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[bookmark: _Toc4053]第一章  磋商邀请
张家界市机关事务管理局（采购人名称）的张家界市原警卫处综合楼维修改造项目 （项目名称）进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请合格投标人参加投标。
[bookmark: _Toc13095][bookmark: _Toc16639][bookmark: _Toc22657511][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc110606572]一、项目概况
[bookmark: _Toc22657512]1、采购项目名称：张家界市原警卫处综合楼维修改造项目
2、政府采购计划编号：(2026)430800000029-1
3、代理机构编号：ZJJFZZB-2026-205
4、采购项目预算：2636534.69元
☑支持预付款，预付比例： 10%  
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式：□固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
7、合同履行期限：90 日历天（以签订合同为准）
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□投标保证金：采购项目预算的    %；
履约保证金：中标金额降价幅度不超过采购预算10％的，履约保证金为中标金额的10％； 中标金额降价幅度超过采购预算的10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额；
预付款保证金：预付款的      %；
☑质量保证金：合同金额的 3  %。
[bookmark: _Toc6769][bookmark: _Toc110606573][bookmark: _Toc29234][bookmark: _Toc8622]二、采购需求
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）

	1
	张家界市原警卫处综合楼维修改造项目
	张家界市原警卫处综合楼维修改造项目
	详见第三章采购需求
	1项
	2636534.69
	2636534.69


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
[bookmark: _Toc6786][bookmark: _Toc26256][bookmark: _Toc107997940][bookmark: _Toc1004][bookmark: _Toc110606574][bookmark: _Toc22657513]三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
[bookmark: _Toc22712][bookmark: _Toc110606575][bookmark: _Toc10165][bookmark: _Toc7738]四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向：☑中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的    /     %分包给中小企业。
[bookmark: OLE_LINK1]3、本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质且处于有效期，企业安全生产许可证处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190 号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网 ”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
（2）项目负责人（项目经理，后同）具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并且具有有效期内的安全生产考核合格证（B证）；项目负责人必须是本企业在职人员且不得有在建项目（提供无在建工程查询截图和无在建承诺书原件，格式自拟）。
（3）施工项目部关键岗位其他人员实行承诺制。响应时不要求提供具体人员信息，其中标后按照国家和省有关法律法规、规范标准和湖南省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法（湘建建〔2020〕208 号文）规定配备施工项目部关键岗位人员（提供相应承诺书原件，格式自拟）。
注：本项目面向中小企业采购，供应商须提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《中小企业声明函》。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc110606577][bookmark: _Toc22657515][bookmark: _Toc21952][bookmark: _Toc12631]7、联合体响应。本次采购 不接受  （接受或不接受）联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件：      /           。
[bookmark: _Toc10572]五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年 10 月  10  日至2026年 10  月  15 日，每日上午9时至12时，下午14时30时至17时30分（北京时间）），持法定代表人身份证明原件或者授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件、个人身份证原件在张家界方正建设项目管理有限公司(张家界市永定区古庸路378号黄金大厦1913A)获取磋商文件。
本项目实行电子交易，有意参加投标者，在（电子交易平台网址）获取电子版磋商文件。
本项目进行资格预审，磋商文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
[bookmark: _Toc17943]六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026 年 10 月  20  日 10 时 00 分（北京时间）；
2、投标地点：张家界市公共资源交易中心（张家界市永定区子午路220号）
3、开标时间：2026年 10 月 20 日10时00分（北京时间）。 
4、开标地点： 张家界市公共资源交易中心（张家界市永定区子午路220号）
[bookmark: _Toc30990]七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
[bookmark: _Toc25941]八、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为磋商文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Toc28012]九、投标说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
[bookmark: _Toc6421]十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：谭女士  
2、电话： 18807444404 
[bookmark: _Toc2620]十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：张家界市机关事务管理局
（2）地  址：张家界市永定区教场路252号
（3）联系人：罗先生
（4）邮  编：427000 
（5）电  话：15674401618
2、采购代理机构信息
（1）名  称：张家界方正建设项目管理有限公司	
（2）地  址：张家界市永定区古庸路378号黄金大厦1913A
（3）联系人：谭女士
（4）邮  编：427000 
（5）电  话：18807444404 


[bookmark: _Toc34637762][bookmark: _Toc23185]第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc34637763][bookmark: _Toc15783]第一节 磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	张家界市原警卫处综合楼维修改造项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：张家界市机关事务管理局
联 系 人：罗先生 
电    话：15674401618
地    址：张家界市永定区教场路252号

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：张家界方正建设项目管理有限公司  
地址：张家界市永定区古庸路378号黄金大厦1913A  
电话：18807444404 
联系人：谭女士 

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	发布邀请公告

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）供应商在“信用中国”网站查询未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”网站查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果截图打印件并加盖公章；
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2、采购项目的特定资格条件：（1）供应商须具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质且处于有效期，企业安全生产许可证处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190 号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网 ”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
（2）项目负责人（项目经理，后同）具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并且具有有效期内的安全生产考核合格证（B证）；项目负责人必须是本企业在职人员且不得有在建项目（提供无在建工程查询截图和无在建承诺书原件，格式自拟）。
（3）施工项目部关键岗位其他人员实行承诺制。响应时不要求提供具体人员信息，其中标后按照国家和省有关法律法规、规范标准和湖南省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法（湘建建〔2020〕208 号文）规定配备施工项目部关键岗位人员（提供相应承诺书原件，格式自拟）。
注：本项目面向中小企业采购，供应商须提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《中小企业声明函》。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	本次采购不接受联合体形式投标。

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	不适用

	第二章第7.1款
	现场勘察
	不统一组织

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本采购项目拒绝进口产品参加投标
□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	1、技术要求；
2、服务要求；
3、合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年10 月10日至2026年10月15日

	第二章第11.3款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	持法定代表人身份证明原件或者授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件、个人身份证原件。

	第二章第12.1款
	响应文件的递交截止时间
	 2026年10 月20 日10 时 00 分（北京时间）

	
	响应文件的递交地点及开标地点
	 张家界市公共资源交易中心（张家界市永定区子午路220号）

	第二章第26.3款
	一般条款允许偏离的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 5项将导致无效响应。

	第二章第26.4款
	条款数（最高项数）的统计方法
	按编号的商务和技术条款进行统计。

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	2636534.69元（人民币）

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■不要求提供
□  要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）
经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供
□ 要求提供，提交的样品：       ，提交的时间：            、地点：                。

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	■ 不要求提供
□  要求提供
1、投标保证金数额：人民币 /
2、缴纳方式：保证金要求以银行电汇、转账等非现金方式提交，要求在投标截止时间前从各投标单位基本账户转账并到账投标保证金托管账户，在进账单用途栏或备注栏中注明所投标的项目名称（或项目编号），否则将被认定为没有提交投标保证金。
3、保证金账号：
保证金汇至：
开 户 行：
银行账号：
4、注明项目名称。（★）

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90天（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	正本壹份、副本贰份，采用胶装方式装订，电子文档1份（U盘）

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	张家界市原警卫处综合楼维修改造项目（竞争性磋商响应文件）
采购项目编号：           
代理机构编号：         
供应商名称：	      
在     年   月    日   时00 分之前不得启封

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第29.6款
	评审因素和标准
	见附表3

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第36.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系人：谭女士   
电话：18807444404 
联系地址：张家界市永定区古庸路378号黄金大厦1913A

	第二章第38.3款
	履约担保
	1．履约担保的金额：成交金额降价幅度不超过采购预算10%的，履约保证金为成交金额的10%；成交金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去成交金额的差额。
2.支付方式：
银行转账 支票 汇票 本票 银行保函 
提交保函的要求：供应商提交的银行保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。银行保函应当是投标人注册地或者项目所在地市域内的银行出具的保函。银行保函由采购人负责核验。
3.缴纳期限：供应商自领取成交通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标、成交资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。

	七、政府采购政策

	第二章39.1款
	价格评审优惠
	①给予小型和微型企业产品的价格给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％；
②给予联合体2%—3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 /  ％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。

	
	优先采 购
	节能产品或环境标志产品
	本项目不适用

	
	
	
	本项目不适用

	八、其他规定

	第二章第40.1款
	采购代理服务费
	本项目代理服务费15946.00元，由采购人向采购代理机构支付。

	第二章第41.1款
	其它规定
	1.得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若得分且投标报价相同，按技术得分由高到低的顺序排列。都相同的，由磋商小组决定中标候选人。
2.代表供应商办理磋商有关事宜的代表要求为法定代表人或其授权委托人，授权委托人为本单位正式员工（提供近三个月内任一月份社保缴纳证明）。
3.异常低价审查（依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号文件要求）
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%;
2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%; 
3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%; 
4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%，本项目数值为50%。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。




评审办法及标准
1.磋商小组
1.1评审由依法组成的磋商小组负责。
2.评审方法
2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。
2.2本采购项目的评审因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评审因素给予加分。
评审因素：价格、技术、商务的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“磋商须知”第3.1款规定的供应商资格条件。
2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见磋商文件前附表。
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	价 格（A1）
	0.2

	2
	技术部分（A2）
	0.6

	3
	商务部分（A3）
	0.2

	∑(1+2+3)=1
	1.00


3.比较与评价
3.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。


附表1
资格评审表
	序号
	检查内容
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	磋商响应声明
	
	
	
	

	2
	法人提交企业法人营业执照副本（或者法人登记证书）以及组织机构代码证副本复印件
	
	
	
	

	3
	法人提交法定代表人身份证明或者法人授权委托书并附法人身份证明，自然人提交身份证
	
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（附件4-1-2 ）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。）
	
	
	
	

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按要求提供供应商资格声明）
	
	
	
	

	6
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（附件4-1-2 ）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料）
	
	
	
	

	7
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	
	
	

	8
	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动，投标人提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录网上打印件。
	
	
	
	

	9
	特定资格条件
	
	
	
	

	评审结论（合格或不合格）
	
	
	
	



备注：投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。营业执照为“三证合一”或“五证合一”的请自行说明。



附表2
符合性评审表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	响应文件有效期
	响应文件有效期满足磋商文件要求。

	2
	响应文件的签署、盖章
	响应文件的签署、盖章满足磋商文件要求

	3
	磋商报价
	未超过磋商文件规定的上限价或经磋商小组认定低于成本价的。

	4
	服务期限（工期）
	响应磋商文件的规定

	5
	付款条件
	响应磋商文件的规定

	6
	是否有采购人不能接受的条件
	

	7
	磋商文件的实质性要求
	首次响应文件
	满足磋商文件的全部实质性要求。

	
	
	重新提交的响应文件
	

	8
	其他无效情形
	法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	…
	…
	…

	结论
	
	


3.2最终报价评价。磋商小组以最终报价为基础，依次对最终报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
3.3价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值
本项所称最终报价为按本章第3.2款规定价值扣除后的最终报价。
3.4涉及政府采购政策优惠的，按磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。
3.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第3.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第3.2款规定调整价格。综合调整见磋商文件前附表相关规定。
3.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商各项评分因素的得分。
3.7评分细则


附表3
附表3.1投标报价评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	价格评价项
（F1=100分）
	以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格得分计 100 分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价) ×价格权值×100。
注：报价得分精确到小数点后两位；无效投标的报价不计入价格分值的计算。
注：供应商报价明显低于其他投标人报价的，使得其投标报价可能低于本项目成本的，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，给委托方带来严重风险的，供应商应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不做说明、不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将被认定为恶意低价竞标并作无效投标处理。


附表3.2技术部分评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	技术评价项
（F2=100分）
	施工方案及技术措施方案
24分
	供应商根据项目实际情况提供施工方案及技术措施方案，包括但不限于以下内容:1、项目总体情况;2、组织机构和管理人员安排;
3、对项目主要及关键分部分、重点、难点部分的分析及解决方案切;4、重要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领。施工方案与技术措施科学合理、针对性强的计24分。
备注：1、方案缺漏项的每项扣6分；2、方案欠完善或针对性欠缺的每处扣3分，未提供施工方案与技术措施的不计分。

	
	
	质量管理保证措施
18分
	供应商根据项目实际情况提供质量管理体系与措施方案，包括但不限于以下内容:1.质量管理目标;2.质量管理控制机构、职责、管理制度;3.实施与监控措施。质量管理体系与措施科学合理、针对性强的计18分。
备注：1、方案缺漏项的每项扣6分；2、方案欠完善或针对性欠缺的每处扣3分，未提供质量管理保证措施的不计分。

	
	
	安全管理体系于措施
18分
	供应商根据项目实际情况提供安全管理体系与措施方案，包括但不限于以下内容:1安全管理目标明确;2安全管理机构、职责、管理制度；3实施与监控措施。安全管理体系与措施科学合理、针对性强的计18分。备注：1、方案缺漏项的每项扣6分；2、方案欠完善或针对性欠缺的每处扣3分，未提供安全管理体系于措施的不计分。

	
	
	工程进度计划及保证措施
18分
	供应商根据项目实际情况提供工程进度计划安排及保证措施方案，包括但不限于以下内容:1施工进度计划;2进度保证措施;3.资源投入计划与施工部署。工程进度安排及保证措施科学合理、针对性强的计18分。备注：1、方案缺漏项的每项扣6分；2、方案欠完善或针对性欠缺的每处扣3分，未提供工程进度计划安排及保证措施的不计分。

	
	
	现场文明及环境保护管理体系与措施
16分

	供应商根据项目实际情况提供的现场文明及环境保护管理体系与措施方案，包括但不限于以下内容:1.现场文明及环境保护管理目标;2.管理机构、职责、管理制度;3实施与监控措施;4对现场噪音控制、污水控制、扬尘控制，材料堆放。现场文明及环境保护管理体系与措施科学合理、针对性强的计16分。备注：1.方案缺漏项的每项扣4分；2.方案欠完善或针对性欠缺的每处扣2分，未提供现场文明及环境保护管理体系与措施的不计分。

	
	
	资源配备计划
6分
	供应商根据项目实际情况提供资源配备计划方案，包括但不限于以下内容:1.总体资源配备计划;2.具体配备方案实施;3配备计划明细等。资源配备计划科学合理，内容明确且全面的计6分。
备注：1.方案缺漏项的每项扣2分；2.方案欠完善或针对性欠缺的每处扣1分，未提供资源配备计划的不计分。


附表3.3商务部分评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	商务评价项
（F3=100分）
	业绩
100分
	供应商提供近三年内（至投标截止时间前36个月内为有效）类似项目业绩，每个计50分，本项最高100分。
注：日期以合同签订日期为准，提供合同复印件并加盖公章，未提供不计分。


注：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；
2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未作修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误；
3、统计分值出现小数点的，先计算各项分值并保留小数点后2位数，第三位数四舍五入，再进行合计分值统计。


[bookmark: _Toc6614]第二节  磋商须知正文
[bookmark: _Toc12259]一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表（以下简称【磋商须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目采用【磋商邀请】所述方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。供应商应持【磋商邀请】规定的资料购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商邀请】中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务（含承担工作及工作量比例）；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5.授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6.联合体形式
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9．组织现场考察或者召开答疑会
9.1采购人、采购代理机构可以在【磋商须知前附表】规定的磋商文件提供期限截止后，组织已获取磋商文件的供应商现场考察或者召开开标前答疑会。
9.2获取磋商文件的供应商应按【磋商须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
9.3供应商现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
9.4采购人、采购代理机构不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。供应商一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
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10.磋商文件的组成
10.1磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 采购需求
第四章 合同草案条款
第五章 响应文件组成
10.2采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的磋商文件进行的澄清或者修改，构成磋商文件的组成部分。
10.3磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见【磋商须知前附表】。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
10.5除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
10.6第三章“采购需求”和第四章第三节“政府采购合同专用条款”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见磋商文件前附表。
11. 磋商文件的提供期限及提交首次响应文件的截止时间
    11.1获取磋商文件的时间从发布公告之日起不少于5个工作日，具体时间见【磋商须知前附表】。
11.2供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。
11.3领取或购买磋商文件时应提供的资料见【磋商须知前附表】。

12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
12.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
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13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
      （4）供应商的资格证明材料
（5）报价表及报价文件
（6）技术方案
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
      （9）享受政府采购政策优惠的证明材料
      （10）商务评分证明资料
      （11）供应商认为需要提供的其他资料
      （12） 最后报价表
14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价要求
15.1供应商应当根据磋商文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；磋商文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
15.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
15.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【磋商须知前附表】。
15.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
15.6报价的其他要求见【磋商须知前附表】。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为响应文件的一部分。
16.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.保证金
17.1磋商文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【磋商须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
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20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。
20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1供应商应在【磋商须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者磋商小组拒收逾期送达的响应文件。
22.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购项目编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
22.3采购人、采购代理机构在公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料和其他信息。
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23.磋商程序
23.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.响应文件审查
24.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
24.2符合性审查： 对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
25.实质性响应
25.1实质性响应是指响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
26.无效响应 
26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第25.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.磋商
28.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
28.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动（磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分），并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
28.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。
29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照第二章39.1款的规定，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见本章第39.2款规定。
29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
29.6评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
30.提出成交供应商
30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分和最后报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
30.2最后报价有算术错误的，除【磋商须知前附表】另有规定外，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
30.3最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第39、41条等相关规定进行价格扣除。

31.确定成交供应商
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
32.磋商终止
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第35.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审
33.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本及财政部门。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
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35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
36. 询问及质疑
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
36.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2019〕20号）文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。
37.成交通知
37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同
38.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
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39.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分； 
39.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
39.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
39.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
39.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。供应商应按本章第39.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
39.6供应商符合本章第39.1款、第39.2款、第39.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》（财库[2011]181号）规定，供应商提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
39.7供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
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40.采购代理服务费
40.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。
41.其他规定
41.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。
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一、项目概况
张家界市原警卫处综合楼维修改造项目装修改造面积约933.4平方米，主要对室内功能布局、室内装饰装修、外墙、给排水系统、采暖系统、强弱电系统、天然气管道等进行维修改造，加装电梯，同时对原有建筑进行加固等。
二、具体工作内容及要求
工程为张家界市原警卫处综合楼维修改造项目，详见工程量清单。
三、工期、质量要求、付款及验收要求
1、工期：90 日历天（以签订合同为准）
2、质量要求：符合国家现行相关工程施工质量验收规范、设计图纸及合同约定要求，工程质量等级为合格。
3、质量标准
（1）工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行，务必达到合格工程标准。成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。
（2）当现场情况与设计不相符时，须先报告采购方,再由采购方和设计方根据现场进行调整。
（3）保修按国务院 279 号令及国家现行相关规定执行。
4、施工及验收标准
本工程项目的材料、设备、施工须执行中华人民共和国所有现行工程建设国家规范、技术要求及强制性条文，具体以本项目设计文件相关技术标准和要求为准。
5、工程款支付:按合同约定。
6、验收要求:按合同约定。
四、转包和分包
本工程供应商中标后，不得以任何形式将本工程转包或分包给其他单位，如发现转包或分包，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由中标供应商负责。
五、中标供应商竣工后应提供的技术资料
按合同约定
六、投标报价文件
1、工程报价文件中的单价和总价均以人民币表示。响应报价文件应由下列内容组成，具体格式以本项目提供的工程量清单为准。
2、本工程采用一般计税法相关规定进行。
3、本工程为设最高限价。
（1）最高限价为 2636534.69 万元，投标报价不得突破最高限价。投标报价突破最高限价的，对该投标人作不合格投标人处理。
（2）供应商投标期间应对施工现场进行仔细查勘，采购人将给与支持和配合。若供应商认为采购人提供的工程量清单、最高限价等有关技术资料还不能充分反映工程情况，可采取措施自行查勘，费用自理。
供应商应根据采购人提供的工程量清单、最高限价、综合单价等有关技术资料及现场踏勘测量情况，在保证竣工后各分部分项工程和所有构配件均处于正常工作状态的前提下， 自行报价，投标报价不得突破最高限价。
为保证竣工后各分部分项工程和所有构配件均处于正常工作状态，供应商应根据施工现场的实际情况进行合理的施工组织设计，若供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。若发现和工程量清单有漏项的情况，必须充分考虑采取必要措施和预案严格控制预算。
（3）投标报价和最终投标报价必须按工程量清单形式提供。
4、采购人不接受有任何选择的报价。
八、工程量清单（另册）
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采购合同编号：                 
采购人（全称）：                            （甲方）
供应商（全称）：                            （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                           
（2）采购计划编号：                          
（3）项目内容：                             
（工程项目）承包范围：            项目经理：            。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：         。
3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：     年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
4.付款：
1、                                               。
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额 10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       ☑ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                                生效。
8.合同份数
本合同一式     份，采购人执    份，供应商执    份，均具有同等法律效力。


合同订立时间：      年     月     日       合同订立地点：             

甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                 
委托代理人：                            委托代理人：                  
电      话 ：                           电       话 ：                 
传      真 ：                           传      真 ：                 
开 户 银 行 ：                
帐       号 ：                
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按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》 (湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。
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按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：按通用合同条款。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称 ：                                            ；
资质类别和等级：                                     ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                           。
1.1.2.5 设计人：
名    称 ：                                            ；
资质类别和等级：                                     ；
联系电话：                                             ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。
1.1.3.9 永久占地包括：详见征地红线和设计图纸。
1.1.3.10 临时占地包括：根据施工实际需要报监理，发包人批准后的实际面积。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；《湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函[2025]150号)；《湖南省住房城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建科函[2025]151号），《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强全省房屋市政工程安全防护、文明施工措施费用使用管理的通知》（湘建质[2026]80号）等。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  国家建筑工程现行施工验收规范 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：            /       ；
发包人提供国外标准、规范的份数：               /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：             /           。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /         。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 14 天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供两套施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按建筑工程相关规范要求及相关法律法规和监理工程师要求；
承包人提供的文件的期限为：每月 25 日提供进度报表，其它按工程师要求，同时根据施工进度情况申报材料及工序验收资料；
承包人提供的文件的数量为：三份；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到后 7 日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人自行准备。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在  7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                           ；
发包人指定的接收人为：                                。
承包人接收文件的地点：                               ；
承包人指定的接收人为：                                。
监理人接收文件的地点：                               ；
监理人指定的接收人为：                                。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 办理出入施工场地专用和临时道路的通行权 。修建权和承担有关费用的约定：纳入承包人统一管理并由承包人承担相应费用。
1.10.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以规划红线为准   
关于工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责，发包人和监理人无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施 。
1.10.3 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有，未经发包人同意，承包人和监理人均不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  由承包人承担 。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，按 10.2 执行  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按湘建科函[2025]150号，湘建科函[2025]151号文执行。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名 ：                                            ；
身份证号：                                           ；
职    务 ：                                           ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                             。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本项目建设工程管理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 按通用合同条款   。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       /             。
发包人是否提供支付担保：             否                。
发包人提供支付担保的形式：         /                   。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：质监部门和城建档案馆需要的全套竣工资料  。
承包人需要提交的竣工资料套数： 4 套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担         。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后 30 日历天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件（并附交电子版 1 份）。
（10）承包人应履行的其他义务：
承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务（包括但不限于）：
①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间；
②应提供计划、报表的名称和时间：承包人应在每月 25 日前向工程师提供下月工程进度计划及当月相应进度和质量统计报表和工程事故报告各 4 份。
③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全，并承担由此引起的一切经济赔偿和法律责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求， 自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程不考虑。
⑤承包人负责办理有关施工场地交通、环卫、渣土和施工噪音管理等手续，承担并缴纳相关费用。
⑥已完工程成品的特殊要求及费用承担：按本合同《通用条款》。
⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按本合同《通用条款》。
⑧隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知发包人及监理检查确认，若承包人未书面通知造成的损失由承包人全部承担。
⑨施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁卫生，并配备必要的设施和人员在施工期间每天对施工场地进行清洁，及时清理及运走垃圾、废品，并且在交付工程前将所有建筑废品及垃圾清除运出现场，施工场地内多有建筑废品及垃圾的清除、运出费用有承包人承担。
⑩承包方负责处理扰民和民扰工作。
⑩双方约定承包人应做的其他工作：
1）承包人应将项目负责人、技术负责人、施工员、专职安全员、质量员名单及职责在收到开工通知后 3 天内以书面形式提交给发包人和监理。承包人项目部管理人员在本工程或其分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须按所报人员配置；如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，必须提前一周书面上报发包人和监理人并经同意后方可执行，否则，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金 5000元（并按照发包人指令要求变更过来）。
承包人以下人员，经监理提出，发包人同意，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付违约金 2000元；同时，承包人应在 3 天内完成用合格的人员(发包人批准)代替上述调离的任何人员，否则每拖延 1 天承包人支付违约金每人次500 元。
a.发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员、不积极配合发包人工作或不积极执行发包人指令者；
b.不能积极配合监理及发包人正常工作（包括销售）者；
c.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
d.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
e.与本合同规定名册不符者；
f.与本工程施工无关的人员；
g.高空抛倒建筑垃圾者；
h.随地大小便者；
i.三次书面签字而工作未落实者；
j.承包人项目负责人、技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前 4 小时向发包人或监理提出申请并在获得发包人或监理批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金 500 元/人次。项目负责人或技术负责人如离开工地，应向发包人代表请假并经批准，否则承包人向发包人支付违约金 1000 元/次，若发生超过三次，承包人向发包人支付违约金 5000 元/次。
承包人如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致注册建造师被发包人驱逐，承包人每发生一次支付发包人违约金人民币 5000元，项目负责人被发包人驱逐达 3 次，发包人有权与承包人解除合同，承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失并支付发包人合同预算总价 2%的违约金。项目部其他人员因上述原因被驱逐或调职调岗者，承包人每一人次支付发包人人民币 500 元违约金。
2）承包人应及时提出用水、用电申请，经批准后在发包人提供的水、电设置点装表计量，其水、电设置点位置的维护、管理费用由承包人负责。水、电费用按表计量，费用按当地收费标准向收费单位缴纳。
承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设及施工区域内的施工通道的修建，费用由承包人承担。
3）本工程施工所需设备、临时设施进入现场后，即应被视为是专门供本工程施工使用。施工期间，承包人如需运出现场，需征得工程师和发包人的书面同意，且因此产生的费用由承包人自行负责。
4）除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
5）承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，否则其一切费用由承包人负责。
6）承包人应对本工程的资金设立专门帐户，并做到专款专用。
7) 负责协助发包人办理开工证前(含施工许可证)、办理施工临时占用道路等合法手续，并及时提供相关资料。
8）实行《周报》和《月报》制度。《周报》在每周例会前一天报送发包人和监理人，《周报》包括下周计划和本周已完成的工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）；《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求报送，承包人应向发包人支付违约金 1000 元/次。
9）承包人应充分考虑因天气影响、施工人员在场外食宿、材料设备二次搬运、土石方二次转运、成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不要求发包人增加费用和顺延工期。
10）承包人应在开工前对场地内的地形原状标高进行测量，并将成果报发包人和监理人复测：实施至土方、石方交界处，应及时向发包人和监理人报送分界面坐标并进行复测确认。同时，承包人应向发包人和监理人提交原地面及土石分界面的全套影像资料。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名 ：                                             ；
身份证号：                                            ；
建造师执业资格等级：                                  ；
建造师注册证书号：                                    ；
建造师执业印章号：                                    ；
安全生产考核合格证书号：                             ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全面履行项目经理的职责和权利。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 22 天   。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按国家相关文件规定。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金1000元/次，超过3次，承包人向发包人支付违约金5000元/次。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本项目实施期间，未经发包人同意，承包人施工项目部主要项目管理人员不得更换，若承包人主要项目管理人员不能按投标承诺到岗履职的，则成交结果无效，发包人有权单方面终止合同，全部履约保证金作为违约金全部赔偿给发包人。项目负责人、技术负责人每月必须不少于22 天在岗，如发现不在岗一次，提出警告，累计发现两次，有权扣减 10%履约保证金作为违约金并报送建设主管部门处理，累计发现三次，有权解除双方合同，并扣减全部履约保证金作为违约金。
3.2.4 除 3.2.3 款规定外，承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付违约金 10000 元/次。
3.2.5 除 3.2.3 款规定外，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付违约金 10000 元/次。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付违约金 5000 元/次。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 应提前 4 小时向发包人或监理人提出申请并在获得发包人或监理人批准后方可离开 。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付违约金 5000 元/次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金 1000 元/次，超过 3 次，承包人向发包人支付违约金 5000 元/次。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：                              。
主体结构、关键性工作的范围：              /                    。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：             /                     。
其他关于分包的约定：                    /                      。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /                      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：               是                 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标、成交金额降价幅度不超过采购预算 10% 的，履约保证金为中标、成交金额的 10%;中标、成交金额降价幅度超过采购预算 10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标、 成交金额的差额（只接受银行保函或现金转账）；供应商提交的银行保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。银行保函应当是投标人注册地或者项目所在地市域内的银行出具的保函；供应商自领取中标、成交通知书后 7 个工作日内提交履约保证金。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按《监理合同》执行                   。
关于监理人的监理权限：  按 《监理合同》执行                   。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按国家相关规定。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名 ：                                               ；
职    务 ：                                               ；
监理工程师执业资格证书号：                                ；
联系电话：                                                ；
电子信箱：                                                ；
通信地址：                                                ；
关于监理人的其他约定：按监理相关规范配备充足的监理人员，并要求人证相符。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）              工程质量                             ；
（2）              施工安全                             ；
（3）              工程进度                             。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：执行相关规定的同时，还须满足下列约定；
1）施工过程中专业设备的采购及使用，需提前报业主审批，且专业设备需满足其对应的质量标准要求；
2）承包人必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包人和设计单位同意不得修改；如确因设计图纸有误或施工原因需修改时，需经过发包人和设计单位、监理人同意，由设计单位发变更通知单方可施工。
3）工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48 小时前通知发包人代表和总监理工程师参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。由承包人准备验收记录，经发包人代表和总监理工程师验收合格并在验收记录签字确认后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。整改后工程仍不合格的，发包人有权要求承包人再整改直至合格为止，延误的工期不予顺延，造成的损失全部由承包人承担。
4）无论发包人代表和总监理工程师是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。
关于工程奖项的约定：                /                       ；
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通合同条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
	（1）全面按照所有留在现场的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程出于有条不紊的状态，以免发生人身事故；
	（2）严格按张建发［2017］13 号文件《张家界市建筑工程渣土扬尘管理考核暂行办法》执行，对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
	（3）施工中发生安全责任事故，按通用条款 6.1.9.2 执行。。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：
	（1）现场建立治安管理机构或联防组织的协作约定：由发包方代表和承包方代表担任组长和副组长，由承包方代表组织成立治安联防小组。
	（2）编制施工场地治安管理计划，制定对突发治安事件的紧急预案的协作工作的约定：无论在工程施工期间或者是在保修期间内，如果在工程的任何部分中发生事故或者其他事件，工程师认为进行紧急补救或其他工作或修理是工程安全的紧急需要，而承包人无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，发包人可以工程师认为必须时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用，如果工程师认为由发包人如此完成的工作或修理按规定应由承包人自费进行，则经与发包人和承包人商议后，工程师将确定此项工作的全部费用，并由发包人向承包人索回，发包人可从将付或应付给承包人的金额中扣除，工程师应通知承包人，并将一副本交发包人。但在发生上述情况后，工程师应尽快通知承包人。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）承包人必须择请有资质、全封闭的运输车辆及时清运施工渣土，运输渣土、回填料的车辆不得沿途洒落，否则按【2017】13 号《张家界市建筑工程渣土扬尘管理考核暂行办法》、张建【2018】69 号《关于实施在建工地视频监控和扬尘在线监测的通知》及《张家界市扬尘污染防治条例》标准实施，否则按《张家界市扬尘污染防治条例》从严处罚。
	（2）渣土运输车辆出施工场地时须清洗和冲洗轮胎。
	（3）施工场地裸露地面须有遮挡和降尘具体措施。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按相关管理条例规定执行 。
6.1.7 施工过程中发生的安全事故均由承包人负责。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用合同条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人负责在开工前 7 天将测量基准点、基准线和水准点以书面形式交给承包人,承包人在收到提供的以上资料后应及时申报复测方案、组织复测并提交复测报告。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误           /                。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总造价的 2%。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天合同工期，给予承包人  10000 元/天的处罚。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）风速大于24.5m/s的10级以上台风灾害
（2）日气温超过38℃的高温大于3天
（3）日气温低于-5℃的严寒大于3天
（4）造成工程损坏的冰雹和大雪天气， 日降雪量大于10mm的天气持续2天以上其它异常恶劣气候灾害，以省市气象台发布的气象资料为准       。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：                  /                    。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 本合同工程发包人不提供任何材料和设备，但业主对设备选型和材料品质有选择权 。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人现场规定执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担               。
9. 试验与检验
试验与检验费用的约定：投标报价中未包含且应由发包人承担的检测费用由发包人承担。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
10.1.1 本项目原则上不作变动。
10.1.2 发包人、承包人及监理均可提出合理化建议，一经采用，以设计单位提供的修改图纸为准，承包人必须无条件按设计变更图纸施工；涉及现场变更，技术处理由建设、监理、设计三方协定后实施。由变更造成投资额超过合同价款，必须按相关规定的程序报批）。
10.2 变更的计价原则
10.2.1 对新增子目的综合单价的组价原则：
①.响应文件中有类似于新增子目的综合单价，参照类似价格变更合同价款；
②.响应文件中没有适用或类似于新增子目的综合单价，按湘建科函[2025]150号文，湘建科函[2025]151号文及施工同期《张家界工程造价信息》规定的办法计价，其材料价格按后述规定执行：计价公式为：计算标准单价×（1-优惠率)，其中工程优惠率=1-投标报价/最高投标限价，计算后为该子目的综合单价。其材料价格：若响应文件中有相同材料价格按响应文件中价格执行；若响应文件中没有相同价格材料价格，其价格按施工同期《张家界建设工程造价信息》执行：对均无上述参照价格的，由三方签证确认，三方签证的材料结算单价不下浮。 (注；不可竞争费及税金不在下浮范围内)
10.2.2 施工期间，项目采购时发布的《材料暂估单价表》由发包人、投资方、监理据实签证，并据此结算；凡双方在《建设工程施工合同》中约定设备、材料价格变化等风险承担范围、幅度及超过约定范围、幅度时规定了调整办法的，按合同规定条款执行；合同中没有具体明确设备、材料价格风险范围、幅度的，有关单位在工程价款调整和工程结算时应按下列规定执行:对于招投标的建筑安装工程，以张家界市建设工程造价管理站各时期发布的材料预算价格为基础，土建及市政工程单项主要材料价格变化幅度正负超过 3%时，装饰或安装工程材料价格变化幅度正负超过 5%时，该项材料应全部调整，并保持投标报价时的优惠比例。
10.2.3 非因不可抗力因素，承包方为完成本工程所发生的措施项目费按（供应商报价）元包干（含冬雨季施工费），结算时不予调整（安全文明费除外）。
10.2.4 不可预见费据实签证结算
10.2.5 新增子目部分结算价款人工费系数按投标时相应的人工费系数标准执行；人工费系数有政策性调整时，文件发布后实施的工程量的人工费系数按新文件规定 调整，但供应商投标报价时的优惠比例应予保持。
10.4 变更估价
关于变更估价的约定：按湘建科函[2025]150号，湘建科函[2025]151号执行。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承包人提出的设计变更属于合理化建议的，发包人也不进行奖励。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款的第 1 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款的第 1 种方式确定。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用合同条款。即：按省住建厅《建设工程工程量清单计价标准》（湘建科函[2025]150号）；《湖南省建设工程消耗量标准》（湘建科函[2025]151号）的规定执行。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款。
11. 价格调整
11.1 物价波动引起的价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否
其他价格调整方式：否
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
12.1 合同价格形式（采购文件增加）
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
1.单价合同
综合单价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：：/
风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。
2.总价合同。
总价包含的风险范围：变更(第10条)。
风险费用的计算方法：按变更(第10条)计算。
风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整 。
3.其他价格方式：                       /                    。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：         /          。
预付款支付期限：                  /                       。
预付款扣回的方式：   /   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：        /                    。
预付款担保的形式为：              /                      。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；《建设工程工程量清单计价标准》（湘建科函[2025]150号)；《湖南省建设工程消耗量标准》（湘建科函[2025]151号）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：         /                           。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用合同条款即：按湘建科函[2025]150号，湘建科函[2025]151号文规定执行
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：        按通用合同条款          。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             是                 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：          /                    。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：          /                          。
关于工程进度款支付的约定：（1）按工程进度每月支付工程款 ，支付比例为已完工程量工程价款的80%（含农民工工资）进行支付，农民工工资按发包人每月确认产值的工资比重，拨付至承包人农民工工资专户 ；（2）竣工验收合格后一月内付至已完工程产值的85% ；（3）完成工程结算审核后由承包人提交付款申请及相关资料，支付至结算总价的97% ；剩余款项为质保金。（4）结算总价的3%作为质保金，缺陷责任期24个月。发包人在整体工程竣工验收合格满两年后经发包人核实无质量问题付清（不计利息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：根据发包人工程进度付款申请表格式内容填写，同时提供工程形象进度证明文件；
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7 天内             。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14 天内         。
（2）发包人支付进度款的期限：                             。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /                  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用合同条款 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /   。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：   按通用合同条款           。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /      。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按通用合同条款  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：
（1）单机无负荷试车费用由           承包人            承担；
（2）无负荷联动试车费用由           承包人            承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  按通用合同条款 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在初验前 7 日内必须全面清场    。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用合同条款        。
竣工结算申请单应包括的内容：          按通用合同条款        。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款          。
发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款 12.4.1 的规定执行 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款 。
14.3 竣工结算送审时间的期限：按通用合同条款 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 二份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。
（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24 个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按最终工程结算金额的 3%留质量保证金（不计利息）。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /        ；
（2）相应比例的工程款：最终工程结算金额的3%（不计利息）；
（3）双方约定的其他方式:                 /                   。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金：工程结算总价×3%。
（3）其他扣留方式:               /              。
关于质量保证金的补充约定：  详见工程质量保修书      。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：2 年，保修要求按建设部 2000 年 80 号令执行
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  7 天之内，如限定时间不到，由发包方请有资质的施工队伍进行维修，其维修费从承包方质量保证金中抵扣。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                  /                   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按专用条款第12.4.1 条的规定执行 。
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/       。
（7）其他：                     /                         。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：       /                            。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1、承包人违反合同约定进行转包或违法分包的责任：应当向发包人承担合同价款的 10%违约金，且发包人有权解除合同并不承担承包人任何损失。
2、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：除无条件更换不合格材料或设备且自行承担费用外，每发现一次，支付违约金 1 万元。
3、因承包人的原因导致工程质量不符合合同要求的：除无条件返工直至达到合同约定标准且自行承担费用外，每发现一次，支付违约金 1 万元。
4、承包人违反第 3.1 条的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料和设备撤离施工现场的：除无条件改正外，每发现一次，支付违约金 1 万元。
5、承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，除按第 7.5.2 条约定承担违约金外，逾期超过 30 天的，发包人有权解除合同且不承担承包人任何损失。
6、承包人在缺陷责任期及保修内，未能在合理期内对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：除发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担外，另按修复费的 10%承担违约金。
7、承包人自开工之日起超过 30 日未开工，发包人可单方解除合同，承包人承担向发包人支付合同总价款 10%的违约金，承包人所受的损失自行承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无偿使用 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：6 级以上地震；10 级以上的暴风；一天 200mm 以上或三天450mm 以上的暴雨；一次积雪深达450mm 以上等自然灾害；地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风资料以当地气象部门提供的资料为准。
17.3 不可抗力后果的承担
因不可抗力、 自然灾害、征地拆迁等因素延长施工工期的，工期顺延，由此产生的相关费用（包括损失），承包人不得向发包人进行索赔。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：   按通用合同条款   。
18.2 安全责任保险
关于安全生产责任保险的约定：按通用合同条款。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是   。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  共同选择三名争议评审员  。
选定争议评审员的期限：     争议发生后 14 天内      。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  由发包人和承包人各自承担一半     。
其他事项的约定：                  /                        。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  按通用合同条款  。
19.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：
（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地 人民法院起诉。
20.补充条款
1、所有工程款必须拨付到承包方指定的帐户上，严禁建造师（项目负责人）私自拨款。
2、承包方保证不拖欠农民工工资，按国家现行有关政策法规执行并服从发包人管理。不违反计划生育政策，并承担施工工地社会治安综合治理责任。
3、暂定价材料采购由发包人、财评中心、承包人、监理四方共同询价，认可价格、质量、品牌并签字方可执行，并作为以后结算的依据。
4、承包人必须合理组织施工并设置必要的安全防护措施，进出场地有明确的具体措施。
5、成交单位在合同签订后，必须按照发包人的要求做好开工准备工作，按照发包人规定的标准进行人工、材料、资金、机械设备准备工作。未按照发包人要求做好开工准备工作或人工材料、资金、机械设备准备工作达不到发包人要求的，发包人有权按合同条款的约定中止和其签订的施工合同。
6、质量保修期到期时，施工方及时修复质量缺陷，并提供书面报告，建设、监理方签署意见。
7、工程暂估价、不可预见费、工程量发生变化时，不得向发包人索赔。
8、杜决承包人资质挂靠，关键岗位人员非重病、死亡、业主认定不能胜任工作等特殊情况外不能变更，不能按响应文件人员到岗的，视为资质挂靠嫌疑人，取消成交资格，没收履约保证金。非特殊情况，拟任项目负责人、技术负责人每月必须不少于 22 天在岗，如发现不在岗一次，提出警告，累计发现两次，扣除 8%履约保证金，累计发现三次，扣除全部履约保证金，解除双方合同。
9、承包方不得以任何理由停工，否则从履约保证金中扣除违约金 10000 元/天。
10、本合同的未尽事宜，发包方、承包方双方可另行补充协议。另行补充协议具备与本合同同等的法律效力。
11、本合同条款与现行法律法规有冲突的，按现行法律法规执行。
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附件：
工程质量保修书


发包人（全称）：           
承包人（全称）：           

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》与《房屋市政公用工程质量保修办法》，经协商一致，签订本                   质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
             
二、质量保修期
1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）设计结构、场坪及道路基础、面层工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水、有水房间防水工程为       年；
（3）电气管线、给排水管道、装饰装修工程、设备安装工程、围墙工程为     年；
（4）供热与供冷系统为          采暖期、供冷期；
（5）绿化苗木自验收合格之日起保活期       年（含清扫绿地内枯枝残叶）；
（6）本工程质量保修期为      年。
（7）其他        。
2、工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋市政公用工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，承包人余留的保修金为合同价的 3%。
五、其他
1、双方约定的其他工程质量保修事项：
在保修期内，因承包人质量问题，承包人在接到发包人通知后 24 小时内应及时修理，否则，发包人自行组织维修，其费用按双倍由承包人承担，直接从保修金中扣除。
2、本工程质量保修书， 由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



发包人（公章）：                         承包人（公章）：           


法定代表人或                           法定代表人或
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

年    月    日                          年    月    日

[bookmark: _Toc9389]第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明（格式）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）
三、授权委托书（格式）
四、供应商的资格证明材料
五、报价表及报价文件（格式）
六、技术方案
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、商务评分证明资料
十一、供应商认为需提供的其他资料
十二、最终报价











政府采购
响 应 文 件

                     
采购项目名称：                       
采   购   人：                       
采购项目编号：                       
代理机构编号：                       
采购代理机构：                      





供应商：                         
年  月  日


[bookmark: _Toc34637789][bookmark: _Toc22201151][bookmark: _Toc3595]索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	符合性审查内容
	评审标准
	响应文件对应内容的册及页码

	1
	投标有效期
	响应磋商文件的规定
	

	2
	响应文件的签署与盖章
	按照磋商文件的规定盖章与签署
	

	3
	投标报价
	未超过磋商文件规定的上限价或经磋商小组认定低于成本价的
	

	4
	[bookmark: _GoBack]质量保证期（缺陷责任期）
	响应磋商文件的规定
	

	5
	付款条件
	响应磋商文件的规定
	

	6
	是否有采购人不能接受的条件
	
	

	7
	磋商文件中标有“★”记号或者其他特别标明的实质性商务条款
	响应磋商文件的规定
	

	8
	《技术规格、参数与要求》中标有“★”记号或者其他特别标明的实质性技术条款
	响应磋商文件的规定
	

	9
	是否有不符合法律、法规情况并注明理由
	
	





[bookmark: _Toc2436]索引表 资格性审查索引表
资格性审查索引表
	序号
	资格性审查内容
	审查标准
	响应文件对应内容的册及页码

	1
	磋商响应声明
	加盖公章
	

	2
	法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；
	加盖公章
	

	3
	供应商授权代表身份证
	
	

	4
	具有独立承担民事责任的能力（《营业执照》副本扫描件）
	加盖公章
	

	5
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（附件4-1-2）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料）
	加盖公章
	

	6
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按要求提供供应商资格声明）
	加盖公章
	

	7
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（附件4-1-2 ）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料）
	加盖公章
	

	8
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	加盖公章
	

	9
	供应商在“信用中国”网站查询未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”网站查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单
	提供查询结果截图打印件并加盖公章
	

	10
	特定资格条件
	提供相关证书扫描件并加盖公章
	


[bookmark: _Toc30537]一、磋商响应声明（格式）
致             （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（采购项目编号：       ，代理机构编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份，副本     份；响应文件电子文档：  份，参加该采购项目磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日


[bookmark: _Toc14487][bookmark: _Toc34637791]二、法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称（盖单位公章）：
日期：               年      月     日


[bookmark: _Toc34637792]另备一份开标时现场查验


[bookmark: _Toc4935]三、授权委托书（格式）

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购项目编号、代理机构编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出磋商（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               
授权代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

另备一份开标时现场查验


[bookmark: _Toc11293]四、供应商的资格证明材料
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	         




附件4-1 
磋商文件规定的基本资格条件证明资料


备注：
供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
（1）具有独立承担民事责任的能力（法人提交营业执照副本或者法人登记证书）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：1、依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（附件4-1-2 ）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
2、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证；如办理了“五证合一”， 视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，社保登记证，符合基本资格条件的相关条款。












附件4-1-1

供应商资格声明（格式）
致            （采购人、采购代理机构）：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字）
日期：       年  月  日


附件4-1-2

湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）

湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号),本公司企业规模为：大型☐   中型☐   小型☐   微型☐
☐本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购[2019] 27号),如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
公司（单位）名称（盖章）
       年    月    日

机构代码：         注册登记机构：          日期：       有效期：           
注册资本：         地 址：          经济行业：          经济性质：        

法定代表人（负责人）姓名（签字）：
身份证号：
手机号：

授权代表人姓名（签字）：
身份证号：
手机号：


附件4-1-3
 参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

致              （采购代理机构）：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在 200 万元以下的行政处罚除外；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。【依据财库〔2022〕3号“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见”】
（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。


特此声明！


供应商名称（单位章）： 
法定代表人（签字）：              
日期：        年    月     日


附件4-2
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。





以上资料复印件需加盖供应商单位公章


附件4-3
其他证明资料或说明

（如有）

[bookmark: _Toc6366][bookmark: _Toc34637795]五、报价表及报价文件（格式）
[bookmark: _Toc22269][bookmark: _Toc34637796]附件5-1 报价表
报价表

	项目名称	项目名称
	
	采购项目编号
	

	
	
	代理机构编号
	

	报价
	大写：                    （人民币）
小写：                    （人民币）

	项目负责人 
	  

	工期
	

	备  注
	




供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                
日期：          年        月     日


[bookmark: _Toc34637797][bookmark: _Toc20717]附件5-2 分项报价说明
分项报价说明

备注：1、供应商应按磋商文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2、附件5-3“已标价工程量清单”按要求进行编制。



[bookmark: _Toc22201157]附件5-3： 已标价工程量清单
已标价工程量清单
（工程建设施工项目）

[bookmark: _Toc34637800]

[bookmark: _Toc16875]六、技术方案

供应商应根据：附表3.2技术部分评审标准表编制，格式自拟。


附件6-1： 主要人员简历表
主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





供应商名称：                
法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：              
日期：      年     月     日





[bookmark: _Toc22201159][bookmark: _Toc34637802][bookmark: _Toc8052]七、合同条款偏离表
采购项目编号：                               
代理机构编号：                             
项目名称：                               

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“合同草案条款”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      日


[bookmark: _Toc34637803][bookmark: _Toc22201160][bookmark: _Toc20090]八、采购需求偏离表
采购项目编号：                               
代理机构编号：                         
项目名称：                                
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第三章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日



[bookmark: _Toc7921][bookmark: _Toc34637804][bookmark: _Toc22201161]九、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第二节第39条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

[bookmark: _Toc34637805][bookmark: _Toc22201162][bookmark: _Toc14242]附件9-1小型、微型企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
（不符合政策要求的无需提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、   ( 标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）  行业：承建（承接）为    （企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[1]，属于   （中型企业、小型企业，微型企业） 。
2、   ( 标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业：承建（承接）为    （企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[1]，属于   （中型企业、小型企业，微型企业） 。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：









附页 1价格评审优惠货物清单
价格评审优惠货物清单（本项目不适用）
代理机构编号：                                      项目名称：                      

	以下为供应商提供的享受价格评审优惠的货物，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2、附件10-3的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。
3、供应商在最后报价环节修改报价（最后）表的，应修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：          
日期：        年    月   日


[bookmark: _Toc22201164][bookmark: _Toc10047][bookmark: _Toc34637806]附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


[bookmark: _Toc22201165][bookmark: _Toc25480][bookmark: _Toc34637807]附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。





[bookmark: _Toc9407]附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
（不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供）

说明：供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第39款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位章。


附页 2 优先采购产品清单
优先采购产品清单（本项目不适用）
代理机构编号：                                    项目名称：                        

	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。
4、供应商在最后报价环节修改报价（最后）表的，应修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日


[bookmark: _Toc34637809][bookmark: _Toc30866]十、商务评分证明资料
供应商根据商务评审标准提供相应证明材料。




[bookmark: _Toc34637810][bookmark: _Toc2466]十一、供应商认为需提供的其他资料




[bookmark: _Toc30729]十二、最终报价

说明：不密封在磋商文件内，磋商现场另行提交

最终报价表
	项目名称	项目名称
	
	采购项目编号
	

	
	
	代理机构编号
	

	报价
	大写：                    （人民币）
小写：                    （人民币）

	项目负责人
	

	工期
	

	备  注
	





供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日
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