# 张家界市永定区协合水库改造提升工程勘察设计服务项目竞争性磋商邀请公告

张家界市永定区水利局（采购人名称）的张家界市永定区协合水库改造提升工程勘察设计服务项目 （项目名称）进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请合格投标人参加投标。

## 一、项目概况

1、采购项目名称：张家界市永定区协合水库改造提升工程勘察设计服务项目

2、政府采购计划编号：永定财采计[2026]094号

3、代理机构编号：ZJJXD-CG-26042

4、采购项目预算：990000.00元

☑支持预付款，预付比例： 10%

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

6、合同定价方式：☑固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

7、合同履行期限：总服务期120日历天(不含实施时的技术服务工作时间)。签订合同后60日历天内提交初步设计成果(包括地质勘测报告、初步设计报告及图册、初步设计概算书，一式8份)，完成项目技术审查工作。施工图设计按招标人要求起始时间60日历天完成施工图勘察设计成果及相关技术服务;实施时的技术服务工作至工程竣工验收止。

8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

□投标保证金：采购项目预算的    %；

履约保证金：中标金额降价幅度不超过采购预算10％的，履约保证金为中标金额的10％； 中标金额降价幅度超过采购预算的10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额；

预付款保证金：预付款的      %；

□质量保证金：合同金额的      %。

## 二、采购需求

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 | 张家界市永定区协合水库改造提升工程勘察设计服务项目 | 详见第三章采购需求 | 1项 | 990000.00 | 990000.00 | ☐ | ☐ |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

## 三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

## 四、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向：□中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。

强制分包：大型企业应将采购份额的    /     %分包给中小企业。

3、本项目的特定资格要求：(1)设计资质:具备行政主管部门颁发的[工程设计·综合资质·综合资质甲级]或者[工程设计·水利行业·水利行业乙级及以上资质]且处于有效期。(2)勘察资质;具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察岩土工程专业资质乙级并且工程测量乙级及以上并且水文地质勘察乙级及以上资质且处于有效期。

注：依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见磋商文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体响应。本次采购 不接受  （接受或不接受）联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件：      /           。

## 五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年 9 月 29 日至2026年 10 月 12 日，每日上午9时至12时，下午15时至17时（北京时间）），在张家界市永定区崇文路通达国际广场10楼持本人身份证原件、供应商法人授权委托书、供应商营业执照副本以及特定资格条件（复印件加盖公章）获取招标文件。

本项目实行电子交易，有意参加投标者，在（电子交易平台网址）获取电子版招标文件。

本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

## 六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026 年 10 月 14 日 9 时 00 分（北京时间）；

2、投标地点：张家界市永定区崇文路通达国际广场10楼

3、开标时间：2026年  10 月 14 日9时00分（北京时间）。

4、开标地点：张家界市永定区崇文路通达国际广场10楼

## 七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

## 八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

## 九、投标说明

1、本公告选项：表示选择，表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

## 十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：周女士

2、电话：18574410263

## 十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名  称：张家界市永定区水利局

（2）地  址：张家界市永定区古庸路111号

（3）联系人：李先生

（4）邮  编：427000

（5）电  话：13974473883

（6）电子邮箱： /

2、采购代理机构信息

（1）名  称：张家界新达项目管理有限公司

（2）地  址：张家界市永定区崇文路通达国际广场10楼

（3）联系人：周女士

（4）邮  编：427000

（5）电  话：18574410263

（6）电子邮箱：55038113@qq.com