政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务

政府采购编号：城步财采计[2026]000071

采购代理编号：HNJX-CB2026-04002

采   购   人：城步苗族自治县城市管理和综合执法局

湖南金九集团投资有限责任公司

采购代理机构：湖南建熙工程咨询有限公司

二零二六年六月

目 录

第一章 城步苗族自治县城市管理和综合执法局城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务竞争性磋商邀请公告	1

第二章 磋商须知	5

第三章 采购需求	26

第一节 采购清单一览表	26

第二节 技术要求	27

第三节 商务要求	29

第四章 合同草案条款	30

第五章 评标方法及标准（综合评分法）	34

附件1  评标方法及标准表	36

第六章 响应文件组成	38

一、报价表及报价文件(格式)	40

附件1-1 报价表	40

二、磋商响应声明	41

三、保证金	42

四、授权委托书(格式)	43

五、供应商资格审查材料	45

附件5-1 资格更新证明材料	45

附件5-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函	46

附件5-3 中小企业声明函	47

六、采购需求的响应	48

附件6-1 响应-览表	48

七、合同条款偏离表	49

八、采购需求偏离表	50

九、享受政府采购政策优惠的证明资料	51

附件  监狱企业证明资料	52

十、响应标的符合磋商文件规定的证明文件	53

十一、最后报价	54

第一章 城步苗族自治县城市管理和综合执法局城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务竞争性磋商邀请公告

城步苗族自治县城市管理和综合执法局的城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与采购活动。

项目概况 城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务 的潜在供应商应在湖南建熙工程咨询有限公司（湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇新中源陶瓷5楼）获取采购文件，并于2026年7月17日10时00分（北京时间，详见外网公告）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：HNJX-CB2026-04002

2、采购项目名称：城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务

3、政府采购计划编号：城步财采计[2026]000071

4、合同履行期限：120日历天

5、本项目 不接受 联合体投标

二、采购需求：

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务 | 535564.00元 | 城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务 | 详见采购需求。 | 1项 | 535564.00元 |

三、供应商的资格要求：

1、供应商的基本资格条件：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

包名称：城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务

■专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）

3.供应商特定资格条件：包名称：城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务

特定资格条件：

（1）具有住房和城乡建设部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上资质，资质证书处于有效期内。

（2）按湘建建【2020】208号文规定配备本项目现场监理部关键岗位人员，总监理工程师 1人、专业监理工程师不少于1人（含1人）、监理员不少于1人（含1人）。

（3）拟派总监理工程师具备市政公用工程专业国家注册监理工程师证书；拟任总监理工程师在邵阳最多允许有3个在监项目（含本次招标项目），且按中华人民共和国建设部令第 147 号文件要求年龄不超过 65 周岁。

（4）拟派专业监理工程师须具有国家注册监理工程师证书或监理工程师证书或专业监理工程师培训合格证书；拟任监理员具有国家注册监理工程师证书或监理工程师证书或监理员证书或专业监理工程师培训合格证书。以上专业监理工程师和监理员人员的证书须在有效期范围内且无在监项目（提供无在监承诺，格式自拟）。

四、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式

1、时间：2026年6月30日至2026年7月7日，每天上午9：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：湖南建熙工程咨询有限公司（湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇新中源陶瓷5楼）；

3、获取方式：法定代表人应持法人身份证明、本人身份证原件和营业执照复印件获取招标文件。如为授权委托人，应持法人身份证明、授权委托书、本人身份证原件、营业执照复印件获取招标文件，以上资料复印件加盖供应商单位公章，否则不予受理。

4、售价：0元。

五、响应文件提交截止时间、地点

1、截止时间：2026年7月17日10时00分（北京时间）。

2、地点：湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇新中源陶瓷5楼（湖南建熙工程咨询有限公司）

六、响应文件开启

- 1、开启时间：2026年7月17日10时00分（北京时间）

- 2、地点：湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇新中源陶瓷5楼（湖南建熙工程咨询有限公司）

- 七、公告期限

1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。

- 八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 九、磋商说明

1、本公告选项：■表示选择，表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

- 十、其他补充事项：

1.本项目合同定价方式：固定总价

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

- 十一、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

- 名  称：城步苗族自治县城市管理和综合执法局/湖南金九集团投资有限责任公司

- 地  址：邵阳市城步苗族自治县

- 联系人：钟伦强/唐时斌

- 电  话：18908427077

- 2、采购代理机构信息

- 名  称：湖南建熙工程咨询有限公司

- 地  址： 湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇新中源陶瓷5楼

- 联系人：阳平波

- 电  话：18684699658

- 3、项目联系方式

- 联系人姓名：钟伦强/唐时斌

- 电    话：18908427077/15873787387

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

■表示选择，表示未选择。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务 |
| 第1.2款 | 是否预留采购份额 | 本项目专门面向中小微型企业采购，供应商的报价不享受评审优惠。 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 联 系 人：钟伦强/唐时斌 电 话：18908427077/15873787387 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 采 购 人：城步苗族自治县城市管理和综合执法局/湖南金九集团投资有限责任公司 地 址：邵阳市城步苗族自治县 联 系 人：钟伦强 /唐时斌 电 话：18908427077/15873787387 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 采购代理机构：湖南建熙工程咨询有限公司 地 址：湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇新中源陶瓷5楼 联 系 人：阳平波 电 话：18684699658 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商的基本资格条件： （1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 （4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 包名称：城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务 ■专门面向中小企业（含监狱及福利性单位） 3.供应商特定资格条件：包名称：城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务 特定资格条件：（1）具有住房和城乡建设部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上资质，资质证书处于有效期内。（2）按湘建建【2020】208号文规定配备本项目现场监理部关键岗位人员，总监理工程师 1人、专业监理工程师不少于1人（含1人）、监理员不少于1人（含1人）。（3）拟派总监理工程师具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书；拟任总监理工程师在邵阳最多允许有3个在监项目（含本次招标项目），且按中华人民共和国建设部令第 147 号文件要求年龄不超过 65 周岁。（4）拟派专业监理工程师须具有国家注册监理工程师证书或监理工程师证书或专业监理工程师培训合格证书；拟任监理员具有国家注册监理工程师证书或监理工程师证书或监理员证书或专业监理工程师培训合格证书。以上专业监理工程师和监理员人员的证书须在有效期范围内且无在监项目（提供无在监承诺，格式自拟）。 4、提供以下资格证明材料： （1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件； （2）提交法定代表人身份证明或者委托代理人提交法定代表人授权委托书并附法定代表人身份证明； （3）特定资格条件的证明材料。 （4）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）。 （5）本项目专门面向中小微企业采购，供应商按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)规定，提供《中小企业声明函》。 （6）提供无不良信用记录承诺书及以下所有网站查询截图； 查询渠道： 中国执行信息公开网、信用中国官网、中国政府采购官网、国家企业信用信息公示系统。 在中国执行信息公开网中查询“失信被执行人”，在信用中国官网查询“严重失信主体名单”和“重大税收违法案失信主体名单”，在中国政府采购官网查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，在国家企业信用信息公示系统中查询“严重违法失信企业名单”；查询截图体现的查询时间为采购公告发出至提交首次响应文件的截止时间止。 9、供应商有下列情形之一的，视为无效投标： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）响应文件没有加盖供应商公章的。 （5）法定代表人或委托代理人没有按要求签字或印章的。 |
| 第3.2款 | 是否接收联合体形式 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第5.1款 | 现场勘察 | ■不需要，供应商如自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第6.3款 | 磋商文件的实质性变动内容 | 否 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第11.3款 | 采购项目预算及最高限价 | 大写：伍拾叁万伍仟伍佰陆拾肆元 小写：535564.00元 |
| 第11.6款 | 报价的其他要求 | 2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库(2026)2号文件的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 2.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第2.1项至第2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第2.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 4、如供应商的投标报价低于最高限价 80%的，评标委员会可以基于专业判断，要求供应商在评审现场提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用、分拣运输、检测、税费、管理费等。 |
| 第12.1款 | 保证金 | 投标承诺 |
| 第13.1款 | 响应文件有效期 | 60 日（日历日），从投标截止时间算起 |
| 第14.1款 | 分包 | 不允许分包 |
| 第15.2款 | 响应文件副本份数 | 正本一份，副本二份、电子文件1份(U盘，投标文件盖章扫描件) |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第16.2款 | 封套上应载明的信息 | 项目名称：城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务 政府采购计划编号：城步财采计[2026]000071 委托代理编号：HNJX-CB2026-04002 在2026年7月17日10时00分之前不得启封 |
| 第18.1款 | 响应文件的递交时间和地点 | 时间：2026年7月17日10时00分（详见磋商公告） 地点：湖南建熙工程咨询有限公司（湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇新中源陶瓷5楼）。 |
| 五、响应文件的评审与磋商 |  |  |
| 第22.4款 | 磋商文件规定的实质性要求和条件 | 除法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形外，磋商文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，按响应无效处理。非实质性偏离的范围和幅度:偏离项数之和≥ 6项将导致无效投标。 |
| 第28.3款 | 最后报价的算术修正 | 详见磋商须知正文 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第34.1款 | 财政部门指定的媒体 | 中国湖南政府采购网http://www.ccgp-hunan.gov.cn/ |
| 第35.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 名称：湖南建熙工程咨询有限公司 地址：湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇新中源陶瓷5楼 联系人：阳平波 联系电话：18684699658 |
| 第36.1款 | 履约担保 | ■不要求提供 □要求提供，履约担保的金额为：合同金额的5%。担保的截止日期为项目成果验收合格之日，采购合同签订后7个工作日内提交 。 履约担保的形式：银行保函（须由中标单位基本账户的银行开具）。 |
| 七、政府采购政策 |  |  |
| 第40.1款 | 节能产品、环境标志产品的价格折扣比例 | 本项目不适用 |
| 第41.2（1）项 | 小型、微型企业的价格折扣比例 | 本项目专门面向中小微型企业采购，供应商的报价不享受评审优惠。 |
| 第44.1款 | 采购进口产品 | 本项目不适用 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第46.1（1）项 | 合同预付款的支付比例和支付条件 | 详见采购需求 |
| 第46.1（2）项 | 质量保证金 | 无 |
| 第46.1（3）项 | 采购代理服务费 | 采购人同意采购代理机构按照有关规定收取代理服务费不超过人民币8033.00元 |
| 第46.2款 | 其他规定 | 1、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 2、信用信息查询的查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） 信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）； 中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。 - 3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 - 4、信用信息查询的截止时点：至提交首次响应文件的截止时间止。 - 5、信用记录查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 - 6、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 - 7、信用信息的使用规则：留存备查。 |

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本章第一节“磋商须知前附表”（以下简称【磋商须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【磋商须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。

2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【磋商须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.4供应商是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【磋商须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【磋商须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4.参与磋商的费用

4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.现场勘察

5.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请公告

第二章 磋商须知

第三章 采购需求

第四章 合同草案条款

第五章 评标方法及标准

第六章 响应文件组成

6.2采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的磋商文件进行的澄清或者修改，构成磋商文件的组成部分。

6.3磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见【磋商须知前附表】。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

6.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.磋商文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日至少5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

9.响应文件的组成

9.1响应文件包括下列内容：

（1）报价表及报价文件(格式)

（2）磋商响应声明(格式)

（3）保证金

（4）授权委托书(格式)

（5）供应商资格审查材料

（6）采购需求响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策的证明资料

（10）响应标的符合磋商文件规定的证明文件

（11）最后报价

9.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.供应商的资格更新证明材料

10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

11.报价要求

11.1供应商应当根据磋商文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；磋商文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。

11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【磋商须知前附表】。

11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.6报价的其他要求见【磋商须知前附表】。

12.磋商保证金

12.1磋商文件要求供应商提交磋商保证金的，供应商应按【磋商须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交磋商保证金。磋商保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子征信替代磋商保证金。

12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4磋商保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的磋商保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性磋商采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

12.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

13.响应文件有效期

13.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。

14.分包

14.1【磋商须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性磋商文件中有关分包规定的，其响应无效。

14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.4分包供应商不得再次分包。

15.响应文件的签署及规定

15.1响应文件应按磋商文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，磋商文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。

15.2响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。

15.3在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交（按电子交易平台系统操作，本项不适用于电子投标）

16.响应文件的密封和标记

16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

16.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。

16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

17.响应文件的补充、修改或者撤回

17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

18.响应文件的递交与接收

18.1供应商应在【磋商须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者磋商小组拒收逾期送达的响应文件。

18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

（1）项目名称、政府采购计划编号；

（2）供应商名称；

（3）响应文件送达时间、地址；

（4）响应文件密封情况；

（5）采购人、采购代理机构名称；

（6）采购人、采购代理机构接收人签字。

18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

五、响应文件的评审与磋商

19.供应商资格审查

19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。

20.磋商小组

20.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

20.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血

亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

21.磋商程序

21.1磋商程序：磋商（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，磋商按本章第23条进行。

21.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

21.3在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

22.响应文件审查

22.1磋商小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。

22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合磋商文件要求的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）不满足磋商文件规定的实质性要求和条件的；

（4）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形。

22.3响应文件按无效处理的，磋商小组应拒绝其参与磋商，但属于磋商文件规定的实质性变动内容的除外。

22.4磋商文件规定的实质性要求和条件见【磋商须知前附表】。

23.澄清

23.1磋商小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.磋商的规定

24.1在磋商过程中，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其代表参加磋商。

24.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加磋商的供应商。

24.3每轮磋商中，参加磋商的供应商代表应认真、准确、完整地记录磋商小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对磋商小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

24.4经磋商确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

24.5综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

24.6综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

25.退出磋商

25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购人、采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

25.2供应商参与磋商，但未提交最后报价又未按前款规定退出磋商的，保证金不予退还。

26.最后报价

26.1磋商结束后，磋商小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的，磋商小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，磋商小组应当要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.2下列情形，磋商小组确认符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商磋商，直接要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

（1）磋商文件未明确可能实质性变动的；

（2）磋商文件明确可能实质性变动，但磋商小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为磋商文件不需发生实质性变动、不需要磋商的。

26.3磋商小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

27.异常报价

27．1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。

28.提出成交供应商

28.1磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，落实价格折扣后计取价格分值。

28.3最后报价有算术错误的，除【磋商须知前附表】另有规定外，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

28.4最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。

29.确定成交供应商

29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。

30.磋商的特殊情形

30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次磋商采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性磋商采购。

30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。

31.磋商终止

31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

32.重新评审

32.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

32.2采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。并同时书面报告本级财政部门。

33.保密及串通行为

33.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

34.成交信息的公布与成交通知书

34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【磋商须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。

34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

34.3成交通知书是合同文件的组成部分。

35.询问及质疑

35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

35.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【磋商须知前附表】。

35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

36.履约担保

36.1磋商文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【磋商须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

37.签订合同

37.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同（根据邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市2023年营商环境创优提质行动实施方案》的通知规定：鼓励在中标、成交通知书发出20日内，根据采购文件确定的事项签订政府采购合同）。

37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

七、政府采购政策

38.预留采购份额

38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

39.强制采购

39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。

40.优先采购

40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣；

41.价格评审优惠

41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【磋商须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【磋商须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

42.政府采购政策其他规定

42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策。。

42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。

42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。

43.供应商应提供的政府采购政策证明资料

43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。

（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

44. 采购进口产品

44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【磋商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加磋商。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足磋商文件要求的国内产品参与磋商竞争。

45.融资、担保

45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

八、其他规定

46.其他规定

46.1合同价款支付

（1）竞争性磋商文件规定支付合同预付款的，采购人应按【磋商须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

（2）竞争性磋商文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【磋商须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

46.2磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。

# 第三章 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 序号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 是否接受进口设备 | 数量 （个） | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务 | C20020600-工程监理服务 | 否 | 1 | 120日历天 | 城步苗族自治县 |  |

注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

## 第二节 技术要求

- 一、项目名称：城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务

- 二、服务地点：城步苗族自治县。

- 三、项目主要建设内容及规模：

- 本项目建设地点位于城步苗族自治县。主要建设内容及规模:总用地面积59900.66m²（约89.85亩），配套服务用房总建筑面积400.00m²，新增停车位791个，其中：新增充电桩停车位410个，同步完成内部场地硬化、安防、消防等。本项目总投资为4682.87万元。

四、监理内容

本次采购的内容为城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包的监理服务，包括但不限于本采购项目设计施工图范围内，从施工准备阶段到保修阶段及缺陷责任期全过程监理服务，包括施工阶段、保修阶段及缺陷责任期的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套工程安装监理等，具体工作范围及界线以招标人下达的任务书为准。监理单位具体工作内容如下：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经采购人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报采购人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报采购人。

- 五、监理服务标准及要求

- 符合现行国家标准规范、行业标准规范、地方标准和当地建设主管部门等相关要求，确保分部分项工程达到 100%合格，一次验收合格并通过验收、备案，达到合格质量标准。

1、工程监理技术标准与规范

- 本项目必须符合国家关于工程监理方面现行的标准、规范、规程、办法、示例，以及湖南省关于工程监理方面的文件、规定。

- 供应商在监理工作中使用下述标准、规范： 中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》GB/T50319－2013，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准和规范，则供应商应采用新的标准或规范进行监理。

- 上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

2、监理大纲编制要求

- （1）编制的程序与依据应符合国家相关政策、法规的要求；

- （2）监理咨询大纲的编制要求符合工程实际要求，对整个工程监理咨询工作具有指导性作用

- （3）监理大纲的编写应明确监理咨询组织机构及工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

- 监理服务原则：

- 监理单位须执行工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

## 第三节 商务要求

- 一、服务地点、时间

服务地点：城步苗族自治县。

服务期限：120日历天。

- 二、验收标准

符合现行国家标准规范、行业标准规范、地方标准和当地建设主管部门等相关要求，确保分部分项工程达到 100%合格，一次验收合格并通过验收、备案，达到合格质量标准。

- 三、人员要求

（1）投标人应确保拟派驻的现场监理部关键岗位人员均为本单位人员。

（2）除不可抗力因素外，中标单位自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止，不得更换和撤离总监理工程师，对擅自更换或撤离的，按骗取中标处理，其中标结果无效，并承担由此造成的损失。

现场监理部关键岗位人员的更换须得到采购人书面同意。

（3）供应商应在响应文件中承诺（格式自拟）：如我单位中标后，将严格按照采购文件、响应文件及行业有关规定保质保量的完成本项目的各项工作；若出现工作失误导致无法正常履约，采购人有权要求中标单位的主管部门将其列入“黑名单”，中标单位愿意承担此后果，且无异议。

（4）其他未述清事项严格按照湘建建[2020]208号文执行。

四、付款方式：

首付款：签订合同后，支付合同价款的20%；第二次付款：完成施工工程量的70%，支付至合同价款的50%；第三次付款：工程竣工验收且完成后，提供完整的监理资料，支付至合同价款的90%；最后付款：审计完成后，一次性付清余款。

五、其他要求

1、投资控制目标：不超过工程概算。

2、进度控制目标：根据施工进度要求及网络计划实施进度控制。

3、质量控制目标：合格。

4、安全文明控制目标：杜绝一切等级以上的伤亡事故且工伤责任事故人数为零。严格执行国家、工程所在地相关政府管理部门有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求。

# 第四章 合同草案条款

第一节 合同协议书

正本/副本

采购合同编号：

采购人（甲方）：城步苗族自治县城市管理和综合执法局/湖南金九集团投资有限责任公司

供应商（乙方）：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：城步苗族自治县城南片区停车场建设项目（一期）工程总承包监理服务

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）是否分包：               。

（5）项目负责人：               。

（6）联系电话：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式：■固定总价

（3）付款方式：合同另行约定。

3.合同履行

（1）本合同的服务期限为：    年    月   日至    年   月   日。

（2）地点： 城步苗族自治县

（3）方式：

（4）履约担保：不要求。

（5）质量保证金：不要求。

4.合同验收

（1）验收主体：城步苗族自治县城市管理和综合执法局/湖南金九集团投资有限责任公司

（2）验收方式：

（3）验收标准：

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件。

（8）其他合同文件。

6.违约

（1）双方安排的项目负责人，应协调双方人员严格按照合同进度要求完成合同内容，双方共同解决问题；一方变更项目负责人时，应以书面或电子邮件形式及时通知对方。

（2）乙方应严格按照双方约定内容提交项目成果完成工作，如因乙方过错未能按约定计划提交项目成果，则自本合同约定的交付日起，每迟延一日（10天内的），应向甲方偿付合同金额每天0.5%的违约金，总额不能超过合同金额的5%。如果延期10天以上，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方带来的一切损失。如乙方因非己方过错不能按约定时间交付项目成果的，可于约定时间到期前五个工作日内将原因以书面或电子邮件方式向甲方说明，征得甲方同意后，双方另行约定具体交付时间。

(3)甲方严格按照双方约定向乙方支付费用，延期付款的计息标准按合同订立时1年期银行贷款市场报价利率计算。如甲方因非己方过错不能按约定时间付款，可于约定时间到期前三个工作日内将原因以书面或电子邮件方式向乙方说明，双方另行约定付款时间。

(4)双方应当对于项目开展过程中的不确定因素和突发情况有足够的理解，针对非对方过错造成的时间延误等状况给予充分的理解，且不视为对方违约。

7.合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 争议解决

本协议履行过程中如发生纠纷，双方协商解决，如协商不成，向采购人所在地法院提起诉讼。

9.合同份数

本合同总共一式陆份；其中正本一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹份，副本一式 肆 份，甲方、乙方、政府采购监督管理办公室、代理机构各执 壹份；正本副本均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：城步苗族自治县城市管理和综合执法局会议室

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

邵阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与邵阳市政府采购活动！

政府采购合同融资是邵阳市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《邵阳市财政局关于支持中小企业发展 加快推进政府采购合同融资工作的通知》（邵财购【2022】13号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在邵阳市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

第五章 评标方法及标准（综合评分法）

1.综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括供应商的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按下列规定进行算术修正：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“磋商须知”的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定供应商的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价修正或调整／最后磋商报价修正或调整） × 报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。每个供应商的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序确定中标候选人。

附件1  评标方法及标准表

| 序号 | 评标因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项（20分） | 1、磋商报价得分＝(磋商基准价／最后磋商报价)×报价权值×20； 满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的投标报价为评标基准价。 2、异常低价审查标准：投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，【即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%】，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序，要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟，以评委确定的时间为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 3、磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 |  |
| 2 | 技术评价项（50分） | 监理方案(30分) | 供应商提供的监理方案（包括施工前准备阶段方案、质量控制方案、进度控制方案、安全控制方案、信息管理与协调管理方案、安全环保管理方案）； 方案及措施完整、内容充实、表述清晰且操作性强，符合项目实际情况需要的计30分；在此基础上缺漏项的每处扣5分，方案及措施粗略、内容简单、缺乏操作性的每处扣3分，扣完为止，未提供的不计分。 |
|  |  | 监理组织(5分) | 供应商提供的监理组织（包括总监理工程师职责、各专业监理工程师职责、监理员职责、监理组织形式等）； 方案及措施完整、内容充实、表述清晰且操作性强，符合项目实际情况需要的计5分；在此基础上缺漏项的每处扣1分，方案及措施粗略、内容简单、缺乏操作性的每处扣0.5分，扣完为止，未提供的不计分。 |
|  |  | 监理工作程序(5分) | 1、监理程序（包括施工阶段监理工作程序、质量控制监理工作程序、材料进场验收程序、监理巡视检查程序、质量安全事故处理程序等）；方案及措施完整、内容充实、表述清晰且操作性强，符合项目实际情况需要的计5分；在此基础上缺漏项的每处扣1分，方案及措施粗略、内容简单、缺乏操作性的每处扣0.5分，扣完为止，未提供的不计分。 |
|  |  | 监理措施(5分) | 供应商提供的监理措施（包括监理进度、质量、造价、安全、环保监理等）；方案及措施完整、内容充实、表述清晰且操作性强，符合项目实际情况需要的计5分；在此基础上缺漏项的每处扣1分，方案及措施粗略、内容简单、缺乏操作性的每处扣0.5分，扣完为止，未提供的不计分。 |
|  |  | 合理化建议(5分) | 供应商对本项目提出合理化建议（包括工程投资管理、质量管理、进度管理、安全文明管理和档案资料整理等方面的合理化建议），合理化建议完整、内容充实、表述清晰且操作性强，符合项目实际情况需要的计5分；在此基础上缺漏项的每处扣1分，方案及措施粗略、内容简单、缺乏操作性的每处扣0.5分，扣完为止，未提供的不计分。 |
| 3 | 商务评价项（30分） | 类似业绩（20分） | （1）供应商近3年内（自2023年6月1日至投标截止时间止）具有类似监理业绩，每个计5分，本项最高计10分。 （2）拟任总监理工程师近3年内（自2023年6月1日至投标截止时间止）具有类似监理业绩，每个计5分，本项最高计10分。 注：供应商提供中标（成交）通知书和监理合同、竣工验收证书、监理业务手册复印件并加盖供应商公章，时间以监理业务手册建设单位签字盖章的时间为准，未提供的不计分。 |
|  |  | 人员配备（10分） | （1）拟任总监理工程师在满足资格条件的前提下同时具有中级及以上职称的计5分，本项最高计5分。 （2）拟任项目组其他成员（不含总监理工程师）在满足资格条件的前提下同时具有中级及以上职称的每个计5分，本项最高计5分。 注：供应商应提供相关证书并加盖供应商公章，未提供的不计分。 |

# 第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、报价表及报价文件(格式)

二、磋商响应声明(格式)

三、保证金

四、授权委托书(格式)

五、供应商资格审查材料

六、采购需求响应

七、合同条款偏离表

八、采购需求偏离表

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

十、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

十一、最终报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

采购代理编号:

采购代理机构：

供应商

年  月  日

## 一、报价表及报价文件(格式)

附件1-1 报价表

报价表

采购代理编号：                                  项目名称：

| 报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） |  |
| （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：          年        月     日

## 二、磋商响应声明

致             (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件；并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日（日历天）内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2012】69号）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：               年      月     日

## 三、保证金

备注：1、提供投标保证承诺。

投标承诺

（采购人名称） ：

经慎重研究，我公司          供应商名称  决定于______年____月_____日参与你方组织的      项目名称     的竞争性磋商，我方承诺严格按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和磋商文件作出的处理。

本承诺有效期与响应文件有效期一致。

供应商名称：                         （盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

## 四、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

★注：1、供应商代表不是供应商法定代表人（单位负责人）的提供，另准备本授权委托书原件（附法定代表人身份证明）一份，磋商时单独提交（同时提供其本人身份证原件）。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

★ 注：1、供应商代表为法定代表人（单位负责人）的，另准备法定代表人身份证明一份，磋商时单独提交（同时提供其本人身份证原件）。

## 五、供应商资格审查材料

说明：根据磋商文件第二章第3.1款规定提供资格证明材料。

附件5-1 资格更新证明材料

供应商的资格更新证明材料

注：根据磋商文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

### 附件5-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) ，本公司企业规模为：大型 中型 小型 微型

公司(单位)名称(盖章)

年   月    日

机构代码：              注册登记机构：

日期：                  有效期：

注册资本：              地 址：

经济行业：              经济性质：

法定代表人(负责人)姓名：       (签字)：

身份证号：                手机号:

授权代表人姓名：             (签字)：

身份证号：                手机号:

附件5-3 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的   （项目名称） 的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额   万元，属于     （中型、小型、微型）企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购服务类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的承接企业的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

六、采购需求的响应

编制说明：供应商应按磋商文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：         年     月      日

附件6-1 响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 技术要求 | 数量 | 服务要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年     月      日

七、合同条款偏离表

采购代理编号:                                    项目名称：

| 序号 | 磋商文件章节条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

注：1.供应商应根据磋商文件第四章“合同草案条款”填写本表；

2.供应商如果对磋商文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日       期：          年        月      日

八、采购需求偏离表

采购代理编号：                                    项目名称：

| 序号 | 磋商文件章节条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

注：1.供应商应根据磋商文件第三章“采购需求”填写本表；

2.供应商如果对磋商文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：          年        月      _日

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

附件  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件  监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不符合政策要求的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

十、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

注：1、提供第三章规定的证明材料复印件

2、磋商文件要求的其他相关资料。

## 十一、最后报价

报价表（最后报价）

采购代理编号：                                  项目名称：

| 报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） |  |
| （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：          年        月     日

说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，磋商现场进行最后报价。