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第一章  磋商邀请
国鼎和诚项目管理集团有限公司（采购代理机构）受张家界市永定区发展和改革局（采购人）的委托，对永定区易地扶贫搬迁集中安置区综合提质升级项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
[bookmark: _Toc110606572][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc16639][bookmark: _Toc22657511]一、项目概况
[bookmark: _Toc22657512]1、采购项目名称：永定区易地扶贫搬迁集中安置区综合提质升级项目
2、政府采购计划编号：(2026)430802000028-1
3、委托代理编号：GDZBCG-2026-034 
4、采购项目预算：1729121.15元
☑支持预付款，预付比例： 40% 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业 
6、合同定价方式：☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励
7、合同履行期限：240日历天
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□磋商保证金：采购项目预算的 / %；
☑履约保证金：中标金额降价幅度不超过采购预算10%的，履约保证金为中标金额的10%；中标金额降价幅度超过采购预算10％以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额；
☑预付款保证金：预付款的 100 %；
☑质量保证金：合同金额的 3 %。
[bookmark: _Toc29234][bookmark: _Toc110606573][bookmark: _Toc6769]二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	永定区易地扶贫搬迁集中安置区综合提质升级项目
	1729121.15元
	永定区易地扶贫搬迁集中安置区综合提质升级项目
	详见采购需求
	1项
	1729121.15元
	□
	□


[bookmark: _Toc7684]说明：
1、节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2、同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与磋商谈判。
[bookmark: _Toc15317]三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向：☑中小企业  □小微企业 □监狱企业 □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质且处于有效期，企业安全生产许可证处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
（2）拟任项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，并且具有安全生产考核合格证（B证）；拟任技术负责人具有市政工程相关专业中级及以上技术职称；以上人员必须是本企业在职员工且不得有在建项目（提供社会保险的证明材料和人员无在建项目承诺书）。
（3）施工项目部关键岗位其他人员实行承诺制。响应时不要求提供具体人员信息，其中标后按照国家和省有关法律法规、规范标准等规定配备施工项目部关键岗位人员。关键岗位其他人员必须是本企业在在职人员且不得有在建项目（承诺书格式自拟）。
注：本项目面向中小企业采购，参与政府采购活动的供应商须提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《中小企业声明函》。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受 （接受或不接受）联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件：  /  。
五、获取磋商文件的时间、地点、方式
1、获取磋商文件的时间：从2026年10月09日至2026年10月14日止，每天上午 8:00 时到 12:00 时，下午 14:30 时到 17:30 时（北京时间），双休日及节假日除外。持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、个人身份证、供应商营业执照副本复印件（复印件加盖公章），在国鼎和诚项目管理集团有限公司（张家界市永定区御景湾二期金瑞苑一楼S112号）领取。
六、首次响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、首次响应文件的提交截止时间：2026年10月19日09时00分（北京时间）
2、首次响应文件的开启时间：2026年10月19日09时00分（北京时间）
3、首次响应文件的开启地点：国鼎和诚项目管理集团有限公司张家界分公司 （指定地址：张家界市永定区御景湾二期金瑞苑一楼S112号）
★在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
七、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。公告期限自本邀请公告最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、磋商说明
1、本公告选项：☑表示选择，□表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
联系人姓名：冼耀军      电话：18674431851
十一、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名    称：张家界市永定区发展和改革局               
（2）地    址：张家界市永定区西溪坪陈家溪路粮食产业园   
（3）联 系 人：冼耀军                                   
（4）电    话：18674431851                              
（5）邮    编：427000                                   
（6）电子邮箱：/                                        
2、采购代理机构信息
（1）名    称：国鼎和诚项目管理集团有限公司             
（2）地    址：张家界市永定区御景湾二期金瑞苑一楼S112号
（3）联 系 人：邹纯意                                   
（4）电    话：13974471171                              
（5）邮    编：427000                                   
（6）电子邮箱：754820631@qq.com                         
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第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	永定区易地扶贫搬迁集中安置区综合提质升级项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：张家界市永定区发展和改革局
地  址：张家界市永定区西溪坪陈家溪路粮食产业园
联系人：冼耀军
电  话：18674431851

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：国鼎和诚项目管理集团有限公司
地  址：张家界市永定区御景湾二期金瑞苑一楼S112
联系人：邹纯意 
电  话：13974471171

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款

	供应商资格条件

	1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
（1）法人提交企业法人营业执照副本（或者法人登记证书）复印件；
（2）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；
（3）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动（提供供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（供应商自行查询，截图并加盖公章）。
注：依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
2、采购项目的特定资格条件：
（1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质且处于有效期，企业安全生产许可证处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
（2）拟任项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，并且具有安全生产考核合格证（B证）；拟任技术负责人具有市政工程相关专业中级及以上技术职称；以上人员必须是本企业在职员工且不得有在建项目（提供社会保险的证明材料和人员无在建项目承诺书）。
（3）施工项目部关键岗位其他人员实行承诺制。响应时不要求提供具体人员信息，其中标后按照国家和省有关法律法规、规范标准等规定配备施工项目部关键岗位人员。关键岗位其他人员必须是本企业在在职人员且不得有在建项目（承诺书格式自拟）。
注：本项目面向中小企业采购，参与政府采购活动的供应商须提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《中小企业声明函》。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受 （接受或不接受）联合体响应。
说明：供应商有下列情形之一的，视为无效投标（ ★ ） ：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的；
（4）资格证明文件复印件未加盖供应商公章的。
（5）采购文件中所有法定代表人和委托代理人的签字必须为亲笔签名，否则为无效投标。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	☑ 不接受
□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	☑ 采购人不组织
□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	☑本项目拒绝采购进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第39.7款
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页1。

	二、磋商文件

	第二章第10.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	非基本资格条件及“★”号条款。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	 2026 年 10 月 09 日至 2026 年 10 月 14 日

	第二章第11.3款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	本人身份证原件、供应商法人身份证明及授权委托书（委托购买）、供应商营业执照副本（复印件加盖公章）

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	 2026 年 10 月 19 日 09 时 00 分（北京时间）

	
	响应文件的递交地点及评审地点
	国鼎和诚项目管理集团有限公司张家界分公司（张家界市永定区御景湾二期金瑞苑一楼S112号）

	第二章10.6款
	一般条款允许偏离的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥10项将导致无效响应

	三、响应文件的编写

	第二章第15.3款
	采购项目预算
	1729121.15元（人民币）（其中：安措费：58438.05元）

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供
□ 要求提供

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	  90  日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件副本份数
	正本 壹 份，副本 贰 份，电子U盘 壹 份（U盘须用信封密封并注明项目名称和供应商名称再同响应文件一并密封）

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	            采购项目响应文件
      
政府采购计划编号：           
委托代理编号：               
供应商名称：                 
在     年     月     日（星期   ）     时     分之前不得启封

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第29..7款
	评审因素和标准
	见附页2

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展：小型或微型企业，最后报价扣除比例为  / ％；

	第二章第29.6款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
1、节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。
3、两型产品：
商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）；
技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第39.4款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分）。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。
本项目为工程类项目，不享受以上政策优惠。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第37.3款
	履约担保
	□不要求提供
☑要求提供，履约担保的金额为：中标金额降价幅度不超过采购预算10%的，履约保证金为中标金额的10%；中标金额降价幅度超过采购预算10％以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。
时间：供应商自领取中标通知书后7个工作日内提交履约保证金。若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标资格。采购人将取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市"严重失信企业名单"实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。
履约担保形式：
1．大力推广电子保函。供应商应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。
2．提交保函的要求。供应商提交的银行保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。银行保函由采购人负责核验，报市公共资源交易中心登记。
退还：项目验收合格后无息退还。

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	代理服务费按合同约定收取。

	第二章第42.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2、查询截止时间：至本项目投标截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：供应商自行查询并提供相关截图。投标截止后，由采购人或者采购代理机构在规定的查询渠道进行查询核验。
4、磋商代表资格及参与要求
（1）参加磋商时，磋商代表应当为供应商法定代表人或者拟派往本项目的项目负责人。法定代表人参加的，应当携带本人有效身份证件原件及营业执照副本原件（或加盖公章的复印件）；项目负责人参加的，应当携带本人有效身份证件原件、法定代表人授权委托书，以及供应商为其缴纳社会保障资金的相关证明材料。
（2）社会保障资金证明材料的提交要求：供应商应当在本项目响应文件中提供项目负责人社会保障资金缴纳情况的相关证明材料，具体要求如下（满足其一）：
①供应商可提供磋商截止日前6个月内任意1个月为项目负责人缴纳社会保障资金的缴存单据或社保机构开具的参保缴费情况证明，证明材料复印件加盖供应商公章（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关免缴证明文件）；
②供应商可依据政府采购优化营商环境相关政策，优先采取书面承诺方式提供社保缴纳信息，采购人将通过相关平台进行核验；
③依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相关免缴证明文件即可；
④新成立企业可提供成立以来已缴存的社会保障资金缴存记录（自成立之日起至磋商截止日，任意1个月），未能提供的应在响应文件中作出书面说明。
（3）磋商代表身份核验规则：在磋商正式开始前，采购人将对磋商代表身份进行核验。磋商代表应当满足本条第（1）款的要求，身份核验不符合上述要求的，不得参与本次磋商。供应商因不可抗力等正当理由确需更换磋商代表的，应在磋商开始前向采购代理机构提交书面说明并获得同意。

	第二章第42.2款
	异常低价投标（响应）审查程序
	1.根据财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟,具体由评审委员会根据实际情况自主确定合理时间。
其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。






附页1
政府采购履约担保函
编号：              
                     （采购人）： 
鉴于你方与               （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《          政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在      年    月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应采购人的要求，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，应承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写     ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的提供服务/供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方提供服务/供应货物/完成工程的，由在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求供应商承担保证责任的，应在本保函保证期间内向供应商发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的服务/货物/工程全部验收合格的，自验收合格日起，供应商保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从供应商账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止供应商保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重供应商保证责任的，供应商对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经供应商书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，供应商保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经供应商书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，供应商不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，供应商亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，供应商不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自供应商加盖公章之日起生效。 


 	          保证人（供应商）（公章）： 
                                                                     年     月     日
附页2
评审办法及标准
1.磋商小组
1.1评审由依法组成的磋商小组负责。
2.评审方法
2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。
2.2本采购项目的评审因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评审因素给予加分。
评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“磋商须知”第3.1款规定的供应商资格条件。
2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见磋商文件前附表。

各投标单位的综合得分由商务部分、技术部分和价格部分三部分组成，由评审小组评定，价格部分权重15%，技术部分权重55%，商务部分权重30%。
	序号
	项目
	权值的取值

	1
	价格
	15

	2
	技术
	55

	3
	商务
	30

	∑（1+2+3）=100
	100



3.比较与评价
3.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。












附表1         
资格性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	基本资格条件
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明。
	法人提交企业法人营业执照（或法人登记证书）扫描件，自然人提供本人身份证扫描件。

	2
	
	法人提交法定代表人身份证明或者法人授权委托书并附法人身份证明，自然人提交身份证复印件。
	格式文件原件，装入响应文件正副本中。

	3
	
	本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，供应商如非“企业”性质，可不勾选企业规模。
	格式文件原件，装入响应文件正副本中。

	4
	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	格式文件原件，装入响应文件正副本中。

	5
	
	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
	信用信息查询截图。
信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

	6
	
	法律、行政法规、磋商文件规定的其他条件。
	

	7
	特定资格条件
	第一章磋商邀请和第二章磋商须知中规定的特定资格条件。
	满足招标文件中第一章磋商邀请和第二章磋商须知中规定的所有特定资格条件相关内容。

	…
	评审结论（合格或不合格）
	


注：①供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。
②依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见磋商文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。





附表2         
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	响应文件的签署、盖章
	响应文件的签署、盖章满足磋商文件要求。

	2
	响应文件有效期
	响应文件有效期满足磋商文件要求。

	3
	磋商报价
	响应磋商文件报价。

	4
	磋商文件的实质性要求
	首次响应文件
	对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

	
	
	重新提交的响应文件
	

	5
	最后报价
	按照磋商文件的规定提交最后报价。

	6
	其他无效情形
	法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	…
	…
	…

	评审结论（合格或不合格）
	



3.2最终报价评价。磋商小组以最终报价为基础，依次对最终报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
3.3价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×15
本项所称最终报价为按本章第3.2款规定价值扣除后的最终报价。
3.4涉及政府采购政策优惠的，按磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。
3.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第3.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第3.2款规定调整价格。综合调整见磋商文件前附表相关规定。
3.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。









附表3
评分标准
	序号
	评审
因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	1
	技术 
F技术＝55分
	施工方案与技术措施
	15
	供应商根据项目特点提供的施工方案与技术措施方案，内容包含：1.项目总体概况、2.施工平面布置及施工要求、3.施工顺序、4.施工工艺、5.项目重难点分析；
满足上述要求的计15分，每有一处缺漏项扣3分，每有一处欠完善的扣1.5分，扣完为止。欠完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、前后不一致等情况。
未提供方案的不计分。

	
	
	工程进度计划与保证措施
	9
	供应商根据项目特点提供的工程进度计划与保证措施方案，内容包含：1.总工期及施工进度计划、2.施工进度保证措施、3.施工进度管理要点方案；
满足上述要求的计9分，每有一处缺漏项扣3分，每有一处欠完善的扣1.5分，扣完为止。欠完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、前后不一致等情况。
未提供方案的不计分。

	
	
	质量管理体系与措施方案
	9
	供应商根据本项目实际情况提供的质量管理体系与措施方案，内容包含：1.施工质量目标、管理机构及职责分工；2.管理制度、3.实施与监控措施；
满足上述要求的计9分，每有一处缺漏项扣3分，每有一处欠完善的扣1.5分，扣完为止。欠完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、前后不一致等情况。
未提供方案的不计分。

	
	
	安全管理体系与措施
	9
	供应商根据本项目实际情况提供的安全管理体系与措施方案，内容包含：1.安全生产目标、管理机构及职责分工、2.安全施工制度、3.实施与监控措施；
满足上述要求的计9分，每有一处缺漏项扣3分，每有一处欠完善的扣1.5分，扣完为止。欠完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、前后不一致等情况。
未提供方案的不计分。

	
	
	环境保护管理体系与措施
	9
	供应商根据本项目实际情况提供的环境保护管理体系与措施方案，内容包含：1.环境管理目标、管理机构与职责分工、2.管理制度、3.实施与监控措施；
满足上述要求的计9分，每有一处缺漏项扣3分，每有一处欠完善的扣1.5分，扣完为止。欠完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、前后不一致等情况。
未提供方案的不计分。

	
	
	资源配备计划
	4
	供应商根据本项目实地情况提供的资源配备计划方案，内容包含：1.人力资源及主要设备配置计划、2.主要材料及资源投入计划；
满足上述要求的计4分，每有一处缺漏项扣2分，每有一处欠完善的扣1分，扣完为止。欠完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、前后不一致等情况。
未提供方案的不计分。

	2
	商务 
F商务＝30分
	企业类似业绩
	30
	供应商近三年（投标截止时间前36个月，以合同签订时间为准）每承担过一个与本项目类似施工业绩的计10分，最多计30分。
注：提供合同协议复印件、中标通知书（如有）复印件加盖供应商公章，否则不计分。

	3
	磋商报价F磋商报价＝15分
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15
2、供应商符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的，用扣除后的价格参与评审。

	说明：
1、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。
2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知-财库〔2026〕2号》相关要求，评审中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（5）评审委员会（磋商小组）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会（磋商小组）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（磋商小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。 



说明：
1.以上评分标准按要求提供相关证明材料复印件并加盖公章，否则不予计分。且供应商须对复印件的真实性负责，如存在弄虚作假行为，将作无效投标处理，并按相关规定没收其保证金，同时上报财政部门列入政府采购黑名单。
2.分项评分最多保留小数2位，汇总评分值时保留小数2位。
3.经评标委员会评审得分最高的供应商为中标（成交）候选人。如得分相同，以报价最低者为中标（成交）候选人，报价相同得分相同时由采购人决定中标（成交）候选人。













磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表（以下简称磋商须知前附表）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务（含承担工作及工作量比例）；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
[bookmark: _GoBack]9.3如有产品属于国家强制性产品认证（CCC）目录范围的，投标人须提供所投产品有效的CCC认证证书复印件（加盖投标人公章）。未提供或证书不在有效期内的，视为未实质性响应，按无效投标处理。
9.4产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。
9.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.6符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.7供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）联合体协议
（4）供应商的资格证明文件
（5）货物或服务方案说明
（6）技术/商务响应与偏离表
（7）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
（8）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料
（9）报价一览表及报价文件
（10）供应商认为需提供的其他资料
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19. 磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金（数额采用四舍五入，计算至元）。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
（4） 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本复印件，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.4在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查： 对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动（磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分），并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号） 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42.其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
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第三章 政府采购合同格式
[bookmark: _Toc10877][bookmark: _Toc22201110]第一节 合同协议书

发包人（全称）：                           
承包人（全称）：                           
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                      。
2.工程地点：                                      。
3.工程立项批准文号：                            。
4.资金来源：                                      。
5.工程内容：                                      。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6.工程承包范围：                                 。
二、合同工期
计划开工日期：           年        月        日。
计划竣工日期：           年        月        日。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合                                     标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                  （¥             元）；
其中：
（1）绿 色施 工 安全 防护措施 项目费 ：人民币（大 写）              （¥元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）         （¥        元）；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）           （¥            元）；
（4）暂列金额：人民币（大写）              （¥            元）。
2.合同价格形式：                 。
五、项目经理
承包人项目经理：                。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7） 已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于           年     月      日签订。
十、签订地点
本合同在                                  签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                      生效。
十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。




发包人：  （公章）                      承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：                 
地  址：                                地  址：                       
邮政编码：                              邮政编码：                     
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电  话：                                电  话：                       
传  真：                                传  真：                       
电子信箱：                              电子信箱：                     
开户银行：                              开户银行：                     
账  号：                               账  号 ：                       




第二节 通用合同条款
说明：合同条款及格式应当作为招标文件的组成部分，合同条款及格式采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
合同专用条款附后。














































附页3：安全生产合同格式

安全生产合同（格式）

为在                （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
一、发包人职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规颁布的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因发包人或承包人违反安全生产相关规定，按现场实际情况，将依法追究责任。
四、本合同正本一式     份，副本     份，合同双方各执正本     份，副本     份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。



发包人：               （盖单位章）        承包人：               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）
地 址：                                    地 址：                           
电 话：                                    电 话：                           
日 期：                                    日 期：                           
附页4：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书（格式）

工程项目名称：                                        
工程项目地址：                                        
发包人（甲方）：                                      
承包人（乙方）：                                      
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动 ,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条  甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益 ,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中 、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶 、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身 、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程总承包合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程总承包合同规定以外的材料 、设备等。
第三条  乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限 ,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条  本责任书作为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后生效。
第六条  本责任书的有效期为双方签署之日至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条  本责任和本施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：               （盖单位章）        承包人：               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）
地 址：                                    地 址：                           
电 话：                                    电 话：                           
日 期：                                    日 期：                           


附页5：环境保护和水土保持责任书

环境保护和水土保持责任书

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特签订环境保护和水土保持责任书。
一、甲方职责
1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。
2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则 ,即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
4、组织对乙方的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查 ,监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。
5、凡发现乙方在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。
二、乙方职责
1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。
2、坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员(包括临时雇请的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的雇佣人员），的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。
三、违约责任
如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方通报、罚款：
1、情节轻微者，甲方可对乙方予以通报；
2、累计三次因环境问题被有关方面通报，或情节严重，甲方可向乙方处以万元罚款。
本责任书和施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。


发包人：               （盖单位章）        承包人：               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）
地 址：                                    地 址：                           
电 话：                                    电 话：                           
日 期：                                    日 期：                           
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[bookmark: bookmark54]第四章  采购需求

[bookmark: _Toc92230837][bookmark: _Toc31431][bookmark: _Toc300678508]一、项目概况
1、本工程项目名称为：永定区易地扶贫搬迁集中安置区综合提质升级项目。
2、项目建设地点为：项目建设地点涵盖王家坪镇、竹园塔、神堂坪、三家馆村四个易地搬迁集中安置区。
3、主要建设内容及规模为：
主要建设内容包括污水管网更换、检查井维修、化粪池新建、加压水泵及供水管网新增、消防设施改造、电动车及新能源充电桩新增、堡坎护坡新建等。
说明：
1.供应商施工应服从采购人的现场管理。为减少改造工程对当地居民生产生活的影响，施工过程中可能需要间断施工或按采购人管理需要临时调整施工时间；施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等，均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。
[bookmark: _Toc92230838][bookmark: _Toc22112][bookmark: _Toc225336549]二、项目清单及说明（含工程量清单表、说明、图纸、标准等）
1.工程量清单表及说明：另册。
2.图纸：另册。
3.主要技术规范及标准：详见设计图纸。
4.充电桩技术参数：充电桩满足设计要求，符合国家有关规定。
注：以上所列规范和标准，在合同执行过程中如有新的版本颁布时，则按最新版本执行。
以上所列的规范和标准获得由供应商自行解决，在合同履行期间，若上述规范和标准有修改或重新颁布，承包人应遵照执行，若规范和标准要求有出入则以较严格者为准。
本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。本标书或设计图纸写明的具体参数如低于最新国家标准，各供应商应该主动提升标准。本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。
[bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc92230839]三、工期及质量要求
1.工期要求： 240日历天 。
[bookmark: _Toc225336550]2.质量标准：符合国家及行业施工规范要求。验收后达到《建筑工程施工质量验收统一标准》要求，工程质量标准为合格。
[bookmark: _Toc92230840][bookmark: _Toc1803]四、项目实施要求
1.建筑材料运输、保管及保险
1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
1.4成交人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明、环保证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
2.施工要求
2.1成交供应商须负责办理永定区易地扶贫搬迁集中安置区综合提质升级项目施工的行政审批手续，确保项目顺利实施。
2.2成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.3成交供应商在响应文件中承诺的管理人员未经采购人同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
3.验收要求
3.1由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。
[bookmark: _Toc225336551]4.安全文明施工 
4.1承包方须严格施工管理，做到安全施工、文明施工。合同履行期间，凡承包方发生的矛盾、纠纷、事故及所造成的一切责任和损失均由承包方负责。施工中承包方不得影响发包方的正常工作和生活。同时加强对发包方（施工范围内）设备设施、物品和场地的保护，如造成损坏，承包方须及时恢复或照价赔偿。
5.投标人一旦中标，除不可抗力因素外，未经采购人同意，不得变更拟任的项目人员。
[bookmark: _Toc92230841][bookmark: _Toc23166]五、项目特别说明
1.结算方法
1.1 付款人：张家界市永定区发展和改革局。
1.2 付款方式：预付款40%，在确认工程量完成60%后，发包人向承包人支付50%合同款；2.工程完工后，发包人向承包人支付至合同款的80%；3.工程竣工验收合格，经第三方审核后，发包人向承包人支付至结算金额的97%，剩3%质保金（剩余价款的3%作为质量保证金，工程质保期满后无息支付）。承包人开具等额发票后，发包人再付款。
1.3 本项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以采购人审核的审核结论为准。成交供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如成交供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交供应商自负，采购人不再支付任何费用。
1.4 工程变更
1.4.1采用暂估价形式的由采购人按相关程序核实审定，工程量清单中暂估价、不可预见费用报价时均不能变更。
1.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定备案。
2.工程竣工结算
工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
3.争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由向项目所在地法院诉讼解决。
4.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
注：本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。
六、其他要求 
1.本项目不组织集中现场踏勘，供应商可自行前往项目现场进行踏勘，以了解施工现场实际情况，以便制作出合理的施工组织方案，并能准确核算相关成本；否则由此带来的风险（包括成本核算错误）由供应商自行承担。勘察现场所发生的费用由供应商承担。
2.采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.未考察现场或考察工作不详细的供应商在成交后，不得以不完全了解现场情况为理由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不作任何答复。
4.成交供应商所提供的施工材料必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则即使成交，采购人有权取消合同，拒绝接受所供工程服务，拒绝支付款项，并有权要求成交供应商承担给采购人造成的相应损失。
5.提供项目安全专职管理员仅任职本项目承诺书，承诺书须签字盖章，格式自拟。缺失无效的按不响应处理。
6.因投标人施工造成居民投诉、相关主管部门罚款由投标人承担。
7.承包人在施工过程中必须收集隐蔽项目关键部位的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
8.项目报价要求：投标人清单报价须响应：湖南省住房和城乡建设厅“关于发布2025《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知”湘建科函〔2025〕151号、湖南省住房和城乡建设厅“关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知”湘建科函〔2025〕150号、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强全省房屋市政工程安全防护、文明施工措施费用使用管理的通知》（湘建质〔2026〕80号）等文件中强制要求的规定，否则按废标处理。
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下十个部分：
一、磋商响应声明
附件1-1：法定代表人身份证明
附件1-2：法定代表人授权委托书
二、保证金缴纳证明材料
三、联合体协议（格式）（如有）
四、供应商的资格证明资料
附件4-1：供应商基本情况表
附件4-2：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件4-3：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件4-4：湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件4-5：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
五、施工组织设计
附件5-1：施工组织设计
附件5-2：主要人员简历表
六、技术/商务响应与偏离表
附件6-1：技术/商务响应与偏离表
七、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
附件7-1：中小企业声明函
八、报价一览表及分项价格表
附件8-1：报价一览表
附件8-2：分项价格表
附件8-3：已标价工程量清单
九、供应商认为需提供的其它资料
十、最后报价（评审现场根据要求单独提交）


政府采购
响 应 文 件

                     
采购项目名称：                       
政府采购计划编号：                   
委托代理编号：                        
采   购   人：                       
采购代理机构：                       





供应商                         
年   月   日





一、磋商响应声明

致            （采购人或采购代理机构）：
我方已仔细研究了              （项目名称）的竞争性磋商文件（政府采购计划编号：            ；委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本     份，电子档     份并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
（1）受到刑事处罚；
（2）受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1-1：法定代表人身份证明
附件1-2：法定代表人授权书

供应商名称（盖单位章）：                       
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
日期：         年     月     日
附件1-1 
法定代表人身份证明

供应商名称：                       
注册号：                          
注册地址：                        
成立时间：        年     月     日
经营期限：                        
经营范围：主营：                  ；兼营：                  
姓名：          性别：          年龄：          系          （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件







供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字或印章）：               
日期：        年     月     日      




附件1-2 
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件






供应商名称（盖单位公章）：                  
法定代表人（签字或印章）：                   
授权的代理人（签字或印章）：                 
日期：        年     月     日


二、磋商保证金缴纳证明材料（本项目不适用）

1、提供付款凭证复印件。


















三、联合体协议（格式）

致                 （采购人或采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购计划编号、委托代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：               （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：            

成员二名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
        年     月     日  


说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》（财库[2011]181号）相关规定的，应提交《附件7-1：中小企业声明函》。


四、供应商的资格证明资料
附件4-1              
供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件



附件4-2      
磋商文件规定的基本资格条件证明资料


备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件。





附件4-3
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。



















附件4-4      
湖南省政府采购供应商资格承诺函
 
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□  中型□  小型□  微型□ （需勾选）
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
 公司（单位）名称（盖章）
            年   月   日
    
	机构代码：
	注册登记机构：

	日期：
	有效期：

	注册资本：
	地址：

	经济行业：
	经济性质



法定代表人（负责人）姓名（签字）：
身份证号：
手机号：
授权代表人姓名（签字）：
身份证号：
手机号：


附件4-5
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致              （采购代理机构）：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项和实施条例第十九条所称重大违法记录，包括： 
1.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
2.在参加本项目政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。 

特此声明！

供应商名称（盖单位公章）： 
法定代表人（签字）：            
日期：      年     月     日


五、施工组织设计

附件5-1
    
施工组织设计

供应商应递交完整的施工组织时间，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：
一、施工方案与技术措施
二、工程进度计划与保证措施
三、质量管理体系与措施	
四、安全管理体系与措施
五、环境保护管理体系与措施
六、资源配备计划
七、合理化建议



























附件5-2
主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。


供应商名称：                                  
法定代表人或其委托代理人（签字）：              
日期：       年     月     日




六、技术/商务响应与偏离表
附件6-1


	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。







供应商名称：                                  
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
日期：       年     月     日









七、提供享受政府采购政策的证明材料

附件7-1
中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加          （单位名称）的           （项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.                          （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为            （企业名称），从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为 	  万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。
2.                           （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为            （企业名称），从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为 	  万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：
日期：

注：
1.属于专门面向中小企业采购的政府采购工程、服务类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实填写，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的，其响应无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。







八、报价一览表及报价文件
附件8-1 报价表	
报价表
	项目名称
	

	政府采购计划编号
	
	委托代理编号
	

	品目代码
	

	工程总报价
	大写：                                   元人民币整
（其中：安措费            元）
小写：                    元人民币整（其中：安措费            元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）

	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备注
	



说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B0303拆除工程；




供应商名称（盖单位公章）：                  
法定代表人（单位负责人）
或其授权的代理人（签字或印章）：            
日期：       年     月     日





[bookmark: _Toc30099][bookmark: _Toc108015411][bookmark: _Toc107998059]附件8-2 分项报价说明
分项报价说明
注：
1.供应商应按磋商文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2.附件8-3“已标价工程量清单”按采购文件提供的工程量清单报价。

附件8-3 已标价工程量清单
已标价工程量清单（工程类适用）
















九、供应商认为需要提供的其它资料


















十、最后报价	
最后报价表
	项目名称
	

	政府采购计划编号
	
	委托代理编号
	

	品目代码
	

	工程总报价
	大写：                                   元人民币整
（其中：安措费            元）
小写：                    元人民币整（其中：安措费            元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）

	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备注
	1.项目总报价须包不可预见费其价格不得变动（如果有）。
2.项目报价的各种规费必须按规定计算，不得打折或优惠。
3.最后报价不提供分项报价，将响应文件中的第一轮报价减去最后报价所得数值（优惠值）按比例优惠到第一轮报价的相应分项报价中，形成最后报价的分项价。



说明：
1.此报价不放在响应文件中，磋商现场根据评审专家的要求提供。
2.磋商文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价。
3.本报价一式两份，可打印或用不退色墨水书写。
4.本报价文件递交给代理机构后不得修改，否则视为无效文件。


供应商名称（盖单位公章）：                   
法定代表人（单位负责人）
或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：       年     月     日
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