# 第三章 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 节能 产品 | 进口 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株洲市渌口区渌口中学食堂维修及护坡加固工程 | 株洲市渌口区渌口中学食堂维修及护坡加固工程 | 详见采购需求 | 1 | 批 | □ | □ |

注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

## 第二节 商务技术要求

一、项目名称：株洲市渌口区渌口中学食堂维修及护坡加固工程

二、建设地点：株洲市渌口区渌口中学校内。

三、项目概况：本项目为株洲市渌口区渌口中学食堂维修及护坡加固工程，主要改造内容为食堂一、二层地面防水，墙面、吊顶改造、新增空调系统，屋面防水改造及新建护坡工程等。资金来源为上级专项资金。

四、招标范围：本项目设计施工图范围内的全部工程，具体详见采购人提供的工程量清单为准。

五、工期要求：25日历天，整体工程须在2026年8月26日前通过竣工验收并交付使用，确保项目按期投入、保障秋季正常开学。投标人在投标文件中须根据项目概况及清单内容编制符合项目要求的进度计划表。

六、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。

七、保修要求：按国务院279号院令及国家建设部第80号部令及国家有关规定实行工程保修。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

八、项目实施要求

1、人员配备要求

1.1本采购项目在采购阶段施工项目部关键岗位人员配备数量为施工项目负责人1人；技术负责人、专职安全员、施工员、质量员在采购阶段不作要求，但成交供应商在成交后应根据本项目建设规模按照湘建建〔2020〕208号文件足额配备相应岗位人员。

1.2供应商应确保投标、合同签订时所配备的施工项目部关键岗位人员与实际现场施工项目部关键岗位人员一致，如需更换人员须经采购人批准。

1.3施工项目部关键岗位人员在合同履行过程中必须持有相应的注册执业资格或岗位证书，且必须为承包人正式聘用的员工并缴纳社保，采购人可以随时检查，一经发现现场人员与证书人员不一致或不在岗情况的的，采购人有权追究承包人每人次1000元违约责任，如超过3次采购人有权终止合同并由违约方承担相应责任。

2、建筑材料运输、保管及保险

2.1成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2.2成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

2.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

3、施工要求

3.1成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.2成交供应商不得擅自变更拟派项目组成员，否则采购人有权取消其成交资格。主要施工管理人员离开施工现场须经采购人书面批准，否则按合同约定向采购人支付违约金。

3.3成交供应商应根据《湖南省工资支付监督管理办法》的规定，健全农民工工资支付制度和工资支付的基础管理体系，建立按月支付工资制度，编制工资支付表（包括支付单位、支付时间、支付对象的姓名、工作天数、加班时间、应发的项目和金额、扣除的项目和金额等），向农民工提供工资支付清单，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录按规定予以保存。

3.4成交供应商负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。成交供应商必须为其雇佣的所有人员购买意外伤亡保险及工伤保险，成交供应商所雇佣人员发生意外伤、亡时，由成交供应商负责赔偿，与采购人无关。成交供应商施工中如出现安全事故，成交供应商应承担全部责任。若造成采购人或者第三方损失的，由成交供应商负责赔偿。

八、其他要求：

1、验收要求：采购人根据《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号的相关规定自行组织验收。

2、招标控制价编制说明：

湖南省住房和城乡建设厅《关于执行(建设工程工程量清单计价标准)及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函(2025)150号);《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套工程量计算标准;湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025(湖南省建设工程消耗量标准)的通知》(湘建科函(2025)151号);2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》:湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数的通知》(湘建价建(2026)20号文，株洲市人工费系数0.98);材料价格参照株洲市建设工程造价管理站发布的《株洲市建设工程造价信息》2026年3-4月材料价格计取;

3、本工程采用固定单价合同方式，工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算的工程量按合同双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。供应商响应文件中出现清单综合单价异低，按响应文件清单价格执行，采购人不做调整。

4、本项目的竣工结算金额最终以相关行政职能部门的审定金额为准。

5、“工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，以及一定范围和幅度内风险的费用。所谓“一定范围和幅度内风险”是指合同约定的风险。

6、已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。

7、分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表按下列要求报价：

7.1项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由采购人在谈判文件中统一给定，供应商应按照采购人提供的工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求进行报价。

7.2应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。

7.3各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑；材料消耗量包括损耗量。

8、工程量清单：具体详见附件。（为方便评标，请供应商按照工程量清单顺序排列投标报价文件）

注：（1）供应商投标报价文件的投标总价扉页、投标报价填报说明、工程项目清单汇总表、单位工程清单汇总表都应由注册造价工程师签字并加盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其响应文件中。注册造价工程师属供应商本单位的，其注册单位名称应与供应商名称一致。如委托他人编制投标报价，应提供委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。

（2）暂列金额、专业工程暂估价、暂估（定）综合单价及暂估材料单价部分（详见工程量清单）供应商不能更改，否则其编制的投标报价文件无效。

（3）工程造价咨询机构在同一招标项目中，只能接受一个供应商的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效。

（4）投标报价须符合本项目“工程量清单”规定的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位及工程量，未按本规定提供的投标报价文件无效。

9、技术标准及要求：根据设计文件的要求，本采购工程项目的材料、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，未尽技术规范，按国家现行施工质量、验收规范执行。

10、付款要求及方式：

（1）付款采用银行转账方式，凭正式税务发票。

（2）工程款支付：按合同约定执行。

（3）在施工中如发生设计变更及工程隐蔽前，事先通知相关部门共同核定，按程序及规定呈报相应部门及领导批示后才能作为结算依据。

11、为有效杜绝以次充好、虚假响应等行为，采购人有权保留对供应商提供的相关证明材料进行验证的权利；如提供虚假材料谋取中标或中标后成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人将上报财政部门，依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定追究其法律责任，取消中标资格，上缴谈判保证金至本级财政国库，承担采购人因此所造成的一切损失。

12、中标后、合同签订前，采购人将对中标人投标报价进行清标，中标人有不平衡报价的，将依据株政办发〔2024〕2 号文相关规定进行修正。本采购项目同时公布有清单项目综合单价基准价，该基准价仅作为修正不平衡报价的基准，不作为否决投标报价的依据。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。