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政府采购品目分类：B  
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第一章 竞争性磋商邀请公告

张家界市公安局的张家界市公安局综合办公楼室内房间门及卫生间维修改造项目进行采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：张家界市公安局综合办公楼室内房间门及卫生间维修改造项目
2、政府采购计划编号：CGXM2026430800000039     

2、委托代理编号：ZYYC-ZJJZC[2026]09
3、采购项目预算：900807.15元
(支持预付款，预付比例：  /  % 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
7、合同履行期限：工期60天（日历日）
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

(投标保证金：采购项目预算的 / % ；

(履约保证金：中标金额的 10%。
(预付款保证金：预付款的 / %；

(质量保证金：合同金额的 3 %。

二、采购需求

	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口
	分包要求

	1
	
	张家界市公安局综合办公楼室内房间门及卫生间维修改造项目
	B99000000 其他建筑工程
	项
	1
	否
	□允许中标（成交）供应商将本项目的非主体、非关键性工作进行分包

 ☑不允许分包


说明：

采购进口产品报财政部门核准安排：     /       

三、采购项目需落实的采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。

供应商特定资格条件：
（1）湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

（2）具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；

（3）项目负责人（项目经理）为建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；

注：依据湖南省财政厅关于采购促进中小企业发展有关措施的通知（湘财购〔2022〕17号），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见磋商文件）参与采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与采购活动。

7、本次采购  不接受   联合体响应。

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

1、有意参加投标者，于2026年10月10日至2026年10月15日，每日上午08:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间），在中盈永诚咨询集团有限公司（张家界市永定区大庸桥街道民惠家园二期对面(好地建安综合楼)会议室）持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）加盖公章、个人身份证获取磋商文件。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年10月22日 09 : 00 （北京时间）
2、提交投标文件地点：张家界市公共资源交易中心一楼相应开标室

3、开标时间：2026年10月22日 09 : 00   

4、开标地点：张家界市公共资源交易中心一楼相应开标室

七、公告期限

1、本招标公告在湖南省政府采购网发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑

1、投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：张家界市公安局                            

（2）地  址：张家界市永定区南庄坪街道南庄路32号‌  

（3）联系人：刘先生   

（4）邮  编：427000   
（5）电话：18974490362
（6）电子邮箱：    /     

2、采购代理机构信息

（1）名  称：中盈永诚咨询集团有限公司
（2）地  址：湖南省张家界市永定区大庸桥街道民惠家园二期对面(好地建安综合楼)202室
（3）联系人：林女士                       

（4）邮  编：427000 
（5）电  话：15574927685
（6）电子邮箱：460799648@qq.com
第二章 磋商须知
磋商须知前附表

（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	张家界市公安局综合办公楼室内房间门及卫生间维修改造项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：张家界市公安局

联 系 人：刘先生     

电    话：18974490362
地    址： 张家界市永定区南庄坪街道南庄路32号‌ 

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：中盈永诚咨询集团有限公司 

联 系 人：林女士 
电    话：15574927685
地    址：湖南省张家界市永定区大庸桥街道民惠家园二期对面(好地建安综合楼)202室

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告

□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款


	供应商资格条件


	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

■专门面向：■中小企业 ■小微企业 (监狱企业 (福利性单位
(强制分包：大型企业应将采购份额的/%分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：

（1）湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

（2）具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；

（3）项目负责人（项目经理）为建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；

注：依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见磋商文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、本次招标不接受联合体投标。 

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织

□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝采购进口产品

□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	■ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第/期) 内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政策功能：
	1、中小微企业
■专门面向中小企业采购：不再执行价格评审优惠。

□非专门面向中小企业采购：给予小型和微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /  ％。

中小企业参加本项目采购活动的要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。

2、残疾人福利性单位

非专门面向残疾人福利单位采购：给予残疾人福利性单位10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：  /  ％

3、监狱企业

非专门面向监狱企业采购：给予监狱企业10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：/ %。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	不允许任何偏离

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年10月10日起至2026年10月15日（五个工作日）

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）加盖公章、个人身份证。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年 10月22日 09 时  00 分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	900807.15元，投标报价不得突破预算限价，否则为废标。

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	本项目不适用

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	本项目不适用


	第二章第19.1款
	磋商保证金
	■不要求提供

□ 要求提供

1、投标保证金数额：/。
请以银行转账、银行电汇或银行汇票，从各投标单位账户缴入到如下帐户：

开户名称：/

开户行：/
账  号：/
3、缴纳时间：投标截止时间前，以查询银行到账为准。

4、未按要求按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	（正本壹份，副本贰份,电子U盘一份）

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	              （项目名称）响应文件

政府采购计划编号：                .      

委托代理编号：                .            
供应商名称：                    
在     年    月    日（星期     ）    时    分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	张家界市公共资源交易中心一楼相应开标室

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：中型、小型或微型企业，最后报价扣除比例为  / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 /  %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：

1、节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

	第二章第31.6款
	确定成交供应商的方法和方式
	综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

□采购人委托磋商小组直接确定成交供应商；
■采购人确定成交供应商。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（ http://www.ccgp-hunan.gov.cn/ ）

	第二章第39.3款
	履约担保
	(不要求提供

■要求提供：

履约保证金金额：中标、成交金额的10%。

提交时间：中标通知书发出后、合同签订前。

形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。     

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理费
	采购代理费由采购人向代理公司支付。

	第二章第42.1款
	其他规定
	1.得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低的顺序排列。都相同的，由磋商小组决定中标候选人。

2.每个供应商递交首次响应文件时需同时递交响应文件电子档一份（U盘）。

3.根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的应当拒绝其参与政府采购活动。

1. 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2. 信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。

3. 信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

4. 信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

信用信息的使用规则：留存备查。

5、根据财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟(时间自投标人收到采购人或采购代理机构电话通知时起算，投标人将证明材料递交到采购人或采购代理机构时截止)。

其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

7、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证+保证金担保。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后二年内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因工程质量问题产生争议，你方还需同时提供质量检测部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起满二年，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，张家界市永定区区人民法院为管辖法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   日

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”及“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”及“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属 于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明(格式)

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

（3）授权委托书(格式)

（4）保证金

（5）供应商的资格证明材料

（6）报价表及报价文件(格式)

（7）采购需求响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）供应商认为需提供的其他资料

（12）最终报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

 (4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本、电子文件份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件正、副本应一起密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财

库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章 评标方法及标准(综合评分法)
一、总则

1.磋商小组

1.1采购人依法组建磋商小组，评标工作由依法组成的磋商小组负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足竞争性磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。

2.2本招标项目的评标因素和标准见下表，不得对投标文件优于竞争性磋商文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：投标报价、技术方案、商务部分等评审因素，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

2.3权值的取值范围见本章相应表格。

二、评标程序

评标程序：开标——资格性检查——符合性检查——磋商——最终报价——详细评审——对比评价——打分统分排名——推荐中标（成交）候选投标单位或直接确定中标（成交）单位。

3.投标文件的初步评审
3.1初步评审分为资格性及符合性检查。

 资格性检查。资格审查依据法律法规和磋商文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。磋商小组决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在竞争性磋商文件前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

（2）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件的；
（4）投标人在参加本次采购活动前三年内经营活动中有重大违法记录的，或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 

（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

（6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；

（7）投标报价不响应或超过本项目报价要求的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于竞争性磋商文件规定的招标范围的(缺漏竞争性磋商文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的。
3.3 有下列情形之一时，磋商小组应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在竞争性磋商文件前附表集中列示：

在评标活动中，出现下列情形之一的，磋商小组应予以废标：

1、符合专业条件的投标单位或者对竞争性磋商文件作实质响应的投标单位不足三家的；

2、出现了影响招标公正的违法、法规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购人预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

采购人和采购代理机构应将废标理由通知所有投标单位。

3.4采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

3.5除竞争性磋商文件前附表另有规定外，投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格或者采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人（本条款不适用本项目）。

4.澄清有关问题
4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，
4.3计算错误修正的原则：

（1）投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标报价单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价总价为准，并修改单价；

（3）投标报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致情形的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商书面确认后方产生约束力；供应商不予确认的，其响应文件按无效响应处理。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按磋商小组的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.比较与评价

5.1磋商小组应按照竞争性磋商文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价评价。磋商小组以开标时承认的最终投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正。
5.3价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
5.4涉及政府采购政策优惠的，按竞争性磋商文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

5.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第5.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第5.2款规定调整价格。综合调整见竞争性磋商文件前附表相关规定。

5.6评标时，磋商小组各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.推荐成交候选人名单

6.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2每个包成交候选人数量为3名，本次招标推荐的成交候选人数量见磋商文件前附表。

三、 评标办法、程序及标准

7.评标依据

7.1依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《财政部关于印发政府采购竞争性磋商招标方式管理暂行办法的通知》（财库〔2014〕214号）的规定和《财政部关于政府采购竞争性磋商招标方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及财政部财库[2007]2号文件等相关法律、法规。

7.2《竞争性磋商文件》和《投标响应文件》是评标工作的主要实质性依据。

8.磋商小组的组成

8.1磋商小组的组成：磋商小组依法组成，磋商小组社会专家从湖南省政府采购专家库中随机抽取产生。

9.评标原则、磋商小组的权利和义务、评标工作纪律

9.1评标原则：磋商小组开展评审工作时，应当遵循下列原则：

（1）客观原则。依据磋商文件和投标文件及有效书面澄清材料作出客观评价，不得改变磋商文件规定的评审方法、标准及中标条件，不得擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款（参数）。

（2）公平原则。按照磋商文件规定的评审程序、方法和标准，一视同仁对待所有投标人，不得对投标人实行差别待遇或歧视待遇。

（3）合法原则。执行国家有关法律、法规和政策，维护国家和政府采购当事人的合法权益。评审结果应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展，支持自主创新、环保节能产品等。

（4）效益原则。在满足竞争性磋商文件要求和采购需求的前提下，应当坚持低价优先，体现物美价廉。 

（5）回避原则。磋商小组成员与投标投标人有利害关系的，应当主动申请回避。

参与政府采购活动的所有人员（采购人、评委）有以下情况的须回避，不得参与本项目：

①参加本次采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加本次采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加本次采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响本次采购活动公平、公正进行的关系。

（6）就近原则。

9.2磋商小组的权利：

（1）审查投标人的投标资格，对投标文件是否符合磋商文件要求作出评价；

（2）对投标文件不明确的地方提出询问，要求投标投标人在规定时间内，对投标文件及其它有关事项作出解释或者澄清；

（3）依据评审办法独立提交评审意见；推荐中标（成交）候选投标人名单，或者依据采购人的授权直接确定中标（成交）投标人；

（4）有权检举干预评审工作的单位和个人；

（5）法律、法规和规章规定的其他权利。

9.3磋商小组的义务

（1）严格遵守国家法律法规和评委职业道德；

（2）严格遵守客观、公平、公正、合法、效益原则，认真履行职责；

（3）严格遵守保密规定，不得泄漏评审内容及投标人的商业秘密；

（4）严格按照磋商文件的要求评审，对评审意见承担个人责任； 

（5）配合采购代理机构或采购人答复投标人提出的询问和质疑；

（6）配合相关部门的质疑投诉处理工作；

（7）参与评审报告的起草；

（8）法律、法规和规章规定的其他义务。

9.4评审工作纪律要求

（1）所有参加评审的人员要求按通知的时间到达评标现场；

（2）磋商小组成员应遵守本规程的要求，签署承诺书，并自觉遵守承诺；

（3）评审期间不得擅自离开评审现场；不得与投标人单独接触；不得将评审资料带离评审现场；不得私下与外界通讯联系（随身携带的通讯工具由采购代理机构统一保管）；不得向任何人或单位泄露评审过程、中标（成交）候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

（4）磋商小组成员发现自己与投标投标人有利害关系的，必须主动申请回避；

（5）评审专家发现采购项目与本人专业不符或者曾经参加过本项目磋商文件论证的，应当主动提出，并退出磋商小组；

（6）采购人代表及磋商小组其他成员不得进行诱导性发言；不得相互串通影响评审结果。

（7）磋商小组成员之外的其他人员不得发表评审意见；

（8）在磋商小组评审结果确定后，磋商小组成员不得修改自己的评审意见。

10、评审监督

整个评标过程在采购人监督代表的监督下进行。

11、评标办法、程序和定标标准
11.1本次招标采取的评标办法是：综合评分法

11.2评标程序：评标程序：开标—资格性检查—符合性检查—磋商—最终报价—详细评审—对比评价—打分统分排名—推荐中标（成交）候选投标单位或直接确定中标（成交）单位。

11.2.1开标：开标会由招标代理公司主持，采购人和投标人代表参加，在采购人监督代表或相关部门代表的监督下，检查响应文件的密封完整性。

11.2.2资格性检查：

（1）检查的范围:是否提交投标保证金；是否按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章；是否按照竞争性磋商文件要求提交资格证明文件等。资格审查的情况由采购代理机构整理并签字后，交磋商小组成员逐一核对审查，形成资格性检查评审意见。磋商小组应在资格性检查评审意见上签名。

（2）具备投标资格的投标单位满足3家或3家以上时，进入符合性检查阶段。

（3）投标文件中有不符合下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理，不进入下一轮评标程序。

 投标人不具有独立法人资格，且没有提供年检合格的《营业执照》、银行基本户开户信息证明文件（复印件加盖公章）；

 没有按要求格式提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件；

 没有提供法人代表授权委托书原件；

 没有提供投标代表身份证(复印件加盖公章)；

 有不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.2.3符合性检查

（1）依据竞争性磋商文件的规定，对投标文件的有效性、完整性、合法性和投标响应文件编制情况进行审查，确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。作出实质性响应的投标人满足3家或3家以上时，进入下轮评标程序。

（2）符合性检查时，投标文件有下列情况之一的视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，非实质性响应竞争性磋商文件要求的投标人不进入下一轮评标:

.1未响应或超过采购预算及最高投标限价的；

.2服务期（工期）没有满足竞争性磋商文件的规定；

.3付款方式没有响应竞争性磋商文件的规定；

.4投标文件的有效期没有满足竞争性磋商文件的要求；

.5没有按竞争性磋商文件要求提交足额的投标保证金的；

.6质量标准没有响应竞争性磋商文件的规定；

.7保修要求没有响应竞争性磋商文件的规定；

.8投标文件中附有采购人是否能接受的条件的。

.9有不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.2.4废标

在评标活动中，出现下列情形之一的，磋商小组应予以废标：

.1符合专业条件的投标单位或者对竞争性磋商文件作实质响应的投标单位不足三家的；

.2出现了影响招标公正的违法、法规行为的；

.3投标人的报价均超过了采购人预算，采购人不能支付的；

.4因重大变故，招标任务取消的。

.5磋商小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评审现场合理时限内提供书面说明，必要时提交相关成本、货源等证明材料；供应商无法有效证明其报价具备合理性的，磋商小组应当认定其响应文件为无效响应。

采购人和采购代理机构应将废标理由通知所有投标投标人。

11.2.5澄清

.1当投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等非实质性内容时，磋商小组应通知投标人做出必要的澄清。

.2澄清不包括未宣读的投标价格、价格折扣和竞争性磋商文件允许提供的备选投标方案等实质内容。

.3澄清的内容仅限于投标文件基本符合竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在着并不构成重大偏差的情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，也不会通过补正而使其投标变为响应投标。

.4澄清不得对原投标文件做实质性的修改，澄清不得影响投标文件的效力。

.5投标人的澄清应采用书面形式，由本项目授权的投标代表签字。

.6有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

.7投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清，按照以下原则处理：报价计算错误修正的原则：

（1）投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标报价单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价总价为准，并修改单价；

（3）投标报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致情形的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商书面确认后方产生约束力；供应商不予确认的，其响应文件按无效响应处理。
11.2.6比较与评价

.1磋商小组应按照竞争性磋商文件中规定的评标方法对合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

.2政府采购货物和服务项目评审过程中，不得去掉评审合格的最低报价。投标人的资格条件，不得列为评分因素。

.3采用综合评分法时，应在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件规定的各项因素进行综合评审。

.4综合评分的主要因素是：商务、技术、报价等因素，以及相应的比重或者权值等。

11.2.7打分统分排名

.1磋商小组各成员应当独立对每个有效投标投标人的投标文件进行评价打分，然后汇总每个投标投标人每项评分因素的得分。评标总得分计算汇总后，磋商小组不得重新打分。否则，本次评标结果无效。

.2专家打完分后，采购代理机构应该复核统计并进行排名。排名按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

11.2.8定标（确定中标投标人）：

.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。如技术实施方案得分相同的，则由采购人确定并出具书面理由。

.2评标报告由磋商小组全体成员签字的原始评标记录和评标结果等组成。磋商小组成员必须认真核对评标记录，确认评审结果，并逐页签字确认。

附页1：评审方法

评审方法
1. 通则

1.1评审采用“综合评分法”执行。

1.2评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章 磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。

2. 
评审程序
资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性审查）商务技术评审、提出成交供应商。

2.1供应商资格审查：

表1  资格性检查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	投标响应文件的密封、签署
	
	
	
	
	

	
	供应商法人营业执照副本复印件
	
	
	
	
	

	
	法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人及被授权人身份证明复印件
	
	
	
	
	

	
	投标人资格声明和湖南省政府采购供应商资格承诺函原件
	
	
	
	
	

	
	特定资格条件的条款是否全部满足
	
	
	
	
	

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	
	
	
	
	

	
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动
	
	
	
	
	

	
	投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
	
	
	
	
	

	
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	注：1. 依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

2.2符合性审查表：

表2符合性审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合磋商文件要求的
	
	
	
	
	

	
	响应文件是否按照磋商文件规定要求提供并签署、盖章
	
	
	
	
	

	
	响应文件是否满足磋商文件规定的投标有效期
	
	
	
	
	

	
	投标报价是否超过采购预算金额及控制价
	
	
	
	
	

	
	供应商递交的磋商报价唯一性
	
	
	
	
	

	
	响应文件中没有采购人不能接受的条件
	
	
	
	
	

	
	响应文件是否实质性满足磋商文件要求：

实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
	
	
	
	
	

	
	不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步审查的综合评定结果为不合格，无效响应文件。

2.3磋商

磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商

2.4
澄清有关问题

2.3.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

表3  澄清、说明、补正事项纪要表

	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2.3.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。

3. 综合评审

磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格审查、初步审查及符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较进行评分。

附：评审因素和标准（总分100分）

附页4                     综合评分表

本采购项目采用综合评分法，满分100分。

一、评审计分权值：

	具体项目
	权值范围(一级评标因素权重)

	报    价
	F3=0.20

	商务部分
	F2=0.30

	技术部分
	F1=0.50


二、综合评分
	序号
	评审因素
	分数
	评分标准

	价格

部分

F报价＝20分
	报价
	20
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20
2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

3、异常低价情形按财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库【2026】2号文）规定执行。

	商务

部分

F商务＝30分
	类似业绩
	30
	供应商自2023年10月01日以来具有建筑工程或装饰装修工程施工类似项目业绩的，每个计10分，最多计30分,没有不计分。

注:提供中标通知书复印件、施工合同复印件和竣工验收合格等证明资料，以竣工验收合格的日期为准，中标通知书、施工合同和竣工验收合格资料原件备查，否则不计分。

	技术

部分

F技术＝50分
	施工方案与技术措施
	15
	根据本项目项目需求及施工图设计要求，提供详细的施工组织方案,内容须包括：①项目概况描述；②工程重点、难点分析；③施工准备方案；④技术组织措施；⑤施工方法、工艺。对提供了详细、完整无缺项施工组织方案的计15分。每缺一项或该项内容不满足本项目实际需求的，扣1分，扣完15分为止。

	
	质量管理体系与措施
	7
	根据本项目施工内容及质量要求，提供详细的项目质量保证措施，内容须包括：①项目质量管理目标；②质量管理制度；③质量控制的环节、重点和方法；④质量事故的预防与处理。对提供了详细、可行、完整无缺项的质量保证措施的，计7分。每缺一项或该项内容不满足本项目实际需求的，扣1分，扣完7分为止。

	
	安全管理体系与措施
	7
	根据本项目施工内容及要求，提供详细的安全施工管理方案,内容须包括：①安全管理目标；②安全管理制度；③现场施工安全防范措施；④安全应急预案。

对提供了详细、可行、完整无缺项安全施工管理方案的，计7分。每缺一项或该项内容不满足本项目实际需求的，扣1分，扣完7分为止。

	
	环境保护管理体系与措施
	7
	根据本项目施工内容及要求，提供详细的环境保护管理方案,内容须包括：①环境保护管理目标；②环境保护管理制度；③施工现场环境保护措施；④措施保障。

对提供了详细、可行、完整无缺项环境保护管理方案的，计7分。每缺一项或该项内容不满足本项目实际需求的，扣1分，扣完7分为止。

	
	工程进度计划与措施
	7
	根据本项目施工内容和工期要求，提供详细的项目进度计划方案，内容须包括：①进度计划；②施工顺序；③工作时间节点；④进度保证措施。施工进度计划方案详细、完整无缺项、能保障施工工期要求的，计7分；每缺一项或该项内容不满足本项目实际需求或不能保障工期要求的，扣1分，扣完7分为止。

	
	资源配备计划
	7
	根据本项目施工内容及要求，提供详细的资源配置方案，内容包括：①设备配置（类别、数量）；②人员配置（专业岗位、数量）。

磋商小组对资源配置方案进行审查，方案详细、科学合理、完整无缺项的，计7分，方案内容缺项或配置不能满足施工质量、技术与工期进度要求的，每一处（或项）扣1分，扣完7分为止。


评分准则

评分按以下计算汇总供应商最后得分。其计算公式如下：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

F1：各评委商务评分的算术平均值：F1=(F1-1+F1-2+….F1-N)/N

F1-N：每个评委的商务评分，N为评委人数。

F2：各评委技术评分的算术平均值：F2=(F2-1+F2-2+….F2-N)/N

F2-N：每个评委的技术评分，N为评委人数。

（2）记分、计算规则

A每次评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

B有下列情况之一者单项评分为无效分，评委须作出解释，并重新打分：

① 评分高出规定最高分或低于规定最低分的；

② 一个记分内容有2个或2个以上记分的；

③ 无记分；

④ 其它明显不合理记分。
1、凡评委评分项牵涉到的证明文件、数据、承诺，投标文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。

2、竞争性磋商文件中要求查验原件的，应当在投标截止时间之前递交至投标文件递交地点，逾期不予接受。请投标人集中封装在一个文件袋中（注明项目名称、投标人名称和原件名称和数量）与投标文件一并递交。

3、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项记0分。相关证明资料需提供复印件加盖公章，提供虚假资料的投标人将取消投标资格。

4. 推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。如技术实施方案得分相同的，则由采购人确定并出具书面理由。

磋商小组认为认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

本次磋商推荐的成交候选供应商数量见【磋商文件前附表】。

第四章 政府采购项目采购合同格式

第一节 合同协议书
发包人（全称）：  张家界市公安局                   
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
6.工程承包范围：

                                    

                                  。

二、合同工期
计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

 三、质量标准
工程质量符合标准。

 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                        (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                     (¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                     (¥            元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                     (¥            元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                     (¥            元)。

2.合同价格形式：固定总价。结算综合单价=首轮清单报价综合单价×【（最后报价总价-不可竞争费）÷（首轮报价总价-不可竞争费）】。不可竞争费为暂列金、专业工程暂估价、不可预见费等（如有）。
3.承包人出具的发票税率与投标文件保持一致，且承包人的银行账户在合同实施过程中不允许变更。
五、项目经理

承包人项目经理：                     。
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年      月     日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同自                                   生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：           
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：   
法定代表人：                         法定代表人：             
委托代理人：                         委托代理人：             
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
电子信箱：                               电子信箱：   
开户银行：                 开户银行：   
账  号：                     账  号：     
第二节 政府采购合同

一、合同通用条款

按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。

二、合同专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书、投标文件、招标文件、补充协议                                       。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  无                                   

                                                            。

1.1.3.9 永久占地包括：  / 。
1.1.3.10 临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 国家、地方政府、行业主管部门发布的现行法律、法规 。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：  国家、地方政府、行业主管部门发布的现行法律、法规  。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 。

发包人提供国外标准、规范的份数：       无        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       无      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
按招标要求                                                                                          。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)专用合同条款 ；(4)投标文件；(5) 招标文件； （6）技术标准和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； (7)通用合同条款；（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； （9）已标价工程量清单 。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后10天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3份    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工蓝图    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：企业营业执照、资质证书、项目部管理人员从业证书复印件（加盖公章） ；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后10天内；

承包人提供的文件的数量为：2份          ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质文件当面签收；

发包人审批承包人文件的期限：2天       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场留存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：  项目负责人            。

承包人接收文件的地点：施工单位项目部          ；

承包人指定的接收人为：  项目管理人员              。

监理人接收文件的地点：  监理办公室              ；

监理人指定的接收人为：  监理工程师              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：
承包人负责进场道路、场地内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：
场外道路接通至施工现场围墙及大门处，以红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
若发包人提供的道路和围墙等能满足施工临建的需要，该部分临设的拆除费用由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人              承担。

1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
执行通用合同条款。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：
按市财政评审规则执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：
（1）检查和监督承包人和监理单位执行合同；（2）按程序和权限办理工程设计变更、签证；（3）参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调；（4）参与审核工程进度款的支付；（5）参与组织竣工验收；（6）其他发包人授权的事项。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：
合同签订后7日内             。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
发包人负责提供电源和水源接驳点。接驳点距离项目地块红线100米距离内的，由承包人接入施工现场，并单独装表计量，由此产生的一切费用由承包人承担。施工过程中产生的水电费由承包人按照发布的单价和实际用量据实缴纳。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   无            。

发包人是否提供支付担保：         否            。

发包人提供支付担保的形式：       /              。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：
1、符合城建档案馆和行政质监监督部门要求的竣工图和竣工资料。2、符合审计部门要求的竣工结算送审资料        。
承包人需要提交的竣工资料套数：        各2份               。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     承包人                。

承包人提交的竣工资料移交时间：        竣工验收合格30日内               。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质和电子文件                  。
（10）承包人应履行的其他义务：
1、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减；2、承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标准不闭合、文字标识互相矛盾等）和发包人的不正确指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失的，也不能免除承包人的责任。3、承包人应按政府相关规定，建立健全农民工工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人或其他影响单位正常运转等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付10万元的违约金。4、承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。5、承包人按照张家界市有关安全文明施工要求进行施工管理，同时兼顾单位特殊要求，服从单位管理。施工期间，有违反规定的不文明施工行为，单位管理部门每发现一次，中标人除无条件整改并承担单位相关损失外，还须按照（2000元/次）接受处罚。6、承包人投标时已充分综合考虑本单位的施工管理技术能力和市场价格风险，投标综合单价与市场价偏差引起的风险完全由承包人承担。对于投标综合单价偏离市场价的清单项目，保证按照招标工程量清单的项目特征描述的内容、甲方招标品牌要求、质量要求等进行施工，在施工时不因相关事项延误工期，并在结算时对投标综合单价不予调整。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：
根据承包人企业法定代表人的授权，对工程项目自开工准备至竣工验收的一切事物。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
项目经理每月在现场时间不得少于 24日。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
承包人承担3万元的违约金，责令限期提交提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
承包人要承担3000元/天的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
发包人有权要求承包人承担5万元的违约金；并有权解除合同，责令承包人退场，由此造成的一切损失和后果由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 
发包人有权要求承包人承担5万元的违约金；并有权解除合同，责令承包人退场，由此造成的一切损失和后果由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
开工前3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
承包人承担1万元/人次的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
 提前三天书面报监理和发包人审核同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
 承包人承担1万元/人的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
承包人承担5000元/次的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：    /    。
 3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /    。
其他关于分包的约定：    /       。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
按通用条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保的金额：中标、成交金额的10%。

提交时间：中标通知书发出后、合同签订前。

形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：
工程总承包施工全过程监理，包括但不限于工程的质量、进度、投资控制，安全管理、合同管理，现场协调、结算审计审核等 。
关于监理人的监理权限：
  见监理合同          。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

         无             。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）             /                      ；

（2）             /                      ；

（3）             /                      。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：
 详见招标文件。工程质量达不到招标要求的，承包人按（10万元）支付违约金，并无条件整改直至合格和全额承担整改费用、工期延误费用。

关于工程奖项的约定：
详见招标文件。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
共同检查前24小时 。
监理人不能按时进行检查时，应提前   12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
承包人按照张家界市和采购人有关安全文明施工要求进行施工管理。施工期间，有违反规定的不文明施工行为，管理部门每发现一次，中标人除无条件整改并承担相关损失外，还须按照（2000元/次）接受处罚。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：
按通用条款执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
开通前1天提供 。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人按照张家界市和采购人有关安全文明施工要求进行施工管理。施工期间，有违反规定的不文明施工行为，管理部门每发现一次，中标人除无条件整改并承担相关损失外，还须按照（2000元/次）接受处罚。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
（1）工程开工时，按安全防护、文明施工措施费用的80%预付。（2）工程竣工后，经检查核实，施工期间无违反安全文明管理规定的行为，一直保持安全防护、文明施工合格标准的，将安全文明施工费余额全部支付；否则，不予支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
 开工前7天     。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 
 收到后7天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
 收到后7天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：
 开工前7天    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
     /                                                               。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
     /                                                               。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
    开工前7天  。
7.5 工期延误              
7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
     /   。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
   按投标承诺金额（）     。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：       

  无     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：
     /      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）     /    ；

（2）     /   ；

（3）    /   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：
     /                                                               。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
 由承包人承担   。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
按发包人管理程序和招标文件要求确定。

8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。
现场工艺试验的有关约定：按相关规定执行。
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：
增加或减少合同中的任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  
按市财政评审规则执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：       按通用条款         。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        按通用条款         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
                  /                                                  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：
按专用条款10.4条执行。。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

按照甲方要求使用。在结算时，甲方按照招标文件规定的金额全额扣除，根据实际完成工程量，在审定造价的基础上按照投标优惠率优惠后结算。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   3    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    ；                                                                  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                                       。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过      %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过      %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过      %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过      %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±      %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：
按市财政评审规则执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

( 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   /      。
风险费用的计算方法：   /      。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /      。
( 2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /      。
风险费用的计算方法：   /      。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /      。
( 3、其他价格方式：   /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  按招标文件                    。

预付款支付期限：   按招标文件                          。

预付款扣回的方式： 月度进度款支付时按总产值的同比例（同预付款支付比例）扣回   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /                   。

预付款担保的形式为：    /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按国家有关规范                       。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月度和形象进度计量            。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按形象进度计量                      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   按形象进度计量                           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                 /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：
合同签订后支付合同总价的30%作为预付款；工程完工并通过竣工验收后支付至合同总价的97%；剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：
按发包人工程款支付管理要求执行 。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

按发包人工程款支付管理要求执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：

按发包人工程款支付管理要求执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
         /                          。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请7天内   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：          /             。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/   
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /        。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/         。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按50000元惩罚 。

13.3 工程试车
13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /   。
（1）单机无负荷试车费用由           /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由           /            承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后15日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程验收合格30日内 。

竣工结算申请单应包括的内容：按照审计部门的要求，包括但不限于竣工图、现场签证、设计变更、招投标资料、结算书、审计承诺书等纸质文件和电子版资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：        /              。

发包人完成竣工付款的期限：           /                 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         贰份             。

承包人提交最终结算申请单的期限：  审计完毕后30日内        。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /     。
（2）发包人完成支付的期限：   /    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  按招标文件约定执行 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  结算价的3%   ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                        。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          。

关于质量保证金的补充约定：
质保金的支付：质保期满后无质量问题支付100%；在质保期内，承包人应按照质量保修书的约定进行保修；未按保修书约定及时进行保修的，发包人可委托他人修理，所需费用由承包人承担 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 
见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：     1小时      。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：
 工期顺延   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期顺延。 
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，并支付停工期间留在现场的设备租赁费和项目管理人员费用。 
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 
 工期顺延，并支付停工期间留在现场的设备租赁费和项目管理人员费用。 
（7）其他：    /       。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失。（1）本工程的分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求进度不符，承包人无措施或无法按工期完成或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合，此分项个工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   由承包人承担全部费用       。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    按通用条款执行    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     双方另行协商       。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：             /                  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：           /                 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行          。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       /        。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /               。

其他事项的约定：                    /                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /                 。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      张家界市       人民法院起诉。

第五章 采购需求
项目概况

本项目为张家界市公安局1＃、2＃综合办公楼市内卫生间、浴室改造办公用房门更换等改造，改造部位及内容：综合办公楼市内房间门及卫生间维修改造。具体详见施工图纸（如有）及《工程量清单》。
项目预（概）算

预（概）算∶900807.15元

最高限价∶900807.15元
采购清单

详见《工程量清单》。

技术商务要求

技术要求：

详见附件施工图纸及《工程量清单》。
 一、办公室门更换技术要求

（一）防盗门

1、执行标准：必须符合中华人民共和国国家标准《防盗安全门通用技术条件》（GB 17565-2007）中关于防盗安全门的全部技术要求。

2、防盗等级：应达到乙级及以上防盗安全级别。

3、材质要求：

3.1门扇整体厚度≥67mm，其中门框钢板厚度≥1.5mm、门扇外面板厚度≥1.0mm、内面板厚度≥0.8mm；

3.2内部填充材料为防火岩棉；

3.3表面经脱脂、磷化、静电喷涂等防腐处理，涂层厚度不低于60μm，具有良好的防锈、耐磨、耐刮性能。

3.4锁具要求：配置符合防盗标准的专用防盗锁具，锁点不少于8个，防撬性能强。

3.5五金配件：配件需质量可靠，与门体整体性能匹配。

3.6外观要求：颜色及表面处理工艺需与采购人现场商定，保持整体协调美观。门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。

（二）防火门

1、执行标准：必须符合《防火门国家标准》（GB 12955-2008）的相关要求。

2、防火等级：根据安装位置分别设置甲级或乙级或丙级防火门。

甲级防火门：耐火极限≥1.5h
乙级防火门：耐火极限≥1.0h

丙级防火门：耐火极限≥0.5h
3、材质要求：

3.1门框采用冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm；

3.2门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料；

3.3防火锁、防火合页等五金配件应经国家认可授权检测机构检验合格-。

3.4认证要求：必须提供该批次产品的国家级检验报告、消防产品认证证书（CCCF）。

3.5乙级防火门14个，丙级防火门20个，甲级防火门7个。
（三）室内木门

1、材质要求：

1.1门扇整体厚度≥45mm；

1.2基材采用实木多层板框架+环保实心填充（桥洞力学板或实木方填充），门扇实心、无空心、无碎料填充；

1.3表面采用环保烤漆或免漆饰面。

1.4环保要求：甲醛释放量应符合国家强制性标准（GB 18580）要求。

1.5应采用一线品牌，例如TATA、城市名匠、梦天等。
（四）安装要求

1、尺寸适配：新门尺寸需与原有门洞精准匹配，误差控制在±2mm以内，确保安装后无缝隙、不晃动。门洞测量需在拆除旧门后进行二次复核，以实际尺寸为准定制新门。

2、安装要求：安装位置墙体稳固，能承受门体重量；安装区域地面平整，无杂物。

3、旧门拆除：供应商负责旧门及附属设施的拆除、清运，拆除过程中应做好现场保护，不得损坏周边墙体及地面。

二、公共厕所改造技术参数

（一）执行标准

《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2016）中二类及以上标准；

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；

《环境卫生图形符号标准》（CJJ/T 125-2021）；

国家及地方现行建筑工程质量验收规范、卫生标准及相关行业标准。

（二）改造要求

1、拆除工程：

1.1拆除原有卫生间内全部洁具、隔断、地面砖、墙面砖、吊顶等；

1.2拆除原有给排水管道、电气线路（保留必要的主管线）；

1.3拆除垃圾及时清运，不得在现场堆积。

2、防水工程：

2.1地面及墙面防水层应完整、连续，防水高度不低于1.8m；

2.2防水施工完毕后应进行闭水试验，确保无渗漏。

3、地面工程：

3.1采用全瓷防滑地砖；

3.1.1材质：全瓷；

3.1.2防滑性能符合GB/T4100-2015附录M、GB/T37798-2019附录B标准；

3.1.3放射性符合GB6566-2010标准；

3.1.4耐污染性符合GB/T3810.14-2016标准；

3.1.5吸水率符合GB/T3810.3-2016标准；

3.1.6耐磨性符合GB/T3810.6-2016/GB/T3810.7-2016标准；

3.1.7表面质量符合GB/T3810.2-2016优等品标准；

3.1.8表面平整度符合GB/T3810.2-2016优等品标准；

3.1.9厚度：≥9mm；

3.1.10光泽度：≤50。
3.2地面应有合理坡度，确保排水顺畅，无积水和倒坡现象。

3.3应采用一线品牌，例如金意陶、诺贝尔、马可等。

3.4尺寸≥300X600mm。
4、墙面工程：

4.1采用全瓷全抛釉面砖，表面平滑光洁、色泽均匀；

4.1.1材质：全瓷；

4.1.2放射性符合GB6566-2010标准；

4.1.3耐污染性符合GB/T3810.14-2016标准；

4.1.4吸水率符合GB/T3810.3-2016标准；

4.1.5耐磨性符合GB/T3810.6-2016/GB/T3810.7-2016标准；

4.1.6表面质量符合GB/T3810.2-2016优等品标准；

4.1.7表面平整度符合GB/T3810.2-2016优等品标准；

4.1.8厚度：≥7.8mm；

4.1.9光泽度：≥85。
4.2墙面砖铺贴应平整、牢固、无空鼓。

4.3应采用一线品牌，例如金意陶、诺贝尔、马可等。

4.4尺寸≥300X600mm。
5、天棚工程：

5.1采用防潮铝扣板吊顶，铝扣板厚度≥0.8mm；

5.2轻钢龙骨宽度≥75mm，厚度≥0.6mm；
5.3吊顶应平整、牢固，具备检修口。

6、给排水系统：

6.1给水管材应采用PP-R管材；

6.2排水管材应采用UPVC管材；

6.3管道安装应规范、牢固，无渗漏。

7、卫生洁具：

7.1蹲便器：

7.1.1白色陶瓷，尺寸符合规范要求，表面平滑光洁，符合GB/T6952-2015《卫生陶瓷》标准；

7.1.2吸水率≤0.2%；

7.1.3抗裂性：经(110±5)℃蒸汽试验后无裂纹；

7.1.4冲洗功能：包括洗净功能、排放功能、防溅污性和污水置换功能，节水型≤6L，冲水泵每次出水量为0.3L-0.4L；
7.1.5排污口外径≤107mm；

7.1.6水封深度：≥50mm；

7.1.7存水弯最小通径：水道应能通过直径为41mm的固体球；

7.1.8耐荷重性：经耐荷重性测试后，应无变形、无任何可见结构破损。

7.2小便器：采用壁挂式白色陶瓷小便器，配感应式冲水阀；

7.2.1吸水率：吸水率≤0.2%；
7.2.2水封深度：所有带整体存水弯卫生陶瓷的水封深度≥50mm1。
7.2.3最大用水量：节水型单次冲洗用水量≤3L（CQC3223-2009认证标准）。
7.2.4放射性内照指数：≤0.91
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7.2.5耐荷重性：耐荷重试验测试后无变形或任何可见破损。
7.2.6冲洗功能：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤25mm，且每一段残留墨线长度≤13mm；

7.2.7外观质量：釉面、外观缺陷最大允许范围、最大允许变形、尺寸允许偏差等应符合GB6952的规定，无明显色差，经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。

7.3洗手盆：采用白色陶瓷台下盆或台上盆，配感应式节水型龙头；

7.3.1材质：优质陶瓷，表面光滑细腻，不易藏污纳垢，便于清洁；

7.3.2防渗漏性能：底部设有防水层，以防止水分渗透；
7.3.3抗污：能有效抗污耐擦；
7.3.4质量标准需经国家级建材放射性监督检验测试中心或国家级建筑卫生陶瓷质量监督检测中心检测达到GB优等品标准；
7.3.5自动感应龙头、感应冲水器等需经国家级质量监督检测中心检测结果为合格产品。
7.4所有洁具应为节水型产品，具备产品合格证明。

7.5应采用一线品牌，例如箭牌、法恩莎、威士尼等。
8、隔断系统：

8.1采用抗倍特板；

8.2隔断应牢固、稳定，具备良好的私密性；

8.3五金配件应采用不锈钢材质，防锈耐用。

9、通风系统：

9.1安装大功率排气扇，确保通风效果良好，功率大小应满足通风良好的需要（如不满足需要应无条件更换）；

9.2排气管道应规范设置，通至室外。

10照明系统：

10.1采用防潮型LED灯具；

10.1.1防潮等级：IP44及以上；

10.1.2光品质参数：
显色指数：≥90；

照度：≥300lux；

色温：4000K左右；

10.1.3散热性能：工作温度≤60℃2；

10.1.4能效：符合一级能效认证。

10.2开关应设置在卫生间外部。

11、标识系统：

11.1卫生间入口设置规范标识牌；

11.2无障碍卫生间设置专用标识。
商务要求：

1.工程承包范围


本项目施工图纸（如有）及《工程量清单》所包含的全部内容。（施工图纸及《工程量清单》详见附件）

2.项目清单及说明

按湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知(湘建科函〔2025〕150 号)、《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）、《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）、湘建价建(2025)18号关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知等文件执行，材料价格参照2026年第2期《张家界建设工程造价信息》。

3.工期及质量要求

3.1工期：60天（日历日）；

3.2质量标准：

3.2.1工程质量应符合国家现行施工质量验收规范合格标准。

3.2.2所有材料、构配件、设备等均应符合国家标准和设计要求，并提供产品合格证明、检验报告等相关文件。

3.2.3门类产品需提供产品合格证、检测报告、消防产品认证证书（如适用）等。

3.2.4洁具及管材需提供产品合格证、质量检测报告等。

3.3保修要求：质保期自竣工验收合格之日起计算（国家规定长于以下规定时间的按较长的时间规定执行）。

门类产品质保期不少于3年；

防水工程质保期不少于5年；

卫生洁具质保期不少于3年；

其他工程按建设部80号令要求保修。

3.4其他要求：

门和卫浴设施设备在交货时需提供品牌原厂授权书。不得提供贴牌产品，如有虚假应标，取消中标资格并纳入政府采购黑名单。

门和卫浴设施设备在交货时需提供产品第三方检测报告。
4、售后服务

质保期内出现质量问题，应在接到通知后1小时内响应，2日内维修完毕；
5、验收

5.1材料验收：所有进场材料须经采购人确认后方可使用。

5.1.1防盗门验收要求：供应商交货时，应提供以下基础资料，用于核对与合同的一致性：

（1）产品合格证：每樘门应有出厂合格证。

（2）检测报告：符合国标GB 17565的检测报告。

（3）产品保修单：注明保修期限及范围。

5.1.2防火门验收要求：防火门属于消防产品，必须提供有效的市场准入证明。

（1）根据规定，至少需提供以下任一有效文件：

强制性产品认证（CCC）证书 + 型式检验报告（确保型号与证书一致）。

产品自愿性认证证书 + 型式试验报告。

产品型式检验报告（需确保现场产品的尺寸、材质与报告完全一致）。

消防产品技术鉴定证书（针对新型产品）。

（2）出厂合格证：注明耐火等级（甲/乙/丙级）。

（3）产品标识（铭牌）：门体上的永久性标签，含CCC标志、型号、耐火等级等。

（4）“AB签”：防火门产品上通常贴有红色“A签”（最终产品）和绿色“B签”（部件），这是消防产品身份信息标志，需核验是否齐全。

（5） 锁具要求：防火门安装的锁具，必须提供符合 《防火门》GB 12955 耐火性能要求的防火锁型式检验报告，普通门锁不合格。

（6） 验收依据：所有资料必须与采购合同及招投标文件中约定的品牌、型号、技术参数完全一致。

上述资料需归档，作为付款依据。如果防火门供应商无法提供CCC证书或型式检验报告，这批门不能验收。

5.1.3卫浴设施设备验收要求：交货时核验以下资料。

（1）水效标识：每台本体上必须贴有水效标识，无标识不得验收。

（2）出厂合格证：注明产品型号、水效等级。

交货时逐台核对水效标识，并扫描二维码核验备案信息是否与实物一致。
5.2隐蔽工程验收：防水、管道等隐蔽工程须经采购人验收合格后方可进行下一道工序。

5.3竣工验收：项目完工后，由采购人或行业主管部门（如需要）组织验收，验收标准按国家现行验收规范执行。

5.4验收依据：以采购需求文件、合同约定、施工图纸及国家相关标准规范为依据。
6、对施工项目部的要求

项目实施过程中按湘建建[2020]208号文规定的《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的规定配备施工项目部关键岗位人员。

7、安全文明施工要求

7.1成交供应商应制定安全施工方案，确保施工过程中人员和财产安全。

7.2施工区域应设置围挡和警示标识，非施工人员不得进入。

7.3公安机关属于特殊工作场所，施工人员应遵守采购人单位的保密规定和门禁管理制度。

7.4施工过程中应做好降尘、降噪措施，减少对办公环境的影响。

7.5每日施工完毕后应清理现场，恢复办公区域整洁。
8、项目特别说明

（1）结算综合单价=首轮清单报价综合单价×【（最后报价总价-不可竞争费）÷（首轮报价总价-不可竞争费）】。不可竞争费为暂列金、专业工程暂估价、不可预见费等（如有）。
（2）变更价格方法确定：不得突破合同金额；实行固定总价合同，单价不予调整。

（3）付款方式：合同签订后支付合同总价的30%作为预付款；工程完工并通过竣工验收后支付至合同总价的97%；剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。

（4）采购需求中技术参数要求与工程量清单不一致的，以较高的标准为准。
（5）采购人不统一组织踏勘，供应商在投标前，须自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

9.其它需要说明的事项

其它商务要求详见本采购文件第四章中的专用合同条款内容，未尽事宜在谈判过程中或签订施工合同时约定。

第六章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明(格式)

二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

三、授权委托书(格式)

四、保证金

五、供应商的资格证明材料

六、报价表及报价文件(格式)

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、供应商认为需提供的其他资料

十二、最终报价

磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购计划编号：委托代理编号：      ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90  日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：      年      月      日
二、法定代表人身份证明
供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	


供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

另备一份开标时现场查

三、法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购计划编号：委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

	


法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
另备一份开标时现场查验

四、保证金缴纳证明材料

本项目无需缴纳投标保证金。

五、供应商的资格证明材料

                                 供应商基本情况表

供应商单位盖章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务发证机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第42.1款或第四章要求提供。


磋商文件规定的基本资格条件证明资料
备注：

1、提供供应商主体资格证明文件复印件（法人提交营业执照副本或者法人登记证书）；

2、投标人资格声明

3、《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

4、供应商参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。

5、不是失信被执行人查询记录。提供信用中国、中国政府采购网查询记录网页截图（加盖公章）。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的关联企业情况说明。

7、特定资格条件证明材料复印件

投标人资格声明(格式)

致(采购人或者采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为  ，全称为  ，统一社会信用代码为   ，法定代表人为   ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在200万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

六、我单位未因违法经营被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动（禁止期限已经届满的除外）。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期： 年 月 日

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财 务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：(大型 (中型 (小型 (微型 

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省 政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。 

公司（单位）名称（盖章） 

年 月 日 

机构代码：

注册登记机构日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质：

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：

手机号： 

授权代表人姓名（签字）：

身份证号：

手机号：
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致              （采购代理机构）：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在 200 万元以下的行政处罚除外；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。【依据财库〔2022〕3号“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见”】

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。
供应商名称（单位章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字）： 

日期：      年    月    日
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的关联企业情况说明

致张家界市公安局 ：

单位负责人与我单位负责人为同一人的关联企业有：         。

与我单位存在直接控股、管理关系的关联企业有：           。

我公司承诺以上信息完整真实，如有提供虚假信息，其法律责任完全由我公司承担。

备注：如没有任何关联关系的情形，填写“无”。

供应商名称（单位章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字）： 

日期：      年    月    日
六、报价表及报价文件(格式)

附件6-1 报价表

报价表

	项目名称 
	张家界市公安局综合办公楼室内房间门及卫生间维修改造项目 
	政府采购计划编号
	

	包号
	1
	委托代理编号
	

	报价
	大写：                    （人民币）

小写：                    （人民币

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                
日期：          年        月     日
分项价格表
项目名称：
            











项目编号：　              
   
提供已标价工程量清单。
供应商名称（盖单位公章）：________________
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________
日期：______年____月____日
七、采购需求的响应

编制说明：供应商应按磋商文件第四章采购需求自行编写采购需求响应文件，格式自拟。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：         年     月      日
八、合同条款偏离表

政府采购计划编号:                               

委 托 代 理 编号：                             

项目名称：                                                        包号：                                         

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第三章“合同草案条款”填写本表；

（2）供应商如果对磋商文件第三章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      日

九、采购需求偏离表

政府采购计划编号:                               

委 托 代 理 编号：                         

项目名称：                                                         包号：

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；

（2）供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日
十、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第二节第39条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

附件10-1中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：                

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件10-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：
附件10-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

十一、供应商认为需提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：

（1）磋商文件采购需求要求的其他资料；

（2）磋商文件评标办法的要求的相关资料。

十二、最终报价
最终报价表
	项目名称 
	张家界市公安局综合办公楼室内房间门及卫生间维修改造项目 
	政府采购计划编号
	

	包号
	1
	委托代理编号
	

	报价
	大写：                    （人民币）

小写：                    （人民币

	项目负责人
	

	备  注
	最后报价无需提供分项报价（已标价工程量清单），将响应文件中的第一轮报价减去最后报价所得数值（优惠值）按比例优惠到第一轮报价的相应分项报价（已标价工程量清单）中，形成最后报价的分项价（已标价工程量清单），不可预见费，其价格不得变动。结算综合单价=首轮清单报价综合单价×【（最后报价总价-不可竞争费）÷（首轮报价总价-不可竞争费）】。不可竞争费为暂列金、专业工程暂估价、不可预见费等（如有）。


供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：          年        月     日

说明：最后报价表不密封在磋商文件内，另备两份用于磋商现场报价。



