政府采购

竞争性磋商文件

服务类     o工程类

采购项目名称：资兴市污水处理厂扩容改造工程全过程

工程咨询服务

采购计划编号：(2026)431081000015-1

委托代理编号：XYZX-郴(资)-2026-437

采   购   人：资兴市污水处理中心

采购代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司

2026年10月

目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  采购需求

第四章  政府采购合同格式

第五章  响应文件组成

第一章   磋商邀请公告

资兴市污水处理中心的资兴市污水处理厂扩容改造工程全过程工程咨询服务进行竞争性磋商采购，现采用公告邀请方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、项目基本情况：

1、项目名称：资兴市污水处理厂扩容改造工程全过程工程咨询服务

2、采购计划编号：(2026)431081000015-1

3、采购代理机构编号：XYZX-郴(资)-2026-437

4、采购项目预算：￥1868000.00元

支持预付款，预付比例：   /

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

6、评标方法： 最低价法 综合评分法

7、合同定价方式：固定总价 固定单价  成本补偿 绩效激励

8、合同履行期限：详见采购需求

9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证（根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6 号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。） ：

投标保证金：/ %；

履约保证金：/ %；

预付款保证金： / %；

质量保证金：/  %。

二、采购项目内容与数量及预算：

| 序号 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 预算金额 （元人民币） | 最高限价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 资兴市污水处理厂扩容改造工程全过程工程咨询服务 | 详见磋商文件 | 1项 | ￥1868000.00 | ￥1868000.00 |

## 三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

## 四、供应商的资格要求

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组

织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。

强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。

- 采购项目的特定资格条件：

- 具备住房城乡建设主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上，资质证书处于有效期。

- 项目负责人具有至少以下其中任一项执业资格：①国家注册造价工程师（如分级，应为国家一级注册造价工程师）；②国家注册监理工程师证书（市政公用工程专业）；③国家一级注册建造师（市政公用工程专业）；（注册单位须与投标人单位名称一致）。

- 拟任监理负责人（总监理工程师，由承担监理任务的单位委派）具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业国家注册监理工程师证。拟任总监理工程师在郴州市行政区域内最多有2个（含本项目）作为总监理工程师的在监项目，且在郴州市行政区域外不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师。

- 其他要求：①以上人员必须为各成员单位在职员工，项目总负责人不能由监理负责人兼任；②不接受投标人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员；③湖南省建设工程项目监管信息平台中在监项目记录仅与项目的总监理工程师(总监代表)相关；④本项目现场监理部其他关键岗位人员须在投标时提供相关书面承诺，承诺将按湘建建(2020)208号文件(或省住建厅最新发布的文件)的要求，在工程实施时根据项目需求配备到位，并及时到建设行政主管部门备案。

## 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

注：关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知：符合法定条件的供应商可凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见附件二）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

## 五、获取磋商文件的时间、地点及方式

1、凡有意参加磋商采购活动的，请你单位于2026年10月16日至2026年10月 22 日止，每日上午9时:12：00时，下午14:30时至17：30时（北京时间），双休日及节假日除外。

2、获取磋商文件地点：湖南信元工程项目管理有限公司资兴项目部（资兴市晋宁路市自然资源局旁103-2号）

3、磋商文件获取需提供的材料及要求：持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证、附件一《投标人资格声明》、附件二《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和磋商公告中投标人资格条件中要求的所有资质证件复印件二套加盖公章获取磋商文件。

4、磋商文件的获取方式：指定地点现场获取。

## 六、提交首次响应文件的截止时间、磋商时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间：2026年10月28日下午15时00分（北京时间）。

2、磋商时间：2026年10月28日下午15时00分（北京时间）。

3、磋商地点：资兴市新星交易中心（资兴市晋宁路491-2号二楼）。

4、法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席。法人代表参加的，出示本人身份证原件，法定代表人身份证明复印件（加盖公章）。如果是委托代理人参加的，出示代理人身份证原件、授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明复印件（加盖单位公章）。开标现场要检验投标代表身份证。

5、逾期送达或者不按磋商文件要求密封或者不按磋商文件的要求交纳磋商保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

6、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

## 七、确认

你单位收到本采购邀请后，请于2026年10月27日17时前，以书面形式确认是否参加磋商采购（格式见附件3）。若未收到你方书面确认，将视为你方已放弃参加本项目的采购活动，提交地点：湖南信元工程项目管理有限公司资兴项目部（资兴市晋宁路市自然资源局旁103-1号）。

## 八、询问及质疑

- 供应商对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

## 2、潜在供应商认为磋商文件或磋商邀请公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日或磋商邀请公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

## 九、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名  称：资兴市污水处理中心

（2）地  址：资兴市

（3）联系人：许妮

（4）电  话：18673525989

2、采购代理机构信息

（1）名  称：湖南信元工程项目管理有限公司

（2）资兴项目部地址：资兴市唐洞街道晋宁路

（3）联系人：廖琼   欧瑜

（4）电  话：13975743008

附件1：投标人资格声明

投标人资格声明

致          (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为 ，全称为____统一社会信用代码为     ，法定代表人为     ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如：      。

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：       。

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：      。

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年    月    日

附件2：《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式）

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单。符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□

公司（单位）名称（盖章）

__年__月__日

机构代码：                注册登记机构：            日期：___________

有效期：       注册资本：               地址：___________

经济行业：       经济性质：___________

法定代表人（负责人）姓名（签字）：        身份证号：      手机号∶_____

授权代表人姓名（签字）：    身份证号：       手机号∶______

附件3：磋商邀请通知回复确认函（格式）

磋商邀请通知回复确认函

致                            （代理机构名称）

贵代理公司的磋商邀请通知已收悉，经研究，我公司决定参加（项目名称）     （政府采购编号：      ，采购代理机构编号：     ），现就本项目磋商通知书的全部内容进行确认，同意按贵公司磋商通知书的内容及要求参与本项目的磋商采购活动，且无任何异议。

至此。

敬礼！

被通知公司名称（签章）

年    月    日

说明：不回复本函的视为放弃参加！

第二章   磋商邀请须知

磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |
| 1 | 采购项目 | 资兴市污水处理厂扩容改造工程全过程工程咨询服务 |  |
| 2 | 采购人 | 名 称：资兴市污水处理中心 地 址：资兴市 联系人：许妮 电 话：18673525989 |  |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司 联 系 人：廖琼 欧瑜 电 话：13975743008 资兴项目部地址：资兴市唐洞街道晋宁路 |  |
| 4 | 投标人的邀请方式 | □由采购人和评审专家书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。 ☑ 发布公告。 □随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取。 |  |
|  | 购买竞争性磋商文件时应提供的资料 | 详见第一章磋商邀请公告。 |  |
| 5 | 投标人资格条件 | 详见第一章磋商邀请。 |  |
| 6 | 联合体形式 | ■不接受 □接受。本次招标接受联合体投标。 接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：联合体各方均应满足磋商文件的供应商基本资格条件及特定资格条件。 |  |
| 7 | 对联合体各方的要求 | 本项目不适用 |  |
| 8 | 现场勘察 | ■ 采购人不组织 □ 采购人组织，时间：、地点：、联系人： |  |
| 9 | 采购进口产品 | ■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标； □ 本采购项目涉及到进口产品的已经财政部门审核同意购买进口产品。 |  |
| 11 | 政府采购强制采购节能产品 | ■ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》（第 / 期）内标记★符号的节能产品。 注：本项目为服务类项目，此条款不作要求。 |  |
| 12 | 政府采购优先采购环境标志产品 | ■否 □ 是，采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第/期)内的： 在采用综合评审时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / 分、价格/ 分； 注：本项目为服务类项目，此条款不作要求。 |  |
| 13 | 政府采购支持中小企业发展 | ■专门面向中小企业采购（应同时在采购公告中注明）。 □非专门面向中小企业采购： 1、给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。 2、给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％。 3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 注：本项目专门面向中小企业、小微企业，无价格折扣。 |  |
| 14 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向银行咨询或登陆湖南省政府采购网查询。 |  |
|  | 政府采购信用 担保 | 有投标担保、履约担保需求的，可向担保机构咨询或登陆湖南省政府采购网查询。 |  |
| 二、竞争性磋商文件 |  |  |  |
| 1 | 信用信息查询 渠道 | 信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）、湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）、“信用郴州”网站（xycz.czs.gov.cn）。 |  |
| 2 | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式 | 投标人在本项目投标截止时间之前在规定的查询渠道进行查询，并将查询记录的网上截图打印件放入响应文件中，作为响应文件的组成部分。 |  |
| 3 | 信用信息查询审核的截止时点 | 至本项目投标截止时间止。 |  |
| 4 | 信用信息的使用规则 | 信用信息查询记录的网上截图打印件交由磋商小组审核。 |  |
| 5 | 竞争性磋商文件的可能实质性变动内容 | 在磋商过程中，磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款可能发生实质性变动。如有，磋商小组将以书面形式告知所有参加磋商的投标人，投标人应以书面形式进行回应和答复。 |  |
| 6 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2026年10月28日15时00分（北京时间） |  |
| 7 | 提交首次响应文件 地点 | 资兴市新星交易中心（资兴市晋宁路491-2号二楼） |  |
| 三、响应文件的编写 |  |  |  |
| 1 | 采购项目预算和最高限价 | ￥1868000.00元。（人民币壹佰捌拾陆万捌仟元整） ★投标报价高于最高限价的，做无效投标处理。 |  |
| 2 | 报价的其他要求 | （一）供应商的报价不得超过采购项目预算和最高限价，否则，其响应无效 （二）参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）第二点规定： 政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4、磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （三）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 |  |
| 2 | 磋商保证金 | ☑ 不要求提供 根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2026〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。 |  |
| 3 | 响应文件有效期 | 从提交首次响应文件截止时间之日起计算90日历天。 |  |
| 4 | 响应文件份数及密封要求 | 正本壹份，副本叁份（电子文件一份(U盘或光盘,并标注投标人名称)(共一包：正本和副本文件，电子文件含磋商响应文件、资格资料所有内容，用信封包装好，放在响应文件包装内一起提交） |  |
| 四、响应文件的递交 |  |  |  |
| 1 | 封条上应载明的信息 | 在2026年10月28日15:00之前不得启封 |  |
|  | 封套上应载明的信息 | 采购项目名称： 采购计划编号： 采购代理机构编号: 投标人名称： |  |
| 2 | 响应文件的递交地点 | 资兴市新星交易中心（资兴市晋宁路491-2号二楼） |  |
| 五、响应文件的评审与磋商 |  |  |  |
| 1 | 评标因素和标准 | 详见附录1：评标方法细则 |  |
|  | 权值 | 评审因素 | 权值 |
|  |  | 价格 | 0.10 |
|  |  | 技术 | 0.60 |
|  |  | 商务 | 0.30 |
|  |  | ∑（1+2+3） | 1 |
| 2 | 资格和符合性审查 | 详见第一章磋商邀请。 |  |
| 3 | 技术、商务、价格得分或总得分调整 | 具体详见评分表 |  |
| 4 | 最后报价调整 | 政府采购支持小微企业、福利和监狱企业发展（所投产品的制造商应满足小微企业、福利和监狱企业的条件）：小型、微型企业、福利和监狱企业，最后报价扣除比例为 /％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |  |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |  |
| 1 | 信息公告发布媒体 | 中国•湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |  |
| 2 | 履约担保 | ☑不要求提供 根据郴州市财政局郴财采 资[2024]6 号文件，从 2024 年 6 月 1 日起， 取消政府采购项目的磋商保证金及履约保证金。 |  |
| 七、其他规定 |  |  |  |
| 1 | 采购代理服务费 | 招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文件的服务类计取，代理费合计21940.00元整，由采购人支付。 |  |
| 第三章 采购合同专用条款（前附表） |  |  |  |
| 1 | 合同当事人 | 甲方名称：资兴市污水处理中心 乙方名称：成交人 |  |
| 2 | 项目现场 | 采购人指定地点。 |  |
| 3 | 履行合同的时间、地点及方式 | 服务期限：详见采购需求。 实施地点：资兴市污水处理中心指定地点。 |  |
| 4 | 质量标准 | 符合有关的国家及行业现行施工标准、施工规范、管理标准以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本项目。 |  |
| 5 | 付款方式 | 合同另行约定 |  |
| 6 | 分包 | ■ 不接受 □ 接受 |  |
| 7 | 伴随服务 | 详见采购需求及要求 |  |
| 8 | 解决争议的方式 | ■ 诉讼 □ 仲裁 |  |
| 9 | 合同未尽事项 | 合同的签订以本项目磋商文件、中标单位响应文件为依据，未尽事项协商解决。 |  |
| 10 | 补充条款 | 本合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份，采购代理机构壹份。 |  |
| 11 | 其它 | - 如果某个投标人的最后报价明显低于其他投标人的最后报价，磋商小组认为有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在评审现场在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |  |
|  |  | 法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席。 1.法人代表参加的，出示本人身份证原件，法定代表人身份证明复印件（加盖公章）及招标文件要求提供的材料。 2.如果是委托代理人参加的，出示代理人身份证原件、授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明复印件（加盖公章）及招标文件要求提供的材料。 - 3.逾期送达、不按招标文件要求密封的投标文件及没有按文件要求提供的材料，采购代理机构将拒绝接收。 |  |

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的投标人通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的投标人提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2投标人为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

无论磋商的结果如何，投标人应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

投标人代表为投标人法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1投标人应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。（采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购）。

9.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

9.4 优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据）；中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.6 符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，对获得证书的产品实施政府优先采购。

（2）环境标志产品：依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，对获得证书的产品实施政府优先采购。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

9.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 响应文件的组成

第五章 采购内容及要求

10.2磋商小组根据与投标人磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2投标人应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

投标人提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的投标人，不足3个工作日的，顺延投标人提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、有效性和合法性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 投标人提交的响应文件及投标人与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用纸质书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 投标人应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）投标人的资格证明材料

（4）施工组织设计

（5）商务/技术响应与偏离表

（6）报价一览表及报价文件

（7）投标人认为需提供的其他资料

（8）最后报价

15.2在磋商过程中，投标人根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，投标人应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1投标人应当根据磋商文件要求和范围，采用对经财政评审中心评审后的工程量清单进行优惠率报价，同时以人民币进行报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2投标人应按第四章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.投标人符合磋商文件规定的证明文件

17.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3证明工程建设与磋商采购文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）工程量清单；

（2）质量保证说明。

18．样品提供（本项目不作要求）

磋商须知前附表规定投标人在磋商时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19.磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3投标人未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4未成交投标人的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交人的磋商保证金在采购合同签定后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）投标人在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

（5）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20.响应文件有效期

响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对投标人具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖公章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，投标人按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖投标人公章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖投标人公章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1 投标人应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由投标人代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交投标人。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26.响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的投标人资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组将根据项目情况可能给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。投标人应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关投标人：

（1）投标人不具备本章第3.1款规定的投标人资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的投标人就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的投标人在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的投标人，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对投标人重新提交的响应文件进行审查。投标人重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的投标人在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖投标人公章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4投标人的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的投标人当场开封公布，并由投标人代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由投标人法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的投标人的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的投标人，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，投标人的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商投标人的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效报价。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各投标人最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对投标人的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对投标人分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整投标人的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个投标人的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各投标人的总得分。

32.提出成交人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选人。

33.确定成交人

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。

34.磋商终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其响应文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

成交人确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2投标人若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交人在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交人没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交人应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交人的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交人应当按照合同约定履行义务。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41验收的要求

41.1采购人应及时对采购项目进行验收。

41.2验收由采购人主持、负责，可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构参与验收。参与验收的投标人或第三方机构的意见将作为验收书的参考资料一并由采购人存档保存。

42采购代理服务费

42.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

42.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

43. 其他规定

磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

## 附录1：评标方法细则

1、通则

1.1 评标根据本磋商文件第二章附录1“评标方法细则”进行。

1.2 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214号）制定。采用先磋商、后报价、再评分的评审方法。

1.3 评标因素：价格、技术、商务等，以及相应的比重或者权值等，但不包括《磋商文件前附表》第一章第3.1项规定的投标人资格条件。

2、磋商程序

磋商程序分为响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交人、确定成交人。

2.1响应文件审查

（1）资格性检查：

根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

表1  资格性检查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 投标人是社会团体组织的，应提供有效的“社会团体法人登记证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供“湖南省政府采购供应商资格承诺函”，签署、盖章符合要求。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“投标人资格声明”，签署、盖章符合要求。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供“湖南省政府采购供应商资格承诺函”，签署、盖章符合要求。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供“湖南省政府采购供应商资格承诺函”，签署、盖章符合要求。 |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 | 提供“投标人资格声明”，签署、盖章符合要求。 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 提供“投标人资格声明”，签署、盖章符合要求。 |
| 8 | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动； | 提供“投标人资格声明”，签署、盖章符合要求。 |
| 9 | 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。（被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满 的），不得参与本项目的政府采购活动。） | 提供“投标人资格声明”，签署、盖章符合要求。 |
| 10 | 符合磋商文件规定的特定资格条件 | 详见采购公告 |
| 11 | 政府采购政策需满足的资格要求，本项目为专门面向中小企业采购项目 | 提供《中小企业声明函》及《湖南省政府采购供应商资格承诺函》 |
| 12 | 非联合体投标 | 非联合体投标 |
| 13 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的 |
| 14 | 法定代表人（单位负责人）授权委托书（授权委托代理人参加投标）及法定代表人（单位负责人）身份证明 | 投标人代表可为投标人法定代表人（单位负责人），应提供法定代表人（单位负责人）身份证明；投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书及法定代表人（单位负责人）身份证明。签署、盖章符合要求。 |
| 结论 |  |  |

注：上述内容合格用“ √ ”表示，不合格用“×”表示，以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

注：1.资格审查由磋商小组全体成员进行。

2.符合的因素记√ , 不符合的因素记× 。结论填写“合格 ”或“不合格 ”。只要有一项不符合要求的属于不合格供应商，不合格供应商不能进入下一步评审。合格供应商数量少于 3 个的，不得进行符合性审查。

（2）符合性检查：

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

表2  符合性检查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务技术响应文件签署、盖章 | 响应文件中商务技术文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的 |
| 2 | 响应文件实质性响应 | 响应文件满足磋商文件的实质性要求和条件（采购需求的条款） |
| 3 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期满足磋商文件要求 |
| 4 | 服务期限 | 服务时间满足磋商文件要求 |
| 5 | 投标报价 | 报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| 6 | 其他条款 | 响应文件没有采购人不能接受的附加条件的 |
| 7 |  | 响应文件没有不符合法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的。 |
| 8 | .... |  |
| 结论 |  |  |

注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示。

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

3、以上资质证件如有未提供原件的，视为不合格。

2.2 磋商

（1）澄清有关问题：

根据本磋商文件第二章附录1“评标方法细则”进行。

磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。投标人的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

表3  澄清、说明、补正事项纪要表

| 序号 | 投标人 | 磋商文件中需要澄清的页次 | 对响应文件中含义不明确 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

（2）磋商：

磋商小组所有成员集中与单一投标人分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。（注：要求投标人重新提交的响应文件，不必按照首次提交的响应文件内容格式提交，只需投标人就变动的内容提交相应的响应文件）。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的投标人。

（3）提交最后报价：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。

未能按规定的时间内提交最终报价的投标人按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的投标人。

2.3响应文件评审

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。

（3）综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×100×权值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（4）异常低价审查：

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价（响应）供应商投标报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

说明：（一）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

（二）评审委员会在评审中发现【异常低价审查】规定情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

###### （5）评审时，磋商小组各成员应当独立对每个投标人的响应文件进行评价、评分，汇总各投标人的总得分。

2.4 提出成交人

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效投标人的技术响应文件进行评价打分，各供应商的技术分为平均得分，保留小数点后两位。然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标总得分计算汇总后，磋商小组不得重新打分。否则，本次评标结果无效。

（2）专家打完分后，招标代理机构应该复核统计并进行排名，排名按得分由高到低顺序排列。

2.5推荐中标候选人名单

按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按提供的施工组织设计方案优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附录：评审因素和标准

#### 1、各投标单位的综合得分由价格部分、技术部分、商务部分三部分组成。权值组成为

| 序号 | 项 目 | 权值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 0.10 |
| 2 | 技术部分 | 0.60 |
| 3 | 商务部分 | 0.30 |
| ∑（1+2+3） |  | 1 |

## 附表1   评审因素和标准

| 序 号 | 评审 因素 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 60分 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
|  |  | 实施方案 | 60分 | 基于采购需求第三章“采购需求”，根据各投标人提供的整体服务方案进行评审。整体服务方案应包含： ①咨询工作程序； ②咨询进度管理措施； ③风险管理、安全管控； ④综合信息管控； ⑤咨询工作重点、难点分析； 项目实施方案完整无缺项，详细具体，完全符合项目采购需求实际情况计60分。每有一项缺漏项或不满足扣12分；每有一项不完善或不清晰扣6分；扣完为止，未提供的不计分。 备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或招标文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、无条理性、方案内容空洞等。 |
|  |  | 后续售后服务保障方案 | 40分 | 投标各投标人结合采购需求内容提供项目后续售后服务保障方案，包括但不限于：①服务保障措施、②售后服务保障承诺等。 方案内容完整的计40分，每有一项缺漏项或不满足扣20分；；每有一项方案内容有缺陷、有错误、有瑕疵的，每处扣10分，扣完为止。未提供后续售后服务保障方案的此项不计分。 注：内容有缺陷、有错误、有瑕疵是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰，方案内容与实际实施存在偏差，内容空洞、语义表述不清，存在歧义、混乱等。 |
| 2 | 商务 部分 | 类似业绩 | 100分 | 投标人提供近3年（指2023年09月以后签订的并以建设单位签订的时间为准）承担过全过程咨询服务业绩，每个计50分，最多计100分。 注：提供合同复印件和中标（成交）通知书并加盖公章，否则不计分。 |
| 3 | 磋商 报价 100分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 100 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价） × 100×权值 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查和符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。 价格评审优惠：详见第二章第一节磋商须知前附表。 供应商的首次报价不得超过预算，供应商的最后报价不得超过首次报价，否则响应无效。 |  |  |

说明：①以上所有证明资料在响应文件中需附相应的复印件，否则不计分。

②报价得分、商务得分为客观分，磋商小组成员不得分别打分。

根据所有磋商小组成员有效打分的算术平均值，计算出供应商的技术得分。

供应商的综合得分＝报价得分+商务得分+技术得分，总分 100 分。

③计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。

## ④磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，依次按照最后报价得分、技术得分由高到低的顺序排序。评审总得分且最后报价得分相同且技术得分均相同的， 由采购人随机抽取确定排序。

第三章   采购需求

一、项目名称：资兴市污水处理厂扩容改造工程全过程工程咨询服务

二、项目概况：为了提高污水处理效果，降低运行成本，减少环境污染，计划将对污水处理厂进行扩容改造；建设内容：扩建污水处理规模2×10⁴m³/d，扩建后总规模为4×10⁴m³/d，主要生化工艺采用AA0处理工艺。新建:AA0生化池2座，二沉池2座，污泥泵站1座，高效沉淀池1座，生物除臭1座;改造:纤维转盘滤池1座，紫外消毒池1座，污泥深度脱水机房，鼓风机房，配电间1座，并对总图及附属工程进行建设。

三、项目服务内容包括：①对建设工程提供项目策划、报批、工程咨询、投资、安全、进度、质量、合同、信息、风险、组织协调、运营维护等全周期综合统筹管理；②本项目施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的施工全过程监理。

1、全过程项目管理服务

负责对建设工程提供项目策划、报批、工程咨询、投资、安全、进度、质量、合同、信息、风险、组织协调、运营维护等全周期综合统筹管理。

1.1、全过程项目策划：根据业主需求，协助业主进行项目的整体策划工作，配合进行前期经济、成本测算，明确项目的设计限额标准，同时编制设计任务书、项目整体进度计划表等。

1.2、计划统筹管理：根据业主要求，统筹项目的整体进度安排，合理编制项目各专业的进度计划表，并落实具体各项工作安排，跟踪各专业的工作进度，对进度的延误及时进行纠偏。

1.3、报批报建管理：配合业主完成与服务内容相关的报批报建工作，包括方案报规，图纸报审，概算财评、各相关证件办理等服务。

1.4 安全管理：建立健全项目安全生产管理体系，编制安全管理策划方案并监督实施；履行安全生产管理相关法定职责，对施工单位安全保证体系、专项施工方案及安全措施进行审查与监督；

1.5、质量管理：建立健全项目质量管理体系，明确质量标准与责任分工；包括：组织设计交底、图纸会审；对关键工序、隐蔽工程、分部分项工程实施重点监控与验收；加强材料、设备进场验收管理，确保设备工艺性能满足污水处理达标要求；对质量问题进行跟踪整改闭环管理，建立质量管理档案。

1.6、合同管理：协助业主方进行合同台账管理，合同履约质量管理，合同付款进度计划统筹与管理，合同付款资金计划，合同变更管理等。

1.7、信息管理：建立项目信息管理体系和档案管理制度，统一信息报送与流转平台；收集、整理、归档项目建设全过程资料，确保资料真实、完整、可追溯；定期编制并报送项目进度、质量、安全、投资、资金等管理报告；负责竣工档案的整理汇编，并按档案管理部门要求完成归档与移交。

1.8、风险管理：开展项目全过程风险识别、分析与评估，建立风险清单与分级管控机制；针对投资、进度、质量、安全、合同、不可抗力等风险制定应对措施并动态更新；对重大风险组织专项论证，制定应急预案并组织演练；及时向采购人报告重大风险事项并提出处置建议。

1.9、组织协调管理

牵头组织各参建单位（勘察、设计、施工、监理、检测、供货等）之间的工作协调与衔接；定期组织参建各方工作例会，协调解决交叉作业、工序衔接、现场冲突等问题；负责与政府主管部门、相关职能部门及周边单位的外部沟通协调；妥善处理各方争议，维护采购人合法权益，推动项目顺利实施。

1.10、验收管理：

编制竣工验收计划及专项验收计划，组织设计、监理、施工单位对本项目进行初步验收，督促各单位对发现的问题进行整改，组织各协作单位，进行正式竣工验收。竣工验收后，汇总各单位资料，组织编制竣工验收报告。

2、工程监理服务：负责项目施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的施工全过程监理。

2.1、组建项目监理组织机构，编制监理规划及监理实施细则；

2.2、根据项目实际需求及业主要求配足人员，监理实施过程中对工程质量、进度控制：

2.3、工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理；

2.4、监理文件资料管理。建立完善工程文件资料管理制度，设专人管理工程文件资料；及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递工程文件资料，并按项目的统一规定标识，完整存档。

2.5、安全文明施工。组织检查承包人现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；及时发现并处置安全事故隐患。

2.6、履行建设工程安全生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容。

本服务合同禁止转包，成交人应全面独立完成服务合同。

四、验收要求

本项目按程序进行验收，服务过程须满足招标文件和相关法规政策，否则不予以验收。

五、其他要求及说明

1、服务期限及地点

1.1服务时间：从合同签订日起至项目完成竣工验收、结算审核、资料备案移交止 。

1.2服务地点：采购人指定。

2、付款人：资兴市污水处理中心

- 3、付款方式：合同签订后五个工作日内，预付该部分费用的20%，后续根据施工进度按每月进行付款，工程竣工验收合格后五个工作日内全部付清。

4、采购人不组织踏勘，供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、供应商应保障服务团队成员的人身财产安全并承担相应责任。

六、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出明确说明及承诺。

注：在磋商过程中，磋商文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。

# 第四章  政府采购合同格式

## 第一节 合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：  资兴市污水处理中心  （甲方）

供应商（全称）：                       （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称： 资兴市污水处理厂扩容改造工程全过程工程咨询服务

（2）政府采购计划编号： (2026)431081000015-1

（3）项目内容：①对建设工程提供项目策划、报批、工程咨询、投资、安全、进度、质量、合同、信息、风险、组织协调、运营维护等全周期综合统筹管理；②本项目施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的施工全过程监理。

（4）是否分包：   否   。

（5）项目负责人：   许妮  。

（6）联系电话：  18673525989    。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：（应一次性支付全部合同款项）

预付款：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

分期付款：合同签订后五个工作日内，预付该部分费用的20%，后续根据施工进度按每月进行付款，工程竣工验收合格后五个工作日内全部付清；

成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：从合同签订日起至项目完成竣工验收、结算审核、资料备案移交止。

（2）地点： 资兴市唐洞新区田心村。

（3）方式： 按采购需求和行业标准要求

（4）履约担保：    \   。

（5）质量保证金：    \   。

4.合同验收

（1）验收主体：   资兴市污水处理中心   。

（2）验收方式：     采购人组织验收      。

（3）验收标准：本项目按程序进行验收，服务过程须满足招标文件和相关法规政策，否则不予以验收。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：     资兴市污水处理中心

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

账      号：

# 第二节 政府采购合同

政府采购合同通用条款

###### 政府采购合同通用条款（服务类）

服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。

# 第三节 政府采购合同专用条款（服务类）

政府采购合同专用条款政府采购合同专用条款(服务类)

服务类政府采购合同专用条款参照(货物类)专用条款的格式和相关内容，根据项目的实际情况按照服务内容、服务要求、服务期限、服务流程、考核方式等内容进行编制。

# 第三节 政府采购合同专用条款

| 序号 | 内容 | 条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方名称、地址 | 甲方名称： 资兴市污水处理中心 地 址： 资兴市 |
| 2 | 项目现场 | 甲方指定地点 |
| 3 | 履行合同的时间、地点及方式 | 服务期限：甲方指定时间。 服务地点：甲方指定地点。 服务方式：甲方指定方式。 |
| 4 | 合同价款支付方式和条件 | 1、付款人：资兴市污水处理中心 2、付款方式：按进度付款，具体合同中双方约定。 |
| 5 | 伴随服务 | 第三章 采购需求 |
| 6 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼□ 仲裁 |
| 7 | 合同未尽事项 | 甲乙双方协商解决 |

注：具体以双方签订的合同为准。

第五章   响应文件的组成

目  录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、首次报价表及报价文件(格式)

二、磋商响应声明(格式)

三、法人身份证明，授权委托书(格式)

四、供应商资格审查材料

五、采购需求响应

六、合同条款偏离表

七、采购需求偏离表

八、享受政府采购政策的证明资料

九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料（如有）

十一、最后报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购计划编号:

委托代理编号:

采购代理机构：

供应商

年  月  日

目  录

一、报价表及报价文件(格式)

二、磋商响应声明(格式)

三、法人身份证明，授权委托书(格式)

四、供应商资格审查材料

五、采购需求响应

六、合同条款偏离表

七、采购需求偏离表

八、享受政府采购政策的证明资料

九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料（如有）

十一、最后报价

## 一、首次报价表及报价文件(格式)

### 附件 1-1 报价表

首次报价表

| 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月   日

### 附件 1-2 分项报价说明

### 分项价格表(服务类适用)

项目名称：

包号：                                                             金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 品目分类 | 计量单位 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 小计 | 政策功 能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程项目管理 服务 |  |  |  |  |  |  |  | 服务内容包括：项目策划、报批、工程咨询、投资、安全、进度、质量、合同、信息、风险、组织协调、运营维护等全周期综合统筹管理。 |
| 2 | 工程监理服务 |  |  |  |  |  |  |  | 服务内容包括:施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的施工全过程监理。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表包含磋商文件第三章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件 9-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明取费标准和其他费用的计费率和金额。

2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。

3、服务类含有购买货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号。

## 二、磋商响应声明(格式)

致 (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为（项目名称）的磋商邀请（委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本    份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第     包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起     日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：        ；邮编：          ；电话：         ；电子邮箱：              。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

## 日期：     年      月      日

### 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：          性别：          年龄：          职务：          系         （投标人名 称）的法定代表人（单位负责人。）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。 自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：          年      月    日

备注：如为法人参加开标，请另单独准备本法定代表人（单位负责人）身份证明一份， 并携带身份证原件，供开标时验证用。

## 授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义： (1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名 称、委托代理编号、委托代理编号）响应文件； (2)签署并重新提交响应文件及最后报价； (3)退出 磋商（如可能）； (4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年     月       日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

备注：如为委托代理人参加开标，请另单独准备本授权委托书及法定代表人（单位负 责人）身份证明，并携带身份证原件，供开标时验证用。

## 四、供应商资格证明材料

须  知

1、供应商应按第二章第 4款要求提供下列的证明材料

附件 4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明

附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

附件 4-3 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

附件 4-4 符合特定资格要求证明材料复印件或者情况说明

附件 4-5 供应商回避声明函

附件4-6 联合体协议书（格式）（供应商为联合体形式的提供）

2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议书(本节附 4-6)外，参加联合体的各方均应提交 上条其余资格证明材料。

3、附件 4-7 分包承诺（执行强制分包的提供）

4、附件4-8 资格条件更新材料（已进行资格预审的）

5、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。

### 附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第 10.1（1）项要求提供。

（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

### 附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号),本公司企业规模为：

大型□中型□小型□微型□。

公司（单位）名称（盖章）

__年__月__日

机构代码：                注册登记机构：            日期：___________

有效期：       注册资本：               地址：___________

经济行业：       经济性质：___________

法定代表人（负责人）姓名（签字）：        身份证号：      手机号∶_____

授权代表人姓名（签字）：    身份证号：       手机号∶______

附件4-3 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

专门面向中小企业的采购项目供应商应根据实际情况如实提供：

（1） 中小企业声明函（格式见附件 9-1）

（2）残疾人福利性单位声明函（格式见附件9-2）

（3）监狱企业证明资料（格式见附件 9-2）；

### 附件4-4 符合特定资格要求证明材料复印件或者情况说明

### 符合特定资格要求证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第 10.1（4）项要求提供。

附件4-5 供应商回避声明函

供应商回避声明函

致             (采购人、采购代理机构)：

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 ”的其他单位信息如下（如无，填写“无 ”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股和被直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系和被管理关系的其他单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

### 日期：     年      月      日

附件4-6 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

致                   （采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                     （项目名称）（委托代理编号：                ）项目的磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、       （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接 收相关的资料、信息及指示，并处理与采购活动有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：              。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

成员 1 名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

成员 2 名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

…

日期：         年          月         日

注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。

2.供应商在提交响应文件的截止时间前修改“报价表及报价文件 ”中的报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

### 附件4-7 分包承诺

注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额 ”，且要求合同分包的，供应商应当按照磋商文件第一章第四条第 2 款规定提供《分包承诺》，格式自拟。

### 附件4-8 资格条件更新材料（已进行资格预审的）

## 供应商的资格条件更新材料

注：根据磋商文件第二章第 10.1 款规定，供应商在提交资格证明材料起至提交响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

## 五、服务方案

说明：根据磋商文件或评分标准需要提供的， 自拟格式。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：     年       月        日

## 六、合同条款偏离表

委托代理编号 :                         项目名称：

| 序号 | 磋商文件章节条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本合同条款偏离表列出 的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、 合同条款完全响应，无偏离。 |  |

注：1.供应商应根据磋商文件第四章“合同草案条款 ”填写本表；

2.供应商如果对磋商文件第四章“合同草案条款 ”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答， 并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表 ”中列出偏 离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应 商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合 同。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

## 七、采购需求偏离表

委托代理编号 :                            项目名称：

| 序号 | 磋商文件章节条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本采购需求偏离表列 出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采 购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

注：1.供应商应根据磋商文件第三章“采购需求 ”填写本表；

2.供应商如果对磋商文件第三章“采购需求 ”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并 作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表 ”中列出偏 离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应 商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合 同。

5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应 ”不一致时，以“采购需求响应 ”为准。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期 ：      年     月      日

## 八、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

附件 8-1  中小企业声明函

中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）、属于（采购文件第二章第 6.1 款中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元、资产总额为万元 1 、属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）、属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元、资产总额为万元 1 、属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购服务类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的承接的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

### 附件 8-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号） 的规定 ，本单位为符合条件的残疾人福利性单位 ，且本单位参加                 单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本 单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾 人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件 8-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不符合政策要求的无需提供)

注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号) 文件规定提供证明文件（复印件）。

### 附件 8-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章规定提供证明材料和本章本节附页 1 “优先采购产品清单 ”，并加盖供应商单位公章。

2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件 ”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

#### 附页 1 优先采购产品清单

优先采购产品清单

委托代理编号 :                            项目名称：

包号：                                      包名称：

| 以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如 有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |

注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格、 技术加分。

2.栏目4“价格 ”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润 等。

3.栏目 6“政策功能编码 ”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。

4.货物同时属于节能产品、环境标志产品，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：

日期：年月日

## 九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

注：提供第三章规定的证明材料复印件。

## 十、供应商认为需提供的其他资料

注：供应商认为需提供的其他资料包括：

1.磋商文件第三章采购需求要求的其他资料；

2.磋商文件要求的其他相关资料。

## 十一、最后报价

### 附件 12-1 报价表

报价表（最后报价）

| 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：     年    月     日

说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备至少2 份加盖公章，磋商现场进行最后报价。

### 附件 12-2 分项报价说明

### 分项价格表(服务类适用)

项目名称：

包号：                                                                                                     金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 品目分类 | 计量单位 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 小计 | 政策功 能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程项目管理 服务 |  |  |  |  |  |  |  | 服务内容包括：项目策划、报批、工程咨询、投资、安全、进度、质量、合同、信息、风险、组织协调、运营维护等全周期综合统筹管理。 |
| 2 | 工程监理服务 |  |  |  |  |  |  |  | 服务内容包括:施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的施工全过程监理。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表包含磋商文件第三章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件 9-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明取费标准和其他费用的计费率和金额。

2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。

3、服务类含有购买货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号。