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竞争性磋商邀请

项目概况：

湖南省龙山县狮子头水库除险加固工程的潜在供应商应在《湖南省政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）、《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）、《全国公共资源交易平台（湘西州）》（https://xiangxi.hnsggzy.com/#/sy）获取采购文件，并于2026年10月14日9点00分（北京时间）前登录湘西公共资源交易网上传电子响应文件。

一、项目基本情况
1.采购项目名称： 湖南省龙山县狮子头水库除险加固工程 
2.政府采购编号： (2026)433130000017-1 
3.委托代理编号： HNPXZC-2026-014      
4.采购方式： 竞争性磋商     
5.预算金额： 3457800.00元 

最高限价： 3457800.00元 
□支持预付款，预付比例：  / %
6.本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业  

7.评标方法：☑综合评分法 □最低评标价法

8.合同定价方式：□固定总价 ☑固定单价 □成本补偿 □绩效激励

9.项目工期：4个月（自合同签订之日起）       

10.本项目分阶段要求投标供应商提供以下保证：

□投标保证金：采购项目预算的   /  %；

□履约保证金：中标金额的   /  %；

□预付款保证金：预付款的   /  %；

☑质量保证金：合同金额的 3 %。
二、采购人的采购需求
	包号
	标的名称
	简要技术要求
	采购项目

预算（元）
	采购项目最高限价（元）

	包1
	湖南省龙山县狮子头水库除险加固工程
	详见

第四章 采购需求
	3457800.00
	3457800.00


三、采购项目需落实的政府采购政策

1.支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求

1.供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向：□中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位。

□强制分包：大型企业应将采购份额的   /   %分包给中小企业。
3.采购项目的特定资格条件：

1）供应商必须是在水利部水利建设市场监管平台和水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位登记（提供查询截图）。

2）供应商具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；省外入湘企业应在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”进行基本信息登记（提供查询截图）；

3）拟任项目负责人具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书；拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称；拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书；

注：1）以上岗位人员不得同时在其他项目中任职（提供查询截图及承诺书），如有在建项目，将视为无效投标；2）提供供应商近六个月内连续三个月为以上岗位人员购买社保的证明材料。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购活动。

6.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7.联合体投标：本次招标不接受联合体投标。
五、获取竞争性磋商文件的时间、地点及方式

1.本项目采用电子招投标方式，投标供应商必须在《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）进行注册登记和办理购买CA数字证书。并在规定时间内通过“湘西公共资源交易网”会员端下载电子磋商文件，否则无法进行电子投标文件制作及进行电子投标。
2.凡有意参加投标者，请于即日起至2026年10月13日17:00时止（北京时间，下同），登录《湖南省政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）→查看政府采购公告→附件→下载电子磋商文件，或者登录《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）→点击“一站式”综合服务系统→点击“投标供应商/供应商/竞买方登录”（使用CA登录）→点击“采购业务－填写投标信息”菜单，进入页面→点击“操作”按钮，或者登录《全国公共资源交易平台（湘西州）》（https://xiangxi.hnsggzy.com/#/sy）→点击政府采购→点击政府采购交易系统（供应商、中介代理、采购人）→点击“投标供应商/供应商/竞买方登录”（使用CA登录）→点击“采购业务－填写投标信息”菜单，进入页面→点击“操作”按钮，进入到投标信息完善详情页面：填写项目负责人，点击我要投标→点击“采购业务－采购公告及文件下载”菜单，进入页面→点击“领取”下载按钮，进入详细页面→点击“下载电子磋商文件”按钮，进入文件详细页面进行交易文件下载。
（备注：以上3种途径均可获取磋商文件，但投标供应商须登录《湘西公共资源交易网》或《全国公共资源交易平台（湘西州）完成点击我要投标阶段的操作，否则将会影响其投标）
3.各投标供应商自行在以上网站下载或查阅采购相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。
六、响应文件的提交

1.提交响应文件的截止时间（上传电子响应文件截止时间）：2026年10月14日9:00（北京时间）。
2.开标时间：2026年10月14日9:00（北京时间）。
3.开标地点：湘西自治州公共资源交易中心不见面开标室八（吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼四楼）；所有供应商应准时在线参加开标。

4.请投标供应商登录《湘西公共资源交易中心》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标供应商应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台上传数据电文形式的电子响应文件。逾期上传的响应文件，电子招标投标交易平台予以拒绝。
5.电子响应文件的解密截止时间：解密指令发出后30分钟内。请投标供应商确保响应文件如期解密。如需在开标现场解密的，请投标供应商自行携带CA数字证书并自备解密电脑和网络。
    注：届时网上不见面开标大厅进行在线解密需使用对应制作响应文件的CA锁进行解密（不见面开标大厅登录地址：http://app.ggzyjy.xxz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。
七、公告期限

1.本磋商公告在《湖南省政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）、《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）、《全国公共资源交易平台（湘西州）》（https://xiangxi.hnsggzy.com/#/sy）发布，公告期限从本磋商公告发布之日起5个工作日。

2.在其他媒体发布的磋商公告，公告内容以《湖南省政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布的公告为准；公告期限自本磋商公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

八、询问及质疑

1.供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2.供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、其他
1.本项目采用电子招投标方式，参加投标均须使用CA数字证书登录进行操作，如需办理CA可前往湘西自治州公共资源交易中心后湘西金融大厦办理，办理流程详见湘西公共资源交易网（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）页面查看→《服务导航》→《操作指南》→《政府采购业务系统操作手册－投标供应商》办理须知，并按相应要求进行信息注册，以便获取磋商文件等相关事宜，CA办理咨询电话0743-8523032。

2.由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成电子投标文件上传的，相应责任由投标供应商自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

3.请务必按采购文件要求通过数字证书进行加密并签章。

4.建议电子响应文件总容量不超过200M，单个节点容量不超过50M。

5.如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，采购人可采取项目延期、延长电子响应文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标供应商不得对此持有异议。

6.开标注意事项：投标供应商自行完成电子投标文件解密，因投标供应商自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的响应文件视为撤销其响应文件，相应责任由投标供应商自行承担。

7.本项目投标过程中，电子投标系统使用操作遇到任何问题及时向软件公司咨询，咨询联系方式：0743-8523902。如因不会操作所造成的投标失败或损失由投标供应商自行负责。

十、响应说明 

磋商邀请选项：☑表示选择，□表示未选择。
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址及联系方式

1.采购人信息

名称：龙山县水利局

地址：龙山县民安街道湘鄂路138号

联系人：张志峰
电话：15897436029           

2.采购代理机构信息

名称：湖南鹏星工程咨询管理服务有限公司

地址：吉首市国盛商业广场C3栋4楼402室

联系人：张丽玲   吴静

电话：18874369215

第二章 磋商须知
第一节 投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湖南省龙山县狮子头水库除险加固工程

	第二章第1.2款
	是否预留

采购份额
	□是
■否

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：龙山县水利局

地址：龙山县民安街道湘鄂路138号                         

联系人：张志峰                             

电话：15897436029                      

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南鹏星工程咨询管理服务有限公司

地址：吉首市国盛商业广场C3栋4楼402室
联系人：张丽玲    吴静

电话：18874369215

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	发布公告

	
	获取竞争性

磋商文件方式
	详见第一章竞争性磋商邀请公告

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	详见第一章竞争性磋商邀请公告，具体审查内容及标准见附页1：资格性检查表

	第二章第6.1款
	联合体形式
	□接受，应满足下列要求：/
■不接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	(组织

■不组织现场勘察，有关勘察事宜由供应商根据项目需求自行安排

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	本项目不适用

	第二章第9款
	政府采购支持

中小企业发展
	1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购项目（微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业）。小型和微型企业的价格给予6%-10%的扣除优惠，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6％。

2.供应商为小型或微型企业的，可以按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，可以按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定提供证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，可以按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供不予认可。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

3.供应商提交的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明资料》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等国家有关规定追究相应责任。政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，以供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定为准。

4.划分标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	
	法律法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	按照有关法律法规、规章和省级以上财政部门规定执行。

	二、磋商文件

	第二章第10.3款
	磋商文件的可能

实质性变动内容
	无

	第二章第11.1款
	提交首次响应文件

的截止时间
	2026年10月14日9时00分（北京时间）

	三、响应文件

	第二章第15.4款
	采购项目预算/最高限价
	采购项目预算：3457800.00元

最高限价：3457800.00元
1.供应商在评审过程中，应保持系统在线，方便评标委员会询标、磋商及报价。

2.在磋商过程中磋商文件无实质性变动的情况下，本项目采用两轮报价（响应文件报价文件中的报价为第1轮报价），磋商结束后，磋商小组要求所有供应商在规定时间内提交第 2 轮报价，该报价为最后报价。

3.在磋商过程中磋商文件无实质性变动的情况下，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则报价无效。

4.为平衡报价，投标人填报的各项子目单价不得超过采购文件工程量清单中载明的对应单价，否则其投标将被视为无效投标，作否决投标处理。采购人有权在施工合同签订前，对成交供应商投标文件中的报价进行核实。如发现报价不符合采购文件要求的，采购人有权取消该供应商成交资格，并可顺延确定下一名候选成交供应商，或重新组织采购。
5.工程量清单中的“安全生产费（不可竞争费）”、“暂列金”等，报价时按磋商文件工程量清单中列明的金额计入响应总价，否则其投标将被视为投标无效而被拒绝；结算时据实结算。

	第二章第16.3款
	样品提供的规定
	□要求提供

■不要求提供

	第二章第17.1款
	保证金
	本项目不要求缴纳保证金

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	供应商应在投标截止时间前通过湘西州公共资源交易中心电子交易平台（http://app.ggzyjy.

xxz.gov.cn/TPBidder/memberLogin）递交数据电文形式的电子投标（响应）文件一份

	四、响应文件的递交

	第二章第20款
	电子响应文件的 
上传

	1.电子响应文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。未在《湘西公共资源交易网》下载磋商文件的，将不能上传电子响应文件。

2.供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前将电子响应文件上传到湘西公共资源交易网的指定栏目（响应文件上传具体操作可查看操作手册《政府集中采购响应文件制作操作指南》，有疑问请联系0743-8523902。逾期通过网络传输递交至湘西公共资源交易网的响应文件，系统将自动拒收，视为放弃响应。

说明：本项目为电子交易系统运行项目，参与磋商均需使用 CA 数字证书登录进行操作。

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第29.2 款
	评审因素和标准
	详见附页4《评审标准》

	第二章第29.3 款
	最后报价调整
	详见本章第9款

	第二章第29.5 款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	本项目不适用

	第二章第29.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	本项目不适用

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	财政部门指定的 
媒体 
	《湖南省政府采购网》

(http://www.ccgp-hunan.gov.cn/)

	
	信息发布媒体 
	《湖南省政府采购网》

(http://www.ccgp-hunan.gov.cn/)
《湘西公共资源交易网》

(http://ggzyjy.xxz.gov.cn)
《全国公共资源交易平台（湘西州）》

(https://xiangxi.hnsggzy.com/#/sy)

	第二章第36.5款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1.投标供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.采购人信息

名称：龙山县水利局

地址：龙山县民安街道湘鄂路 138 号                      

联系人：张志峰                             

电话：15897436029     
3.采购代理机构信息

名称：湖南鹏星工程咨询管理服务有限公司

地址：吉首市国盛商业广场C3栋4楼402室
联系人：张丽玲    吴静
电话：18874369215

	第二章第37.3款
	履约担保
	□要求提供

■不要求提供

	七、其他规定

	第二章第39.1款
	采购代理服务费
	1.代理服务费共计贰万壹仟捌佰元整（小写：21800.00元）按政府采购代理协议的约定一次性向代理机构缴纳。 

2.如出现多次开标情形（非因代理机构原因），须按实另付相应费用。 

	第二章第40.1款
	其他规定
	1.有融资需求的，可登录中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介；

2.有投标担保、履约担保需求的，可登录中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

3.成交候选人在领取成交通知书时，须递交2份（不分正副本，至少包含一份原件或彩色复印件）胶装完好的响应文件（内容须与上传的电子响应文件一致）以供存档，响应文件须加盖投标供应商公章。

4.磋商小组由采购人代表（1名）及随机抽取的专家（2名）组成。


第二节 磋商须知正文
一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表（以下简称【磋商须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【磋商须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第 9.7 款规定，否则，其响应无效。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话见【磋商须知前附表】。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话见【磋商须知前附表】。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人，供应商的邀请方式具体见【磋商须知前附表】。

2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部会同国务院有关部门发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2） 磋商文件规定的供应商特定资格条件。 

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）供应商或者其法定代表人（单位负责人）、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚除外（较大数额罚款标准根据单位所在地相关标准执行）；

（3）供应商或者其法定代表人（单位负责人）、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.3法定代表人或者单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）授权书，并附法定代表人（单位负责人）身份证明。

6.联合体形式

6.1除竞争性【磋商须知前附表】中另有规定，本次竞争性磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，联合体成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向采购人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除竞争性【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
7.现场勘察

7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1 强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。

9.2 优先采购：

（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按磋商文件前附表规定给予价格折扣。

9.3 价格评审优惠：

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）价格折扣比例：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）本章第 1.2 款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

9.4 政府采购政策交叉与叠加

（1）响应产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，在响应文件中并填报相关信息及数据）；

（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

9.5 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。

9.6 供应商符合本章第 9.1 款、第 9.2 款、第 9.3 款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》（财库〔2020〕46 号） 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17 号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）及中小企业声明函（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定提供证明文件（扫描件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

9.7 执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业（成员）、分包企业（投标供应商）之间不得存在直接控股、管理关系。

二、磋商文件

10.磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交电子响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

10.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。

10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交电子响应文件的截止时间

11.1供应商提交电子响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。

12. 磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交电子响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布公告形式通知所有下载磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14. 磋商响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 

一、磋商响应声明

二、电子报价一览表 

三、联合体协议（格式） 

四、供应商的资格证明材料 

五、施工组织设计方案 

六、技术或商务响应与偏离表 

七、享受政府采购政策优惠的证明资料

八、报价一览表及报价文件 

九、供应商认为需要提供的其他资料

十、最后报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《商务响应与偏离表》中对应内容注明。

14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改电子报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4 供应商的报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价（磋商文件设定最高限价的），否则其响应无效。采购项目采购预算、最高限价（如果设定）见【磋商须知前附表】。

15.5 强化政府采购异常低价审查，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%;

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%;

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价×65%的；

4）磋商小组基于专业判断，认为投标（响应）供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，应当要求相关供应商对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本，人工成本，制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。投标（响应）供应商不能提供书面说明，证明材料，或者提供的书面说明，证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

16.3【磋商须知前附表】规定投标供应商在投标时提供样品的，投标供应商有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在竞争性磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

17.保证金

17.1【磋商须知前附表】规定交纳磋商保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间前，向托管户交纳的磋商保证金。磋商保证金有效期应当与本章第 18.1 款规定的响应文件有效期一致。

17.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按磋商文件规定提交磋商保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4 采购代理机构在成交通知书发出后 5 个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后 5 个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第 11.1 款规定的上传电子响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律法规及磋商文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1 响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定

19.1 响应文件份数见【磋商须知前附表】。

19.2 响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖供应商单位章或由供应商代表签字确认。

19.3 电子响应文件编制与签署：供应商应按照电子磋商文件要求制作响应文件，并进行签名和盖章。供应商确认参与磋商后，应从交易平台上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子响应文件，否则将可能影响电子响应文件的上传而导致投标无效。投标供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该电子响应文件视为无效响应文件。

19.4 电子招投标文件具有法律效力，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

19.5 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），但需经法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.供应商应当按照【磋商须知前附表】的规定加密并上传电子响应文件。

20.1 电子响应文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子开标软件将无法接受， 采购代理机构不予受理。

20.2 供应商应在磋商文件规定上传电子响应文件截止时间前将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目，逾期不予受理。

20.3 如遇系统提示“上传未成功”，供应商应及时重新修改文件或与系统运维公司联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由供应商自行承担责任。

21.电子响应文件的补充、修改或者撤回

21.1 供应商在磋商文件规定的上传电子响应文件截止时间前，可以撤回已上传的电子响应文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在上传电子响应文件截止之后，供应商撤回其电子响应文件的，其磋商保证金将不予退还。
22.电子响应文件的递交与接收 
22.1 供应商应在本章第 11.1 款规定的上传电子响应文件截止时间前，将电子响应文件上传交易平台中指定的模块，逾期不予受理。
五、响应文件的评审与磋商

23.竞争性磋商程序

23.1竞争性磋商程序：初步审查、竞争性磋商（包括澄清、符合性审查）、最后报价、提出成交供应商。其中，竞争性磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

24.响应文件审查

24.1 资格性审查：根据本章第 3.1 项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

24.2 符合性审查： 对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度等进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.3 响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人（单位负责人）或委托代理人参加。

25.实质性响应

25.1 实质性响应是指响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）与竞争性磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应磋商文件的要求。

25.2 响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

26.无效响应 
26.1 磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商： 
（1）供应商不具备本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第 3.2 款情形的；

（2）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（3）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第 25.1 款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.磋商

28.1 本章第 10.3 项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织磋商（可要求直接提交最后报价）。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

28.2 本章第 10.3 款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动（磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分），并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第 24.2 款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第 19.5 款规定，由其法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内给磋商小组。

28.4 供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，供应商应在最终报价表上签字盖章（电子招投标时不适用）。

28.5 提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第 17.4 款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

28.6 提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），且又未按本章第 28.5 款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。 
29.响应文件评审

29.1 经磋商确定最终采购需求（如有规定）和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

29.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。

29.3 最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。

29.4 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

29.5 涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按【磋商须知前附表】规定调整供应商的价格得分或总得分。

29.6 涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见【磋商须知前附表】相关规定。

29.7 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

30.提出成交供应商

30.1本项目采用综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。竞争性磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审后得分由高到低顺序提出1-3名以上成交候选人，并编写评审报告。

30.2具体排序办法：按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。报价且技术部分得分都相同的，由采购人确定成交供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

32.磋商终止

32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.重新评审

33.1 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

34.保密及串通行为

34.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及竞争性磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

34.4.涉嫌围标、串标情形：

根据湘西自治州公共资源交易中心大数据分析系统异常预警机制，凡出现电子响应文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址雷同的，均属于涉嫌围标、串标情形，有关监管部门将根据异常预警具体情况依法进行处理。
六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布

35.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

36.询问及质疑

36.1投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应在3个工作日内作出答复。

36.2投标供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67 号）规定，以纸质书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。投标供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.3本章第30.2款所称投标供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.4本章第30.3款所称“收到竞争性磋商文件之日”，是指：通过电子招标投标交易平台下载竞争性磋商文件的，质疑时效期间的起算日期为竞争性磋商公告期限届满之日。

36.5投标供应商提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67 号）规定制作、签署、送达。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【磋商须知前附表】。采购人或者采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或者采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

36.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

36.9采购人或者采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关的投标供应商。

36.10质疑人对采购人或者采购代理机构的答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定的期限内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

37.成交通知

37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

38.签订合同

38.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

39.采购代理服务费

39.1采购代理服务费由成交供应商支付的，成交供应商应按【磋商须知前附表】规定支付采购代理服务费。

40.其他规定

40.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。

附页1：资格性检查表
资格性检查表

采购项目名称： 

委托代理编号：            

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	法定代表人（单位负责人）身份证明/法定代表人（单位负责人）授权委托书
	法人参加的，提供法定代表人（单位负责人）的身份证明：授权人参加的，提供法定代表人（单位负责人）授权委托书并附法定代表人（单位负责人）身份证明

	2
	首次响应报价
	首次响应报价未超出采购预算金额或最高限价

	3
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	提供法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

	4
	《湖南省政府采购供应商资格承诺函》《供应商资格声明》《承诺书》
	提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》《供应商资格声明》《承诺书》

	5
	特定资格条件
	符合磋商文件要求

	6
	信用记录
	提供未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图证明

	结论
	


备注：

1.上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2.在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

3.以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

4.结论为“不合格”的供应商不得进入符合性审查程序。

磋商小组成员签名：                                         年  月  日

附页2：符合性检查表
符合性检查表

采购项目名称： 

委托代理编号：              

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	响应文件的签署、盖章
	响应文件按磋商文件要求进行签署、盖章

	2
	响应文件有效期
	响应文件有效期满足磋商文件要求

	3
	实质性响应
	满足磋商文件的实质性要求和条件

	4
	最后报价
	最后报价未超过首次/前次报价

	5
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接收的附加条件

	6
	法律法规和磋商文件规定的其他响应无效情形
	无法律法规和磋商文件规定的其他响应无效情形

	结论
	


注：1.上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示； 

2.在结论栏中填写“合格”或“不合格”。 

3.以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

4.结论为“不合格”的供应商不得进入实质性评价打分程序。 

磋商小组成员签名：                                               年   月  日

附页3：澄清、说明、补正事项纪要表

澄清、说明、补正事项纪要表

采购项目名称： 

委托代理编号：
	序号
	投标供应商
	磋商文件中需要澄清
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的
	结论

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


磋商小组成员签名：                                              年   月  日

附页4：评审标准
评审标准
满分为100分由磋商小组根据以下标准独立对每个有效投标供应商进行评价、打分。

采购项目名称： 

委托代理编号：

	序号
	评分

因素
	分值
	评分标准

	1
	报价

部分

（10分）
	投标报价

（10分）
	投标供应商的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×10。

	2
	技术

部分

（70分）

	施工方案与技术措施

（16分）
	一、评审内容：根据投标人提供的施工方案与技术措施进行计分，完全满足以下要求的计16分：

1.总体概况表述清晰、完整；

2.技术措施先进、可靠；

3.主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；

4.施工平面布置合理，能完全满足项目施工需要。

二、扣分标准：

1.内容要素缺失或仅有大纲无正文内容或内容空洞的，每项扣4分；

2.内容欠完善或针对性欠缺的，每项扣1分；
3.扣完16分为止；

4.未提供的不计分。

	
	
	质量管理体系与措施

（16分）
	一、评审内容：根据投标人提供的质量管理体系与措施进行计分，完全满足以下要求的计16分：

1.质量目标明确；

2.管理机构健全，职责分工明确；

3.管理制度齐全；

4.实施与监控措施全面。

二、扣分标准：

1.内容要素缺失或仅有大纲无正文内容或内容空洞的，每项扣4分；

2.内容欠完善或针对性欠缺的，每项扣1分；
3.扣完16分为止；

4.未提供的不计分。

	
	
	安全管理体系与措施

（12分）
	一、评审内容：根据投标人提供的安全管理体系与措施进行计分，完全满足以下要求的计12分：

1.安全目标明确；

2.管理机构健全，职责分工明确；

3.管理制度齐全；

4.实施与监控措施全面。

二、扣分标准：

1.内容要素缺失或仅有大纲无正文内容或内容空洞的，每项扣3分；

2.内容欠完善或针对性欠缺的，每项扣1分；
3.扣完12分为止；

4.未提供的不计分。

	
	
	环境保护

管理体系

与措施

（8分）
	一、评审内容：根据投标人提供的环境保护管理体系与措施进行计分，完全满足以下要求的计8分：

1.环境管理目标明确；

2.管理机构健全，职责分工明确；

3.管理制度齐全；

4.实施与监控措施全面。

二、扣分标准：

1.内容要素缺失或仅有大纲无正文内容或内容空洞的，每项扣2分；

2.内容欠完善或针对性欠缺的，每项扣1分；

3.扣完8分为止；

4.未提供的不计分。

	
	
	工程进度

计划与保

证措施

（12分）
	一、评审内容：根据投标人提供的工程进度计划与保证措施进行计分，完全满足以下要求的计12分：

1.总工期及节点工期满足磋商文件要求；

2.施工进度计划内 容全面，线路清晰、准确，计划及措施编制详细完整。

二、扣分标准：

1.内容要素缺失或仅有大纲无正文内容或内容空洞的，每项扣6分；

2.内容欠完善或针对性欠缺的，每项扣1分；

3.扣完12分为止；

4.未提供的不计分。

	
	
	资源配备

计划

（6分）
	一、评审内容：根据投标人提供的资源配备计划进行计分，完全满足以下要求的计6分：

1.资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应；

2.满足施工需要，调配投入计划合理。

二、扣分标准：

1.内容要素缺失或仅有大纲无正文内容或内容空洞的，每项扣3分；

2.内容欠完善或针对性欠缺的，每项扣1分；

3.扣完6分为止；

4.未提供的不计分。

	3
	商务

部分

（20分）
	类似业绩

（16分）
	投标人提供近五年内（自2021年9月1日起至投标截止时间止，提供合同协议书或中标（成交）通知书，同时提供完工验收鉴定书或合同工程验收鉴定书，时间以完工验收鉴定书或合同工程验收鉴定书为准）新建水库或者水库除险加固工程施工业绩的，每个计8分，本项最多计16分。
注：响应文件中提供相关资料扫描件并加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不计分。

	
	
	不良行为

记录

（4分）
	1.投标人及拟任项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录的计2分。

注：提供招标公告发布之后在“中国裁判文书网”的查询结果截图并加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不计分。
2.投标人应在响应文件中如实反映其单位在水利部水利建设市场监管平台和水利建设市场综合监管系统的不良行为记录，无不良行为记录的计2分，发生一次不良行为记录该项不计分。

注：提供无不良行为记录承诺函以及水利部水利建设市场监管平台和水利建设市场综合监管系统公布的不良行为记录的查询截图并加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不计分。

	合  计
	100分
	


注：1.上述技术部分的欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准不一致，内容与实际实施时存在差异性，无条理性、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、完全照搬采购需求内容、缺少关键安排、套用其他项目方案、内容前后矛盾等情形。
2.统计分值出现小数点的，先计算各项分值并保留小数点后2位数，第三位数四舍五入，再进行合计分值统计。

磋商小组成员签名：                                         年  月  日
第三章 政府采购合同格式
第一节 合同协议书

采购合同编号：                 
建设单位（全称）：                            （以下简称甲方）
施工单位（全称）：                            （以下简称乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                               （采购项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                  
（2）政府采购计划编号：                              
（3）项目内容：                                      
（4）项目经理：                                      
2.合同金额
（1）合同金额小写：                       元
大写：                     元
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式： 综合单价合同 。
（4）项目实施总金额按上级下达的到位资金进行实施，到位资金不足时，按甲方要求减少工程实施内容。乙方不得因为甲方减少工程实施内容而索赔。
3. 质量标准

                                                            。
4.双方权利和义务
（1）甲方：
1）甲方指派驻工地代表        ，负责协调甲乙双方相关事宜。在工程履行过程中指派代表的签名视为甲方行为。
2）有权对施工进度、质量、安全保护、综合管理进行监督，在施工期间如工程质量及安全等未达到要求，甲方有权要求乙方停工，乙方应积极配合整改，达到甲方要求方可复工，停工损失由乙方自负，工期不作顺延。
3）负责对图纸、方案的审核确认。
4）负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查。
5）负责对设计图纸变更、工程中验收和其他必要的签字确认。
6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交齐全的、符合要求的竣工资料后 10 日内组织验收。
（2）乙方：
1）乙方指派驻工地代表             ，负责协调甲乙双方相关事宜。在工程履行过程中指派代表的签名视为乙方行为。
2）严格按设计图纸施工，质量技术指标须符合工程的标准和要求。
3）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
4）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，及时报送甲方。
5）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应符合甲方要求。
6）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。
7）乙方必须对施工现场及施工方法采取必要的安全措施，确保安全生产和文明施工，杜绝一切事故发生，一旦发生事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。
8）在合同实施过程中，由于乙方原因所发生的一切安全事故责任、经济责任和刑事责任，全部由乙方承担。
9）本工程保修期内，属乙方责任的工程质量问题，由乙方在接到甲方通知后三日内无偿整修，否则，甲方有权委托他人整修，所有整修费由乙方承担。
10）编制施工程序，做好各项施工准备工作，及时向甲方汇报工程进度情况。
11）乙方应与其所聘请或雇佣的人员签订书面劳动合同或雇佣合同，并依法为他们购买相关的保险，若发生纠纷应由乙方自行妥善解决，乙方自行处理不好的，而又需甲方调解及影响甲方声誉的，甲方有权按处理纠纷产生全部费用的双倍要求乙方赔偿。
5. 工程变更及计价方式
（1）在项目实施中，如承包人发现原预算审核文件中出现漏项、错项或因需进行现场变更的，承包人应提出现场技术核定及签证要求时向发包人申请书面材料，内容包括：工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用估算、工期及必要的附件等内容，报业主代表审核登记。业主代表在2 天内对承包人申报的材料提出审核意见后报发包人审核。所有项目必须报发包人审核同意后才能执行。发包人的审核意见作为结算的依据。
（2）对于变更及清单中漏项的工程量，按消耗量标准规定计算工程量，若本合同中有相同或相近的工作内容，其单价参照执行；若没有相同或相近的工作内容，其工程造价按湖南省现行相关文件一般计税法执行。材料价格按《湘西建筑管理》      年第   期及材料预算价执行，材料预算价中没有的材料价格， 甲方、监理方及施工方三方共同询价确定。
6.履行合同的时间
起始日期：       年    月   日，完成日期：       年   月   日。总 日历天数：
 天。
7. 工程验收
乙方工程施工完成，具备竣工验收条件，必须按国家有关规定向甲方提供完整的竣工图纸、验收报告等相关竣工验收资料，甲方收到前述全部竣工验收资料    日内按照国家相关规范组织各职能部门进行验收。完成日期以甲方验收合格后，竣工验收报告的时间为准。
8.工程款支付
（1）本项目无预付款；（2）工程款按月计量，按季度向县财政部门请款后支付给承包人。当累计付款达到合同签约价 80%时暂停支付，待工程竣工验收合格并办理完结算审计后付至审定金额的97%，余下结算款的 3%作为质量保修金，在保修期满后支付（不计息）；（3）工程款支付时间及额度以县财政局资金拨付为准，承包人不得因为资金拨付时间推迟和额度减少原因而索赔或停工误工，否则发包人可视承包人违约。

9.不可抗力
由于地震、台风、战争，以及其他不能预见，且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故，致使甲乙双方不能依合同履行其义务时，甲乙双方均不负赔偿责任。
10.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向甲方所在地人民法院提起诉讼
11.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件、采购文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
12.合同生效
本合同自 双方签字盖章之日起 生效。
13.合同份数
本合同一式     份，甲方执    份、乙方执    份、政府采购监管部门 1 份、采购代理机构 1 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：          年     月     日
合同订立地点：                      
甲      方：               （公章）     乙      方：               （公章）

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：               
委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：               
电       话 ：                            电       话 ：                        
传      真 ：                           传      真 ：                       
开 户 银 行 ：                           

账        号 ：                               
	注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可根据项目实际具体情况进行必要的修改和调整。 但不得与采购文件、响应文件的实质性内容相背离。


第二节 政府采购合同通用条款

本通用合同条款引用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款。
第三节 政府采购合同专用条款

1、一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.2.2.2发包人：                          。
1.1.2.3承包人：（签约后填入承包人的名称）。
1.1.2.4（补充）承包人项目负责人、技术负责人和安全负责人：（签约后填入项目负责人、技术负责人和安全负责人的姓名、身份证号，项目负责人执业证书编号以及项目负责人和安全负责人水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书编号）。
1.1.2.5分包人： / 。
1.1.2.6监理人：（填入监理人的名称或发包人另行书面通知）。
1.1.4日期
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）： 365  日历天。
1.4合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求（合同技术条款）；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；
（10）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同 、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书、湖南省水利工程项目负责人质量终身责任承诺书及有关会议纪要和双方认可的文件等。
1.7联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达龙山县水利局。
2、发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.2发包人提供的施工用地范围为：在发出开工批复之前发包人向承包人提供施工用地，提供的用地范围以施工图为准，提供的用地期限在合同计划完工日期前。承包人为完成本合同工程所需的其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
2.3.3发包人应在开工前14天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。
2.8其它义务
（根据发包人的合同管理要求补充）
2.8.1施工场地应具备的施工条件及提供的时间：开工通知发布前15天。
2.8.2施工所需的水、电、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：开工通知发布前15天。
2.8.3施工场地外部道路通行权提供时间和要求：开工通知发布前15天。
2.8.4与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：开工通知发布前48小时。
3、监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
（1）按通用合同条款第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）按通用合同条款第4.11款约定，确定产生的费用增加额；

（3）按通用合同条款第11.3款约定，确定延长完工期限；

（4）按通用合同条款第11.3款、12.3款、12.4款约定，发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）按通用合同条款第11.3款、11.4款约定，确定工期延长；

（6）按通用合同条款第15.3款约定，发出变更指令，确定变更价格；

（7）按通用合同条款第15.4款约定，确定变更工作的单价；

（8）按通用合同条款第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

（9）按通用合同条款第15.8款约定，确定暂估列金额；

（10）按通用合同条款第23.1款约定，确定索赔额。
（11）……
4、承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.10其它义务
4.1.10.1承包人应在合同约定的开工时间前的7天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。
4.1.10.2在合同工程施工期和缺陷责任期（保修期）内，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程安全，无条件服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。
4.1.10.3承包人应支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所需的料场使用费及其他开支或补偿费等一切费用。承包人在发包人指定的料场范围内开采本工程所需的材料，办理除临时用地手续以外的开采和运输等手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.10.4承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准和要求和/或法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.10.5承包人必须配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，应充分考虑发包人的施工地质编录工作对合同工程的影响。承包人为消除这些影响而采取的所有措施所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.10.6承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批件和其他审批手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.10.7承包人应严格遵守《保障农民工工资支付条例》等规定，及时足额支付农民工工资。发包人有权代为支付民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对拖欠农民工工资的，依据《拖欠农民工工资“黑名单 ”管理暂行办法》（人社部规〔2017〕16号）规定，由人力资源和社会保障行政部门将承包人单位列入拖欠工资“黑名单 ”，依规将拖欠工资“黑名单 ”信息通过部门门户网站、“信用中国 ”网站、国家企业信用信息公示系统等予以公示。
4.1.10.8依据《湖南省水利工程建设责任单位负责人质量终身责任追究管理实施办法》（湘水办〔2022〕54号）规定，承包人法定代表人应当及时签署《湖南省水利工程建设项目责任单位法定代表人授权书》，明确承包人在本工程的项目负责人，经授权的项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署《工程质量终身责任承诺书》， 连同法定代表人授权书，由项目法人（建设单位）报工程质量监督机构备案，作为受理质量监督手续必需资料。
4.3分包（本项目不允许分包）
4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目： / 。
（2）工作内容： / 。
（3）分包金额限额： / 。
4.3.10分包人项目管理机构的设立： / 。
4.4联合体
本合同工程不允许联合体承包。
不允许，删除通用合同条款第4.4.1、4.4.2、4.4.3条全文。
4.7撤换承包人项目负责人、技术负责人、安全负责人和其他人员（补充）
4.7.1补充：承包人擅自更换项目负责人、技术负责人、安全负责人的，应按照 3、2、1 万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。
4.7.2补充：因承包人原因或变更人员原因（包括职务变动、辞职、调离原工作单位、长期疾病等）引起更换项目负责人、技术负责人、安全负责人的，
项目法人同意变更时，应分别按照 /、/、/万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。
4.7.3补充：尽管承包人已按通用合同条款第4.6.2款的规定派遣了各类人员，若这些人员仍然不能满足合同工程的进度计划或质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派（/或更换）人员。承包人在接到通知14天内，增派（和/或更换）的人员应到岗，否则，承包人应按照 1000 元人民币/人/天的标准向发包人支付违约金，直至按照发包人的要求增派（和/或更换）的人员到岗为此。
4.8保障承包人人员的合法权益（补充）
4.8.7保障农民工工资
（1）项目法人依法筹措并及时落实项目建设资金，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，全面监督承包人落实保障农民工工资支付管理的制度要求，组织开展日常检查和专项检查。牵头建立保障工资支付协调机制、工资拖欠预防机制，及时化解经济纠纷和劳动争议，处置讨薪突发事件，及时向工程项目所在地人力资源社会保障部门和工程项目主管部门报告有关情况。承包人对承包工程项目的农民工工资支付工作负总责，对分包单位保障农民工工资支付工作负管理责任。
（2）承包人（或分包单位）应与招用的农民工依法签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。不得安排未订立劳动合同或用工书面协议的人员进入项目现场施工。
（6）依据《拖欠农民工工资“黑名单 ”管理暂行办法》（人社部规〔2017 〕16号）规定，对克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准，或因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的，由人力资源和社会保障行政部门将承包人列入拖欠工资“黑名单 ”，并依规将拖欠工资“黑名单 ”信息通过部门门户网站、“信用中国 ”网站、国家企业信用信息公示系统等予以公示。
承包人将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合《拖欠农民工工资“黑名单 ”管理暂行办法》（人社部规〔2017〕16号）文规定相关情形的，将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资“黑名单 ”。
4.11不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：除有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件以外的其他物质条件。
4.11.3补充：对于一个有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件 ,视为承包人已预见其影响。承包人处理这些影响而采取的所有措施需要的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
虽然合同中未明确指出，但在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人不利物质条件可能发生，而承包人未能及时采取有效措施导致的一切损失和由此引起的一切后果均由承包人承担，发包人将不另行支付任何费用。
5、材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.4本款补充以下内容：由承包人制作或采购的重要金属结构设备（如闸门、启闭机等）必须有厂家提供的产品合格证书，同时水工金属结构（如闸门)生产厂家应持有生产许可证，水利工程启闭机生产厂家应持有使用许可证。
7、交通运输
7.1道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：承包人根据合同工程的施工需要，负责办理并取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需的修建场外设施的权力所需的一切费用均应分摊到合同单价中，发包人不另行支付。发包人将给予必要的协助。
7.3场外交通（补充）
7.3.3本合同工程场外交通道路的通行情况、通行能力、标准、距离等均由承包人自行考察确定，并对此负责，施工过程中不得阻碍水陆交通。同时承包人应负责与当地交通管理、城管、环保及卫生等部门的协调工作，并应承担由此发生的一切费用。
8、测量放线
8.1施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设。发包人应在合同签订后14天内，组织设计人将本工程设计采用的水准点、坐标控制点及相关资料以书面形式提供给承包人，并由监理人主持现场交验。交验后即由承包人负责保护，任何因破坏或失准带来的站点修复、重新测量、放点费用及由此造成的其他一切后果均由承包人承担，发包人不为此另行支付费用。承包人应在收到上述资料后的14天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。
9、施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
9.1.4本合同工程发包人不提供任何与安全有关的资料，所有资料均由承包人负责收集。
9.2承包人的施工安全责任
9.2.12下列工程应编制专项施工方案： / 。其中 / 应组织专家论证和审查。
9.7文明工地
9.7.1本合同文明工地的约定：
（1）承包人项目管理机构驻地区域内应清洁卫生，各类规章制度、工作规程及工程情况、进度报表等清晰美观并张贴。
（2）施工现场设置合同工程标志牌，在混凝土拌合、预制、现浇和防渗墙、灌浆工程制浆、施工等各施工现场设置施工标识牌，载明有关配合比、强度、尺寸等技术参数。
（3）施工组织符合有关技术标准，岗位责任明确，各作业面人员、施工设备各行其是、有条不紊，工序流畅。
（4）施工现场清洁整齐、规范有序，各种材料分仓堆放有序、标识清晰，施工设备合理定置，无乱堆乱弃、乱停乱放现象。
（5）质量、安全、水保、环保等措施到位。
（6）施工现场张贴有关工程建设目标、施工管理的标语、横幅，体现施工企业经营理念、文化氛围。
（7）施工人员现场施工着装整齐、统一，标志牌佩带规范、标识醒目，安全防护设施佩戴齐全，作业操作规范、熟练。
（8）协调好施工工作与当地政府及村民的关系，尽量避免发生冲突，做到与地方和谐相容，睦邻友好。
承包人为达到上述要求而需支出的一切费用均已包含在合同价中，发包人不另行支付。监理人将不定期对此进行检查，每发现不符合上述要求的，将给予 1000 元/处的罚款。
11、开工和竣工（完工）
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于100mm的雨日超过1天；
（2）风速大于24.5m/s的10级以上台风灾害；
（3）日气温超过38℃的高温连续超过3天；
（4）日气温低于-3℃的严寒连续超过3天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：中雹和10mm的大雪持续5天以上；
（6）其它异常恶劣气候灾害：以湖南省气象局发布的气象资料为准。
11.6工期提前
工期提前的奖金约定： 无 。
12、暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的情形。

12.2发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的情形。
13、工程质量
13.7质量评定
13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格率100%。

13.7.7工程合格标准为：满足设计要求，达到国家及行业颁布的现行施工验收规范和质量检验标准，达到合格标准。

13.8质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
13.9发包人的质量管理（补充）
13.9.1发包人（或项目法人）有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行抽样检查和检验，承包人应充分理解可能对施工作业的影响并提供方便。发包人（或项目法人）的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.9.2发包人（或项目法人）委托第三方检测机构检测工程质量、材料和设备不合格的，检测检验费用由承包人承担。
14、试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责设备的卸车、场内运输、保管、二次装卸车、仓储。
14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按有关技术标准和规范要求的全部试块、试件及有关材料。
15、变更
15.1变更的范围和内容
（6）本合同工程不因增加或减少合同工程量而调整合同单价。
15.4变更的估价原则
本款第15.4.3项修改为“ 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考时，则按下述方法确定变更工作的单价：
材料、风、水、电、人工工资的价格以承包人在投标文件中最终所报数字为依据，如投标文件中没有此种材料价格，则以发包人认可的实际采购价为准 ；有关费率采用承包人投标文件中最终单价分析表中相关类别项目费率；
人工、材料、机械台班的用量以《湖南省水利水电工程设计概 (估)算编制规定》 (湘水建管[2015]130号)、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》为准：变更单价按以上原则计算后整体下浮执行投标下浮率：若以上定额没有可供参考的，可参照其他行业有关预算定额和机械台时、台班费定额确定计算变更单价后整体下浮执行投标下浮率。
15.5承包人的合理化建议
15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为： 无 。
16、价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本合同执行中不因物价波动而调整合同价格。
16.2法律变化引起的价格调整
删除通用合同条款第16.2条，以下列条文代替：
在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的税金。
17、计量与支付
17.1计量
17.1.6工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。工程量清单中任何错误和遗漏，不应免除承包人完成本合同工程的责任和义务。由于承包人在自身原因造成工程量清单中任何错误和遗漏，均不予纠正。并执行《水利工程工程量清单计价规范》 （GB50501-2007）的规定
17.1.7监理在计量时发现有申请完成的工程项目中技术规范规定的相关工程未完成，则该项目暂不予计量并通知承包人继续完成相关工程。待该项目及所有相关工程均已完成并符合技术要求后再给予计量。承包人必须如实申报工程数量，若发现虚报工程数量，发包人有权对虚报的工程量进行扣除，承包人不得提出异议。发包人在必要时有权对承包人已取得的任何签证进一步核实和调查（包括已计量支付的内容）。在发包人的要求下承包人必须积极配合调查、核实，为调查核实提供一切方便。如经核实有虚假成份，则涉及计量方面的虚假按本款上述规定对承包人进行处罚，尽管签证书中有发包人人员的签证，承包人也不能免除此类处罚。且调查、核实工作所耗的一切费用均由承包人承担。如果核实结果不存在虚假成份，则此次调查、核实工作所产生的费用由发包人承担。
17.3工程进度付款
17.3.1进度款：
发包人应按合同约定及时按月向财政申请支付建设工程进度款，建设工程进度款支付应不低于已完成合格工程价款 80% 。
17.3.2进度付款申请单（补充）

承包人提交月进度付款申请单的数量： 4份 。承包人必须将企业基本账户作为工程结算款支付账户，发包人拒绝将工程款（工程款中的农民工工资与其他工程款项实行分账管理，每月足额拨付至农民工工资专用账户）支付到企业基本账户以外的任何账户。
17.3.3进度付款证书和支付时间

进度款按月计量，按季度向财政部门请款后支付给承包人。承包人应在每季度末,按监理人批准的格式提交进度款付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

工程进度款按工程进度付款申请的80%（其中政府投资项目不低于80%）进行支付，其余20%作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格且完成竣工结算后支付至工程价款结算总额的97%，除按17.4.1项规定扣留质量保证金外，付清余款。

17.4质量保证金
17.4.1扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3％（不高于3%）。质量保证金在缺陷责任期到期后无息返还。

17.5竣工（完工）结算
17.5.1竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。
17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按照发包人的要求，提供所需一切资料所需的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
17.9资金监管
承包人应承诺在工程完工前不得挪用发包人拨付的本项目资金用于非本项目相关支出，设置专门账户管理本项目资金，并接受发包人的监督，确保项目资金专款专用。
18、竣工验收（验收）
18.1验收工作分类
本工程法人验收包括：工程建设完成分部工程、单位工程、单项合同工程；政府验收包括：阶段验收、竣工验收等。验收条件为：接到承包人竣工验收申请后28天内，验收程序为：按照发包人的书面通知执行。
18.2分部工程验收
18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为发包人委托监理人书面通知,其余由监理人主持。
18.3单位工程验收
18.3.4提前投入使用的单位工程包括： / 。
18.5阶段验收
18.5.1本合同工程阶段验收类别包括： / 。
18.6专项验收
18.6.1本合同工程专项验收类别包括： / 。
18.7竣工验收
18.7.3本工程 / 竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
18.8施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： / 。
18.9试运行
18.9.1试运行的组织： / ；费用承担： / 。
19、缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）如下：合同工程验收合格之日起365历天。
19.7保修责任
本合同工程的保修期为：本项目缺陷责任期为365日历天，从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程完工后无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
保修范围：工程质量保修范围包括本合同工程承包范围及工作内容中的全部工程。 (工程发生过程中发生合同外的建设内容，通过签订补充协议的，也应纳入保修范围）
保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。
20、保险
20.1工程保险
（适用于要求购买工程保险）：
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：按相关规定执行；
投保内容：按相关规定执行；
保险金额、保险费率和保险期限：按相关规定执行。
本条增加如下内容：承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于24小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。
20.2人员工伤事故的保险
20.2.1本条增加如下内容：承包人应为其所雇佣的全部人员投保人员工伤事故保险，保险期限至缺陷责任期满止。

保险金额、保险费率：投保内容：按相关规定执行；
保险金额、保险费率和保险期限：按相关规定执行。
保险期限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。
20.3人身意外伤害险
20.3.2本条增加如下内容：合同工程承包人应为其所雇佣的全部人员投保人身意外伤害险，投保费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。
保险金额、保险费率：按相关规定执行。
保险期限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。
20.5其它保险
（适用于要求购买其他保险）：
需要投保的其它内容：按相关规定办理水利建设工程安全生产责任保险并支付保险费；
保险金额、保险费率：按相关规定执行。保险期限：按相关规定执行。
20.6对各项保险的一般要求
（适用于要求购买各类保险）：
20.6.1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：开工批复签发前；
保险条件：按相关规定执行；
20.6.4保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：由承包人自行承担所有的费用；
发包人负责补偿的范围与金额：无。
22、违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形补充：
（1）承包人按合同承诺的主要施工机械设备未按时进场或未按时破土动工。

（2）承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项中的控制性进度15天（日历天）以上。
（3）除不可抗力因素外，承包人工地停工10天（日历天）以上。
（4）在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料（含招投标阶段）。
22.1.2对承包人违约的处理
补充：（1）承包人在签署了合同协议书之后，必须保证合同承诺的主要施工机械设备应在发包人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若合同承诺的主要施工机械设备不能按时进场或未按发包人指定时间成功破土，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。
（2）工程实施期间，承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项本合同施工控制性进度15天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。
（3）除不可抗力因素外，承包人工地停工10天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。
24、争议的解决
24.1争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：诉讼。双方一致同意将该争议依法向项目所在地人民法院起诉。
25、补充条款
25.1人员的更换

中标后，承包人项目负责人（项目经理）、技术负责人及安全负责人等人员不得随意更换；因特殊原因需要更换，更换后的相应人员的资格等不得低于被更换的人员，须按以下要求履行变更手续：
25.1.1项目负责人（项目经理）、技术负责人及安全负责人
承包人向发包人提出变更申请，符合变更条件且发包人同意变更的，发包人审核通过后，承包人应将变更资料报项目行政主管部门备案。
25.1.2其他人员
承包人向发包人提出书面申请，符合变更条件的，发包人书面同意后完成变更通过。
第四章 采购需求
一、项目名称：湖南省龙山县狮子头水库除险加固工程

二、采购预算/最高限价：

1.采购预算：3457800.00元
2.最高限价：3457800.00元
三、工程概况

湖南省龙山县狮子头水库除险加固工程实施地点为龙山县新城街道办事处狮子头村。主要建设内容如下：

1.防渗：对坝基及左右坝肩进行帷幕灌浆处理，左右坝肩渗流通道采用充填灌浆；

2.大坝：对坝顶进行改造，堰型由原来的薄壁堰改为WES实用堰，采用C30钢筋砼。在下游新建C30钢筋砼护坦和坝脚培厚；

3.上坝道路：对右岸上坝道路进行硬化，对隧洞断面开挖扩大并采用C25钢筋砼衬砌；左坝肩新建C20砼梯步：

4.右岸引水渠进口处设控制闸门，闸门在非运行工况下关闭以保证运行安全：

5.对左岸下游坝肩岩体483．30m～497．30m高程范围采取锚索锚固，其余高程范围采取锚杆锚固，边坡进行新建C30钢筋砼台阶护坡（具体详见本项目的施工图纸及工程量清单）。

注：本项目技术复杂、施工难度较大。各投标人须认真研读采购文件，包括工程量清单、施工图纸等全部资料；投标人可自行进行现场踏勘，充分了解项目现场环境、施工条件及潜在风险。投标人应结合踏勘情况，评估自身履约能力，所有投标风险由投标人自行承担，避免因不具备施工能力等影响项目交付。
四、工程量清单及图纸
工程量清单（另册）及施工图纸（另册），请登录《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）下载。

五、编制依据
1.本项目工程量清单及图纸；
2.湘水建管〔2015〕130号文《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；
3.《湖南省水利水电工程建筑工程概算定额》、《湖南省水利水电工程设备安装工程概算定额》、《湖南省水利水电工程机械台时费定额》；

4.《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准（2020）》、《湖南安装工程消耗量标准2020》、《湖南市政工程消耗量标准2020》及相应的计价办法：

5.材料价格按《湘西自治州工程造价》2026年第一期二月信息价执行，缺项材料参考当期市场价；

6.人工工资单价按湘水建管〔2015〕130号文件的人工工资单价执行，工长：11.72元/工时、高级工IO.76元/工时、中级工：8.93元/工时、初级工6．55元/工时：

7.湘水发〔2019〕6号文湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知；

8.办水总函〔2023〕38号文《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》的通知：

9.其他相关文件规定。
六、报价要求

1.投标人对本项目的总报价最高不超过采购文件中的最高限价，否则其投标将被视为无效投标而被拒接。

2.为平衡报价，投标人填报的各项子目单价不得超过采购文件工程量清单中载明的对应单价，否则其投标将被视为无效投标，作否决投标处理。采购人有权在施工合同签订前，对成交供应商投标文件中的报价进行核实。如发现报价不符合采购文件要求的，采购人有权取消该供应商成交资格，并可顺延确定下一名候选成交供应商，或重新组织采购。
3.响应文件只有一个报价，无选择性报价。
4.投标人编制投标报价文件时不得缺漏项，应完整响应发布的工程量清单内容；根据自身实力、图纸及本项目的特点考虑各种风险，确定最后报价（包括但不限于建设所需材料费及辅助材料费、备品备件费、人工费、机械费、运输费、二次转运费、装卸费、保险费、管理费、涨价、规费、税费、检验检测费、利润、付款方式导致的资金占用利息费、其他相关服务及售后服务费等一切费用）。如投标人遗漏磋商文件所列工程量清单内容，后果均由成交供应商自负。

5.工程量清单中的“安全生产费（不可竞争费）”、“暂列金”等，报价时按磋商文件工程量清单中列明的金额计入响应总价，否则其投标将被视为投标无效而被拒绝；结算时据实结算。

6.强化政府采购异常低价审查，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%;

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%;

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价×65%的；

4）磋商小组基于专业判断，认为投标（响应）供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，应当要求相关供应商对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本，人工成本，制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。投标（响应）供应商不能提供书面说明，证明材料，或者提供的书面说明，证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

七、工期及质量要求

1.工期：4个月（自合同签订之日起）。

2.质量要求：符合国家、水利行业现行有关施工规范、质量检验评定标准、验收规程及本工程设计文件要求；单元、分部、单位工程施工质量验收、各阶段验收及竣工验收按《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223—2025）执行，竣工验收合格。

3.保修要求：按照国务院《建设工程质量管理条例》，本项目保修期为一年。若工程质量出现永久性缺陷的，承担责任的期限不受以上保修期限制。
八、项实施要求
1.建筑材料运输、保管及保险：

1.1 成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3 成交供应商须按当地政府及采购人要求购买建筑施工安全生产责任保险等相关保险。
1.4 成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.施工要求：

2.1 成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度持证上岗。施工期间，应接受采购人或采购人委托的监理工程师的监督管理，遵守有关规定。
2.2 具体施工方案及标准以工程量清单和施工图纸为准。

2.3 所有工程完工后，采购人将组织验收小组（由相关职能部门组成）根据本项目竞争性磋商文件及供应商响应文件完成项目验收事宜。

2.4 项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括技术文档、施工图纸等，移交采购人。

九、结算方式

1.支付方式：（1）本项目无预付款；（2）工程款按月计量，按季度向县财政部门请款后支付给承包人。当累计付款达到合同签约价80%时暂停支付，待工程竣工验收合格并办理完结算审计后付至审定金额的97%，余下结算款的3%作为质量保修金，在保修期满后支付（不计息）；（3）工程款支付时间及额度以县财政局资金拨付为准，承包人不得因为资金拨付时间推迟和额度减少原因而索赔或停工误工，否则发包人可视承包人违约。 

2.工程竣工结算：工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人再审核认可，未办理完结算不支付工程款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在10天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

3.工程竣工验收： 

3.1 工程竣工验收程序为采购人验收小组验收合格后方可进行申报有关部门进行竣工验收。验收小组验收之前成交供应商应向采购人提交不少于一套完整的竣工资料（原件且需满足同类工程行业要求），经检查竣工资料符合后方可进行下一步验收。

3.2 成交供应商的工程档案资料必须按要求及时收集、汇总、整理。由此造成的费用增加，由供应商在报价时自行考虑。 

3.3 工程竣工后，成交供应商应按要求编制并提交完整的竣工资料及竣工图纸（原件及电子文档）给采购人存档。 

十、其他要求及说明 

1.工程实施过程中不得擅自变更工程建设内容、规模、标准。当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行审核，未经审批擅自实施的工程量不予计量和支付。

2.本工程成交后不得转包，否则作违约处理，视情节追究供应商及供应商法定代表人责任，并承担相应的商务损失。驻场施工管理人员必须与成交供应商响应文件中承诺投放的驻场施工管理人员一致，如要变更，须经采购人同意后方可变更，变更后的人员须与原人员的主要条件一致。项目负责人原则上不得变更，如要变更，须提供书面函说明理由并经采购人核实同意后方可进行变更。未经采购人同意擅自变更人员的，采购人有权取消其成交资格并上报相关主管部门。 

3.本工程的项目负责人，必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。项目施工驻场到场项目管理人员（项目负责人）必须与成交供应商响应文件中所承诺投放的驻场施工管理人员（项目负责人）一致，驻场时需提供身份证供采购人查验。在采购人组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在采购人提出整改要求后，若没有及时改进的，情节严重的采购人有权单方解除施工合同。成交供应商应承担相应的商务责任。

4.本工程为水库除险加固工程，供应商中标后须编制专项施工方案及汛期施工度汛方案，严格服从水库调度运行管理，确保工程度汛安全，汛期施工风险由承包人自行承担。

十一、其他需要说明的事项

1.现场踏勘：采购人不另行组织对本项目实施现场踏勘，供应商可以自行踏勘，费用与安全自行负责。

2.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

注：对本次采购涉及有关国家或省内有最新的法规或政策文件出台的，按最新的政策执行。

第五章 响应文件组成
供应商的电子响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明

二、电子报价一览表 

三、联合体协议（格式） 

四、供应商的资格证明材料 

五、施工组织设计方案 

六、技术或商务响应与偏离表 

七、享受政府采购政策优惠的证明资料

八、报价一览表及报价文件 

九、供应商认为需要提供的其他资料

十、最后报价

湘西州政府采购

电子响应文件

采购项目名称：____________________

采   购   人：____________________

政府采购编号：____________________

采购代理机构：____________________                    

投标人：___________________
日  期：____________________
一、磋商响应声明
致             （采购人或采购代理机构）：

我方已仔细研究了                      （项目名称）的竞争性磋商文件（政府采购编号：        ；委托代理编号：        ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90 日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。 
二、我方上传电子响应文件 壹 份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。 
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。 
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。 
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。 
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者单位负责人）为同一人。 
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。 
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）： 
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。 
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录： 
七、我方的联系方式： 
地址：       ；邮编：       ；电话：       ；电子邮箱：       。
附件 1-1：法定代表人（单位负责人）身份证明

附件 1-2：法定代表人（单位负责人）授权委托书

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：            
日期：      年      月      日

附件 1-1
法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                                  
统一社会信用代码：                            
注册地址：                                    
成立时间：        年     月     日

经营期限：                       

经营范围：                       

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	法定代表人（单位负责人）

身份证正面扫描件
	法定代表人（单位负责人）

身份证背面扫描件


供应商名称（盖单位公章）：

日期：      年      月      日

附件 1-2

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人        （姓名、职务）系          （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交            （采购项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出磋商；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明（附件1-1，原件）
	委托代理人身份证正面扫描件


	委托代理人身份证背面扫描件


供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：     年    月    日

说明：委托代表人参加需提供法定代表人（单位负责人）身份证明并附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

二、电子报价一览表
标段编号： 
项目名称： 
	标题
	内容

	投标报价
	         元


三、联合体协议（格式）

（注：本项目不适用）

致              （采购人、采购代理机构）： 
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加    （项目名称）（政府采购编号：    、委托代理编号：    ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议： 
一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名  
二、（某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。 
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 
四、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加投标，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。 
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：   。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：    。 
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执一份。 
牵头人名称（盖单位章）： 
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）： 
成员 1 名称（盖单位章）： 
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）： 
… 
日期：     年     月     日 
说明：1.本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。 
2.投标供应商在提交响应文件的截止时间前修改“电子报价一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予考虑。
四、供应商的资格证明材料

供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理人员
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


附件 4-1 

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

（有效的副本扫描件并加盖供应商公章）

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的扫描件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照扫描件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件。

附件 4-2 
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为： 大型□   中型□   小型□   微型□ 。

公司（单位）名称（盖章）：                                

机构代码：                                            

注册登记机构：                                        

注册日期：                                            

有效期：                                              

注册资本：                                            

地 址：                                               
经济行业：                                            
经济性质：                                            

法定代表人（单位负责人）姓名（签字）：                    

身份证号：                                            

手机号：                                               

授权代表人姓名（签字）：                                

身份证号：                                            

手机号：                                               

附件 4-3
供应商资格声明
致        （采购人、采购代理机构）：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和        （项目名称）邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为        ，全称为        ，统一社会信用代码为        ，法定代表人（单位负责人）为        ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：      ； 
2.我单位直接控股的其他单位如下：      ；
3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：      ；
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

说明：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：     年     月     日

附件 4-4

提供特定资格条件规定的相关证明材料 

说明：按本项目第一章“四、供应商的资格要求”中“3.采购项目的特定资格条件”的要求提供相关证明材料。
附件 4-5
承诺书

           （采购人名称）：

我方在此声明：

1.我方拟派往            （项目名称）的项目经理（项目负责人）、技术负责人、专职安全员目前没有在建项目，能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受取消成交资格、接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，响应文件所投入的管理人员均为我公司正式在职人员。

3.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

5.我方不参与不正当竞争，不向采购人、代理机构、交易中心、评审专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

6.我方严格按照采购文件、响应文件约定签订合同，不将成交项目转包或违法分包。

7.一旦我方成交，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，绝不拖欠。

特此承诺！

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章或签章）：

日 期： 年 月 日

附件 4-6
信用查询 

说明：提供未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图证明。

五、施工组织设计方案
应包括的内容：

1.施工方案与技术措施

2.质量管理体系与措施

3.安全管理体系与措施

4.环境保护管理体系与措施

5.工程进度计划与保证措施

6.资源配备计划

7.供应商认为应该提供的其他资料（如有）

六、技术或商务响应与偏离表


采购项目名称：                                        

委托代理编号：

	对本项目技术/商务条款的偏离情况（请进行勾选打“√”）： 
(无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） 
(有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） 

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标供应商保证：除本技术/商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他技术/商务条款完全响应，无偏离。 


说明：1.投标供应商应根据磋商文件第二章“磋商须知”、第三章“政府采购合同格式”和第四章“采购需求”填写本表； 
2.投标供应商如果对磋商文件第二章“磋商须知”、第三章“政府采购合同格式”和第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并在偏离说明栏作出说明。 
3.如不提供此表，则视为投标供应商不满足磋商文件所有商务/技术条款要求，其响应无效。 
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“技术或商务响应与偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：               
日期：    年    月   日

七、享受政府采购政策优惠的证明资料

附件7-1 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）（请进行勾选打“√”）： 
(不属于符合条件的小型、微型企业。 
(属于符合条件的小型、微型企业，参加  （单位名称 ）  的  （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （请填写：中、小、微型）企业。  

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购项目（微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业）。
3、属于小微企业的，供应商可按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的《中小企业声明函》格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，未提供不予认可。
4、供应商提交的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明资料》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等国家有关规定追究相应责任。政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，以供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定为准。

附件7-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选打“√”）： 
(不属于符合条件的残疾人福利性单位。 
(属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的

           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      单位名称（盖章）：

             日  期：

备注：供应商为残疾人福利性单位的，按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
附件7-3 监狱企业证明资料
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。本单位参加                       单位的           项目采购活动（请进行勾选打“√”）： 
(不属于符合条件的监狱企业。 
(属于符合条件的监狱企业，按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件如下：

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      单位名称（盖章）：

             日  期：

备注：供应商为监狱企业的，按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
八、报价一览表及报价文件
附件 8-1
报价一览表
	   项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	工程总报价
	大写：                   
小写：                   

	工期（日历天）
	

	质量要求
	

	保修要求
	

	项目负责人
	姓名：

注册建造师证书编号：

电话：

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：               
日期：    年    月   日

附件 8-2
报价文件
说明：1.按磋商文件另册提供的工程量清单报价。

2.工程量清单（另册），请登录《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）下载。

九、供应商认为需要提供的其他资料

说明：请投标供应商按磋商文件的要求自行提供（如有要求）。

十、最后报价

说明： 
1.最后报价由磋商小组发起指令后，响应供应商线上提交最后报价；请各供应商随时注意会员端系统消息，以免错过报价。 

2.参与报价的供应商登录《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）→点击左侧菜单“采购业务－报价参与”，在对应的项目信息后点击“参与报价”按钮→ 在参与报价页面，点击【新增报价】按钮→在“新增报价”页面，输入“报价金额”，点击【提交】按钮→提交报价后，点击“签章查看”进入签章页面→在报价签章页面中，点击“签章”进行签章，签章完成后，点击【签章提交】。（报价过程中遇到任何问题请及时咨询软件科 0743-8523902 或其他相关科室，以便在相关科室专业人员指导下进行。） 

3.提交最后报价时间具体以磋商小组发出的时间为准，因响应供应商自身原因未在规定时间内完成提交最后报价的相应责任由响应供应商自行承担。

4.成交供应商在领取成交通知书时应按《报价文件(最后报价)》提供《已标价工程量清单(最后报价)》纸质版2份和2份响应文件胶装到一起。
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