
	采购人审核意见：


（签章）






竞争性磋商文件

采购项目名称：松涛片区综合管线改造工程
[bookmark: _GoBack]政府采购编号：(2026)430000003479-1
采购代理编号：LYZC-20261001      
采   购   人：湘潭大学
采购代理机构：湖南凌云咨询集团有限公司

2026年10月



目录
[bookmark: _Toc19204]

第一章  磋商通知
第二章  磋商须知
磋商须知前附表
磋商须知正文
一、说明
二、磋商文件
三、响应文件
四、响应文件的递交
五、响应文件的评审与磋商
六、成交结果信息公布与授予合同
七、其他规定
第三章  评审方法及标准
第四章  政府采购合同格式
第五章  采购需求
第六章  响应文件组成


第一章 磋商邀请
松涛片区综合管线改造工程进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
[bookmark: _Toc22657511][bookmark: _Toc10259]一、项目概况
1、采购项目名称：松涛片区综合管线改造工程
2、政府采购编号：(2026)430000003479-1
采购代理编号：LYZC-20261001
3、评标办法：综合评分法
4、采购项目标的、数量及预算：
本项目采购总预算为3320000元，最高限价为3221207.39元（其中暂列金额134222.11元）。本项目按合格供应商的综合得分由高到低排序，确定一家成交单位。
	包/品目名
	标的名称
	最高限价（元）
	代理服务费限价（元）

	整包
	湘松涛片区综合管线改造工程
	3  3221207.39元 （其中暂列金额134222.11元）
	17883.92 元




2、 [bookmark: _Toc8821][bookmark: _Toc22657512]采购人的采购需求
	[bookmark: _Toc22657516]标的物名称
	标的主要需求

	
	服务要求
	合同条款

	松涛片区综合管线改造工程

	


1.主要内容包括：详见工程量清单。
2.质量要求：合格工程
3.保修要求：按建设部【2000】80号令相关保修规定。








	1、工期要求：自合同签订之日起45日历天完成合同工程。
2、付款方式：本工程不支付进度款，整个工程完成并正式竣工验收合格后，付至合同价款（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的50%；承包人向学校审计部门提交基建工程竣工结算验证清单所需资料后，付至合同价款（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的80%；学校审计部门审定后，承包人向发包人档案室移交备案证及全套工程资料后10个工作日内，凭国家规定税务发票付至结算审定总价款的97%，剩余的3%作为质量保证金(不计息)；剩余的3%作为质量保证金(不计息)，质保期满，支付至结算总价款的100%。  




	竞争性磋商项目可能实质性变动内容
	是（√ ）
	是（ √）

	
	否（   ）
	否（   ）


1、采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）本项目专门面向中小企业或者微型企业采购。
（2）强制采购：本项目不属于政府采购实行强制采购的节能产品。 
（3）优先采购：政府采购鼓励采购的节能环保产品。
（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
[bookmark: _Toc3285]三、供应商资质要求：
[bookmark: _Toc22657514]1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商的特定资格条件：
（1）投标人具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质。且安全生产许可证处于有效期内；
（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证，以及有效的B类安全生产考核合格证；
（3）拟任技术负责人具有市政公用工程相关专业工程师以上职称证书；
（4）施工项目部其他关键岗位人员配备参照湘建建[2020]208号文执行，配备施工员1人、安全员1人，质量员1名，关键岗位人员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证；
（5）施工项目部关键岗位人员及本项目被授权人必须是本企业在职人员，提供劳动保障部门出具近三个月的社保证明（成立未满三个月的单位除外）；施工项目部关键岗位人员均无在建工程；
（6）供应商应无严重拖欠农民工工资违法失信行为，并作出承诺（格式自拟）。
[bookmark: _Toc24186]3、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书）、组织机构代码证副本、基本户开户证明复印件或银行开户基本信息；
4、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件；
5、《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件1）
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
8、供应商提供未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟）。
9、本次磋商采购不接受(接受或不接受)供应商为联合体形式。
注：本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。
四、竞争性磋商文件的获取方式	
1、获取磋商文件的时间：从2026年10月16日起至2026年10月23日止，每天上午9：00时到12：00时，下午14：30时到17：00时(北京时间)，双休日及节假日除外。
2、获取磋商文件的地点：湖南凌云咨询集团有限公司（湘潭市岳塘区湘潭大道众一国际C栋三楼  ）。
3、获取磋商文件的报名材料要求：（1）湖南省政府采购供应商资格承诺函；（2）法定代表人身份证明；（3）法定代理人委托授权书（委托获取）；（4）企业法人营业执照副本复印件(或者法人登记证书）复印件；（5）供应商的特定资格条件的证明材料的复印件；（6）所有报名资料须加盖公章，一式两份。（格式见附件）
[bookmark: _Toc22657515][bookmark: _Toc22618]五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间为2026年10月27日09：00分（北京时间），地点为湖南凌云咨询集团有限公司（湘潭市岳塘区湘潭大道众一国际C栋三楼  ）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收；
2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点；
3、逾期送达或者不按竞争性磋商文件要求密封或者不按竞争性磋商文件的要求提供投标保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收；
4、供应商的法定代表人或授权代表到场参加开标会议，并在开标会议现场身份验证时向采购人提交法定代表人身份证明文件原件和法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件并签字以证明其出席，否则，投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc13073]六、投标保证金
[bookmark: _Toc4694][bookmark: _Toc22657518]根据湘潭市财政局《关于加强政府采购保证金管理工作的通知》(潭财购[2024]12号)文精神，本项目不需要缴纳磋商保证金，但供应商免交非免责。为保障采购人的合法权益，供应商应向采购人出具磋商保证金信用承诺书，承诺遵守政府采购相关法律法规，对于违反相关规定给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并接受相关行政监督部门处理。
七、发布公告的媒介及公告期限
[bookmark: _Toc3322]1、本招标公告在本招标公告在湘潭大学（https://www.xtu.edu.cn/index/zbgg.htm）、湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、疑问及质疑：
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Toc24486][bookmark: _Toc22657519]九、联系方式
采购人：湘潭大学
联系人：邹老师
电  话：0731-58293956
地  址：湘潭雨湖区羊牯塘
采购代理机构：湖南凌云咨询集团有限公司
联系人：戴叩  丁叶青   刘雨琪     
电话： 0731-58610173 
地址：湘潭市岳塘区湘潭大道众一国际C栋三楼
[bookmark: _Toc15366][bookmark: _Toc17860][bookmark: _Toc28735][bookmark: _Toc20475][bookmark: _Toc8138][bookmark: _Toc31129][bookmark: _Toc24204]
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附件一  
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年    月    日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质


法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：


附件二
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	正面
	反面





供应商名称（盖单位章）：
日期：        年     月    日      

★法定代表人参与投标的，请将此身份证明单独另备一份与法定代表人身份证原件于开标现场身份验证时使用。



附件三
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
	正面
	反面



供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日



★委托代理人参与投标的，请将此授权书单独另备一份连同本人身份证原件及法定代表人身份证明于开标现场身份验证时使用。





[bookmark: _Toc29790][bookmark: _Toc1910][bookmark: _Toc30002][bookmark: _Toc11780][bookmark: _Toc1134][bookmark: _Toc5419][bookmark: _Toc22952]竞争性磋商文件

(第一部分)






[bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc19528][bookmark: _Toc15521][bookmark: _Toc4871][bookmark: _Toc20388][bookmark: _Toc21003]
第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc4523][bookmark: _Toc2094][bookmark: _Toc29825][bookmark: _Toc418]第一节 磋商须知前附表
注：请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	松涛片区综合管线改造工程

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：湘潭大学
地  址：湘潭雨湖区羊牯塘
联系人：邹老师
电  话：0731-58293956

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南凌云咨询集团有限公司
联系人：戴叩  丁叶青  刘雨琪    
电话： 0731-58610173 
地址：湘潭市岳塘区湘潭大道众一国际C栋三楼

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	公公告邀请

	第二章第3.1款

	供应商资格条件
	（一）基本资格条件：
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商的特定资格条件：
（1）投标人具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质。且安全生产许可证处于有效期内；
（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证，以及有效的B类安全生产考核合格证；
(3)拟任技术负责人具有市政公用工程相关专业工程师以上职称证书；
（4）施工项目部其他关键岗位人员配备参照湘建建[2020]208号文执行，配备施工员1人、安全员1人，质量员1名，关键岗位人员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证；
（5）施工项目部关键岗位人员及本项目被授权人必须是本企业在职人员，提供劳动保障部门出具近三个月的社保证明（成立未满三个月的单位除外）；施工项目部关键岗位人员均无在建工程；
（6）供应商应无严重拖欠农民工工资违法失信行为，并作出承诺（格式自拟）
3、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书）、组织机构代码证副本、基本户开户证明复印件或银行开户基本信息；
4、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件；
5、《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件1）
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
8、供应商提供未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟）。
9、本次磋商采购不接受(接受或不接受)供应商为联合体形式。
注：本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受
□接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	本项目不接受联合体投标

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■采购人不组织
□采购人组织，时间：地点：联系人：

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	
	政府采购优先采购节能产品或环境标志产品
	依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商必需提供节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购：
采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分/%、价格部分/%。

	第二章第9.2款

	政府采购支持中小企业发展
	■专门面向中小企业采购（应同时在邀请公告中注明）。
本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
□非专门面向中小企业采购：（供应商如提供有中小企业产品，投标文件必需按磋商文件对中小企业所列要求特别标注说明所投中小企业产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。
2、给予联合体小型和微型企业产品的价格给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。
3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。

	
	残疾人福利性单位
	□否
■是，非专门面向残疾人福利单位采购（供应商如提供残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按磋商文件对残疾人福利性单位所列要求特别标注说明所投残疾人福利性单位生产的产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
残疾人福利性单位生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10%。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	
	监狱企业
	□否
■是，非专门面向监狱企业采购（供应商如提供监狱企业生产的产品，投标文件必须按磋商文件对监狱企业所列要求特别标注说明所监狱企业生产的产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
监狱企业生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10%。
监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，登陆中国湖南政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	服务要求、合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	以磋商公告为准

	第二章第11.2款
	报名需提交的资料
	以磋商公告为准

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年10月 28日9 时00 分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	本项目采购总预算为3320000元，最高限价为3221207.39元（其中暂列金额134222.11元）。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	 不要求提供
根据湘潭市财政局《关于加强政府采购保证金管理工作的通知》(潭财购【2024】12号)文精神，本项目不需要缴纳投标保证金，但投标供应商免交非免责。为保障采购人的合法权益，投标供应商应向采购人出具投标供应商免缴投标保证金信用承诺书，承诺遵守政府采购相关法律法规，对于违反相关规定给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并接受相关行政监督部门处理。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	60日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	正本一份（须每页加盖公章），副本二份，电子文档壹份（电子文件须以PDF的格式存入U盘，内容与纸质投标文件的正本一致)。
投标文件打印后均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	松涛片区综合管线改造工程响应文件
采购代理编号：LYZC-20261001
供应商名称：
在2026年10月28日9时00分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南凌云咨询集团有限公司（湘潭市岳塘区湘潭大道众一国际C栋三楼  ）。

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	详见“评审因素和标准”

	第二章第31.3款 
	最后报价调整
	1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。
2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：/%。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后
报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品
最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款

	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、供应商投标产品具备政府采购优先采购环境标志的，标委员会评审时，对其优惠政策进行评审。
2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。
3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。
4、供应商按磋商文件要求提供相关的证明文件：所投产品为中小企业生产的，应如实填写并提供生产厂家的《中小企业声明函》及《提供中型、小型、微型企业产品清单》；产品属于“节能产品”或“环境标志产品”的，应如实填写并提供《提供“节能产品”、“环境标志产品”清单》并提供《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页复印件。否则，磋商小组不予认可。
5、为贯彻落实《湖南省财政厅 湖南省农业农村厅 湖南省乡村振兴局 湖南省供销合作总社关于运用政府采购政策支持乡村振兴有关事项的通知》（湘财购〔2021〕11号）文件精神，深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作，助力推进乡村振兴进程。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	湘潭大学（https://www.xtu.edu.cn/index/zbgg.htm）
湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	■不要求提供
□要求提供

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	[bookmark: OLE_LINK23]本项目将依据湘建建〔2024〕19号规定的收费标准及代理优惠率计取招标代理服务费，以实际中标金额据实结算，由招标代理服务单位直接向采购人收取。

	第二章第42.1款
	其他规定
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn)和湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn)。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件递交截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标时在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
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编号：

（采购人）：
鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）
                                                                         年  月  日
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一、说明
1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4“磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
为贯彻落实《湖南省财政厅 湖南省农业农村厅 湖南省乡村振兴局 湖南省供销合作总社关于运用政府采购政策支持乡村振兴有关事项的通知》（湘财购〔2021〕11号）文件精神，深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作，助力推进乡村振兴进程。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额罚款（较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用
4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议，否则，其磋商响应文件将被拒绝。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘查现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9.政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5为贯彻落实《湖南省财政厅 湖南省农业农村厅 湖南省乡村振兴局 湖南省供销合作总社关于运用政府采购政策支持乡村振兴有关事项的通知》（湘财购〔2021〕11号）文件精神，深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作，助力推进乡村振兴进程。
9.6符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.7供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1磋商文件由下列文件组成：
第一章磋商邀请
第二章磋商须知
第三章政府采购合同格式条款
第四章采购需求
第五章响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，通过网上形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容： 
第一章 磋商通知
第二章 磋商须知
第三章 评审方法及标准
第四章 政府采购合同格式条款
第五章 采购需求
第六章 响应文件组成
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19.磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，在提交首次响应文件截止时间前应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20.响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。电子版（电子文件须以PDF的格式存入U盘，内容与纸质投标文件的正本一致）。
21.2响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1各供应商必须将响应文件正本、副本、电子档U盘、所有原件（如磋商文件有规定提交的，须列明详细清单），各自单独密封，分别独立包装，分别加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章并由法定代表人或授权委托人签字，一并递交，不得混装。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26.响应文件审查
26.1资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查:对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。投标单位每次磋商的报价应比前一次更具有优势，不能超出前一次报价。磋商小组认为供应商最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审	
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（含）以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。
39.4成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42.其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。






第三章 评审办法及标准
1.磋商小组
1.1评审由依法组成的磋商小组负责。
2.评审方法
2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。
2.2本采购项目的评审因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评审因素给予加分。
评审因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“磋商须知”第3.1款规定的供应商资格条件。
2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见磋商文件前附表。
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	商务
	详见评分细则

	2
	技术
	

	3
	价格
	

	∑(1+2+3)=100
	100


3.比较与评价
3.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
3.2最终报价评价。磋商小组以最终报价为基础，依次对最终报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
3.3价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评审基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
本项所称最终报价为按本章第3.2款规定价值扣除后的最终报价。
3.4涉及政府采购政策优惠的，按磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。
3.4.1 价格评审优惠：
（1）供应商全部为符合政策要求的中小企业，投标价格按磋商文件前附表有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
3.4.2政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（2）供应商应按本章第3.4.3款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
3.4.3供应商符合本章第3.4.1款规定的，应提供相关证明资料。
（1）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知（湘财购[2022]17号）规定，供应商提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（2）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）
3.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第3.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第3.2款规定调整价格。综合调整见磋商文件前附表相关规定。
3.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。
3.7评分细则
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评分标准表
	[bookmark: _Toc12809][bookmark: _Toc29054][bookmark: _Toc27253][bookmark: _Toc17538][bookmark: _Toc6810][bookmark: _Toc22540]项目
	分值
	分值细则

	投标报价
（30分）
	30
	1、 报价调整：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2、 以经磋商小组一致认定满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
3、 根据财库[2026]2号文件《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，供应商投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的属异常低价，按废标处理。
评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分
（50分）
	项目整体实施方案与技术措施
	10分
	根据供应商提供的施工方案与技术措施方案，内容包括但不限于①施工顺序，②施工工艺，③作业方法，④作业流程，⑤操作等进行评审；本项满分为10 分；
1、方案内容根据以上要求进行提供，内容齐全且符合项目要求的计4分；
2、方案内容根据以上要求进行提供，内容科学合理的计3分；
3、方案内容根据以上要求进行提供，方案措施具备落地可行性强的计3分。
关键项缺漏、不符要求的每处扣2分；存在一般性缺陷的每处扣1 分；内容欠合理的每处扣1分。扣分累计核算，分值最低为0分，同一问题不重复扣分；未提供方案的本项不计分。
注：1、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改等；2、欠合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误、计划安排无条理性、方案内容空洞、存在歧义、逻辑混乱、内容不完善等；针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性。

	
	质量管理体系与措施
	10分
	根据供应商提供的质量管理体系与措施方案，内容包括但不限于①质量管理体系；②工作质量目标；③工作的重点、难点分析；④质量控制保证；⑤技术方案措施等进行评审；本项满分为10 分；
1、方案内容根据以上要求进行提供，内容齐全且符合项目要求的计4分；
2、方案内容根据以上要求进行提供，内容科学合理的计3分；
3、方案内容根据以上要求进行提供，方案措施具备落地可行性强的计3分。
关键项缺漏、不符要求的每处扣2分；存在一般性缺陷的每处扣1 分；内容欠合理的每处扣1分。扣分累计核算，分值最低为0分，同一问题不重复扣分；未提供方案的本项不计分。
注：1、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改等；2、欠合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误、计划安排无条理性、方案内容空洞、存在歧义、逻辑混乱、内容不完善等；针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性。

	
	环境保护
管理体系与措施
	8分
	根据供应商提供的环境保护管理体系与措施方案，内容包括但不限于①现场噪音控制；②污水控制及扬尘控制；③材料堆放处理；④人员管理等进行评审；本项满分为8 分；
1、方案内容根据以上要求进行提供，内容齐全且符合项目要求的计3分；
2、方案内容根据以上要求进行提供，内容科学合理的计3分；
3、方案内容根据以上要求进行提供，方案措施具备落地可行性强的计2分。
关键项缺漏、不符要求的每处扣2分；存在一般性缺陷的每处扣1 分；内容欠合理的每处扣1分。扣分累计核算，分值最低为0分，同一问题不重复扣分；未提供方案的本项不计分。
注：1、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改等；2、欠合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误、计划安排无条理性、方案内容空洞、存在歧义、逻辑混乱、内容不完善等；针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性。

	
	安全管理体系与措施
	10分
	根据供应商提供的安全管理体系与措施方案，内容包括但不限于①安全管理体系，②工作制度，③风险预防，④应急处置措施，⑤应急响应处理等进行评审；本项满分为10 分；
1、方案内容根据以上要求进行提供，内容齐全且符合项目要求的计4分；
2、方案内容根据以上要求进行提供，内容科学合理的计3分；
3、方案内容根据以上要求进行提供，方案措施具备落地可行性强的计3分。
关键项缺漏、不符要求的每处扣2分；存在一般性缺陷的每处扣1 分；内容欠合理的每处扣1分。扣分累计核算，分值最低为0分，同一问题不重复扣分；未提供方案的本项不计分。
注：1、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改等；2、欠合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误、计划安排无条理性、方案内容空洞、存在歧义、逻辑混乱、内容不完善等；针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性。

	
	资源配备
计划
	6分
	根据提供的资源配备计划方案，内容包括但不限于①拟投入本项目的人员及安排；②施工机械及工器具；③材料安排计划等进行评审；本项满分为6 分；
1、方案内容根据以上要求进行提供，内容齐全且符合项目要求的计2分；
2、方案内容根据以上要求进行提供，内容科学合理的计2分；
3、方案内容根据以上要求进行提供，方案措施具备落地可行性强的计2分。
关键项缺漏、不符要求的每处扣2分；存在一般性缺陷的每处扣1 分；内容欠合理的每处扣1分。扣分累计核算，分值最低为0分，同一问题不重复扣分；未提供方案的本项不计分。
注：1、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改等；2、欠合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误、计划安排无条理性、方案内容空洞、存在歧义、逻辑混乱、内容不完善等；针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性。

	
	工程进度计划与保证措施
	6分
	根据供应商提供的工程进度计划与保证措施方案，内容包括但不限于①项目特点，②控制性工程以及重难点工程的分析③各类型维修进度计划等进行评审；本项满分为6 分；
1、方案内容根据以上要求进行提供，内容齐全且符合项目要求的计2分；
2、方案内容根据以上要求进行提供，内容科学合理的计2分；
3、方案内容根据以上要求进行提供，方案措施具备落地可行性强的计2分。
关键项缺漏、不符要求的每处扣2分；存在一般性缺陷的每处扣1 分；内容欠合理的每处扣1分。扣分累计核算，分值最低为0分，同一问题不重复扣分；未提供方案的本项不计分。
注：1、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改等；2、欠合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误、计划安排无条理性、方案内容空洞、存在歧义、逻辑混乱、内容不完善等；针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性。

	商务部分（20分）
	类似业绩
	10
	供应商提供自投标截止时间前36个月内的同类（市政工程）项目业绩的，每提供一个计2分，本项最多计10分。
以项目合同签订时间为准，须提供施工合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	售后服务
	6
	投标人获得有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个计2分，本项最高计6分。
（需提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不计分。）

	
	无不良行为
	4
	根据供应商及拟任项目负责人近三年以来的不良行为记录情况，供应商应在响应文件中如实反映其单位及拟任项目负责人2023年以来的不良行为记录，无不良行为记录的计4分，发生一次不良行为记录该项不计分。
注：须提供官网查询结果或无不良行为记录承诺函。以省级及以上建设行政主管部门公布的不良行为记录为准。一旦发现弄虚作假，取消投标资格或成交资格。

	合计
	100
	

	说明：
1、评分依据评标标准，对照响应文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。评标标准或资格条件中涉及要求递交原件备查的，供应商须在投标截止时间前将要求提供的原件单独密封包装（外包装上注明供应商名称和证件明细）与投标文件一起递交，否则相应计分项不予计分。
2、2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其投标报价可能低于本招标项目成本价的，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，给采购人带来严重风险的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不做说明、不能合理说明或不能提供相关证明材料或拒绝说明的，将被认定为恶意低价竞标并作无效投标处理。
3、评分所指缺陷为：有标题无实质性描述、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。



4. 推荐成交候选人名单
4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。



第四章 政府采购合同格式
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[bookmark: _Toc25666][bookmark: _Toc21013]立项编号：　　　　　　　　　　　　　
合同编号：湘大基建维改字（2026）第　　号 

政府采购合同





采购项目名称：松涛片区综合管线改造工程
采   购   人：湘潭大学         
供   应   商：　　　　         
政府采购计划编号：             




二〇二六年　月



政府采购合同协议书

采购人（全称）：       湘潭大学                      （甲方）
供应商（全称）：       　　　　                       （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1、项目信息
（1）采购项目名称： 湘潭大学　　　　   
（2）政府采购计划编号：                    　　　　    
（3）项目内容：     包括工程量清单及所提供施工图所示的全部内容         
（4）是否分包：       否        。
2.合同金额
（1）合同金额：小写：　　　　； 大写：　　　　，其中暂列金额为：小写　　　　（大写　　　　）  。项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以学校审计部门的审计结论为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏谈判文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。
（2）具体标的见附件。
（3）付款方式：按专用合同条款12.4（工程进度款）支付。
3.合同履行
（1）起始日期：  2026  年 　　  月 　　日，完成日期：  2025  年 　　 月 　　  日。总日历天数： 　　  天。
（2）地点：      湘潭大学校园内          
（3）方式：                /             
（4）履约担保：            /             
（5）质量保证金：按结算总价款的3%进行扣留。
4.合同验收
（1）验收主体：     湘潭大学基建监管小组 。
（2）验收方式：           现场验收              。
（3）验收标准：符合《工程施工质量验收规范》要求的合格工程。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自     双方签字、盖章之日起     生效。
7.合同份数
本合同一式 陆 份，采购人执 肆  份，供应商执  贰 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：    2026     年  　　 月 　　 日
合同订立地点：       湘潭大学综合办公楼  
附件：具体标的明细、分包合同等。       
甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：   0731-58293323            传      真：         /           
                                        开户银行：                           
                                        账    号：                          
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采用“《建设工程施工合同》（示范本）（GF—2017—0201）”通用条款（略）

















三、专用合同条款
（专用合同以具体签订为准）
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及补充通知、招标答疑及其附件；洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、书面协议等  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：  /              ；
资质类别和等级/            ；          
联系电话： /               ；
电子信箱： /               ；
通信地址： /               。
1.1.2.5 设计人：
名    称： /               ；
资质类别和等级：/             ；
联系电话：  /              ；
电子信箱：  /              ；
通信地址： /               。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人根据项目施工实际需要指定给予承包人用于完成项目施工的场地。
1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定的工程项目完工后需长期占用的土地 。
1.1.3.10 临时占地包括：
（1）发包人原则上不提供临时占地，工程施工所需场地均在工程永久用地范围进行规划，承包人应当为各阶段、各专业分包的单位统一协调好施工临时设施用地，本项目主体结构不得作为临时设施用地（房）使用。
（2）如项目施工确实需要另行增加临时占地，以发包人指定区域为准，工程完工后由承包人负责恢复原状。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家、行业、湖南省及湘潭市现行的有关规范性文件 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：   按照通用条款执行   。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   /     。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /    。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按照通用条款执行。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：至迟不晚于开工通知载明开工日期前14天；
发包人向承包人提供图纸的数量：肆套     ；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸   。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按发包人和监理规范要求的文件，提供与本工程建设施工有关的文件，包括但不限于：施工组织设计、质量安全控制体系、安全生产责任制度、组织机构、专项施工方案、隐蔽工程验收申请、工程款支付申请、现场签证单、工作联系单等；承包人每周、每月需向监理人提交下周、下月施工计划、施工月报、每月工程量报告等。
承包人提供的文件的期限为：相应工程施工前14天向监理人提供，并由监理人报送发包人。具体时间如下：施工组织设计、质量安全控制体系、安全生产责任制度、组织机构、专项方案应在合同签订后7天内提供；在每周五前提供下周计划、每月25日前提供下月施工计划、施工月报。
承包人提供的文件的数量为：肆份 ；
承包人提供的文件的形式为：纸质版文件和内容一致的电子版文件；
发包人审批承包人文件的期限：  收到承包人文件后14天内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人负责保存一套完整的图纸及承包人文件，其他按通用条款执行  。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：湘潭大学基建处 ；
发包人指定的接收人为：       。
承包人接收文件的地点： 工地办公室     ；
承包人指定的接收人为：          。
监理人接收文件的地点： 工地办公室       ；
监理人指定的接收人为： /      。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：服从湘潭大学基建处管理。
[bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以发包人现场代表指定为准  。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人为承包人的场内运输提供必要的通行条件和便利，承包人可免费使用场内道路和交通设施，但承包人应合理使用并承担合理的注意义务，保持场内道路和交通设施的安全、完好、整洁。因承包人原因造成场内道路或交通设施损坏的，由承包人负责修复并承担由此产生的费用；造成场内道路脏乱或交通设施污染的，由承包人负责恢复原貌。 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  中标人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承包人不得为合同以外的目的而复制、使用上述文件或将上述文件提供、泄露给任何第三方  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人所有  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为合同以外的目的而复制、使用上述文件或将上述文件提供、泄露给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担   。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。
[bookmark: OLE_LINK17]允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照2025湖南省住建厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（湘建科函〔2025〕150号）。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：  ；
职    务：    ；
联系电话：                ；
电子信箱：     ；
通信地址：                       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）工程施工过程中，协调施工现场各方面的关系，督促指导监理工程师行使职权，对监理人、承包人在工程质量、工程进度及安全文明施工控制等方面进行监督管理，代表发包人发出相关指令。（2）发包人代表的指令、通知、意见、批准、答复等，承包人应予以执行。如发包人代表的指令等承包人认为不能执行时，应在24小时内给予书面的回复说明。（3）在工程管理过程中，解决有关设计和经济、技术签证问题，办理、签认现场经济、技术签证，审核工程进度报表、索赔事项的处理，在监理人配合下处理合同变更的事项。发包人的指令、通知、意见、答复需由发包人代表签字并盖章，且均以书面形式交付承包人。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款, 最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 满足施工条件所需要的“三通一平”，并向承包人指定施工用水、施工用电接点，接点至施工现场段管道及管线、计量设备由承包人自行解决，施工期间至竣工验收所产生的水、电费由承包人承担，价格执行学校用水用电价格（承包人同意按照《湘潭大学水电管理办法（试行）》执行），相应水电设备的看管和维护由承包人负责  。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款    。
发包人是否提供支付担保：/   。
发包人提供支付担保的形式： 否  。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按《建设工程文件归档整理规范》标准并达到建设行政主管部门竣工验收备案标准，提供《建设工程竣工验收备案证》。提交的所有资料必须为纸质档原件并同步提交内容一致的电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数： 根据实际需要提供  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内提交竣工资料并送审，待审计结论出来后30天内，完成档案存档手续。
承包人提交的竣工资料形式要求：:满足存档要求的纸质及电子文档资料，并上传相关资料进入湘潭大学基建管理系统。
（10）承包人应履行的其他义务：
①本工程施工所需设备、临时设施进入现场后，即应被视为是专门供本工程施工使用。施工期间，承包人如需运出现场，需征得监理人和发包人的书面同意。
②承包人应及时提出用水、用电申请，经批准后在发包人提供的水、电源设置点自费装表按 表计量，费用按学校水、电单价计价缴纳，进度款支付或结算时从工程款中扣回。其水、电设置点位置的维护、管理费用由承包人负责。 承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设及施工区域内施工通道的修建，费用由承包人承担。承包人应准备备用发电机、水池等设施，任何停水停电，不予签证增加费用和延长工期。
③施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。承包人擅自变更设计的应及时按原设计进行整改，发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
④承包人投标报价时已考虑施工期间已有成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不要求发包人增加费用和顺延工期。
⑤承包人完工后应及时拆除临时设施，配合发包人和监理人办理工程交接手续。
⑥如果承包人在核查合同文件或在本工程实施过程中，发现有关工程设计、规范、图纸或其它资料存在任何差错、遗漏或缺陷，应立即以书面形式报发包人和监理人，否则，由此产生的费用或给发包人造成的损失由承包人承担。承包人对现场人员（包括施工人员及第三方人员）及未交工前的工程（包括材料、设施、设备）的安全及管理负全部责任。
⑦承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、植物等均不得损害，否则承包人应负责修复或赔偿。施工过程中，承包人应保持场地、道路清洁，并承担相应费用；应保护好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，费用由承包人承担；应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。承包人负责处理由于施工噪音、排污、垃圾外运、土方外运和回填等引起的与相关职能部门、单位、附近居民关系协调导致对工程的影响。承包人处理不当导致受到行政处罚的，由承包人承担。
⑧发包人定期召开施工、设计协调会，承包人必须由设计负责人和施工负责人参加， 及时解决应由承包人解决的问题。如发包人认为根据工程项目进度需要增加会议次数，承包人也应当出席。
⑨已竣工工程未交付发包人验收使用之前，负责成品保护，保护期间发生损坏、损失的风险和责任由承包人承担，承包人自费予以修复。
⑩承包人应协助发包人办理建设工程质量、安全监督注册，取得建设工程施工许可证，办理临时施工用水、电、道路手续，办理设计图纸审查备案，办理节能设计备案，办理消防验收、防雷验收、水电验收、电梯验收、联合竣工验收、竣工验收备案、城建档案馆备案等业务，依法需要发包人承担的费用由发包人负责，依法需要承包人承担的费用由承包人负责。资料移交城建档案馆需发生的档案整理编制等费用已含在签约合同价中。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：                     ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号：                  ；
建造师执业印章号：/ ；
安全生产考核合格证书号：                     ；
联系电话：/         ；
电子信箱：/         ；
通信地址：/         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全面代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，处理施工期间的突发事件，其行为后果由承包人承担  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并向发包人支付10万元违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，承包人向发包人支付1万元的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人向发包人支付2万元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人按合同总价款的2%承担的违约金，从工程款中扣除，承包人承担因此增加的费用和延误的工期。同时发包人有权单方解除本合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担，由此给发包人造成的直接和间接损失由承包人赔偿。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  至迟不晚于开工前7天     。
3.3.2 为完成本合同约定的各项工作，承包人除按通用合同条款相应的约定执行外，向工程施工场地派遣或雇佣的关键岗位人员数量不得低于湖南省住房和城乡建设厅有关文件规定的最低配备标准以及投标文件中承诺的人员标准。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担合同总价款的2%金额的违约金，从工程款中扣除，承包人承担因此增加的费用和延误的工期。同时发包人有权单方解除本合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担，由此给发包人造成的直接和间接损失由承包人赔偿。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：      按照通用条款执行      。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人向发包人支付2万元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，承包人向发包人支付1万元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
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[bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：法律法规禁止及未经发包人同意的工程或工作        。
[bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc303539104]主体结构、关键性工作的范围：/    。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/      。
其他关于分包的约定：   /     。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   按照通用条款执行   。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    否     。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在合同签订前向发包人提供履约担保，履约担保金额为签约合同价款的3%，履约担保有效期的截止时间为本合同约定的工程竣工验收合格之日后180天。履约担保形式采取：银行业金融机构保函。如承包人未按时足额提供履约担保，发包人有权单方面解除承包人中标资格，并由承包人承担相应经济赔偿损失。其他按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc292559366]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：在监理合同约定的范围内，依照法律、法规及有关的技术标准、设计文件、工程承包合同，对承包人建设工程质量、建设工期和建设投资的控制等方面实施监督管理  。
关于监理人的监理权限：  工程质量、进度、造价、施工安全、处理索赔（不包括索赔申请终止审核权）、保修等施工阶段全过程监理权限，详见监理合同及实施细则  。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  按照通用条款执行   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：/   ；
职    务：/   ；
监理工程师执业资格证书号：/ ；
联系电话：/   ；
电子信箱：/   ；
通信地址：/   ；
关于监理人的其他约定：/   。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） 施工过程中对施工图纸不明确或需要变更时对发包人或设计单位的建议权；
（2） 对承包人的施工进度、质量、安全、造价等的监督权 ；
（3） 施工现场交叉作业，配合施工组织协调权  。
（4）发包人的其他授权。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296890991]5. 工程质量
5.1 质量要求
质量标准和要求：  按照通用条款执行 。
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求： 满足设计文件的要求 。
关于工程奖项的约定：       /      。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按照通用条款执行  。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及湖南省、湘潭市现行相关标准，不得出现任何安全责任事故。
除履行通用条款规定的安全职责外，承包人还应履行：（1）承包人应采取有效措施保证所有在现场和周边的人员、车辆、设施、建筑安全。在确有必要的时间段和地方，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全保护措施。（2）在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，监理人和发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。承包人对其负责的上述事项、施工及缺陷期全过程而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、罚款、索赔、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。（3）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理人，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担由此发生的一切费用。有事故责任方的，承包人在承担费用之后，可以向事故责任方索赔，但不影响承包人先行承担一切费用。（4）承包人应对专业承包商（含业主另发包的专业工程）的安全生产承担连带责
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按照通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人至迟在开工前3天向发包人和监理人提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）和湖南省、湘潭市现行相关标准。若文明不达标，承包人向发包人交纳1万元违约金；竣工验收后10天内，做到料净场清，若因承包人原因，未在规定时间内完成上述工作，则发包人有权自行安排清理，产生的费用从承包人工程款中扣除。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在合同价款中，按《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强我省建筑工程安全防护、文明施工措施费用使用管理的通知》（湘建建〔2022〕227号）第三条执行。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对于危险性较大的分部分项工程，承包人在施工组织设计中应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等相关规定，编制危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人还应组织专家对此专项方案进行论证评审，并承担相应费用。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  至迟不得晚于单位工程或单项工程开工前7天，承包人向发包人提供施工组织设计书，经发包人和监理人批准后实施，并在当月20日前提供次月施工进度计划表。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  按照通用条款执行   。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：       按照通用条款执行         。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：至迟不得晚于载明的开工时间前3天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人按相关要求和约定自行准备。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  按照通用条款执行  。
[bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /   
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人原因造成的延误时间与承包人原因造成的延误时间可互相抵消，当承包人原因造成的延误时间超过发包人原因造成的延误时间时，每超过1日的，承包人向发包人支付违约金1000元/日。当发包人原因造成的延误时间等于或超过承包人原因造成的延误时间时，互不补偿。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过合同价款10%  。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：  承包人应充分勘查现场，施工过程中遇到不利物质条件时，应及时通知发包人和监理人，并按发包人和监理人确定的指示，采取相应措施。承包人未按发包人和监理人确定的指示执行或采取不合理措施的，因此增加的费用及工期延误的责任，由承包人承担 。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：政府及气象部门公开发布信息的气候灾害。对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）等引起延误的情况。发包人同意顺延工期，不补偿费用。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   无    。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc304295557]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按照省住建厅关于印发《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》（湘建建【2023】22号）的规定执行。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
 按施工规程、监理单位要求和发包人需求确定，由发包人、监理人在材料使用前向承包人发出样品报送指示  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：    由承包人承担     。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559883]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195]9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：   由承包人根据施工现场管理，在符合施工规范、安全管理的情况下进行安排   。 
施工现场需要配备的试验设备：   由发包人、监理人根据施工需要和材料检测需要提前向承包人发出配备通知  。
施工现场需要具备的其他试验条件： 由发包人、监理人根据施工需要和材料检测需要提前向承包人发出条件准备通知，由承包人完善  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   按照通用条款执行   。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891022]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：  设计变更项目以设计单位出具并经发包人、监理人确认的设计变更通知书为准。其他变更项目以发包人、承包人、监理人现场共同签证为准。其余按通用条款执行  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
由于变更引起工程量变化的调整原则：变更部分按照《湖南省住房和城乡建设厅关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》 (湘建科函〔2025〕150号)，《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建科函[2025]151号）及相关法律法规及规范性文件确定变更计价。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：    按通用条款      。
发包人审批承包人合理化建议的期限：    按通用条款      。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
（1）可调价材料范围为：按财政有关规定的主材。
（2）关于基准价格的约定：《湘潭建设造价》发布的材料预算价格为基期价格。
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（4）人工工资调整：按湘建科函〔2025〕150号的相关规定执行。
12. 合同价格、计量与支付
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1. 单价合同。
本合同价款  采用固定综合单价进行结算 。
综合单价包含的风险范围：①市场主要材料价格波动±3%以内的风险；②投标截止（或没有招投标的按合同签订日期）前28天政策性调整风险 。
风险费用的计算方法：  在风险约定范围内价格不予调整 。
风险范围以外合同价格的调整方法：   根据湖南省、湘潭市建设行政主管部门发布的指导价格据实调整  。
1. 总价合同。
总价包含的风险范围：   /   。
风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
其他价格方式：   /   。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   /   。
预付款支付期限：   /   。
预付款扣回的方式：   /   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /   。
预付款担保的形式为：   /   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：根据施工图纸、设计变更，按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、按省住建厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计价标准的通知（湘建科函[2025]150号）、省住建厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函[2025]151号）、现行法律法规及规范性文件执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按月根据工程进度计量   。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  按照通用条款执行，承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
（1）工程款支付办法：发包人根据核实确认的工程量、材料清单和工程进度报告，并验证达到付款条件、办理相关付款审批手续后10天内，支付承包人工程进度款：
①第一次支付：整个工程完成并正式竣工验收合格后，付至签约合同价（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的50 %；
②第二次支付：承包人向学校提交工程结算验证所需资料清单后，付至（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的80%；
③第三次支付：审计处审定后，工程竣工结算，承包人向发包人档案室移交备案证及全套工程资料后付至结算总价款的97%，剩余的3%作为质量保证金（不计息）。
（2）工程完工后预留工程结算价的3%作为工程质保金（不计息），待承包人按照《工程质量保修书》约定的保修期履行完全部保修责任后一次性退还，保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
（3）本工程的工程款支付由承包方开具税票后，发包人按照省财政厅的相关要求办理支付手续。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
（1）工程进度付款申请单的内容：按通用条款执行。
（2）工程进度付款申请单的份数：   贰份   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按付款周期提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按照通用条款执行  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按照通用条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：  14天内（以提供到计划财务处为准） 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 发包人已逾期支付进度款时，承包人应书面催告发包人。工程款支付最终以财政部门审批支付进度为准，发包人不承担因财政原因造成延迟支付的责任，承包人不得因此索赔，不得以此为由停工 。
12.4.6 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批： 按照通用条款执行  。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按照通用条款执行。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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关于竣工验收程序的约定：  按照通用条款执行  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    按照通用条款执行   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：     按照通用条款执行        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   双方协商确定    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每逾期一天按合同价款的2‰向发包人支付违约金  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  施工设计图及合同约定项下的全部内容  。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  发包人要求在工程竣工验收前进行投料试车的，在符合试车条件的情况下，承包人应配合进行投料试车，所产生的费用按通用条款执行 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  工程接收证书颁发后7天内，除经发包人同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工现场或拆除。如承包人在缺陷责任期后，要求部分人员和施工设备仍留在场内的，承包人应当提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用，由承包人承担。期间发生的水电费用由承包人承担 。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：   承包人应在本合同工程竣工验收通过后30日内，向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算。
竣工结算申请单应包括的内容： 除通用条款规定的四项内容外，承包人竣工结算书必须按国家及湖南省、湘潭市工程预结算有关规定和本合同要求进行编制，同时必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等所有相关的结算资料及相应的电子磁盘资料。

14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：   发包人收到监理人审核通过的竣工付款申请单28天内    。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]建筑安装工程费（含招标范围内的设备费）结算依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、按省住建厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计价标准的通知（湘建科函[2025]150号）、省住建厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函[2025]151号）、《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）等规范性文件。（以上文件如遇政策调整，则按施工同期新政策执行。）
对新增材料及暂估价材料、工程设备的结算价格，由承包人向发包人申请，发包人审定。承包人对签认价格有异议，在接到发包人定价3天内提交书面报告申请重新定价，提供有效证据资料（如购销合同、发票等有效凭证）。承包人不得以停工方式要挟发包人作出让步。
根据政府造价文件规定需计入工程总造价但实际上由发包人代缴的费用，发包人在工程款支付及财务决算时扣除。
承包人对列入投标价的安全防护、文明施工措施费用应当用于本工程施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件和作业环境的改善，不得挪作他用。承包人应当确保安全防护文明施工措施费专款专用，在施工过程中应确保专项费用的投入，不得降低标准。
为方便核对结算，减少核对时间，承包人保证在办理竣工结算时，报价全面真实。竣工结算按《湖南省教育厅关于进一步加强教育系统建设项目内部审计工作的若干规定》（湘教发〔2022〕21号）和《湘潭大学建设项目审计实施办法》（湘大政发〔2025〕9号）的相关规定执行。承包人竣工结算送发包人审核时，最终结算审减额超过送审额的5%以上，发包人将按审减送审额5%以上部分的10%计取审计违约金，并从承包人的工程款中扣除。
任何一项未在规定期限内办完相关手续的工程变更均不能计量支付和办理结算。
发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款证书后28天内  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照通用条款执行  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    肆份    。
承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书签发后30日内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   发包人收到监理人审核通过的最终结清申请单28天内  。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书且取得审计审定结论后30天内，发包人不承担由于财政资金不到位延迟支付的责任 。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：本项目竣工验收合格之日起24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：    是    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:      /      。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第   2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     /     。
关于质量保证金的补充约定： 质量保证金不但与缺陷修复责任挂钩，也与工程质量保修挂钩，质量保证金在承包人履行完全部缺陷修复责任和质量保修责任，缺陷责任期及质量保证期期满后，一次性退还。本合同有与本条约定不一致的，以本条约定为准 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   按本合同《工程质量保修书》约定   。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内 。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：      工期顺延          。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按照通用条款执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按照通用条款执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期顺延，所增加的费用由发包人承担  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延，给施工方造成的损失双方协商解决 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   工期顺延，给施工方造成的损失双方协商解决    。
（7）其他：  合同签订后因政策原因调整造成工期延误，工期顺延   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）本工程不得挂靠、转包、分包，挂靠、转包、分包将视同根本违约，发包人有权要求承包人立即整改解除挂靠、转包、分包，或解除本合同。承包人擅自挂靠、转包、分包的，承包人按合同总价款的15%向发包人支付违约金。
（2）在工程建设过程中，承包人使用违规、假冒伪劣产品或以次充好的不合格材料或工程设备，发包人将责成承包人退货，已施工部分返工重做，由此给发包人造成的经济损失全部由承包人承担，同时，上述情况每出现一次，承包人都应向发包人支付实际所用材料价款10倍的违约金。如拒绝退货或返工重做的，按合同总价款的3%向发包人支付违约金，不合格工程不予计价，不合格工程的清除费用由承包人承担。
（3）因承包人原因，工程质量达不到约定的质量标准，一经发现，承包人须无条件返工，直到达到合同约定条件的质量标准。返工后达不到约定的承诺质量等级条件的，承包人须承担由此给发包人造成的直接经济损失（包括发包人自行或委托第三人进行质量整改所需费用），同时发包人有权扣除合同总价款的3%金额作为违约金。
（4）未经监理人或发包人批准，私自将合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的，每撤离一台设备或每撤离一批次材料，承包人应向发包人支付2万元违约金。
（5）发包人按施工进度计划分阶段检查，发现承包人明显不能按期完成，或无能力采取补救措施的，发包人有权将该工程指令分包或另择其他单位施工，其发生的一切费用由承包人承担。
（6）若承包人在施工过程中，项目部无法胜任主要工程项目，严重违背承包合同的主要条款，则发包人有权单方解除合同，要求承包人清退离场，承包人还应承担合同总金额15%的违约金。
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补的，除应承担发包人委托第三方修补发生的实际修补费用外，还应向发包人支付同等金额的违约金。
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人除可通知承包人立即解除合同外，还可要求承包人按合同价款的15%向发包人支付违约金。合同解除后，承包人没有按合同约定的时间撤出设备和人员的，每延迟一天应按合同价款的万分之二向发包人承担违约金。
（9）承包人因单价过低原因擅自停工的，发包人有权单方面解除本合同并要求承包人在停工之日起5日内退场，并承担由此给发包人造成的一切损失，已施工部分的结算方式为：根据双方核实的工程量和承包人投标时清单报价单价的70%计算。
（10）承包人不按合同约定的时间送审符合要求的施工组织设计的，每逾期一天，承包人应向发包人支付1000元违约金。承包人不按合同约定的时间和要求报送《周报》和《月报》的，每逾期一天，承包人应向发包人支付500元违约金。
（11）承包人项目负责人、项目技术负责人必须参加每周工地例会，因故不能参加的提前24小时向发包人提出书面申请并在获得发包人书面批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金1万元/人/次。
（12）关键工序施工完毕后未经监理人和发包人验收合格并签字就进行下道工序施工的，承包人承担违约责任，发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人和监理人确认该部分工程合格为止，同时承包人应向发包人支付违约金5000元/次。
（13）在施工过程中，如果承包人现场安全文明施工达不到湘潭市安全文明施工标准化工地的标准，发包人有权从后续付款中扣回相应的安全文明措施费，且承包人应按相同金额向发包人支付违约金。
（14）发包人或监理人对承包人的违章现象提出整改要求，承包人不及时整改的，承包人承担违约责任，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金1万元；累计3次后，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金2万元。
（15）承包人应于工程竣工验收合格之日起30天内，向监理人提交完整的竣工结算文件，若承包人未按期提供竣工结算报告及完整的结算资料，每拖延一天承担违约金2000元。
（16）因承包人原因，承包人未按发包人要求在规定期限内上交竣工资料、移送建设项目档案，每延迟一天承担违约金1万元，发包人同时保留采取其他措施的权利。
（17）承包人全面履行施工现场的安全管理，做好安全文明施工相关措施。凡施工现场出现的任何质量、安全事故，均由承包人负全责。在施工过程中，如因承包人原因造成发包人、承包人施工人员、第三方人身或财产受到伤害或损失，承包人应按有关规定进行赔偿。如承包人拒绝赔偿，发包人将有权直接从承包人的工程款中进行扣除赔偿款或将赔偿款支付给受害人。造成发包人损失的，由承包人负责赔偿，发包人有权从工程款中扣回相应赔偿款。造成受害人家属等到发包人处闹事的，发包人有权扣除承包人违约金10万元。因安全事故导致停工，工期不予顺延，乙方按工程逾期承担相应的逾期违约责任。
（18）因施工期间承包人违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，承包人应支付2万元/次的违约金（罚款费用除外）。承包人应安全文明施工，发包人有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金1万元，累计3次后， 每次支付违约金2万元，如经发包人组织的检查仍达不到合格标准，每次向发包人支付违约金2万元。
（19）如果发生乙方施工人员或其他人员聚众阻拦施工、阻碍发包人和监理人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害发包人和监理人员等事件，视同承包人违约，承包人除应向发包人支付违约金10万元/次外，还应承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
（20）承包人应保证按时足额向施工人员发放工资，双方明确，如因在收到发包人款项后，未按时足额给工人支付工资的，发包人有权直接扣除相应工资金额支付给施工人员，并扣除承包人同等金额的违约金。如因此发生任何施工人员举报、信访、围堵政府相关部门等事件的，承包人应按合同价款的3%向发包人支付违约金，并且发包人有权单方解除合同，停止支付工程款，涉及刑事犯罪的，发包人将依法向有关部门进行举报。
（21）承包人不得因对承包人的处罚及违约赔偿而影响其他未完成工作。依据以上条款承包人应承担的违约金，发包人可在承包人的工程款中直接扣除，不足部分由承包人支付，但发包人扣款前应向承包人发出扣款通知单或支付违约金通知单。 
（22）承包人未按控制工期节点完成相关分段工程，承包人应在下一个工期节点内赶上延误的工期。如节点工期影响总工期，发包人可在当期进度款中扣除1000元/天（不足一天按一天计），此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任（如总工期未拖延，该扣款在工程竣工结算时返还；如总工期拖延，该扣款可以作为因工期延误的总累计违约金的一部抵扣，抵扣不足的再从承包人应得款项中扣除）。 由于承包人原因致使工程开工日期延迟、竣工日期延迟、中途停建或缓建、施工组织设计文件中关键线路工期控制时间超过20天的，发包人有权解除或终止合同，并实行先清退后结算的原则，同时由承包人承担相应的赔偿责任。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：见16.2.1。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：见16.2.1。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：       由承包人承担       。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  其他因政府颁布的强制性规定而造成不能施工的情况。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  本项目建筑工程一切险或安装工程一切险均由承包人承担   。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是    。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 24小时内通知对方和监理人 。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     /     。
选定争议评审员的期限：     /     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /     。
其他事项的约定：     /     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     /     。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：
（1）向       /       仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地   人民法院起诉。
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附件1
工程质量保修书
发包人（全称）：   湘潭大学                      
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的全部内容  。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；
3．装修工程为    2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；
5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：    2年  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /     。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   






























附件2
建设项目安全生产管理协议书（试行）
发包方（全称）：  湘潭大学  （以下简称甲方）
承包方（全称）：             （以下简称乙方）    
根据《民法典》、《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 工程施工安全管理事项协商一致，特签订本协议。经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为新建、改建、扩建、检修、安装、服务、劳务等发包工程项目合同的必要补充协议。 
一、工程概况
1.工程名称：              
2.工程地点：湘潭大学校园内
二、承包范围及内容
1.承包工程范围：项目图纸及清单里的全部内容。
2.承包工程内容：                   。
三、乙方资质情况
1.资质证书号码：
2.资质专业及等级：
3.安全生产许可证号码：
4.安全生产许可证复审时间及有效期：
四、甲乙双方共同责任
4.1、甲、乙双方必需认真落实国家、省、市颁发相关安全生产方针、政策、严格实施相关安全生产法律、法规、法令、条例和安全工作规程及建设施工安全管理要求。
4.2、甲、乙双方单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。
4.3、甲、乙双方都应建立健全安全管理组织体制，包含具体负责安全生产领导。乙方施工人员超出30人时，必需配置专职安全员，30人以下设兼职安全员。
4.4、甲、乙双方在施工前要认真勘察施工现场，甲方对乙方责任人和工程技术人员依据工程项目内容、特点进行全方面安全技术交底。乙方应具体了解工程项目作业环境、施工日期、各类安全方法情况及安全注意事项后拟订施工计划和施工安全技术方法，交甲方或甲方委托监理企业审批立案。
4.5、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目相关安全、消防工作；甲方指派      同志负责联络、检验、监督乙方实施相关安全、消防要求。甲乙双方应常联络，相互帮助检验和处理工程施工中相关安全、消防工作，共同预防事故发生。乙方人员施工中发生不安全情况应立刻向甲方通报，甲方有权对乙方实施安全监督、处罚。
4.6、施工区域范围各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得私自拆除、变动。如确实需要拆除、变动，必需经施工责任人和甲、乙双方指派安全管理人员书面同意，并确定可靠安全方法后方可拆除、变动现场安全防护设施。任何一方人员私自拆除、变动安全防护设施所造成后果，均由该方负责。
4.7、甲、乙双方必需严格实施禁火区域内动火作业相关要求，正确使用动火作业工作要领。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火、消防器材不准挪作它用。工地严禁使用电炉，冬季施工如必需采取明火加热防冻方法时，应取得甲方书面同意、落实防火、防爆方法，并指派专员值班负责。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。
4.8、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。
4.9、甲、乙双方不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
4.10、发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。
五、甲方权利义务
5.1、甲方应按要求对乙方安全资质进行审查，确定乙方承包工程项目与其资质相符合。
5.2、甲方按照有关安全标准对乙方进行日常监督检查。甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
5.3、甲方对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。
5.4、甲方对施工区域进行安全生产和文明施工检查。对检查中发现的安全隐患发出限期整改通知，有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。
5.5、甲方对乙方违反安全生产标准、操作规程、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为的人员，甲方有权予以制止、下达整改通知、罚款、停工整顿或清退出场等。
5.6、甲方事先向乙方进行具体安全技术交底，要求乙方制订施工安全技术方法，经甲方或甲方委托监理企业审查合格后监督乙方实施，不然一切后果由乙方自负。
5.7、甲方有帮助乙方搞好安全生产、消防管理等监督检验责任，对于查出安全生产事故隐患，乙方必需限期整改。对限期整改不达标，甲方有权责令乙方暂停施工和撤消协议，由此造成损失都由乙方负担。
六、乙方权利义务
6.1、乙方应具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，具有相关部门颁发的安全生产证书。
6.2、乙方的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。并对本单位安全生产工作负有下列职责:
（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位。
6.3、乙方的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，及时消除生产安全事故隐患；
（4）及时、如实报告生产安全事故。
（5）组织或者参与本单位应急救援演练:
（6）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（7）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（8）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。
6.4、乙方必须按照法律法规的要求在施工现场配备足额的专职安全管理人员，安全管理人员必须持有安全生产考核合格证书。
6.5、乙方必须按图纸、标准和规范以及专项安全方案、安全技术措施、安全技术交底和安全操作规程进行作业。
6.6、乙方组织进场的机械设备、机具、安全防护设施用品、临时用电设施以及自制自建的其他设施应符合国家、地方、行业标准，及时向甲方申报及验收，并对其安全性和使用维护负责，不合格的严禁使用。
6.7、乙方应按合同约定设置、维护承包范围内的安全防护设施，对甲方提供的各类设施负责按规定使用、维护、保养和维修，不得随意拆除施工现场的各类安全防护设施、警示设施。
6.8、乙方在实施有可能发生火灾、爆炸、触电、 高空坠落、坍塌、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人身伤亡事故和可能引发严重设备事故情况时，施工前应主动书面通知甲方。
6.9、乙方现场安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
6.10、对重大危险源应当登记建档，乙方应进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
6.11、乙方从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。包含各工种安全操作规程、特种作业人员持证上岗与审查考评制度、各级安全生产岗位责任制和定时安全检验、安全教育制度等， 乙方参与施工人员要求身体健康 (特种作业人员按国家相关文件要求实施)。
6.12、乙方的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
6.13、乙方在施工期问必需严格遵守和实施甲方在安全生产、消防等方面相关要求，接受甲方监督、检验和指导，并按施工违章考评(处罚)标准给予处罚。甲方违反安全生产法律、制度指令，乙方有权拒绝实施，乙方有权要求甲方改善，甲方应认真整改。
6.14、乙方施工人员应对所在施工区域、作业环境及所使用设施、设备、工器具等进行认真检验。发觉隐患立刻停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示乙方已确定施工场所、作业环境、设备、安全防护设施等均符合安全生产要求和处于安全状态，由此乙方对施工过程中因为上述原因而造成事故负全方面责任。
6.15、乙方使用施工作业脚手架，应由经培训考评取得特种作业证人员进行搭设(或委托有专业资质单位搭建)。乙方负责现场安全责任人要对施工现场所用脚手架天天开工前做必需检验，发觉隐患应立刻整改，检验合格后再登架作业。严禁使用未经验收、检验不合格和超出使用期内脚手架。
6.16、乙方在施工期间所使用多种机械设备及工器具应确保设备和工器具完好并符合安全要求，设备及工器具使用(包含有特殊使用要求说明)必需书面交代清楚。必需进行检验，并做好检验统计。设备和工器具保管、维修应由乙方负责，并严格实施安全操作规程。在使用过程中，因为设备、工器具原因或使用操作不妥而造成伤亡事故，由乙方负责。
6.17、乙方在施工中，应注意对地下设施(如:电缆、管道、光缆、接地网线等)及高压架空线保护。甲方对地下设施和障碍物应具体交底，明确施工要求。乙方应落实交底要求，如遇有情况，应立刻向甲方工程项目部和甲方指派安全管理人员联络处理，采取保护方法后施工。严禁冒险作业、野蛮作业。
6.18、乙方应当建立纵向到底、横向到边的全员安全生产责任制，以保证安全生产工作人人有责、各负其责；各岗位的责任人员、责任范围及相关考核标准一目了然。当管理架构发生变化、岗位设置调整，从业人员变动时，乙方应当及时对全员安全生产责任制内容作出相应修改，以适应安全生产工作的需要。
6.19、乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。
6.20、乙方与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。乙方不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责。
七、其他
本协议一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各持壹份，本协议经双方签字、盖章之日起即时生效，作为《施工合同》附件并含有相同法律效力。因履行本协议发生纠纷，双方应友好协商，协商不成的可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲     方：（公章）                乙     方：（公章）
法定代表人（委托代理人）：         法定代表人：
项目经理：                        委托代理人：
电    话：                        电      话：          
年  月  日                        年  月  日


附件3
湘潭大学项目建设廉洁从业承诺书
本人        作为       法人代表（法人、委托人），为                  项目廉洁从业的第一责任人。根据招投标政策法规和学校要求，郑重承诺:
（一）严格按合同约定履职尽责，自觉接受学校及相关部门监督；
（二）确保项目质量，严格按规范和工艺施工，不偷工减料、以次充好；
（三）对施工过程中出现的问题严格按要求整改落实；
（四）严格遵守纪律法规要求，不向相关监管人员进行宴请、赠送礼品礼金有价证券等任何形式的商业贿赂；
（五）无其他违纪违规违法行为。
 
承诺人:      （签名、公司章）        
身份证号码：
联系电话：   



年   月   日


第五章 采购需求

一、项目概况
项目名称：松涛片区综合管线改造工程
2、 工程条件：
1、供应商应负责自行解决正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。
2、采购人负责协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，但相关费用由供应商承担。
3、施工手续办理：供应商需要办理施工过程中的所有手续包括但不限于城管、卫生、环保、治安、劳动、保险、安监等手续，由投标人负责，需缴纳的相关费用由供应商自行承担。
三、项目基本情况：
1、项目地点：湘潭大学指定地点
2、工程范围：主要内容详见工程量清单；
3、质量要求：合格工程
4、保修及验收要求：保修期内按照相关标准和规范进行施工。整体按建设部【2000】80号令相关保修规定。
5、工期要求：自合同签订之日起45日历天完成合同工程。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]6、付款方式：本工程不支付进度款，整个工程完成并正式竣工验收合格后，付至合同价款（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的50%；承包人向学校审计部门提交基建工程竣工结算验证清单所需资料后，付至合同价款（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的80%；审计处审定后，承包人向发包人档案室移交备案证及全套工程资料后10个工作日内，凭国家规定税务发票付至结算审定总价款的97%，剩余的3%作为质量保证金(不计息)；剩余的3%作为质量保证金(不计息)，质保期满，支付至结算总价款的100%。
四、工程承包范围：工程量清单及图纸包含的所有内容。图纸另册。
五、施工要求：
1、成交单位须保护好施工现场内外的环境及卫生，施工材料及垃圾须集中堆放、清理。
2、成交单位须管理好进入采购单位内的施工人员，保证施工现场作业人员的安全，杜绝一切安全事故的发生。
3、成交单位须保证在施工过程中不影响湘潭大学的日常工作，由于施工期间的不规范行为造成的一切安全问题，由成交单位承担全部责任。服从学校有关部门管理，维护学校环境卫生保持路面整洁。所有施工车辆进入要按学校指定路线行走，并及时清理被施工污染的道路、场地，保证校内卫生。施工临时设施、设备、材料只能位于发包方指定地点。
3、施工中如有损坏原有管线、基础设施、铺砌、构建物、绿化环境等由承包方无偿恢复原状。
4、设置安全警示和防护标志。
5、成交单位在施工过程中，必须根据磋商文件的要求，选择材料的品牌、品种、规格、质地，采购前必须由采购单位看样定货，签字确认后方可采购进场。
★6、工程施工须严格按工程量清单所列项目进行，如有漏项必须事先书面报告采购人，经采购人贰人签字认可方可施工，否则不予认定。需要增补的项目，施工前须出具书面通知并进行工程签证。
7、根据磋商文件的要求。所用材料必须是原厂家生产的，新的未使用和未经修复的，必须符合国家规定的相应技术标准，并按相应的国家标准及行业规范完成所有安装。必须严格按《产品质量法》实行三包。本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
供应商须对以上7点于响应文件中响应。
六、投标报价说明：
1、依据：本磋商文件；现行《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省建设工程计价办法》及其它有关配套文件和市场行情。
2、投标预算文件应有总价与分项构成。本次投标采用总价包干形式。
3、投标报价由供应商自行决定，只允许有一个报价，投标报价应为含税优惠价。
4、 投标报价中应考虑招标文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。
5、 投标总价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
七、其他重要说明：
1、供应商在领取招标工程量清单时，必须对工程量清单详细复核，如发现清单有漏项或工程量有较大出入，必须以书面形式在招标文件截止3个工作日前向招标人提交；如投标时未提出，则视同认可招标工程量清单为全部施工图纸范围（若有图纸的话），在不发生图纸变更或业主提出增项的情况下，工程量清单及工程数量不做任何调整。
2、请供应商务必对施工现场和周围环境进行踏勘，以获取供应商编制有关投标文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担，供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
3、参加投标的供应商应按照本投标书的要求编制投标书，不得围标和串通投标，不得哄抬或不合理压低报价。
4、参加投标的供应商应互相尊重，整个投标过程不得发生有损于他人合法权益和任何不利于团结的言行。
5、整个投标过程中如发生违反投标纪律的情况，将取消该单位投（中）标资格，并影响其今后到湘潭大学参加建设项目投标信誉。供应商参加湘潭大学招投标报名，学校确定入围投标的供应商和项目经理，无正当理由2次及以上不参加投标报价的，或违反投标纪律1次及以上的，学校将取消该供应商、项目经理继续参加学校工程招投标的资格。
6、供应商一旦成交，不得以任何理由将工程转包或分包。
7、服从采购人的管理，包括用电、用水等。
★8、成交单位在办理竣工结算时应遵循《湘潭大学建设项目审计实施办法》https://sjc.xtu.edu.cn/info/1049/1104.htm的相关规定。

[bookmark: _Toc13949][bookmark: _Toc6014][bookmark: _Toc12063][bookmark: _Toc24824][bookmark: _Toc25360]对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
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政府采购
[bookmark: _Toc27730][bookmark: _Toc27659][bookmark: _Toc21909][bookmark: _Toc31071][bookmark: _Toc10603][bookmark: _Toc6744][bookmark: _Toc30589][bookmark: _Toc6003]竞争性磋商文件

(第二部分)












第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下几个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
附件3：湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件4：工程质量保修书
二、保证金
三、供应商的资格证明材料
附件5：供应商基本情况表
附件6：供应商的资格条件更新材料
附件7：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件8：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
四、施工组织设计
附件9：主要人员简历表
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件9：中小企业声明函
七、报价一览表及报价文件
附件10：报价一览表及报价文件
附件11：分项报价表
8、 供应商认为需提供的其它资料
附件12：主要人员简历表
九、最后报价






竞争性磋商
响 应 文 件

                     
采购项目名称：                                    。 
采   购   人：                                   。  
政府采购编号：                                 。                                              
代 理 编 号 ：                                   。                      
采购代理机构：                                   。                      


供应商：                         


年  月  日







一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份，副本     份；响应文件电子文档： 一 份，参加本次采购项目，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《招标采购法》及实施条例、《招标采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订招标采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《招标采购法》第七十七条、《招标采购法实施条例》第七十二条和《招标采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：              邮编：                电话：              电子邮箱：            。


附件1：法定代表人（负责人）身份证明(法定代表人〔负责人〕参加磋商)
附件2：法定代表人（负责人）授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日


附件1
法定代表人身份证明(格式)

供应商名称：                      。
统一社会信用代码：                      。                 
注册地址：                      。                
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日


法定代表人参与磋商的，请将此身份证明单独另备一份与法定代表人身份证原件于开标现场身份验证时使用。


附件2
授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
	身份证（正反面）复印件
	身份证（正反面）复印件




法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日



本授权委托书和法定代表人身份证明（单独另备一份）及委托代理人身份证原件开标现场查验。








附件3

湖南省政府采购供应商资格承诺函


本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购 供应商的基本资格要求。
按 照《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法》
(财库〔2020〕46 号 )，本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司 (单位) 名称 (盖章)


	年   月    日


机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名 (签字)、身份证号、手机号：









附件4
工程质量保修书
发包人（全称）：   湘潭大学                      
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的全部内容  。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为   5  年；
3．装修工程为    2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；
5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：    2年  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /     。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   






















二、磋商保证金缴纳证明材料

信用承诺书
（格式自拟）
注：根据湘潭市财政局《关于加强政府采购保证金管理工作的通知》(潭财购【2024】12号)文精神，本项目不需要缴纳投标保证金，但投标供应商免交非免责。为保障采购人的合法权益，投标供应商应向采购人出具投标供应商免缴投标保证金信用承诺书，承诺遵守政府采购相关法律法规，对于违反相关规定给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并接受相关行政监督部门处理。












三、供应商的资格证明资料
附件5             供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	办公电话
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	




附件6：
供应商的资格条件更新材料

说明：供应商根据磋商文件第二章第14.1项“在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。




附件7     
磋商文件规定的基本资格条件证明资料


附件8
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。













四、施工组织设计

施工组织设计

施工组织设计可包括但不限于：
(1)施工方案与技术措施；
(2)质量管理体系与措施；
(3)安全管理体系与措施；
(4)环境保护体系与措施；
(5)资源配备计划；
[bookmark: _Toc7254]
五、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/技术（商务）条款
	响应文件的规格/技术（商务）条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。



供应商名称：                       。                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                       。                   
日期：         年       月      日














六、提供享受招标采购政策的证明材料和清单表

附件9  

中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.         （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.           （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员	人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：年  月  日
注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

说明：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。
2.中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。
3.未按上述要求提供、填写的为无效响应。
4.供应商可登陆工信部组织开发的自测小程序测定自身中小企业规模类型http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

提供小微企业货物清单表  
（本项目不适用，无需提供）              
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	中型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算小微企业应享受的政策功能价格扣除。
2、栏目7“货物制造商类型”，填写：小型、微型。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未提供《小微企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。对提供的内容不真实的，监督管理部门可能以冒充小微企业参与政府采购活动谋取中标，依法予以处理。
供应商名称（单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日




“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
（本项目不适用，无需提供）

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》成交记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。


残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业招标采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：             
                                      日  期：            







监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于招标采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
          
[bookmark: _Toc20651270]
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七、报价一览表及报价文件
	
附件10  报价一览表             

	项目名称
	
	采购代理编号
	

	总报价
	大写：                                       元人民币整

小写：                                       元人民币整

	工期
	

	保修质量
	

	项目负责人
	

	备  注
	





供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：              

日期：         年    月   日


附件11
分项价格表

按采购文件提供的清单报价。
按湘建价〔2020〕56号文《湖南省建设工程计价办法》（以下简称“计价办法”）及其配套文件、 湘建价〔2016〕72号文《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》、湘建价[2016]160号文《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》、湘建价[2016]134号文《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》规定，采用一般计税法。
注：1）投标文件中提供的主材必须填写品牌及型号。
2）供应商委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的造价员签字并加盖造价员执业专用章，签字盖章的造价员的注册单位应当与被委托人一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。





投标人名称（单位公章）：                _
法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _
日期：          年        月     日
八、供应商认为需要提供的其它资料
附件12 项目负责人简历

项目负责人简历
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	









[bookmark: _Toc34637811]九、最后报价


说明：最后报价按规定在开标现场提供。












(全文完）
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