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湖南水利水电职业技术学院周转房及值班用房改造项目                       竞争性磋商文件


第一章 磋商邀请

湖南水利水电职业技术学院的周转房及值班用房改造项目进行采购，现邀请合格供应商参加投标。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：湖南水利水电职业技术学院周转房及值班用房改造项目
2、政府采购计划编号：CGXM2026430000000517 
3、委托代理编号：HNBC2026-CG-061
4、采购项目预算：1015220.00元
☑ 支持预付款，预付比例：30 %
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、评标办法：□ 最低价法 ☑ 综合评分法
7、合同定价方式：☑ 固定总价 □ 固定单价 □ 成本补偿 □ 绩效激励
8、合同履行期限：50日历天。具体开工时间以监理人或采购人发出的开工指令时间为准。
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□ 投标保证金：采购项目预算的  %；
☑ 履约保证金：中标金额的 3 %；
□ 质量保证金：合同金额的 / %；
二、采购人的采购需求
	包号
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	1015220.00
	湖南水利水电职业技术学院周转房及值班用房改造项目
	详见采购需求
	1
	1015220.00
	□
	□


说明：
1、节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2、同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求：
1、供应商的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）供应商营业执照副本复印件或合伙企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件或自然人身份证明复印件；
（2）法定代表人或合伙执行人授权委托书及双方身份证复印件，自然人投标可不提交；
（3）《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见附件7）。
注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一“或“五证合一”，请自行说明。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑ 专门面向：☑ 中小企业 □ 小微企业 □ 监狱企业 □ 福利性单位
□ 强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
（1）供应商须具有住房和城乡建设部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质，并持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且相应资质证书处于有效期内（提供以上证明材料复印件）。
    （2）拟任项目负责人（项目经理）具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证，具有安全生产考核合格证(B证)且无在建工程（须提供相应证书复印件、无在建工程承诺书原件）。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式：
有意参加投标者，于2026年7月21日至2026年7月28日，每天09:00-12:00；14：00-17:00(北京时间)，在湖南北城工程项目管理有限公司（长沙县星沙街道东二路水岸世景5栋33楼）持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、营业执照副本复印件、个人身份证原件获取招标文件。
□ 本项目实行电子交易，有意参加投标者，在湖南北城工程项目管理有限公司（长沙县星沙街道东二路水岸世景5栋33楼）获取电子版招标文件。
□ 本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交响应文件的截止时间：2026年8月3日14时00分（北京时间）
2、提交响应文件地点：湖南北城工程项目管理有限公司（长沙县星沙街道东二路水岸世景5栋33楼）
3、开标时间：2026年8月3日14时00分（北京时间）  
4、开标地点：湖南北城工程项目管理有限公司（长沙县星沙街道东二路水岸世景5栋33楼）
七、公告期限
1、本磋商公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本磋商公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的磋商公告，公告内容以本磋商公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本磋商公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在供应商认为招标文件或磋商公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或磋商公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：☑ 表示选择，□ 表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：谢振林、王威、王琴、章雄、罗勇
2、电话：0731-86795555
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：湖南水利水电职业技术学院
（2）地 址：长沙经济开发区（星沙）东四路20号
（3）联系人：胡老师
（4）邮 编：410100
（5）电 话：0731-84073665
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名 称：湖南北城工程项目管理有限公司
（2）地 址：长沙县星沙街道东二路水岸世景5栋33楼
（3）联系人：谢振林、王威、王琴、章雄、罗勇
（4）邮 编：410100
（5）电 话：0731-86795555
（6）电子邮箱：hnbc_6688@189.cn


第二章 磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湖南水利水电职业技术学院周转房及值班用房改造项目                              

	第二章第1.2款
	专门面向中小企业采购
	☑本项目专门面向中小企业采购
□本项目（           ）包专门面向中小企业采购
□本项目专门面向小微企业采购
□本项目 (           )包专门面向小微企业采购

	
	非专门面向中小企业采购
	□

	第二章第2.1款
	采购人
	湖南水利水电职业技术学院

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	湖南北城工程项目管理有限公司

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	
	获取磋商文件时应提供的资料
	营业执照复印件、个人身份证、法定代表人（负责人）身份证明(或者授权委托书并附法定代表人〔负责人〕身份证和被授权人身份证)。

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	[bookmark: OLE_LINK1]1、供应商的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）供应商营业执照副本复印件或合伙企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件或自然人身份证明复印件；
（2）法定代表人或合伙执行人授权委托书及双方身份证复印件，自然人投标可不提交；
（3）《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见附件7）。
注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一“或“五证合一”，请自行说明。
2、 特定资格条件：
（1）供应商须具有住房和城乡建设部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质，并持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且相应资质证书处于有效期内（提供以上证明材料复印件）。
    （2）拟任项目负责人（项目经理）具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证，具有安全生产考核合格证(B证)且无在建工程（须提供相应证书复印件、无在建工程承诺书原件）。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	☑ 不接受
 接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	☑ 采购人不统一组织，供应商自行踏勘。
□ 采购人组织，时间： / 、地点： / 联系人： /  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	☑ 本项目拒绝采购进口产品
□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	
政
府
采
购
优
惠
政
策
	节能产品
	☑ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内的产品。

	
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品。
	1、采购产品为《节能产品品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术/%、价格/%。
2、采购产品为《环境标志产品品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术/%、价格/%。
同一产品同时属于上述两类产品的，只取其中一类进行加分。

	
	扶持小型、微型企业
	非专门面向中小企业采购：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型、微型企业最后报价给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目价格扣除比例：小型、微型企业为Z小型和微型企业折扣＝ / ％。
专门面向中小企业采购：不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	
	
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：（勾选）
□（一）农、林、牧、渔业
□（二）工业
☑（三）建筑业
□（四）批发业
□（五）零售业
□（六）交通运输业
□（七）仓储业
□（八）邮政业
□（九）住宿业
□（十）餐饮业
□（十一）信息传输业
□（十二）软件和信息技术服务业
□（十三）房地产开发经营
□（十四）物业管理
□（十五）租赁和商务服务业
□（十六）其他未列明行业

	
	残疾人福利性单位
	非专门面向残疾人福利单位采购：给予残疾人福利性单位10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：/%。

	
	监狱企业
	非专门面向监狱企业采购：给予监狱企业10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：/%。

	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。
2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。
3、供应商按招标文件要求提供相关的证明文件：供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应如实填写并提供供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》；产品属于“节能产品”或“环境标志产品”的，应如实填写并提供《“节能产品”、“环境标志产品”清单》并提供该产品依据国家确定的认证机构（详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书、中该产品所在页复印件。否则不予价格扣除。

	二、磋商文件

	第二章第10.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求（详见第四章）及合同条款

	第二章第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年8月3日14时00分（北京时间)

	三、响应文件的编制

	第二章第15.4款
	采购项目预算
	项目预算：1015220.00元；最高限价：1015220.00元。
投标报价不得高于最高限价，否则投标无效。

	第二章第17.1款
	保证金
	☑ 不要求提供
□ 要求提供，数额为：   /    元(人民币)
（1）银行转账或电汇方式进行缴纳方式的，保证金汇至：
户名：/
开户行：/
银行账号：/
（2）金融机构、担保机构出具的保函形式的：
1）采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由供应商基本账户开户行或授信银行出具。并随保函提供基本账户开户许可证或授信协议书复印件并加盖供应商单位公章；
2）采用担保机构出具的保函形式的，担保机构必须属于《湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单》内机构(可查询中国湖南省政府采购网相关栏目)。
3）保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。
磋商保证金缴纳相关要求和具体规定详见第五章中“（二）磋商保证金”内容。

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	正本一份，副本贰份，另需提供一份响应文件电子文档（须为正本扫描件，用U盘装并标注公司名称）随纸质文件一并密封提交。

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应写明的内容
	                             （项目名称）响应文件       
委托代理编号：                 
供应商名称：                    
在2026年  月  日09时30分之前不得启封

	第二章第22.1款
	响应文件的递交地点
	湖南北城工程项目管理有限公司（长沙县星沙街道东二路水岸世景5栋33楼）

	五、响应文件的评审与磋商

	第二章第24.1款
	磋商程序
	初步审查、磋商（包括澄清、符合性审查）、最后报价、综合评分、推荐成交供应商。

	第二章第29.1款
	综合评分法
	是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	第二章第29.4款
	综合评分表
	权值、评审因素等具体内容详见综合评分表

	六、成交结果信息公布与合同签订

	第二章第35.1款、
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第二章第36.3款
	履约担保
	□ 不要求提供
☑要求提供，履约担保的金额为中标金额的 3 %。

	七、质疑与投诉

	第二章第39.2款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1、联系部门：湖南水利水电职业技术学院
联系电话：0731-84073665
通讯地址：长沙经济开发区（星沙）东四路20号 
2、联系部门：湖南北城工程项目管理有限公司
联系电话：0731-86795555
通讯地址：长沙县星沙街道东二路水岸世景5栋33楼

	八、其他规定

	第二章第41.2款
	采购代理服务费
	采购代理服务费为人民币8085.68元，由采购人向招标代理机构支付。

	第二章第42.1款
	信用记录
	1、采购人或采购代理机构在对供应商进行资格审查时，还应对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应拒绝其参与政府采购活动。
2、查询网站为“信用中国”网站和中国政府采购网。
3、甄别确认截止时间为：开标时间（投标截止时间）

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	“节能产品”或“环境标志产品”以财政部网站、中国政府采购网、湖南省政府采购网公布且有效的为准。

	
	其他
	开标身份验证：供应商须单独准备开标身份验证资料（不封装在响应文件中）在提交响应文件时一起提交。
格式详见附件1、附件2。
①如法人参与投标的需提交：1.《法定代表人身份证明》原件；2.法人《身份证》原件；3.《营业执照》复印件。
②如授权委托人参加投标的需提交：1.《法定代表人授权委托书》原件并附《法定代表人身份证明》原件；2.提供被授权代表人在供应商单位近三个月中任意一个月（近三个月指2026年3月-5月）的社保证明材料；3.授权人《身份证》原件；5.《营业执照》复印件。
上述要求提供的资料均需加盖供应商单位公章，参加开标的人员不齐、超时或所需带的资料漏项、缺项、模糊不清、无法辨识，未加盖供应商单位公章、身份证原件显示信息有错误的均视为自动放弃本次投标。



磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构已向其发出磋商通知，供应商应持磋商须知前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件（详见磋商须知前附表）；
（2） 磋商文件规定的供应商特定资格条件（详见磋商须知前附表）。 
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到贰佰万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款第（1）项规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款第（2）项规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场勘察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品符合非强制采购节能产品、环境标志产品的实行优先采购；供应商符合支持中小企业发展政策扶持范围的，实行中小企业优惠政策。专门面向中小企业采购的，相关政策按《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）执行。本项目优惠比例见磋商须知前附表。
9.2非专门面向中小企业采购的项目，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
9.3中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
9.4供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
9.5同一项目中只有部分产品属于优惠政策享受范围的，评审时只对该部分产品的进行优惠。
9.6节能产品、环境标志产品，均以国家相关部委发布的最新一期清单为准。 中小企业划分标准按国家规定执行。
9.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
9.8为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款至第9.6款规定的，应提供相关证明材料。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
10.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
10.5磋商文件不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。
11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.响应文件的组成
14.1响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）磋商保证金
（3）供应商的资格证明材料
（4）施工组织方案
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）提供政府采购政策产品等证明材料
（7）报价一览表及报价文件
（8）供应商认为需要提供的其他资料
14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组要求以书面形式提交的最后报价（或者重新提交的响应文件)是响应文件的有效组成部分。
14.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。
15.2供应商的最后报价不得超过采购项目最高限价，采购项目最高限价见磋商须知前附表。最后报价超过采购项目最高限价的为无效投标。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商的资格文件应与首次响应文件一并提交，供应商资格应满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.磋商保证金
17.1供应商应按磋商须知前附表规定交纳磋商保证金，磋商保证金交纳相关要求和具体规定等详见第五章“（二）磋商保证金”。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交磋商保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求盖章签署。任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字，否则，将不予认可，视同偏离处理。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件)，可打印或用不褪色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
20.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
21.3供应商在提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价的，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。
22.响应文件的递交与接收
22.1 供应商应提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
22.3 磋商文件中凡标明“原件备查”的，原件均可以不随响应文件一并密封提交，在评审过程中再酌情审验。
五、响应文件的评审与磋商
23.供应商资格审查
23.1磋商小组将对供应商提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
23.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
24.磋商程序
24.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、实质性响应审查）、最后报价、综合评分、推荐成交供应商。
25.初步审查
25.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不符合磋商文件要求的；
（4）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件中其他无效情形规定的。
26.澄清
26.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
26.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
26.3报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
27.实质性响应审查
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
27.3对磋商文件中能够详细列明标的的技术、服务要求的，磋商小组应对响应文件进行实质性响应审查。供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：
（1）不满足磋商文件规定的实质性要求的（包括偏离表无相对应实质响应内容的）；
（2）不符合法律、规章、规范性文件规定的。
27.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的或磋商小组根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，磋商小组将对首次响应文件及重新提交的响应文件作实质性响应审查。
27.5未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交相应文件的供应商。
28.磋商与最后报价
28.1磋商小组应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
28.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
28.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。磋商小组将按27.4条对重新提交的响应文件进行实质性响应审查。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家
28.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
28.6已提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知磋商小组，该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购人、采购代理机构退还退出磋商的供应商的保证金。
28.7提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件)，且又未按本章第28.6款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
29.综合评分
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
29.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
29.3符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。
30.推荐成交供应商
30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
30.2评分计算方法解释
（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。
（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
31.确定成交供应商
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
32.磋商终止
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除财库[2014]214号第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
32.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
33．重新评审
33.1评审结束后，当发现可能出现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低、政策功能价格计算错误等情形时，采购人或者采购代理机构可以组织原磋商小组进行重新评审。经重新评审确定原评审报告中存在错误的应当纠正错误。
33.2采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况，并修改其响应文件的；
（2）供应商按照采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与合同签订
35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
36.成交通知
36.1成交结果信息公布后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
36.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
36.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保金。联合体成交的，履约担保可由联合体中一方或共同交纳，交纳的履约担保金对联合体各方均具有约束力。未按规定提交的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
37.签订合同
37.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
37.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外不与采购人签订合同的；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（3）拒绝履行合同义务的；
（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、质疑
38．询问
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。
39．质疑
39.1供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：
（1）关于磋商文件的质疑，应从磋商文件发出之日起七个工作日内提出。
（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。
（3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布后七个工作日内提出。
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
八、其他规定
40.采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
41. 优惠政策说明
41.1有关优惠政策说明见磋商须知前附表。
42． 磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。 

附表  评审因素和标准
	综合评分法

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围
	备注

	价格
	F1=20%
	

	技术部分
	F2=40%
	

	商务部分
	F3=40%
	

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	价格部分(20%)
	投标报价
	20分
	经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且价格最低的价格为评标基准价，其价格得分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：价格得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20
注：1.因落实政府采购政策(价格评审优惠)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
2.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	技术 部分(40%)
	施工方案与技术措施
	10分
	供应商针对本项目提供施工方案与技术措施方案，方案应包括：①项目总体概况、②主要施工方案、③施工程序及作业方法、④施工平面布置、⑤部署及措施等。
上述5项内容齐全、方案完善、措施合理、针对性强、贴合本校园周转房及值班用房改造施工特点、工艺合理、可操作性强，得满分10分；有缺漏项扣2分；方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在施工方案与技术措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的计0分。

	
	工程进度计划与保证措施
	6分
	供应商针对本项目提供工程进度计划与保证措施方案，方案应包括：①整体工期管控、②材料供应保障计划、③施工进度保障措施等。
上述3项内容齐全、计划清晰、工期节点合理、保障措施具体、完全满足本项目工期要求，得满分6分；有缺漏项每处扣2分；方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在工程进度计划与保证措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的计0分。

	
	质量管理体系与措施
	6分
	供应商针对本项目提供质量管理体系与措施方案，方案应包括：①质量管控目标、②质量管理组织与制度、③全过程质量保障措施等。
上述3项内容齐全、体系完整、措施精细、贴合本项目装修改造施工质量要求，得满分6分，有缺漏项每处扣2分；方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在质量管理体系与措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的计0分。

	
	安全管理体系与措施
	6分
	供应商针对本项目提供安全管理体系与措施方案，方案应包括：①安全管理目标、②安全管理组织与制度、③现场实施与动态监控措施等。
上述3项内容齐全、体系完整、措施合理、可操作性强的计8分，有缺漏项每处扣2分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在安全管理体系与措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的计0分。

	
	环境保护管理体系与措施
	4分
	供应商针对本项目提供环境保护管理体系与措施方案，方案应包括：①环境保护目标、②管理机构、③管理制度、④环境保护方案等。方案完善、措施合理、可操作性强的计4分，有缺漏项每处扣1分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在环境保护管理体系与措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣0.5分，扣完为止。未提供方案的计0分。

	
	资源配备计划
	4分
	供应商针对本项目提供资源配备计划方案，方案应包括：①资源配备目标和战略、②机械设备配备计划、③人员配备计划、④资源管理方法等。方案完善、措施合理、可操作性强的计4分，有缺漏项每处扣1分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在资源配备计划未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣0.5分，扣完为止。未提供方案的计0分。 

	
	保修服务方案
	4分
	供应商提供针对本项目提供保修服务方案，方案应包括：①基础保修约定、②故障应急处置保障、③保修期外服务机制、④服务约束与考核管理等。
保修承诺、保修时间完全满足标文件要求，保修范围及方式全面，人员配置合理，具有完善的本地化服务能力，响应及时可靠，在接到采购人保修通知后可在半天内到达现场，违约经济处罚及应急措施等有力、合理、可行，服务质量考核全面、完善，方案整体上内容完善，合理性及可操作性强，计4分；存在缺漏项的，每项扣1分；内容欠完善、不合理或列入与本项目无关内容的，每处扣0.5分，扣完为止。
（欠完善、不合理是指具有明显缺陷，前后内容无法连贯，逻辑不通，文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符，或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾。）

	商务部分(40%)
	经营业绩
	24分
	供应商近三年内（指投标截止日前36个月内，以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供一个计6分，本项最多计24分（须提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）。

	
	项目负责人业绩
	10分
	拟任项目负责人（自投标截止日前36个月内，以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个计5分，最多10分。
拟任项目负责人的业绩须为该人员任职上述同样职务的业绩，要求提供业绩的合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	不良行为记录
	6分
	1、供应商在响应文件中如实反映不良行为记录，以省级住房和城乡建设厅或建设行政主管部门颁发的文件为准。无不良行为记录的计3分，每发生一次不良行为记录扣1分，扣完为止。 
2、供应商在响应文件中如实反映拟任项目经理的不良行为记录，以省级住房和城乡建设厅或建设行政主管部门颁发的文件为准。无不良行为记录的计3分，每发生一次不良行为记录扣1分，扣完为止。 
（注：上述1-2项评分项要求如下：①无不良行为记录的拟任项目经理或供应商，提供响应无不良行为记录承诺函即可，格式自拟，未提供的不计分。一旦发现有弄虚作假情况，按相关法律法规处理。②供应商不良行为记录扣分有效期为投标截止时间前365天，拟任项目经理不良行为记录扣分有效期为投标截止时间前720天。）

	评标总得分=F1 +F2+……+Fn

	推荐的成交候选人数
	3名（成交人1名）



第三章 政府采购合同格式




湖南水利水电职业技术学院
施工合同



工程名称:                                   
发 包 人:    湖南水利水电职业技术学院       
承 包 人:                                   
签订日期:                                   
签订地点:长沙市经济开发区（星沙）东四路20号

一、合同协议书

发包人：湖南水利水电职业技术学院 （以下简称甲方）
承包人：                         （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：                                      
工程地点：长沙市经济开发区（星沙）东四路20号
工程内容：                                     
工程承包范围：具体内容详见工程量清单、设计图纸及具体要求。
二、合同工期
计划开工日期： 2026年   月   日（以开工令为准）。
计划完工日期： 2026 年   月   日。
工期总日历天数：50日历天。
三、质量标准及保修
工程质量符合 合格 工程标准，质保期2年，从验收合格之日起计算按建设部2000年第80号令相关规定进行保修。
4、 签约合同价及合同价格形式
5、 签约合同价（含税价）小写：¥：  元，大写：  。
6、 合同价格形式：            。
7、 结算与付款方式
支付方式：国库集中支付。 
付款条件：本项目合同签订后十五个工作日内支付合同总金额的30%，竣工验收合格后支付至合同总金额的85%；竣工结算审核完成后，支付至结算价款的100%。
履约保证金：成交供应商应在合同签订前向采购人以银行转账形式缴纳履约保证金，履约保证金为本合同总金额的3%。
履约保证金的提交形式包括：银行转账。
履约保证金的退还形式：原方式退回。
履约保证金退还时间：质保期满后，若无扣款事项且结算完成，采购人一次性将履约保证金退还给成交供应商。如成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿金。如有不足的，由成交供应商另行承担。
八、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）中标通知书；
（3）投标文件；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）标准、规范及有关技术文件，图纸，预算书；
（7）其他合同文件。
九、合同纠纷解决方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       ☑ 向工程所在地人民法院提起诉讼
十、合同生效
本合同自 签订之日起生效。
十一、合同份数
本合同一式 捌 份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人： 
委托代理人：                            委托代理人： 
联系人：                                联系人： 
电话：                                  电话： 
                                            开户银行： 
账号：




二、通用条款  
  
按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。 





三、专用条款

一、合同文件及适用
1.合同组织部分
（1）本合同；
（2）在合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（3）中标通知书；
（4）投标文件；
（5）合同专用条款；
（6）合同通用条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）其他合同文件：安全协议。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.适用法律、标准及规范
2.1适用法律法规。中华人民共和国的现行法律法规。
2.2适用标准、规范。现行的国家行业施工验收技术规范、验收质量检验评定标准和设计图纸、施工设计说明书、设计变更等技术文件为质量评定标准。
3.图纸
承包人进场后发包人提供图纸一套。承包人不得将发包人的图纸提供给第三方，并承担保密责任。
二、双方一般权利和义务
1.发包人代表及派驻现场负责人
姓名：        ，电话：      
姓名：        ，电话：      
姓名：        ，电话：      
2.承包人项目经理及技术负责人
项目经理姓名：         建造师证书注册编号：      
技术负责人姓名：       工程师证书编号：      
项目联系人：       ，电话：      
承包人项目经理及技术负责人必须与竞标文件中提供的一致，承包人不得更换项目经理或技术负责人，否则，视为根本违约，发包人有权单方面解除合同。
3.发包人工作
3.1将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 根据现场实际要求提供，施工中使用水电所产生的费用由乙方承担 。
3.2施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：     。
3.3水准点与坐标控制点校验要求：     。
3.4双方约定发包人应做的其他工作：       。
4.承包人工作
4.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按照发包方现场代表的要求。
4.2承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求： 施工全过程及其费用均由承包人承担。
4.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按照有关规定办理好施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，各项费用均由承包人承担。承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的前述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支。 
4.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责对已完工程成品进行保护，并承担一切费用。
4.5施工场地清洁卫生的要求：按照文明施工的要求保持施工场地清洁卫生，费用均由承包人承担。
4.6承包人负责协调与周边关系的处理，承担因施工过程中所引起的一切现场矛盾、周边矛盾，协调处理各种关系，费用由承包人承担。
4.7承包人自行处理与其他各施工单位之间的矛盾，并承担所发生的一切费用。必要时由发包人组织承包人与其他各施工单位协商处理，如双方协商不成，则承包人必须无条件接受发包人的协调意见。
4.8除合同另有规定外，发包人无论何时均不对承包人的设备、临时设施和材料的损失承担任何责任。
4.9承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，否则其一切费用由承包人承担。
4.10负责处理因承包人自身原因引起的工农矛盾，发生的费用由承包人负责。
4.11承包人应按时付足民工工资，不得拖欠，否则，由此发生的一切后果均由承包人承担和处理，并承担相应的法律责任。
4.12必须履行投标文件和其他承诺的内容。
4.13承包人应文明施工、安全施工，同时须采取有效的安全防范措施，杜绝安全事故的发生。在施工期间发生的一切安全事故由承包人承担。
5.监理人工作
本项目监理单位由发包人确定的监理单位对项目进行监理。监理人应当根据发包人授权及国家相关法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。     
三、施工组织设计和工期
1.进度计划
承包人提供施工组织设计(施工方案)和工程进度计划的时间：以双方约定的时间和要求为准。
2.工期延误
2.1双方约定工期顺延的其他情况：
 一周内非承包人原因停水、停电、造成停工累计超过24小时；
2.2工期提前
发包人鼓励承包人比合同约定的工期提前竣工，每提前一天奖励：无 
2.3工期延误
发包人将分阶段考核承包人的进度，非发包人的原因引起的工期延误，承包人应向发包人支付违约金 500 元/天；累计不超过合同总价的5%。
2.4本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。工期延误时，合同中各工期阶段工期延误违约金扣款由发包人决定是否归还，且每延期1天，承包人支付 500 元/天的违约金(此款在工程竣工结算时扣除)。
四、质量与验收
1.工程质量
1.1本工程发包人全权对质量实行控制管理，行使质量否决权，并以现行的国家施工验收技术规范、建筑安装工程质量检验评定标准和设计图纸、施工设计说明书、设计变更等技术文件作为质量检查和评定依据，施工质量达不到规范和设计要求时，承包人必须返工，并承担由此发生的费用。工程完工后发包人对本合同项目工程质量验收进行监督，工程验收必须合格。
1.2双方对工程质量有争议时，以发包人提出的意见为准。
1.3分部分项工程质量必须一次验收合格。如发生重复验收的情况，所产生的费用由承包人承担。
1.4上道工序未经验收合格，承包人擅自进入下道工序施工，则向发包人支付罚金每次 500 元，并承担一切责任。
1.5材料、构配件等必须满足招标文件要求，未经检验合格擅自用于工程，承包人向发包人支付罚金 500 元/次，并承担一切责任。
1.6有防水要求的部位严禁出现渗漏，如有出现，将每处罚款  500 元并负责返工或维修。
2.隐蔽工程和中间验收
2.1隐蔽工程覆盖前的检查
未经监理人批准，工程的任何部分都不能覆盖。当任何部位的隐蔽工程或达到中间验收部位已经具备的条件时，承包人应在隐蔽工程或中间验收前24小时以内以书面形式通知监理人。监理人应参加对这部分工程的检查和验收，并且不得无故拖延，验收合格后，进行下一道工序。
[bookmark: _Toc23323229][bookmark: _Toc52366884][bookmark: _Toc187575285][bookmark: _Toc2002629][bookmark: _Toc2002792][bookmark: _Toc64192148][bookmark: _Toc107741688]五、安全施工
1.安全施工与检查
1.1承包人应保证现场安全,在工程施工、竣工及保修过程中，承包人应当：全面负责所有留在现场的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于安全可靠的状态，以免发生人身事故。
1.2承包人的安全责任
承包人应当为承包人派驻本项目的所有人员购买工伤保险，施工中若由承包人原因造成工伤事故，一切费用由承包人承担，发包人将暂停付款直至承包人整改完毕。
1.3文明施工管理办法
1.3.1进场全体职工必须遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为。
1.3.2施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，工程建设中多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，承包人每次向发包人支付罚金 50 元；以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。
1.3.3施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用按实际发生额的1.5倍从工程款中扣除。
1.3.4严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除罚金 50 元/次，而无须任何确认手续即可生效。
2.安全防护
2.1承包人应采取合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。
2.2非承包人责任产生的不可避免的污染，噪声需要处理时，承包人提出方案，发包人协助处理，根据产生的原因，找出承担发生的费用责任人。
六、工程设计变更
1.所有设计变更均应由发包人提出，经设计方同意，监理审核后由发包人发至承包人方可实施。
2.现场签证，应在实施前由承包人提出施工方案并连同预算一并报监理人核实认可，发包人审批同意后，方可实施。
3.由发包人确认的设计变更和现场签证(含工程量和价格的增减)必须按规定的程序要求办理设计变更和现场签证。
4.凡没有按规定程序进行的设计变更和现场签证和所有候补的签证，均为无效，不能作为结算的依据。
5.设计变更或签证总金额不得超过合同金额10％，结算工程总造价不得超过工程预算。
6.所有变更签证最终费用需以审计部门最终审定的金额为准。
七、竣工验收与结算
1.竣工验收
承包人提供竣工图的时间及份数：工程竣工验收前5日内，移交四套完整合格的竣工资料(含竣工图)及其相关资料整套电子文档给发包人。
2.竣工结算
见合同相关条款。
八、违约和争议
1.违约
1.1本合同关于发包人违约的具体责任：
1.1.1如果合同因发包人违约而终止，则发包人应以本合同约定的价格标准向承包人支付合同终止之日前所完成的全部合格工程的费用，发包人一旦支付了承包人该合格工程费用，该工程费用所包括的材料、工程设备或货物即成为发包人的财产。
1.1.2本款规定的任何应付金额，应由发包人和承包人协商后确定。
1.1.3在合同履行中，由于不可抗力（不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件）造成了双方都无法控制的意外情况，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
1.2双方约定的发包人其他违约责任：
由于国家法律法规和市级以上的重大政策调整等特殊原因，致使本合同不能按原定条款履行时，发包人应及时向承包人通报不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行，并可根据情况，因此产生的费用，双方另行协商处理。
1.3双方约定的承包人其他违约责任：
1.3.1承包人不得擅自变更工程的设计，如因擅自变更而影响成本增加，造成损失由承包人承担，出现质量问题由承包人负责。
1.3.2由于承包人原因致使工程开工或竣工日期、中途停建或缓建时间超过规定时间达一周的，发包人有权解除或终止合同，并实行先清退后结算的原则，同时由承包人承担相应的违约及赔偿责任。
2.争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，向工程所在地有管辖权的人民法院 提请诉讼解决。
九、其他
1.工程分包
本合同工程任何项目均不允许承包人转包和擅自分包。 
2.保险
承包人应按建设行业主管部门有关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为施工场地内承包人的所有人员生命及施工机械设备等财产办理保险并自行支付保险费用。
3.合同生效
本合同自 合同双方签章 之日起生效。
4.合同份数
[bookmark: _Hlt2157877]本合同 捌 份。发包人伍份、承包人叁份。
5.补充条款
承包人向发包人承诺本项目专款专用，按期支付农民工工资和材料供应商货款。
附件：
工程质量保修书

发包人：（全称）                
承包人：（全称）               
为保证                    （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。 
1 质量保修范围 
质量保修范围包括房屋墙面改造、地面改造、门窗更换、强弱电改造、卫生间改造以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下： 
（1）                                              
（2）                                              
（3）                                              
2 质量保修期 
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下： 
（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；
（2）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：           年；
（3）装饰装修工程为            年；
（4）其他项目            年。 
3 质量保修责任 
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。 
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。 
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。 
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。 
4 质量保修费用 
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。 
5 质量保证金 
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。 
6 其他 
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：___________________
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。 

	发包方建设方建设方建设：
	承包方： 

	（盖章）
	（盖章）

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	委托代理人（签字）：
	委托代理人（签字）：



         年     月     日                              年     月    日
[bookmark: _GoBack]
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc31588]一、项目概况
1、项目名称：湖南水利水电职业技术学院周转房及值班用房改造项目。
2、采购预算：1015220.00元。
3、项目地址：长沙经济开发区（星沙）东四路20号。
4、工程概括：本工程为湖南水利水电职业技术学院周转房及值班用房改造，位于湖南水利水电职业技术学院院内，主要工程内容包括疗养院15套、教工宿舍8套房屋的墙面改造、地面改造、门窗更换、强弱电改造、卫生间改造等。
5、施工内容：具体以工程量清单和施工图纸为准。
6、工程量清单和图纸详见附件。
二、项目实施要求
1、工期要求：50日历天。具体开工时间以监理人或采购人发出的开工指令时间为准。
2、质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。
3、保修要求：本项目质保期2年，从验收合格之日起计算按建设部2000年第80号令相关规定进行保修。
4、人员配备：施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2020]208号文规定的最低配备标准（≥4人），即本项目至少配备项目负责人1人、技术负责人（建筑工程相关专业初级及以上职称）1人、施工员1人、安全员1人（综合类）、质量员1人（可由技术负责人兼任），不接受供应商的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员，本项目投标阶段只需配备项目负责人1人并提供相应证书扫描件且无在建项目，其他人员由供应商提供承诺书（格式自拟）。
5、严格按照施工进度进行施工，确保按时完成施工任务。
6、成交供应商要加强进度、安全、质量等全方位的管理，建立健全管理体系，规范施工，对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施。施工期间，因成交供应商原因（包括但不限于违章作业、安全措施不到位、管理不善等）造成的安全事故，由成交供应商承担全部责任和费用。
7、所有项目人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，做到文明施工，服从采购方现场管理，减少对校园正常教学、生活秩序的影响，因施工产生的垃圾须在指定地点集中临时堆放，并由中标单位按行政部门规定进行外运处理，做到工完场清，保持施工现场整洁。
三、报价要求
1、本项目采用工程量清单计价方式报价，不得超过招标控制价1015220.00元人民币（含税），其中预备费为4.83万元。
2、投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。
(1)本磋商文件、采购工程量清单。
(2)湖南省住房和城乡建设厅《关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号文）。
(3)湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建科函〔2025〕151号文）。
(4)企业定额和企业数据,湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、计费程序。
(5)磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件。
(6)建设工程设计文件及相关资料。
(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案。
(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
(9)市场价格信息或长沙市工程造价管理机构发布的工程造价信息。
3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,可视为此项费用已包括在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价之中。结算时,此项目不得重新组价与调整。
4、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税的合计金额一致。
5、分部分项工程项目和单价措施项目,应根据工程量清单项目中的特征描述确定综合单价。
6、增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用,不得作为竞争性费用。
7、本项目不可预见费（预备费）、暂列金、暂估价，供应商不得对上述价格进行优惠。
8、除采购文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,投标报价由供应商自主确定,但不得低于工程成本。
9、管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
10、投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成采购工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
11、投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过湖南省住房和城乡建设厅测评合格的软件。
12、考虑到工程实施时间较短，不考虑市场波动引起的人工、材料、机械上涨所带来的经费调差。
13、采购人其它相关要求和意见。
四、其他：
1、验收方式
1.1.按照国家施工规范规定、设计文件、工程量清单、合同要求验收。
1.2.验收时，成交供应商应清理施工现场的临时设施、施工垃圾并承担由此产生的费用，清理及卫生满足要求后方可验收。
1.3.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
1.4.项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
2、付款方式：
2.1.支付方式：国库集中支付。
2.2.付款条件：本项目合同签订后十五个工作日内支付合同总金额的30%，竣工验收合格后支付至合同总金额的85%；竣工结算审核完成后，支付至结算价款的100%。
2.3.履约保证金：成交供应商应在合同签订前向采购人以银行转账形式缴纳履约保证金，履约保证金为本合同总金额的3%。
履约保证金的退还形式：原方式退回。
履约保证金退还时间：质保期满后，若无扣款事项且结算完成，采购人一次性将履约保证金退还给成交供应商。如成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿金。如有不足的，由成交供应商另行承担。
3、本项目成交金额不能作为总价包干依据，最终结算价以采购人或委托第三方出具的结算评审报告为准。成交供应商完成本合同项下工作发生的所有费用都包含在合同总价中，包括但不限于成交供应商施工期间人工费用、机械费用、材料费用、辅材费用、全部工程直接费、间接费、利润、税金、临时设施、施工用水、施工用电、施因合同明确约定的可调整因素之外的其他因素要求增加合同价款。
4、所有相关人员必须按国家相关规定持证上岗，服务期间符合国家相关生产规程，如发生任何安全事故，由成交供应商负全部责任。
5、现场踏勘
采购人不统一组织踏勘，供应商可以根据需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用和相关风险由供应商自己承担。成交供应商以不了解现场情况为由向采购人提出的任何索赔，采购人不予受理。 


注、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，并作出承诺或说明。

第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下九个部分：

一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
附件3：不拖欠民工工资承诺书
附件4：投标文件真实性承诺函
二、磋商保证金
三、供应商的资格证明材料
附件5：供应商基本情况表
附件6：供应商的资格证明材料
附件7：供应商资格声明
附件8：湖南省政府采购供应商资格承诺函
四、施工组织设计方案
附件9：主要人员简历表
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件10：中小企业声明函
附件11：残疾人福利性单位声明函
附件12：监狱企业证明资料
七、报价一览表及报价文件
附件13：报价一览表
附件14：分项报价表
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价



一、磋商响应声明

致 (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：     ，委托代理编号：       ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式  份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。



附件1：法定代表人（负责人）身份证明(法定代表人〔负责人〕参加磋商)
附件2：法定代表人（负责人）授权书(委托代理人参加磋商)



供应商名称(盖单位章)：
法定代表人（负责人）或其委托代理人 (签字)：
日期：   年   月   日





附件1
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
经营范围：主营： ；兼营：
姓名：  性别：  年龄：  系    （供应商名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（负责人）身份证复印件
	




供应商名称（盖单位章）：
日期：   年   月   日      



附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人     （姓名、职务）系      （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权       （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交            （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：        。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人（负责人）身份证明(附件1，原件)
	





法定代表人（负责人）（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：     年    月    日

附件3

不拖欠民工工资承诺书

格式自拟。




供应商名称（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日


附件4
投标文件真实性承诺函
致（采购人名称）：
根据贵方组织的           （项目名称）（采购编号：          ）的招标文件要求，我方已详细阅读并理解招标文件中关于投标资料真实性的相关规定，现就投标文件中所提供的全部资料郑重承诺如下：
一、我方保证在本次投标活动中所提交的所有文件、资料、信息，包括但不限于企业资质证书、业绩证明材料、项目人员相关证书、财务状况报告、信用记录、技术方案及相关证明文件等，均为真实、合法、有效、准确的，不存在任何虚假、伪造、变造、隐瞒或误导性陈述。
二、我方理解并同意，在评标结束后，若贵方要求，我方将按照贵方通知的时间及方式，及时提供投标文件中涉及的相关证书、证明资料原件等，供贵方及相关部门进行核查。
三、我方充分知晓并自愿接受，如拒绝提供证明材料或在核查及后续任何环节中发现我方提供的任何资料存在虚假、失实情况，贵方有权依据政府采购相关法律法规及招标文件的规定，取消我方投标、中标资格。同时，贵方有权将我方的违法违规行为上报至相关财政主管部门及其他行政监督部门。
四、我方承诺，若因提供虚假资料被查实，愿意无条件承担由此引发的一切法律责任，包括但不限于：接受财政主管部门依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规作出的行政处罚（包括但不限于列入不良行为记录名单、禁止参加政府采购活动、罚款等）；赔偿因此给贵方、采购代理机构或其他相关方造成的全部损失；承担相应的民事、刑事责任。
五、本承诺函是我方真实意思的表示，对我方具有法律约束力，并构成投标文件及潜在合同（如中标）的有效组成部分。
特此承诺。
投标人名称（盖章）：                              
法定代表人（签名）：                              
盖章及签名缺一不可，否则视为无效投标
                            日期：    年   月   日
二、磋商保证金
（无需提供）


三、供应商的资格证明材料
附件4
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人（负责人）
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第41.1款或第四章要求提供。





附件5
供应商应提交的资格证明材料

说明：供应商根据磋商文件第二章第16条规定的内容逐一提供。  



















[bookmark: _Toc256000058]
附件6  
供应商资格声明
致         (采购人、采购代理机构):
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为        ，全称为             ,统一社会信用代码为        ，法定代表人(单位负责人)为        ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:受到贰佰万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):
1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:          ；
2、我单位直接控股的其他单位如下:           ；
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:          。
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形:
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。
注:第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好,无本资格声明第十条情形。
 
 
供应商名称（盖单位章）:                  
日期:         年     月     日 

附件7
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 
按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库 〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□   中型□   小型□   微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。 


供应商名称（盖单位章):                  
日期:         年     月     日


机构代码：      ；注册登记机构      ；日期      ；
有效期      ；注册资本      ；地址      ；
经济行业      ；经济性质      

法定代表人（负责人）姓名（签字）：                  
身份证号：                  
手机号：                  
授权代表人姓名（签字）：                  
身份证号：                  
手机号：                  



四、施工组织方案 
说明：投标供应商须根据项目特点编写技术标（施工组织设计）。《施工组织设计》技术文件应包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：
一、施工方案与技术措施
二、工程进度计划与保证措施
三、质量管理体系与措施
四、安全管理体系与措施
五、环境保护管理体系与措施
六、资源配备计划
七、保修服务方案

附件8
主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（负责人）或其委托代理人(签字)：
日期：  年  月  日



五、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对竞争性磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。



说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
3、技术条款即第四章“第一节 技术要求”中所列内容；商务条款即第四章“第二节 商务要求”中所列内容。供应商必须对磋商文件中所有技术、商务条款完全进行实质性响应，否则，其投标无效。


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（负责人）或其委托代理人(签字)：
日          期：  年  月  日


六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件9
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称） ，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：      年      月      日

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。
3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
4、本声明函将随中标、成交结果公开。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖企业公章）：
日  期：
附件11

监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料 
  
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.8款规定提供相关证明材料，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。 
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)； 
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品)。 
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。 




七、报价一览表及报价文件
附件12

报价一览表

	项目名称 
	 
	政府采购编号 
	 

	
	
	委托代理编号 
	 

	工程总报价 
	大写：               元人民币整 
小写：               元人民币整 

	工期
	  

	质量标准
	  

	保修承诺 
	  

	项目负责人 
	  

	备  注 
	  





供应商（盖单位章）：
法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：
日期：   年   月   日
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附件13
分项价格表
  
按采购文件第四章 采购需求及提供的工程量清单进行报价。 

 
  
供应商（盖单位章）：
法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：
日期：年月日


八、供应商认为需要提供的其它资料


















九、最后报价

说明：最后报价按第二章磋商须知第28条规定提供，格式按附件13、附件14。
供应商须提前准备好加盖供应商公章的最后报价文件（含分项价格表）一式两份，不装订在响应文件中，不需要与响应文件一起提交，按磋商小组的要求在规定时间提供最后报价。

