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第一章  磋商邀请
湖南建业管理咨询有限公司受湖南理工职业技术学院的委托，对湖南理工职业技术学院3号学生公寓修缮及改造工程 进行竞争性磋商采购，现采用发布公告的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况
1、采购项目名称：湖南理工职业技术学院3号学生公寓修缮及改造工程
2、政府采购计划编号：(2026)430000000183-1
3、委托代理编号：JYCZ202603013
4、采购项目预算：3310900元
 (支持预付款，预付比例： / %
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式：( 固定总价  (固定单价  (成本补偿  (绩效激励
7、合同履行期限：45个日历天（设计交底会召开后第2日起计算施工工期）内竣工验收完毕，逾期完工且致使学生开学不能顺利入住的按2000元/天在工程款中直接扣除。
8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
 (投标保证金：不超过采购项目预算的 / %；
 (履约保证金：不超过中标金额的 5 %；
 (预付款保证金：不超过中标金额的 / %；
 (质量保证金：不超过中标金额的 3 %；
二、采购需求：
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	采购预算 （元）
	最高限价（元）

	整包
	湖南理工职业技术学院3号学生公寓修缮及改造工程
	湖南理工职业技术学院3号学生公寓修缮及改造工程
	详见磋商文件采购需求
	3310900
	3310900


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。 
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格条件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向： (中小企业  (小微企业  (监狱企业 (福利性单位。
 (强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格条件：
（1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的装饰装修专业承包工程贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并且在有效期限内；

（2）供应商具备有效的《安全生产许可证》；

（3）供应商无严重拖欠农民工工资的违法失信行为的书面承诺（格式自拟）；

（4）拟任项目负责人（项目经理）须具有建设行政主管部门颁发的贰级及以上建筑工程专业注册建造师证，以及有效的B类安全生产考核合格证；

（5）拟任技术负责人具有建筑工程专业中级及以上技术职称；
（6）项目部其他关键岗位人员（施工员、质量员、安全员）配备参照湘建建[2020]208号文执行，关键岗位人员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证；

（7）施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员，提供劳动保障部门出具的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明；施工项目部关键岗位人员均无在建工程（提供无在建承诺书）；
（8）湖南省外施工单位必须按湘建[2015]190号文件规定办理好入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件： / 。

注：本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见磋商文件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

供应商具有实行了“多证合一”登记制度改革的新证，视同符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“多证合一”请自行说明。如营业执照为三证合一视为具有“营业执照、组织机构代码证、税务登记证” ；营业执照为五证合一视为具有“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证”。

五、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
1、供应商报名及磋商文件获取时间：2026年 7 月 8 日至2026年 7 月 15 日止（节假日休息，下同），每天08:30～12:00，14:00～17:00（北京时间）。
2、报名所需证件及相关资料：
（1）法人提交法人营业执照副本（或者法人登记证书）复印件；

（2）法人提交法定代表人资格证明原件和身份证复印件（法定代表人直接投标的）或者法定代表人资格证明原件和附双方身份证复印件的法定代表人授权委托书原件（代理人投标的）；

（3）供应商须具有建设行政主管部门颁发的装饰装修专业承包工程贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并且在有效期限内；

（4）供应商具备有效的《安全生产许可证》。

3、携带上述报名资料的复印件加盖单位公章（一份）到湖南建业管理咨询有限公司（湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场商务楼B座25224）办理报名登记手续并购买磋商文件。
4、磋商文件每套售价人民币400元，售后不退。
5、本项目代理服务费不超过 20548 元，由采购人支付。
六、提交首次响应文件的截止时间、开标时间及地点
1、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2026年 7 月 20 日15时00分，地点为：湖南建业管理咨询有限公司开标室（湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场商务楼B座25221）。
2、逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的响应文件，采购人不予受理。
3、届时请供应商的法定代表人携带有效签署的供应商法定代表人资格证明原件（法定代表人直接投标的）或其委托代理人携带有效签署的供应商法定代表人资格证明原件和附双方身份证复印件的法定代表人授权委托书（代理人投标的）原件、投标代表身份证原件、保证金缴纳凭证签到出席开标仪式 。
七、公告期限

1、本磋商公告在中国湖南政府采购网发布。公告期限从本邀请公告发布之日起 5个工作日。
2、在其他媒体发布的磋商公告，公告内容以本磋商公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自 本公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、磋商说明
1、磋商邀请选项： (表示选择，(表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
采 购 人：湖南理工职业技术学院 

地    址：湖南省湘潭市河东大道10号
联 系 人：戴老师
联系电话：0731-52518037
采购代理机构名称：湖南建业管理咨询有限公司

地    址：湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场商务楼B座25楼

联 系 人：崔 鹏  许春媛  陈凯伊  周 磊

联系电话：0731－58262652

格式1
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按 照《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法》

(财库〔2020〕46 号 )，本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司 (单位) 名称 (盖章)

年   月    日
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)、身份证号、手机号： 

授权代表人姓名 (签字)、身份证号、手机号：

格式2

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（请填写企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（请列明所属中型企业、小型企业、微型企业中具体类型）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（请填写企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（请列明所属中型企业、小型企业、微型企业中具体类型）；
······
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                               企业名称（盖章）：
                    日期：
注：1、请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准确定所属行业。否则不予认可。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湖南理工职业技术学院3号学生公寓修缮及改造工程 

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人名称：湖南理工职业技术学院
联 系 人：戴老师
联系电话：0731-52518037
地    址：湖南省湘潭市河东大道10号

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南建业管理咨询有限公司
联 系人：崔 鹏  许春媛  陈凯伊  周 磊     
电   话：0731－58262652

地   址：湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场商务楼B座25楼

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑发布公告

□从市级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	详见磋商邀请四、供应商的资格条件：

	第二章第6.1款
	联合体形式
	☑ 不接受
□ 接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	   供应商可自行对项目现场和周围环境进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，成交人签订合同和项目实施过程中，不得以不完全了解项目现场情况为由，提出任何形式的增加造价或索赔要求。供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负，采购人不单独或分别组织任何一个供应商进行现场踏勘。

	第三章第3.5款
	启动异常低价投标（响应）审查程序的情形
	　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 65 %； 

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 65 %； 

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 65 %； 

　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

　　注：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

	
	启动异常低价投标（响应）审查的说明
	1、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场 30 分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3、采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

4、异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	
	强制采购
	☑ 否
□ 是
1、按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效投标处理。

2、以中国政府采购网发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准，提供国家确定的认证机构出具的所投实施政府强制采购的产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准。

	
	优先采购
	符合节能产品、环境标志产品优先采购政策的投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只取其中一项产品能享受优先采购优惠最高获得 4 %的加分。（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
节能产品、环境标志产品按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。
节能产品(强制采购节能产品除外)：给予价格及技术评标总分值 4 %的加分；（以中国政府采购网发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准，提供认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准）
环境标志产品：给予价格及技术评标总分值 4 %的加分；（以中国政府采购网发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准，提供认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准）
符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 最高/%的加分。对二者均填报的，评标委员会评审时，二者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。所投产品已为强制节能产品的，不再享受环境标志产品政策加分。
供应商选用优先采购产品投标时，应按要求本文件第六章中的格式填写并提供证明材料，否则评审时不予认可。

	
	价格评审优惠
	☑ 专门面向中小企业采购，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策，供应商须如实填写中小企业声明函。
□ 非专门面向中小企业采购
符合小型、微型企业优惠政策的：
给予小型和微型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，本项目具体扣除比例为 / ％；
注：供应商为中小型、微型企业，且符合财库【2020】46号规定，工程的施工单位全部由符合政策要求的本企业或其他中小型、微型企业实施，才可享受价格折扣。供应商需按磋商文件第六章格式如实提供证明材料，否则不予认可。
符合政策要求的残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2、给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

	
	
	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本项目为工程项目，不适用本国产品优惠政策。
符合本国产品优惠政策的：
1、对本国产品给予价格评审优惠，本项目对本国产品的报价给予 / %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：投标人所投产品为本国产品，且符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，并对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

	
	中国境内生产的组件成本核算基本规则
	按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	无

	二、磋商文件

	第二章第8.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求

	第二章第9.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年 7 月 20 日15时00分 (北京时间)

	第二章第24.3款
	一般条款允许偏离的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和＞5项将导致无效响应文件。

	第二章第24.4款
	条款数（最高项数）的统计方法
	按编号的商务和技术条款进行统计。

	三、响应文件的编写

	第二章第13.1款
	报价要求
	1、一律用人民币报价；
2、供应商的报价超过采购预算金额的，其报价将视为无效报价，响应文件视为无效响应。供应商的第一次报价不能高于预算金额，在未对项目作任何实质性变动的情况下，第二次报价（现场最终报价）不得高于第一次报价及预算金额，否则视为无效报价；
3、完成第五章“采购需求”中所有内容发生的一切费用均包含在总报价中。项目直至验收合格，采购人除支付成交金额外，将不再支付任何其它费用；
4、本项目不接受进口设备参与投标。

	第二章第13.4款
	采购项目预算
	本项目采购预算为3310900元,最高限价为3310900元。

	第二章第15.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供

本项目不需要缴纳投标保证金，但供应商免交非免责。为保障采购人的合法权益，供应商应向采购人出具投标供应商免缴投标保证金信用承诺书，承诺遵守政府采购相关法律法规，对于违反相关规定给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并接受相关行政监督部门处理。
□ 要求提供

	第二章第16.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第17.2款
	响应文件副本份数
	正本：1份，副本：2份，电子文档：1份

	四、响应文件的递交

	第二章第18.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称： 
委托代理编号：
在  年  月  日   时  分之前不得启封

	第二章第20.1款
	响应文件的递交地点
	湖南建业管理咨询有限公司开标室（湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场商务楼B座25楼25221）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第27.2款
	评审因素和标准
	见第三章评审方法及标准

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网
http：//ccgp-hunan.gov.cn

	第二章第36.3款
	履约担保
	□不要求提供
☑要求提供

履约担保的金额为：成交金额的 5 % 。成交单位在收到招标代理机构的《成交通知书》后以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳成交金额 5 %的履约保证金。成交单位无违规行为的，其履约保证金在合同履行期满后，向采购人申请退还。

	七、其他规定

	第二章第38.1款
	采购代理服务费
	本项目代理服务费不超过 20548 元，由采购人支付。

	第二章第39.1款
	企业信用查询
	请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。

对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（[image: image2.png]


www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（[image: image3.png]


www.ccgp.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5、本项目拒绝有不良信用记录的供应商参与投标。

	第二章第39.2款
	其他
	无


磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商通知，供应商应持磋商须知前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 磋商文件规定的供应商特定资格条件。 
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、磋商文件
8．磋商文件的组成
8.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知
第三章 评审方法及标准
第四章 政府采购合同格式条款
第五章 采购需求
第六章 响应文件组成
8.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
8.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
8.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
9.提交首次响应文件的截止时间
9.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
10.磋商文件的澄清或者修改
10.1在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
10.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
11.一般要求
11.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
11.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
11.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
11.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
12.响应文件的组成
12.1 响应文件包括不限于下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金或免交投标保证金承诺书
（3）供应商的资格证明文件
（4）货物说明或者施工组织设计或者服务方案(根据项目属性编制)
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料

（7）报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

12.2除磋商文件前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的,则应当提供经销、或代理磋商货物、或为磋商货物提供售后服务的证明文件。
12.3磋商文件前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在磋商时将其视为无效响应文件。
（1）未在磋商文件前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。
12.4在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
12.5磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
12.6根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
13.报价
13.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
13.2供应商应按第五章“采购需求”要求及第六章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第19.1款的有关要求。
13.3响应文件成交明确的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
13.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
14.供应商符合磋商文件规定的证明文件
14.1在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
14.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
15.保证金
15.1本项目无须缴纳投标保证金。（不收取投标保证金项目需供应商提供免交投标保证金承诺书）
15.2 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
16. 响应文件有效期
16.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
17.响应文件的签署及规定
17.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。响应文件电子文档（U盘或光盘形式，能正常读取）一份、电子档随正本密封递交。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
17.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
17.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
18.响应文件的密封和标记
18.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
18.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
18.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
19.响应文件的补充、修改或者撤回
19.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
19.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
20.响应文件的递交与接收
20.1 供应商应在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
20.2在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的评审与磋商
21.供应商资格审查
21.1供应商有本章第16.1款情形的，磋商小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
21.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
21.3除本章第14.1款、第14.2款情形外，磋商小组不再对供应商进行资格审查。
22.磋商程序
22.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交人。其中，磋商按本章第27.1款或者第27.2款情形进行。
23.初步审查
23.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
24. 偏离

24.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。
24.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在磋商时将其视为无效响应文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
24.3 “磋商文件前附表”中和 “技术规格、参数及要求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在磋商时将其视为无效响应文件。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见磋商文件前附表。
24.4本章第24.3款所称条款数（最高项数）的统计方法见磋商文件前附表。
25.澄清
25.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
25.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

26.符合性审查
26.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：
（1）不满足本章第24.1款规定的实质性要求的；
（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
26.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.磋商
27.1对于本章第8.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第26.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
27.2对于本章第8.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
27.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第17.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
27.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
27.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。
27.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第27.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
28.提出成交人

28.1磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
29.确定成交人

29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据综合评分得分最高的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。
30.磋商的特殊情形
30.1公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性磋商采购。符合本款情形的，本章第27.1款、第27.2款、第28.1款、第31.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。
31.磋商终止
31.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32．重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布
34.1成交人确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
35.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
36.成交通知
36.1成交人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。
36.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
36.3 成交人在收到采购代理机构的成交通知书后5日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.4 成交人没有按照本章第36.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
37.签订合同
37.1 磋商文件、成交人的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2 成交人应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3 成交人应当按照合同约定履行义务。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
37.4 成交人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
38.采购代理服务费
本项目的采购代理服务费由采购人支付。

39. 其他规定
39.1磋商文件的企业信用查询见磋商文件前附表。
39.2磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三章 评审办法及标准
1.磋商小组
1.1评审由依法组成的磋商小组负责。
2.评审方法
2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交人的评标方法。
2.2本采购项目的评审因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评审因素给予加分。
评审因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“磋商须知”第3.1款规定的供应商资格条件。
2.3权值的取值范围见下表。

	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	商务
	详见评分细则

	2
	技术
	

	3
	价格
	

	∑(1+2+3)=100
	100


3.比较与评价
3.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
3.2最终报价评价。磋商小组以最终报价为基础，依次对最终报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
3.3价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评审基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
最终报价得分=(评审基准价／最终报价)×价格权值×100
本项所称最终报价为按本章第3.2款规定价值扣除后的最终报价。
3.4涉及政府采购政策优惠的，按磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。
3.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第3.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第3.2款规定调整价格。综合调整见磋商文件前附表相关规定。
3.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。

3.7启动异常低价投标（响应）审查程序的情形见第二章【磋商须知前附表】。
3.8启动异常低价投标（响应）审查的说明见第二章【磋商须知前附表】。
3.9评分细则  见附表3
4.推荐成交候选人名单

4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
附表1资格审查表
资格审查表

项目名称：                                 委托代理编号：
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标代表参与投标的授权书或身份证明
	法定代表人投标：须提供法定代表人（单位负责人）身份证明复印件，身份证复印件；未按要求提供的，审查结果为不合格。
代理人投标：须提供法定代表人（单位负责人）身份证明复印件，附双方身份证的授权委托书（复印件），代理人身份证复印件。未按要求提供的，审查结果为不合格。

	2
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	法人或者其他组织提供加盖单位公章的营业执照等主体资格证明文件复印件；非法人组织的，提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，提交个体工商户营业执照复印件，自然人提供本人身份证复印件，否则，审查结果为不合格。

	3
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	未按磋商文件要求及格式提供湖南省政府采购供应商资格承诺函的，审查结果为不合格。

	4
	投标保证金（或免交投标保证金承诺书）
	未按磋商文件要求及格式提供投标保证金缴纳凭证复印件或免交投标保证金承诺书原件扫描件的，审查结果为不合格。

	5
	项目的特定资格条件
	未按磋商文件要求提供特定资格条件证明材料复印件或扫描件的，审查结果为不合格。

（1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的装饰装修专业承包工程贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并且在有效期限内；

（2）供应商具备有效的《安全生产许可证》；

（3）供应商无严重拖欠农民工工资的违法失信行为的书面承诺（格式自拟）；

（4）拟任项目负责人（项目经理）须具有建设行政主管部门颁发的贰级及以上建筑工程专业注册建造师证，以及有效的B类安全生产考核合格证。

（5）拟任技术负责人具有建筑工程专业中级及以上技术职称；
（6）项目部其他关键岗位人员（施工员、质量员、安全员）配备参照湘建建[2020]208号文执行，关键岗位人员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证。
（7）施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员，提供劳动保障部门出具的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明；施工项目部关键岗位人员均无在建工程（提供无在建承诺书）；
（8）湖南省外施工单位必须按湘建[2015]190号文件规定办理好入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）。

	6
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	未按磋商文件要求提供格式自拟的承诺函的，审查结果为不合格。

	7
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
	未按磋商文件要求提供格式自拟的承诺函的，审查结果为不合格。

	8
	供应商信用查询记录
	供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，审查结果为不合格。

由采购人或采购代理机构在投标截止时间后在指定渠道查询。

	9
	落实政府采购政策资格要求：本项目专门面向中小企业采购
	未按磋商文件要求提供中小企业声明函原件复印件的，审查结果为不合格。

	
	结论
	


附表2 符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                           委托代理编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	响应文件的签署、盖章
	响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的，其符合性审查不合格。

	2
	报价要求
	未按磋商文件要求报价的，其符合性审查不合格。

	3
	对磋商文件条款的响应
	响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件（投标范围：工程量清单、付款方式、工期等）全部作出响应，或者对磋商文件的偏离超出磋商文件规定的偏离范围和幅度的（一般商务和技术条款负偏离项数之和＞ 5项），其符合性审查不合格。

	4
	投标有效期
	投标有效期不足的，其符合性审查不合格。

	5
	附加条件
	响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，其符合性审查不合格。

	6
	其他情形
	存在不符合第二章磋商须知正文第26款规定符合性审查标准的，或者法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的，其符合性审查不合格。

	结论
	


附表3  评分细则
	项目
	分值
	分值细则

	投标报价
（30分）
	30
	1、报价调整：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2、以经磋商小组一致认定满足采购文件要求且最后投标价格经扣除后最低的评审报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：

报价得分＝评标基准价÷评标报价×投标报价分值。
注：在评审过程中，若磋商小组发现投标人的报价明显低于其他投标人报价,评标委员会有权要求该投标人在规定的时间内作出书面说明并提供相关证明材料。如投标人不能在规定时间内合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会将评定该投标人以低于成本报价投标, 经评委会审核认定为恶意低价投标报价的，投标无效。

	技
术
部
分
（60
分）
	施工方案与技术措施
	15
	根据供应商提供针对本项目特点的施工方案与技术措施(包括但不限于对项目总体概况、项目部署及措施、项目主要及关键方案、对项目重点难点事项分析、施工操作及施工平面布置等) 的完整性、详细程度、专业性、合理性、针对性、可行程度进行综合评定:

对项目总体概况表述全面、清晰、完整、准确；项目部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述；对项目重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领、施工平面布置等有针对性、合理，完全满足本项目要求。

以上内容未提供方案本项计0分；每缺少一项扣3分；在各项具体描述中每有一处缺陷扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	质量管理体系与措施
	15
	根据供应商针对本项目特点制定的质量保证管理体系与措施（内容包括但不限于：质量保障体系、质量控制措施、质量保证措施、质量管理规章制度、质量保障承诺等）的严密性、合理性、完善性、针对性等因素综合评定：

质量保障体系完善，职责分工明确；质量控制措施具体；质量保证措施明确；质量管理规章制度健全；质量保障承诺全面，完全符合本项目情况。

以上内容未提供方案本项计0分；每缺少一项扣3分；在各项具体描述中每有一处缺陷扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	安全管理体系与措施
	10
	根据供应商针对本项目的安全管理体系与措施（内容包括但不限于：安全管理目标、安全生产管理体系、安全管理规章制度、安全生产保障措施、风险预防及应急处置措施等）的严密性、合理性、完善性、针对性等因素综合评定：

安全目标明确；安全生产管理体系完善，管理机构健全；安全管理规章制度齐全；安全生产保障措施全面、有效；风险预防措施到位，应急处置措施得力；完全符合本项目情况。

以上内容未提供方案本项计0分；每缺少一项扣2分；在各项具体描述中每有一处缺陷扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	环境保护体系与措施
	8
	根据供应商提供的环境保护体系与措施（内容包括但不限于环境目标、环境保护实施与监控措施、环境保护管理体系、管理制度等）的严密性、合理性、完善性、针对性等因素综合评定：

环境目标明确，满足磋商文件的要求；管理体系健全，职责分工明确；管理制度齐全；环境保护实施与监控措施全面、有效，完全符合本项目情况。

以上内容未提供方案本项计0分；每缺少一项扣2分；在各项具体描述中每有一处缺陷扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	工程进度计划与保证措施
	6
	根据供应商针对本项目的工程进度计划与保证措施（内容包括但不限于施工计划安排、总工期及节点工期的安排、工程进度保证措施等）的严密性、合理性、完善性、针对性等因素综合评定：

施工计划安排妥当；总工期及节点工期优于招标采购文件的要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；施工措施有力、合理、可行，完全符合本项目情况。

以上内容未提供方案本项计0分；每缺少一项扣2分；在各项具体描述中每有一处缺陷扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	资源配备计划
	6
	根据供应商提供的资源配备计划（内容包括但不限于施工机械配备计划、劳动力安排计划、主要材料及构件使用计划等）的严密性、合理性、完善性、针对性等因素综合评定：

资源投入计划与施工部署；施工方法及进度计划呼应；资源调配投入计划合理、准确，完全符合本项目情况。

以上内容未提供方案本项计0分；每缺少一项扣2分；在各项具体描述中每有一处缺陷扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	商
务
部
分
（10
分）
	经营业绩
	4
	供应商自2023年1月1日至投标截止时间止，具备类似工程项目业绩的，每提供一个计2分，最多计4分。
（以合同签订时间为准，须提供施工合同复印件并加盖供应商公章，如有印章不清晰，日期为空或未注明或未提供或未按要求提供的均不计分。）

	
	售后服务
	6
	根据各投标单位提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务计划及内容、售后服务人员配置、服务响应时间等）等方面进行综合评比：

投标单位具有完善的售后服务体系，切合实际；售后服务人员配置科学优化；响应时间及时、故障出现解决方案科学合理、细致完善、可行性强，符合采购人需求。

以上内容未提供方案本项计0分；每缺少一项扣2分；在各项具体描述中每有一处缺陷扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	合计
	100
	

	说明：

1、评分所指缺陷为：有标题无实质性描述、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
2、评分依据评标标准，对照响应文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。

3、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当根据磋商须知前附表“启动异常低价投标（响应）审查程序的情形、启动异常低价投标（响应）审查的说明”的规定执行，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为投标无效处理。


第四章  政府采购合同格式
第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
       账       号：                   
第二节 政府采购合同通用条款
按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）的通知》（湘建价[2020]56号）《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南省住房和城乡建设厅（http://zjt.hunan.gov.cn/）。

第三节 政府采购合同专用条款
1.一般约定

2.发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：          
职务：                 联系电话：               

3.承包人

项目经理：

姓名：               身份证号：                       

建造师执业资格等级：              建造师注册证书号：                     
4.安全文明施工与环境保护

5.安全文明施工

5.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 零事故目标，发生事故按相关行政文件顶额处罚。承包人必须做到安全文明施工，协调和处理好与当地及周边单位关系。如因承包人原因与周边单位及个人发生矛盾时由承包人处理，由此产生的经济、法律责任由承包人自行承担。承包人应按有关安全规范规程组织施工，确保施工安全，并采取过程保险，规避工程风险。施工过程中发生的所有安全事故，其责任及相应费用全部由承包人自行承担。承包人在签订施工合同前，应办理好建筑工人意外伤害保险和第三人责任险。由于承包人施工造成安全事故或其他损失，其责任及相关费用全部由承包人承担。
5.2关于治安保卫的特别约定： 由承包人全权处理并承担所有责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：进场后7个工作日。

6.价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 本合同总价包含材料费、设备费、运输费、安装费、保管费、人工费、保险费、安保费、环境保护费、税费等一切费用，并考虑了应承担的风险。 

工程量变更是否调整合同价格的约定：若因工程量计量误差、工程设计变更或现场不可预计的突发情况等因素导致工程量增减，有合同工程量清单及单价的，按合同单价调整；合同工程量清单里没有包括在内的，由采购人、监理公司进行工程量初审，承包人、采购人、监理公司共同进行市场询价后按三方协商一致的单价进行调整。

    合同结算的约定：最终结算金额以第三方审计机构出具的结算审计报告为准。
7.竣工结算

7.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。                
竣工付款申请单应包括的内容：   送审结算资料是必须符合以下结算计算依据要求：

工程结算申请单、工程结算交接单、竣工验收报告（原件）；

经发包人项目负责人签字确认的竣工图纸（竣工图上需有：加盖竣工图纸专用章）；

结算书（提供书面的文件和电子文档，加盖施工单位公章、及造价人员执业章）；

签证单（原件，并需有监理公司、发包人、承包人签字盖章认可并且必须有编号）；

合同原件；

工程量计算式；

图纸会审、施工组织设计（经过审核认可的施工方案，原件）。

工程联系函

经确认的施工现场实际使用的主要材料品牌与型号清单（原件）；

送审结算内的签证、送货单等附件必须编制成册，并附详细目录；

送审结算内的设计变更、工程函件等编制成册（不能与签证、送货单等共册），并附详细目录；

结算书审核完成后必须手写签名确认并盖章，不能打印代签。

其他需要的材料。

7.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人提交经发包人认可完整的结算资料后15天内  

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（包括其附件）；（3）投标函（包括其附录）（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）工程规范、标准、要求和技术说明；（7）合同图纸；（8） 已标价的工程量清单(经发包人及其评标委员会修正后的) 。
发包人完成竣工付款的期限：承包人提交经发包人认可完整的结算资料后30个工作日内完成初步审定结果（不含对审时间）  

竣工结算审核方：由发包人聘请专业第三方机构进行 
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                      
8.缺陷责任期与保修

8.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自全部竣工之日起24个月。

8.2 质量保证金额度为成交金额的3%。

9.保险

9.1 工程保险由承包人为参加本工程施工的所有职工办理工伤保险或者意外伤害保险，支付保险费用
10.争议解决

10.1向发包人所在地的人民法院起诉。

11.补充条款

1、投标人必须具有足够的实力，资金、机械、技术有保证。

2、所有工程款必须拨付到承包方指定的公司帐户上，严禁建造师（项目负责人）私自拨款。

3、承包方保证不拖欠农民工工资、不违反计划生育政策，定期提供农民工签到表、工资领取条并承担施工工地社会治安综合治理责任。

4、暂定价材料采购由发包人、承包人双方共同询价，认可价格、质量、品牌并签字方可执行，并作为以后结算的依据。

5、质量保修期到期时，施工方及时修复质量缺陷，并提供书面报告，建设、投资方签署意见。

6、合同签订前，承包人驻现场负责人及主要技术人员应在建设主管部门及监理项目部录取指纹。

7、双方约定的发包人、承包人其他违约责任：

1）承包人无条件提前终止本合同的，应立即给发包人腾出施工场地，每推迟一天向发包人支付违约金500元人民币；

2）发包人依据合同约定提前解除本合同的，承包人同意后可协商办理结算事宜。

3 )承包人在施工协调过程中，不得有威胁、侮辱、殴打发包人或监理等现场工作人员。有威胁、侮辱行为的，每次罚款500元；有殴打行为的，除承担全部经济责任外，罚款1000元，当事人及当事施工班组驱逐出场；情节严重的，发包人有权终止合同。
8、本合同的未尽事宜，发包方、承包方双方可另行补充协议。另行补充协议具备与本合同同等的法律效力。

9、本合同条款与现行法律法规有冲突的，按现行法律、法规执行。

专用合同条款附件：

附件 1：工程质量保修书 ——与前合同内容共同加盖骑缝章后生效

附件 2：安全生产合同——与前合同内容共同加盖骑缝章后生效

附件 1： 
工程质量保修书
发包人（全称）：湖南理工职业技术学院

承包人（全称）：                    
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》,经协商一致就                     项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．设计文件规定的工程合理使用年限 1年 ； 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用

质量保修按建设部80号令执行。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在质保金中扣除。承包人在收到保修通知后24小时内到达现场。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件 2:

安全生产合同

为在              项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  湖南理工职业技术学院 与承包人                      特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》、《建筑施工安全技术规范》和《建筑机械安全使用技术规程》及湖南理工职业技术学院等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同经甲乙双方签字（或盖法人代表印章）和单位公章后生效，工程款付清之日为本合同终止日。

第五章 采购需求
一、项目概况
1、项目名称：湖南理工职业技术学院3号学生公寓修缮及改造工程

2、项目地点：湖南理工职业技术学院。

3、质量要求：合格工程。

4、缺陷责任期：两年

5、保修要求：按建设部2000年第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及磋商文件相关要求进行保修。

6、工期要求：45个日历天（设计交底会召开后第2日起计算施工工期）内竣工验收完毕，逾期完工且致使学生开学不能顺利入住的按2000元/天在工程款中直接扣除。

7、付款方式：
合同签订后，所有施工材料到达采购人指定地点后支付合同价款30%的工程款，工程竣工验收合格且付款资料经审批后，支付至合同价款80%的工程款；工程结算资料经过审计完成，依据审计结果及合同约定，支付工程款至最终竣工结算评审审定工程款的97%，预留3%作为质保金，待工程验收合格满两年后（无质量问题及其他违约情形）无息付清。

注：如因发包人财务关账或上级资金未到位等其他特殊原因，影响付款时，付款时间向后顺延，但顺延时间不超过6个月。
二、工程条件：

1、供应商应负责自行解决正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。

2、采购人负责协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，但相关费用由供应商承担。

3、施工手续办理：供应商需要办理施工过程中的所有手续包括但不限于城管、卫生、环保、治安、劳动、保险、安监等手续，由供应商负责，需缴纳的相关费用由供应商自行承担。

三、工程承包范围：工程量清单及图纸包含的所有内容。
四、施工要求：
1、成交单位须保护好施工现场内外的环境及卫生，施工材料及垃圾须集中堆放、清理。
2、成交单位须管理好进入采购单位内的施工人员，在合同签订后及时为施工人员购买相应保险，并将相关人员信息汇总报送至采购人处，保证施工现场作业人员的安全，杜绝一切安全事故的发生。
3、成交单位由于施工期间的不规范行为造成的一切安全问题，由成交单位承担全部责任。须服从采购人有关部门管理，维护环境卫生保持路面整洁，及时清理被施工污染的道路、场地，保证单位卫生。施工临时设施、设备、材料只能位于采购人指定地点。

★4、施工单位须负责施工现场周边环境的施工进出道路处理及周边人际关系的处理和协调，杜绝阻工事件的发生，由此产生的费用一概由施工单位负责。施工单位须服从有关部门管理，维护采购人单位环境卫生保持路面整洁。所有施工车辆进入要按采购人指定路线行走，并及时清理被施工污染的道路、场地，保证采购人单位卫生。施工临时设施、设备、材料只能位于采购人指定地点。

5、施工过程中须设置安全警示和防护标志。施工中如有损坏原有管线、基础设施、铺砌、周边绿化带等由成交单位无偿恢复原状。

6、本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。成交单位在施工过程中，必须根据磋商文件的要求，选择材料的品牌、品种、规格、质地，采购前必须由采购单位看样定货，签字确认后方可采购进场。

★7、工程施工须严格按工程量清单所列项目进行，如有漏项必须事先书面报告采购人，经采购人贰人签字认可方可施工，否则不予认定。需要增补的项目，施工前须出具书面通知并进行工程签证。

8、由湖南理工职业技术学院组织验收，本项目的验收以湖南理工职业技术学院验收结果为准。对整个项目的验收包括项目实施完毕是否实现了采购方在磋商文件中所要求的功能，是否与供应商提出的投标方案中既定目标功能完全一致。因验收而必须提供的检测以及因此产生的费用由成交单位负责，供应商最终报价应包含以上费用。

9、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交单位原因造成的，由成交供应商承担检测费用。

★10、项目整体实施过程中涉及签证、变更时，计价结算中的优惠比例应与投标报价时的优惠比例保持一致。

11、本项目最终审计金额以采购人聘请的第三方审计机构出具的结算审计报告为准。
12、成交单位须配合采购人并确保项目通过住建部门验收，达到全部整改要求。

13、成交后，最终验收时间以签订的采购合同为准。项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。因成交供应商原因不能按规定工期验收的，每延误一天，成交供应商按合同的5‰向采购人支付违约金。情节严重的，采购人有权就该项目单方面终止合同。由此带来的一切损失由成交供应商承担。

供应商须对以上13点于响应文件中响应。
六、投标报价说明：
1、依据：本磋商文件；GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、湘建科函〔2025〕150 号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知、湘建科函〔2025〕151 号湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知、人工费按湘建价建〔2025〕18 号文《关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知》取费、材料价格按湘潭市建设工程造价管理站发布的“主要建设工程材料预算价格”并结合市场行情综合考虑及与建设项目相关的国家施工标准、规范等技术资料。
2、投标造价文件应有总价与分项构成。本次投标采用固定单价形式，采用一般计税法。

3、投标报价由供应商自行决定，只允许有一个报价，投标报价应为含税优惠价。

4、投标报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

5、投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

七、其他重要说明：

1、投标供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按另附的工程量清单顺序逐项填写，且每个分项均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

2、供应商在领取招标工程量清单时，必须对工程量清单详细复核，如发现清单有漏项或工程量有较大出入，必须以书面形式在磋商文件截止3个工作日前向采购人提交；如投标时未提出，则视同认可招标工程量清单为全部施工范围，在不发生图纸变更或采购人提出增项的情况下，工程量清单及工程数量不做任何调整。

3、请供应商务必对施工现场和周围环境进行踏勘，以获取供应商编制有关响应文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担，供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

4、参加投标的供应商应按照本投标书的要求编制投标书，不得围标和串通投标，不得哄抬或不合理压低报价。

5、供应商一旦成交，不得以任何理由将工程转包或分包。

八、解  释
本磋商文件的解释权归湖南建业管理咨询有限公司。
九、工程量清单及图纸（另册）
第六章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下九个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
二、保证金

附件3  免交投标保证金承诺书
三、供应商的资格证明材料
附件4：供应商基本情况表

附件5：供应商的资格条件更新材料

附件6：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件7：湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件8：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

四、采购需求响应
附件9：工程质量保修书

附件10：主要人员简历表

五、技术/商务响应与偏离表
六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件11：中小企业声明函
七、报价一览表及报价文件
附件12：报价文件
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价
一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称、包号)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份,电子档   份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到贰佰万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
附件1：法定代表人身份证明                   附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
附件1：
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面复印件
供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日     
本法定代表人除响应文件中提供外，需单独另备一份与法定代表人本人身份证原件开标现场查验。
附件2：
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号、包号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件并附法定代表人身份证明(附件1)
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
本授权委托书除投标响应文件提供以外，需单独另备一份及委托代理人身份证原件，并附法定代表人身份证明（附件1）开标现场查验。

二、保证金
附件3  免交投标保证金承诺书

                        免交投标保证金承诺书
致（采购代理机构）：
因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。
(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！
供应商名称（盖单位章）：
日期：         年       月        日
说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。
三、供应商的资格证明材料
附件4：
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	营业执照
	统一社会信用代码或注册号
	

	
	住所
	

	
	法定代表人
	
	注册资本
	

	
	发证机关
	
	成立时间
	

	
	营业范围
	

	基本账户开户行
	
	账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	证书号
	发证机关

	
	
	
	

	
	
	
	

	体系认证名称
	名称
	证书号
	发证单位

	
	
	
	

	备注
	


附件5：
供应商的资格条件更新材料
说明：供应商根据磋商文件第二章第16.1项“在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。
附件6     
磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件7 
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购 供应商的基本资格要求。
按 照《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法》

(财库〔2020〕46 号 )，本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司 (单位) 名称 (盖章)

年   月    日
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)、身份证号、手机号： 

授权代表人姓名 (签字)、身份证号、手机号：
附件8
磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。
四、采购需求响应
施工组织设计
施工组织设计可包括但不限于：
(1)施工方案与技术措施；
(2)工程进度计划及保证措施；
(3)质量管理体系与措施；
(4)安全管理体系与措施；
(5)环境保护体系与措施；
(6)资源配备计划。
附件9
工程质量保修书
发包人（全称）：湖南理工职业技术学院

承包人（全称）：                    
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》,经协商一致就                     项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．设计文件规定的工程合理使用年限 1年 ； 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用

质量保修按建设部80号令执行。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在质保金中扣除。承包人在收到保修通知后24小时内到达现场。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                               联系电话：              
     年     月     日                         年     月    日

附件10
主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日
五、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日
六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件11
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（请填写企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（请列明所属中型企业、小型企业、微型企业中具体类型）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（请填写企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（请列明所属中型企业、小型企业、微型企业中具体类型）；
······
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                               企业名称（盖章）：
                    日期：
注：1、请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准确定所属行业。否则不予认可。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件   残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件   监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件  强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

【不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供】
注：供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位章。
“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第3.5款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并提供本章本节附页2“优先采购产品清单”，同时加盖供应商单位章。以及在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
附页 2 优先采购产品清单
优先采购产品清单
采购代理编号：                                  项目名称：                    
包       号：                                    包名称：                     
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品，只须填写一种）。
4、供应商在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字）：       
日期：     年  月   日
七、报价一览表及报价文件
附件12：
报价一览表
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	品目代码
	

	工程总报价
	人民币：大写                元整
小写：                元整

	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


说明：
1、供应商应按每个招标的最小单位投标。
2、供应商在提交响应文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改响应文件中“投标分项报价表”“政府采购价格评审优惠清单报价表”“政府采购优先采购产品清单报价表”相应内容。
3、“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写。
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
分项价格表 
按采购文件提供的清单报价。
本磋商文件；GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、湘建科函〔2025〕150 号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知、湘建科函〔2025〕151 号湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知、人工费按湘建价建〔2025〕18 号文《关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知》取费、材料价格按湘潭市建设工程造价管理站发布的“主要建设工程材料预算价格”并结合市场行情综合考虑及与建设项目相关的国家施工标准、规范等技术资料，采用一般计税法。
注：投标报价文件由供应商自行编制的，应当由本企业的造价师签字并加盖造价师执业专用章；供应商委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的造价师签字并加盖造价师执业专用章，签字盖章的造价师的注册单位应当与被委托人一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。
八、供应商认为需要提供的其它资料
1、磋商文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料；
2、供应商认为根据磋商文件第五章采购需求要求提供的其他资料；
九、最后报价
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	品目代码
	B08990000-其他建筑物、构筑物修缮

	工程总报价
	人民币：大写                元整
小写：                元整

	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：                  
法定代表人或其委托代理人签字：                  
日期：         年    月   日
说明：最后报价按规定在开标现场提供。
。
(全文完)
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