政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：湖南工业大学后勤管理处德比学院装饰装修项目（第二次）

采购人：湖南工业大学

政府采购编号：(2026)430000000112-1

采购代理机构编号：HNZJC2026-GC(C2)-483-1

采购代理机构：中技建设咨询有限公司

二〇二六年七月

目录

第一章 磋商邀请	2

八、询问及质疑	4

九、投标说明	4

十、采购项目联系人姓名和电话	4

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法	4

第二章 磋商须知	5

磋商须知前附表	5

磋商须知正文	22

一、说明	22

二、磋商文件	23

三、响应文件	24

四、响应文件的递交	26

五、响应文件的评审与磋商	27

六、成交结果信息公布与授予合同	30

七、其他规定	31

第三章 政府采购合同格式条款	32

第四章 采购需求	39

第五章 响应文件组成	43

一、 磋商响应声明	44

附件1  法定代表人身份证明	46

附件2  法定代表人授权书	47

二、 磋商保证金	48

三、 供应商的资格证明材料	49

附件3-1  供应商基本情况表	49

附件4  联合体协议	54

四、 参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明	55

五、 技术/商务响应与偏离表	56

六、 施工组织设计	57

附件5-1  人员配备情况表	58

附件5-2  项目组主要人员简历表	59

七、 提供政府采购政策产品等证明材料	60

附件6  中小企业声明函	60

八、 报价一览表及报价文件	64

附件7  报价一览表	64

附件8  分项价格表	65

九、 供应商认为需要提供的其它资料	66

十、 最后报价	67

- 磋商邀请

湖南工业大学的后勤管理处德比学院装饰装修项目（第二次）进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：湖南工业大学后勤管理处德比学院装饰装修项目（第二次）

2、政府采购计划编号：(2026)430000000112-1

3、委托代理编号：HNZJC2026-GC(C2)-483-1

4、采购项目预算：1185910.13元

支持预付款，预付比例：      %

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

6、评标方法： 最低价法 综合评分法

7、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

8、合同履行期限：详见磋商文件

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

投标保证金：采购项目预算的 1 %；

履约保证金：中标金额的 8 %；

质量保证金：合同金额的 3 %；

二、采购需求：

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1185910.13 | 德比学院装饰装修 | 详见磋商文件 | 1 | 1185910.13 |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

      - 2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣

四、供应商的资格要求

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向：中小企业  小微企业  监狱企业  福利性单位

3、供应商特定资格条件：

（1）具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或者建筑施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内，省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记。

（2）拟任项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（有效期内），持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。证书注册单位应与供应商名称一致，且拟任项目经理不得同时在其他建设工程项目中任职。

本项目为专门面向中小企业。本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，供应商如非“企业”性质，可不勾选企业规模。

本项目所属行业为：建筑业。中小微企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。

- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

- 6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与采购活动。

7、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。

五、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年07月16日起至2026年07月23日(节假日除外)，每日上午9：00至11：30、下午14：30至17：00(北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、供应商营业执照副本复印件、个人身份证到中技建设咨询有限公司（长沙市雨花区湘府路117号金典商务中心12楼）获取磋商文件，也可以通过邮件方式将本公告要求的报名资料扫描后发送至793411086@qq.com邮箱中获取文件，同时在邮件中预留供应商代表的联系方式。

六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交响应文件的截止时间：2026年07月27日09时30分（北京时间）。

2、提交响应文件地点：株洲市天元区泰山西路88号湖南工业大学资产与实验室管理处采购与招标管理中心开标室。

3、开标时间：2026年07月27日09时30分（北京时间）。

4、开标地点：株洲市天元区泰山西路88号湖南工业大学资产与实验室管理处采购与招标管理中心开标室。

七、公告期限

1、本磋商公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本磋商公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的磋商公告，公告内容以本磋商公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本磋商公告指定媒体最先发布公告之日起算。

## 八、询问及质疑

1、供应商对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。但对同一采购程序环节的疑问须一次性提出。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在供应商认为磋商文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。但对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

## 九、投标说明

1、本公告选项：■表示选择，表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

## 十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：聂老师

2、电话：0731-22183171

## 十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：湖南工业大学

（2）地 址：株洲市天元区泰山路88号

（3）联系人：聂老师

（4）邮 编：/

（5）电 话：0731-22183171

（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名 称：中技建设咨询有限公司

（2）地 址：长沙市雨花区湘府路117号金典商务中心12楼

（3）联系人：龚芮民、向丹丹、呙于旭、聂艳君、粟智超

（4）邮 编：410000

（5）电 话：0731-84169659

（6）电子邮箱：/

- 磋商须知

## 磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章 第1.1款 | 采购项目 | 湖南工业大学后勤管理处德比学院装饰装修项目（第二次） |
| 第二章 第2.1款 | 采购人 | 详见第一章【磋商邀请】 |
| 第二章 第2.2款 | 采购代理机构 | 详见第一章【磋商邀请】 |
| 第二章 第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ☑（1）发布邀请公告 □（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商 □（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取 |
|  | 领取或购买磋商文件时应提供的资料 | 详见第一章 磋商邀请 |
| 第二章 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件： 供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： （1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； 供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件； （2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料，各提供下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 提供上一年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（开标时间在1月1日至4月30日之间时，如供应商无法提供上一年度的财务状况报告，则可以再上一年度为准）； 注：1）供应商具有实行了“三证合一”\“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证\工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33 号文件规定，2015 年 10 月1 日执行；“五证合一”为国发【2016】53 号文件规定，2016 年 10 月 1 日执行）。 符合法定条件的供应商提供了《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件），可不提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。 2.特定资格条件： （1）具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或者建筑施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内，省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记。 （2）拟任项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（有效期内），持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。证书注册单位应与供应商名称一致，且拟任项目经理不得同时在其他建设工程项目中任职。 本项目为专门面向中小企业。本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，供应商如非“企业”性质，可不勾选企业规模。 本项目所属行业为：建筑业。中小微企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 第二章 第6.1款 | 联合体形式 | ☑不接受 □接受 |
| 第二章 第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | / |
| 第二章 第7.1款 | 现场勘察 | 采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，采购人不承担供应商踏勘现场所发生的任何费用、责任和风险。 |
| 第二章 第8.2款 | 政府采购优先采购 (非标记★符号的节能产品，环境标志产品，支持中小企业发展) | 1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %、价格 / %。 2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %、价格 / %。 3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： - 给予小型和微型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/%。 （2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
|  |  | 专门面向中小企业采购： □否 ☑是，专门面向中型、小型、微型企业采购。拒绝大型企业(或作为联合体方)参加政府采购活动。 □是，专门面向小微企业采购。拒绝大中型企业(或作为联合体方)参加政府采购活动。价格评审的政策优惠按“非专门面向中小企业采购”有关规定。 |
|  |  | 非专门面向小微企业采购： 一、给予：小微企业报价给予3%—5%的扣除。用扣除后的价格参与评审，本项目价格扣除比例： (1)小型和微型企业为 / ％； (2) 联合体为Z大中与小型、微型企业联合体折扣＝ / ％， 或Z小型、微型企业间联合体折扣＝ / ％。 二、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，也视同为中型企业。 |
|  | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 | 供应商享受支持小微企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除或加分。 |
|  | 政府采购支持小微企业融资 | 有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 无 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章 第9.3款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 技术、服务要求以及合同专用条款 |
| 第二章 第10.1款 | 磋商文件的发售期限 | 详见第一章 磋商邀请 |
| 第二章 第11.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 详见第一章 磋商邀请 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章 第15.3款 | 采购项目预算 （最高限价） | 详见第一章 磋商邀请 报价超过最高限价视为无效响应文件。 |
| 第二章 第17.1款 | 保证金 | □不要求提供 ■要求提供 1.形式：■现金（银行转账、银行电汇或银行汇票） ■保函（金融机构、担保机构出具的保函形式） 2.保证金数额：人民币壹万壹仟元整（￥11000.00） 3.提交方式： 3.1采用现金的，在投标截止时间前（含），由供应商通过其银行账户转账到达如下账户： 开户银行：兴业银行长沙雨花支行 帐户名称：中技建设咨询有限公司 帐号：3682 5010 0100 0044 51 3.2采用保函的，符合磋商文件第五章磋商文件格式 4.联合体投标的，由牵头人递交。 5.其他： 5.1现金（银行转账、银行电汇、银行汇票） （1）供应商采用银行转账、银行电汇、银行汇票方式提交投标保证金的，应以供应商自身名义通过其银行账户一次性足额提交到专用账户,具体户名、开户银行、账号等信息见上述3.1条款： （2）投标保证金应以供应商自身名义提交，其名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交； （3）项目开标时，投标保证金到账情况以中技建设咨询有限公司提供的查询单为准。 5.2保函（金融机构、担保机构出具的保函形式的） （1）采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由供应商基本账户开户行或授信银行出具。并随保函提供基本账户开户许可证或授信协议书复印件并加盖供应商单位章； （2）采用担保机构出具的保函形式的，担保机构必须属于《湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单》内机构(可查询中国湖南省政府采购网相关栏目)。 （3）保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。 （4）★供应商应将开具的银行保函原件在投标截止时间前递交至线下开标现场，同时在投标文件中提交银行保函原件复印件，否则视为未按要求提交投标保证。 （5）供应商和担保人对银行保函的真实性和合法性负责。 （6）保函填写的受益人和供应商的全称，应与采购人和供应商名称一致。保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应与投标有效期一致。 5.3因供应商原因，未按要求缴纳投标保证金的，提交评标委员会否决其投标。 |
| 第二章 第18.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |
| 第二章 第19.1款 | 响应文件副本份数 | 2 份(响应文件电子版1份，要求为盖章签字后的PDF版本，载体为U盘）。一正二副。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章 第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 湖南工业大学后勤管理处德比学院装饰装修项目（第二次）响应文件 政府采购编号： 采购代理机构编号： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 |
| 第二章 第22.1款 | 响应文件的递交地点 | 详见第一章 磋商邀请 |
| 第二章 第30.3款 | 详细的评审程序 | 见附页1：评审方法 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第二章 第36.1款 | 指定的媒体 | 中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 第二章 第38.3款 | 履约担保 | □不要求提供 ☑要求提供，履约担保的金额为：中标金额的8%。 成交供应商单位基本账户电汇或企业网银转账、保函（包括：银行业金融机构保函、担保公司担保保函）、保险公司出具的履约保证保险。成交供应商在收到中标通知书一周内须向采购人缴纳履约保证金。 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章 第40.1款 | 采购代理服务费 | 根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，采购代理费由采购人支付。以中标（成交）单位中标（成交）金额为计算基数，采购人参照原国家规定的行业收费标准《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格【2002】1980号）向代理机构支付服务费。 |
| 第二章 第41.1款 | 企业信用查询 | 根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 - 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 - 信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。 - 信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 - 信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 - 信用信息的使用规则：留存备查。 |
| 第二章 第41.2款 | 其他规定 | - / |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-84582141 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何 嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭 球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附页1：评审方法

评审方法

- 通则

1.1评审采用“综合评分法”。

1.2评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。

- 评审程序

资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。

  - 供应商资格审查：

表1  资格性检查表

| 序号 | 检查项目 | 供应商 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 是否提供交法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件； |  |  |  |  |  |
|  | 法人是否提供法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件（并附法定代表人身份证明原件）； |  |  |  |  |  |
|  | 是否提供依法缴纳税收、社会保险费的证明材料和财务状况证明材料：按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见第五章响应文件组成）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料; |  |  |  |  |  |
|  | 是否提供特定资格条件证明资料复印件； |  |  |  |  |  |
|  | 响应文件的资格证明文件是否按照磋商文件要求进行签名、盖章的； |  |  |  |  |  |
|  | 信用记录查询情况是否符合要求； |  |  |  |  |  |
|  | 是否存在法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

  - 符合性审查表：

表2符合性审查表

| 序号 | 检查项目 | 供应商 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 磋商保证金是否符合磋商文件要求； |  |  |  |  |  |
|  | 响应文件是否按照磋商文件要求签署、盖章； |  |  |  |  |  |
|  | 响应文件是否满足磋商文件规定的实质性要求和条件； |  |  |  |  |  |
|  | 磋商报价是否未超过磋商文件中规定的最高限价； |  |  |  |  |  |
|  | 响应文件有效期是否充足； |  |  |  |  |  |
|  | 响应文件是否符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 响应文件是否实质性满足磋商文件要求：实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步审查的综合评定结果为不合格，无效响应文件。

  - 磋商

磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商

  - 澄清有关问题

2.3.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

表3  澄清、说明、补正事项纪要表

| 序号 | 供应商 | 响应文件中需要澄清的页次 | 对响应文件中含义不明确 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

2.3.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。

- 综合评审

磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格审查、初步审查及符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较进行评分。

- （1）商务、技术、价格评分标准

| 综合评分法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审 因素 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| 商务 部分 （20分） | 管理体系认证 | 3 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的,每提供一个证书计1分，共3分。 注：响应文件中需提供有效的证书复印件并加盖单位公章，并须同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，截图必须清晰。未按要求提供或截图模糊或网站查询截图为撤销状态的不计分）。评标时将在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）”中查询，若提交的相关证明材料无法得到核实，其评分项不计分。 |
|  | 项目团队人员配备 | 9 | - 拟派项目负责人具有建筑工程相关专业高级及以上职称证书的计3分；具有建筑工程相关专业中级职称证书的计1.5分； 2、拟派技术负责人同时具有建筑工程相关专业高级及以上职称证书的计3分；具有建筑工程相关专业中级职称证书的计1.5分； 3、拟派的施工员、质量员、安全员具有建筑工程相关专业中级及以上职称证书的每个计1分，最多计3分。1人有多本证书的只计1个。 上述评审项总计9分。 注：须提供人员证书复印件和供应商为人员缴纳的响应文件递交截止时间前3个月任意一个月的社保缴纳证明。 |
|  | 类似业绩 | 8 | 1、拟任项目经理提供近三年（即提交响应文件截止时间前36个月）类似项目经验：即装饰装修工程或维修改造工程施工业绩，每提供一个计2.5分，最多计5分。 注：响应文件中须供类似业绩的合同协议书、中标（成交）通知书（非招标工程无需提供）、竣工验收资料（合同或中标（成交）通知书或竣工验收资料中应体现项目负责人的姓名，未能体现项目负责人姓名的，须提供经业主方盖章的证明材料）的复印件并加盖投标人公章，否则不计分。业绩的有效时间：合同和竣工验收资料的时间都要在有效期内。 |
|  |  |  | 2、供应商提供近三年（即提交响应文件截止时间前36个月）类似项目经验：即装饰装修工程或维修改造工程施工业绩，每提供一个计1分，最多计3分。 注：响应文件中须提供类似业绩的合同协议书、中标（成交）通知书（非招标工程无需提供）、竣工验收资料，并加盖投标人公章，否则不计分。业绩的有效时间：合同和竣工验收资料的时间都要在有效期内。 |
| 技术 部分 （30分） | 施工方案与技术措施 | 8 | 供应商须提供施工方案及技术措施，包括但不限于①对项目总体概况表述清晰、完整；②对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；③施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求；④主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领。方案切实可行、有针对性计8分，每存在一处缺漏、未提供或内容不完整、缺少关键点的扣2分，方案欠合理、欠完整的每处扣1分，扣完为止。 |
|  | 质量管理体系与措施 | 4 | 供应商须提供质量管理体系与措施，包括但不限于①质量保障计划和控制；②质量保证和改进方案。措施切实可行、有针对性计4分，每存在一处缺漏、未提供或内容不完整、缺少关键点的扣2分，方案欠合理、欠完整的每处扣1分，扣完为止。 |
|  | 安全管理体系与措施 | 4 | 供应商须提供安全管理体系与措施，包括但不限于①安全政策与目标设定；②安全责任与组织架构；③风险识别与评估；④应急预案与事故处理。措施切实可行、有针对性计4分，每存在一处缺漏、未提供或内容不完整、缺少关键点的每处扣1分；方案欠合理、欠完整的每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 环境保护管理体系与措施 | 4 | 根据供应商提供的环境保护管理体系与措施，包括但不限于①文明施工管理制度；②施工现场布置及人员管理；③环境保护措施（含噪音、扬尘、污水等控制与处理措施）④文明施工优化方案及合理化建议。措施切实可行、有针对性计4分，每存在一处缺漏、未提供或内容不完整、缺少关键点的每处扣1分；方案欠合理、欠完整的每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 工程进度计划与保证措施 | 4 | 供应商须依据项目实地情况，提供工程进度计划与保证措施，包括但不限于①项目特点、关键线路；②工程进度计划与保证措施；③影响进度的重难点工程的分析；④应急计划调整方案。措施切实可行、有针对性计4分，每存在一处缺漏、未提供或内容不完整、缺少关键点的扣1分，方案欠合理、欠完整的每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资源配备计划 | 6 | 提供资源配备计划，包含但不限于①拟投入本项目的施工机械、设备、材料配置计划；②人员配备、人员经验、责任分工；③施工机械设备、材料、人员等组织管理；④资源应急调整措施。计划切实可行、有针对性计6分，每存在一处缺漏、未提供或内容不完整、缺少关键点的扣1.5分，方案欠合理、欠完整的每处扣0.5分，扣完为止。未提供方案不得分。 |
| 报价 部分 （50分） | 供应商报价 | 50 | 1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50 2、供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的，用扣除后的价格参与评审。 3、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 4、评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 4.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 4.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 4.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 4.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第2.1项至第2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |

（2）记分、计算规则

A每次评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

B有下列情况之一者单项评分为无效分，评委须作出解释，并重新打分：

①评分高出规定最高分或低于规定最低分的；

②一个记分内容有2个或2个以上记分的；

③无记分；

④其它明显不合理记分。

- 推荐成交候选供应商

  - 4.1按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。当排名第一的中标候选供应商存在并列情况时，由磋商小组采取随机抽取的方式确定排序。

  - 4.2磋商小组认为认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

  - 4.3本次磋商推荐的成交候选供应商数量为3名。

## 磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于【磋商须知前附表】(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过【磋商须知前附表】所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商邀请，供应商应持【磋商须知前附表】规定的资料领取或购买磋商文件。

2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的下列资格条件要求；

（l）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2）磋商文件规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（5）法律法规或磋商文件规定的其他情形。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 政府采购政策支持

8.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

8.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”，以及小微企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【磋商须知前附表】。

8.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；小微企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

8.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分。

8.5符合本章第8.1款、第8.2款规定的，应提供相关证明资料。

二、磋商文件

9．磋商文件的组成

9.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章磋商邀请

第二章磋商须知

第三章合同格式条款

第四章采购需求

第五章响应文件组成

9.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

9.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。

9.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

10. 磋商文件的发售期限

10.1磋商文件的发售期限不少于5个工作日。具体提供期限见【磋商须知前附表】。

11.提交首次响应文件的截止时间

11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

- 磋商响应声明

- 磋商保证金

- 供应商的资格证明材料

- 参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

- 技术/商务响应与偏离表

- 施工组织设计

- 提供政府采购政策产品等证明材料

- 报价一览表及报价文件

- 供应商认为需要提供的其它资料

- 最后报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

14.4根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按“第四章采购需求”要求及“第五章响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。

16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

16.3 证明工程建设与磋商文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）工程量清单；

（2）质量保证说明。

17.保证金

17.1【磋商须知前附表】规定交纳保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件有效期

18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其授权代表在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不褪色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其授权代表签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。

20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商

23.供应商资格审查

23.1根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

23.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

24.磋商程序

24.1磋商程序：资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）磋商文件其他规定的

（5）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

26.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

28.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。

29.磋商

29.1对于本章第9.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2对于本章第9.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

磋商文件中采购需求及相关重要条款未发生修改的情况下，供应商的最后报价不得高于首次响应文件中的报价。否则视为无效响应。

磋商小组认为供应商最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。

29.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除或加分情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其授权代表签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

30.综合评审

30.1本项目采用“综合评分法”进行评审，“综合评分法”是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

30.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

30.3详细的评审程序见【磋商须知前附表】。

31.提出成交供应商

31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。供应商符合本章第8.1款、第8.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第8.1款、第8.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

39.签订合同

39.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39.4 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.5 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40. 采购代理服务费

40.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1磋商文件的企业信用查询见磋商文件前附表。

41.2磋商文件的其他规定见磋商文件前附表。

- 政府采购合同格式条款

湖南工业大学施工合同

（招标）

甲    方：湖南工业大学

地    址：株洲市天元区

乙    方：

地    址：

统一社会信用代码：

法人代表：

甲方湖南工业大学                              工程，经招标由乙方中标并承担该施工任务。为明确双方权利义务，依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，共同协商达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：                                       。

2、项目地点：                                      。

3、项目合同承包范围：                      ，详见施工图及工程量清单 。

4、开、竣工日期（工期）：乙方应在    年  月  日进场施工，于       年  月  日施工完毕，合同工期总日历天数：    天。

5、项目承包方式: 本工程采取包工包料施工，工程量按实结算的承包方式。

6、在合同签订前，乙方需提供履约担保函，履约担保函的形式为银行保函或甲方认可的其他形式，金额为中标金额的8%，有效期至工程竣工验收合格后60天。如乙方未能按时提供履约担保函，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金20000元，同时乙方应承担因此造成的全部损失。

# 二、合同价款与支付

1、合同价款（大写）                            （含税价）

（小写）：￥               元，（其中含暂列金额        元）；

2、合同价款支付：

2.1本工程无预付款。

2.2工程按合同、图纸、招标清单施工完成，提交完整的施工过程资料且经过竣工验收合格后，付至合同价款的80%（如合同价含有暂列金额，暂列金额不支付进度款；若实际情况有部分工程未实施，需扣减相应的工程费用）；项目实行复审制，即完成结算初审及复审后，付到结算定案价的97%,余3%留作质保金（土方工程，完成结算后，付到结算定案价的100%）。另外甲方保留对结算复审的复核权利。

2.3有防水工程项目质保金分两次支付，在质保期满两年且能履约保修后，一月内无息支付该部分质保金的70%，在质保期满五年且能履约保修后，一月内无息付清余款；无防水工程项目质保金在保修期（两年）满后一月内一次性无息付清。质保期从工程验收合格之日起计算。

2.4 绿化工程养护期为贰年，自工程验收合格之日起计算，至验收合格后两年期满为止。

2.5支付方式：甲方应按照本协议约定的付款节点，通过银行转账的方式将款项汇入乙方在本协议中指定的银行账户。

# 三 、竣工结算编制要求：

3.1 甲方原则上不接受推翻原投标报价而另行重新编制的结算资料，乙方提交关于变更签证及其他按合同应予以调整的与工程造价增减相关内容部分的结算资料需单独成册；若确需重新编制结算的，乙方需征得甲方同意，否则甲方有权拒收结算资料。

3.2 乙方报审工程结算误差不得超过5%，否则视为违约。超过5%的部分乙方除按对应核减额的5%支付审计费用外，还需按以下比例支付违约金：

a、误差大于5%小于等于10%的按核减额的10%；

b、误差大于10%小于等于15%的按核减额的20%；

c、误差大于15%部分按核减额的30%；

对由于施工单位错算、漏算而形成的核增部分，则按核增金额的10%支付审计费用。

# 四 、变更

# 4.1 变更的范围和内容

变更的范围和内容约定：

4.1.1 设计变更通知书必须详细说明变更的理由、具体内容及其对工程的影响，并由甲方相关负责人签字确认；设计变更通知书需经过甲方内部严格的审批流程，确保其合理性和必要性。

4.1.2因工作内容发生变化或施工工艺改变而造成项目内容发生了实质性改变的项目，必须由甲方相关负责人签字确认；此类变更需详细说明变化的具体内容及其对工程的影响，并经过甲方内部严格的审批流程，确保其合理性和必要性。

4.1.3施工过程中发生的其他招投标范围以外的项目，必须由甲方相关负责人签字确认；此类变更需详细说明项目的内容及其对工程的影响，并经过甲方内部严格的审批流程，确保其合理性和必要性。

4.1.4一般变更均不予延长工期，重大变更的标准由甲方根据实际情况制定，并需经过甲方内部严格的审批流程。重大变更引起的工期延长需由乙方在变更发生后5个工作日内提交详细的工期延长申请，包括变更原因、影响评估及工期延长的具体天数。甲方应在收到申请后会同监理单位进行审核，并作出书面确认。

4.1.5严格控制工程变更，确需变更的，应按照规定的审批程序进行。

4.1.6招标工程量清单范围内所有工作内容单项清单工程量变更比例原则上不超过15%;若单项清单工程量减少或增加幅度可能超过15%时，施工单位须以书面形式向甲方报告，并经甲方审核同意后方可实施。

# 4.2 变更程序

变更签证程序的约定：

4.2.1所有项目的变更必须由甲方以设计变更通知单或工作联系单等文字形式提出后交乙方实施，变更项目施工完毕后由甲方、乙方、监理人三方共同签字并盖章确认。所有工程变更均须由乙方按照变更工程内容计算出相应的工程量并按本合同所规定的计价原则计算相应的变更价款经甲方审批后作为结算依据。

4.2.2本合同工程所有变更签证项目的单价按本合同4.3条款约定的计价原则确定。所有变更项目于工程结算时支付，乙方不得以合约条件未满足，洽商、签证、单价未确定拒绝施工或怠工。

# 4.3变更的计价原则

变更计价原则的约定：

# 4.3.1 工程量清单中已有项目，按工程量清单中已有项目单价结算,此部分优惠率从最终报价优惠率。

4.3.2与工程量清单中有类似项目的，参照工程量清单中的类似项目单

价结算,此部分优惠率从最终报价优惠率。

# 4.3.3 工程量清单中没有的项目及工程量清单中暂定项目：

a、计价、取费：湘建科函〔2025〕150号《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》，湘建科函〔2025〕151号《关于发布2025〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》，人工按湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数的通知》(湘建价建[2026]20号)；计量按照《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024。

b、签证计时工单价：按湘建价[2019]130号文件最低工资单价标准执行。

c、材料价格：按施工期株洲市工程造价管理机构发布的信息价格执行。暂定材料和缺项材料,由双方根据市场询价情况并考虑乙方采保费（比例为 2 %）及加利润率8%后作为该项材料的签证价格。

d、此部分结算时按合同价与招标上限值优惠率执行。

4.3.4变更价款进入结算总价。

4.4质量保证金

4.4.1 质量保修保证方式的约定：按国务院2000年第279号院令发布的《建设工程质量管理条例》等有关规定实行工程保修。具体保修内容包括但不限于：（1）乙方应在接到甲方保修通知后24小时内到达现场进行检查，并在48小时内提出解决方案；（2）对于紧急情况，乙方应在接到通知后立即派遣技术人员到达现场处理；（3）乙方应在保修期内定期对工程进行回访，确保工程质量符合合同要求；（4）保修期内出现质量问题，乙方应在规定时间内修复完毕，否则甲方有权委托第三方修复，费用由乙方承担。

4.4.2 质量保修金的扣留办法：按结算总价3%扣留；土方工程无质保金。

五、关于工程质量及验收的规定

1、本工程按国家现行施工规范标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准执行。

2、乙方应在验收前至少提前3个工作日向甲方提交《工程质量验收单》及其他资料，并通知甲方进行验收。一般情况下，甲方自接到通知5日内组织验收，并办理验收移交手续，如甲方在规定时间内不能组织验收应及时通知乙方，另定验收日期。如甲方在验收过程中发现质量问题，应在验收后5个工作日内书面通知乙方，乙方应在收到通知后10个工作日内完成整改。如乙方未能按时完成整改，甲方有权选择扣减相应服务费用或另行聘请第三方施工，费用由乙方承担。

3、主要材料品牌要求：响应招标文件参数要求及《我校大型基建项目主要材料及设备要求》的要求，投标人提供三种以上品牌材料，经招标人业主单位、项目现场负责人、监理方签字认可后方可用于本项目。

# 六、生产安全的约定

乙方在施工过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及过往人群的安全。乙方应对因施工造成的人身财产损害事故或火灾等安全事故独立承担赔偿责任，包括但不限于因乙方故意或重大过失造成的甲方或其他第三方的人身伤害或财产损失。乙方应按实际损失的两倍向甲方支付赔偿金，该条款不影响法律规定的强制性责任。

七、双方的权利和义务：

# 1、甲方的权利

1.1甲方有权对乙方的工程质量、进度实行监督。

1.2甲方有权要求乙方严格按照项目设计图纸及相关技术规范进行施工，乙方必须无条件遵守，确保施工完全符合设计要求。

# 2、甲方的义务

2.1甲方应向乙方提供必要的技术图表或基本资料；

2.2甲方负责提供必要的工作条件，施工所需的水、电、气、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：水电由乙方按甲方指定地点接口处接入，按本项目建筑外边线最近直线距离计算，50m内的工程费用由乙方承担，50m外部分由甲方承担，工程费计算标准从变更计价办法。总配电箱及接水井（含总阀）由乙方负责制安，且承担相关费用。总电表、水表由乙方向学校后勤部门申请安装，并由乙方承担相关费用。电讯管线由乙方向学校现代教育技术中心申请或自行负责且承担相关费用。

# 3、乙方的权利

3.1项目验收合格后，乙方有权要求甲方按照协议约定及时结算工程款项。

3.2乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要水、电等设施，乙方装表计量，并按施工用水电费标准支付水电费。

# 4、乙方的义务

4.1乙方应按甲方的质量要求和进度进行施工，因乙方的原因造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.2乙方不得更换项目经理，不得将项目擅自转包给第三方。

4.3乙方所购材料须经甲方验收合格后，方可用于施工。

4.4 乙方应在项目竣工验收后60日内一次性完整提交竣工结算资料。

4.5 项目经理及关键岗位人员应和投标文件一致,投标文件未明确的人员的应在正式施工前明确。

项目经理应在关键工序时到岗，每周实际施工出勤时长不少于10小时，不足部分可按200元/小时累计处罚，月累计缺勤≥20小时天罚5万元。关键岗位人员（技术负责人、施工员、质量员、安全员等）在项目施工期期间需全勤在岗，请假超过1天须建设单位批准；擅自离岗按100元/小时计罚，擅自离岗3次或单次超48小时，发包人可要求撤换并索赔2万元/人。

八、违约责任：

1、工期延误：乙方应按期完成工程，工期延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的0.1%且不低于1000元作为违约金，延期超过30天的，甲方有权单方解除合同，乙方还应当赔偿甲方的损失。

2、乙方按合同约定的开工时间超过5日未安排人员进场施工的，甲方有权解除协议，并要求乙方支付合同价款的20%作为违约金，造成其他损失的乙方还应承担赔偿责任。

3、乙方擅自更换项目经理，或将项目转包分包给第三人的，甲方有权解除协议，并要求乙方支付违约金50000元，造成其他损失的乙方还应承担赔偿责任。

4、乙方未按甲方指定《项目设计图纸》及其他要求施工的，乙方除按要求另行施工外，还应支付合同价款的20%作为违约金，由此造成施工项目费用的增加由乙方自行支付。

5、乙方在项目竣工验收后60日内未提交完整的竣工结算资料，每延期一天，乙方应向甲方支付合同价款的0.1%且不低于1000元作为违约金。

6、乙方因其违约产生的违约金的，甲方可自行在工程款或结算款中扣除相应违约金。

九、补充条款

1、乙方不得拖欠农民工工资，否则按以下方式办理：

1.1若乙方未能按时足额支付农民工工资，甲方有权垫付，垫付的工资额从工程款中扣除。

1.2乙方应在甲方垫付工资后的7个工作日内，向甲方支付所垫付金额10%的违约金。

1.3如拖欠行为导致媒体曝光、政府通报批评、信用评级下降或其他严重影响甲方声誉的情况，乙方需额外支付所垫付金额5%的违约金。

1.4‘拖欠’的具体情形包括但不限于：连续两个月未支付工资、累计拖欠金额超过人民币5万元、或因拖欠工资引发农民工集体投诉或上访。

1.5处理流程：甲方应在发现拖欠行为后的3个工作日内通知乙方，乙方应在收到通知后的7个工作日内解决问题，否则甲方有权垫付，垫付的工资额从工程款中扣除。

2、第三条3.2条审计费及违约金、第七条4.5条和第八条违约责任违约金直接从结算款中扣除。

3、乙方在施工过程中必须按甲方印发的《基本建设施工管理工作手册》要求并接受监理及甲方考核。

十、解决纠纷的方式：

1、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或者请有关部门进行调解。

2、协议在履行过程中发生争议的，由双方友好协商解决，协商不成的，双方均有权向株洲市天元区人民法院提起诉讼。

十一、协议的生效、终止

1、本协议经双方签字并盖章后生效；

2、本协议在发生如下情形时终止：

2.1协议实际履行完毕；

2.2协议在履行过程中如果遇到甲乙双方无法预计和抗拒的不可抗力因素（包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、公共卫生事件等），造成协议无法继续履行，则本协议自行终止。发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后7日内通知对方，并提供相关证明文件。双方应尽力采取合理措施减少损失，并在不可抗力结束后尽快恢复履行合同义务。

# 十二、其他

1、本协议未尽事宜，双方协商解决，协商结果以书面形式作为协议的附件与此协议具有同等的法律效力；

2、本协议一式柒份，甲方肆份，乙方叁份。

甲      方：湖南工业大学      乙      方：

法定代表人：                  法定代表人：

授权代表：                    授权代表：

开户行：

账户名：

银行账号：

年   月    日                       年   月   日

- 采购需求

一、项目概况

- 本工程为湖南工大德比学院装饰装修项目位于株洲，主要内容包括湖南工业大学校内德比学院1-3层部分教室及走道的地面工程、墙面工程、天棚工程、安装工程的改造，以及门口文化通道门头制作。具体详见图纸及工程量清单。

二、项目实施要求

1、工期要求：2026年8月20日前，且不得影响学校正常教学秩序。具体开工时间以监理人或采购人发出的开工指令时间为准。

2、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求的合格工程。

3、保修要求：从验收合格之日起计算，按国务院2000年279号令相关规定进行保修。

- 4、投标阶段，供应商须提供根据湘建建〔2020〕208号文的要求施工项目部关键岗位人员配备（至少4人，含项目负责人、项目技术负责人）的书面承诺，在工程实施时根据项目需要配备到位。以上人员必须是本企业在职人员且无在建项目，不接受供应商的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员。

5、建筑材料运输、保管及保险

5.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

5.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

5.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

5.4成交供应商负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明、环保证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

6、施工要求

6.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

6.2成交供应商做好职工的入场教育培训，搞好全员的各项交底工作。

6.3成交供应商须加强职工的职业健康安全教育，树立“预防为主，安全第一”的意识，强化职工的质量安全意识。

6.4成交供应商须制定并落实各级人员的岗位责任制。

6.5成交供应商须建立确保计划工期的保证措施。

6.6技术措施：制定详细的工期网络计划，科学地安排施工进度，实现质量、效益、工期、安全各项工作指标。细化施工方案合理地投入劳力、材料和机具设备提高工效。引入先进的施工技术和科学的管理方法，把总工期控制在合同工期之内。

6.7组织措施：施工现场建立项目经理责任制，对工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督的职能，选择各专业施工队伍进场，根据各工序的紧前紧后关系，科学合理地安排施工时间，保证计划按时完成。

6.8安全文明施工保证措施

①制定安全目标：贯彻执行“预防为主，安全第一”的工作方针，确保施工现场安全合格率100%，加强现场安全管理、安全防护，制定相关的安全保证体系和措施，确保无任何机械、消防及人员伤害事故。

②加强职工入场安全文明教育，制定安全文明操作规程及现场“三防”预案。

③严格遵守采购人的各项规章制度。

④施工时遵守安全操作规程，戴好安全帽，防止抛物、坠物。

⑤施工现场应配备有安全标志牌或警示牌。

⑥对施工过程中所生成的建筑垃圾及时清理、清运。

7、质量保证

7.1 本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

7.2 施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

7.3 质量保修：按国务院2000年第279号院令发布的《建设工程质量管理条例》等有关规定实行工程保修。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在质保金中双倍扣除。

8.安全文明施工

8.1承包方须严格施工管理，做到安全施工、文明施工。合同履行期间，凡承包方发生的矛盾、纠纷、事故及所造成的一切责任和损失均由承包方负责。施工中承包方不得影响发包方的正常工作和生活。同时加强对发包方（施工范围内）设备设施、物品和场地的保护，如造成损坏，承包方须及时恢复或照价赔偿。

9.供应商一旦中标，除不可抗力因素外，未经采购人同意，不得变更拟任的项目人员。

10.供应商在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

三、报价要求

1、本项目采用工程量清单计价方式报价，最高投标限价1185910.13元人民币（含税），供应商的投标报价不得高于采购人公布的最高投标限价。

2、投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。

（1）本磋商文件、招标工程量清单；

（2）《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024；

（4）湖南省住房和城乡建设厅《关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕150号)；湖南省住房与城乡建设厅《关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》(湘建科函〔2025〕151号）；财税〔2016〕36号文《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》；湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；湘建价建【2025】18号关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知；

（5）2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量》、2025年《湖南省安装工程消耗量标准》、2025年《湖南省建设工程消耗量标准附录》及其解释文件；

（6）磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件;

（7）相关标准、规范及图集;

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,可视为此项费用已包括在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价之中。结算时,此项目不得重新组价与调整。

4、“投标总价”应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税的合计金额一致。

5、分部分项工程项目和单价措施项目,应根据工程量清单项目中的特征描述确定综合单价。

- 6、增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用,不得作为竞争性费用；

- 7、本项目不可预见费、暂列金、暂估价，供应商不得对上述价格进行优惠，应与提供的采购工程量清单金额保持一致；

8、除采购文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,投标报价由供应商自主确定,但不得低于工程成本。

9、管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

10、投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成采购工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

11、投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过湖南省住房和城乡建设厅测评合格的软件。

- 12、考虑到工程实施时间较短，不考虑市场波动引起的人工、材料、机械上涨所带来的经费调差；

- 13、采购人其它相关要求和意见。

四、验收方式

1.1.按照国家施工规范规定、施工图纸、工程量清单、合同要求验收。

1.2.验收时，成交供应商应清理施工现场的临时设施、施工垃圾并承担由此产生的费用，清理及卫生满足要求后方可验收。

1.3.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

1.4.项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

2、付款方式：

2.1本工程无预付款。

2.2工程按合同、图纸、招标清单施工完成，提交完整的施工过程资料且经过竣工验收合格后，付至合同价款的80%（如有不可预见费需扣除不可预见费，如有部分工程未实施，需扣减相应的工程费用）,完成结算初审及审计处复审后，付到结算定案价的97%,余3%留作质保金（土方工程，完成结算后，付到结算定案价的100%）。

3、本项目成交金额不能作为总价包干依据，最终结算价以采购人委托第三方出具的结算评审报告为准。成交供应商完成本合同项下工作发生的所有费用都包含在合同总价中，包括但不限于成交供应商施工期间人工费用、机械费用、材料费用、辅材费用、全部工程直接费、间接费、利润、税金、临时设施、施工用水、施工用电、施工合同明确约定的可调整因素之外的其他因素要求增加合同价款。

4、所有相关人员必须按国家相关规定持证上岗，服务期间符合国家相关生产规程，如发生任何安全事故，由成交供应商负全部责任。

注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，并作出承诺或说明。凡供应商响应条款，均列入合同，其他未涉及事项,双方另行协商。

- 响应文件组成

目录

一、磋商响应声明

二、磋商保证金

三、供应商的资格证明材料

四、参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

五、技术/商务响应与偏离表

六、施工组织设计

七、提供政府采购政策产品等证明材料

八、报价一览表及报价文件

九、供应商认为需要提供的其它资料

十、最后报价

- 磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了湖南工业大学后勤管理处德比学院装饰装修项目（第二次）的竞争性磋商文件（政府采购编号：湘财采计         号；采购代理机构编号：           ；）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日   内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式   份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

3、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

5、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

6、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

7、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

8、我单位无以下不良信用记录情形：

（1）在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

（2）在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（五）我方承诺中标后按照国家和省有关法律法规、规范标准和湖南省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法（湘建建〔2020〕208号文）规定配备施工项目部关键岗位人员；项目经理及项目部关键岗位人员均为本企业在职人员且关键岗位人员均无在建项目。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第8条情形。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其授权代表 (签字或签章)：

日期：      年      月      日

- 附件1  法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：         性别：        年龄：         系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或影印件

二代身份证复印件或影印件

供应商名称(盖单位章)：

日期：   年  月  日

注：法定代表人参加磋商必须提供本文件，不需要提供“法定代表人授权书”。

- 附件2  法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人      （姓名、职务）系      （供应商名称）的法定代表人，现授权      （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交湖南工业大学后勤管理处德比学院装饰装修项目（第二次）、        （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效，特此声明。

附：授权代表身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明(附件1原件)

二代身份证复印件或影印件

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人（签字或签章）：

授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

- 磋商保证金

1、提供付款凭证复印件或投标保函。

2、根据供应商递交的保证金账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

- 供应商的资格证明材料

- 附件3-1  供应商基本情况表

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 按第一章“供应商的资格要求”及第二章第41.2要求提供相关的资料。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-2

磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：

1、法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； 供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

2、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

(1)缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

3、提供上一年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（开标时间在1月1日至4月30日之间时，如供应商无法提供上一年度的财务状况报告，则可以再上一年度为准）

注：提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》，可不提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

附件3-3

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（ 财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：□大型□中型□小型□微型

公司（单位）名称（盖章）

年   月   日

| 名称 |  | 机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册登记机构 |  | 成立日期 |  |
| 营业期限 |  | 注册资本 |  |
| 地址 |  | 经济性质 |  |
| 经济行业 |  |  |  |

法定代表人（负责人）姓名（签字或签章）：

身份证号：

手机号：

授权代表人姓名（签字或签章）：

身份证号：

手机号：

附件3-4

磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件3-5

其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

### 附件4  联合体协议

联合体协议(本项目不适用)

致(采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（政府采购编号、采购代理机构编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

年月日

说明：1、本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

- 参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

致 (采购代理机构)：

我单位在参加本次政府采购活动前3年内没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在200万元以上的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日期：  年  月  日

- 技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 详见响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商保证：我单位对采购文件的所有采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其授权代表 (签字或签章)：

日期：年月日

- 施工组织设计

根据第二章中的“评审方法”及第四章的要求编制施工组织设计方案，格式供应商自定。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其授权代表 (签字或签章)：

日期：  年  月  日

- 附件5-1  人员配备情况表

人员配备情况表

采购编号：                            项目名称：

| 序号 | 拟投本项目人员姓名 | 职称 | 在本项目中 的工作职责 | 相关证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商根据本项目实际需求配备人员。

2、供应商应根据磋商文件要求自行编制。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

- 日期：     年   月   日

- 附件5-2  项目组主要人员简历表

项目组主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第3.1款或第四章要求提供。主要人员指施工项目部关键岗位人员

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其授权代表 (签字或签章)：

日期：年月日

- 提供政府采购政策产品等证明材料

- 附件6  中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于建筑业，承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于建筑业，承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：

1、供应商提供的产品属于“节能产品”、“环境标志产品”的，必须提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

提供节能产品、环境标志产品产品清单

采购代理机构编号:

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总额 | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

- 报价一览表及报价文件

- 附件7  报价一览表

报价一览表

| 项目名称 | 湖南工业大学后勤管理处德比学院装饰装修项目（第二次） | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理机构编号 |  |
| 工程总报价 | 小写金额： （人民币/元） 大写金额： （人民币/元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 项目负责人姓名、注册证书名称及编号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

- 附件8  分项价格表

分项价格表

按磋商文件提供的工程量清单要求及格式要求报价。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

- 供应商认为需要提供的其它资料

- 提供第二章中“评审方法”及第四章要求的相关资料。

- 技术说明

对“第四章采购需求”中的相关条款进行应答及描述，以便说明供应商的响应文件是否满足项目的技术要求。

- 提供需要提供的其它能证明供应商实力、信誉等相关的资料

- 最后报价

最后报价

| 项目名称 | 湖南工业大学后勤管理处德比学院装饰装修项目（第二次） | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理机构编号 |  |
| 工程总报价 | 小写金额： （人民币/元） 大写金额： （人民币/元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 项目负责人姓名、注册证书名称及编号 |  |  |  |
| 备注 | 最后报价须提供分项报价，并附电子版一份。 |  |  |

说明：

1. 此报价不放在响应文件中，供应商可自行准备，也可在磋商现场根据磋商小组的要求提供。

2. 磋商文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价。

3. 本报价一式两份，可打印或用不褪色墨水书写。

4. 本报价文件递交后不得修改，否则视为无效文件。

供应商名称：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：年  月  日