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 第一章 磋商邀请
湖南博进招标代理有限公司受湖南医药学院的委托，对进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况
1、采购项目名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程
2、政府采购计划编号：(2026)430000000480-1
3、委托代理编号：BJZB2026-040
4、采购项目预算：3950000元 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业     
6、评标方法：■综合评分法 最低评标价法
7、合同定价方式：■固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
8、合同履行期限：  详见磋商文件采购需求  
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
磋商保证金：采购项目预算的  /  %；
履约保证金：中标金额的 10  %；
预付款保证金：预付款的  /  %；
质量保证金：合同金额的 3   %。
采购项目内容与数量：
	包名
	品目分类
	品目名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	代理服务费限价（元）

	1
	B02130500-园林绿化工程施工
	产教融合实训中心建设项目室外配套工程
	1
	批
	3950000
	3897139.96
	24360元



需落实的政府采购政策：本项目为  非专门面向中小微型企业  。
是否支持联合体投标：否
二、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、采购项目的特定资格条件：
[bookmark: OLE_LINK1]（1）供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，资质证书处于有效期内，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外施工企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
（2）拟任项目负责人（项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，以及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。项目负责人（项目经理）无在建项目，需提供无在建项目承诺书。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、本次磋商采购 不接受供应商为联合体形式。
三、获取磋商文件的时间、地点及方式
获取磋商文件的时间：从2026年 7 月 22 日起至2026年 7 月29 日止，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00(北京时间)，双休日及节假日除外。获取磋商文件的地点：湖南博进招标代理有限公司（长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧））（或线上获取：将下述材料扫描发送到2442700392@qq.com）。
获取招标文件的材料要求：营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证原件。
获取磋商文件的方式：指定地点获取。
四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
首次响应文件的提交截止时间：2026年 8 月 3 日9时30分（北京时间）
首次响应文件的开启时间：2026年 8 月 3 日9时30分（北京时间）
首次响应文件的开启地点：湖南博进招标代理有限公司（长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧））。
五、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
3、供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
六、采购人及采购代理机构联系方式
采购人：湖南医药学院
地址：怀化市
联系人：何老师
[bookmark: EB0f180bad950142739b432fdda8b41206]电话：0745-2385117
采购代理机构名称：湖南博进招标代理有限公司
地址：长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧）
联系人：王明秋、罗艺豪、刘亚琴、唐捷杰、彭寨红、李小明
电话：0731-84284413
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[bookmark: _Toc231902933]第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc231902934]磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：湖南医药学院
地址：怀化市
电话：0745-2385117
联系人：何老师

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南博进招标代理有限公司
地址：长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧）
电话：0731-84284413
联系人：王明秋、罗艺豪、刘亚琴、唐捷杰、彭寨红、李小明

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
[bookmark: EB06fe846ff8864e15ab35af7737b74ef5]（2）法定代表人（负责人）身份证明、或法定代表人（负责人）授权委托书（附法定代表人（负责人）身份证明）及双方身份证复印件,自然人投标可不提交；
[bookmark: EB03ef4397ee264c8a81d9295b2a32ae01]（3）供应商资格声明；
（4）符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
（5）免交投标保证金承诺书。
2、供应商特定资格条件：
（1）供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，资质证书处于有效期内，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外施工企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
（2）拟任项目负责人（项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，以及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。项目负责人（项目经理）无在建项目，需提供无在建项目承诺书。
3、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的；
（4）资格证明文件复印件未加盖供应商公章的。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受
□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场考察
	供应商自行现场考察，有关费用自理，考察踏勘期间发生的意外自负。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝采购进口产品
□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；
2、其他。
	■ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品； 
3、支持小微企业发展；
4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。
3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（工程项目6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   10  ％。
（2）给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。
4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，本项目所属行业类别为：（三）建筑业。

	第二章第9.6款
	政府采购支持小微企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	采购需求，实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	从2026年 7 月 22 日起至2026年 7 月29 日止，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00(北京时间)，双休日及节假日除外。

	第二章第11.2款
	领取或获取磋商文件时应提供的资料
	营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证原件。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年 8 月 3 日9时30分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	详见第一章磋商邀请。
本项目采用单价和总价双控，供应商的投标报价不得超过采购人发布的各项最高限价，否则作废标处理。

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供
□ 要求提供：提供所投产品经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。
（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供
□ 要求提供
提交的样品：   ，提交的时间：   ，地点：   。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	本项目不设磋商保证金，采用承诺形式，承诺格式详见第五章。
未提供承诺的，其投标将被拒绝。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	 叁份 【壹正贰副，另提交全套投标文件的PDF版电子档一份（U盘装载，放于投标文件密封袋内）】

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	            采购项目响应文件
政府采购计划编号：            
供应商名称：            
在    年   月   日（星期   ）   时   分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南博进招标代理有限公司（长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧））

	第二章第30.5款
	异常低价投标澄清
	出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值65%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价65%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价<采购项目最高限价×65%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在磋商现场合理的时间内对最后（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	无

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
1、节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分)。
2、供应商享受支持小微企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	财政部门指定的媒体
	《中国湖南政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	不要求提供
 要求提供  按合同总价的10%。

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费24360元，由采购人向代理机构支付。 

	第二章第42.1款
	其他规定
	根据相关文件要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用湖南网（www.hncredit.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：留存备查。



附页1
湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141



附页2
湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851



附页3
政府采购履约担保函

编号：              
             （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 　 %数额为     元（大写         ），币种为    人民币   。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
 	          保证人：（公章） 
 
                                            年   月   
[bookmark: _Toc231902935]附页4、评审流程及评分细则
1.  通则
1.1 [bookmark: _Toc324196831]评审采用“综合评分法”。
1.2 评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。
2.  	评审程序
磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对供应商进行资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。
2.1 供应商资格审查：
表1  资格性检查表
	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	响应文件的密封
	
	
	
	
	

	2 
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	
	
	
	
	

	3 
	法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书及双方身份证
	
	
	
	
	

	4 
	供应商资格声明（包含《湖南省政府采购供应商资格承诺函》）
	
	
	
	
	

	5 
	免交投标保证金承诺书
	
	
	
	
	

	6 
	符合特定资格条件证明材料：
（1）供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，资质证书处于有效期内，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外施工企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
（2）拟任项目负责人（项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，以及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。项目负责人（项目经理）无在建项目，需提供无在建项目承诺书。
	
	
	
	
	

	7 
	法律、行政法规、磋商文件规定的其他条件
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
2.2 符合性审查表：
[bookmark: _Toc8161081][bookmark: _Toc44230707]表2符合性审查表
	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章
	
	
	
	
	

	2 
	响应文件是否满足磋商文件规定的有效期
	
	
	
	
	

	3 
	报价未超过总价及单价最高限价
	
	
	
	
	

	4 
	供应商递交的磋商报价唯一性
	
	
	
	
	

	5 
	响应文件中没有采购人不能接受的附加条件
	
	
	
	
	

	6 
	响应文件是否实质性满足磋商文件要求：实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
	
	
	
	
	

	7 
	符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步审查的综合评定结果为不合格，无效响应文件。
2.3 磋商
磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商
2.4 	澄清有关问题
2.3.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
表3  澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


[bookmark: auto_fouce_10]2.3.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。
2.3.3最终报价触及第二章第30.5款规定的异常低价标准的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
3.评分细则：
	权重
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格
50分
	投标报价
	50
	满足磋商文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50
注：出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值65%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价65%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价<采购项目最高限价×65%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在磋商现场合理的时间内对最后（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	商务20分
	类似业绩
	16
	供应商自2023年以来（以合同签订时间为准）具有建筑工程或园林绿化工程业绩的，每个计2分，本项最多计16分。
（项目业绩应附：中标通知书及合同，时间以合同签订时间为准，复印件（或扫描件）加盖公章，方可加分，否则不予加分。）

	
	项目团队
	4
	供应商为本项目拟投入的关键岗位人员：除项目负责人（项目经理）外，另配备技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人的计4分，每少一个扣1分，扣完为止。一人一证，上述人员不得有在建项目。
（需提供的证明材料：①以上人员有效期内的证书扫描件；②投标截止时间前三个月中任意一个月投标人为其缴纳社保证明或银行工资流水证明；③无在建项目承诺书。提供证明材料不完整的不得分）

	技术
30分
	施工方案与技术措施
	8分
	（一）评审内容
供应商须提供施工方案及技术措施，包括但不限于①对项目总体概况分析及实施方案；②项目总体特点、关键线路、控制性工程识别；③施工平面布置；④重难点工程（如绿化、土建、交叉作业等）分析。
(二)评审依据
满足上述4项要求且内容完善针对性强的计8分，每存在一处缺漏项的扣2分，内容不完整或欠合理的每处扣1分，扣完为止。
说明：内容不完整或欠合理是指有以下任意一种情形：
①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；
②工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；
③阐述内容与实际实施存在差异性；
④涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；
⑤阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	工程进度计划与保证措施
	8分
	（一）评审内容
供应商须提供工程进度计划与保证措施，包括但不限于①进度计划，②主要施工顺序、工艺、作业流程、操作要领。③进度保证措施，④施工平面布置（含绿化苗木、材料堆放等）。
(二)评审依据
满足上述4项要求且内容完善针对性强的计8分，每存在一处缺漏项的扣2分，内容不完整或欠合理的每处扣1分，扣完为止。
说明：内容不完整或欠合理是指有以下任意一种情形：
①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；
②工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；
③阐述内容与实际实施存在差异性；
④涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；
⑤阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	质量管理体系与措施
	8分
	（一）评审内容
供应商须提供质量管理体系与措施，包括但不限于①质量管理体系、②职责分工、③材料采购及质量控制措施、④过程控制及检验。
满足上述4项要求且内容完善针对性强的计8分，每存在一处缺漏项的扣2分，内容不完整或欠合理的每处扣1分，扣完为止。
(二)评审依据
说明：内容不完整或欠合理是指有以下任意一种情形：
①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；
②工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；
③阐述内容与实际实施存在差异性；
④涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；
⑤阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	安全管理体系与措施
	4分
	（一）评审内容
供应商须提供安全管理体系与措施，包括但不限于①安全体系与措施；②安全责任与组织架构；③风险识别与评估；④应急预案与事故处理。
(二)评审依据
满足上述4项要求且内容完善针对性强的计4分，每存在一处缺漏项的扣1分，内容不完整或欠合理的每处扣0.5分，扣完为止。
说明：内容不完整或欠合理是指有以下任意一种情形：
①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；
②工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；
③阐述内容与实际实施存在差异性；
④涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；
⑤阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	文明施工现场措施
	2分
	（一）评审内容
根据供应商提供的环境保护管理体系与措施，包括但不限于①文明施工管理制度；②环境保护措施（含噪音、扬尘、污水等控制与处理措施）。
(二)评审依据
满足上述4项要求且内容完善针对性强的计2分，每存在一处缺漏项的扣1分，内容不完整或欠合理的每处扣0.5分，扣完为止。
说明：内容不完整或欠合理是指有以下任意一种情形：
①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；
②工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；
③阐述内容与实际实施存在差异性；
④涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；
⑤阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	总计
	100分

	其它说明
	推荐成交候选人计算方法具体解释：
1） 供应商的综合得分为：所有磋商小组成员对其评标的综合得分；
2） 计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
3） 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
4） 推荐的成交候选人数：最终得分前3名为成交候选人，中标单位1名。 
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磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场考察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录磋商须知前附表指定的信息公告媒体下载磋商文件。
11.3各供应商自行在磋商须知前附表指定的网站下载或查阅磋商相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止至少5日前，发布更正公告，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容：
（1）法定代表人（单位负责人）身份证明
（2）授权委托书
（3）供应商提供的资格证明文件
（4）磋商响应声明
（5）首次报价表及报价文件
（6）施工组织设计
（7）技术/商务响应与偏离表
（8）提供政府采购政策产品等证明材料
（9）供应商认为需提供的其他资料
（10）最终报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。
19. 磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字，响应文件正本和副本都需加盖骑缝章；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，以保证自己的投标文件内容在开标前不被透露。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件未按本章第 22.1 款要求密封的投标文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5供应商的最终报价出现磋商须知前附表明确情形之一的（具体情形详见磋商须知前附表），评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
30.6提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.7提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定向采购人收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
3、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。
5、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。


[bookmark: _Toc231902937]
第三章  政府采购合同格式

（本节内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准）
[bookmark: _Toc429827588][bookmark: _Toc141709657][bookmark: _Toc91854896][bookmark: _Toc72155447][bookmark: _Toc122965432][bookmark: _Toc88654651][bookmark: _Toc119071855]（GF—2017—0201）




建设工程施工合同







住房城乡建设部制定

国家工商行政管理总局
[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc231902938][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc503441611]
第一部分  合同协议书

发包人（全称）：  湖南医药学院
代建单位（全称）：湖南省建筑材料研究院设计院有限公司  
承包人（全称）：                                   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程
2.工程地点：湖南医药学院新校区  
3.工程立项批准文号：湘发改社会【2025】5号  
4.资金来源：建设单位自筹及财政拨款。
5.工程内容：主要建设内容包括室外电气、给排水、消防道路及绿化等室外附属工程。
6.工程承包范围：
[bookmark: auto_fouce_14]湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程，具体以经发包括人审定的施工图纸、正式发布的工程量清单及相关技术标准为准，包括但不限于室外电气、给排水、消防道路及绿化等室外附属工程。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：2026年     月    日。
计划竣工日期：2026 年     月    日。
工期总日历天数：60天。（有效工期，不可抗力因素影响工期的除外）工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，具体开工日期以开工令签发为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013标准、市政公用工程相关质量验收规范、城市绿化工程施工及验收规范。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价（含税）为：
人民币（大写）                  （¥             元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）  /(¥ 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写 ）/ (元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币  /  （大写）  /  ） (元)；
（4）不可预见费金额：
人民币  /（大写）  /  (元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：          。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件及附件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
十、其他特别约定
 一方对违约或延误行为施以宽容、宽限、优惠，或延缓行使本合同项下的权利，均不能视为对本合同项下权利的放弃或对违反本合同行为的许可。
[bookmark: _Toc351203489]十一、签订时间
本合同于      年      月      日签订。
[bookmark: _Toc351203490][bookmark: auto_fouce_21]十二、签订地点本合同在湖南医药学院新校区签订。
[bookmark: _Toc351203491]十三、补充协议
合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，签订补充协议，补充协议是本合同不可分割的一部分。
[bookmark: _Toc351203492]十四、合同生效
本合同经各方法定代表人或其委托代理人签名且加盖公章或合同专用章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十五、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，代建单位执 壹 份，承包人执 贰 份。

	发包人：（公章/合同专用章）



	代建单位：（公章/合同专用章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签名）


	法定代表人或其委托代理人：
（签名）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    

	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   





（本页无正文，为签字盖章页）
	承包人：（公章/合同专用章）


	


	法定代表人或其委托代理人：
（签名）

	

	统一社会信用代码：                  
地址：                            
邮政编码：                          
法定代表人：                        
委托代理人：                        
电话：                                
传真：                              
电子信箱：                          
开户银行：                        
账号：                            
	



[bookmark: _Toc503441619]

[bookmark: _Toc231902939]第二部分通用条款（略）

详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同示范文本（GF—2017—0201）


[bookmark: _Toc231902940]第三部分专用合同条款

[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296347155]1. 一般约定
[bookmark: _Toc503441620]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函；工程规范、标准、要求和技术说明；合同图纸；已标价的工程量清单。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：湖南长顺项目管理有限公司；
资质类别和等级：  房建、市政工程监理甲级 ；
联系电话 /        ；
电子信箱：   /；
通信地址： /。
1.1.2.2 设计人：
名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司；
资质类别和等级：   甲级    ；
联系电话：        /      ；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.2 永久占地包括：/。
1.1.3.3 临时占地包括：/。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：国家相关规定。
1.2.1 标准和规范
1.2.2适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、市政公用工程相关质量验收规范、城市绿化工程施工及验收规范。
[bookmark: _Toc503441621]1.2.3 发包人提供国外标准、规范的名称：/
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
[bookmark: _Toc503441622]1.3 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）合同图纸；（6）已标价的工程量清单。
[bookmark: _Toc503441623]1.4 图纸和承包人文件	
1.4.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：壹套，承包人可自行复印；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。
1.4.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按报送建设工程档案及发包方要求。
承包人提供的文件的期限为：接到通知后3日内；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人通知要求；
承包人提供的文件的形式为：   书面形式   ；
发包人审批承包人文件的期限：/。
1.4.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供发包人、代建单位或监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc503441624]1.5 联络
1.5.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 发包人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为： 刘宗武 。
发包人指定的接收人为：王旭辉、吴乃竹（代建） 。
承包人接收文件的地点：  施工项目部 ；
承包人指定的接收人为：                。
监理人接收文件的地点： 新校区项目总监理办公室  ；
[bookmark: _Toc503441625]1.6 交通运输
[bookmark: _Toc503441626][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521]1.6.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：本项目所有施工、管理人员必须登记入场，按照省、市政府部门和学校进出管理办法执行。项目经理要安排专人负责，并对所有施工作业人员进行指导、督导等，违反本条规定将承担违约责任。
[bookmark: _Toc503441627][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.6.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：由承包人与发包人协商约定。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人使用已有的场内道路。
1.6.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc503441628]1.7知识产权
1.7.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人书面许可，承包人不得作其他用途的使用，或提供、泄漏用于或转给任何第三方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
[bookmark: _Toc503441629][bookmark: auto_fouce_23]1.7.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。

1.7.3 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
[bookmark: _Toc503441630]1.7.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。
1.8工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按照省住建厅《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2020〕56号）第九章合同价款调整的规定执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：小于合同总价5%。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
[bookmark: _Toc503441631]2.1 发包人代表
发包人代表：
姓名：    ；
身份证号： / ；
职务： / ；
联系电话：   ；
电子信箱：/；
通信地址：/。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责整个工程施工期间的协调管理等工作。
[bookmark: _Toc503441632]2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
[bookmark: _Toc503441633]2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：合同签订前。
发包人是否提供支付担保：  否  
发包人提供支付担保的形式：  /   。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296347157]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按报送建设工程档案及发包方要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：三套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工作竣工验收完成之日起一个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按报送建设工程档案及发包方要求，违反本条规定将承担违约责任。
（10） 承包人应履行的其他义务：
1） 按照通用条款执行
2） 承包人应及时提出用水、用电申请，经批准后在发包人提供的水、电源设置点自费装表按表计量，费用按学校水单价3元/吨，电1元/度，先预交后使用。其水、电设置点位置的维护、管理费用由承包人负责。承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设及施工区域内施工通道的修建，费用由承包人承担。
3） 本工程施工所需设备、临时设施进入现场后，即应被视为是专门供本工程施工使用。施工期间，承包人如需运出现场，需征得监理人、代建单位和发包人的书面同意。
4） 除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
5） 承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，否则其一切费用由承包人负责。
6） 承包人完工后应及时拆除临时设施，配合发包人、代建单位和监理人办理工程交接手续。
7） 保护好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，费用由承包人承担。
8） 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。并以书面形式知会发包人、代建单位、监理人。
9） 施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
10） 承包人投标报价时已考虑了施工期间已有成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不要求发包人增加费用和顺延工期。
11） 承包人应准备备用发电机、水池等设施，任何停水停电，不予签证费用和工期。
12） 已竣工工程未交付发包人验收使用之前，负责成品保护，保护期间发生损坏、损失的风险和责任由承包人承担，承包人自费予以修复
13） 承包人应负责提供承包范围内的工程竣工验收所需所有资料，且应配合工程竣工验收工作。
14） 其他工作：a、承包人应按时付足民工工资，不得拖欠，否则，由此发生的一切后果均由承包人承担和处理，并承担相应的法律责任。
15） b、必须履行投标文件和其它承诺的内容。
16） c、承包人必须按合同的规定精心组织施工，按时完成全部工程和对工程的维护、保修工作。承包人对所有现场作业和施工方法的适应、稳定和安全承担全部责任，不得擅自降低工程质量标准。如果承包人在核查合同文件或在本工程实施过程中，发现有关工程设计、规范、图纸或其它资料存在任何差错、遗漏或缺陷，应立即以书面形式报发包人、代建单位和监理人，否则，由此产生的费用或给发包人造成的损失由承包人承担。承包人在工程实施的各有关环节中必须遵守监理程序，按规定步骤提请监理工程师验收签认，并对监理工程师按合同规定进行的工作提供协助和创造所需条件。承包人对现场人员（包括施工人员及第三方人员）及未交工前的工程（包括材料、设施、设备）的安全及管理负全部责任。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：           ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                     ；
建造师注册证书号：                        ；
建造师执业印章号：/ ；
安全生产考核合格证书号：    / ；
联系电话：   /            ； 
电子信箱：/；
通信地址：/；
承包人对项目经理的授权范围如下：工程施工、项目管理。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担法律责任，且发包人有权对其追究相应责任。
项目经理未经书面批准，擅自离开施工现场的违约责任：500元/次   。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 10000元  。
[bookmark: _Toc503441634]3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： /。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    合同签订5个工作日内   。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：    10000元     。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须主要负责人同意。
[bookmark: auto_fouce_29]3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人每次10000元。
承包人主要施工管理人员未经书面批准擅自离开施工现场的违约责任： 按500元/天进行处罚，上不封顶。
[bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296944498]3.4 分包
[bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.4.1 分包的一般约定
[bookmark: auto_fouce_31]禁止分包的工程包括：本项目所有工程不得转包、违法分包或允许第三方挂靠施工，所有施工任务必须由承包人自有人员及设备完成。
[bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296890989]主体结构、关键性工作的范围：   /    。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：所有工程不得分包。
其他关于分包的约定：          /              。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /      。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备及协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作的起始时间：项目开工至竣工验收移交。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是，合同价的10% 。
[bookmark: _Toc351203636]提供：现金或者金融机构出具的保函原件。
[bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296346663]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见监理合同。
关于监理人的监理权限：详见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：       /      。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名： 刘宗武；
职务：总监理工程师 ；
监理工程师执业资格证书号： 43005664 ；
联系电话：                 ；
电子信箱：/；
通信地址：/；
关于监理人的其他约定：/。
4.3商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）/；
（3）/ 。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
[bookmark: _Toc503441635]5.1 质量要求： 合格  
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496]5.1.1 特殊质量标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》、市政公用工程相关质量验收规范、城市绿化工程施工及验收规范。
关于工程奖项的约定：    /    。
[bookmark: _Toc503441636]5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  48小时前。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到国家相关标准。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。承包人应全面关照所有工地现场人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊的状态，以免发生安全事故。。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：符合市安全文明施工的要求，并有承包人承担相应费用
(1) 施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。
(2) 施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理。
(3) 发包人、代建单位或监理人有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内应采取相应整改措施。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照省住建厅《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2020〕56号）规定执行。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工方案；施工现场平面布置图；施工进度计划和保证措施；劳动力及材料供应计划；施工机械设备的选用；质量保证体系及措施；安全生产、文明施工措施；环境保护、成本控制措施。。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同生效之日起7个日历天内，最迟不得晚于开工日期前3天。
发包人、代建单位和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 5个日历天。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人、代建单位和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5个日历天。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：7个日历天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：7个日历天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7个日历天。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  7个日历   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：计划开工前7天。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的。
发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的。
发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的。
发包人未能在计划开工日期之日起7个日历天内同意下达开工通知的。
发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算的。
监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人承担发生的费用，延误的工期不予顺延。
[bookmark: tip_risk_bookmark_33]逾期竣工违约金：每延期一天，按照签约合同价的2‰/天向发包人支付违约金。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限  。
[bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129]不利物质条件的其他情形和有关约定：
承包人应充分勘查现场，施工过程中遇到不利物质条件时，应及时通知监理人、代建单位和发包人，并按监理人、代建单位和发包人确定的指示，采取相应措施。承包人未按监理人、代建单位和发包人确定的指示执行，和（或）采取不合理的措施而增加的费用和（或）工期延误的责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）参考17.1不可抗力的确认条款；
[bookmark: _Toc503441637]7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc300934980]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担
[bookmark: _Toc503441638]8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
[bookmark: _Toc503441639]8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536]施工现场需要配置的试验场所：按投标文件内容执行。
施工现场需要配备的试验设备：按投标文件内容执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按投标文件内容执行。
[bookmark: _Toc503441640]9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： / 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297216200]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：在参照合同通用条款下，执行省、市、县建设行政主管部门最新相关规定。
[bookmark: _Toc503441641]10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
关于变更估价的约定：按照省住建厅《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2020〕56号）及“关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知”（湘建价〔2020〕56号）及关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知（湘建价(2019)47号）及《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）及《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》湘建价〔2019〕47号等有关最新的法律、法规的规定及招标人提供的工程量清单确定投标报价，并承担由于供应商计算差错的责任。通用条款内工程变更的规定、湖南省财政厅和湖南医药学院相关规定执行。
[bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296347202]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：自收到之日起7个日历天内。
代建单位审查承包人合理化建议的期限：自收到之日起7个日历天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：自收到之日起7个日历天内。
[bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc292559409]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
发包人鼓励承包人提出合理化建议，但不为此支付任何费用。
[bookmark: _Toc503441642][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559909]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照省住建厅《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2020〕56号）第九章第九节暂估价的规定执行。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照省住建厅《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2020〕56号）第九章第十五节暂列金额的规定执行。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297048387]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。
[bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：全部风险。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：  无 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/
[bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296891247]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  无  。
预付款支付期限：    /  。
预付款扣回的方式：   /   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /      。
预付款担保的形式为：           /       。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按照省住建厅《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2020〕56号）第八章工程计、量的规定执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按合同协议书约定的工程进度节点计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按照省住建厅《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2020〕56号）第八章第二节单价合同的计量规定执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /       。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.6 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。
12.3.7其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。


12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921]12.4.1 付款周期
发包人根据核实确认的工程量和材料清单以及工程进度报告，同时验证达到付款条件、办理相关付款审批手续后10天内，支付承包人工程款。
[bookmark: tip_risk_bookmark_35]（1）第一次：本工程完成施工许可证办理，支付工程合同价款的20% 。若因承包人提交资料不及时、不符合要求等原因导致施工许可证延迟办理的，第一笔付款相应顺延。
（2）第二次：整个工程完成并正式竣工验收合格，支付工程合同价款的80% 。
[bookmark: auto_fouce_36]（3）第三次：按照学校相关流程办理工程竣工结算，经学校审计处审定后，承包人向发包人档案室移交备案证及全套工程资料后支付至结算总价款的97% 。
（4）第四次：工程完工后预留工程结算价的3%为工程质保金（不计息），缺陷责任期（12个月）满后，扣除已发生的保修费用后退还剩余质量保证金（不计息），该退还不免除承包人按法律规定及本合同约定的各分项工程保修期限应承担的全部保修责任。
本工程的工程款支付由承包方人申请付款时应先向发包人开具对应金额的合法有效增值税发票后，发包方人收到合规发票后按照学校和湖南省财政厅的相关要求合同约定流程办理支付手续款，若承包人未提供合规发票，发包人有权顺延付款且不承担任何责任。
12.4.3 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
工程进度付款申请单的内容和报送份数的约定：贰份
工程进度付款申请单应包括的内容：
（1）截至本次付款周期未已实施工程的价款；
（2）本次付款周期应付的工程进度款；
（3）经发包人签字认可的支付申请单。
12.4.4 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。
12.4.5 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：自收到之次日起7个日历天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：自收到之次日起7个日历天内。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在出具进度款支付证书之次日起10个日历天内，将应支付款支付给承包人。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人已逾期支付进度款时，承包人应书面催告发包人。发包人在接收书面催告7天后仍不付款，自第8天始按承包人同期中国人民银行活期存款利率支付拖欠工程价款的利息。
12.4.6 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：        /        。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296891047]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
[bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251470]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按照国家相关规定，承包方需负责承包范围内的所有内容竣工验收工作。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /    。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：自竣工验收合格之日起7个工作日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照本合同7.5.2条款执行。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：    /    。
（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；
（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：      /      。
[bookmark: _Toc503441643]13.3 竣工退场
13.3.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：    10个日历天内         。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
[bookmark: auto_fouce_39]承包人提交竣工结算申请单的期限：自竣工验收合格之日起28个日历天内，承包人未按约提交合规的竣工结算申请单及相关文件资料的，视为承包人主动放弃未结算的款项，乙方编制的结算款不得超过合同价的5% 。
承包人提交竣工结算申请单的期限：自竣工验收合格之日起28个日历天内。承包人未按约提交完整合规的竣工结算申请单及相关支撑资料的，发包人有权根据现有工程资料自行委托第三方机构开展结算审计，相应审计费用由承包人全额承担，且承包人认可该第三方出具的结算结果。承包人提交的结算送审额超出最终审定价的部分对应的审计费用由承包人承担，该费用可从应付工程款中直接扣除。
竣工结算申请单应包括的内容：         /             。
[bookmark: _Toc503441644]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：      /        。
发包人完成竣工付款的期限：           /            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /         。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 2 份。
承包人提交最终结算申请单的期限：自竣工验收合格之日起28个日历天内。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  28个日历天。
（2）发包人完成支付的期限：自最终结清证书发出之日起10个日历天内。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511]15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按国家规定执行。
[bookmark: _Toc503441645]15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留，结算价款的3%。
[bookmark: _Toc503441646]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ；
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:/。
[bookmark: _Toc503441647]15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Toc503441648]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:         /          。
关于质量保证金的补充约定：     /      。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按本合同《工程质量保修书》的约定。
15.4.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc503441649]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        /        。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按照通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照通用条款。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按照通用条款。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按照通用条款。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按照通用条款。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按照通用条款。
（7）其他：   /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        /            。
约定暂停施工满  10  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc503441650]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1） 承包人不得擅自变更工程的设计，如因擅自变更而影响成本增加，造成损失由承包人承担，出现质量问题由承包人负责。
[bookmark: auto_fouce_43]由于承包人原因致使工程开工或完工日期、中途停建或缓建时间超过规定时间达10个日历天的，发包人有权解除或终止合同，并实行先清退后结清算的原则，同时由承包人承担相应的赔偿责任。
（2） 承包人擅自更换其中标通知书中载明的施工管理人员，须向发包人支付违约金，并承担全部责任。擅自更换项目负责人和技术负责人，发包人有权解除或终止合同。
（3） 承包人违反通用条款的约定，使用了不合格材料或工程设备，应向发包人支付违约金，并应立即进行整改；如承包人拒绝进行整改的，发包人有权请他人进行整改，所需费用由承包人承担，由发包人直接在应支付给承包人的工程款项中扣除。
（4）承包人必须严格执行《劳动法》及相关法规、政策规定，如存在违反的，必须改正；否则发包方有权停止支付工程款，并将相关费用扣除，直接支付给劳动者。
（5）因承包人违约，发包人解除或终止合同的情况，实行先清退后结清算的原则，同时由承包人承担责任，赔偿因此给发包人造成的所有损失。
16.2.2承包人违约的责任
[bookmark: auto_fouce_45]承包人违约责任的承担方式和计算方法：   /  。
16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: auto_fouce_46]关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：            /    。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：⑴6.5级以上的地震；⑵风力10级(含10级)以上台风(以怀化市气象台发布的公告为准)；⑶日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以怀化市气象台发布的公告为准)；⑷战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、疫情。
[bookmark: _Toc503441651]17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：由施工方自行购买。
[bookmark: _Toc503441652]18.2 其他保险
关于其他保险的约定：由施工方自行购买。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由施工方自行购买。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
[bookmark: _Toc503441653]20.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
[bookmark: _Toc503441654]20.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
[bookmark: _Toc503441655]20.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
[bookmark: _Toc503441656]20.2仲裁或诉讼
[bookmark: auto_fouce_47]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向本项目所在地人民法院起诉。
21、双约定的其他事项：
一、本工程项目必须按时完工并验收合格，如因承包人原因造成逾期未完工，将视为承包人违约，将严格按照本合同中约定的违约责任进行罚款。
二、质保期限内如有任何质量问题承包人需在接到通知后24小时内赶赴现场处理，且给发包人造成的直接损失、间接损失由承包人负全责。

工程质量保修书
发包人（全称）：  湖南医药学院        
　　承包人（全称）：                                
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程（工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc503441657]　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
[bookmark: auto_fouce_48]　　质量保修范围包括但不限于，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
   竣工验收一年后苗木包活                          

[bookmark: _Toc503441658]　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为    5    年；
3．装修工程为    1     年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；
5．园林绿化工程为    1   年；
6.供热与供冷系统为     1    个采暖期、供冷期；
7．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     1    年；
8．其他项目保修期限约定如下：   1年    。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc503441659]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   12   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
质量保证金在缺陷责任期（12个月）满后，扣除已发生的保修费用后退还剩余质量保证金（不计息），该退还不免除承包人按法律规定及本合同约定的各分项工程保修期限应承担的全部保修责任。
[bookmark: _Toc503441660]    四、质量保修责任
[bookmark: auto_fouce_50]1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3小时内派人到场保修。保修完成后需经发包人验收合格；承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托第三方修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc503441661]　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc503441662][bookmark: auto_fouce_51]六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用为工程结算价的3%，缺陷责任期（12个月）满后，扣除维修费用退还承包人（不计息），该退还不免除承包人按法律规定及本合同约定的各分项工程保修期限应承担的全部保修责任。满扣除维修费用退还承包人（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 湖南医药学院        承包人(公章)：                  
地址：湖南省怀化市锦溪南路492号     地  址：                   
法定代表人(签名)：               法定代表人(签名)：       
或委托代理人(签名)：           或委托代理人(签名)：       

代建单位(公章)：湖南省建筑材料研究院设计院有限公司    
地  址：           
法定代表人(签名)：            
或委托代理人(签名)：             

[bookmark: _Toc231902941]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc27523][bookmark: _Toc231902942]一、采购项目名称：
湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程
[bookmark: _Toc16763][bookmark: _Toc231902943]二、工程概况：
本项目为湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程，主要内容详见工程量清单为准。
[bookmark: _Toc231902944]三、项目清单及说明（含工程量清单表、说明、标准等）
对清单图纸附件中的技术规格、参数与要求做出以下说明：本技术规格及要求中所指出的标准、型号或商品的参考资料仅系说明，并非进行限制。供应商可以在投标文件中采用具有权威性的标准、型号或商品替换以下指定的相应内容”。（含工程量清单表、其他项目清单计价表、图纸、标准等）。
工程量清单及图纸另册。

[bookmark: _Toc231902945][bookmark: _Toc225336549]四、报价依据及要求：
1. [bookmark: _Toc225336550][bookmark: _Toc7329]本磋商文件（补充文件，如有）、工程量清单及图纸；
2. 现行《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省建设工程计价办法》及其它有关配套文件和市场行情。
3. 本项目设投标总价及单价最高投标限价，供应商所报的投标报价不得高于招标人发布的工程量清单的总价及单价限价，否则报价无效，响应文件按无效处理。
4. 投标报价要求
4.1根据采购人发布的工程量清单报价，总价中标；结算按照实际施工工程量（经采购人签证确认）计算工程量，项目单价按照中标单价，招标清单以外的项目单价依据合同约定的结算办法计算。
4.2投标报价文件每页都应有注册造价工程师签字并加盖执业专用章。投标报价只允许有一个报价，当投标报价单价与总价不一致时以总价为准。供应商委托他人编制报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书），同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。
4.3 报价文件应符合“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量。
5. 下列要求若有一条不符合，则报价无效，按无效投标处理。
5.1 未按4.2条要求提供注册造价工程师签字并加盖执业专用章的；
5.2工程量清单中如包含了不可预见费和专业工程暂估价，投标时不得优惠，否则作为无效投标处理。
5.3报价文件不符合“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量。
5.4磋商小组启动异常低价投标（响应）审查程序后，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
5.5工程造价咨询机构在本项目中，只得接受一个供应商的委托编制报价文件，如为两个及以上供应商编制报价文件，相关供应商作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc231902946]五、服务周期、质量要求
1. 工期要求：60天。
2. 质量标准：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013标准、市政公用工程相关质量验收规范、城市绿化工程施工及验收规范。
3. 保修要求：按国务院（2000）年279号令和建设部80令规定；保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由招标人安排实施，发生的费用在质保金中双倍扣除。
[bookmark: _Toc231902947]六、项目特别说明
1. 实施时间及地点
1.1 实施时间：按合同约定。
1.2 实施地点：湖南医药学院。
2. 工程款支付：发包人根据核实确认的工程量和材料清单以及工程进度报告，同时验证达到付款条件、办理相关付款审批手续后10天内，支付承包人工程款。（1）第一次：本工程完成施工许可证办理，支付工程合同价款的20% 。（2）第二次：整个工程完成并正式竣工验收合格，支付工程合同价款的80% 。（3）第三次：按照学校相关流程办理工程竣工结算，经学校审计处审定后，承包人向发包人档案室移交备案证及全套工程资料后支付至结算总价款的97% 。（4）第四次：工程完工后预留工程结算价的3%为工程质保金（不计息），质保期满1年后全部付清。本工程的工程款支付由承包方开具税票后，发包方按照学校和湖南省财政厅的相关要求办理支付手续。
3. 工程竣工结算
[bookmark: tip_risk_bookmark_40]3.1承包人提交竣工结算申请单的期限：自竣工验收合格之日起28个日历天内，承包人未按约提交合规的竣工结算申请单及相关文件资料的，视为承包人主动放弃未结算的款项，乙方编制的结算款不得超过合同价的5% 。
3.2承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。
3.3承包人提交最终结算申请单的期限：自竣工验收合格之日起28个日历天内。
3.4最终结清证书和支付：
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：28个日历天。
（2）发包人完成支付的期限：自最终结清证书发出之日起10个日历天内。
4. 人员一致性+现场驻场硬性要求：成交供应商施工全过程派驻至施工现场的项目负责人及关键岗位人员，必须与响应文件中填报、提供资料的人员完全一致，严禁私自替换、调换、顶岗。派驻至施工现场的人员须每日在岗到场履职，全程驻场开展现场管理、质量管控、安全巡查、材料验收等工作；采购人、监理单位可随时核查人员在岗情况、人证匹配情况。除发生人员身故、重大疾病、离职等不可抗力特殊情形外，成交人不得申请更换项目负责人及关键岗位人员；确需更换的，必须提前15日向采购人提交书面申请，附完整佐证材料，且替换人员资质、从业年限、证书等级不得低于原投标人员，经采购人书面审批同意后方可更换，未经许可不得私自换人。
5. 违规处罚约束：若查实成交供应商存在项目负责人及关键岗位人员与响应文件人员不一致、擅自更换、找人顶岗、人员长期脱岗不到场等任一情形，视为严重违约：采购人有权扣除合同总价5%-10%履约保证金，责令3日内整改到位；逾期未整改的，采购人有权单方面解除施工合同，由此产生工期延误、返工、安全隐患、第三方索赔等全部经济损失，均由中标供应商全额承担。


注：本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。
对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。






[bookmark: _Toc300678508]
[bookmark: _Toc231902948]第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下部分：
第一部分 资格证明响应文件
一、法定代表人（单位负责人）身份证明
二、授权委托书
三、供应商提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术响应文件
四、磋商响应声明(格式)
五、首次报价表及报价文件(格式)
六、施工组织设计
七、技术/商务响应与偏离表
八、提供政府采购政策产品等证明材料
九、供应商认为需提供的其他资料
十、最终报价










政府采购
资格证明响应文件

                     
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      





供应商                         
年  月  日


[bookmark: _Toc231902949]一、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
[bookmark: _Toc231902950]
二、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。


供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               
委托代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

[bookmark: _Toc231902951][bookmark: _Toc44189716]
三、供应商提供的资格证明文件

须  知
1、供应商应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料
附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件3-2 供应商资格声明(格式)
附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明




[bookmark: _Toc44189717]附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（2）项要求提供。
（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。



[bookmark: _Toc44189718]附件3-2 供应商资格声明(格式)
供应商资格声明
致(采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款；
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：      
2、我单位直接控股的其他单位如下：      
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：      
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）
日期：年月日

[bookmark: _Hlk191375724]
附件3-3 湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□


公司（单位）名称（盖单位章） 
年    月    日




机构代码：            、注册登记机构：              、日期：     、有效期：          、注册资本：            、地址：           、经济行业：              、经济性质：        
法定代表人（负责人）姓名（签字或签章）：            
身份证号：            、手机号：              
授权代表人姓名（签字或签章）：              
身份证号：               、手机号：            

附件3-3免交投标保证金承诺书
                        免交投标保证金承诺书
致（采购代理机构）：
因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。
(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
(三)在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（四）在响应文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！

供应商名称（单位签章）：
日期：         年       月        日
说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。



[bookmark: _Toc44189719]附件3-4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：
（1）供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，资质证书处于有效期内，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外施工企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
（2）拟任项目负责人（项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，以及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。项目负责人（项目经理）无在建项目，需提供无在建项目承诺书。

附件3-5中小企业声明函
中小企业声明函
 (适用于中小企业)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1. (标的名称) ,属于. (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2. (标的名称) , 属于(采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为 (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

            供应商名称（盖单位章）： 
                                   日期：        年    月   日
说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
4、本项目为专门面向中小企业采购。中小企业必须提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。小微企业划分标准所属行业：建筑业。小、微企业认定标准为：
（1）营业收入6000万元（含）—80000万元以下，且资产总额5000万元（含）—80000万元以下的为中型企业；
（2）营业收入300万元（含）—6000万元，且资产总额300万元（含）—5000万元的为小型企业；
（3）营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件3-6供应商基本情况表
供应商基本情况表
供应商单位盖章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务发证机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	





政府采购
商务和技术响应文件

                     
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      





供应商                         
年  月  日


商务和技术响应文件审查索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


含商务技术响应文件及评分细则
[bookmark: _Toc231902952]
四、磋商响应声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起  90  日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2015】124号）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；手机：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

[bookmark: _Toc231902953]五、首次报价表及报价文件(格式)
[bookmark: _Toc46343248][bookmark: _Toc231902954]附件5-1 报价表
报价一览表

采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______
包号：__    ________                               包名称：__    ________
	投标报价

	工程总报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	合同工期
	

	质量标准
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


注：本项目预算中包含设计、中介代理服务费等不属于本次招标范围内费用。
说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B0303拆除工程；

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日

[bookmark: _Toc46343249][bookmark: _Toc34637797][bookmark: _Toc231902955]
附件5-2 分项报价说明
分项报价说明
一、供应商应按第四章采购需求列出的清单编制分项报价文件。
二、分项报价说明：
1. 本磋商文件、工程量清单及图纸；
2. 现行《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省建设工程计价办法》及其它有关配套文件和市场行情。
3. 本项目设投标总价及单价最高投标限价，供应商所报的投标报价不得高于招标人发布的工程量清单的总价及单价限价，否则报价无效，响应文件按无效处理。
4. 投标报价要求
4.1根据采购人发布的工程量清单报价，总价中标；结算按照实际施工工程量（经采购人签证确认）计算工程量，项目单价按照中标单价，招标清单以外的项目单价依据合同约定的结算办法计算。
4.2投标报价文件每页都应有注册造价工程师签字并加盖执业专用章。投标报价只允许有一个报价，当投标报价单价与总价不一致时以总价为准。供应商委托他人编制报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书），同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。
4.3 报价文件应符合“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量。
5. 下列要求若有一条不符合，则报价无效，按无效投标处理。
5.1 未按4.2条要求提供注册造价工程师签字并加盖执业专用章的；
5.2工程量清单中如包含了不可预见费和专业工程暂估价，投标时不得优惠，否则作为无效投标处理。
5.3报价文件不符合“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量。
5.4磋商小组启动异常低价投标（响应）审查程序后，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
5.5工程造价咨询机构在本项目中，只得接受一个供应商的委托编制报价文件，如为两个及以上供应商编制报价文件，相关供应商作为无效投标处理。


[bookmark: _Toc22201157][bookmark: _Toc231902956]
六、施工组织设计


根据第二章中的“评审方法”及第四章的要求编制施工组织设计方案，格式供应商自定。





供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日


[bookmark: _Toc231902957][bookmark: _Toc22201158]附件6-1 主要人员简历表
主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按资格条件要求及第四章要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日


[bookmark: _Toc109402221][bookmark: _Toc231902958]附件6-2 承 诺 书
承 诺 书
（采购人名称）：

我方在此声明：
1.我方拟派往           （项目名称）的项目负责人   （项目经理）能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。
2.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。
3.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。
4.我方不参与不正当竞争，不向采购人、采购代理机构、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。
5.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。
6.一旦我方中标，我方承诺工程实施时施工项目部关键岗位人员将按湘建建[2020]208号文的要求配备，且无在建项目，所有人员为本单位的在职员工；并保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理。
7.我方拟任项目负责人未在其他建设工程项目中担任同类职务。
8.一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。
特此承诺！

供应商名称(盖单位章)：                       
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：      年      月      日
[bookmark: _Toc231902959]
附件6-3 工程质量保修书
工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）
供应商（承包人）：                                         （乙方）

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
具体质量保修范围，双方约定如下：
（1）                                                                            
（2）                                                                            
（3）                                                                            
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
1.
2.
3.
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             
                                                                                     
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                          承包人（公章）：                    
法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：                   
        年     月     日                                  年     月     日
[bookmark: _Toc32482]
附件6-4不拖欠农民工工资承诺书

不拖欠农民工工资承诺书


内容、格式自拟。

供应商名称(盖单位章)：                       
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：      年      月      日


[bookmark: _Toc231902960][bookmark: _Toc22201159]七、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
3、对于采购需求中要求提供的承诺、方案等内容，应在本表后作出回应或说明，可另附材料，格式自拟。

供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日  期：  年  月  日
[bookmark: _Toc231902961]
八、提供政府采购政策产品等证明材料
[bookmark: _Toc231902962]附件8-1：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

 “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.2款规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”的认证证书，并加盖供应商单位章。并在本章《九、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

















[bookmark: _Toc231902963]附件8-2节能产品、环境标志产品清单表
节能产品、环境标志产品清单表
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号 (货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。


供应商名称（单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日
[bookmark: _Toc231902964]
九、供应商认为需提供的其他资料

备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第四章采购需求要求的其他资料；
（2）磋商文件评分细则要求的其他相关资料。




[bookmark: _Toc231902965]十、最终报价

（注：一式二份，供应商自行准备，不装订在响应文件中，现场递交。）

	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购项目编号
	

	工程总报价
	大写：                                     元人民币整
小写：                          元人民币整

	声明
	1.项目总报价须包括其他项目费其价格不得变动。
2.项目报价的各种规费必须按规定计算，不得打折或优惠。
3.最后报价不提供分项报价，分项报价的确定是将响应文件中的第一轮报价减去最后报价所得数值（优惠值）按比例优惠到第一轮报价的相应分项报价中，形成最后报价的分项报价。

	大写参考：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万


[bookmark: _Toc73617595][bookmark: _Toc2974]注：最后报价说明
[bookmark: _Toc25153][bookmark: _Toc73617596]1、最后报价（可现场填写总价，由采购代理机构最终报价前统一提供或投标供应商按以上格式自备一致的最终报价表）。二次报价〈最终报价〉前请投标供应商授权代表牢记本单位第一次报价，二次报价〈最终报价〉高于第一次报价及本项目最高限价的投标报价视为无效报价。
2、投标响应文件中的报价为第一次报价（第一次报价不予公布），第二次报价（最终报价）采用现场递交并当场公布，成交及价格评审以最终报价为准。在项目磋商过程中无任何实质性变动的前提下，第二次报价（最终报价）不得高于上一轮报价且不得高于项目最高限价,否则作无效投标处理（项目磋商过程中有实质性变动的情况除外）。
3、本报价文件在现场递交后则不得修改，否则视为无效文件。

供应商名称：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日
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