政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：2026年湖南省国省干线公路重点桥隧监测项目

采   购   人：湖南省公路事务中心

政府采购编号:  (2026)430000000313-1

采购项目编号：CGXM2026430000000505

委托代理编号：cjcg26-011

采购代理机构: 长沙工程建设项目管理有限责任公司

2026年 07月

目录

# 第一章  磋商邀请

# 第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

# 第三章  政府采购合同格式

一、政府采购合同协议书

二、政府采购合同通用条款

三、政府采购合同专用条款

# 第四章  采购需求

# 第五章  响应文件组成

# 第一章  磋商邀请

湖南省公路事务中心的2026年湖南省国省干线公路重点桥隧监测项目 进行竞争性磋商采购，现采用发布公告的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

## 一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：2026年湖南省国省干线公路重点桥隧监测项目

2、政府采购计划编号: (2026)430000000313-1

3、采购项目编号：CGXM2026430000000505

4、委托代理编号：cjcg26-011

5、采购项目预算：1796500.00元，其中包1预算484500.00元，包2预算481000.00元，包3预算481000.00元，包4预算350000.00元

6、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

7、评标方法： 综合评分法

8、合同定价方式：固定总价

9、合同履行期限：详见磋商文件

## 二、采购需求

| - 包名称 | - 最高限价（元） | - 标的名称 | - 简要技术需求或服务要求 | - 数量 | - 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01 | - 484500.00 | 普通国省道10座重点桥梁监测 | - 详见磋商文件 | - 详见磋商文件 | - 484500.00 |
| - 02 | - 481000.00 | 普通国省道2座重点桥梁监测、高速公路6座重点桥梁监测 | - 详见磋商文件 | - 详见磋商文件 | - 481000.00 |
| - 03 | - 481000.00 | 普通国省道2座重点桥梁监测、高速公路6座重点桥梁监测 | - 详见磋商文件 | - 详见磋商文件 | - 481000.00 |
| - 04 | - 350000.00 | 普通国省道2座重点隧道监测、高速公路2座重点隧道监测 | - 详见磋商文件 | - 详见磋商文件 | - 350000.00 |

## 三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

## 四、供应商的基本资格条件：

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)

（2）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）；

（3）法人提交法定代表人身份证明扫描件或者法定代表人授权委托书扫描件以及被授权代表人在响应单位或响应单位依法登记的分支机构于响应截止日前三个月内任意一个月社保证明并附法定代表人身份证明扫描件，自然人提交身份证扫描件；

（4）其他说明。(非法人组织参与响应需提供的相关证明材料)

2、采购项目的特定资格条件：包1、包2、包3为供应商具有交通运输部核发的公路水运工程试验检测公路工程综合类甲级（或桥梁隧道工程专项资质），并在有效期内;包4为供应商具有交通运输部核发的公路水运工程试验检测公路工程综合类甲级（或桥梁隧道工程专项资质）及交通工程专项资质，并在有效期内。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体响应。本次磋商不接受(接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备/。

## 四、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1、报名及磋商文件发售时间： 2026年 7  月  14 日起至 2026年 7 月 23 日，每日上午09:00 ～ 12:00，下午 14:00 ～ 17:00 （北京时间，下同）（周末、节假日除外）。

2、磋商文件获取：采购代理机构通过邮件发送磋商文件给报名资料符合要求的供应商。

3、报名所需资料：

获取磋商文件的材料要求：本人身份证原件、供应商法人身份证明或其授权委托书（附法人身份证明，注：授权委托书的授权范围必须包含“递交报名资料及领取磋商文件”，否则不予受理）、供应商营业执照副本复印件（注：以上资料必须加盖供应商鲜章，否则不予受理）。提供以上资料（加盖单位公章）到长沙工程建设项目管理有限责任公司（长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际1010房）获取磋商文件；或邮件方式报名：供应商以“报名项目名称-供应商全称-联系人姓名-联系电话”为邮件标题，将以上资料扫描件以PDF格式发送至邮箱：382317816@qq. com. 报名材料审核通过后，采购代理机构向供应商邮箱发送磋商文件电子版；审核未通过的，采购代理机构以邮件形式回复审核情况，供应商可在磋商文件申领时间内重新提交材料。（公告中其他地方内容与本内容不一致的，以本内容为准。）

4、逾期送达或未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

5、响应文件递交截止日期及响应文件开启时间：2026年  7 月  27 日   9   时 30  分。

6、响应文件送达地点和响应文件开启地点：长沙工程建设项目管理有限责任公司开标室（长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际1010室）。

## 五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2026年  7 月  27 日   9   时 30  分（北京时间），地点为长沙工程建设项目管理有限责任公司（长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际1010房）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

## 六、公告期限

1、本磋商公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本磋商公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的磋商公告，公告内容以本磋商公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本磋商公告指定媒体最先发布公告之日起算。

# 七、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

## 八、磋商说明

1、本公告选项：表示选择，表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

## 九、采购项目联系人姓名和电话

采购人：湖南省公路事务中心

地  址：湖南省长沙市八一路520号

联系人：滕先生

电  话：0731-82582315

采购代理机构：长沙工程建设项目管理有限责任公司

地  址：长沙市芙蓉中路二段200号新世纪花苑4号栋1010房

联系人：朱茹玥、邹诗剑

电  话：18273388999

# 第二章 磋商须知

## 磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 2026年湖南省国省干线公路重点桥隧监测项目 |
| 第二章第1.2款 | 专门面向中小企业 | □本项目专门面向中小企业采购 □本项目（）包专门面向中小企业采购 □本项目专门面向小微企业采购 □本项目（）包专门面向小微企业采购 |
|  | 非专门面向中小企业采购 | ■ |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：湖南省公路事务中心 地 址：湖南省长沙市八一路520号 联系人：滕先生 电 话：0731-82582315 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：长沙工程建设项目管理有限责任公司 地址：长沙市芙蓉中路二段200号新世纪花苑4号栋1010房 联系人：朱茹玥、邹诗剑 联系电话：18273388999 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■发布公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐的方式 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件： （1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书) （2）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）； （3）法人提交法定代表人身份证明扫描件或者法定代表人授权委托书扫描件以及被授权代表人在响应单位或响应单位依法登记的分支机构于响应截止日前三个月内任意一个月社保证明并附法定代表人身份证明扫描件，自然人提交身份证扫描件； （4）其他说明。(非法人组织参与响应需提供的相关证明材料) 2、采购项目的特定资格条件：包1、包2、包3为供应商具有交通运输部核发的公路水运工程试验检测公路工程综合类甲级（或桥梁隧道工程专项资质），并在有效期内;包4为供应商具有交通运输部核发的公路水运工程试验检测公路工程综合类甲级（或桥梁隧道工程专项资质）及交通工程专项资质，并在有效期内。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 6、联合体响应。本次磋商不接受(接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备/。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | / |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■ 采购人不组织 □ 采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | ■ 本项目拒绝采购进口产品 □本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第二章第9.6款 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购： (1)标记★符号的节能产品； (2)其他。 | √ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第 期) 内标记★符号的节能产品。 |
| 第二章第9.2款 | 政府采购优先采购： (1)非标记★符号的节能产品； (2)环境标志产品； (3)支持中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）； (4)其他。 | 1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（财库(2019)19号）内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 3、非专门面向中小企业采购，符合政府采购促进中小企业（货物类供应商和产品制造商应同时满足小微企业、福利和监狱企业的条件）发展相关规定的： （1）给予小型和微型企业、福利和监狱企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10％，不重复享受政策。 （2）给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 第三章合同条款、第四章采购需求 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 2026年 7 月 14 日起至 2026年 7 月 23 日（五个工作日） |
| 第二章第11.2款 | 领取或购买磋商文件时应提供的资料 | 个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)、供应商营业执照副本复印件相应资料。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2026年 7 月 27 日 9 时 30 分(北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | # 采购项目预算：1796500.00元，包1预算484500.00元，包2预算481000.00元，包3预算481000.00元，包4预算350000.00元 |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | ■ 不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销、或代理响应货物、或为响应货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，提交的样品: ,提交的时间： 、地点: 。 |
| 第二章第19.1款 | 磋商保证金 | 不要求提供 □要求提供/元（人民币）：0元 在2026年 月 日17时00分前，以支票、汇票、本票等形式从基本账户缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳，以银行回单上日期为准。 账户名称：长沙工程建设项目管理有限责任公司 账 号：7916 0180 8079 6666 8 开户行 ：中国光大银行长沙北辰支行 |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件份数 | 3 份（正本一份，副本二份），电子U盘一份（正本盖章之后扫描件PDF版和可编辑word版） |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | （项目名称）响应文件（包号） 政府采购编号： 采购项目编号： 委托代理编号： 供应商名称： 在 2026年 月 日（星期 ） 时 分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 长沙工程建设项目管理有限责任公司（长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际1010房） |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页4 |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | □ 专门面向中小企业：不进行价格调整。 ■ 非专门面向中小企业：政府采购支持小微企业、福利和监狱企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足小微企业、福利和监狱企业的条件）：小型、微型企业、福利和监狱企业，最后报价扣除比例为 10 ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第37.1款 | 媒体公告 | 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由采购人支付，具体以合同约定为准。 |
| 第二章第42.1款 | 其他规定 | 1、本项目供应商可以选择一个包响应或多个包响应，但只能成交一个包，供应商需按所投包号分别编制响应文件。 2、本项目按照分包定标的原则评审，评审后综合总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术要求得分高低顺序排列，评审时按包1、包2、包3、包4、依次评审，若某供应商同时取得包1、包2、包3、包4评分排名第一，只允许选择包1中标，包2、包3、包4中标单位顺延至评分排名第二的单位。顺序递推。 3、磋商时，采购人及代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询的截止时点为至项目提交首次响应文件的截止时间止；信用信息查询记录的具体方式为采购人及代理机构在规定的查询渠道进行查询；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何 嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭 球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附页4

评审因素和标准

| 综合评分法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  | 包1 |
| 评审因素及权值 |  |  |  |
| 评审因素 |  |  | 权值范围 |
| 技术部分 |  |  | 0.3 |
| 商务部分 |  |  | 0.6 |
| 价格部分 |  |  | 0.1 |
| 综合评分表 |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分 | 整体服务方案 | 20 | 供应商针对本项目提供整体服务方案，内容包括：①工作目标②主要任务分析③检测范围④组织实施计划。整体服务方案内容完整、目标和主要任务明确清晰、检测范围全面、组织措施合理的，计20分；有缺漏项的每项扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 项目的特点及关键性技术问题的对策措施 | 15 | 供应商针对本项目提供项目特点及关键性技术问题对策措施，内容包括：①项目的特点分析②项目重点和难点分析③对策措施。项目特点分析全面深入，重点难点分析有针对性，能够提出合理有操作性对策措施的，计15分；有缺漏项的每项扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 实施方案 | 20 | 供应商针对本项目特点及采购需求提供实施方案，内容包括：①工作方案及工作流程②数据管理措施③检测评价方法④实施过程把控（包含前期、中期、后期三个阶段）的管理。实施方案完整、全面且符合本项目实际的，计20分；有缺漏项的每项扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 工作进度计划 | 20 | 供应商针对本项目特点及采购需求提供工作进度计划，内容包括①总体计划要求②时间安排③阶段任务④项目实施人员安排⑤进度保障措施。完全满足总体计划要求、制定具体合理的时间安排的、阶段任务清晰、人员分工明确、保障措施科学合理且可行性强的，计20分；有缺漏项的每项扣4分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 服务质量保障计划及承诺 | 15 | 供应商针对本项目特点及需求提供服务质量保障计划及承诺，内容包括：①过程控制②服务成果的审核③内部管理④保障措施⑤服务质量承诺。质量保障计划完善、标准严格、程序规范、保障措施详尽有效、针对性强的，计15分；有缺漏项的每项扣3分；每有一处内容存在错误或缺陷的，扣1.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 作业安全保障计划 | 10 | 供应商针对本项目特点及需求提供作业安全保障计划及承诺，内容包括：①保障目标②保障措施③现场交通维护措施④应急预案⑤作业安全承诺。作业安全保障计划内容全面、措施有效、针对性强的，计10分；有缺漏项的每项扣2分；每有一处内容存在错误或缺陷的，扣1分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
| 商务部分 | 检测工程师和检测员要求 | 20 | ①检测工程师和检测员达到磋商文件第四章基本要求的，计8分； ②拟投入的检测工程师具有高级职称的，每人计2分，最多计8分； ③拟投入的检测员具有中级职称的，每人计1分，最多计4分； 本项最多计20分。 注：人员应登记注册在响应供应商单位，供应商须提供公路水运工程试验检测管理信息系统查询网页截图，若未提供或提供不清晰导致无法辨认的截图，则不计分。同时，供应商须提供人员职称证书及在本单位2026年4月至2026年6月内任意一个月的社保证明扫描件。 |
|  | 项目负责人要求 | 10 | ①项目负责人达到磋商文件第四章基本要求的，计4分； ②最近5年，每参加1座大桥或特大桥特殊检查的，计0.5分，最多计2分；桥梁分类依据《公路工程技术标准》； ③最近5年，参加部级、省级国省干线桥梁检测（监测）技术服务项目的，每个业绩计1分，最多计4分； 本项最多计10分。 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订时间为准。供应商须提供人员职称证书及在本单位2026年4月至2026年6月内任意一个月的社保证明扫描件，项目合同扫描件和完工证明材料或验收文件，同时所有业绩提供甲方项目联系人名字和联系电话，如项目合同扫描件未明确桥梁检测数量、类型和人员，还须另外提供加盖甲方公章的证明材料扫描件来补充说明，否则不计分。 供应商不得提供虚假业绩，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供所有业绩进行公示，并按规定对存疑业绩进行函询核实。 |
|  | 技术负责人要求 | 10 | ①技术负责人达到磋商文件第五章基本要求计2分； ②具有道路与桥梁工程相关专业正高级工程师职称的，计2分； ③最近5年，每参加1座大桥或特大桥特殊检查的，计0.5分，最多计2分；桥梁分类依据《公路工程技术标准》； ④最近5年，参加部级、省级国省干线桥梁检测（监测）技术服务项目的，每个业绩计1分，最多计4分； 本项最多计10分。 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订时间为准。供应商须提供人员职称证书及在本单位2026年4月至2026年6月内任意一个月的社保证明扫描件，项目合同扫描件和完工证明材料或验收文件，同时所有业绩提供甲方项目联系人名字和联系电话。如项目合同扫描件未明确桥梁检测数量、类型和人员，还须另外提供加盖甲方公章的证明材料扫描件来补充说明，否则不计分。 供应商不得提供虚假业绩，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供所有业绩进行公示，并按规定对存疑业绩进行函询核实。 |
|  | 检查设备 | 10 | ①检查设备达到磋商文件第四章基本要求的，计6分； ②对磋商文件第四章设备基本要求中备注为“自有或租赁”的设备，每一种设备为自有的，计2分，最多计4分； 本项最多计10分。 注：自有仪器或设备须提供购置合同、购置发票、有效期内的检定证书或标定证书扫描件，桥梁检测车还需提供车辆行驶证扫描件。 |
|  | 业绩要求 | 25 | 最近5年： ①完成1座大桥或特大桥特殊检查业绩的，计1分，每增加1座的加1分，最多加10分；本项最多计11分；桥梁分类依据《公路工程技术标准》； ②完成1个部级、省级国省干线桥梁检测（监测）技术服务项目的，计4分；每增加一个加2分，最多加6分。本项最多计10分； ③完成1个公路长大桥梁结构监测项目的，计2分；每增加一个计2分，最多加2分。本项最多计4分； 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订时间为准。供应商须提供加盖供应商单位公章的合同扫描件和完工证明材料或验收文件，同时所有业绩提供甲方项目联系人名字和联系电话，如合同扫描件未明确桥梁检测数量、类型的，还须另外提供加盖甲方公章的证明材料扫描件来补充说明，否则不计分。 供应商不得提供虚假业绩，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供所有业绩进行公示，并按规定对存疑业绩进行函询核实。 |
|  | 综合实力 | 10 | ①供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个计2分，本项最多计6分；（须提供相应证书扫描件以及该证书在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn上的查询结果且证书状态为“有效”的网页截图，否则不计分。） ②最近5年，供应商参与编制部省级桥梁相关规范、标准或技术指南的（以正式发布、出版为准），每项计2分，最多计4分；（须提供相关证明材料并加盖供应商公章，否则不计分。） 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年。 供应商不得提供虚假证明材料，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供的以上资料进行公示，并按规定对存疑内容进行函询核实。 |
|  | 信用评价 | 15 | 根据最近3年信用等级计算得分： 1、最近第1年：AA级的计7分，A级计4.5分，B级计2.5分，C、D级不计分； 2、最近第2年：AA级的计5分，A级计3.5分，B级计1.5分，C、D级不计分； 3、最近第3年：AA级的计3分，A级计2分，B级计1分，C、D级不计分； 以上三项相加最多计15分。 注：（1）信用等级以省级交通运输主管部门发布的公路养护从业单位信用评价结果为准，企业信用加分分值按近3年发布的省级公路养护从业单位信用评价结果进行权值分配，按照全国统一大市场部署要求，当年我省本行业有信用评价结果的，以湖南省交通运输厅发布的养护信用评价结果为准，如当年在湖南省本行业没有信用评价结果的，省级及以上的养护信用评价结果(包括国家和外省)实行全国互认，若省外发布的信用评价结果中也无信用评价等级的，其当年的信用评价得分按0分计。 （2）最近第一年(若2025年省级养护信用评价结果尚未发布的，可采用2022-2024年信用评价结果）的信用等级评价结果以响应文件递交截止之日前最新发布的文件结果为准；若发布的最近第一年的信用等级和供应商填报的最近第一年的信用等级不一致时，以最新发布的信用评价文件为准。 (3)供应商须提供清晰的系统查询结果全屏截图，截图内容须完整体现查询内容、查询日期和查询网址；若未提供或提供不清晰导致无法辨认的截图，则不计分；隐瞒信用等级及信用等级造假的，经核实后视为无效响应。 |
| 价格部分 (F3) | 响应报价 | 100 | 1、响应报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策）。本项目的具体扣除比例详见第四章。 2、满足磋商文件要求且响应报价中最低的响应报价为评标基准价其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×价格权值×100 3、根据财政部第87号令第六十条规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（“明显低于”可参照项目采购预算的90%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在评标现场合理时间内提供成本测算表；供应商在规定的时间内不能出具详细的成本测算表或不能证明其报价合理性的，作为无效响应处理。 |

| 综合评分法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  | 包2、包3 |
| 评审因素及权值 |  |  |  |
| 评审因素 |  |  | 权值范围 |
| 技术部分 |  |  | 0.3 |
| 商务部分 |  |  | 0.6 |
| 价格部分 |  |  | 0.1 |
| 综合评分表 |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分 | 整体服务方案 | 20 | 供应商针对本项目提供整体服务方案，内容包括：①工作目标②主要任务分析③检测范围④组织实施计划。整体服务方案内容完整、目标和主要任务明确清晰、检测范围全面、组织措施合理的，计20分；有缺漏项的每项扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 项目的特点及关键性技术问题的对策措施 | 15 | 供应商针对本项目提供项目特点及关键性技术问题对策措施，内容包括：①项目的特点分析②项目重点和难点分析③对策措施。项目特点分析全面深入，重点难点分析有针对性，能够提出合理有操作性对策措施的，计15分；有缺漏项的每项扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 实施方案 | 20 | 供应商针对本项目特点及采购需求提供实施方案，内容包括：①工作方案及工作流程②数据管理措施③检测评价方法④实施过程把控（包含前期、中期、后期三个阶段）的管理。实施方案完整、全面且符合本项目实际的，计20分；有缺漏项的每项扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 工作进度计划 | 20 | 供应商针对本项目特点及采购需求提供工作进度计划，内容包括①总体计划要求②时间安排③阶段任务④项目实施人员安排⑤进度保障措施。完全满足总体计划要求、制定具体合理的时间安排的、阶段任务清晰、人员分工明确、保障措施科学合理且可行性强的，计20分；有缺漏项的每项扣4分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 服务质量保障计划及承诺 | 15 | 供应商针对本项目特点及需求提供服务质量保障计划及承诺，内容包括：①过程控制②服务成果的审核③内部管理④保障措施⑤服务质量承诺。质量保障计划完善、标准严格、程序规范、保障措施详尽有效、针对性强的，计15分；有缺漏项的每项扣3分；每有一处内容存在错误或缺陷的，扣1.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 作业安全保障计划 | 10 | 供应商针对本项目特点及需求提供作业安全保障计划及承诺，内容包括：①保障目标②保障措施③现场交通维护措施④应急预案⑤作业安全承诺。作业安全保障计划内容全面、措施有效、针对性强的，计10分；有缺漏项的每项扣2分；每有一处内容存在错误或缺陷的，扣1分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
| 商务部分 | 检测工程师和检测员要求 | 20 | ①检测工程师和检测员达到磋商文件第四章基本要求的，计8分； ②拟投入的检测工程师具有高级职称的，每人计2分，最多计8分； ③拟投入的检测员具有中级职称的，每人计1分，最多计4分； 本项最多计20分。 注：人员应登记注册在响应供应商单位，供应商须提供公路水运工程试验检测管理信息系统查询网页截图，若未提供或提供不清晰导致无法辨认的截图，则不计分。同时，供应商须提供人员职称证书及在本单位2026年4月至2026年6月内任意一个月的社保证明扫描件。 |
|  | 项目负责人要求 | 10 | ①项目负责人达到磋商文件第四章基本要求的，计4分； ②最近5年，每参加1座大桥或特大桥特殊检查的，计0.5分，最多计2分；桥梁分类依据《公路工程技术标准》； ③最近5年，参加部级、省级国省干线桥隧检测（监测）技术服务项目的，每个业绩计1分，最多计4分； 本项最多计10分。 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订时间为准。供应商须提供人员职称证书及在本单位2026年4月至2026年6月内任意一个月的社保证明扫描件，项目合同扫描件和完工证明材料或验收文件，同时所有业绩提供甲方项目联系人名字和联系电话，如项目合同扫描件未明确桥梁检测数量、类型和人员，还须另外提供加盖甲方公章的证明材料扫描件来补充说明，否则不计分。 供应商不得提供虚假业绩，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供所有业绩进行公示，并按规定对存疑业绩进行函询核实。 |
|  | 技术负责人要求 | 10 | ①技术负责人达到磋商文件第五章基本要求计2分； ②具有道路与桥梁工程相关专业正高级工程师职称的，计2分； ③最近5年，每参加1座大桥或特大桥特殊检查的，计0.5分，最多计2分；桥梁分类依据《公路工程技术标准》； ④最近5年，参加部级、省级国省干线桥隧检测（监测）技术服务项目的，每个业绩计1分，最多计4分； 本项最多计10分。 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订时间为准。供应商须提供人员职称证书及在本单位2026年4月至2026年6月内任意一个月的社保证明扫描件，项目合同扫描件和完工证明材料或验收文件，同时所有业绩提供甲方项目联系人名字和联系电话。如项目合同扫描件未明确桥梁检测数量、类型和人员，还须另外提供加盖甲方公章的证明材料扫描件来补充说明，否则不计分。 供应商不得提供虚假业绩，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供所有业绩进行公示，并按规定对存疑业绩进行函询核实。 |
|  | 检查设备 | 10 | ①检查设备达到磋商文件第四章基本要求的，计6分； ②对磋商文件第四章设备基本要求中备注为“自有或租赁”的设备，每一种设备为自有的，计2分，最多计4分； 本项最多计10分。 注：自有仪器或设备须提供购置合同、购置发票、有效期内的检定证书或标定证书扫描件，桥梁检测车还需提供车辆行驶证扫描件。 |
|  | 业绩要求 | 25 | 最近5年： ①完成1座大桥或特大桥特殊检查业绩的，计1分，每增加1座的加1分，最多加9分；本项最多计10分；桥梁分类依据《公路工程技术标准》； ②完成1个部级、省级国省干线桥梁检测（监测）技术服务项目的，计6分；每增加一个加3分，最多加9分。本项最多计15分； 本项最多计25分。 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订时间为准。供应商须提供加盖供应商单位公章的合同扫描件和完工证明材料或验收文件，同时所有业绩提供甲方项目联系人名字和联系电话，如合同扫描件未明确桥梁检测数量、类型的，还须另外提供加盖甲方公章的证明材料扫描件来补充说明，否则不计分。 供应商不得提供虚假业绩，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供所有业绩进行公示，并按规定对存疑业绩进行函询核实。 |
|  | 综合实力 | 10 | ①供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个计2分，本项最多计6分；（须提供相应证书扫描件以及该证书在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn上的查询结果且证书状态为“有效”的网页截图，否则不计分。） ②最近5年，供应商参与编制部省级桥梁相关规范、标准或技术指南的（以正式发布、出版为准）每项计2分，最多计4分；（须提供相关证明材料并加盖供应商公章，否则不计分。） 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年。 供应商不得提供虚假证明材料，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供的以上资料进行公示，并按规定对存疑内容进行函询核实。 |
|  | 信用评价 | 15 | 根据最近3年信用等级计算得分： 1、最近第1年：AA级的计7分，A级计4.5分，B级计2.5分，C、D级不计分； 2、最近第2年：AA级的计5分，A级计3.5分，B级计1.5分，C、D级不计分； 3、最近第3年：AA级的计3分，A级计2分，B级计1分，C、D级不计分； 以上三项相加最多计15分。 注：（1）信用等级以省级交通运输主管部门发布的公路养护从业单位信用评价结果为准，企业信用加分分值按近3年发布的省级公路养护从业单位信用评价结果进行权值分配，按照全国统一大市场部署要求，当年我省本行业有信用评价结果的，以湖南省交通运输厅发布的养护信用评价结果为准，如当年在湖南省本行业没有信用评价结果的，省级及以上的养护信用评价结果(包括国家和外省)实行全国互认，若省外发布的信用评价结果中也无信用评价等级的，其当年的信用评价得分按0分计。 （2）最近第一年(若2025年省级养护信用评价结果尚未发布的，可采用2022-2024年信用评价结果）的信用等级评价结果以响应文件递交截止之日前最新发布的文件结果为准；若发布的最近第一年的信用等级和供应商填报的最近第一年的信用等级不一致时，以最新发布的信用评价文件为准。 (3)供应商须提供清晰的系统查询结果全屏截图，截图内容须完整体现查询内容、查询日期和查询网址；若未提供或提供不清晰导致无法辨认的截图，则不计分；隐瞒信用等级及信用等级造假的，经核实后视为无效响应。 |
| 价格部分 (F3) | 响应报价 | 100 | 1、响应报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策）。本项目的具体扣除比例详见第四章。 2、满足磋商文件要求且响应报价中最低的响应报价为评标基准价其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×价格权值×100 3、根据财政部第87号令第六十条规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（“明显低于”可参照项目采购预算的90%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在评标现场合理时间内提供成本测算表；供应商在规定的时间内不能出具详细的成本测算表或不能证明其报价合理性的，作为无效响应处理。 |

| 综合评分法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  | 包4 |
| 评审因素及权值 |  |  |  |
| 评审因素 |  |  | 权值范围 |
| 技术部分 |  |  | 0.3 |
| 商务部分 |  |  | 0.6 |
| 价格部分 |  |  | 0.1 |
| 综合评分表 |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分 (F1) | 整体服务方案 | 20 | 供应商针对本项目提供整体服务方案，内容包括：①工作目标②主要任务分析③检测范围④组织实施计划。整体服务方案内容完整、目标和主要任务明确清晰、检测范围全面、组织措施合理的，计20分；有缺漏项的每项扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 项目的特点及关键性技术问题的对策措施 | 15 | 供应商针对本项目提供项目特点及关键性技术问题对策措施，内容包括：①项目的特点分析②项目重点和难点分析③对策措施。项目特点分析全面深入，重点难点分析有针对性，能够提出合理有操作性对策措施的，计15分；有缺漏项的每项扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 实施方案 | 20 | 供应商针对本项目特点及采购需求提供实施方案，内容包括：①工作方案及工作流程②数据管理措施③检测评价方法④实施过程把控（包含前期、中期、后期三个阶段）的管理。实施方案完整、全面且符合本项目实际的，计20分；有缺漏项的每项扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 工作进度计划 | 20 | 供应商针对本项目特点及采购需求提供工作进度计划，内容包括①总体计划要求②时间安排③阶段任务④项目实施人员安排⑤进度保障措施。完全满足总体计划要求、制定具体合理的时间安排的、阶段任务清晰、人员分工明确、保障措施科学合理且可行性强的，计20分；有缺漏项的每项扣4分，每有一处内容存在错误或缺陷的，扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 服务质量保障计划及承诺 | 15 | 供应商针对本项目特点及需求提供服务质量保障计划及承诺，内容包括：①过程控制②服务成果的审核③内部管理④保障措施⑤服务质量承诺。质量保障计划完善、标准严格、程序规范、保障措施详尽有效、针对性强的，计15分；有缺漏项的每项扣3分；每有一处内容存在错误或缺陷的，扣1.5分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
|  | 作业安全保障计划 | 10 | 供应商针对本项目特点及需求提供作业安全保障计划及承诺，内容包括：①保障目标②保障措施③现场交通维护措施④应急预案⑤作业安全承诺。作业安全保障计划内容全面、措施有效、针对性强的，计10分；有缺漏项的每项扣2分；每有一处内容存在错误或缺陷的，扣1分，扣完为止；未提供的不计分。 注：内容存在错误或缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、内容与实际实施存在差异性、计划安排条理性不佳、内容空洞、语义表述不清、前后矛盾、存在歧义、混乱、内容不充实、不完善等任意一种情形。 |
| 商务部分 (F2) | 检测工程师和检测员要求 | 20 | ①检测工程师和检测员达到磋商文件第四章基本要求的，计8分； ②拟投入的检测工程师具有高级职称的，每人计2分，最多计8分； ③拟投入的检测员具有中级职称的，每人计1分，最多计4分； 本项最多计20分。 注：人员应登记注册在响应供应商单位，供应商须提供公路水运工程试验检测管理信息系统查询网页截图，若未提供或提供不清晰导致无法辨认的截图，则不计分。同时，供应商须提供人员职称证书及在本单位2026年4月至2026年6月内任意一个月的社保证明扫描件。 |
|  | 项目负责人要求 | 10 | ①项目负责人达到磋商文件第四章基本要求的，计4分； ②最近5年，每参加1座长或特长隧道土建结构专项检查的，计1分，最多计1分；隧道分类依据《公路工程技术标准》； ③最近5年，每参加1座长或特长隧道机电设施定期检查的，计1分，最多计1分；隧道分类依据《公路工程技术标准》； ④最近5年，参加部级、省级国省干线隧道检测（监测）技术服务项目的，每个业绩计1分，最多计4分； 本项最多计10分。 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订时间为准。供应商须提供人员职称证书及在本单位2026年4月至2026年6月内任意一个月的社保证明扫描件，项目合同扫描件和完工证明材料或验收文件，同时所有业绩提供甲方项目联系人名字和联系电话，如项目合同扫描件未明确隧道检测数量、类型和人员，还须另外提供加盖甲方公章的证明材料扫描件来补充说明，否则不计分。 供应商不得提供虚假业绩，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供所有业绩进行公示，并按规定对存疑业绩进行函询核实。 |
|  | 技术负责人 | 10 | ①技术负责人达到磋商文件第四章基本要求计2分； ②具有道路与隧道工程相关专业正高级工程师职称的，计2分； ③最近5年，每参加1座长或特长隧道土建结构专项检查的，计1分，最多计1分；隧道分类依据《公路工程技术标准》； ④最近5年，每参加1座长或特长隧道机电设施定期检查的，计1分，最多计1分；隧道分类依据《公路工程技术标准》； ⑤最近5年，参加部级、省级国省干线隧道检测（监测）技术服务项目的，每个业绩计1分，最多计4分； 本项最多计10分。 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订时间为准。供应商须提供人员职称证书及在本单位2026年4月至2026年6月内任意一个月的社保证明扫描件，项目合同扫描件和完工证明材料或验收文件，同时所有业绩提供甲方项目联系人名字和联系电话。如项目合同扫描件未明确隧道检测数量、类型和人员，还须另外提供加盖甲方公章的证明材料扫描件来补充说明，否则不计分。 供应商不得提供虚假业绩，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供所有业绩进行公示，并按规定对存疑业绩进行函询核实。 |
|  | 检查设备 | 10 | ①检查设备达到磋商文件第四章基本要求的，计6分； ②对第四章设备基本要求中备注为“自有或租赁”的设备，每一种设备为自有的，计0.5分，最多计4分； 本项最多计10分。 注：自有仪器或设备须提供购置合同、购置发票、有效期内的检定证书或标定证书扫描件，桥梁检测车还需提供车辆行驶证扫描件。 |
|  | 业绩要求 | 25 | 最近5年： ①完成1座长或特长隧道土建结构专项检查业绩的，计2分；每增加1座的加2分，最多加4分。本项最多计6分；隧道分类依据《公路工程技术标准》； ②完成1座长或特长隧道机电设施定期检查业绩的，计2分；每增加1座的加2分，最多加4分。本项最多计6分；隧道分类依据《公路工程技术标准》； ③完成1个部级、省级国省干线隧道检测（监测）技术服务项目的，计4分；每增加一个的加3分，最多加9分。本项最多计13分； 本项最多计25分。 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订时间为准。供应商须提供加盖供应商单位公章的合同扫描件和完工证明材料或验收文件，同时所有业绩提供甲方项目联系人名字和联系电话，如合同扫描件未明确隧道检测数量、类型的，还须另外提供加盖甲方公章的证明材料扫描件来补充说明，否则不计分。 供应商不得提供虚假业绩，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供所有业绩进行公示，并按规定对存疑业绩进行函询核实。 |
|  | 综合实力 | 10 | ①供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个计2分，本项最多计6分；（须提供相应证书扫描件以及该证书在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn上的查询结果且证书状态为“有效”的网页截图，否则不计分。） ②最近5年，供应商参与编制部省级桥梁、隧道相关规范、标准或技术指南的（以正式发布、出版为准）每项计2分，最多计4分；（须提供相关证明材料并加盖供应商公章，否则不计分。） 注：最近5年，指递交响应文件截止之日前一日回溯5年。 供应商不得提供虚假证明材料，否则取消中标资格并列入不良行为记录。在发布中标结果时，将对中标单位提供的以上资料进行公示，并按规定对存疑内容进行函询核实。 |
|  | 信用评价 | 15 | 根据最近3年信用等级计算得分： 1、最近第1年：AA级的计7分，A级计4.5分，B级计2.5分，C、D级不计分； 2、最近第2年：AA级的计5分，A级计3.5分，B级计1.5分，C、D级不计分； 3、最近第3年：AA级的计3分，A级计2分，B级计1分，C、D级不计分； 以上三项相加最多计15分。 注：（1）信用等级以省级交通运输主管部门发布的公路养护从业单位信用评价结果为准，企业信用加分分值按近3年发布的省级公路养护从业单位信用评价结果进行权值分配，按照全国统一大市场部署要求，当年我省本行业有信用评价结果的，以湖南省交通运输厅发布的养护信用评价结果为准，如当年在湖南省本行业没有信用评价结果的，省级及以上的养护信用评价结果(包括国家和外省)实行全国互认，若省外发布的信用评价结果中也无信用评价等级的，其当年的信用评价得分按0分计。 （2）最近第一年(若2025年省级养护信用评价结果尚未发布的，可采用2022-2024年信用评价结果）的信用等级评价结果以响应文件递交截止之日前最新发布的文件结果为准；若发布的最近第一年的信用等级和供应商填报的最近第一年的信用等级不一致时，以最新发布的信用评价文件为准。 (3)供应商须提供清晰的系统查询结果全屏截图，截图内容须完整体现查询内容、查询日期和查询网址；若未提供或提供不清晰导致无法辨认的截图，则不计分；隐瞒信用等级及信用等级造假的，经核实后视为无效响应。 |
| 价格部分 (F3) | 响应报价 | 100 | 1、响应报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策）。本项目的具体扣除比例详见第四章。 2、满足磋商文件要求且响应报价中最低的响应报价为评标基准价其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×价格权值×100 3、根据财政部第87号令第六十条规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（“明显低于”可参照项目采购预算的90%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在评标现场合理时间内提供成本测算表；供应商在规定的时间内不能出具详细的成本测算表或不能证明其报价合理性的，作为无效响应处理。 |

推荐成交候选人计算方法：

1）、磋商响应人的综合得分为：所有评标委员会成员对其评标的综合得分；

2）、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

3）、按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4）、磋商响应人以虚假资料意图牟取中标的，一经查实，响应无效且按磋商文件及《政府采购法》有关规定处理。

磋商须知正文

## 一、说明

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

1.2【磋商须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应无效。

### 2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》财库[2022]31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》财库[2022]31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》财库[2022]31号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）。

### 3.供应商的资格要求

#### 3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

### 4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

### 5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

### 6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

### 7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

### 9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

## 二、磋商文件

### 10．磋商文件的组成

#### 10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

### 11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

### 12.提交首次响应文件的截止时间

#### 12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

### 13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

## 三、响应文件

### 14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

#### 14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

### 15.响应文件的组成

#### 15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）联合体协议

（4）供应商的资格证明文件

（5）货物或服务方案说明

（6）技术/商务响应与偏离表

（7）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

（8）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料

（9）报价一览表及报价文件

（10）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

### 16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

#### 16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

### 17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

### 18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

#### （1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。

### 19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

### 20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

### 21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本、电子文件份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

## 四、响应文件的递交

### 22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件正、副本应一起密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

#### 22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

### 23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

### 24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

## 五、响应文件的磋商与评审

### 25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

### 26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

### 27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

### 28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

#### （2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

### 29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

### 30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

### 31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

### 32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

### 33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

### 34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

#### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

#### （4）因重大变故，采购任务取消的。

### 35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

### 36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

#### （五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 六、成交结果信息公布与授予合同

### 37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

### 38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

### 39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

#### 39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

### 40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

#### （一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

## 七、其他规定

### 41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

### 42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

# 第三章  政府采购合同格式

## 一、政府采购合同协议书

采购合同编号：

甲方（全称）：                             （甲方）

乙方（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

## 1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

## 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同（含税）。

## 3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

## 5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ☑ 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

## 6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

## （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议

## （2）本合同协议书

## （3）成交通知书

## （4）响应文件

## （5）政府采购合同专用条款

## （6）政府采购合同通用条款

## （7）标准、规范及有关技术文件，图纸

## （8）其他合同文件

## 7.合同生效

本合同自                               生效。

## 8.合同份数

本合同一式    份，甲方执   份，乙方执   份，均具有同等法律效力。

## 9.违约责任

，因违约方的违约行为给守约方造成损失的，应承担损失赔偿责任；损失赔偿范围包括但不限于：直接经济损失、预期利益损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、审计费、公证费、调查取证费及其他实现权利所发生的合理费用。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 二、政府采购合同通用条款

### 1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据磋商文件、响应文件而确定。

### 3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致。

### 4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

### 5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

### 6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（磋商文件第四章采购需求另有约定的除外）。

### 7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

### 9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的服务和货物应符合磋商文件第五章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的服务和货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所提供的服务能按国家或行业标准以及磋商文件要求。

（2）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（4）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（5）在服务期内或货物的质量保证期内，如果服务或货物的质量或规格与合同不符，或证实服务或货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的服务和货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的服务和货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该服务和货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

### 12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

### 13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在服务和货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在服务和货物验收合格后按规定支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

### 14.乙方应提供的服务

14.1乙方应向甲方按磋商文件要求及国家或行业服务标准提供服务。

14.2乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2.1乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的服务或货物产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意解除服务或货物退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据服务或货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的服务内容要求或货物规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量担保金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方延迟提供服务，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买服务，乙方应对购买服务超出的那部分费用负责。经甲方同意，乙方可继续执行合同中未终止的部分。

### 16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

### 17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

### 18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

### 19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

### 20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

### 21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

### 22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

### 24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 三、政府采购合同专用条款

列表内容详见第四章采购需求

| 第三章第二 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名称：湖南省公路事务中心 地址：长沙市八一路520号 |
| --- | --- | --- |
| 第三章第二 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章第二 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 具体以本项目采购文件第四章采购需求的要求为准 |
| 第三章第二 第9.2（1）项 | 服务质量保证期 | 具体以本项目采购文件第四章采购需求的要求为准 |
| 第三章第二 第9.2（3）项 | 服务响应时间 | 具体以本项目采购文件第四章采购需求的要求为准 |
| 第三章第二 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 具体以本项目采购文件第四章采购需求的要求为准 |
| 第三章第二 第14.2（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 具体以本项目采购文件第四章采购需求的要求为准 |
| 第三章第二 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼：采购人（甲方）住所所在地人民法院管辖 □ 仲裁 |
| 第三章第二 第23.1款 | 合同未尽事项 | 未尽事项，按照本文件的要求和国家相关法律法规执行 |

# 第四章 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 服务要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 普通国省道10座重点桥梁监测 | C19990000-其他专业技术服务 | 合同签订后一年 | 采购人指定地点 |  |
| 2 | 普通国省道2座重点桥梁监测、高速公路6座重点桥梁监测 | C19990000-其他专业技术服务 | 合同签订后一年 | 采购人指定地点 |  |
| 3 | 普通国省道2座重点桥梁监测、高速公路6座重点桥梁监测 | C19990000-其他专业技术服务 | 合同签订后一年 | 采购人指定地点 |  |
| 4 | 普通国省道2座重点隧道监测、高速公路2座重点隧道监测 | C19990000-其他专业技术服务 | 合同签订后一年 | 采购人指定地点 |  |

注：1、“包”为最小合同单位（最小响应单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、供应商必须对一个完整、独立的包进行响应，不得仅对一个包中的部分品目响应，否则响应无效。

3、服务主要要求：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、供应商应在响应文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

一、采购项目名称：2026年湖南省国省干线公路重点桥隧监测项目

二、任务来源：

1.《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）；

2.《湖南省交通运输厅关于印发〈湖南省公路桥梁养护管理工作制度〉（试行）的通知》（湘交计统〔2019〕97号）；

3.《公路长大桥梁结构监测数据质量管理办法（试行）》（交公路函〔2025〕795号）

4.《湖南省交通运输厅关于厅直单位2026年部门预算的批复》（湘交批〔2026〕23号）。

三、服务内容：

该项目主要工作内容为委托有相关资质的专业技术单位对高速公路、普通国省道的重点桥梁、隧道进行监测，对重点桥梁、隧道的技术状况、养护管理状况进行监督检查。依据相关规范并参照《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》现场开展桥隧检测，对桥隧定检质量进行复查，复核其技术状况评定等级，检查桥隧养护标准规范的执行情况，对桥隧养护管理情况进行数据分析和质量评价，编制桥隧监测报告。

本项目工作内容及要求如下表：

包1工作内容及要求

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、普通国省道10座重点桥梁监测 |  |  |  |
| 1 | 普通国省道桥梁现场监测 | 10座 | 参照交通运输部重点桥梁监测工作的相关要求，对重点监测桥梁开展检测工作： （1）桥梁检测及技术状况评定：对抽检桥梁按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）定检要求进行检测（包括永久观测点测量、增补），对桥梁技术状况进行评定； （2）例行检查复核：对抽检桥梁最近一期定检报告进行检查，对其技术状况评定等级进行复核，对定检报告质量进行评价；对桥梁经常检查记录进行检查； （3）桥梁养护效果检查：对桥梁养护中出现的重大问题进行现场复查和检测，对桥梁病害处治的及时性、维修效果进行检查。 |
| 二、专项检查 |  |  |  |
| 1 | 长大桥梁结构监测数据质量评价 | 10座 | 根据《公路长大桥梁结构监测数据质量管理办法（试行)》(交公路函[2025]795号)及《公路长大桥梁结构监测数据质量评价技术指南（试行）》的相关要求，对省级长大桥梁结构监测平台中的桥梁监测数据的完整性、时效性、准确性和真实性按半年及年度开展并进行年度综合评价，编制省级数据质量评价报告。 |
| 2 | CBMS数字化管养平台数据核查 | 10市州*5座 | 参照交通运输部重点桥梁监测工作的相关要求，在CBMS数字化管养平台中检查国省道桥梁基础数据（44个指标）、设计文件、定检报告、经常检查录入（上传）的准确性、完整性、及时性。 |
| 3 | 预防性养护实施检查 | 10市州*5座 | 对桥梁预防性养护性及时性、实施效果等进行检查。 |
| 4 | 桥梁保护区管理检查 | 10市州*5座 | - 检查桥梁有无桥下空间(含桥梁内部空间)被占用情况，包括填土、可燃 物堆积、违建等现象； - 检查桥梁上有无堆放物品、搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或 有毒有害气体、液体的管道的情况； - 采用无人机或人工巡检的方式，检查跨越河道上下游各1000m范围内是否存在架设浮桥及修建其他危及公路桥梁安全的设施。 |
| 5 | 检查通道设置情况 | 10市州*5座 | 检查桥梁检查通道设置情况。 |
| 6 | 高墩偏位检查 | 1项 | 若抽检桥梁存在高度超过20米的墩柱，则进行桥墩竖直度检测，并对最近一次竖直度检测结果进行复核，同时采用无人机对该桥墩外观进行检测。 若抽检桥梁不存在高墩，则不开展高墩偏位检查工作。 |
| 7 | 水下基础检查 | 10管养单位*1座 | 若抽检重点监测桥梁具有水下基础，则采用潜水探摸、水下摄像等方式对水下基础进行检查；若抽检重点监测桥梁无水下基础，则抽检同一管养单位的另外一座具有水下基础的桥梁开展水下检测。 |
| 8 | 2025年省检“回头看” | / | 对2025年重点监测通报问题进行“回头看”，现场核查问题整改情况。 |
| 三、其他工作（本项内容为检测附带内容，不进行报价） |  |  |  |
| 1 | 检测结果数据分析及出具加盖相关资质印章的检测报告 | 1项 | （1）编制单个市州桥梁检测报告； （2）编制普通国省道桥梁检测总报告。 |
| 2 | 技术咨询及技术应用试点 | 1项 | （1）为桥梁养护管理提供技术咨询，安排1名桥梁专业技术人员提供驻点服务。 （2）完成1项采用低空无人机公路桥梁检测或水下机器人公路桥梁检查试点应用，并编制试点应用报告。 |

包2工作内容及要求

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、普通国省道2座重点桥梁监测、高速公路6座重点桥梁监测 |  |  |  |
| 1 | 普通国省道重点桥梁监测 | 2座 | 参照交通运输部重点桥梁监测工作的相关要求，对重点监测桥梁开展检测工作： （1）桥梁检测及技术状况评定：对抽检桥梁按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）定检要求进行检测（包括永久观测点测量、增补），对桥梁技术状况进行评定； （2）例行检查复核：对抽检桥梁最近一期定检报告进行检查，对其技术状况评定等级进行复核，对定检报告质量进行评价；对桥梁经常检查记录进行检查； （3）桥梁养护效果检查：对桥梁养护中出现的重大问题进行现场复查和检测，对桥梁病害处治的及时性、维修效果进行检查。 |
| 2 | 高速公路重点桥梁监测 | 6座 |  |
| 二、专项检查 |  |  |  |
| 1 | 桥隧定检报告复核 | 不少于100座 | 开展定检报告质量抽查，必要时赴现场实地抽查。 |
| 2 | CBMS数字化管养平台数据核查 | 2市州*5座+6管养单位*5座 | 参照交通运输部重点桥梁监测工作的相关要求，在CBMS数字化管养平台中检查国省道桥梁基础数据（44个指标）、设计文件、定检报告、经常检查录入（上传）的准确性、完整性、及时性。 |
| 3 | 预防性养护实施检查 | 2市州*5座+6管养单位*5座 | 对桥梁预防性养护性及时性、实施效果等进行检查。 |
| 4 | 桥梁保护区管理检查 | 2市州*5座+6管养单位*5座 | - 检查桥梁有无桥下空间(含桥梁内部空间)被占用情况，包括填土、可燃 物堆积、违建等现象； - 检查桥梁上有无堆放物品、搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或 有毒有害气体、液体的管道的情况； - 采用无人机或人工巡检的方式，检查跨越河道上下游各1000m范围内是否存在架设浮桥及修建其他危及公路桥梁安全的设施。 |
| 5 | 检查通道设置情况 | 2市州*5座+6管养单位*5座 | 检查桥梁检查通道设置情况。 |
| 6 | 高墩偏位检查 | 1项 | 若抽检桥梁存在高度超过20米的墩柱，则进行桥墩竖直度检测，并对最近一次竖直度检测结果进行复核，同时采用无人机对该桥墩外观进行检测。 若抽检桥梁不存在高墩，则不开展高墩偏位检查工作。 |
| 7 | 水下基础检查 | 8管养单位*1座 | 若抽检重点监测桥梁具有水下基础，则采用潜水探摸、水下摄像等方式对水下基础进行检查；若抽检重点监测桥梁无水下基础，则抽检同一管养单位的另外一座具有水下基础的桥梁开展水下检测。 |
| 8 | 2025年省检“回头看” | / | 对2025年重点监测通报问题进行“回头看”，现场核查问题整改情况。 |
| 三、其他工作（本项内容为检测附带内容，不进行报价） |  |  |  |
| 1 | 检测结果数据分析及出具加盖相关资质印章的检测报告 | 1项 | （1）编制单个市州（管养单位）桥梁检测报告； （2）编制高速公路桥梁检测总报告。 |
| 2 | 技术咨询及技术应用试点 | 1项 | （1）为桥梁养护管理提供技术咨询，安排1名桥梁专业技术人员提供驻点服务。 （2）完成1项采用低空无人机公路桥梁检测或水下机器人公路桥梁检查试点应用，并编制试点应用报告。 |

包3工作内容及要求

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、普通国省道2座重点桥梁监测、高速公路6座重点桥梁监测 |  |  |  |
| 1 | 普通国省道重点桥梁监测 | 2座 | 参照交通运输部重点桥梁监测工作的相关要求，对重点监测桥梁开展检测工作： （1）桥梁检测及技术状况评定：对抽检桥梁按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）定检要求进行检测（包括永久观测点测量、增补），对桥梁技术状况进行评定； （2）例行检查复核：对抽检桥梁最近一期定检报告进行检查，对其技术状况评定等级进行复核，对定检报告质量进行评价；对桥梁经常检查记录进行检查； （3）桥梁养护效果检查：对桥梁养护中出现的重大问题进行现场复查和检测，对桥梁病害处治的及时性、维修效果进行检查。 |
| 2 | 高速公路重点桥梁监测 | 6座 |  |
| 二、专项检查 |  |  |  |
| 1 | 桥隧定检报告复核 | 不少于100座 | 开展定检报告质量抽查，必要时赴现场实地抽查。 |
| 2 | CBMS数字化管养平台数据核查 | 2市州*5座+6管养单位*5座 | 参照交通运输部重点桥梁监测工作的相关要求，在CBMS数字化管养平台中检查国省道桥梁基础数据（44个指标）、设计文件、定检报告、经常检查录入（上传）的准确性、完整性、及时性。 |
| 3 | 预防性养护实施检查 | 2市州*5座+6管养单位*5座 | 对桥梁预防性养护性及时性、实施效果等进行检查。 |
| 4 | 桥梁保护区管理检查 | 2市州*5座+6管养单位*5座 | - 检查桥梁有无桥下空间(含桥梁内部空间)被占用情况，包括填土、可燃 物堆积、违建等现象； - 检查桥梁上有无堆放物品、搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或 有毒有害气体、液体的管道的情况； - 采用无人机或人工巡检的方式，检查跨越河道上下游各1000m范围内是否存在架设浮桥及修建其他危及公路桥梁安全的设施。 |
| 5 | 检查通道设置情况 | 2市州*5座+6管养单位*5座 | 检查桥梁检查通道设置情况。 |
| 6 | 高墩偏位检查 | 1项 | 若抽检桥梁存在高度超过20米的墩柱，则进行桥墩竖直度检测，并对最近一次竖直度检测结果进行复核，同时采用无人机对该桥墩外观进行检测。 若抽检桥梁不存在高墩，则不开展高墩偏位检查工作。 |
| 7 | 水下基础检查 | 8管养单位*1座 | 若抽检重点监测桥梁具有水下基础，则采用潜水探摸、水下摄像等方式对水下基础进行检查；若抽检重点监测桥梁无水下基础，则抽检同一管养单位的另外一座具有水下基础的桥梁开展水下检测。 |
| 8 | 2025年省检“回头看” | / | 对2025年重点监测通报问题进行“回头看”，现场核查问题整改情况。 |
| 三、其他工作（本项内容为检测附带内容，不进行报价） |  |  |  |
| 1 | 检测结果数据分析及出具加盖相关资质印章的检测报告 | 1项 | （1）编制单个市州（管养单位）桥梁检测报告； （2）协助编制高速公路桥梁检测总报告。 |
| 2 | 技术咨询及技术应用试点 | 1项 | （1）为桥梁养护管理提供技术咨询，安排1名桥梁专业技术人员提供驻点服务。 （2）完成1项采用低空无人机公路桥梁巡检或水下机器人公路桥梁检查试点应用，并编制试点应用报告。 |

包4工作内容及要求

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、普通国省道2座重点隧道监测、高速公路2座重点隧道监测 |  |  |  |
| 1 | 普通国省道重点隧道监测 | 2座 | 参照交通运输部重点隧道监测工作的相关要求，对重点监测隧道开展检测工作： （1）隧道检测及技术状况评定：对抽检隧道按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T／CECS G:E41-04-2019）的内容、深度对隧道（包括土建结构、机电设施、其他附属工程设施等）进行定检，对隧道土建、机电、附属工程设施技术状况进行评定； （2）土建结构专项检查：根据定检结果，有针对性开展隧道土建结构专项检查，如结构变形检查、裂缝检查、漏水检查等； （3）例行检查复核：对抽检隧道最近一期定检报告进行检查，对其技术状况评定等级进行复核，对定检报告质量进行评价；对隧道经常检查记录进行检查； （4）隧道养护效果检查：对隧道养护中出现的重大问题进行现场复查和检测，对隧道病害处治的及时性、维修效果进行检查。 |
| 2 | 高速公路重点隧道监测 | 2座 |  |
| 二、专项检查 |  |  |  |
| 1 | 桥隧定检报告复核 | 不少于600座 | 开展定检报告质量抽查，必要时赴现场实地抽查。 |
| 2 | CBMS数字化管养平台数据核查 | 2市州*5座+2管养单位*5座 | 参照交通运输部重点隧道监测工作的相关要求，在CBMS数字化管养平台中检查国省道隧道基础数据（39个指标）、设计文件、定检报告、经常检查录入（上传）的准确性、完整性、及时性。 |
| 3 | 预防性养护实施检查 | 2市州*5座+2管养单位*5座 | 对隧道预防性养护性及时性、实施效果等进行检查。 |
| 4 | 2025年省检“回头看” | / | 对2025年重点监测通报问题进行“回头看”，现场核查问题整改情况。 |
| 三、其他工作（本项内容为检测附带内容，不进行报价） |  |  |  |
| 1 | 检测结果数据分析及出具加盖相关资质印章的检测报告 | 1项 | （1）编制单个单个市州（管养单位）隧道检测报告； （2）编制普通公路、高速公路隧道检测总报告。 |
| 2 | 技术咨询及技术应用试点 | 1项 | （1）为隧道养护管理提供技术咨询，安排1名隧道专业技术人员提供驻点服务。 （2）完成1项隧道智能检测车对隧道外观病害进行检测试点应用，并编制试点应用报告。 |

备注：实际工作内容包含但不限于以上所述主要工作内容，与湖南省国省干线公路桥隧检测相关的其他工作作为成交供应商应该完成的附属工作，不另行支付费用，成交供应商不得以磋商文件未列明作为理由而拒绝完成。

2、人员配置要求

响应供应商检测人员具体要求详见下表。响应供应商人员应与实际到场人员一致，不得替换，如有特殊情况，须经采购人同意后方可进行更换。所有检测人员应熟悉桥隧养护管理相关规章制度和技术规范、标准。

包1、包2、包3、包4拟投入检测人员最低要求

| 职 位 | 职 称 | 资格要求 | 人员数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高级工程师及以上 | 从事路桥专业工作5年以上，具有承担桥梁特殊检查（包1、包2、包3）、具有承担隧道专项检查（包4）的工作经验，持有交通运输部颁发的试验检测师资格证书（桥梁隧道专业） | 1 |  |
| 技术负责人 | 高级工程师及以上 | 从事路桥专业工作5年以上，具有承担桥梁特殊检查（包1、包2、包3）、具有承担隧道专项检查（包4）的工作经验，持有交通运输部颁发的试验检测师资格证书（桥梁隧道专业） | 1 |  |
| 检测工程师 | 工程师及以上 | 从事路桥专业工作3年以上，具有承担桥梁特殊检查（包1、包2、包3）、具有承担隧道专项检查（包4）工作经验，持有交通运输部颁发的试验试验检测师资格证书（桥梁隧道专业） | 4 |  |
| 检测员 | 助理工程师及以上 | 从事路桥专业工作1年以上，具有承担桥梁特殊检查（包1、包2、包3）、具有承担隧道专项检查（包4）工作经验，持有交通运输部颁发的助理试验检测师或以上等级资格证书（桥梁隧道专业） | 2 |  |

备注：

（1）从事路桥专业工作时间确定方式：如所学专业是公路工程相关专业，以毕业时间的年限起算；如非公路工程相关专业，以该人员获取本专业（或机关）职称证书、注册资格证书的年限起算；

（2）桥梁特殊检查（或隧道专项检查）相关工作经验须提供项目合同扫描件和完工证明材料或验收文件扫描件，如上述证明材料不能体现上述要求的工作经验时，还须另外提供加盖采购人公章的证明材料扫描件来补充说明；

（3）公路工程相关专业含公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程，路桥、桥梁、桥隧、隧道、道路桥梁、公路与城市道路建设、土木工程（路桥方向）专业；

（4）同一人在本项目中仅限任一个职位，人员年龄不超过60岁；

（5）以上所有配置人员必须与后期检测人员一致。

3、设备配置要求

为了使试验检测技术服务工作能够保质保量的开展，顺利完成采购人委托的各项工作任务，根据项目工作量，响应供应商投入的主要试验检测仪器设备详见下表。

包1、包2、包3拟投入检测仪器设备及车辆基本要求

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂缝宽度测试仪 | 1台 | 自有 |
| 2 | 裂缝深度测试仪 | 1台 | 自有 |
| 3 | 水准仪 | 1台 | 自有 |
| 4 | 免棱镜全站仪 | 1台 | 自有 |
| 5 | 桥梁检测车 | 1台 | 自有 |
| 6 | 水下检测设备（至少具备推进系统、照明系统、摄像系统，如水下机器人等） | 1台 | 自有或租赁 |
| 7 | 无人机 | 1台 | 自有或租赁 |
| 8 | 工作车辆 | 2台 | 满足工作需要 |

包4、拟投入检测仪器设备及车辆基本要求

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、隧道检测设备 |  |  |  |
| 1 | 激光精准测距仪 | 1台 | 自有 |
| 2 | 能见度测试仪 | 1套 | 自有 |
| 3 | CO测试仪 | 1台 | 自有 |
| 4 | 兆欧表 | 1台 | 自有 |
| 5 | 声级计 | 1台 | 自有 |
| 6 | 涂层测厚仪 | 1台 | 自有 |
| 7 | 照度计 | 1台 | 自有 |
| 8 | 隧道激光断面仪 | 1台 | 自有 |
| 9 | 视频系统分析仪 | 1套 | 自有或租赁 |
| 10 | 视频信号源 | 1套 | 自有或租赁 |
| 11 | 接地电阻测试仪 | 1套 | 自有或租赁 |
| 12 | 电缆故障测试仪 | 1套 | 自有或租赁 |
| 13 | 分光辐射亮度计 | 1套 | 自有或租赁 |
| 14 | 电能质量测试仪 | 1套 | 自有或租赁 |
| 15 | 线缆认证测试仪 | 1套 | 自有或租赁 |
| 16 | 相位表 | 1套 | 自有或租赁 |
| 17 | 工作车辆 | 1台 | 满足工作需要 |

四、技术服务要求：

1、技术服务依据

（1）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

（2）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

（3）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

（4）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；

（5）《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220-2020）；

（6）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80∕1-2017）；

（7）《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T／CECS G：E41-04-2019）；

（8）《交通运输部关于印发<公路桥梁养护管理工作制度>的通知》（交公路发[2007]336号）；

（9）《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号）；

（10）《交通运输部关于印发<公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定>的通知》（交公路发[2018]35号）；

（11）《交通运输部办公厅关于印发促进公路隧道提质升级行动方案的通知》（交办公路[2019]9号）等；

（12）《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》（交办公路[2020]71号）；

（13）《湖南省公路桥梁养护管理工作制度》（试行）的通知（湘交计统[2019] 97号）；

（14）《湖南省交通运输厅关于印发<湖南省公路危旧桥梁改造行动总体方案>的通知》（湘交养管〔2021〕34号）；

（15）《湖南省交通运输厅办公室关于印发<湖南省实施公路桥梁信息公示牌设置要求和公路桥梁限载标志设置要求工作方案>的通知》（厅办〔2021〕1号）；

如规范有更新变化，则按照最新规范执行。

2、基本要求

（1）检测要求。成交供应商应按经采购人审核通过的检查检测工作方案开展桥隧的省级检查工作，不得擅自变更检查检测工作内容。对于水下基础应采用潜水探摸、水下摄像等方式对基础冲刷情况进行检查并提供相应的检查照片等，未按要求开展桥梁水下基础检测的的则认定该项目不合格。

（2）完成时间。外业工作于8月中旬完成，数据分析、报告编制于9月底前完成，12月底完成项目验收。

（3）检测方案。各检测单位于签订合同后7天内报送桥隧省级监测工作方案和制定检查评分表等，方案的内容应包括:检测人员、进度安排，检查检测的内容、方法及手段，采用的检测设备、建议等。检测方案经审核通过后才能开展检测工作，检测方案中的人员、设备等应与响应文件一致。

（4）检测结果。成交供应商应按规范、技术标准及部省制度有关要求开展检查检测工作，确保检查结果客观、公正、准确，所有检查检测评价应提供相应证明材料并符合相关规定。

四、管理要求

(一)人员

1. 成交供应商人员投入本项目的人员必须与响应文件保持一致，如需更换必须经过采购人批准，项目负责人、技术负责人原则上不得更换，如果更换则视为违约，成交供应商应承担违约责任。

2. 在工作过程中，采购人发现成交供应商人员的履约能力不满足合同要求，采购人可强制要求更换成交供应商履约能力达到合同要求的人员，视同人员更换。

3. 在合同履约过程中，成交供应商必须严格按采购人的要求，派相关人员实施；采购人有指定人员要求的，成交供应商必须派指定人员实施。

4. 成交供应商必须派驻履行本合同书所需的有关人员和试验设备，并按试验检测人员的职业准则开展工作。

5. 成交供应商派驻项目的项目负责人不得在采购人处同时参与其他项目。

（二）工作组织

1. 成交供应商应指定专用邮箱用于接收采购人的工作安排、要求，采购人通过专用邮箱发送的工作安排和要求。

2. 成交供应商应对检测任务合理组织分工，检测时间以采购人工作安排为准。

3. 成交供应商投入本项目的设备必须与响应文件保持一致，原则上不得更换。

4. 成交供应商应服从采购人及主管部门的工作安排和相关规定。

（三）纪律要求

1. 响应供应商除向采购人收取合同约定的报酬外，成交供应商及其所有参与本项目人员均不得接受与本合同项目有关的其它各方的任何津贴、回报、礼金、有价证券等报酬。

（四）其他要求

1. 检测人员、车辆及设备工具的管理及安全由成交供应商负责。检测人员的生活、办公、通讯以及各项保险等由成交供应商承担。

2.对于投诉的处理，如成交供应商在履约过程中被相关单位投诉服务质量存在明显缺陷，且经采购人调查情况属实后，采购人有权追究成交供应商相关责任。

3.成交供应商所提供的成果报告应符合交通运输部路网监测技术要求和部省相关规范要求，并经过同等资质单位和专家评审认定，如果成果报告存在缺陷，应补充服务并修订完善，若经过修改人存在缺陷，采购人有权追究成交供应商相关责任。

## 第三节 商务要求

一、主要商务要求

| 甲方名称、地址 | 名称：湖南省公路事务中心 地址：长沙市八一路520号 |
| --- | --- |
| 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 履行合同的时间、地点及方式 | 服务时间：服务期1年，自合同签订之日起算。 服务地点： 采购人指定地点 |
| 服务质量保证期 | / |
| 响应时间 | / |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：☑国库支付□自行支付□其它 支付条件：分三期支付，签订合同后15个工作日内凭普通增值税发票付40%；外业工作完成后，凭外业总结报告及普通增值税发票付50%；剩余10%待项目验收合格后凭普通增值税发票支付。 |
| 乙方提供的其他服务 | 按第四章采购需求。 |
| 解决争议的方式 | ☑ 向甲方所在地人民法院提起诉讼 - 仲裁 |
| 合同未尽事项 | 未尽事项，按照本文件的要求和国家相关法律法规执行。 |

二、其它商务要求：无。

# 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

二、保证金

三、联合体协议(格式)

四、供应商的资格证明资料

附件3：供应商基本情况表

附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件6：其他说明

五、货物或服务方案说明

附件7-1：服务方案说明（服务类适用）

附件7-2：主要人员简历表（服务类适用）

- 享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

- 七、中小企业声明函

八、技术/商务响应与偏离表

九、报价一览表及分项价格表

附件9：报价一览表

附件9-1：分项价格表

- 供应商认为需提供的其它资料

- 廉洁承诺书

十二、最后报价

## 一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；委托代理编号：            ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（五）我方具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

（六）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到较大数额以上（200万元以上）的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日     期：           年     月    日

附件1

### 法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

（注：此法定代表人身份证明由供应商加盖单位公章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，用于现场身份验证。）

附件2

### 法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、包号、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

（注：1、此法定代表人授权委托书由供应商法定代表人和委托代理人签署，并加盖单位公章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，与项目的响应文件同时分别递交。用于现场身份验证。2、法人直接参加开标的，无需提供法人代表授权委托书。）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

## 二、磋商保证金缴纳证明材料(本项目不适用)

- 提供付款凭证复印件。

## 三、联合体协议(本项目不适用)

## 四、供应商的资格证明资料

### 附件3              供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《营业执照》（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件4      磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）法人提交法定代表人身份证明扫描件或者法定代表人授权委托书扫描件以及被授权代表人在响应单位或响应单位依法登记的分支机构于响应截止日前三个月内任意一个月社保证明并附法定代表人身份证明扫描件，自然人提交身份证扫描件。；

（3）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

### 湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)本公司企业规模为:大型 □   中型 □  小型 □   微型 □

机构代码：                ；注册登记机构：                ；

日期：              ；有效期：              ；

注册资本：                ；地址：                 ；

经济行业：              ；经济性质：              ；

法定代表人（负责人）姓名（签字）：             ；

身份证号：                ；手机号：                   ；

授权代表人姓名（签字）：                 ；

身份证号 ：                ；手机号：                。

公司(单位)名称:(盖章)

年   月   日

### 附件5  磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

### 附件6           其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

## 五、服务方案说明

附件7-1：

### 服务方案说明（服务类适用）

服务类项目供应商应根据第四章规定和评分办法要求编写服务方案或服务大纲。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

附件7-2：

### 主要人员简历表(服务类适用)

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

## 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：供应商符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页6-1

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：___年___月___日

附页6-2

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页6-3

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品》中提供相应数据。

### 2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页6-4

#### 提供节能产品、环境标志产品清单

采购代理编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

### 4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

## 七、中小企业声明函

中小企业声明函（服务)

【不属于中小企业的无需填写】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）(包号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日 期：

## 八、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件章节条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：

（1）供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；

（2）供应商如果对磋商文件商务或技术的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 九、报价一览表及报价文件

附件9

### 报价一览表（服务类适用）

| 项目名称 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 委托代理编号 |  |
| 包号 |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 合同周期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件9-1

### 1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“报价一览表”，供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

（3）供应商在提交响应文件的截止时间前修改“报价一览表”中的响应报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按响应报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自已承担。

### 2、分项报价表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 分项项目名称 |  | 服务内容（规格型号） | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写小写（元）： |  |  |  |  |  |  |

分项报价至少应包含以上项目；分项报价的总和不得超过总价。

供应商名称（盖单位章）：

日期： 年  月 日

## 十、供应商认为需要提供的其它资料

- 十一、廉洁承诺书

- 我单位及相关工作人员在项目实施过程中，严格遵守廉洁自律的相关规定，坚持客观公正，实事求是，确保本项目目标任务顺利完成，并作出以下承诺：

- 1.严格落实党和国家有关法律法规，建立并不断完善监督机制，签署廉洁责任书，落实工作人员监管责任。

- 2.严格执行合同文件，自觉按合同办事；业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家利益和他人合法权益。

- 3.不得以任何形式接受暗访检查对象的礼金礼品及其他有价证券；不得在暗访检查对象所在单位报销费用等；不得参加暗访检查对象安排的宴请和娱乐活动等。

- 4.规范开展调查工作，真实客观反馈调查情况，避免任何可能影响调查结果客观性的因素。

- 5.违反党纪国法相关规定和本承诺的具体要求，造成不良影响和后果的，我单位承担全部责任及后果。

- 承诺单位：

- 年     月

## 十二、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9、附件9-1提供。

（响应单位须自行准备好最后报价文件（自行保管，不得与响应文件一起递交，不得封装在响应文件中），进行最后报价时由法定代表人或其委托代理人填写并签字确认。）