丰泽学生食堂一、二楼改造项目                                                        竞争性磋商文件

竞争性磋商文件
采购项目名称：丰泽学生食堂一、二楼改造项目 
采   购   人：湖南农业大学
政府采购编号：CGXM2026430000000520
委托代理编号：TJGJCS2026-420
采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司
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第一章 磋商邀请
天鉴国际工程管理有限公司受湖南农业大学的委托，对丰泽学生食堂一、二楼改造项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍
1、项目名称：丰泽学生食堂一、二楼改造项目

政府采购编号：CGXM2026430000000520
委托代理编号：TJGJCS2026-420
采购方式：竞争性磋商

采购预算：3353000.00元（含税）
最高限价：2883000.00元（含税）
	包号
	包名称
	简要技术要求
	数量
	采购项目预算（元人民币）
	采购项目最高限价（元人民币）

	1
	丰泽学生食堂一、二楼改造项目
	详见采购需求
	1
	3353000.00（含税）
	2883000.00（含税）


注：1、响应报价超过最高限价的，为无效响应。
二、供应商资格条件：
1、供应商的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件： 

2.1 供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，资质证书处于有效期内，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外施工企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
2.2 拟任项目负责人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效期内的项目负责人B类安全生产考核合格证，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。且未在其他建设工程项目中担任同类职务（须提供无在建承诺函）
3、其它要求：
3.1本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业)。

注：中小企业在响应文件中须提供《中小企业声明函》（见 响应文件格式）。本项目对应中小企业划分标准所属行业为：建筑业(中小企业划型标准符合工信部联企业 (2011) 300 号文)。

3.2根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》(湘财购[2022]17号)相关规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见附件)参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、本次采购不接受联合体投标。
注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证；如办理了“五证合一”， 视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，社保登记证，符合基本资格条件的相关条款。

三、获取磋商文件的时间、地点、方式
1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年07月17日起至2026年07月24日(节假日除外)，每日上午8:30 ～ 12:00 ，下午 14:00 ～ 17:00 (北京时间)，持①营业执照复印件、②法定代表人身份证明或者授权委托书(并附法定代表人身份证明)、③个人身份证到 天鉴国际工程管理有限公司（详细地址：湖南省长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦4楼401室）获取磋商文件。
四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、首次响应文件的提交截止时间：2026年07月28日9时30分（北京时间）。
2、首次响应文件的开启地点：天鉴国际工程管理有限公司（长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦）6楼会议室。
五、联系方式
采购人：湖南农业大学 
地  址：长沙市芙蓉区农大路1号
联系人：刘老师

电  话：0731-84618118
采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司
地  址：长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦 
联系人：薛倩、孔伶、常添乐、李瑜、刘展

电  话：13308460102、0731-85235479-8437
电子邮箱：2654084155@qq.com

第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	丰泽学生食堂一、二楼改造项目 

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：湖南农业大学 

地  址：长沙市芙蓉区农大路1号

联系人：刘老师
电  话：0731-84618118

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司

地  址：长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦 

联系人：薛倩、孔伶、常添乐、李瑜、刘展

电  话：13308460102、0731-85235479-8437
电子邮箱：2654084155@qq.com

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，并提供以下资格证明文件：

（1）提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近六个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近六个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料:《社会保险登记证》复印件，或者近六个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近六个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件； 

（4）提供2025年度经会计师事务所审计的财务报告复印件，或银行出具的资信证明（提供银行资信证明）。
注：近六个月是指2026年1月至2026年6月.

2、供应商特定资格条件：

2.1 供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，资质证书处于有效期内，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外施工企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
2.2 拟任项目负责人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效期内的项目负责人B类安全生产考核合格证，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。且未在其他建设工程项目中担任同类职务（须提供无在建承诺函）
3、其它要求：

3.1本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业)。

注：中小企业在 响应文件中须提供《中小企业声明函》(见 响应文件格式》。本项目对应中小企业划分标准所属行业为：建筑业(中小企业划型标准符合工信部联企业 (2011) 300 号文)。

3.2根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》(湘财购[2022]17号)相关规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见附件)参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、本次采购不接受联合体投标。

7、供应商有下列情形之一的，视为无效响应（★）：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的。
注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受
□接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	本条不适用

	第二章第7.1款
	现场勘察
	投标人自行现场考察，有关费用自理，考察踏勘期间发生的意外自负。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	不适用

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；2、其他。
	■ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》 内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；
4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。
3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：
（1）给予小型和微型企业的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /％。
（2）给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   /  ％。 

	
	
	■ 专门面向中小企业采购（应同时在磋商公告中注明）：本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供《政府采购供应商资格承诺函》及本单位中小企业声明函。（本项目所属行业为“建筑业”，其中企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【2011】300号文执行），具体中小企业声明函详见附件格式要求。
□ 非专门面向中小企业采购：

1、给予小型和微型企业产品的价格10%-20%（工程3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

2、给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为  / ％。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	第三章合同条款及第四章采购需求

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章 磋商邀请

	第二章第11.2款
	购买磋商文件时应提供的资料
	①营业执照复印件、②个人身份证、③法定代表人身份证明（附营业执照）或者授权委托书(并附法定代表人身份证明)。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章 磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	采购项目预算：3353000.00元（含税）
项目最高限价：2883000.00元（含税）
投标报价不得超过采购项目预算价格以及最高限价，否则作无效响应处理。

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供
□ 要求提供：

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供
□ 要求提供，提交的样品：,提交的时间： 、地点： 。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	■不要求提供
□要求提供

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	正本壹份，副本贰份，电子文件一份（U盘密封包装，须注明电子文件和单位名称，并加盖本单位公章）

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	响应文件
委托代理编号：
供应商名称：
在2026年    月    日    时之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	天鉴国际工程管理有限公司（长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦）6楼会议室

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持小微企业、福利和监狱企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足小微企业、福利和监狱企业的条件）：小型、微型企业、福利和监狱企业，最后报价扣除比例为 / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为   /   %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整

	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
节能产品：技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后
报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品
最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法

	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持小微企业发展、福利和监狱企业政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	财政部门指定的媒体
	《中国湖南政府采购网》（http：//www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：/

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费由采购人支付,代理服务费最高不超过人民币贰万壹仟元整（¥21000.00元）。

	第二章
第42.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目提交首次响应文件的截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5、信用信息的使用规则：留存备查。

	第二章第42.1款（1）
	扶持中小企业
	本项目中小企业划分标准所属行业（三）建筑业；投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定进行企业类型划分。
（一）农、林、牧、渔业
（二）工业
（三）建筑业
（四）批发业
（五）零售业
（六）交通运输业
（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）物业管理

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函
编号：
（采购人）： 
鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在 响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 

          保证人：（公章） 
 年月 日
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评审方法、程序和标准
    竞争性磋商小组在评审过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。
一、评审方法
    本项目采用的评审方法根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）制定。采用先磋商、后报价、再评分的评审方法。
二、评审程序
    本项目评审按照下列程序进行：
（一）磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
    磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。
（二）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
    对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
    供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。（注：要求供应商重新提交的响应文件，不必按照首次提交的响应文件内容格式提交，只需供应商就变动的内容提交相应的响应文件）；
    未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
（三）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终调整方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的调整方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。
（四）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
（五）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照提供的服务优劣的顺序推荐），并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
三、评审标准
（一）采用“综合评分法”的评审方法。评审采用百分制，磋商小组各成员按评审类别分别独立对实质性响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组技术专家每一因素的打分汇总后取平均分即为供应商的总得分。
（二）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（三）成交候选供应商产生办法：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定成交候选供应商的排序。（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照提供的服务优劣的顺序推荐。）
（四）根据本项目评审结果发出“成交通知书”。
（五）终止采购活动
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足法定数量的。（根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，结合本项目需求，不足2家的）。
四、磋商工作纪律和注意事项
（一）磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。
（二）在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。
（三）对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。
（四）磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。
（五）成交供应商因自身原因不能履约放弃成交或者被依法取消成交资格，采购人从其他成交候选人中依照顺序重新确定成交供应商。
评标方法及标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格

30分
	投标报价
	30
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

2、供应商符合本项目政府采购政策价格优惠规定的，用扣除后的价格参与评审。
3、出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随 响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	技术

40分
	施工方案与技术措施
	10
	一、评审内容：根据供应商提供的施工方案与技术措施进行计分（内容包括但不限于：①项目总体概况；②主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领；③项目主要及关键方案；④对项目重点难点事项分析；⑤施工平面布置等），从施工方案与技术措施的可行性和合理性等进行综合评审。方案内容全面、完善、合理、针对性强的计10分。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。

	
	工程进度计划与保证措施
	6
	一、评审内容：根据供应商提供的工程进度计划与保证措施进行计分（内容包括但不限于：①施工计划安排；②总工期及节点工期的安排；③工程进度保证措施等），从工程进度计划与保证措施的可行性和合理性等进行综合评审。方案内容全面、完善、合理、针对性强的计6分。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。

	
	质量管理体系与措施
	6
	一、评审内容：根据供应商提供的质量管理体系与措施进行计分（内容包括但不限于：①质量保障体系与质量保障承诺；②质量控制措施及保证质量的技术措施；③建立健全项目质量管理规章制度等），从质量管理体系与措施的可行性和合理性等进行综合评审。方案内容全面、完善、合理、针对性强的计6分。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。

	
	安全管理体系与措施
	6
	一、评审内容：根据供应商提供的安全管理体系与措施进行计分（内容包括但不限于：①安全生产管理体系与安全生产保障措施；②应急处置措施；③建立健全项目安全管理规章制度等），从安全管理体系与措施的可行性和合理性等进行综合评审。方案内容全面、完善、合理、针对性强的计6分。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。

	
	环境保护管理体系与措施
	6
	一、评审内容：根据供应商提供的环境保护管理体系与措施进行计分（内容包括但不限于：①环境目标；②环境保护措施（包括实施与监控措施）；③环境保护管理体系及管理制度等），从环境保护管理体系与措施的可行性和合理性等进行综合评审。方案内容全面、完善、合理、针对性强的计6分。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。

	
	资源配备计划
	6
	一、评审内容：根据供应商提供的资源配备计划进行计分（内容包括但不限于：①施工机械配备计划；②劳动力安排计划；③主要材料及构件使用计划等），从资源配备计划的可行性和合理性等进行综合评审。方案内容全面、完善、合理、针对性强的计6分。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。

	商务

30分
	企业类似业绩
	10
	供应商近三年（2023年7月1日至今）承担过一个建筑工程类似业绩的，计5分，此项最高计10分。

注：提供业绩合同复印件并加盖供应商公章，时间以合同签订之日为准。如业绩资料中无法体现关键评审信息（如供应商名称、工程类型）的，需另提供业主单位（合同甲方）盖章的材料加以证明，否则不计分。

	
	项目主要管理人员要求
	10
	1、供应商拟任项目负责人具备建筑工程相关专业中级及以上职称证书的计4分，未提供则不计分。

注：提供相关证书扫描件并加盖供应商公章，否则不计分。

2、供应商拟任项目负责人近三年（2023年7月1日至今）承担过一个建筑工程类似业绩的计3分，此项最高计6分，未提供则不计分。

注：提供业绩合同复印件并加盖供应商公章，时间以合同签订之日为准。如业绩资料中无法体现关键评审信息（如供应商名称、工程类型、项目负责人）的，需另提供业主单位（合同甲方）盖章的材料加以证明，否则不计分。

	
	售后服务
	10
	一、评审内容：根据供应商提供的售后服务进行计分（内容包括但不限于：①具体的响应时间、②质保承诺、③售后服务人员培训情况（含售前、售中、售后等）、④质保期外售后措施、⑤其他服务等），从售后服务方案的可行性和合理性等进行综合评审。方案内容全面、完善、合理、针对性强的计10分。

二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。

	总计
	100分


注:
1、供应商的综合得分为：所有磋商小组成员对其评审的综合平均得分。

2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

3、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，磋商小组将对其所对应的评分项记0分。

4、复印件包含复印件、影印件、扫描件形式。

磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目不适用。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容：
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）联合体协议书
（4）供应商的资格证明文件
（5）服务方案说明
（6）技术/商务响应与偏离表
（7）提供享受政府采购政策的证明材料
（8）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料
（9）报价一览表以及规定格式的电子文件
（10）供应商认为需提供的其它资料
（11）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
19.磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20.响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，电子版文件一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字（法定代表人或其委托代理人的签字必须为亲笔签名，否则为无效响应）；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26.响应文件审查
26.1 资格性审查：供应商在资格预审后资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足规定的供应商资格条件要求，磋商小组将根据供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
26.2符合性审查： 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（3）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表附页4。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商排序，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
34.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其 响应文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改 响应文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等 响应文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
38.2供应商认为 磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
38.3本章第38.2款所称供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的 磋商文件提出质疑的，为收到 磋商文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
38.4供应商提出质疑的，应提供质疑函原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
38.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
38.6质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。
38.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。
38.8供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
                        第三章  采购合同格式条款
发包人（全称）：湖南农业大学（以下简称甲方）
承包人（全称）：            （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：丰泽学生食堂一、二楼改造项目（以下简称本工程）。
2.工程地点：湖南农业大学校内（丰泽学生食堂）。
3.资金来源： 省级财政专项经费  。
4.工程内容：本工程内容包括湖南农业大学丰泽食堂一、二楼原有搭板拆除、内部结构调整、水电改造、排污管道重置、房屋加固及整体装修施工。
5.工程承包范围：本工程范围为丰泽学生食堂一、二楼改造项目，包括但不限于拆除工程、建筑工程、防水工程、装饰装修工程、室外工程、室外给排水、电气工程等，具体以工程量清单及施工图为准。
二、合同工期

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、签约合同价（括号内打“√”者为本工程条款）：

【√】合同价格形式为固定综合单价合同，合同价为      整，即￥      元（其中：含税暂列金额      元，含税暂估工程      元，安全生产措施费      元，安全生产措施费包干），中标优惠率为      %（中标优惠率=（招标控制价－中标价）/（招标控制价－含税暂列金额－含税暂估工程价）×100%）。

【×】合同价格形式为总价包干合同，合同价为  /  整，即￥  /  元（其中：含税暂列金额  /  元，含税暂估工程  /  元，安全生产措施费  /  元），中标优惠率为  /  %（中标优惠率=（招标控制价－中标价）/（招标控制价－含税暂列金额－含税暂估工程价）×100%）。

【×】合同价格形式为按实结算合同，合同价为  /  整，即￥  /  元（其中：含税暂列金额  /  元，含税暂估工程  /  元），总价优惠率为  /  。

四、合同文件构成及优先顺序

（1）本施工合同

（2）投标书或预算书及其附件（含中标人在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等），但是，如果投标书及其附件未能完整满足招标人在招标文件（应将招标文件、各种图纸、工程量清单、公证书等联合理解）中提出的功能需求和品质需求，那么，“投标书及其附件”的解释次序调整到“构成合同组成部分的其他文件”之后

（3）中标通知书

（4）标准、规范及有关技术文件

（5）施工图纸及图纸会审纪要、技术交底

（6）工程量清单

（7）招标文件及招标答疑资料（如有）

（8）构成合同组成部分的其它文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同及其附件须经合同当事人签字或盖章。

五、双方职责

（一）甲方职责

（1）委派甲方现场代表（崔江涛）。

（2）办理开工手续，下达开工令，协助乙方做好现场开工准备工作。

（3）指定施工现场临时水电接入点，由乙方负责接通水电。

（4）向乙方提供有关图纸（图纸仅供参考）和资料。

（5）组织图纸会审和现场技术交底，确定工程内容和范围，审核乙方提交的施工方案。

（6）监督检查工程质量、进度。如发现乙方违章施工，监理、甲方有权通知乙方停工整改。

（7）及时进行隐蔽工程的质量检查和工程量验收及签证。

（8）做好有关各方的组织协调工作，对现场特殊情况提出或者确认书面处理意见。

（9）暂定价或变更部分且没有投标单价的主要材料、设备的考察、选定及价格确认。

（10）主持各阶段中间验收及竣工验收。

（11）及时支付工程款和办理工程结算。

（二）乙方职责

（1）乙方选派（      ）任项目负责人且无其他在建工程。若有虚假一经查实，乙方愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。乙方对项目经理的授权范围：全权代表承包人履行合同，并常驻现场，直接负责本工程施工过程中的各项职责。

（2）编制施工方案、进度计划并送监理、甲方审核确认。

（3）严格按施工图、技术交底、监理与甲方确认的施工方案、设计变更通知和国家现行的施工及验收规范施工，保质、保量、按时完成施工任务。

（4）各专职管理人员必须具备相应的岗位资格。

（5）自觉接受监理、甲方的检查监督。

（6）文明施工，爱护有关建筑、设备、管线、绿化，并采取必要的防护措施，保证其完整与安全，如有毁损，必须按甲方的要求修复或甲方核定的价值赔偿。

（7）施工中发现特殊情况，必须立即向监理、甲方代表报告，并积极配合有关方对特殊情况的处理。

（8）在施工前，乙方须为施工工作人员购买工伤保险，在施工过程中引发的安全事故及附带责任，一切责任及索赔由乙方自负，并赔偿甲方的所有损失。乙方在施工过程中损坏了周边房屋和他人的财物，由乙方负责赔偿。

（9）遵守有关部门对现场交通、环保（含长沙市“蓝天行动”的相关要求）、施工噪音的管理规定和甲方的规章制度，不影响甲方的正常工作和生活，办理有关证件和手续（如暂住证、计划生育证、用水用电手续等），并支付所发生的一切费用。

（10）根据现场情况做好周边道路、自来水、地下排水、天然气、电力、通讯、绿化等市政设施和周边建筑物、构筑物、建设区域围墙的保护，如有损坏、造成事故或由此引起第三人（方）对发包人的追究，由承包人负责修复并承担一切经济和法律责任。

（11）已竣工工程在未交付甲方前由乙方负责保护，费用由乙方承担。

（12）及时办理竣工结算，竣工验收合格之日起三个月内向甲方提供一式三套真实、完整、规范的工程竣工资料及结算书，并积极配合甲方的结算审核工作，相关费用由乙方承担。

（13）本着实事求是的原则，对各项签证及结算工作认真负责，确保本工程各项签证及工程结算的准确性、完整性，争取所送交的结算与审核结果误差控制在5%以内。若乙方所送交的结算与审核结果误差控制在5%以内（含5%），则由甲方支付全部审核费、审计费，若乙方所送交的结算与审核结果误差超过5%，则由乙方支付全部审核费、审计费，甲方有权在乙方工程款中扣除。

（14）竣工后及时清理退出现场。竣工后10天内，乙方仍未清理退出现场，甲方有权组织人员强行清场，所发生的费用在乙方工程款中扣除。

六、联络

1、甲方和乙方应当在事项发生前（后）7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

2、甲方接收文件的地点：湖南农业大学基建处。

甲方指定的接收人为：崔江涛。

乙方接收文件的地点：维修改造项目办公室。

乙方指定的接收人为：        。

监理人接收文件的地点：湖南农业大学基建处。

监理人指定的接收人为：             。

七、主要材料的采购及验收

1、所有用于工程实体的主要材料必须符合国家质量检验标准和甲方及设计要求，并提供材质证明和出厂合格证，甲方有权要求现场取样送权威机构复检。

2、没有投标单价的以及按实结算工程的材料价格必须经甲方、乙方和其它相关方共同询价并签证后方可采购，否则，一律按甲方核定的价格结算，此签证价格为包含优惠率的价格。

3、所有用于工程实体的主要材料进场后，乙方必须通知甲方代表及监理检查验收，规范要求送检的材料必须同甲方代表及监理一道按规定取样送检，经检验合格的方可用于工程。

八、变更

1、关于变更范围的约定

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

以下项目不作为变更：

如中标人自行超出合同文件或图纸的要求进行施工，则无论本工程是否通过了竣工验收，均不能认为甲方同意支付超出合同文件或图纸施工的费用，此类费用及延误的工期由中标人自行承担。

（2）中标人采用或更改任何施工方案、施工工序、施工措施、施工工艺以满足合同文件或设计图纸的要求，分项工程内做法工艺与实际不符，均不构成洽商变更，由此产生的费用及工期延误均由中标人承担，即便甲方对前述方案、工序、措施和工艺进行了签认，也只是对技术的确认，甲方不因此而承担任何费用及责任。

（3）原设计图纸中不详节点的细化。

（4）施工不当或施工错误造成的修复、更换及调整等。

（5）总承包人自行完成的施工图深化设计的缺漏和错误。

2、变更程序

（1）未经使用单位与甲方书面许可，施工中乙方不得对原工程设计进行变更。对于乙方擅自进行的变更，乙方不但要承担该变更的成本、费用、税金，还要承担返工、复原、恢复等直接或间接的成本、费用、税金等，同时因此类变更而延误的工期不予顺延。

（2）乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方书面同意。未经书面同意擅自更改或换用的，乙方承担由此发生的成本、费用、税金等，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

（3）甲方在施工过程中有权对合同范围的工程内容进行调增或调减，乙方须无条件执行。

九、工程质量的检查及验收

1、乙方必须健全质量检查制度，派专人检查工程质量，砼和砂浆试块必须与监理、甲方代表一道现场取样送检，并做好记录。

2、乙方必须及时做好隐蔽工程和中间验收工程记录，测量成果，并提前一天通知监理、甲方代表现场检查和验收并确定工程量，在办理隐蔽工程签证手续后方可进行后续工程施工。若乙方未通知监理、甲方代表按时参加检查时已隐蔽，监理与甲方有权要求剥露检查，由此而发生的一切费用和损失由乙方负责。

3、工程竣工后，乙方应提交真实、完整、规范的竣工验收资料，通知监理、甲方进行工程验收。对验收提出的问题乙方必须及时整改。

4、验收标准和方式：（1）由甲方负责组建验收小组，由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，是否可以投入正常使用。（2）验收阶段，经甲方及相关部门监督验收不合格的，需及时整改，直至达到合格验收标准。

十、工程质量要求

1、本工程质量要求：符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。

2、若因乙方原因导致工程质量未达到合格标准，由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并负责整改直至达到合格标准，同时由此给甲方造成的一切损失全部由乙方承担并负责赔偿，相关费用甲方有权在工程款中予以扣除。

十一、付款

1、付款方式：

（1）工程全部竣工验收合格后，工程款凭有效票据付至合同价款（扣除暂列金额）的75%；

（2）工程竣工验收合格交付使用并完成竣工结算和资料移交，经湖南农业大学审计处审核后付至审定工程造价的97%，工程质保期满经湖南农业大学基建处审核同意后无息支付剩余审定工程造价3%的质保金。

2、经甲方、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，该部分价款不在进度款中支付，而应在竣工结算完成后根据合同约定随竣工结算款支付。

十二、结算

1、结算依据（适用于按实结算合同结算、综合单价合同中变更无投标单价清单项目结算、总价合同中变更无投标单价清单项目结算）：

（1）执行定额、取费标准及合同约定优惠率

湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程里清单计价标准》及配套工程里计算标准的通知一湘建科函(2025)150号、湖南省住房和城乡建设厅文件湘建科函[2025]151号《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》、《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》（2021年）、《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2025年）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2025年）、《湖南省市政工程消耗量标准》（2025年）、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》（2025年）、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）及无综合单价主材按施工同期长沙建设造价材料价格等。

（2）施工合同、招标答疑（如有）、设计文件、交底纪要、变更、签证、招投标文件、竣工资料等。

（3）甲方审核批准的工程内容和施工方案。

（4）结算资料必须经监理、甲方代表签认方有效。

2、结算方式

（1）工程量计量（括号内打“√”者为本工程条款）

【√】单价合同工程的工程量应以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。

【√】单价合同工程在工程实施过程中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现工程量清单缺陷，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中实际完成的工程量计算。以项计的措施项目结算时不再重新计量，除了在分部分项清单中以单价计价方式的模板工程，施工图纸中有明确设计的措施项目，变更及新增项目（暂列金中未能完全预见或详细说明的工程）导致措施方案变化的，发包人原因引起承包人提供措施项目发生延期使用、拆改、增加、重复提供相关措施项目而增加其措施项目费用的可以调整。
【√】因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。

【×】总价包干合同工程以合同图纸作为包干范围，如未发生变更，结算时不再调整。工程变更部分的工程量按承包人实际完成的工程量确定。

【×】总价包干合同工程变更部分的工程量按承包人实际完成的工程量确定。

【×】按实结算合同工程的工程量应以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。

（2）单价合同分部分项工程量清单缺陷和工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，其相应的综合单价应按照下列办法确定
A、当分部分项工程量变更后，调增工程量在原工程量的15%以内(含15%)时，其综合单价应按照原综合单价确定；

B、当分部分项工程量变更后，调增工程量在原工程量的15%以上时，超过原工程量部分的综合单价应按照省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准、取费标准、计费程序及建设行政主管部门发布的工程造价信息(工程造价信息没有发布的参照市场价)确定，但投标人投标报价时或合同约定的优惠比例应予保持；

C、当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价应按照原综合单价确定；

D、由于设计变更引起的新增分部分项工程项目，其综合单价按以下规定确定
a、已标价工程量清单或预算书有相同项目的，投标清单中已经有综合单价的，则变更的工程量按投标时的综合单价计价；

b、已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但是有类似项目的，其综合单价参照类似项目的单价结合中标优惠率认定；

c、已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其综合单价应按省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价及工程造价管理机构发布的材料预算价或双方签证的市场价确定，但投标人投标报价时的优惠比例应予保持。

3、主要材料价格调整约定

（1）主要材料价格调整约定

只有施工同期《长沙建设造价》中有预算价的材料、设备，方可根据市场价格波动进行调整，其余材料、设备，均不进行价格调整。

以预算/招标控制价编制时采用的《长沙建设造价》中的材料预算价格为基准价格，工程单项主要材料预算价格信息涨跌幅度在±5%以内（含±5%）时，材料价格不作调整；涨跌幅度在±5%以上，材料价格仅调整超过±5%的差额部分，上述调整价差部分执行合同优惠率，不再计取利润。若因承包人原因导致超过合同工期的工程部分，则材料价格不予调整。

（2）对于甲方以书面要求变更品质的主要材料、暂估价材料或新增材料，按以下约定确定。

A、如施工同期或近期《长沙建设造价》中有下列适用于工程结算价格的：有预算价格的，按预算价格结合优惠率计算确定；

B、如施工同期或近期《长沙建设造价》中没有预算价格的，其材料价格由承包人在其施工前10个工作日书面提出，由发包人及监理人通过市场调研后予以认定，市场调研的价格不再上浮也不再按中标优惠率优惠。

4、人工费确定：根据湘建科函[2025]150号文调整。

5、结算期限：工程竣工验收后，乙方应三个月内将资料齐全、手续完备的结算书一式三份送交甲方，甲方应在收到结算书后六个月内审核完毕。

6、乙方收到变更意向书或变更指示后向甲方和监理人提交的报价书系费用报价预算，甲方或监理人随后发出要求执行该草拟的设计变更所指工作并不代表该预算获得接纳，变更价款只有经过合同约定的估价和审核程序并在竣工结算中确认（湖南农业大学审计处审核）方可获得最终结算。

十三、合同价格形式及说明（本工程为固定综合单价合同，合同价格形式及说明按照以下第 1 条款执行）

1、合同价格形式采用固定综合单价形式的说明

（1）固定综合单价包含的工作内容为招标文件中所含的工程量清单、工作范围、工作内容及合同招标文件相关条款、专用条款所要求考虑的各种风险及费用。任何因忽视发包人要求而引起的承包人报价不准确而导致的索赔、造价变更、现场签证将不予批准。

上述风险相关费用已综合考虑在合同综合单价内，在合同履行过程中发生合同风险内的情形，合同综合单价不作调整。

（2）综合单价的修正

合同价格形式为固定综合单价合同的项目，结算时除合同另有约定的情况外工程量清单综合单价不变，由于承包人投标报价时计算错误或漏报、少报工程量及工作范围、工作内容，按以下条款进行修正工程量清单综合单价；

A、对于评标过程中和合同签订前发包人与承包人核对投标工程量清单报价与招标工程量清单时未发现的错误，在结算过程中按以下办法调整：承包人投标文件中的大写金额和小写金额不一致的、当单价与数量的乘积与合价不一时、单价有明显的小数点错误评标时未发现在结算中应以开标一览表中总价、单项工程报价、专业工程报价为基础以有利于发包人为原则修改综合单价。

B、承包人投标报价书中工程量小于招标工程量清单，以该项工程量合价为准，综合单价按该项工程量合价/招标工程量清单报价书中工程量计算；当承包人投标报价书中工程量大于招标工程量清单，综合单价不修改。

C、如果承包人对招标工程量清单的数量、单位等在投标文件中进行修改的，该工程量综合单价按照投标总价除以招标工程量清单数量确定的综合单价与投标报价的综合单价比较，取小值。

2、合同价格形式采用总价包干形式的说明

合同价扣除暂列金额、暂估工程的价格为总价包干价（按合同图纸包干），暂估工程、暂列金额参照招标文件及合同条款结算。

3、合同价格形式采用按实结算形式的说明

按实结算为合同价内按实结算，施工过程中对实际的工程量、主材单价进行签证、签价，结算时总价按合同约定优惠率结算。

十四、工程质量保修

本工程质量保修期限为：土建工程、装饰工程、市政给排水工程、电气工程2年；屋面、厨房、卫生间、外墙防渗漏工程5年。

保修期内出现施工质量问题，乙方必须对由此而给甲方造成的一切损失承担赔偿责任，并在接到甲方修理通知后一天内进场维修。否则甲方可自行处理，所发生的费用从保修金中扣除，不足部分由乙方支付，由基建处做不良工程记录在案。

本工程甲方预留结算总价的 3% 作为质量保证金，所有质保期满后结清（不计利息）。

十五、违约责任

1、如果乙方不能在合同工期内完成工程任务，总工期每延期一天将扣减工程总价款的千分之一/天作为对承包人工程延期违约金，违约金总额不超过结算价款的5%。

2、因甲方原因造成单次停工时间未超过5天的，乙方无权要求甲方延长工期和（或）增加费用。

3、甲方在施工过程中有权对合同范围的工程内容进行调增、调减及扣除，乙方须无条件执行且不得向甲方索赔。

4、甲方不承担因省财政原因造成工程款支付不能按时到位的责任。工程款支付最终以省财政厅审批支付进度为准，乙方不得因此索赔，不得以此为由停工。

十六、本工程的特殊条款

1、变更所发生的计日人工工资：装饰工程按140元/工日计算，其他工程按110元/工日，包干计算，人工工资不再计税也不执行优惠率。

2、竣工验收并交付使用后90日内，乙方应向甲方递交竣工图纸、结算报告及结算资料，否则视为乙方违约，每延期一天将扣减工程总价款的千分之一/天作为对乙方延期违约金。

3、施工水电费：按（1）方案执行。

（1）施工水电费按工程结算总价的0.5%由乙方支付给甲方，甲方有权在工程款中直接扣除；

（2）安装施工水、电表按实收费，收费标准按学校后勤管理部门水电管理办法执行。

十七、其它条款

1、本合同一式八份，甲方六份，乙方二份，均具有同等法律效力。

2、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，结清工程款后自行终止，但保修条款在保修期满后终止。

3、本合同未明确的事项及双方在执行合同时发生争议，甲、乙双方依据有关规定协商或向工程所在地人民法院诉讼解决。

4、本工程的施工谈判书、谈判会议纪要、有关承诺等均为本合同的附件；但与本合同不一致的，属于实质性内容的，以谈判文件为准；属于非实质性内容的，以本合同为准。

5、甲、乙双方相关人员必须严格遵守国家关于廉政建设的有关规定及法纪法规。

（以下无正文）

合同订立时间：2026年     月     日

甲方（公章）：                                         乙方（公章）：

法定代表人：                                             法定代表人：

委托代理人：                                             委托代理人：

开户银行：                                                 开户银行：

账号：                                                         账号：

注：开具发票信息

名称：湖南农业大学；税号：12430000444875051M；单位地址：湖南省长沙市芙蓉区；

电话号码：0731-84618037；开户银行：中国工商银行股份有限公司长沙东升支行；

银行账户：1901001019208888696
第四章  采购需求
第一节 采购清单一览表
项目名称： 丰泽学生食堂一、二楼改造项目 

	序号
	服务内容
	数量
	采购预算（元，含税）
	最高限价（元，含税）

	1
	丰泽学生食堂一、二楼改造项目 
	1批
	3353000.00
	2883000.00


第二节 采购需求
一、项目内容：

1、‌项目名称‌：丰泽学生食堂一、二楼改造项目。

2、‌预算金额‌：人民币3353000.00元（含税）。

3、最高限价：人民币2883000.00元（含税）。

4、项目概况：目前我校丰泽食堂存在房屋结构安全及消防安全隐患，后厨功能布局不符合现行食品安全法规，硬件配套设施老旧薄弱，师生就餐体验感不佳。为解决各类安全风险，全面改善师生就餐环境，筑牢食品安全与消防安全防线，计划于2026年暑假对食堂一、二楼全域实施提质改造工程，施工内容包含中庭搭建区域整体拆除、内部功能布局重构、水电管线更新、排污管道全面重置、建筑主体加固及整体装饰装修等。具体内容详见施工图及工程量清单。

二、工程量清单编制依据

1、《工程造价咨询单位管理办法》(建设部149号令)；
2、《湖南建设工程造价管理办法》(湖南省人民政府令第192号)；
3、建设单位提供的本项目全套方案文件资料等；
4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)；
5、2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》《湖南省市政工程消耗量标准》《湖南省安装工程消耗量标准》《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》及其配套解释文件；
6、湘建价(2025)《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2025《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》；
7、根据长沙市建设工程造价管理站发布的《长沙建设工程造价信息》2026年5月材料预算价格进行确定，缺项部分查询市场价综合计取；
8、建设工程施工方案图集、规范等。

三、采购项目招标控制价：
本项目最高限价为人民币2883000.00元，其中含不可预见费74515.66元（含税）。投标单位第一次报价（即投标响应文件中报价）及后续报价（磋商过程中报价）均不得高于最高限价，(不可预见费为不可调费用，供应商报价时该项费用应与响应文件保持一致，否则视为无效报价)。不可预见费按74515.66元（含税）计入合同价，结算时若发生则按投标优惠率进行优惠。
四、实施要求

1、项目技术参数及要求
以工程量清单、施工图纸为准。
2、工程施工规范及要求
供应商应针对本项目的实际情况，按照国家有关标准、图纸要求、施工工艺、现行施工验收规范要求等，制定施工流程和施工组织方案。（如：工程施工前明确主要材料的品牌、规格，以及产品检验合格证，工具和设备的使用技术、设备安装技术等并指定现场监督人负责人、组织安全文明施工等。）
3、产品运输、保险及保管
3.1成交供应商负责产品全部运输，包括装卸及现场搬运及保管，直至项目安装、调试、验收合格。
3.2成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
4、施工、安装调试
4.1成交供应商负责完成本项目施工、安装。
4.2成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守学校相关规定。
4.3项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人，并必须保证所有归档资料的真实性。
4.4施工单位必须按照设计图纸及国家颁布的有关施工规范要求施工，所有使用的产品应符合国家标准，采用得到国家认证的厂家产品。

4.5施工过程中供应商应做好各项环境保护和安全防护措施，因施工不当造成的一切损失均由成交供应商承担。
5、项目验收
5.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
5.2验收由采购单位组织有关专业人员，按国家及行业相关标准进行验收。工程正式施工前，成交供应商应该严格按照采购人所提供施工图及工程量清单要求，向采购人提出书面验收申请（如配电设备、建筑材料），由采购人签字认可后，方可进行后续施工；相关设备等均应在安装前按其规格、质量分批进行阶段检测、验收；建筑材料应在铺安装、修筑前进行验收。采购人应在施工单位递交书面工程竣工验收申请报告15天内，组织项目验收。
5.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
5.4项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
5.5工程验收标准：参照建筑工程施工质量验收统一标准、屋面工程质量验收规范及钢结构工程施工质量验收规范及国家相关强制性规范标准等。
五、工程质量要求：

1、工程质量要求：符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。

2、质保期：按建设部2000年第80号令执行。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费由供应商承担。
3、若因承包人原因导致工程质量未达到合格标准，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并负责整改直至达到合格标准，同时由此给发包人造成的一切损失全部由承包人承担并负责赔偿，相关费用发包人有权在工程款中予以扣除。
六、付款方式

1、合同形式：固定单价合同。

2、付款方式：

（1）工程全部竣工验收合格后，工程款凭有效票据付至合同价款（扣除暂列金额）的75%；

（2）工程竣工验收合格交付使用并完成竣工结算和资料移交，经湖南农业大学审计处或湖南省财政厅财评中心工程结算审计后付至审定工程造价的97%，工程质保期满经湖南农业大学基建处审核同意后无息支付剩余审定工程造价3%的质保金。

七、施工水电费：(根据项目实施情况二选一)

1、施工水电费按工程结算总价的0.5%由承包人支付给发包人，发包人有权在工程款中直接扣除；

2、安装施工水、电表按实收费，收费标准按学校后勤管理部门水电管理办法执行。

八、商务要求：

1、‌交付要求‌

施工工期‌‌：45天。
施工‌地点‌：湖南农业大学校内（丰泽食堂一二楼）。

2、其他事项

（1）单价合同工程的工程量应以成交供应商完成合同工程应予计量的工程量确定，因成交供应商原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，采购人不予计量。 

（2）本项目确认中标后，成交供应商应严格按照施工方案组织实施，加强维修项目变更管理，杜绝超合同金额。

（3）场内搬运、转运、垃圾清理、外运等为保障工程正常进行的各类措施，成交供应商结合清单与现场实际综合考虑自行报价并计入投标总价，结算时不作为变更项目。

（4）施工作业应按照学校及政府“蓝天行动”等要求做好相应的施工措施，相关费用由成交供应商承担。

（5）未详尽之处，以工程量清单及项目特征说明，踏勘，设计图为准。

（6）项目关键岗位人员配备数量不得低于湘建建〔2020〕208号规定的最低配备标准，配备人员无在建工程。

（7）项目实施全过程若需采取赶工保障措施；所有赶工产生的人工加班、机械增配、夜间施工、专项保障等全部赶工费用，均由成交供应商自主测算并综合列入投标报价，采购人无需另行支付任何赶工相关款项，相关赶工风险由成交供应商自行承担。

对于上述项目要求，供应商应在 响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下十一个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权委托书
二、保证金
三、联合体协议(格式)
四、供应商的资格证明资料
附件3：供应商基本情况表
附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件6：其他说明
五、技术方案
附件7-1：技术方案说明
附件7-2：主要人员简历表
六、技术/商务响应与偏离表
七、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
附件8-1：中小企业声明函
附件8-2：残疾人福利性单位声明函
附件8-3：监狱企业证明资料
八、报价一览表及分项价格表
附件9-1：报价一览表

附件9-2：分项报价表
九、供应商认为需提供的其它资料
十、最后报价
一、磋商响应声明
致 (采购人)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号： ；采购代理编号：）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日    内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本壹份和副本贰份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（四）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道；截止时点：对供应商进行资格审查时）。
（五）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：日     期：年 月 日

附件1
法定代表人身份证明
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
经营范围：主营： ；兼营：
姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：
日期：年月日      
注：开标时需另单独准备一份用于身份核验
附件2
法定代表人授权委托书
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证复印件


附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：年月日
注：开标时需另单独准备一份用于身份核验
二、磋商保证金缴纳证明材料
提供付款凭证复印件。
2、根据供应商递交的《磋商保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。
保证金退还申请书
致 (采购人或采购代理机构)： 
我系参加（项目名称），委托代理编号：竞争性磋商的供应商，现申请按该项目磋商文件规定，退返保证金人民币(大写）￥(小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：
户名：
账号：
开户行：
开户行地址：省市
如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。
供应商(盖单位章)：
联系人：
移动电话：
固定电话：
日期：年 月日
说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。
三、联合体协议(格式)
致(采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（政府采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
成员二名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
年月日  
说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
四、供应商的资格证明资料
附件3              供应商基本情况表
盖供应商单位章
	服务商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：_
日期：  年  月  日
附件4      磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件4-1：供应商资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日

附件4-2：湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》( 财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为：大型□  中型□  小型□  微型□

公司 (单位)名称(盖章)

年   月    日
机构代码：                    ；

注册登记机构：                ；

日期：              ；

有效期：                  ；

注册资本：             ；

地址：                    ；

经济行业：                ；
经济性质：                。
法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)：

身份证号：

手机号： 
授权代表人姓名 (签字)：

身份证号：

手机号：
附件5：  

磋商文件规定的特定资格条件证明资料
       备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。
附件6：              其他证明资料或说明
提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件
五、技术方案
附件7-1：

技术方案说明

供应商应根据第四章规定和评分标准要求编写技术方案。
包括但不限于以下内容：

（1）施工方案与技术措施

（2）工程进度计划与保证措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）环境保护管理体系与措施

（6）资源配备计划
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：_
日期：  年  月  日
附件7-2：
主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日期：  年  月  日
六、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日          期：  年  月  日
七、提供享受政府采购政策的证明材料
附件8-1
中小企业声明函（工程）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称) , 属于(采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为 (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章)：

日  期：
说明：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

本项目所属行业：建筑业
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

附件8-2
残疾人福利性单位声明函
【不属于残疾人福利性单位的无需填写】
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件8-3
监狱企业证明资料
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
八、报价一览表及报价文件
附件9-1
报价一览表
	项目名称
项目名称
	丰泽学生食堂一、二楼改造项目
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	投标报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期
	

	质量标准
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：年月日

附件9-2

分项价格表 

注：供应商根据采购人提供的清单提供报价文件

九、供应商认为需要提供的其它资料
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：年月日
十、最后报价
说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9-1提供，最后报价不装订在响应文件中。

2、本最后报价只对总价进行报价，合同签订的单价以第一次报价的总报价（除暂列金额和暂估价外）及工程清单内填报的单价为基准和最后报价形成的下浮比率进行同比例下浮，成交供应商应在合同签订前调整最后报价的已标价工程量清单提交采购人存档。如成交供应商未按照此原则调整的，项目结算时，采购人有权按照此原则调整结算金额。

（开标时自行准备，不封装在 响应文件中）
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期： 年 月 日
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