
政府采购
竞争性磋商文件

采购项目名称：湖南工业大学河西校区东苑学生宿舍1~10栋改造项目

政府采购编号：CGXM2026430000000187
采购代理机构编号：HNYZ2026-ZB030

采   购   人：湖南工业大学
采购代理机构：湖南源泽招标代理有限公司

2026年06月
目录
4第一章  磋商邀请


7第二章 磋商须知


7第一节 磋商须知前附表


13第二节 磋商须知正文


25第三章 资格审查


27第四章 评审方法及标准


27第一节 评审方法及标准前附表


28第二节 评审方法及标准


31第三节 响应文件的符合性审查


33第四节 响应文件的比较与评价（综合评分法）


37第五章 采购需求


37第一节 采购清单一览表


38第二节 技术要求


43第三节 工程量清单


48第六章 合同草案条款


54第七章 响应文件的组成


57一、磋商响应声明


58二、法定代表人（单位负责人）身份证明


59三、授权委托书(格式)


60四、磋商文件规定的基本资格条件证明资料


62五、磋商文件规定的特定资格条件证明资料


63六、报价表及报价文件


65七、采购需求的响应


66八、合同条款偏离表


67九、采购需求偏离表


68十、享受政府采购政策优惠的证明资料


72十一、施工组织设计


73十二、响应标的符合磋商文件规定的证明文件


74十三、供应商认为需提供的其他资料


75十四、最后报价







第一章  磋商邀请
湖南工业大学（采购人名称）的湖南工业大学河西校区东苑学生宿舍1~10栋改造项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，邀请你单位参加磋商采购活动。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：湖南工业大学河西校区东苑学生宿舍1~10栋改造项目
2、政府采购计划编号：CGXM2026430000000187
3、委托代理编号：HNYZ2026-ZB030
4、采购项目预算：3898982.35元 
支持预付款，预付比例：/
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 成本补偿 绩效激励
7、合同履行期限：2026年8月20日前完成竣工验收。具体开工时间以监理人或采购人发出的开工指令时间为准。
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
磋商保证金：采购项目预算的  /  %；
(履约保证金：成交金额的  8  %；
质量保证金：合同额的 /  %。
二、采购需求
	包号 
	标的名称
	简要技术

要求
	数量
	标的预算

（元）
	最高限价

（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	湖南工业大学河西校区东苑学生宿舍1~10栋改造项目
	详见第五章采购需求
	1批
	3898982.35
	3898982.35
	
	


说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与磋商。

三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的     /    %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期（提供证书复印件）；

（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的二级（含）以上注册建造师证（建筑工程），有效的B类安全生产考核合格证；施工项目部其他关键岗位人员持证上岗，数量不得低于湘建建[2020]208号文规定的最低配备标准；其中安全员须具有专职安全员安全生产考核合格证（C证）；且项目部所有关键岗位人员必须是本企业在职人员且不得同时在其他建设工程项目中任职，提供无在建证明或承诺。
（3）本项目为专门面向中小企业采购，中小企业划分标准为：建筑业。供应商须按要求提供《中小企业声明函》。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购  不接受   (接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件：  / 。
五、获取磋商文件的时间、地点及方式
有意向参加投标供应商，请于2026年07月01日至2026年07月08日，每天09:00-12:00；14:30-17:00(北京时间)，双休日及节假日除外，在长沙市雨花区芙蓉中路三段591号英维创新大厦1212室持法定代表人身份证明或授权代表持授权委托书（附法定代表人身份证明）、营业执照复印件、个人身份证原件，或将上述材料扫描通过线上方式发送至436897@qq.com获取采购文件。
六、提交首次响应文件的截止时间、磋商时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间： 2026年07月13日09 时 30 分（北京时间）
2、磋商时间：2026年07月13日09 时 30 分（北京时间）。
3、磋商地点：长沙市雨花区芙蓉中路三段591号英维创新大厦1213室。
七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、磋商说明

1、磋商邀请选项：(表示选择，表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：聂老师
2、电话：0731-22183171
十、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：湖南工业大学
（2）地  址：湖南省株洲市天元区泰山西路88号
（3）联系人：聂老师
（4）电话：0731-22183171
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南源泽招标代理有限公司
（2）地  址：长沙市雨花区芙蓉中路三段591号英维创新大厦12楼
（3）联系人：刘香、熊盼、黄敏红、王奕
（4）邮  编：411000
（5）电  话：0731-84867212
（6）电子邮箱：436897@qq.com
第二章 磋商须知
第一节 磋商须知前附表

本项目启用的条款在“磋商须知前附表”中以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	湖南工业大学河西校区东苑学生宿舍1~10栋改造项目

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：聂老师
电话：0731-22183171

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	（1）名 称：湖南工业大学

（2）地  址：湖南省株洲市天元区泰山西路88号

（3）联系人：聂老师
（4）电话：0731-22183171

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	（1）名  称：湖南源泽招标代理有限公司
（2）地  址：长沙市雨花区芙蓉中路三段591号英维创新大厦12楼
（3）联系人：刘香、熊盼、黄敏红、王奕
（4）邮  编：411000
（5）电  话：0731-84867212
（6）电子邮箱：436897@QQ.com

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、采购项目的特定资格条件：

2.1供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期（提供证书复印件）；

2.2拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的二级（含）以上注册建造师证（建筑工程），有效的B类安全生产考核合格证；施工项目部其他关键岗位人员持证上岗，数量不得低于湘建建[2020]208号文规定的最低配备标准；其中安全员须具有专职安全员安全生产考核合格证（C证）；且项目部所有关键岗位人员必须是本企业在职人员且不得同时在其他建设工程项目中任职，提供无在建证明或承诺。
2.3本项目为专门面向中小企业采购，中小企业划分标准为：建筑业。供应商须按要求提供《中小企业声明函》。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	不接受

	第2.4款
	供应商的邀请方式
	网上公告征集

	第7.1款
	现场勘察
	■不组织，自行勘察现场，费用自理，安全自负。
□组织，时间： / 地点： /  联系人： /   ，或者在磋商文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。

	二、磋商文件

	第4.3款
	磋商文件的实质性变动内容
	采购需求中的技术、服务要求以及合同条款

	三、响应文件的编写

	第15.4款
	采购项目预算
	包名称
采购项目预算
（人民币）
采购项目最高限价
（人民币）
第1包
3898982.35元

3898982.35元



	第15.1款
	报价的其他要求
	1、1、供应商的投标价格不得高于采购预算及最高限价，不可预见费不得调整，否则视为不响应磋商文件的实质性条款，按废标处理。
2、一律用人民币报价。
3、评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

3.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

3.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第2.1项至第2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第17.1款
	响应保证金
	■不要求提供

□要求提供

	第18.1款
	响应文件有效期
	90 日（日历日）

	第38.4款
	分包
	□允许向外分包转包。
■不允许向外分包转包。

	第19.1款
	响应文件副本份数
	正本1份，副本2份（副本为两份；均须按文本装订顺序编制页码，如为多册的，须连续编制页码，均需胶装，提倡双面打印）。

电子版：一份（要求为PDF盖章扫描版，U盘介质提供）

	四、响应文件的递交

	第20.2款
	封套上应载明的信息
	湖南工业大学河西校区东苑学生宿舍1~10栋改造项目响应文件  

政府采购编号：CGXM2026430000000187
采购代理机构编号：HNYZ2026-ZB030               

供应商名称：                

在      年   月   日   时  分之前不得启封

	第22.1款
	响应文件的递交时间和地点
	详见第一章磋商邀请

	五、响应文件的评审与磋商

	第25.1款
	磋商文件规定的实质性要求和条件
	本文件中用★标注的内容为实质性响应条件，未用★标注的内容为非实质性响应条件。

	第29.3款
	最后报价的算术修正
	1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第35.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第37.3款
	履约担保
	□不要求提供

■要求提供
成交人须向采购人缴纳成交金额8%的履约保证金（不含不可预见费，具体要求详见第五章第二节）。

	七、政府采购政策

	第39.3项
	价格评审优惠
	中小企业优惠政策
	1、小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分/%。
2、给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。
本项目为专门面向中小企业采购，中小企业划分标准为：建筑业。

	
	
	监狱企业、残疾人福利性单位
	1、供应商如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，响应文件必须按采购文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。
2、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分/%。

	第39.4项
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	/

	第39.7项
	扶持中小企业
	本项目中小企业划分标准所属行业（三）建筑业
（一）农、林、牧、渔业
（二）工业
（三）建筑业
（四）批发业
（五）零售业
（六）交通运输业
（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业
（十）餐饮业
（十一）信息传输业
（十二）软件和信息技术服务业
（十三）房地产开发经营
（十四）物业管理
（十五）租赁和商务服务业
（十六）其他未列明行业

	第39.6款
	进口产品
	本项目拒绝进口产品参与磋商。

	八、其他规定

	第40.1款
	代理服务费
	代理服务费由采购人支付，按1980号文执行，代理服务费限价30292.00元。

	第41.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件递交截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：查询后交由磋商小组评定。


第二节  磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于【磋商须知前附表】(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购项目联系人”是指本采购项目的联系人，见【磋商须知前附表】。

2.2“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.3 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.4 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过【磋商须知前附表】所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商邀请，供应商应持【磋商须知前附表】规定的资料领取或购买磋商文件。
2.5 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.6 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.7 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.8 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 磋商文件规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：（本条不适用于本次采购）
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（5）法律法规或磋商文件规定的其他情形。

4.参与磋商

4.1 供应商的邀请方式：网上公告征集。

4.2无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

4.3磋商文件可能实质性调整的内容：见【磋商须知前附表】。
5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式（本条不适用于本次采购）
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8. 政府采购政策支持

8.1供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，本项目价格扣除比例见【磋商须知前附表】。

8.2为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第8.1款，应提供相关证明材料。

二、磋商文件
9．磋商文件的组成

9.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 资格审查

第四章 评审方法及标准

第五章 采购需求

第六章 合同格式条款

第七章 响应文件组成

9.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
9.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
9.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

10. 磋商文件的发售期限
10.1磋商文件的发售期限不少于5个工作日。具体提供期限见【磋商须知前附表】。

10.2供应商应持【磋商须知前附表】规定的资料领取或购买磋商文件。

11.提交首次响应文件的截止时间

11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

12.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件
13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）供应商的资格证明材料

（5）特定资格条件证明资料

（6）报价一览表

（7）采购需求的响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）提供政府采购政策证明材料

（11）施工组织设计

（12）响应标的符合磋商文件规定的证明文件

（13）供应商认为需要提供的其它资料

（14）最后报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位.具体详见【磋商须知前附表】。
15.2供应商应按第五章“采购需求”要求及第七章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3响应文件中标明的价格（单价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。

16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商根据本章第3.1款的规定提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。（本条不适用于本次采购）
16.3供应商应按照磋商文件的要求，提供证明其业绩、能力、技术/服务等方面满足磋商文件要求的证明文件。

17.保证金

17.1【磋商须知前附表】规定交纳保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。（本条不适用于本次采购）
17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交人的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交人的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其授权代表在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其授权代表签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审
23.磋商程序

23.1 磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交人。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.响应文件审查

24.1 资格性审查：磋商小组按照磋商文件要求对供应商的资格进行审查。

24.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

25.实质性响应

25.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的实质性响应条件相符。本文件中用“★”标注的条件为实质性响应条件。
25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

26.无效响应 

26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；（本条不适用于本次采购）
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（5）响应文件不满足本章第25.1款规定的实质性要求的；

（6）报价超过采购项目预算或最高限价的；

（7）响应文件有效期不足的；

（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.磋商

28.1对于本章第9.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

28.2对于本章第9.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第24.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其授权代表签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

28.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商每一轮次报价不得高于其上一轮次报价，否则视为无效响应。

29.响应文件评审

29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。最后报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。磋商小组以各供应商最后报价为基础，需落实政府采购政策（优先采购）的，按本章本节第39条等相关规定进行价格扣除。
29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

30.提出成交人

30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
31.确定成交人
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合评分最高的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。

32.磋商终止

32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；（符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。）
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审

33.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

34.保密及串通行为

34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
35.成交信息的公布

35.1成交人确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
36.询问及质疑

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
36.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

37.成交通知

37.1成交人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交人在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。

37.4 成交人没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同

38.1 磋商文件、成交人的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.2 采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交人提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
38.3 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

38.4 成交人应当按照合同约定履行义务。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

38.5 成交人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、政府采购政策
39.政府采购政策
39.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
39.2优先采购：
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣；
39.3价格评审优惠：供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，本项目价格扣除比例见【磋商须知前附表】。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受文件规定的中小企业扶持政策）；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审； 

39.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
39.5响应文件符合本章第39.1款、第39.2款、第39.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）小微企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)规定，提供《中、小型、微型企业声明函》（格式）。
39.6进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【磋商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加磋商。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足磋商文件要求的国内产品参与磋商竞争。

39.7扶持中小企业详见【磋商须知前附表】
39.8供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费由采购人按【磋商须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费。
41.其他规定

41.1磋商文件的其他规定见磋商文件前附表。

第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1资格审查主体：磋商小组负责资格审查。
2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金、响应报价等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
2.2磋商小组按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对供应商资格进行审查。
2.3在资格审查时，供应商存在下列情况之一的，资格审查不合格，其响应无效：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合磋商文件要求的；
（2）响应文件的资格证明文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（3）未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的。
（4）响应报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形的。
2.4信用记录。响应文件递交结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商有上述不良信用记录的，其响应无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因。
附表1资格审查表
资格审查表

项目名称：                                          采购代理编号：
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	1、供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
2、供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
3、供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
4、供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

	2
	法定代表人授权委托书及双方身份证
	1、法定代表人（单位负责人）参与磋商：提供法定代表人身份证明原件；

2、委托代理人进行磋商：提供法定代表人身份证明原件及附有双方身份证明的授权委托书（原件）。

	3
	磋商响应声明
	按磋商文件格式提供供应商磋商响应声明。

	4
	报价
	以供应商的报价一览表为准（报价是否超过采购预算或最高限价）。

	5
	资格证明文件签署、盖章
	资格证明文件是否按照磋商文件要求签署、盖章的。

	6
	供应商无不良信用记录
	由采购人或采购代理机构在递交响应文件截止时间后在指定渠道查询。

	7
	特定资格条件
	详见第一章磋商邀请。

	结论
	


第四章 评审方法及标准
第一节 评审方法及标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评审方法
	综合评分法

	第4.2款
	响应文件报价出现前后不一致的修正
	1、响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5、同时出现两种以上不一致的，按照1、2、3、4条规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，供应商不确认的，其响应无效。

	第7.2（1）项
	扶持中、小、微企业
	供应商如为小、微企业，响应文件必须按磋商文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。

小、微企业或生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目具体扣除比例为：价格部分/%。
本项目为专门面向中小企业采购

	第7.2（1）项
	监狱企业、残疾人福利性单位
	供应商如提供监狱企业、残疾人福利性单位或生产的产品，响应文件必须按磋商文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。

监狱企业、残疾人福利性单位或生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目具体扣除比例为：价格部分/%。

	第8.1款
	成交候选人并列的确定成交人的方式
	1、供应商总得分相同的，按响应报价（非评审价格）由低到高顺序排列。

2、总得分且响应报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列。


第二节 评审方法及标准
1．评审方法

1.1综合评分法，指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

1.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应文件和最后报价进行综合评分。
1.3本采购项目评审方法见本章第一节“评审规范前附表”（以下简称【评审方法及标准前附表】）。
2．评审程序
2.1评审程序分为响应文件符合性审查、澄清有关问题、磋商、提交最后报价、比较和评价、推荐成交候选人。
3．响应文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，磋商小组依法按照本章第三节“响应文件的符合性审查”规定进行响应文件符合性。
3.2符合性审查合格供应商少于3家的，应予废标。
4．响应文件的澄清
4.1对于响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.2响应文件的响应报价出现前后不一致的，除【评审方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3响应文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
4.4供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按磋商小组的通知要求递交。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4.5有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。
5.磋商

5.1磋商小组所有成中应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
6.提交最后报价
6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

6.2磋商文件不能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

6.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7．响应文件的比较与评价
7.1磋商小组依法按照本章第三节“响应文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行比较和评价。
7.2政府采购政策（本项目为专门面向中小企业采购，中小企业划分标准为：建筑业）：
（1）价格评审优惠：按【评审方法及标准前附表】及第二章“磋商须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评审方法及标准前附表】及第二章“磋商须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
8．推荐成交候选人
8.1综合评分法：评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列，按【评审方法及标准前附表】规定的方式确定成交候选人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
9．编写评审报告
9.1磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。
9.2磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
10．评审报告复核
10.1汇总结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。
10.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。
10.3评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。
11．停止评审
11.1磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。
12.终止竞争性磋商

12.1 根据有关法律法规和磋商文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应终止本项目竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
13．重新组建磋商小组进行评审
13.1磋商小组或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建磋商小组进行评审，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）磋商小组的组成不符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》规定的；
（2）磋商小组及其成员独立评审受到非法干预的；
（3）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
13.2有违法违规行为的原磋商小组成员不得参加重新组建的磋商小组。

第三节 响应文件的符合性审查

1.符合性审查
1.1磋商小组应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
（1）依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其递交的文件成为实质上响应的文件。

1.2未通过符合性审查的供应商，其将被认定为响应无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的供应商数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.响应无效
2.1供应商存在下列情况之一的，符合性审查不合格，响应无效：
（1）响应文件中商务技术文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（2）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏离超出磋商文件规定的偏离范围和幅度；
（3）响应有效期不足的；
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形的。
2.2在评审过程中发现供应商有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
附表1 符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                                           采购代理编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	商务技术文件签署、盖章
	响应文件中商务技术文件按照磋商文件规定要求签署、盖章

	2
	响应范围（种类及数量）
	响应范围（种类及数量）满足磋商文件要求

	3
	实质性要求和条件响应
	响应文件对磋商文件的实质性要求和条件全部作出响应,，或者对磋商文件的偏离超出磋商文件规定的偏离范围和幅度的（一般条款，负偏离项数之和＜1项的）

	4
	响应有效期
	90日历日

	5
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的

	6
	法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形的
	不具备法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形的

	结论
	


第四节 响应文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
1.2评审因素：评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括响应报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章供应商的资格要求。本采购项目的评审因素和标准见本章本节附页1“评审方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的响应文件不得进入比较与评价。
2. 响应报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，响应报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“磋商须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。（本项目为专门面向中小企业采购，中小企业划分标准为：建筑业。）
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定供应商的响应报价和评审基准价，用于响应报价评价。
3. 响应报价（提交的最后价格）评价
3.1响应报价（提交的最后价格）评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且提交的最后价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
响应报价（提交的最后价格）得分=（评审基准价修正或调整／响应报价（提交的最后价格）修正或调整） × 报价权重分
4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评审方法及标准表”规定的评审因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评审方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.评审总得分
5.1评审总得分为响应报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评审总得分＝A响应报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评审时，磋商小组成员应当独立对满足磋商文件全部实质性要求供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。每个供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值。
6.成交候选人的推荐方法
6.1评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
6.2得分且响应报价相同的并列，按本章第二节规定确定成交候选人。

附页1 评审方法及标准表
评审方法及标准

	综合评分法

	采购项目定标方式
	整体

	适用范围
	整包

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格分
	F1=50

	技术分
	F2=30

	商务分
	F3=20

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	价格分(F1)
	报价
	50
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50

2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

3、评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

　　3.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

　　3.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

　　3.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

　　3.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

　　3.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第2.1项至第2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	技术分(F2)
	施工方案与技术措施
	6 
	根据供应商提供的施工方案与技术措施（包括但不限于①对项目总体概况；②主要及关键方案重点、难点分析；③施工平面布置；④主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领等），措施完整、科学合理且无明显逻辑错误的的计6分，每存在一处缺漏项的扣1.5分，内容不完整或欠合理（指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形）的每处扣1分，扣完为止。

	
	质量管理体系与措施
	4
	根据供应商提供的质量管理体系与措施（包括但不限于①质量保障计划和控制；②质量保证和改进方案等），措施完整、科学合理且无明显逻辑错误的的计4分，每存在一处缺漏项的扣2分，内容不完整或欠合理（指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形）的每处扣1分，扣完为止。

	
	安全管理体系与措施
	4
	根据供应商提供的安全管理体系与措施（包括但不限于①安全政策与目标设定；②安全责任与组织架构；③风险识别与评估；④应急预案与事故处理等），措施完整、科学合理且无明显逻辑错误的的计4分，每存在一处缺漏项的扣1分，内容不完整或欠合理（指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形）的每处扣0.5分，扣完为止。

	
	环境保护管理体系与措施
	4
	根据供应商提供的环境保护管理体系与措施（包括但不限于①文明施工管理制度；②施工现场布置及人员管理；③环境保护措施（含噪音、扬尘、污水等控制与处理措施）④文明施工优化方案及合理化建议等），措施完整、科学、建议合理且无明显逻辑错误的的计4分，每存在一处缺漏项的扣1分，内容不完整或欠合理（指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形）的每处扣0.5分，扣完为止。

	
	工程进度计划与保证措施
	6
	根据供应商提供的工程进度计划与保证措施（包括但不限于①项目特点、关键线路；②工程进度计划与保证措施；③影响进度的重难点工程的分析；④应急计划调整方案等），措施完整、科学合理且无明显逻辑错误的的计6分，每存在一处缺漏项的扣1.5分，内容不完整或欠合理（指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形）的每处扣1分，扣完为止。

	
	资源配备计划
	6
	根据供应商提供的资源配备计划（包括但不限于①拟投入本项目的施工机械、设备、材料配置计划；②人员配备、人员经验、责任分工；③施工机械设备、材料、人员等组织管理；④资源应急调整措施等），措施完整、科学合理且无明显逻辑错误的的计6分，每存在一处缺漏项的扣1.5分，内容不完整或欠合理（指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形）的每处扣1分，扣完为止。

	商务分(F3)
	类似业绩
	5
	拟任项目经理提供近三年（即提交响应文件截止时间前36个月）类似项目经验：即房屋装饰装修工程施工业绩，每提供一个计2.5分，最多计5分。

注：响应文件中须同时提供类似业绩的合同协议书、中标（成交）通知书、竣工验收资料（合同或中标（成交）通知书或竣工验收资料中应体现项目经理的姓名，未能体现项目经理姓名的，须提供经业主方盖章的证明材料）的复印件并加盖供应商公章，否则不计分。业绩时间以合同和竣工验收资料的时间为准。

	
	
	6
	供应商提供近三年（即提交响应文件截止时间前36个月）类似项目经验：即房屋装饰装修工程施工业绩，每提供一个计2分，最多计6分。
注：响应文件中须同时提供类似业绩的合同协议书复印件、中标（成交）通知书复印件、竣工验收资料复印件，并加盖供应商公章，否则不计分。业绩时间以合同和竣工验收资料的时间为准。

	
	团队实力
	9
	1、拟派项目经理具有建筑工程相关专业高级及以上职称证书的计3分，具有建筑工程相关专业中级职称证书的计1分；

2、拟任的技术负责人具有建筑工程相关专业高级及以上职称证书和一级建造师注册证书的计3分，只具备其中一项的计1分；具有建筑工程相关专业中级职称证书和二级建造师注册证书的计1.5分，只具备其中一项的的计0.5分；

3、拟派的施工员、质量员、安全员在满足岗位要求的资格条件基础上，具有建筑工程相关专业中级及以上职称证书的每个计1分，最多计3分。1人有多本证书的只计1个。

4、以上人员及证书不可重复。
注：提供人员证书复印件及供应商为人员缴纳的响应文件递交截止时间前3个月（2026年4月－2026年6月）任意一个月的社保缴纳证明或工资流水证明。


第五章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	序号
	项目名称
	标的预算

（元）
	最高限价

（元）
	数量
	要求
	备注

	
	
	
	
	
	工期
	地点
	

	1
	湖南工业大学河西校区东苑学生宿舍1~10栋改造项目
	3898982.35
	3898982.35
	1批
	2026年8月20日前完成竣工验收。具体开工时间以监理人或采购人发出的开工指令时间为准
	河西校区东苑学生宿舍1~10栋
	不可预见费60000.00元


第二节  技术要求

一、采购项目名称

湖南工业大学河西校区东苑学生宿舍1~10栋改造项目
二、采购预算：3898982.35元
三、工程概况：

1、本工程为湖南工业大学河西校区东苑学生宿舍1~10栋改造项目，位于湖南工业大学校内，主要改造内容包含：东苑学生宿舍洗衣机龙头及上下水管道改造、插座改造、灯光改造、仿瓷改造等。

2、施工内容具体以工程量清单和施工图纸为准。
3、工程量清单和图纸详见附件。
四、项目实施要求

1、工期要求：2026年8月20日前完成竣工验收。具体开工时间以监理人或采购人发出的开工指令时间为准。

2、质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。

3、保修要求：从验收合格之日起计算，按国务院2000年279号令相关规定进行保修。
4、严格按照施工进度进行施工，确保按时完成施工任务。

5、成交人要加强进度、安全、质量等全方位的管理，建立健全管理体系，规范施工，持证上岗，对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施。施工期间所有安全事故责任均由成交人承担。

6、项目实施过程中存在交叉施工，需制定详细施工组织设计；项目涉及东苑10栋学生宿舍，施工过程中必须逐栋完工交付，以便后续工程项目实施。
五、报价要求

1、本项目采用工程量清单计价方式报价，招标控制价3898982.35元人民币（含税），其中不可预见费60000.00元，供应商的投标报价不得低于成本价，且不得高于采购人公布的最高投标限价。
2、投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。

(1)本磋商文件、招标工程量清单;

（2）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
（3）湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕150号)；
（4）湖南省住房与城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建科函〔2025〕151号）；

（5）企业定额和企业数据,湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、计费程序；
（6）磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件;

（7）湖南省最新发布的建设工程设计文件及相关资料;

（8）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案;

（9）与建设项目相关的标准、规范等技术资料;

（10）市场价格信息或株洲市建设工程造价管理站最新发布的工程造价信息;

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,可视为此项费用已包括在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价之中。结算时,此项目不得重新组价与调整。

4、“投标总价”应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税的合计金额一致。

5、分部分项工程项目和单价措施项目,应根据工程量清单项目中的特征描述确定综合单价。

6、增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用,不得作为竞争性费用；
7、本项目不可预见费、暂列金、暂估价，供应商不得对上述价格进行优惠，应与提供的采购工程量清单金额保持一致；
8、除采购文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,投标报价由供应商自主确定,但不得低于工程成本。

9、管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

10、投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成采购工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

11、投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过湖南省住房和城乡建设厅测评合格的软件。

12、考虑到工程实施时间较短，不考虑市场波动引起的人工、材料、机械上涨所带来的经费调差；

13、采购人其它相关要求和意见。
六、验收方式

1.1.按照国家施工规范规定、施工图纸、工程量清单、合同要求验收。验收时，成交人应清理施工现场的临时设施、施工垃圾并承担由此产生的费用，清理及卫生满足要求后方可验收。
1.2.验收程序：1.启动验收程序：供应商完成合同约定的全部工程内容后，向采购人提交书面验收申请及完整的竣工资料。采购人收到申请后，及时启动履约验收工作。 2.成立验收小组：采购人成立由项目负责人、相关职能部门代表及技术专家组成的验收小组。验收小组成员应熟悉采购需求和合同约定，原则上需求提出、组织采购、履约验收岗位应当分设。可邀请专家参加验收，专业性强、检测复杂的项目可邀请国家认可的检测机构人员参加。 3.确认验收方案：验收小组核对合同约定的验收方案，明确验收内容、标准、方法等事项。 4.现场验收：验收小组对工程实体进行现场检查，核对施工内容、工程质量、施工用料、施工工艺、质量安全等是否符合合同约定和规范要求。 5.资料审查：审查竣工图纸、施工记录、材料合格证、检测报告等工程技术资料是否完整、规范。 6.出具验收意见：验收小组根据检查结果形成验收意见，作出“验收合格”或“验收不合格”的结论。验收不合格的，督促供应商整改，整改仍不合格的应追究违约责任。 7.公告验收结果：验收结束后，按规定在指定媒体发布验收结果公告。 8.保存验收档案：将验收方案、验收记录、验收报告等资料归档保存。

1.3.履约验收内容：1.工程完成情况：核对合同约定的全部施工内容是否已完成，包括工程量清单中的各项内容。 2.工程质量：检查工程施工质量是否符合《工程施工质量验收规范》要求，是否达到合格工程验收标准。 3.施工用料：核验施工所用材料、设备的规格、型号、品牌等是否符合合同约定和设计要求。 4.施工工艺：检查施工工艺是否符合设计图纸和规范要求。 5.变更管理：核对施工过程中是否存在变更，变更手续是否完备。 6.安全与文明施工：检查施工过程是否符合安全生产和文明施工要求。 7.技术资料：审查竣工图纸、隐蔽工程验收记录、材料检测报告等工程资料是否齐全、规范。 8.合同履约情况：逐项核对供应商是否全面履行合同约定的各项义务

1.4.履约验收标准：1.国家及行业标准：符合国家及湖南省现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业标准要求，达到合格工程验收标准。项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。 2.合同约定：以政府采购合同、招标文件、投标文件及补充合同等作为验收的主要依据。 3.设计文件：以经审核的施工设计图纸及设计变更为依据。 4.客观量化指标：验收标准包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。

1.5.履约验收其他事项：1.验收费用：验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 2.验收不合格处理：项目验收不合格的，供应商应返工直至合格，返工及再行验收的费用由成交供应商承担。连续两次验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商。 3.争议处理：验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构进行检测。因供应商原因造成的，检测费用由供应商承担；否则由采购人承担。 4.资金支付：验收合格后方可办理资金支付手续。 5.工程质量保修：验收合格后进入工程质量保修期，按合同约定执行保修责任。 6.竣工验收备案：工程竣工验收合格后，按规定办理竣工验收备案手续。
2、付款方式：

2.1包工包料交钥匙工程。
2.2本工程无预付款，工程按合同、图纸、招标清单施工完成，提交完整的施工过程资料且经过竣工验收合格后，付至合同价款的80%（如有不可预见费需扣除不可预见费，如有部分工程未实施，需扣减相应的工程费用）,完成结算初审及审计处复审后，付到结算定案价的97%,余3%留作质保金（质保期过后，一次性付清）。

2.3本项目为总价控制固定单价包干合同，最终结算价以审计部门审计结果为准（如果有需要）。
3、履约保证金

3.1履约担保金额：合同金额8%（不含不可预见费）。

3.2履约担保形式：支票、汇票、本票，银行业金融机构保函、担保公司担保（担保公司为中国湖南政府采购网查询的有担保机构业务的机构）、保险公司保证保险等形式。

3.3履约担保提供时间：合同签订前应向采购人交付。

3.4履约担保退还时间：本合同约定的工程竣工验收合格之日后60天后（无息退还）。

3.5履约担保不予退还情形：

（1）违反合同义务且未承担违约责任：如果中标人未能按照招标文件和合同约定的义务履行，包括未按时交付产品或提供服务，或者交付的产品或服务质量不符合合同约定，履约保证金将不予退还。

（2）未按时履行违约责任：如果中标人未能按时承担违约责任，履约保证金将被视为弥补采购人所遭受损失的一种手段，不予退还。

（3）未能履行与采购人签订的合同：如果中标人未能履行与采购人签订的合同，且给采购人造成的损失超过履约保证金的金额，履约保证金将不予退还，并且中标人还需对超过部分进行赔偿。

4、所有相关人员必须按国家相关规定持证上岗，服务期间符合国家相关生产规程，如发生任何安全事故，由成交人负全部责任。
5、现场踏勘等信息
供应商可以根据需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用和相关风险由供应商自己承担。成交人以不了解现场情况为由向采购人提出的任何索赔，采购人不予受理。
注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，并作出承诺或说明。凡供应商响应条款，均列入合同，其他未涉及事项,双方另行协商。
第三节  工程量清单

1、装饰工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	011301001001 
	顶面局部修补（宿舍空鼓部分，暂按10%计取） 
	1.含原有顶棚基层清理，砂纸打磨，垃圾外运等全部内容；
2.刮腻子一遍，刷乳胶漆两遍。 
	m2
	3481.447

	2
	011301001002 
	顶面局部修补（宿舍） 
	1.含原有顶棚基层清理，砂纸打磨，垃圾外运等全部内容；
2.刷乳胶漆两遍。 
	m2
	31333.025

	3
	011301001003 
	顶面局部修补（卫生间和阳台空鼓部分，暂按10%计取） 
	1.含原有顶棚基层清理，砂纸打磨，垃圾外运等全部内容；
2.刮腻子一遍，刷乳胶漆两遍。 
	m2
	1013.96

	4
	011301001004 
	顶面局部修补（卫生间和阳台） 
	1.含原有顶棚基层清理，砂纸打磨，垃圾外运等全部内容；
2.刷乳胶漆两遍。 
	m2
	9125.644

	5
	011201002001 
	墙面局部修补（宿舍空鼓部分，暂按10%计取） 
	1.含原有墙面基层清理，砂纸打磨，垃圾外运等全部内容；
2.刮腻子一遍，刷乳胶漆两遍。 
	m2
	9502.139

	6
	011201002002 
	墙面局部修补（宿舍） 
	1.含原有墙面基层清理，砂纸打磨，垃圾外运等全部内容；
2.刷乳胶漆两遍。 
	m2
	85519.251

	7
	011201002004 
	墙面局部修补（卫生间和阳台空鼓部分，暂按10%计取） 
	1.含原有墙面基层清理，砂纸打磨，垃圾外运等全部内容；
2.刮腻子一遍，刷乳胶漆两遍。 
	m2
	1455.869

	8
	011201002003 
	墙面局部修补（卫生间和阳台） 
	1.含原有墙面基层清理，砂纸打磨，垃圾外运等全部内容；
2.刷乳胶漆两遍。 
	m2
	13102.819

	9
	011203003001 
	瓷砖修补（暂按5%计取） 
	1.所有墙面砖清洗；
2.凿除原有破损面砖（含垃圾外运）；
3.更换330*250面砖（颜色同原墙面砖）； 
	m2
	1983.076


2、安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	A1
	 
	学生宿舍电气工程 
	 
	
	

	1
	030412001001 
	配管 
	1.材质:PVC管;
2.规格:Φ20;
3.配置形式及部位:暗配; 
	m
	6757.68

	2
	030412004001 
	配线 
	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线;
2.型号、规格:BV-4mm2;
3.敷设部位或线制:管内穿线;
4. 
	m
	20273.04

	3
	030413014001 
	插座 
	1.名称：一开五孔插座（宿舍）
2.规格：250V 
3.安装方式：暗装  包含开孔及修复费用
	套
	2636

	4
	030413014002 
	插座 
	1.名称：防水一开五孔插座（洗衣机）
2.规格：250V 
3.安装方式：暗装 包含开孔及修复费用
	套
	1284

	5
	030412006001 
	接线盒 
	1.材质:塑料;
2.规格:86型;
3.安装形式:暗装; 
	个
	3920

	6
	031301001001 
	凿槽 
	1.名称：剔槽
2.规格：DN20
3.包含开槽及修复 
	m
	6757.68

	7
	030413001002 
	普通灯具（宿舍） 
	1.类型:圆球吸顶灯;
2.规格:25W; 
	套
	4368

	8
	030413001004 
	普通灯具（阳台、卫生间） 
	1.类型:半球节能灯;
2.规格:13W; 
	套
	4368

	A2
	 
	学生宿舍给排水工程 
	 
	
	

	9
	031001008001 
	给水塑料管 
	1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR-DN25
3.连接形式:热熔连接
 
	m
	4837.64

	10
	031001008002 
	塑料管 
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC-DN50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 
	m
	2605.92

	11
	031003014001 
	洗衣机水龙头 
	1.类型:304不锈钢洗衣机龙头，含安装材料等全费用。 
	个
	2184

	12
	031301003001 
	套管 
	1.名称:一般钢套管;
2.填料材质:DN50;
3.含填塞密封料
 
	个
	2184

	13
	031301002001 
	打孔 
	1.名称:砖墙上钻圆形孔洞;
2.规格:DN50; 
	个
	2184


第六章 合同草案条款
  湖南工业大学施工合同     

 （招标）
甲    方：湖南工业大学                                     
地    址：株洲市天元区                                     

乙    方：                                                   

地    址：                                                    

统一社会信用代码：                                          
法人代表：                                                 

甲方湖南工业大学                              工程，经招标由乙方中标并承担该施工任务。为明确双方权利义务，依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，共同协商达成如下协议：

一、项目概况
1、项目名称：                                       。
2、项目地点：                                      。
3、项目合同承包范围：                      ，详见施工图及工程量清单 。
 4、开、竣工日期（工期）：乙方应在    年  月  日进场施工，于       年  月  日施工完毕，合同工期总日历天数：    天。

5、项目承包方式: 本工程采取包工包料施工，工程量按实结算的承包方式。

6、在合同签订前，乙方需提供履约担保函，履约担保函的形式为银行保函或甲方认可的其他形式，金额为中标金额的8%，有效期至工程竣工验收合格后60天。如乙方未能按时提供履约担保函，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金20000元，同时乙方应承担因此造成的全部损失。
二、合同价款与支付

1、合同价款（大写）                            （含税价）

（小写）：￥               元，（其中含暂列金额        元）；
2、合同价款支付：

2.1本工程无预付款。

2.2工程按合同、图纸、招标清单施工完成，提交完整的施工过程资料且经过竣工验收合格后，付至合同价款的80%（如合同价含有暂列金额，暂列金额不支付进度款；若实际情况有部分工程未实施，需扣减相应的工程费用）；项目实行复审制，即完成结算初审及复审后，付到结算定案价的97%,余3%留作质保金（土方工程，完成结算后，付到结算定案价的100%）。另外甲方保留对结算复审的复核权利。

2.3有防水工程项目质保金分两次支付，在质保期满两年且能履约保修后，一月内无息支付该部分质保金的70%，在质保期满五年且能履约保修后，一月内无息付清余款；无防水工程项目质保金在保修期（两年）满后一月内一次性无息付清。质保期从工程验收合格之日起计算。

2.4 绿化工程养护期为贰年，自工程验收合格之日起计算，至验收合格后两年期满为止。
2.5支付方式：甲方应按照本协议约定的付款节点，通过银行转账的方式将款项汇入乙方在本协议中指定的银行账户。
三 、竣工结算编制要求：

3.1 甲方原则上不接受推翻原投标报价而另行重新编制的结算资料，乙方提交关于变更签证及其他按合同应予以调整的与工程造价增减相关内容部分的结算资料需单独成册；若确需重新编制结算的，乙方需征得甲方同意，否则甲方有权拒收结算资料。

3.2 乙方报审工程结算误差不得超过5%，否则视为违约。超过5%的部分乙方除按对应核减额的5%支付审计费用外，还需按以下比例支付违约金：

a、误差大于5%小于等于10%的按核减额的10%；

b、误差大于10%小于等于15%的按核减额的20%；

c、误差大于15%部分按核减额的30%；

对由于施工单位错算、漏算而形成的核增部分，则按核增金额的10%支付审计费用。

四 、变更

4.1 变更的范围和内容

变更的范围和内容约定：

4.1.1 设计变更通知书必须详细说明变更的理由、具体内容及其对工程的影响，并由甲方相关负责人签字确认；设计变更通知书需经过甲方内部严格的审批流程，确保其合理性和必要性。

4.1.2因工作内容发生变化或施工工艺改变而造成项目内容发生了实质性改变的项目，必须由甲方相关负责人签字确认；此类变更需详细说明变化的具体内容及其对工程的影响，并经过甲方内部严格的审批流程，确保其合理性和必要性。

4.1.3施工过程中发生的其他招投标范围以外的项目，必须由甲方相关负责人签字确认；此类变更需详细说明项目的内容及其对工程的影响，并经过甲方内部严格的审批流程，确保其合理性和必要性。

4.1.4一般变更均不予延长工期，重大变更的标准由甲方根据实际情况制定，并需经过甲方内部严格的审批流程。重大变更引起的工期延长需由乙方在变更发生后5个工作日内提交详细的工期延长申请，包括变更原因、影响评估及工期延长的具体天数。甲方应在收到申请后会同监理单位进行审核，并作出书面确认。

4.1.5严格控制工程变更，确需变更的，应按照规定的审批程序进行。

4.1.6招标工程量清单范围内所有工作内容单项清单工程量变更比例原则上不超过15%;若单项清单工程量减少或增加幅度可能超过15%时，施工单位须以书面形式向甲方报告，并经甲方审核同意后方可实施。

4.2 变更程序

变更签证程序的约定：

4.2.1所有项目的变更必须由甲方以设计变更通知单或工作联系单等文字形式提出后交乙方实施，变更项目施工完毕后由甲方、乙方、监理人三方共同签字并盖章确认。所有工程变更均须由乙方按照变更工程内容计算出相应的工程量并按本合同所规定的计价原则计算相应的变更价款经甲方审批后作为结算依据。

4.2.2本合同工程所有变更签证项目的单价按本合同4.3条款约定的计价原则确定。所有变更项目于工程结算时支付，乙方不得以合约条件未满足，洽商、签证、单价未确定拒绝施工或怠工。

4.3变更的计价原则

变更计价原则的约定：
4.3.1 工程量清单中已有项目，按工程量清单中已有项目单价结算,此部分优惠率从最终报价优惠率。

4.3.2与工程量清单中有类似项目的，参照工程量清单中的类似项目单

价结算,此部分优惠率从最终报价优惠率。

4.3.3 工程量清单中没有的项目及工程量清单中暂定项目：

 a、计价、取费：按湘建价〔2020〕56号，《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》，湘建价〔2022〕146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)的通知》，湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》，湘建价〔2020〕46号《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》， 湘建价〔2021〕238号《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》；人工按湘建价建[2025]18号湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知。                                

b、签证计时工单价：按湘建价[2019]130号文件最低工资单价标准执行。

c、材料价格：按施工期株洲市工程造价管理机构发布的信息价格执行。暂定材料和缺项材料,由双方根据市场询价情况并考虑乙方采保费（比例为 2 %）及加利润率8%后作为该项材料的签证价格。

d、此部分结算时按合同价与招标上限值优惠率执行。

4.3.4变更价款进入结算总价。

4.4质量保证金

4.4.1 质量保修保证方式的约定：按国务院2000年第279号院令发布的《建设工程质量管理条例》等有关规定实行工程保修。具体保修内容包括但不限于：（1）乙方应在接到甲方保修通知后24小时内到达现场进行检查，并在48小时内提出解决方案；（2）对于紧急情况，乙方应在接到通知后立即派遣技术人员到达现场处理；（3）乙方应在保修期内定期对工程进行回访，确保工程质量符合合同要求；（4）保修期内出现质量问题，乙方应在规定时间内修复完毕，否则甲方有权委托第三方修复，费用由乙方承担。

4.4.2 质量保修金的扣留办法：按结算总价3%扣留；土方工程无质保金。
五、关于工程质量及验收的规定

1、本工程按国家现行施工规范标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准执行。

2、乙方应在验收前至少提前3个工作日向甲方提交《工程质量验收单》及其他资料，并通知甲方进行验收。一般情况下，甲方自接到通知5日内组织验收，并办理验收移交手续，如甲方在规定时间内不能组织验收应及时通知乙方，另定验收日期。如甲方在验收过程中发现质量问题，应在验收后5个工作日内书面通知乙方，乙方应在收到通知后10个工作日内完成整改。如乙方未能按时完成整改，甲方有权选择扣减相应服务费用或另行聘请第三方施工，费用由乙方承担。

3、主要材料品牌要求：响应招标文件参数要求及《我校大型基建项目主要材料及设备要求》的要求，投标人提供三种以上品牌材料，经招标人业主单位、项目现场负责人、监理方签字认可后方可用于本项目。
六、生产安全的约定

乙方在施工过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及过往人群的安全。乙方应对因施工造成的人身财产损害事故或火灾等安全事故独立承担赔偿责任，包括但不限于因乙方故意或重大过失造成的甲方或其他第三方的人身伤害或财产损失。乙方应按实际损失的两倍向甲方支付赔偿金，该条款不影响法律规定的强制性责任。

七、双方的权利和义务：

1、甲方的权利

1.1甲方有权对乙方的工程质量、进度实行监督。

1.2甲方有权要求乙方严格按照项目设计图纸及相关技术规范进行施工，乙方必须无条件遵守，确保施工完全符合设计要求。

2、甲方的义务

2.1甲方应向乙方提供必要的技术图表或基本资料；

2.2甲方负责提供必要的工作条件，施工所需的水、电、气、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：水电由乙方按甲方指定地点接口处接入，按本项目建筑外边线最近直线距离计算，50m内的工程费用由乙方承担，50m外部分由甲方承担，工程费计算标准从变更计价办法。总配电箱及接水井（含总阀）由乙方负责制安，且承担相关费用。总电表、水表由乙方向学校后勤部门申请安装，并由乙方承担相关费用。电讯管线由乙方向学校现代教育技术中心申请或自行负责且承担相关费用。 
3、乙方的权利

3.1项目验收合格后，乙方有权要求甲方按照协议约定及时结算工程款项。

3.2乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要水、电等设施，乙方装表计量，并按施工用水电费标准支付水电费。

4、乙方的义务

4.1乙方应按甲方的质量要求和进度进行施工，因乙方的原因造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.2乙方不得更换项目经理，不得将项目擅自转包给第三方。

4.3乙方所购材料须经甲方验收合格后，方可用于施工。

4.4 乙方应在项目竣工验收后60日内一次性完整提交竣工结算资料。

4.5 项目经理及关键岗位人员应和投标文件一致,投标文件未明确的人员的应在正式施工前明确。

项目经理应在关键工序时到岗，每周实际施工出勤时长不少于10小时，不足部分可按200元/小时累计处罚，月累计缺勤≥20小时天罚5万元。关键岗位人员（技术负责人、施工员、质量员、安全员等）在项目施工期期间需全勤在岗，请假超过1天须建设单位批准；擅自离岗按100元/小时计罚，擅自离岗3次或单次超48小时，发包人可要求撤换并索赔2万元/人。

八、违约责任：

1、工期延误：乙方应按期完成工程，工期延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的0.1%且不低于1000元作为违约金，延期超过30天的，甲方有权单方解除合同，乙方还应当赔偿甲方的损失。
2、乙方按合同约定的开工时间超过5日未安排人员进场施工的，甲方有权解除协议，并要求乙方支付合同价款的20%作为违约金，造成其他损失的乙方还应承担赔偿责任。

3、乙方擅自更换项目经理，或将项目转包分包给第三人的，甲方有权解除协议，并要求乙方支付违约金50000元，造成其他损失的乙方还应承担赔偿责任。

4、乙方未按甲方指定《项目设计图纸》及其他要求施工的，乙方除按要求另行施工外，还应支付合同价款的20%作为违约金，由此造成施工项目费用的增加由乙方自行支付。

5、乙方在项目竣工验收后60日内未提交完整的竣工结算资料，每延期一天，乙方应向甲方支付合同价款的0.1%且不低于1000元作为违约金。

6、乙方因其违约产生的违约金的，甲方可自行在工程款或结算款中扣除相应违约金。

九、补充条款

1、乙方不得拖欠农民工工资，否则按以下方式办理：

1.1若乙方未能按时足额支付农民工工资，甲方有权垫付，垫付的工资额从工程款中扣除。

1.2乙方应在甲方垫付工资后的7个工作日内，向甲方支付所垫付金额10%的违约金。

1.3如拖欠行为导致媒体曝光、政府通报批评、信用评级下降或其他严重影响甲方声誉的情况，乙方需额外支付所垫付金额5%的违约金。

1.4‘拖欠’的具体情形包括但不限于：连续两个月未支付工资、累计拖欠金额超过人民币5万元、或因拖欠工资引发农民工集体投诉或上访。

1.5处理流程：甲方应在发现拖欠行为后的3个工作日内通知乙方，乙方应在收到通知后的7个工作日内解决问题，否则甲方有权垫付，垫付的工资额从工程款中扣除。
2、第三条3.2条审计费及违约金、第七条4.5条和第八条违约责任违约金直接从结算款中扣除。
3、乙方在施工过程中必须按甲方印发的《基本建设施工管理工作手册》要求并接受监理及甲方考核。

十、解决纠纷的方式：

1、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或者请有关部门进行调解。

2、协议在履行过程中发生争议的，由双方友好协商解决，协商不成的，双方均有权向株洲市天元区人民法院提起诉讼。

十一、协议的生效、终止

1、本协议经双方签字并盖章后生效；

2、本协议在发生如下情形时终止：

2.1协议实际履行完毕；

2.2协议在履行过程中如果遇到甲乙双方无法预计和抗拒的不可抗力因素（包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、公共卫生事件等），造成协议无法继续履行，则本协议自行终止。发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后7日内通知对方，并提供相关证明文件。双方应尽力采取合理措施减少损失，并在不可抗力结束后尽快恢复履行合同义务。

十二、其他

1、本协议未尽事宜，双方协商解决，协商结果以书面形式作为协议的附件与此协议具有同等的法律效力；

2、本协议一式柒份，甲方肆份，乙方叁份。

甲      方：湖南工业大学      乙      方： 

法定代表人：                  法定代表人：

授权代表：                    授权代表：

                              开户行：

                              账户名：

                              银行账号： 

年   月    日                       年   月   日                           
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人(以下称业主方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的业主方名称、地址见采购文件前附表。
（2）供应商(以下称成交方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定成交方在正确地完全履行合同义务后业主方应支付给中标（成交）方的价款。
（3）“合同条款”系指本合同条款。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据采购文件、响应文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。
4.合同价款
4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。成交方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，业主方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 成交方应当在业主方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的服务期限、地点和方式见采购文件前附表。
5.2 成交方提供服务的应当在业主方指定的地点完成服务项目。
6.合同其他内容（略）
7.合同的变更
7.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
7.2 在不改变合同其他条款的前提下，业主方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与成交方签订补充合同，成交方不得拒绝。
7.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
8.合同中止与终止
8.1 合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，业主方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，业主方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
8.2 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）成交方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，业主方有权终止本合同，并追究成交方的违约责任。
（3）如果成交方丧失履约能力或被宣告破产，业主方可在任何时候以书面形式通知成交方终止合同而不给成交方补偿。
（4）如果成交方在履行合同过程中有不正当竞争行为，业主方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，业主方有权终止合同的履行，给成交方造成损失的予以相应补偿。
9.合同转让和分包
9.1 成交方不得以任何形式将合同转包。
9.2 成交方未在投标（响应）文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
9.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经业主方书面同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
10.供应商的广告或宣传
未经业主方事先书面许可，成交方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。
11.不可抗力
11.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
11.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
11.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
12.解决争议的方法
12.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
12.2 调解不成可以按采购文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向业主方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向业主方所在地人民法院提起诉讼。
12.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
13.法律适用
本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
14.通知
14.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
14.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
15. 合同未尽事项
合同未尽事项见采购文件前附表。
16.合同生效
本合同在合同双方签字盖章后生效。
第三节 政府采购合同专用条款
工程类政府采购合同格式文本参考湖南省建设工程施工合同（示范文本）。
第七章 响应文件的组成

供应商的响应文件应包含以下部分：
磋商响应声明
法定代表人身份证明
授权委托书
供应商的资格证明材料
特定资格条件证明资料
报价一览表
采购需求的响应
合同条款偏离表
采购需求偏离表
提供政府采购政策证明材料
施工组织设计

响应标的符合磋商文件规定的证明文件
供应商认为需要提供的其它资料
最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                                  
年  月  日
索引表 资格性审查索引表
资格性审查索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


磋商响应声明

致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

八、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
三、授权委托书(格式)
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

四、磋商文件规定的基本资格条件证明资料
备注：
1、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件，或三证合一、五证合一。

（2）缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件，或五证合一。

2、提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件

3、湖南省政府采购供应商资格承诺函。

湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
公司（单位）名称（盖章）

     年   月   日

机构代码：

注册登记机构：

日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质：

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
五、磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供第二章 磋商须知供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件：中小企业声明函
中小企业声明函
(本项目为专门面向中小企业采购)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司    （联合体）参加      （单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.     （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）     行业；承建（承接）企业为     (企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.     （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）     行业；承建（承接）企业为     (企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
             供应商名称（盖公章）：           
                   日 期：              
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、报价表及报价文件
附件6-1 报价表
报价表

	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	工程总报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	保修承诺（含质保期）
	

	项目负责人
	姓名：

级别：

注册证号：

B类安全生产考核合格证号：

身份证号：

	备  注
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日
附件6-2 分项报价说明
分项报价说明
备注：1、供应商应按磋商文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2、附件6-3“已标价工程量清单”按第二章第三节要求进行编制。
附件6-3 已标价的工程量清单
已标价工程量清单
(工程建设施工项目)
七、采购需求的响应
编制说明：供应商应按磋商文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容包括但不限于第五章采购需求第二节的承诺说明，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
附件6-1 响应-览表
响应-览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	主要技术参数或规格
	数量
（台套）
	交货
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


八、合同条款偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                     包名称：___          _______
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第六章“合同草案条款”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第六章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      _日
九、采购需求偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      _日
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第二节第39条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件10-1 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件10-2 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
十一、施工组织设计
格式自拟

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
十二、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
备注：提供规定的证明材料复印件。
十三、供应商认为需提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第五章采购需求要求的其他资料；
（2）磋商文件要求的其他相关资料。

十四、最后报价

（现场提交）
