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第一章  磋商邀请公告
湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 受 湖南第一师范学院 的委托，对 东方红校区玉衡楼与润寰楼实验室及空调线路改造项目 进行竞争性磋商采购，现采用 发布公告 方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况：
1、采购项目名称：东方红校区玉衡楼与润寰楼实验室及空调线路改造项目
2、政府采购计划编号：(2026)430000000173-1
3、委托代理编号：HNXZ-2026-CSX-XMZB-0335
4、采购项目预算：2198700元，最高限价：2198700元。
□支持预付款，预付比例：% 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、评标方法：□最低价法 ■综合评分法 
7、合同定价方式：■固定总价 □固定单价 □成本补偿□ 绩效激励 
8、合同履行期限：详见磋商文件
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□投标保证金：采购项目预算的/%； 
□履约保证金：中标金额的/%；  
■质量保证金：合同金额的3%；
二、采购人的采购需求：
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	2198700
	东方红校区玉衡楼与润寰楼实验室及空调线路改造项目
	详见采购需求
	1
	2198700
	□
	□


说明： 
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。 
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格条件：
[bookmark: OLE_LINK9]1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
■专门面向：■中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位 
[bookmark: _Hlk136896148]□强制分包：大型企业应将采购份额  %分包给中小企业。 
3、供应商特定资格条件：
（1）供应商须具备住房和城乡建设部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。
（2）供应商须具备国家能源局（或国家电力监管委员会）颁发的原“承装（修、试）电力设施许可证”五级及以上资质或新“承装（修、试）电力设施许可证”三级及以上资质。
（3）拟任项目负责人（项目经理）须具有建设行政主管部门颁发的机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书。（证书上的单位名称应与供应商名称一致，提供项目负责人无在建工程承诺书。）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 
7、联合体投标。本次采购 不接受 联合体投标。
五、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
[bookmark: _Toc20668][bookmark: _Toc20485][bookmark: _Toc31019]有意参加的供应商，于2026年07月07日至2026年07月14日，每日上午9:00至12:00、下午14:00至17:00(北京时间，法定节假日除外），在湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司（长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼会议室）持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证、营业执照复印件（复印件须加盖单位公章）获取磋商文件。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交响应文件的截止时间：2026年07月20日09:30（北京时间）
2、提交响应文件地点：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司（长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼会议室）
3、开标时间：2026年07月20日09:30（北京时间）
4、开标地点：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司（长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼会议室）
七、公告媒体及期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的公告，公告内容以本公告指定媒体发布的公告为准。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在供应商认为磋商文件或磋商公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日或采购公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：宁老师  
2、电话：0731-88228195
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
[bookmark: _Toc2282]1、采购人信息
（1）名 称：湖南第一师范学院
（2）地 址：长沙市岳麓区枫林三路1015号
（3）联系人：宁老师 
（4）电话：0731-88228195
2、代理机构信息
（1）名称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
（2）地址：长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼
（3）联系人：赵云飞、邹琦、赖炳
（4）电话：0731-85181563
   





























[bookmark: _Toc213270876][bookmark: _Toc20601]第二章  磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	东方红校区玉衡楼与润寰楼实验室及空调线路改造项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：湖南第一师范学院
地  址：长沙市岳麓区枫林三路1015号
联系人：宁老师 
联系电话：0731-88228195

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
地  址：长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼
联系人：赵云飞、邹琦、赖炳
联系电话：0731-85181563

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	详见“第一章 磋商邀请”

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受
□接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	本项目不接受联合体投标

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织
□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：     

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；
2、其他。
	■ 否
□ 是，采购产品若属节能产品政府采购品目清单内的，标记★符号产品为政府强制采购产品，供应商必须提供经国家确定的认证机构出具并处于有效期内的节能产品认证证书的产品，否则将被拒绝。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；
3、支持中小企业发展；
4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4  %、价格 4  %。
3、■专门面向中小企业采购。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
□非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的（本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业）：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。
（2）给予联合体1%-2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。
4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务、合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见“第一章 磋商邀请”

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	详见“第一章 磋商邀请”

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见“第一章 磋商邀请”

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	采购项目预算: 2198700元
项目最高限价:2198700元
供应商投标报价不能超过项目最高限价，否则投标无效。

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供
□ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）
经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供
□ 要求提供，提交的样品: / ,提交的时间： / 、地点: / 。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	■不要求提供
□要求提供
1、保证金数额： / 元。    
2、缴纳方式：采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。
账户名：/
开户行：/
账 号：/
3、缴纳时间：投标截止时间前(含)，以查询到账视为已交纳，否则视为未交纳，其响应文件将被拒绝。
4、未按以上规定缴纳保证金的响应文件无效。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90 日（日历天）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	贰份
【正本壹份，副本贰份，电子文件壹份（须为正本签字盖章后的扫描件，PDF格式，用U盘存储并标明供应商名称）】

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	东方红校区玉衡楼与润寰楼实验室及空调线路改造项目 (项目名称) 响应文件  
政府采购编号：                                                 
采购代理机构编号：                   
供应商名称：                    
在 2026 年 07 月 20 日 09  时 30 分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司（长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼会议室）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
政府采购支持中小企业发展（工程类供应商应满足中小企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为/ %；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
1. 节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后
总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷
最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南第一师范学院资产管理与招投标处官网（http://zcc.hnfnu.edu.cn/cgxx/cggg.htm）

	第二章第39.3款
	履约担保
	■ 不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：/
履约担保的形式：/。

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号），采购代理服务费及项目专家评审费由采购人向采购代理机构支付，供应商投标报价不需要包含该项费用。

	第二章第42.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至提交首次响应文件的截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：留存备查。





附页1
湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141



附页2
湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851




附页3
政府采购履约担保函
编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
 	  保证人：（公章）       
                                    
        年   月
                                                  

















附页4
评审因素和标准
	评审因素
	评审内容
	分值
	评分标准

	投标报价
（45分）
	投标报价
	45
	以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且经评审后投标价格最低的评标价格为评标基准价，其价格得分计45分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×45。
依据财政部87号令第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”
注：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

	技术部分（30分）
	施工方案与技术措施
	10
	根据供应商提供的施工方案及技术措施，包括但不限于①对项目总体概况表述清晰、完整；②部署及措施先进、可靠；③对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；④施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求；⑤主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领切实可行、有针对性等内容，计10分；上述五项内容每有一项缺漏项或不满足采购需求的扣2分；每有一项内容不完善、不清晰、不合理的扣1分；最多扣完10分为止。未提供的不计分。
备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	
	资源配备计划
	6
	根据供应商提供的资源配备计划，包括但不限于①人员配置计划（至少需配备项目经理、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员等岗位人员）；②施工机械、设备配置计划、③材料设备采供计划等进行评审。
方案完整科学合理，针对性强，完全符合项目采购需求的计6分。上述三项内容每有一项缺漏项或不满足采购需求的扣2分；每有一项内容不完善、不清晰、不合理的扣1分；最多扣完6分为止。未提供的不计分。
备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	
	质量管理体系与措施
	5
	根据供应商提供的质量管理体系与措施，包括但不限于①质量管理目标明确；②管理机构健全；③职责分工明确；④管理制度齐全；⑤实施与监控措施全面、有效等内容，计5分；上述五项内容每有一项缺漏项或不满足采购需求的扣1分；每有一项内容不完善、不清晰、不合理的扣0.5分；最多扣完5分为止。未提供的不计分。
备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	
	工程进度计划与保证措施
	5
	根据供应商提供的资源配备计划，包括但不限于①施工计划安排；②总工期安排；③节点工期安排；④重点难点施工工艺进度保障措施；⑤进度监控与报告及预警机制等进行评审。
方案完整科学合理，针对性强，完全符合项目采购需求的计5分。上述三项内容每有一项缺漏项或不满足采购需求的扣1分；每有一项内容不完善、不清晰、不合理的扣0.5分；最多扣完5分为止。未提供的不计分。
备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	
	安全管理体系与措施
	4
	根据供应商提供的安全管理体系与措施，包括但不限于①安全管理目标明确；②管理机构健全，职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效等，计4分；上述四项内容每有一项缺漏项或不满足采购需求的扣1分；每有一项内容不完善、不清晰、不合理的扣0.5分；最多扣完4分为止。未提供的不计分。
备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	商务部分（25分）
	类似业绩
	12
	供应商自2023年1月至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有类似电力或输变电工程业绩的，每个业绩合同计3分，最多计12分。
【响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分。】

	
	人员配备
	7
	1、拟任项目负责人（项目经理）具有行政部门颁发的机电工程相关专业高级及以上职称的，计4分；具有机电工程相关专业中级职称的，计2分；本项不重复计分，最多计4分。
2、拟投入本项目的其他项目管理人员（不含项目负责人）中具有行政部门颁发的机电工程相关专业中级及以上职称的，每提供一人计1分，同一人员不重复计分，最多计3分。
【响应文件中提供上述人员的证书复印件和投标单位近半年（2025年12月～2026年5月）任意连续三个月为其缴纳的社保证明复印件，并加盖供应商公章，否则不计分。】

	
	项目负责人经验
	6
	拟任项目负责人（项目经理）自2023年1月至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有类似电力或输变电工程业绩的，每个业绩合同计3分，最多计6分。
【响应文件中提供合同复印件，如提供资料无项目经理姓名，则须提供业主单位加盖公章的证明材料复印件，并加盖供应商公章，否则不计分。】





磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本次磋商主要参照政府采购相关法律法规进行；本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
[bookmark: _Toc213270877][bookmark: _Toc213270923]15.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）联合体协议(格式)
（4）供应商的资格证明资料
（5）施工方案
（6）技术/商务响应与偏离表
（7）提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
（8）报价一览表及分项价格表
（9）供应商认为需提供的其它资料
（10）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19. 磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
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[bookmark: _Toc77145571][bookmark: _Toc416948688][bookmark: _Toc418674592][bookmark: _Toc13732][bookmark: _Toc459]东方红校区玉衡楼与润寰楼实验室及空调线路改造项目合同（模板）

发 包 人（甲方）：  湖南第一师范学院 
承 包 人（乙方）：                       
合  同  编  号：                       

一、工程概况
工程名称： 东方红校区玉衡楼与润寰楼实验室及空调线路改造项目合同
资金来源：  财政拨款  
[bookmark: _Toc77145572]工程承发包范围(包括但不限于)：具体详见本项目施工图纸和工程量清单范围内的全部内容。
二、合同工期
[bookmark: _Toc77145573]工期：合同签订后40天内完成施工改造、设备安装调试并验收合格、运行正常。因甲方原因、政府指令性停工、供电公司审查周期超出正常期限、自然灾害等不可归责于乙方的客观事由，具体以甲方书面确认为准及国家法律法规认定的不可抗力情形，造成的工期延期，甲方签证累计工期顺延。乙方自身供应商原因导致的供货延迟、劳动力不足等不属于工期顺延事由。开工日期以甲方签发的开工令为准。
三、质量标准
工程质量标准：按现行国家有关《工程施工质量验收规范》要求，验收合格。质量保修按《建设工程质量管理条例（2019修订）》和原建设部2000年80号令及其他相关法律法规执行。整体项目工程部分质保期2年，主要设备部分质保期1年，其它部分质保期遵循国家或者行业规定，质保期自竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc77145574]四、签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：                             
合同价格形式：总价包干合同
注：本工程实行总价包干。结算时，经甲方认可的变更及签证所增加的金额，累计不超过合同价款的10%。最终结算金额=合同价款+经审计确认的变更签证金额（合计不超过合同价款的10%）。超出10%的部分由乙方自行承担，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc77145575]五、项目经理
承包人项目经理姓名：              身份证：                
[bookmark: _Toc77145576]六、工程变更要求
1.结合本工程实际，结算价款增量不超过合同价款的10%。所有变更均按甲方规定的审批程序到位后方可实施。
2.合同范围内材料价格无论如何涨跌，本工程一概不予调整。
3.经甲方认可的工程方案变更、功能变更、材料变更等所有变更，均按《湖南第一师范学院基建维修工程变更及签证管理暂行办法》实施。  
[bookmark: _Toc77145577]七、工程签证审批程序
工程签证必须先审批再执行。审批前乙方做出工程估价，甲方项目现场代表按相关程序书面上报甲方同意后方可实施。否则，变更视同无效，一切后果由乙方负责。
[bookmark: _Toc77145578]八、结算办法
1.工程量清单及图纸以外，经甲方认可的增减内容调整，有合同单价的按合同单价执行，合同中有类似单价的可参照执行，合同中没用适用或类似单价的，按湖南省最新计价文件执行，材料价参考施工同期《长沙建设造价》发布的预算价和市场价，考虑报价优惠率。
2.由于招标清单严重错误导致图纸工程量与清单工程量差异大于20%的，结算工程量可进行调整；调整方法为工程量差异在10%以内的部分不调整，10%以外的部分按实调整结算，调整办法按本条第（1）款。
3.不可预见（含隐蔽工程）部分，按实签证，按本条第（1）款办理结算。
4.由于设计错误或遗漏或由于甲方的方案变更、原材料变更等导致工程量调整与变更，按规定的程序进行调整，调整办法按本条第（1）款。
5.合同中甲方按采购文件中列出的部分主材品牌，在实际施工过程中如因甲方需更改材料品牌，则在乙方执行之前，以双方协商并签证为准，其变更价格在该子目清单的响应报价上进行增减。
6.由于乙方原因中途退场停止施工，甲方不支付工程款，不退还乙方履约保证金，并由乙方承担一切责任。
7.验收合格后45天内乙方必须提交符合审计要求的结算审计材料，逾期则乙方须每天支付甲方合同金额1‰的违约金，违约金不超过合同金额的5%。
[bookmark: _Toc77145579]九、施工检验与验收
1.工程验收标准：按照电气工程施工及验收规范、安全环保要求。
2.成交供应商应严格按照采购人所提供施工图及工程量清单要求准备材料，主材应在铺安装前进行材料验收，经采购人认可后，方可进行后续施工。
（1）工程完工后，供应商应先自检，自检达到验收标准后向采购人提交正式验收书面申请，采购人在收到验收申请后15日内组织专家及相关部门对项目进行验收，成交供应商应积极配合。
（2）验收合格的，双方签署《项目验收合格报告》。该报告签署之日即为“最终验收合格日”，项目质量保证期自此日起计算。
（3）验收不合格的，成交供应商须在采购人要求的期限内完成整改。整改后仍不符合验收标准，采购人有权根据合同约定追究其违约责任，包括但不限于要求退货、退款或扣除相应款项。经 2 次整改仍不符合验收标准，采购人有权解除合同，并赔偿采购人全部损失。”
3.施工要求：成交供应商应严格按照甲方要求进行项目实施，施工前完成《工程施工许可审查表》《施工人员、车辆出入信息报备表》《校园文明施工安全承诺书》。所有施工人员须着统一工作服或配戴工作牌进行文明施工，不得影响正常教学秩序。项目实施过程中一切财产损失及人员安全责任均由成交供应商承担。
十、付款方式
[bookmark: _Toc77145580]（1）竣工验收合格后支付至合同金额的80%。
（2）结算审核完成后，供应商将结算金额的3%转账至采购人指定账户作或提供不少于24个月有效期的银行保函为质保金，采购人付至结算金额的100%。
（3）质保期满后无质量问题质保金无息退还给乙方。
（4）验收合格后45天内供应商必须提交符合审计要求的结算审计材料，逾期则供应商须每天支付采购人合同金额1‰的违约金。
十一、合同文件构成
本合同与下列文件一起构成合同文件：
1.竞争性磋商文件（采购需求）；
2.报价文件；
3.施工图纸；
4.工程量清单及预算文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
合同文件解释的优先顺序如下：（1）本合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）报价文件；（4）竞价文件（采购需求）；（5）施工图纸；（6）工程量清单及预算文件。同一类文件以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc77145581]十二、甲、乙双方职责
（一）甲方职责
1.负责提供施工场地及进场施工条件。
2.提供本工程的技术资料。
3.组织现场踏勘和技术交底。
4.及时协助乙方做好工程量签证工作及结算支付工作。
5.负责施工现场管理，抓好工程质量和进度，协助乙方施工，督促乙方做好安全管理、文明施工。
6.按合同约定及时进行工序检验和组织竣工验收。
（二）乙方职责
1.全面履行施工合同，严格按现行规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工、按合同工期完成施工任务。
2.严格制定施工计划，合理安排施工时间尽量减少施工给校园带来交通、教学等方面的影响。
3.乙方应严格按照甲方要求进行项目实施，施工前完成《工程施工许可审查表》《施工人员、车辆出入信息报备表》《校园文明施工安全承诺书》。所有施工人员须着统一工作服或配戴工作牌进行文明施工。项目实施过程中一切财产损失及人员安全责任均由乙方承担。
4.负责处理好当地及电力主管部门关系，并全部承担由此发生的费用。
5.委派项目经理进行施工管理，代表公司负责工程质量、进度和安全生产等事宜。施工单位的项目管理人员必须按成交响应文件上承诺的管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员）在整个施工期在岗率100%。
6.遵守甲方的有关规定，服从甲方现场代表和审计人员、工程监理人员的监督管理。
7.负责施工机具、设备和人员调配，以满足施工要求，但人员调配投入计划必须征得甲方同意。
8.负责施工质量管理，工程材料送检，工程样品送审。因乙方不按程序以及自己造成的质量事故必须无条件按质量要求返工至合格，并承担由此产生的全部费用。
9.全力配合甲方对施工现场的各项检查和监督管理。
10.负责遵守农民工工资支付相关规定，处理好各供应商款项，如发生闹事纠纷事件，乙方应承担全部责任和费用。
11.负责保管施工现场的物品和设备，竣工前清理好施工建筑垃圾，恢复好衔接工程原貌。
12.负责在工程质量具备验收条件后，进行自检合格并报请甲方组织验收。
13.竣工验收合格后45日内提交完整有效的结算资料。（含竣工图等）
14.负责竣工验收合格后按《建设工程质量管理条例（2019修订）》和原建设部2000年80号令及其他相关法律法规执行，承担保修责任。保质期内如发生质量问题，负责在8小时之内安排相关人员到现场修复，否则甲方可自行安排修复，发生费用从乙方质保金中扣除。
15.已知晓学校甲方关于变更签证的要求及程序，并承诺严格遵守。
16.审计费用的承担约定如下：施工方报审工程结算误差不得超过5%。超过5%的部分由学校向合同承包施工方按核减额的5%收取审计费用，并按以下比例收取违约金：
① 大于5%小于等于10%的部分按核减额的10%；
② 大于10%小于等于15%的部分按核减额的20%；
③ 大于15%的部分按核减额的30%。
对由于合同承包施工方错算、漏算而形成的核增部分，按核增金额的10%取审计费用。
[bookmark: _Toc77145582]   十三、违约责任
1.任何一方未能全面履行合同属违约。违约给对方造成的经济损失按实赔偿。由于乙方原因造成工期延误每延期一天乙方须向甲方支付工程总价的5‰的违约金。罚款起算日从开工日起按采购文件中明确的工期后起算，限额不超过合同总价的2%。
2.乙方必须有效组织施工人员、设备满足本工程施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，如有转包现象，属于违约行为，甲方有权终止或解除合同。
3.任何一方无正当理由，单方面终止合同的执行，属毁约。毁约给对方造成的经济损失按实赔偿，并承担相应法律责任。
4.乙方不按时完整、真实、合规地提供结算资料，从而影响工程结算，由乙方承担违约责任。
[bookmark: _Toc77145583]十四、附  则
1.本合同签订后，甲方或乙方如需提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本工程禁止非法转包、分包。
3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决，协商不成则可向甲方所在地人民法院起诉。
4.本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效。
5.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

发包人：湖南第一师范学院            承包人：                   
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
(签字）	 （签字）
开户银行： 
账号：  
签约时间：2026年   月   日           签约时间：2026年   月   日







附件:主要材料清单与品牌
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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc213270881][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc1627][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5]第四章 采购需求

[bookmark: _Toc27808][bookmark: _Toc213270882]一、项目概况
1、项目名称：东方红校区玉衡楼与润寰楼实验室及空调线路改造项目
2、项目地点：长沙市岳麓区枫林三路1015号
3、采购项目预算: 2198700元
4、项目最高限价: 2198700元
二、项目内容
室外工程：箱式变压器1250KA、电线电缆、电缆头、电缆试验、高压工作井、电缆保护管、安全工器具、灭火器箱、接地线、接地极、标示牌、钢路基箱、树移位、雨水井拆除及恢复、挖沟槽土方、余方弃置、回填方、回填砂、混凝土垫层；
室内工程：配电箱、桥架、综合支吊架、电力电缆、配管、电力电缆头、输配电装置系统、电缆井、线槽、配线、单相空调插座、三相空调插座。
采购内容含二次深化设计、办理报装、增容、调试、供电公司验收、送电手续等（具体以设计方案、图纸清单为准，工程量清单和图纸互为补充）。
三、工期及质量要求
1、工期要求：合同签订后40天内完成施工改造、设备安装调试并验收合格、运行正常。
2、质量标准：符合国家验收规范要求和相关技术标准。
四、进度、安全及技术服务要求
1、供应商应制定周密、完善的施工组织方案，并指派具备对应资格的工作人员具体操作实施本次施工。在施工过程中，成交供应商应确保本项目安全有序进行。
2、环境、安全要求：
供应商应编制对应的安全质量环境管理措施：
（1） 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准，确保项目能够完成竣工验收。
（2） 供应商对参与施工的工作人员在进场前，必须进行知识学习及业务培训。成交供应商须为施工工作人员购买工伤保险，在施工过程中引发的安全事故，一切责任由成交供应商自负。成交供应商在施工过程中损坏了周边房屋和他人的财物，由成交供应商负责赔偿。
（3） 成交供应商应保证项目施工现场安全，对项目建设范围进行停水、断电、设施施工现场警示牌、警戒线、围挡等防护措施。如白天施工作业未完成，成交供应商晚上应在施工现场设置警示灯，并指派专人看守。
3、进度要求：按照约定的工期要求，编制进度计划与保证措施，保证项目按照采购人要求的时间节点完成，进度计划由供应商编制之后需经采购人审核同意。
（1） 技术措施：制定详细的工期网络计划，科学地安排施工进度，实现质量、效益、工期、安全各项工作指标。细化施工方案合理地投入劳力、材料和机具设备提高工效。引入先进的施工技术和科学的管理方法，把总工期控制在合同工期之内。
（2） 组织措施：施工现场建立项目经理责任制，对工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督的职能，选择各专业施工队伍进场，根据各工序的紧前紧后关系，科学合理地安排施工时间，保证计划按时完成。
4、资源配备：供应商根据本项目编制人员配备计划，机械设备配备计划、主要材料供应计划等，满足本项目实施要求。
五、项目清单及说明
工程量清单以提供的电子版工程量清单为准，请各供应商根据采购人发布的工程量清单进行投标报价，并单独根据采购人发布的工程量清单编制投标报价书，编制投标报价书时不得缺项漏项并完整响应发布的工程量清单内容。
六、项目实施要求：
1、建筑材料运输、保管及保险，以及材料的使用要求
（1）成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场二次搬运等。
（2）成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
（3）成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
（4）成交供应商选购的材料符合国家、行业合格标准及合同要求。
2、施工要求
成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
3、履约验收要求
（1）工程验收标准：按照电气工程施工及验收规范、安全环保要求。
（2）成交供应商应严格按照采购人所提供施工图及工程量清单要求准备材料，主材应在铺安装前进行材料验收，经采购人认可后，方可进行后续施工。
①工程完工后，供应商应先自检，自检达到验收标准后向采购人提交正式验收书面申请，采购人在收到验收申请后15日内组织专家及相关部门对项目进行验收，成交供应商应积极配合。
②验收合格的，双方签署《项目验收合格报告》。该报告签署之日即为“最终验收合格日”，项目质量保证期自此日起计算。
③验收不合格的，成交供应商须在采购人要求的期限内完成整改。整改后仍不符合验收标准，采购人有权根据合同约定追究其违约责任，包括但不限于要求退货、退款或扣除相应款项。经 2 次整改仍不符合验收标准，采购人有权解除合同，并赔偿采购人全部损失。”
（3）施工要求：成交供应商应严格按照甲方要求进行项目实施，施工前完成《工程施工许可审查表》《施工人员、车辆出入信息报备表》《校园文明施工安全承诺书》。所有施工人员须着统一工作服或配戴工作牌进行文明施工，不得影响正常教学秩序。项目实施过程中一切财产损失及人员安全责任均由成交供应商承担。
4、售后服务
负责竣工验收合格后，按《建设工程质量管理条例（2019修订）》和原建设部2000年80号令及其他相关法律法规执行，承担保修责任。质保期内如发生质量问题，负责在8小时之内安排相关人员到现场修复。
5、质保期
整体项目工程部分质保期2年，主要设备部分质保期1年，其它部分质保期遵循国家或者行业规定，质保期从验收合格之日起开始计算。质保期内所有维护等要求免费上门服务。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。
七、结算方式
1、竣工验收合格后支付至合同金额的80%。
2、结算审核完成后，供应商将结算金额的3%转账至采购人指定账户作或提供不少于24个月有效期的银行保函为质保金，采购人付至结算金额的100%。
3、质保期满后无质量问题质保金无息退还给乙方。
4、验收合格后45天内供应商必须提交符合审计要求的结算审计材料，逾期则供应商须每天支付采购人合同金额1‰的违约金。
八、现场踏勘
1、不统一组织集中踏勘，供应商需自行对工程现场和周围环境进行现场踏勘。
2、供应商的任何人员为了踏勘现场而需要进入采购人及其他单位所管辖的场地时，需事先经当事人同意，并严格按照场地的安全文明施工规范要求防范安全事故和保障自身安全。除由于当事人的原因外，在现场踏勘中发生的人员伤亡和财产损失均由供应商自行负责。
3、采购人及其他单位在现场踏勘中提供的资料和数据仅作为供应商的编制磋商响应文件时使用，仅提供参考，采购人不对供应商使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。
4、供应商现场考察的一切费用自理。
九、其他说明
1、供应商成交后不得变更项目负责人，项目负责人不得再行委托第三人，项目负责人须实际全职在岗履责等，否则供应商承担违约责任（如经济处罚、停工整改、中止合同履行）等。
2、供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中除暂定价项目以外，出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。如承包人未修复的，发包人有权另行委托第三方修复，由此产生的费用由承包人承担，且发包人有权直接从质保金中予以扣除。
3、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方因本合同的解释或履行发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出书面承诺及说明。
















































第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：
[bookmark: _Toc213270883][bookmark: _Toc32033][bookmark: _Toc213270929]一、磋商响应声明
[bookmark: _Toc8098][bookmark: _Toc213270930][bookmark: _Toc213270884]附件1：法定代表人身份证明
[bookmark: _Toc213270885][bookmark: _Toc213270931][bookmark: _Toc8770]附件2：法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc26981][bookmark: _Toc213270887][bookmark: _Toc213270933]附件3：工程质量保修书
[bookmark: _Toc16037]附件4：不拖欠农民工工资承诺书
[bookmark: _Toc14297]二、保证金
三、联合体协议(格式)
[bookmark: _Toc213270888][bookmark: _Toc213270934][bookmark: _Toc13969]四、供应商的资格证明资料
[bookmark: _Toc213270889][bookmark: _Toc213270935][bookmark: _Toc15322]附件5：供应商基本情况表
[bookmark: _Toc9825][bookmark: _Toc213270936][bookmark: _Toc213270890]附件6：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
[bookmark: _Toc213270937][bookmark: _Toc15258][bookmark: _Toc213270891]附件7：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
[bookmark: _Toc213270938][bookmark: _Toc29105][bookmark: _Toc213270892]附件8：其他说明
五、施工方案
   附件9-1：施工方案
附件9-2：主要人员简历表
六、技术/商务响应与偏离表
七、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
附件10-1：中小企业声明函
附件10-2：残疾人福利性单位声明函
附件10-3：监狱企业证明资料
附件10-4：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
附件10-5：提供节能产品、环境标志产品清单表
八、报价一览表及分项价格表
[bookmark: _Toc213270939][bookmark: _Toc213270893][bookmark: _Toc20885]附件11-1：报价一览表
[bookmark: _Toc16669]附件11-2：工程量清单及分项报价表
九、供应商认为需提供的其它资料
十、最后报价
[bookmark: _Toc17373]附件12-1：最后报价表
[bookmark: _Toc2758]附件12-2：工程量清单及分项报价表



1、 [bookmark: _Toc16123][bookmark: _Toc213270895][bookmark: _Toc40179558][bookmark: _Toc472022213]磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了        的竞争性磋商文件（政府采购计划编号：      ；委托代理编号：        ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
[bookmark: _Toc40179559]一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（五）我方具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
（六）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到贰佰万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
附件3：工程质量保修书
附件4：不拖欠农民工工资承诺书


供应商名称(盖单位章)：               _             
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：              _          
日     期：     年     月    日






































[bookmark: _Toc25661][bookmark: _Toc213270942][bookmark: _Toc213270896]附件1 
法定代表人身份证明
 
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

	法定代表人身份证复印件




供应商名称（盖单位章）：              _
日期：      年     月    日      


注：请另准备本法定代表人身份证明原件一份，开标会时单独提交。

[bookmark: _Toc40179560]
[bookmark: _Toc213270943][bookmark: _Toc22722][bookmark: _Toc213270897]附件2 


法定代表人授权委托书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；(4)询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)


供应商名称（盖单位章）：               _        
法定代表人（签字或盖章）：               _               
委托代理人（签字或盖章）：              _                  
日期：     年    月    日


注：请另准备本授权委托书原件一份，开标会时单独提交。




[bookmark: _Toc4228]附件3
工程质量保修书(工程类项目适用)
（根据工程质量保修书内容，提供保修服务承诺书）

采购人（发包人）：                              （甲方）
供应商（承包人）：                              （乙方）
为保证                                     （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋市政公用工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
质量保修范围包括：本次采购清单内所有设备。                                   
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据合同约定及有关规定，整体项目工程部分质保期2年，主要设备部分质保期1年，其它部分质保期遵循国家或者行业规定。
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后，负责在8小时之内安排相关人员到现场修复，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                                                                                                            
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                           承包人（公章）：                
法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：            
日   期：     年     月     日             日   期：      年     月     日





































附件4 
不拖欠民工工资承诺书

（格式自拟）




供应商名称（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：         年      月       日





















2、 [bookmark: _Toc213270899][bookmark: _Toc8895][bookmark: _Toc40179561]磋商保证金缴纳证明材料
（本项目不适用）

1、提供付款凭证复印件或影印件。
2、根据供应商递交的保证金账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。





















[bookmark: _Toc4923][bookmark: _Toc213270900]三、联合体协议(格式) 
（本项目不适用）

致                 (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （委托代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称（盖单位章）：              _  
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              _              

成员单位名称（盖单位章）：              _
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              _           
日期：        年     月   日  


说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2、联合体符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号 ）相关规定的，应提交《附件：中小企业声明函》



[bookmark: _Toc213270901][bookmark: _Toc472022215][bookmark: _Toc4399][bookmark: _Toc40179563]四、供应商的资格证明材料
[bookmark: _Toc213270948][bookmark: _Toc213270902][bookmark: _Toc6724][bookmark: _Toc40179564]附件5 
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件



[bookmark: _Toc40179565]
[bookmark: _Toc213270949][bookmark: _Toc213270903][bookmark: _Toc25253]附件6  
磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：
1、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件。
2、法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件。
3、提供湖南省政府采购供应商资格承诺函。
4、提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件[包括供应商从事磋商货物的生产、销售或经营、安装、集成等项许可(如果有的话)]证明资料的复印件。

















湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财 务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活 动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称（盖章） ：
  年  月  日 











[bookmark: _Toc40179566]
[bookmark: _Toc213270950][bookmark: _Toc213270904][bookmark: _Toc22869]附件7  
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。










[bookmark: _Toc40179567]
[bookmark: _Toc213270905][bookmark: _Toc213270951][bookmark: _Toc21947]附件8  
其他资格证明资料或说明
 
提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件








































[bookmark: _Toc213270906][bookmark: _Toc3927]五、施工方案

附件9-1
施工方案
根据第二章中的“评审方法”及第四章的要求编制施工组织设计方案，格式自拟。

































附件9-2
主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。


供应商名称(盖单位章)：              _                             
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _              
日期：     年    月    日





[bookmark: _Toc9612][bookmark: _Toc40179572][bookmark: _Toc472022217][bookmark: _Toc213270907]六、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。



供应商名称(盖单位章)：              _                             
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：              _              
日期：    年    月    日











[bookmark: _Toc40179573][bookmark: _Toc213270908][bookmark: _Toc27523]七、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
[bookmark: _Toc40179574]
[bookmark: _Toc213270909][bookmark: _Toc213270955][bookmark: _Toc19147]附件10-1 
中小企业声明函（工程）
 
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加     (单位名称)的      (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.       (标的名称) ,属于  建筑业  (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为       (企业名称),从业人员      人， 营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        (中型企业、小型企业、微型企业);
2.       (标的名称) , 属于  建筑业 (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为        (企业名称),从业人员      人， 营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        (中型企业、小型企业、微型企业);
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

            
            供应商名称（盖单位章）：              _ 
日期：     年    月   日


说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附页10-2 
残疾人福利性单位声明函
【不属于残疾人福利性单位的无需填写】


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    供应商名称（盖单位章）：              _              
               日  期：     年        月      日







附页10-3
监狱企业证明资料

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。





附件10-4 
“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。
 (1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。












附件10-5 
提供节能产品、环境标志产品清单表
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能价格扣除。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（单位章）：              _              
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _
日期：       年      月     日







[bookmark: _Toc30874][bookmark: _Toc40179578][bookmark: _Toc213270910][bookmark: _Toc472022219]
八、报价一览表及报价文件
[bookmark: _Toc40179579]
[bookmark: _Toc213270911][bookmark: _Toc213270957][bookmark: _Toc11947]附件11-1
报价一览表
	项目名称	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	工程总报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期（日历天）
	

	质量标准
	

	保修要求
	

	项目负责人
	

	备  注
	




供应商名称（盖单位章）：              _                    
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：               _              
日     期：     年    月    日





[bookmark: _Toc9900]附件11-2
工程量清单及分项报价表


按磋商文件提供的工程量清单及工程报价格式按序号提供分项报价。




























[bookmark: _Toc472022220][bookmark: _Toc40179581][bookmark: _Toc213270913][bookmark: _Toc9722]九、供应商认为需要提供的其他资料


1、提供第二章“评审因素和标准”及“第四章 采购需求”要求的相关资料。
2、提供其它能证明供应商实力、信誉等相关的资料。





















[bookmark: _Toc4170][bookmark: _Toc40179582][bookmark: _Toc213270914][bookmark: _Toc472022221]十、最后报价
说明：
1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件12-1、附件12-2提供。
2、此报价不放在响应文件中，按磋商文件提供的工程量清单及工程报价格式按序号提供最后分项报价，一式两份，单独胶装成册，电子版一份。
3、磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

[bookmark: _Toc121734429][bookmark: _Toc32283][bookmark: _Toc40179583]附件12-1最后报价表
最后报价表
	项目名称	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	工程总报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期（日历天）
	

	质量标准
	

	保修要求
	

	项目负责人
	

	备  注
	



供应商名称（盖单位章）：              _                
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              _   
日期：     年    月   日



[bookmark: _Toc15897]附件12-2
工程量清单及分项报价表


按磋商文件提供的工程量清单及工程报价格式按序号提供最后分项报价。
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