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第1章  [bookmark: _Toc42325154][bookmark: _Toc28773] 磋商邀请
湘潭市规划建筑设计院有限责任公司受湖南科技大学的委托，对其湖南科技大学第九教学楼维修改造项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况
1、采购项目名称：湖南科技大学第九教学楼维修改造项目
2、采购计划编号：(2026)430000000221-1
3、委托代理编号：XTGHZB[2026]0106号
4、采购项目预算：2594717.54元；
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式： 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
7、合同履行期限：合同签订后45日历天。　
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
磋商保证金：不超过采购项目预算的 / %；
履约保证金：中标金额的 5%；
预付款保证金：预付款的 / %；
质量保证金：合同金额的 3%；
9、采购项目标的、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：见第五章采购需求。
	包号
	包名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	湖南科技大学第九教学楼维修改造项目
	1
	项
	2594717.54
	2594717.54
	
	


二、采购项目需要落实的政府采购政策：
1、支持中小企业：本项目小微企业产品享受价格折扣。
2、强制采购：本项目不属于政府采购实行强制采购的节能产品。     
3、优先采购：本项目不属于政府采购鼓励采购节能环保产品。
三、供应商资格条件：
1、基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
3、 供应商特定资格条件：
3.1具有独立法人资格并依法取得有效的企业营业执照，湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记。
3.2投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或具有建筑装饰装修贰级及以上资质证书。
3.3投标人具有有效施工企业安全生产许可证。
3.4关键岗位人员要求:
1）施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文规定，至少配备项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。施工项目部关键岗位人员不得有在建项目且须提供无在建承诺。。
2）拟任项目负责人（项目经理）须具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格，以及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；
3）拟任技术负责人具有建筑工程相关专业工程师及以上职称证书；
4）项目其他关键岗位人员（安全员1人，施工员1人，质量员1人）须具备行业培训主管部门颁发的职业培训合格证,证书应完成投标截止日期上一年度的培训（继续教育）合格证明。其中安全员还须具有安全考核合格证书C证，注册企业名称应与供应商名称一致，所有关键岗位人员提供投标截止时间前6个月社保缴纳证明；
注：上述相关资格证书除职称证书外均应提供在有效内的资格证书或完成投标截止日期上一年度的培训（继续教育）合格证明。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、本次采购不接受联合体投标。
四、获取磋商文件的时间、地点、方式
1、时间：有意参加投标者于2026年7月10日起至2026年7月17日，上午8:30至12:00，下午14:00至17:00止（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：湘潭市规划建筑设计院有限责任公司（地址：湘潭市经开区乐塘路1号5楼招标公司）。
3、方式：各供应商须在上述时间段内持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、购买者个人身份证至湘潭市规划建筑设计院有限责任公司（地址：湘潭市经开区乐塘路1号5楼招标公司）获取竞争性磋商文件，逾期不予办理。
4、澄清答疑采用网上发布方式。采购人对磋商文件的澄清答疑均采用在湖南省政府采购网http://www.ccgp-hunan.gov.cn/上发布。
5、供应商应自行在网上下载/获取磋商文件的澄清答疑等相关资料，恕不另行通知。供应商应及时关注网上相关采购信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）采购人概不负责，所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
五、响应文件的提交截止时间、开标时间及地点
1、提交响应文件的截止时间：2026年7月20日9时00分(北京时间），地点为湘潭市规划建筑设计院有限责任公司开标室（地址：湘潭市经开区乐塘路1号6楼开标室），在投标截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收；
2、开标时间及地点与提交响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点；
3、逾期送达或者不按竞争性磋商文件要求密封或者不按竞争性磋商文件的要求提供投标保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收；
4、供应商的法定代表人或授权代表到场参加开标会议，并在开标会议现场身份验证时向采购人提交法定代表人身份证明文件原件和法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件并签字以证明其出席，否则，投标将被拒绝。
六、发布公告的媒介及公告期限
1、本采购公告在湖南省政府采购网http://www.ccgp-hunan.gov.cn/发布。公告期限从本采购公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的采购公告，公告内容以本采购公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本采购公告指定媒体最先发布公告之日起算。
七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按湖南省财政厅关于印发《政府采购质疑答复和投诉处理操作规程》的通知（湘财购〔2024〕67号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、项目联系人
联系人：朱灿、肖伟能 
电  话：0731-58252957
九、采购项目联系人姓名和电话
1、采购人信息
（1）名 称：湖南科技大学
（2）地 址：湖南省湘潭市桃园路
（3）联系人：李老师
（4）邮 编：411201
（5）电 话：0731-58290100
（6）电子邮箱：971476144@qq.com
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湘潭市规划建筑设计院有限责任公司  
（2）地  址：湘潭市经开区乐塘路1号5楼招标公司  
（3）联系人：朱灿、肖伟能   
（4）邮 编：411200
（5）电  话：0731-58252957
（6）电子邮箱：63487673@qq.com

  
[bookmark: _Toc489882257][bookmark: _Toc31950]
磋商须知
[bookmark: _Toc31281][bookmark: _Toc489882258]磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章
第1.1款
	采购项目
	湖南科技大学第九教学楼维修改造项目

	第二章
第2.1款
	采购人
	名称：湖南科技大学
地址：湖南省湘潭市桃园路
联系人：李老师
邮编：411201
电话：0731-58290100

	第二章
第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湘潭市规划建筑设计院有限责任公司      
地  址：湘潭市经开区乐塘路1号5楼招标公司      
联系人：朱灿、肖伟能      
邮 编：411200
电  话：0731-58252957

	第二章
第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑（1）发布邀请公告     
□（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商
□（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	
	领取磋商文件时应提供的资料
	持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、购买者个人身份证至（地址：）获取竞争性磋商文件，逾期不予办理。

	第二章
第3.1款
	供应商资格条件
	[bookmark: _Toc22047]（一）基本资格条件：
[bookmark: _Toc21062]1、基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
[bookmark: _Toc18800]（1）具有独立承担民事责任的能力；
[bookmark: _Toc3779]（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
[bookmark: _Toc13640]（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
[bookmark: _Toc14704]（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
[bookmark: _Toc29757]（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
[bookmark: _Toc8887]（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc7320]2、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书）、基本户开户证明复印件；
[bookmark: _Toc31027]3、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件；
[bookmark: _Toc13849]4、根据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财采购【2022】17号）相关规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式后附）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc4823]6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
[bookmark: _Toc15573]7、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc13042]（二）供应商特定资格条件：
2.1具有独立法人资格并依法取得有效的企业营业执照，湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记。
2.2投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或具有建筑装饰装修贰级及以上资质证书。
2.3投标人具有有效施工企业安全生产许可证。
2.4关键岗位人员要求:
1）施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文规定，至少配备项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。施工项目部关键岗位人员不得有在建项目且须提供无在建承诺。
2）拟任项目负责人（项目经理）须具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格，以及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；
3）拟任技术负责人具有建筑工程相关专业工程师及以上职称证书；
4）项目其他关键岗位人员（安全员1人，施工员1人，质量员1人）须具备行业培训主管部门颁发的职业培训合格证,证书应完成投标截止日期上一年度的培训（继续教育）合格证明。其中安全员还须具有安全考核合格证书C证，注册企业名称应与供应商名称一致，所有关键岗位人员提供投标截止时间前6个月社保缴纳证明；
注：上述相关资格证书除职称证书外均应提供在有效内的资格证书或完成投标截止日期上一年度的培训（继续教育）合格证明。

	第二章
第6.1款
	联合体形式
	☑不接受
□ 接受

	第二章
第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章
第7.1款
	现场勘察
	采购人不统一组织现场踏勘，为确保本项目质量及施工工作的顺利实施并按期完工，有意向参与本项目竞争性磋商的供应商自行在本次竞争性磋商的时间范围内对项目现场及周围环境进行现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。采购人不承担供应商踏勘现场所发生的任何费用、责任和风险。

	第二章
第8.1款
	政府采购优先采购
(非标记★符号的节能产品，环境标志产品，支持中小企业发展)
	（一）强制采购节能产品
纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号）产品，为强制采购节能产品。供应商投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。本项目无强制采购节能产品。
（二）鼓励采购节能、环保产品
节能产品、环境标志产品按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》为准。
(1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为/％；
(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4% 、价格  4% 。
注：产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项，请供应商注明以哪一项为准。
供应商选用优先采购产品投标时，应按要求本文件第七章中的格式填写并提供证明材料，否则评审时不予认可。

	
	
	☑专门面向中小企业采购
□非专门面向中小企业采购：
1、根据湘财购[2022]17号文《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 /％，不重复享受政策；
注：投标供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，才可享受价格折扣。投标供应商需如实提供证明材料，否则将导致无法享受政策扣减。
注：①供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠中的一项。
②在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（投标供应商如提供有中小企业产品或作为中小企业提供货物及服务，响应文件必须按招标文件后附格式提供声明，否则评审时不予以考虑）。

	
	残疾人福利性单位
	□是
☑否，非专门面向残疾人福利单位采购（供应商如提供残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按磋商文件对残疾人福利性单位所列要求特别标注说明所投残疾人福利性单位生产的产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
残疾人福利性单位生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10%
残疾人福利性单位视同于小型、微型企业，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	
	
支持监狱企业发展


	□是
☑否，非专门面向监狱企业采购（供应商如提供监狱企业生产的产品，投标文件必须按磋商文件对监狱企业所列要求特别标注说明所监狱企业生产的产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
监狱企业生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10%。
监狱企业视同于小型、微型企业，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	供应商享受支持小微企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除或加分。

	
	政府采购支持小微企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	无

	二、磋商文件

	第二章
第9.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同专用条款

	第二章
第10.1款
	磋商文件的发售期限
	详见第一章磋商邀请

	第二章
第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章
第15.4款
	采购项目预算
（磋商控制价）
	采购预算：总预算金额 2594717.54元。
最高限价：最高总限价2594717.54元
投标报价中不可预见费（含税）不得变动。投标报价均不能超过最高限价，否则为无效投标。

	第二章
第17.1款
	磋商保证金
	□ 要求提供。 
☑ 不要求提供。

	第二章
第18.1款
	响应文件有效期
	 90日（日历日）

	第二章
第19.1款
	响应文件副本份数
	1、 正本一份，副本二份，响应文件电子文档一份（以U盘为载体的电子文件，标注单位名称）；
2、电子文档要求：纸质签字盖章的响应文件PDF版。
3、采用胶装方式装订且双面打印，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	四、响应文件的递交

	第二章
第20.2款
	封套上应载明的信息
	湖南科技大学第九教学楼维修改造项目
采购计划编号：
委托代理编号：           
在    年  月  日   时   分之前不得启封（同投标截止时间）

	第二章
第22.1款
	响应文件的递交地点
	湘潭市规划建筑设计院有限责任公司开标室（地址：湘潭市经开区乐塘路1号6楼开标室）

	第二章
第30.3款
	详细的评审程序
	见附页1：评审方法

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章
第36.1款、
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第二章
第38.3款
	履约担保
	□不要求提供
☑要求提供
履约保证金额度：中标金额的:5%.
缴纳形式：转账缴纳至采购人指定账户或纸质保函。
（一）缴纳至采购人指定账户。
中标供应商在签订合同前（收到中标通知书5工作日内）到采购人财务处缴纳履约保证金，履约保证金以转账形式向采购人指定账户交纳，否则视为自动放弃中标。
履约保证金打款账户（打款时备注：中标项目简称+履约金）：
户名： 湖南科技大学
银行账号： 1904 0303 0902 4955 055
开户银行： 工行湘潭科大支行 
（二）纸质保函形式：银行保函或担保公司保函。
1、成交供应商应当在签订合同前（收到中标通知书5工作日内）将保函原件提交至采购人。
2、采用银行保函时，应由成交供应商开立基本账户的银行出具保函，与银行查询授权书原件一并提交至采购人。
3、采用担保公司担保的，成交供应商应将担保保函原件提交至采购人，并提供担保公司与银行签订的合作协议复印件、取得银行一定额度授信的证明材料复印件和担保公司营业执照复印件。
（三）签订合同时须提交加盖公章的履约保证金转账凭证复印件。
（四）中标单位履约完成、无违规行为，其履约保证金在合同履行期满后，项目经采购人验收合格后由采购人在验收合格之日起30天内无息退还。

	七、其他规定

	第二章
第40.1款
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费由采购人向采购代理机构支付。

	第二章
第41.1款
	企业信用查询
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
1.  2、信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：留存备查。

	第二章
第41.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审得分由高到低的顺序确定排名第一、第二、第三为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	[bookmark: OLE_LINK5]（第三章  合同格式条款）第三部分  专用合同条款

	第四章  合同格式条款第三部分
	甲方名称、地址
	名  称：湖南科技大学 
地  址：湖南省湘潭市桃园路

	
	项目现场
	采购人指定的使用现场

	
	履行合同的时间、地点及方式
	合同履行期限：合同签订后45日历天。
履行合同地点：采购方指定地点。

	
	质量保证/保修期
	两年。

	
	质量要求
	合格

	
	售后服务
	接到通知后24小时内上门。

	
	合同价款支付方式和条件
	付款及结算方式：项目竣工验收合格后支付付款基价的75%；项目结算审核完成后一个月内支付至结算审核价的97%；余款3%，作为本项目的质保金，在质保年限期满后一次性无息支付。

	
	伴随服务
	见第五章“采购需求”

	
	解决争议的方式
	□诉讼 
☑仲裁

	
	合同未尽事项
	协商解决
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磋商须知正文
[bookmark: _Toc28394][bookmark: _Toc472022189]一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于【磋商须知前附表】(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。
1.2【磋商须知前附表】规定本项目专门面向中小企业或者小型、微型企业采购，未提供中小企业声明函的投标视为无效投标。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过【磋商须知前附表】所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）磋商文件规定的供应商特定资格条件。 
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
（5）法律法规或磋商文件规定的其他情形。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及居民身份证原件准时参加磋商会议，否则，其磋商响应文件将被拒绝。
6．联合体形式
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8. 政府采购政策支持
8.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。
8.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，以及小微企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【磋商须知前附表】。
8.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；小微企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
8.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分。
8.5符合本章第8.1款、第8.2款规定的，应提供相关证明资料。
[bookmark: _Toc472022190][bookmark: _Toc23475]二、磋商文件
9．磋商文件的组成
9.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请	
第二章 磋商须知	
第三章 评标方法及标准(综合评分法)
第四章 合同格式条款	
第五章 采购需求
第六章 响应文件组成	
9.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
9.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
9.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
10. 磋商文件的发售期限
10.1磋商文件的提供期限不少于5个工作日。具体提供期限见【磋商须知前附表】。
11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。
12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
12.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
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13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）磋商保证金
（3）供应商的资格证明材料
（4）采购需求/合同条款响应与偏离表
（5）商务/技术条款响应与偏离表
（6）施工组织设计
（7）提供政府采购政策产品等证明材料
（8）报价一览表及报价文件
（9）供应商认为需要提供的其它资料
（10）最后报价
14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《采购需求/合同条款响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
15.2供应商应按“第五章 采购需求”要求及“第六章 响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。
15.3供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.保证金
17.1【磋商须知前附表】规定交纳保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内由招标代理机构退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内由招标代理机构退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构将在收到供应商书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
（5）中标供应商应在合同签订后2个工作日内将与采购方签订的政府采购合同交招标代理机构备案，代理机构办理投标保证金退付手续，因中标供应商未及时向代理机构提交合同备案，造成保证金退付延误的，由中标供应商自行承担相应责任，代理机构不予承担。
17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数及电子档份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
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20.响应文件的密封和标记
20.1供应商应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。
20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按本文件规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
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23.供应商资格审查
23.1根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
23.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
24.磋商程序
24.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。
25.初步审查
25.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）磋商文件其他规定的
（5）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
26.实质性响应
26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
26.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.符合性审查
28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不再参加后续磋商环节），磋商小组应当告知有关供应商：
（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；
（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
28.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。
29.磋商
29.1对于本章第9.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
29.2对于本章第9.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
磋商文件中采购需求及相关重要条款未发生修改的情况下，供应商的最后报价不得高于首次响应文件中的报价。否则视为无效响应。
磋商小组认为供应商最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。
29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除或加分情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其授权代表签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。
29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
30.综合评审
30.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
30.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
30.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
30.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经政策调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
30.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
30.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
30.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
31.提出成交供应商
31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。供应商符合本章第8.1款、第8.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第8.1款、第8.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。
32.确定成交供应商
32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
33.磋商终止
33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审
34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
35.保密及串通行为
35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
[bookmark: _Toc6750][bookmark: _Toc472022194]六、成交结果信息公布与授予合同
36.成交信息的公布
36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
37.询问及质疑
37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
37.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
38.成交通知
38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后5日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
39.签订合同
39.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
39.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39.4 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
39.5 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
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40. 采购代理服务费
40.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。
41. 其他规定
41.1磋商文件的企业信用查询见磋商文件前附表。
41.2磋商文件的其他规定见磋商文件前附表。


第三章 评标方法及标准
一、总则
1.磋商小组
1.1评标由依法组建的磋商小组负责。
2.评标方法
2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足竞争性磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
2.2本招标项目的评标因素和标准见下表，不得对投标文件优于竞争性磋商文件要求的评标因素给予加分。
评标因素：投标报价、组织实施方案、技术力量、综合实力等评审因素，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件。
2.3权值的取值范围见本章相应表格。
二、评标程序
评标程序：开标——资格性检查——符合性检查——磋商——最终报价——详细评审——对比评价——打分统分排名——推荐中标（成交）候选投标单位或直接确定中标（成交）单位。
3.投标文件的初步评审
3.1初步评审分为资格性和符合性检查。
（1）资格性检查：
1）检查的范围:是否提交投标保证金；是否按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章；是否按照竞争性磋商文件要求提交资格证明文件等。资格审查的情况由采购代理机构整理并签字后，交磋商小组成员逐一核对审查，形成资格性检查评审意见。磋商小组应在资格性检查评审意见上签名。
2）具备投标资格的投标单位满足3家或3家以上时，进入符合性检查阶段。
3）投标文件中有不符合下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理，不进入下一轮评标程序。
a、供应商不具有独立法人资格，且未提供年检合格的《营业执照》、银行开户信息证明文件（复印件加盖公章）；
b、未按要求格式提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；
c、未提供法人代表授权委托书原件；
d、未提供投标代表身份证(复印件加盖公章)；
e、有不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。
(2)符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。磋商小组决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
(3)供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在竞争性磋商文件前附表集中列示：
（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；
（2）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）联合体未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件的；
（4）供应商在参加本次采购活动前三年内经营活动中有重大违法记录的，或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格要求的；
（6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；
（7）投标报价不响应或超过本项目预算及最高限价要求的；
（8）同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；
（9）投标文件载明的投标范围小于竞争性磋商文件规定的招标范围的(缺漏竞争性磋商文件所要求的内容)；
（10）投标有效期不足的；
（11）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的。
3.3 有下列情形之一时，磋商小组应予废标，并将理由通知所有供应商。废标的情形同时在竞争性磋商文件前附表集中列示：
在评标活动中，出现下列情形之一的，磋商小组应予以废标：
1、符合专业条件的投标单位或者对竞争性磋商文件作实质响应的投标单位不足三家的；
2、出现了影响招标公正的违法、法规行为的；
3、供应商的报价均超过了采购人预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
采购人和采购代理机构应将废标理由通知所有投标单位。
3.4采用邀请招标方式的，供应商应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。
3.5除竞争性磋商文件前附表另有规定外，供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格或者采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人（本条款不适用本项目）。
4.澄清有关问题
4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
4.2供应商不得对下列内容其进行澄清或补充：
（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。
（2）不满足第一章投标须知第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，
4.3计算错误修正的原则：
（1）投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）投标报价单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价总价为准，并修改单价；
（3）投标报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
4.4 供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按磋商小组的通知要求递交。
4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
5.比较与评价
5.1磋商小组应按照竞争性磋商文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价评价。磋商小组以开标时承认的最终投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正。
5.3价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
5.4涉及政府采购政策优惠的，按竞争性磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。
5.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第5.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第5.2款规定调整价格。综合调整见竞争性磋商文件前附表相关规定。
5.6评标时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.推荐中标候选人名单
6.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。
6.2中标候选人数量为3名，本次招标推荐的中标候选人数量见磋商文件前附表。
三. 评标办法、程序及标准
[bookmark: _Toc517722158][bookmark: _Toc517717599][bookmark: _Toc518310822]一、评标依据
1、依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《财政部关于印发政府采购竞争性磋商招标方式管理暂行办法的通知》（财库〔2014〕214号）的规定和《财政部关于政府采购竞争性磋商招标方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及财政部财库[2007]2号文件等相关法律、法规。
2、《竞争性磋商文件》和《投标响应文件》是评标工作的主要实质性依据。
[bookmark: _Toc517717600]二、磋商小组的组成
1、磋商小组的组成：磋商小组依法组成，磋商小组社会专家从政府采购专家库中随机抽取产生。
[bookmark: _Toc517717601]三、评标原则、磋商小组的权利和义务、评标工作纪律
1、评标原则：磋商小组开展评审工作时，应当遵循下列原则：
（一）客观原则。依据磋商文件和投标文件及有效书面澄清材料作出客观评价，不得改变磋商文件规定的评审方法、标准及中标条件，不得擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款（参数）。
（二）公平原则。按照磋商文件规定的评审程序、方法和标准，一视同仁对待所有供应商，不得对供应商实行差别待遇或歧视待遇。
（三）合法原则。执行国家有关法律、法规和政策，维护国家和政府采购当事人的合法权益。评审结果应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展，支持自主创新、环保节能产品等。
（四）效益原则。在满足竞争性磋商文件要求和采购需求的前提下，应当坚持低价优先，体现物美价廉。 
（五）回避原则。磋商小组成员与供应商有利害关系的，应当主动申请回避。
参与政府采购活动的所有人员（采购人、评委）有以下情况的须回避，不得参与本项目：
（1）参加本次采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加本次采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加本次采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响本次采购活动公平、公正进行的关系。
（六）就近原则。
2、磋商小组的权利：
（一）审查供应商的投标资格，对投标文件是否符合磋商文件要求作出评价；
（二）对投标文件不明确的地方提出询问，要求供应商在规定时间内，对投标文件及其它有关事项作出解释或者澄清；
（三）依据评审办法独立提交评审意见；推荐中标（成交）候选供应商名单，或者依据采购人的授权直接确定中标（成交）供应商；
（四）有权检举干预评审工作的单位和个人；
（五）法律、法规和规章规定的其他权利。
3、磋商小组的义务：
（一）严格遵守国家法律法规和评委职业道德；
（二）严格遵守客观、公平、公正、合法、效益原则，认真履行职责；
（三）严格遵守保密规定，不得泄漏评审内容及供应商的商业秘密；
（四）严格按照磋商文件的要求评审，对评审意见承担个人责任； 
（五）配合采购代理机构或采购人答复供应商提出的询问和质疑；
（六）配合相关部门的质疑投诉处理工作；
（七）参与评审报告的起草；
（八）法律、法规和规章规定的其他义务。
4、评审工作纪律要求
（一）所有参加评审的人员要求按通知的时间到达评标现场；
（二）磋商小组成员应遵守本规程的要求，签署承诺书，并自觉遵守承诺；
（三）评审期间不得擅自离开评审现场；不得与供应商单独接触；不得将评审资料带离评审现场；不得私下与外界通讯联系（随身携带的通讯工具由招标代理机构统一保管）；不得向任何人或单位泄露评审过程、中标（成交）候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。
（四）磋商小组成员发现自己与供应商有利害关系的，必须主动申请回避；
（五）评审专家发现采购项目与本人专业不符或者曾经参加过本项目磋商文件论证的，应当主动提出，并退出磋商小组；
（六）采购人代表及磋商小组其他成员不得进行诱导性发言；不得相互串通影响评审结果。
（七）磋商小组成员之外的其他人员不得发表评审意见；
（八）在磋商小组评审结果确定后，磋商小组成员不得修改自己的评审意见。
[bookmark: _Toc517717602]四、评审监督：
整个评标过程在采购人监督代表的监督下进行。
[bookmark: _Toc517717603]五、评标办法、程序和定标标准
（一）本次招标采取的评标办法是：综合评分法
（二）评标程序：评标程序：开标—资格性检查—符合性检查—磋商—最终报价—详细评审—对比评价—打分统分排名—推荐中标（成交）候选投标单位或直接确定中标（成交）单位。
（1）开标：开标会由招标代理公司主持，采购人和供应商代表参加，在采购人监督代表或相关部门代表的监督下，检查响应文件的密封完整性。
（2）资格性检查：
1、检查的范围:是否提交投标保证金；是否按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章；是否按照竞争性磋商文件要求提交资格证明文件等。资格审查的情况由采购代理机构整理并签字后，交磋商小组成员逐一核对审查，形成资格性检查评审意见。磋商小组应在资格性检查评审意见上签名。
2、具备投标资格的投标单位满足3家或3家以上时，进入符合性检查阶段。
3、投标文件中有不符合下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理，不进入下一轮评标程序。
3.1供应商不具有独立法人资格，且未提供年检合格的《营业执照》、银行开户信息证明文件（复印件加盖公章）；
3.2未按要求格式提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件的；
3.3未提供法人代表授权委托书原件的；
3.4未提供投标代表身份证(复印件加盖公章)；
3.5有不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。
（3）符合性检查
1、依据竞争性磋商文件的规定，对投标文件的有效性、完整性、合法性和投标响应文件编制情况进行审查，确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。作出实质性响应的供应商满足3家或3家以上时，进入下轮评审程序。
2、符合性检查时，投标文件有下列情况之一的视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，非实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商不进入下一轮评审:
2.1未响应或超过采购预算及最高投标限价的；投标报价清单数量与招标清单不符的；
2.2工期未满足竞争性磋商文件的规定；
2.3付款方式未响应竞争性磋商文件的规定；
2.4投标文件的有效期未满足竞争性磋商文件的要求；
2.5质量标准未响应竞争性磋商文件的规定；
2.6保修要求未响应竞争性磋商文件的规定；
2.7投标文件中附有采购人是否能接受的条件的。
2.8有不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。
（4）废标
在评标活动中，出现下列情形之一的，磋商小组应予以废标：
1、符合专业条件的投标单位或者对竞争性磋商文件作实质响应的投标单位不足三家的；
2、出现了影响招标公正的违法、法规行为的；
3、供应商的报价均超过了采购人预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，招标任务取消的。
5、采购人杜绝供应商以低于企业成本进行恶性竞争，参照“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”
采购人和采购代理机构应将废标理由通知所有供应商。
（5）澄清
1、当投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等非实质性内容时，磋商小组应通知供应商做出必要的澄清。
2、澄清不包括未宣读的投标价格、价格折扣和竞争性磋商文件允许提供的备选投标方案等实质内容。
3、澄清的内容仅限于投标文件基本符合竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在着并不构成重大偏差的情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他供应商造成不公平的结果，也不会通过补正而使其投标变为响应投标。
4、澄清不得对原投标文件做实质性的修改，澄清不得影响投标文件的效力。
5、供应商的澄清应采用书面形式，由本项目授权的投标代表签字。
6、有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
7、投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清，按照以下原则处理：报价计算错误修正的原则：
（1）投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）投标报价单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价总价为准，并修改单价；
（3）投标报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc517714928][bookmark: _Toc517717604][bookmark: _Toc517721399]（六）比较与评价
1、磋商小组应按照竞争性磋商文件中规定的评标方法对合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
2、政府采购货物和服务项目评审过程中，不得去掉评审合格的最低报价。供应商的资格条件，不得列为评分因素。
3、采用综合评分法时，应在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件规定的各项因素进行综合评审。
4、综合评分的主要因素是：商务、技术、报价等因素，以及相应的比重或者权值等。
[bookmark: _Toc517721400][bookmark: _Toc517714929][bookmark: _Toc517717605]（七）打分统分排名
1、磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标总得分计算汇总后，磋商小组不得重新打分。否则，本次评标结果无效。
[bookmark: _Toc517714930][bookmark: _Toc517721401][bookmark: _Toc517717606]2、专家打完分后，采购代理机构应该复核统计并进行排名。排名按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。
（八）定标（确定中标供应商）：
1、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。如技术实施方案得分相同的，则由采购人确定并出具书面理由。
2、评标报告由磋商小组全体成员签字的原始评标记录和评标结果等组成。磋商小组成员必须认真核对评标记录，确认评审结果，并逐页签字确认。
[bookmark: _Toc10653]


























附页1：评审方法
[bookmark: _Toc485821379][bookmark: _Toc17929]评审方法
1.  通则
1.1 [bookmark: _Toc324196831]评审采用“综合评分法”执行。
1.2 评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章 磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。
2.  	评审程序
资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。
2.1 供应商资格审查：
表1  资格性检查表
	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	投标响应文件的密封、签署
	
	
	
	
	

	2 
	按照磋商文件要求提供免缴投标保证金信用承诺书
	
	
	
	
	

	3 
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书）、基本户开户证明复印件
	
	
	
	
	

	4 
	法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件
	
	
	
	
	

	5 
	湖南省政府采购供应商资格承诺函原件
	
	
	
	
	

	6 
	特定资格条件的条款是否全部满足
	
	
	
	
	

	7 
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	
	
	
	
	

	8 
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动
	
	
	
	
	

	9 
	供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动
	
	
	
	
	

	10 
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	注：1. 供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证。供应商自行注明是”三证合一”或“五证合一”


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
2.2 符合性审查表：
[bookmark: _Toc8161081][bookmark: _Toc44230707]表2符合性审查表
	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	响应文件是否按照磋商文件规定要求提供并签署、盖章
	
	
	
	
	

	2 
	响应文件是否满足磋商文件规定的投标有效期
	
	
	
	
	

	3 
	报价是否超过采购预算、最高投标限价
	
	
	
	
	

	4 
	供应商递交的磋商报价唯一性
	
	
	
	
	

	5 
	是否有详细报价说明表、采购清单是否准确
	
	
	
	
	

	6 
	响应文件中没有采购人不能接受的条件
	
	
	
	
	

	7 
	响应文件是否实质性满足磋商文件要求：
实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
	
	
	
	
	

	8 
	不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步审查的综合评定结果为不合格，无效响应文件。
2.3 磋商
磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商
2.4 	澄清有关问题
2.3.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。




表3  澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2.3.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。

3.  综合评审
磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格审查、初步审查及符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较进行评分。
（1） 商务、技术、价格评分标准
评审标准表

	[bookmark: _Toc12258]序号
	项目
	评分办法

	1
	投标报价(45分)
	报价调整：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×45项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 
不合理报价：如果在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的综合报价或者有理由怀疑其综合报价可能低于其成本的，将要求该供应商在规定的时间内出具详细的成本计算清单（加盖供应商单位公章或授权代表签字）并提供相关证明材料（相关证明材料：以提供与本次工程规模类似的业绩合同复印件及建设单位认可的竣工报告为准，并加盖供应商单位公章）。供应商在规定的时间内不能出具详细的成本计算 清单或不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效处理。评审处理程序遵照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 财库〔2026〕2 号的相关规定。

	2
	技术部分（45分）
	施工组织设计方案（15分）
	供应商提供针对本项目的施工组织设计（内容包括但不限于：①施工目标、②总体工作思路、③工艺流程、④施工部署、⑤施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领等），阐述合理、表述全面且方案完善具有可行性的计15分；有缺漏项的每项扣3分，不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

	3
	
	质量管理体系与保障措施
（8分）
	供应商根据项目实地情况提供质量管理体系与措施，内容包括但不限于：①质量管理保障体系（人员、制度）和②控制措施、手段、方法等，内容完善、合理，且具有可行性的计4分；有缺漏项的每项扣2分，不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

	
	
	
	主要材料质量保障：依据招标工程量清单，投标供应商需提供主材（包括：给排水材料、照明设备、管材、不锈钢桥架）拟供品牌、规格型号及体现主材质量方面的证明材料，按主材质量、优质知名与一般合格产品分两档计分，4项主材均为质量上乘的优质知名品牌，每项计1分，4项主材中有一项为一般合格产品计0.5分，本项满分为4分，须提供拟供品牌、规格型号及体现主材质量方面（如质量合格检测报告、生产厂商或总代理商出具的质量保证承诺等）的证明材料，未提供的每项主材扣1分，扣完为止。

	4
	
	工程进度与资源配备等管理（6分）
	供应商根据项目实地情况提供提供工程进度与资源配备等管理，内容包括但不限于：①工程进度计划与保证措施计划、②资源配备计划、③人员配备等，采购需求理解全面、准确，能够结合本项目特点，进度与资源配置设计合理，措施完善、可靠，针对性且可操作性强，符合项目实际情况，有缺漏项的每项扣2分，不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

	5
	
	安全、文明施工管理方案
（10分）
	供应商提供针对本项目实际需要的安全、文明施工管理方案（内容包括但不限于：①安全文明施工管理制度、②安全文明施工措施等），磋商小组根据方案内容的完整性、管理制度、安全保障措施的规范性、措施的具体性、科学合理性及可行性进行评分。有缺漏项的每项扣5分，不合理的每处扣2分，扣完为止，未提供不计分。

	6
	
	环境管理体系与措施（6分）
	供应商提供针对本项目环境管理体系与措施（内容包括但不限于①环境保护具体方案、②环境管理工作部署、③环境保护管理体系、④施工期间对周围环境的保护等），在噪音、建筑垃圾、扬尘等环境保护和控制措施、手段、方法等针对性强，细致具体，切实可行，环保控制严格，磋商小组根据方案内容的完整性、可行性、措施的科学合理性等方面进行评分。有缺漏项的每项扣1.5分，不合理的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不计分。

	7
	







商务部分10分
	综合实力（3分）
	投标供应商具有有效期范围内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项计1分，最多计3分。
以上提供相应证书复印件并加盖投标供应商公章，并提供以上证书在全国认证认可信息公共服务平台查询结果为“有效”的截图，证书原件评标时查验，否则不计分。

	
8
	
	
类似业绩（3分）
	投标供应商自2022年1月1日以来有房屋建筑工程或装饰装修工程施工业绩的，每个计1分，本项最多计3分。（项目业绩应附：中标通知书、合同或竣工验收证明材料，均需提供原件查验，时间以合同签订时间为准，并在投标文件中附其复印件（或扫描件），方可加分，否则不予加分。）

	9
	
	售后服务（1分）
	售后服务承诺:针对本项目提供详细、合理、具体的售后服务方案计划，在满足本项目基础条件的前提下，对规定质保期内有令采购单位满意的优质售后服务承诺，评委从质保范围及内容、质保费用、质保条件、维修响应时间等方面进行评分，售后服务承诺方案全面完善、具体、可行性强的计1分，售后服务承诺方案不够完善、不够具体可行的计0.5分，售后服务承诺存在某项缺漏、且可行性差的或未提供不计分。

	10
	
	无不良行为（3分）
	投标供应商及拟任项目负责人2022年以来的不良行为记录情况，投标供应商应在响应文件中如实反映其单位及拟任项目负责人2022年以来的不良行为记录，无不良行为记录的计3分，发生一次不良行为记录该项不计分。
证明材料：2022年以来无不良行为记录的提供书面承诺函即可；有不良记录的如实提供省级及以上建设行政主管部门公布的不良行为记录名单中投标供应商或项目负责人所在页打印件；未按要求提供证明材料的本项不计分；一旦发现弄虚作假，取消投标资格或成交资格。

	其他说明：
1.供应商的综合得分为：所有磋商小组对其评标的综合得分。
2.计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
3.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的成交候选人。
4.凡评委评分项牵涉到的证明文件、数据、承诺，投标文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。
5.若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，磋商小组将对其所对应的评分项记0分。相关证明资料需提供复印件加盖公章，提供虚假资料的供应商将取消投标资格。
评分所指缺陷为：有标题无实质性描述、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。


（2）异常低价审查及要求 
（1） 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库【2026】2号），评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
 1、响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价〈全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；
 2、响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65%的，即响应报价〈通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%； 
3、响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价〈采购项目最高限价×65%；
 4、磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
（二）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、 国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能 提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应 当将其作为无效响应处理。 
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
4.  推荐成交候选供应商
4.1 响应文件满足磋商文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐候选供应商。得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
4.2 磋商小组认为认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。
4.3 本次磋商推荐的成交候选供应商数量见【磋商文件前附表】。














第四章 合同格式条款











说明：本合同格式条例下述所涉及的“发包人”均指“采购人”，“承包人”均指“成交供应商”





精心设计  诚信服务                [image: 院标]

52

[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc6692][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc14460][bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc423010625][bookmark: _Toc472022200][bookmark: _Toc26141][bookmark: _Toc439164989]第一节 合同协议书
政府采购合同协议书
                                  
                                                        政府采购计划编号：             	
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
	
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息	
（1）采购组织形式：                      
（2）采购方式：                          
（3）项目名称：                          
2.合同标的及金额
	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      
大写：                      


3. 履行合同的时间、地点及方式： 
4. 付款：                                             。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标或成交通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）投标文件
（6）磋商文件
（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    
甲      方：（公章）                         乙      方：（公章）
法定代表人：                                 法定代表人：                   
委托代理人：                                 委托代理人：                   
电      话：                                 电      话：                   
传      真：                                 传      真：                   
                                        开 户 银 行：                   
        账       号：                   


二、通用合同条款
（略）


三、  专用合同条款
（略）
第五章 采购需求
[bookmark: _Toc20920][bookmark: _Toc489882268]湖南科技大学第九教学楼维修改造项目
采购需求
[bookmark: _Toc41478055][bookmark: _Toc3421]
[bookmark: _Toc13282]第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	简要技术要求
	数量
	预算金额
（元）
	最高限价（元）
	节能
产品
	进口产品

	整包
	湖南科技大学第九教学楼维修改造项目
	详见磋商文件第五章采购需求
	1项
	2594717.54
	2594717.54
	/
	/

	具体内容详见工程量清单及图纸包含的所有内容






















第二节 技术要求
[bookmark: _Toc523438624][bookmark: _Toc41478057][bookmark: _Toc521077928][bookmark: _Toc440224936][bookmark: _Toc9588][bookmark: _Toc9572]一、采购项目名称：
1、项目名称：湖南科技大学第九教学楼维修改造项目
2、本项目需要落实的政府采购政策：
（1）本项目专门面向中小企业或者小型、微型企业采购。
（2）强制采购：本项目不属于政府采购实行强制采购的节能产品。
（3）优先采购：本项目鼓励采购节能环保产品。
二、工程基本情况及项目内容：
[bookmark: _Toc523438626][bookmark: _Toc521077930][bookmark: _Toc27182][bookmark: _Toc440224938][bookmark: _Toc41478059]本工程为湖南科技大学第九教学楼维修改造项目；具体详见招标工程量清单及施工图。
[bookmark: _Toc523438628][bookmark: _Toc41478061][bookmark: _Toc18216]三、项目清单及说明
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是依据湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及相关配套文件以及竞争性磋商文件中包括的图纸等编制。
1.2 本工程量清单应与竞争性磋商文件中的磋商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是供应商的报价的共同基础，竣工结算的工程量必须以成交供应商完成合同工程应予计量的工程量按实确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4对附件中的技术规格、参数与要求做出以下说明：本技术规格及要求中所指出的标准、型号或商品的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、型号或商品替换以下指定的相应内容”
[bookmark: _Toc445126298][bookmark: _Toc457857288][bookmark: _Toc521077938]2.招标控制价编制说明及招标控制价（采购预算）
2.1 招标控制价编制依据 
（1）工程量依据委托方提供的设计图、建设方意见及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）等；
（2）计价计费依据湖南省住房和城乡建设厅关于执行2025《湖南省建设工程计价办法》及配套工程量计算标准的通知(湘建科函〔2025〕150号文)、关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建科函〔2025〕151号文)；
（3）湘建价〔2022〕146号文湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；
（4）人工工资单价依据湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价建〔2025〕18号）指数；
（5）材料价格依据2026年4月份《湘潭建设造价》市场价格，缺项材料按市场询价等综合取定；
（6）现场情况、工程特点及常规施工方案；
（7）其它与建设项目相关的标准、规范、技术资料等。
2.2招标控制价（采购预算）
2.2.1  本项目设有最高限价，供应商的报价不得高于预算金额及最高限价，否则为无效报价。
2.2.2不合理报价：如果在评标过程中，磋商小组发现投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的综合报价或者有理由怀疑其投标综合报价可能低于其成本的，按第三章 评标方法及标准异常低价审查及要求的规定进行判定。
[bookmark: _Toc457857289][bookmark: _Toc445126299][bookmark: _Toc521077939]3.供应商的报价说明
3.1 供应商的报价应根据竞争性磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
(1)  本竞争性磋商文件、工程量清单；
(2)  《建设工程工程量清单计价规范》；
(3)  上述2.1 条 “招标控制价编制依据”包括的相关资料；
(4)  企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；
(5)  竞争性磋商文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
(6)  建设工程设计文件及相关资料；
(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10)  其他的相关资料（采购人可根据有关规定进行细化）；
3.2 工程量清单中的每一项目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
3.3 工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
3.4 已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。
3.5 “供应商的报价汇总表”中的供应商的总报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“供应商的报价汇总表”中的供应商的总报价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
3.6 分部分项工程项目按下列要求报价：
3.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。
3.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料(工程设备)暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第4.3.1项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应项目的综合单价。
3.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“采购人供应材料设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应计入分部分项工程量清单相应项目的综合单价，并入清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。
3.6.4 “分部分项工程项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
3.6.5 供应商在供应商的响应文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至修复地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至修复地点的二次搬运等其他费用均应在供应商的报价中考虑。
3.7 措施项目按下列要求报价：
3.7.1 措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“总价（或系数）”的方式计价。供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。
3.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门规定的费率标准计价，不得作为竞争性费用。
3.7.3 采购人提供的措施项目清单应包括通用项目与各专业工程中的有关措施项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解竞争性磋商文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。
3.7.4 “单价措施项目清单与计价表”和“总价措施项目清单计费表”中所填写的报价金额，应全面涵盖竞争性磋商文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
3.7.5 对于“单价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报综合单价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。
3.8 其他项目清单费应按下列规定报价：
3.8.1 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第4.3.1项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第4.3.2项的报价原则计入其他项目清单报价。
3.8.2计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：
(1)  劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；
(2)  材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险；
(3)  施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括成交供应商企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。
3.8.3 总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
3.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
3.10 除竞争性磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，供应商的报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。
3.11 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。
3.12 管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
3.13 供应商的报价中应考虑竞争性磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。
3.14 供应商的总报价为供应商在供应商的响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行竞争性磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
3.15 有关供应商的报价的其他说明：
人工工资单价按湖南省工程造价管理机构发布的工程造价信息确定，且不得低于最低工资标准，否则其投标视为无效。
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4.1 词语和定义
4.1.1 工程量清单
是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。
4.1.2 总价项目
工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的项目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有项目均是总价项目，视同按项计量（合同条款第15条约定的变更除外）。
4.1.3 单价项目
工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸（若有）和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的项目。
4.1.4 项目编码
分部分项工程项目清单中所列的项目名称的数字标识和代码，项目编码与项目编码同义。
4.1.5 项目特征
构成分部分项工程项目清单项目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征。
4.1.6 规费
成交供应商根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。
4.1.7 税金：按新税法要求计算
4.1.8 总承包服务费：无
4.1.9 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“采购人”和“成交供应商”同义。
4.2 工程量差异调整
4.2.1 工程量清单中的工作内容分类、项目列项、特征描述以及“分部分项工程项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
4.2.2供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本节3.7.3项要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变（包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸（若有）和招标范围的约定并不存在的项目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入供应商的总报价的计算。
4.3 暂列金额和暂估价
4.3.1 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”）所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应项目的综合单价以外，供应商还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应项目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。
4.3.2 暂列金额明细表中所列的不可预见费已经包含税金。




第三节 商务要求
一、招标标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1、质量要求：质量符合国家标准或行业标准。
2、请投标单位务必对施工现场和周围环境进行踏勘，以获取投标人编制有关投标文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
3、中标方对参与施工的工作人员在进场前，必须进行知识学习及业务、安全培训。
4、中标方负责制定周密、完善的施工方案，并指派具备施工资格的工作人员具体操作实施本次装修施工。在施工过程中，中标单位负责安全有序进行。
5、在施工前，中标方须为施工工作人员购买工伤保险，在施工过程中引发的安全事故，一切责任由中标方自负。中标方在施工过程中损坏了周边房屋和他人的财物，由中标方负责赔偿。
6、中标方须保护好施工现场内外的环境及卫生，施工材料及垃圾须集中堆放、清理。应保证项目施工现场安全，对项目建设范围进行停水、断电、设施施工现场警示牌、警戒线、围挡等防护措施。如白天未完成施工作业，中标方晚上应在施工现场设置警示灯并指派专人看守。
7、中标方应负责施工现场周边环境的施工进出道路处理及周边人际关系的处理和协调，杜绝阻工事件的发生，由此产生的费用一概由中标方负责。
8、严格执行“三同时”的规定，即污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。项目建成后按相关规定组织环保设施“三同时”验收。
9、工程施工须严格按工程量清单所列项目进行，如有漏项必须事先书面报告采购人，经采购人指定代表及主管领导签字认可方可施工，否则不予认定。采购人要求增补的项目，施工前须出具书面通知并进行工程签证。
10、售后服务响应：接到通知后24小时内上门。
二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1、施工工期要求：合同签订后45日历天；
2、投标人应负责自行解决正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。
3、施工手续办理：投标人需要办理施工过程中的所有手续包括但不限于城管、卫生、环保、治安、劳动、保险、安监等手续，由投标人负责，需缴纳的相关费用由投标人自行承担。
三、招标标的的验收标准：
1、项目实施完成后采购人组织项目自查验收组，对项目实施情况进行全面检查验收，并提交自查验收报告。
2、验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3、验收过程中产生纠纷的，由第三方检测机构进行检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；
4、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，返工后，再进行验收，给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标单位招标，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
5、验收阶段，经招标方监督验收不合格的，直至达到合格验收标准。
★四、招标标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1、施工工期要求：合同签订后45日历天。
2、质量要求：质量符合国家标准或行业标准。
3、质保期（保修要求）：两年。
★四、付款方式
1、付款方式：项目竣工验收合格后支付付款基价的75%；项目结算审核完成后一个月内支付至结算审核价的97%；余款3%，作为本项目的质保金，在质保年限期满后一次性无息支付。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第六章 响应文件组成

投标人的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
附件3：工程质量保修书
二、磋商保证金
三、供应商的资格证明材料
附件4-1湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
附件4-2供应商基本情况表
附件5：联合体协议
四、采购需求/合同条款响应与偏离表
五、商务/技术条款响应与偏离表
六、施工组织设计
附件6：项目组主要人员简历表
七、提供政府采购政策产品等证明材料
附件7：中小企业声明函（工程）
八、报价一览表及报价文件
附件8：报价一览表
附件9：分项价格表
九、供应商认为需要提供的其它资料
十、最后报价
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1、 磋商响应声明
[bookmark: _Toc14895]致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交电子响应文件     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1.我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2.我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
（1）受到刑事处罚；
（2）受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到200万元以上的罚款；法律、行政法规以及国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：  年   月   日

附件1   法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
 
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件或影印件
	二代身份证复印件或影印件（正、反面）




 
 
 
供应商名称(盖单位章)：                           
日期：     年   月   日


注：法定代表人参加磋商必须提供本文件，并请将此身份证明单独手持一份与法定代表人身份证原件于开标现场身份验证时使用，未提供的将导致投标无效。

附件2   [bookmark: _Toc21623]法定代表人授权书
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
 
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：授权代表身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明(附件1原件)

	二代身份证复印件或影印件（正、反面）




投标供应商名称（盖单位章）：                     
法定代表人（签字）：                     
授权代表（签字）：                     
日期：         年      月       日

注：委托代理人参与投标的，请将此授权书单独手持一份连同本人身份证原件及法定代表人身份证明于开标现场身份验证时使用。未提供将导致投标无效。
附件3   [bookmark: _Toc30344]工程质量保修书
工程质量保修书
 
发包人：（全称）                                                   
承包人：（全称）                                                   

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
根据施工单位的中标书和建设单位签定的《建筑工程合同》和工程决算书所包括的工程量与质量内容要求，施工单位应对该工程以下保修范围的部门、工序承担保修义务：
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；
（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；
（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为             年；
（6）其他项目             年。
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             
                                                                                     
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
 
 
发包人（公章）：                       承包人（公章）：                    
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                   
        年     月     日                    年     月     日
 



2、 [bookmark: _Toc472022214][bookmark: _Toc28678]磋商保证金
 
信用承诺书
（格式自拟）



注：本项目不需要缴纳磋商保证金，但参与供应商免交非免责。为保障采购人的合法权益，参与供应商应向采购人出具磋商供应商免缴磋商保证金信用承诺书，承诺遵守政府采购相关法律法规，对于违反相关规定给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并接受相关行政监督部门处理。
 
 
 

3、 [bookmark: _Toc3366][bookmark: _Toc472022215]供应商的资格证明材料
附件4   [bookmark: _Toc24301]供应商基本情况表
[bookmark: OLE_LINK6]附件4-1湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
 
公司(单位)名称(盖章)：
机构代码：         注册登记机构：          注册日期：          有效期：
注册资本：         注册地址：              经济行业、经济性质：（如国有企业、私营企业、个人（自然人投资）独资企业、集体企业和外资企业(中外合资企业和外商独资企业和中外合作企业）
注：以上信息请投标人按实填写。
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:





附件4-2供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	按第一章 “供应商的资格要求”及第二章第3.1款要求提供提供相关的资料。



附件5   [bookmark: _Toc23638]联合体协议
联合体协议(本项目不适用)
 
致                 (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号、委托代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：          
法定代表人或其授权代表（签字）：            
 
成员二名称（盖单位章）：          
法定代表人或其授权代表（签字）：           
        年     月   日  
说明：1、本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定的，提交《附件8：小微企业声明函》。

4、 [bookmark: _Toc472022217][bookmark: _Toc334]采购需求/合同条款响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求
	投标文件应答
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	  投标供应商保证：除本五、采购需求/合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求/合同条款完全响应，无偏离


备注：（1）投标供应商应根据磋商文件第五章“采购需求”及第四章“合同格式条款”填写本表；
（2）投标供应商如果对磋商文件第五章“采购需求” 及第四章“合同格式条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标供应商不满足磋商文件第四、五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“五、采购需求/合同条款响应与偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。 
供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：     年     月     日
5、 
商务/技术条款响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求
	投标文件应答
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	  投标供应商保证：除本商务/技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务/技术条款完全响应，无偏离


备注：（1）投标供应商应根据磋商文件填写本表；
（2）投标供应商如果对磋商文件的商务/技术条款响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标供应商不满足磋商文件的所有商务/技术条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“五、商务/技术条款响应与偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。  
供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：     年     月     日



6、 [bookmark: _Toc472022216][bookmark: _Toc6779]施工组织设计
 
根据第三章中的“评审方法及标准”及第五章的采购需求的内容编制施工组织设计方案，格式供应商自定。





供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日
 
 































附件6   

[bookmark: _Toc22442]项目组主要人员简历表

项目组主要人员简历表
	 姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第3.1款或第五章要求提供。主要人员指施工项目部关键岗位人员。
 
 供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：     年   月   日


7、 [bookmark: _Toc25387][bookmark: _Toc472022218]提供政府采购政策产品等证明材料
附件7   [bookmark: _Toc8170]小微企业声明函
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.    （标的名称），属于建筑业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.   （标的名称），属于）建筑业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：          
日期：          

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。
2、 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应获得充分、准确的信息。对企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
3、工程由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
■未按上述要求如实提供、填写的，评审时不予以考虑。
请投标供应商登陆工信部组织开发的自测小程序测定自身中小企业规模类型，出具测定结果截图http://202.106.XXX.146/baosong/appweb/orgScale.html




残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。



“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
（工程由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求）
说明：
1、供应商提供的产品属于“节能产品”、“环境标志产品”的，必须提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并提供相应数据。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。


提供节能产品、环境标志产品清单
政府采购编号:                                                                 
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（单位章）：          
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日






8、 [bookmark: _Toc4761][bookmark: _Toc472022219]报价一览表及报价文件
附件8   [bookmark: _Toc11197]报价一览表
	报价一览表	

	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	 

	工程总报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期（日历天）
	

	保修承诺
	

	项目负责人姓名
	

	项目负责人资质等级
	

	备  注
	1. 项目总报价须包括其他项目费其价格不得变动。
2. 项目报价的各种规费必须按规定计算，不打折或优惠。




注册造价师：（盖执业专用章）


供应商（盖单位章）：          
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日 

注：投标供应商自行编制投标报价的，应当由本单位注册造价师签字并加盖在有效执行期内的注册造价师执业专用章；投标供应商委托他人编制投标报价的，应委托具有相应工程造价咨询能力的机构编制并在投标文件中附有委托合同复印件，其投标报价应当由被委托人注册造价师签字并加盖造价咨询机构及注册造价师执业专用章，签字盖章的注册造价师注册单位应当与被委托人一致。未按本规定提供的报价文件无效。
附件9   [bookmark: _Toc2285]分项价格表
分项价格表 
按磋商文件提供的工程量清单要求及格式进行报价。
 
 
 


注册造价师：（盖执业专用章）


供应商（盖单位章）：          
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日







9、 [bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc472022220]供应商认为需要提供的其它资料
1.  提供第三章中“评审方法”及第五章要求的相关资料。
2.  技术说明
对“第五章 采购需求”中的相关条款进行应答及描述，以便说明供应商的响应文件是否满足项目的技术要求。
3.  提供需要提供的其它能证明供应商实力、信誉等相关的资料










10、 [bookmark: _Toc472022221][bookmark: _Toc14804]最后报价
最后报价
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	工程总报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	声明
	1. 本公司最后总报价中包括其他项目费，其价格不变动。
2. 本公司最终报价的各种规费严格按规定计算，不打折或优惠。
3. 本公司最后报价不提供分项报价，分项报价的确定是将本公司响应文件中的第一轮总报价减去最后总报价所得数值（优惠值）按比例优惠到第一轮报价的相应分项报价中，形成最后报价的分项价。

	大写参考：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万




供应商名称：          
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日

                                                
                                                     （全文完）
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