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政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：湖南化工职业技术学院石峰校区南院搏技楼教室改造项目
采   购   人：湖南化工职业技术学院
采购计划编号：(2026)430000000397
委托代理编号: HNWD-GPA-B26003
采购代理机构: 湖南万达项目管理有限公司 

日        期: 二〇二六年七月
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第一章  磋商邀请公告
湖南化工职业技术学院的湖南化工职业技术学院石峰校区南院搏技楼教室改造项目进行采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：湖南化工职业技术学院石峰校区南院搏技楼教室改造项目
2、政府采购计划编号：湘财采计[2026]00****号
3、委托代理编号：HNWD-GPA-B26003 

4、采购项目预算：1549141.86元 

(支持预付款，预付比例： / %

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、评标方法： (最低价法 ■综合评分法 

7、合同定价方式：(固定总价 ■固定单价 (成本补偿 (绩效激励 

8、合同履行期限：合同签订后50日历天完工，具体开工日期以发包人或监理工程师发布的开工通知为准。
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

(投标保证金：采购项目预算的  / %； 

(履约保证金：中标金额的  / %； 

■质量保证金：合同金额的 3 %； 

采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	1549141.86
	湖南化工职业技术学院石峰校区南院搏技楼教室改造项目
	详见采购需求
	1
	1549141.86
	(
	(


说明： 

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。 

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。 

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求：

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 

■专门面向：■中小企业 (小微企业 (监狱企业 (福利性单位 

(强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。 

3、供应商特定资格条件： 

包1:（1）本项目为专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，中小微企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，供应商须提供《中小企业声明函》。
（2）具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行了基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）。

（3）拟任项目负责人具有建设行政主管部门核发的建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书且无在建工程。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

■有意参加投标者，于2026年7月17日至2026年7月24日，每日上午8:30-12:00下午14:30-17:30（北京时间），双休日及节假日除外，在湖南万达项目管理有限公司(株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼501室）持本人身份证原件、法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、供应商营业执照复印件并加盖供应商公章获取招标文件。
(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在湖南万达项目管理有限公司(株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼501室）持本人身份证原件、法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、供应商营业执照复印件并加盖供应商公章获取电子版招标文件。
(本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交响应文件提交截止时间：2026年7月29日9:30
2、提交响应文件的地点：湖南万达项目管理有限公司开标室（株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼520室）
3、开标时间：2026年7月29日9:30

4、开标地点：湖南万达项目管理有限公司开标室（株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼520室）。

七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1、本公告选项：■表示选择，(表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

联系人姓名：张老师 
电 话：0731-22537501
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：湖南化工职业技术学院
（2）地 址：株洲市云龙职教城智慧大道1号
（3）联系人：张老师
（4）邮 编：412000 

（5）电 话：0731-22537501
（6）电子邮箱：/ 

2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南万达项目管理有限公司

（2）地 址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼

（3）联系人：黄曦、李萌、张志勇
（4）邮 编：412000

（5）电 话：0731-22885223
（6）电子邮箱：hnwd2005@163.com

第二章 磋商须知

第一节 磋商须知前附表

（注： 本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	湖南化工职业技术学院石峰校区南院搏技楼教室改造项目

	第1.2款
	是否专门面向中小企业采购
	■本项目专门面向中小企业采购

□本项目非专门面向中小企业采购

（本项目所属行业为建筑业，中小微企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。）

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	采购项目联系人姓名：张老师
采购项目联系人电话：0731-22537501

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人名称：湖南化工职业技术学院 

地  址：株洲市云龙职教城智慧大道1号
联系人：张老师 

电  话：0731-22537501

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	采购代理机构名称：湖南万达项目管理有限公司
地址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼
联系人：黄曦、李萌、张志勇
电话：0731-22885223

	第3.1款
	供应商资格条件
	详见本项目竞争性磋商文件“第一章、磋商邀请公告——二、供应商的资格要求”。

	第3.2款
	是否接收联合体形式
	□接受

■不接受

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告

□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第5.1款
	现场勘察
	招标人不组织现场踏勘，由供应商自行踏勘（联系人：姚老师15367163705）。不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加设计造价或索赔要求。供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负。

	二、磋商文件

	第6.3款
	磋商文件的实质性变动内容
	采购需求。

	三、响应文件的编写

	第10.3款
	采购项目预算
	采购预算：1549141.86元；

综合单价上限：详见工程量清单；

供应商投标总价及清单综合单价均不能超过采购人公布的项目采购预算及综合单价上限，否则投标报价无效，将视为不合格供应商。

	第10.6款
	报价的其他要求
	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

	第11.1款
	供应商资格证明文件其他规定
	参加磋商的供应商代表除响应文件中外，还须另备一份供应商代表身份证明原件及本人身份证原件，于首次提交响应文件时交给采购人或采购代理机构，否则将被视为无效响应。

	第11.1款（3）
	提交特定资格条件证明材料具体要求
	1.《中小企业声明函》；
2.企业资质证书复印件；
3.企业安全生产许可证复印件；
4.拟任项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证书及无在建工程承诺函；
5.提供在“湖南省住房和城乡建设网”的查询截图（仅省外企业提供）。

	第12.1款
	磋商保证金
	■不要求提供

□要求提供：            。

递交方式：■保函，■转账；

1、转账方式：磋商保证金必须从供应商单位账户转（汇）入本采购文件规定的政府采购保证金专户，以现金方式和非供应商单位账户提交的磋商保证金无效。本项目磋商保证金托管账户如下：

账户名：湖南万达项目管理有限公司政府采购保证金专户

开 户 行：湖南银行株洲长江支行 

账  号： 8226 0309 0000 11957

2、特别提示：

（1）在转账票据摘要处须注明：“  项目名称  磋商保证金”。（如果“项目名称”字符过长，票据摘要填写不下的，“项目名称”中可以提取关键字符填写。）

（2）磋商保证金到账截止时间为首次响应文件递交截止时间。

3、供应商不按响应文件要求提交磋商保证金的,视为无效响应。

注：磋商保证金金额如与采购文件第一章磋商邀请所规定的保证金计算金额不一致的，以本条金额为准。

	第13.1款
	响应文件有效期
	90日历天

	第14.1款
	分包
	本项目不允许分包。

	第15.2款
	响应文件副本份数
	响应文件一式三份，正本一份，副本二份。

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称： 湖南化工职业技术学院石峰校区南院搏技楼教室改造项目
政府采购编号：(2026)430000000397 
委托代理编号：HNWD-GPA-B26003  
在 2026年   月   日   :   （即提交首次响应文件的截止时间）前不得启封 

供应商名称：                        

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	1、提交首次响应文件的截止时间：2026年7月29日9:30（北京时间）。
2、提交首次响应文件的地点：湖南万达项目管理有限公司开标室（株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼520室）。

	五、响应文件的评审与磋商

	第23.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	1、非实质性要求和条件，偏离项数之和＞ 0 项将导致无效响应(最高项数不超过 0 项)。

2、相同内容的条款不重复计算项数。

	第29.2款
	评审因素和标准
	详见附件6。

	第29.3款
	最后报价的算术修正
	/

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第36.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)。

	第38.3款
	履约担保
	■不要求提供

□要求提供：

履约担保的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金的形式提交。

履约担保的金额：政府采购合同金额的    %。

履约担保提交时间：中标通知书发出之日起    日内。

履约担保退还时间：验收合格后1个月内。

	七、政府采购政策

	第40.2项
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为  / ％

	第40.3（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合中小企业扶持政策的，对小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

	第40.3（2）项
	小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例
	小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，给予联合体2%-3%（工程项目为 1%—2%）的价格扣除。本项目具体扣除比例为   /   ％。

	第40.7款
	进口产品
	/

	第40.8款
	融资、担保
	详见附件1-5

	八、其他规定

	第41.1款
	代理服务费
	采购代理服务费由采购人依据委托代理合同支付给代理机构。

	第42.1款
	其他规定
	本项目履约验收方式为：采购人自行组织验收。


附件1

株洲市政府采购合同线上融资流程

（一）、融资申请 

 有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，通过“株洲市政府采购网”的“政府采购合同融资”链接进入“中征应收账款融资服务平台”，直接向参与金融机构推送融资需求。

（二）、资料审查 

参与金融机构登录平台查看融资需求及中标（或成交）详情，进行贷前评审，确定融资方案和回款账户，签订《政府采购合同》，确定合同收款账户。

（三）、签订贷款协议

参与金融机构登录平台查看采购合同信息，与供应商签订贷款协议，在线填写融资成交单，推送融资成交信息，系统自动将回款账户锁定为银行监管账户。

（四）、贷款发放

融资银行核实回款账户无误后，根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）、按期还款

合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户在线填写支付申请，向财政部门发送支付指令，财政部门严格按照相关规定将资金支付到采购合同收款账户。

（六 ）、业务终止

贷款偿清后，融资银行解除质押，业务终止。

[image: image2.jpg]



附件3

株洲市政府采购合同线上融资业务办理银行联系表

	序  号
	银行名称
	联系人
	联系电话

	1
	交通银行株洲分行
	蒋  宁
	15873361819

	2
	长沙银行株洲分行
	易思宇
	13762316666

	
	
	曾名志
	13786360080

	3
	农业银行株洲分行开发区支行
	张启慧
	15973336667

	4
	兴业银行株洲分行
	张  维
	13807312821

	5
	勃海银行株洲分行
	颜  震
	15673330011

	6
	浦发银行株洲支行
	蔡  晨
	19907493171、28661018




附件4

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附件5

政府采购履约担保函
              编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

                                                      保证人：（公章） 

                                                         年   月   日

附页6

评审因素和标准的权值见下表

	序号
	项
目
	权值的取值

	1
	报价（A1）
	0.30

	2
	技术（A2）
	0.50

	3
	商务（A3）
	0.20

	合计
	1.00


附表 6.1 包1投标报价评审标准表

	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	价格评价项

（F=100 分）
	1.综合评分法中价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×100

2.政府采购评审中出现《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库（2026）2号中规定的情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）-（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。


附表 1.2 包1技术部分评审标准表

	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	2
	技术评价项

（F=100 分）
	施工方案与技术措施（32分）
	根据供应商提供的施工方案及技术措施，包括但不限于①对项目总体概况表述清晰、完整；②部署及措施先进、可靠；③对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；④施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求，方案要素齐全并完全满足项目需求的，计32分；以上4项内容每项计8分，每存在一项缺漏项的扣8分，每一项内容中存在不完整或欠合理情形的每处扣4分，每一项最多扣8分，扣完为止。

缺漏项：是指方案内容存在缺项漏项等；不完整或欠合理情形：是指简单复制采购需求、存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合采购需求、不利于项目实施等，未提供的不计分。

	
	
	质量管理体系与措施（12分）
	根据供应商提供的质量管理体系与措施，包括但不限于①质量管理目标明确；②管理机构健全，职责分工明确；③实施与监控措施全面、有效，方案要素齐全并完全满足项目需求的，计12分；以上3项内容每项计4分，每存在一项缺漏项的扣4分，每一项内容中存在不完整或欠合理情形的每处扣2分，每一项最多扣4分，扣完为止。

缺漏项：是指方案内容存在缺项漏项等；不完整或欠合理情形：是指简单复制采购需求、存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合采购需求、不利于项目实施等，未提供的不计分。

	
	
	安全管理体系与措施（16分）
	根据供应商提供的安全管理体系与措施，包括但不限于①安全管理目标明确；②管理机构健全，职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效，方案要素齐全并完全满足项目需求的，计16分；以上4项内容每项计4分，每存在一项缺漏项的扣4分，每一项内容中存在不完整或欠合理情形的每处扣2分，每一项最多扣4分，扣完为止。

缺失：是指方案内容存在缺项漏项等，缺陷：是指简单复制采购需求、存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合采购需求、不利于项目实施等，未提供的不计分。

	
	
	环境保护管理体系与措施

（16分）
	根据供应商提供的环境保护管理体系与措施，包括但不限于①环境管理目标明确，满足磋商文件的要求；②管理机构健全，职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效，方案要素齐全并完全满足项目需求的，计16分；以上4项内容每项计4分，每存在一项缺漏项的扣4分，每一项内容中存在不完整或欠合理情形的每处扣2分，每一项最多扣4分，扣完为止。

缺漏项：是指方案内容存在缺项漏项等；不完整或欠合理情形：是指简单复制采购需求、存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合采购需求、不利于项目实施等，未提供不计分。

	
	
	工程进度计划与保证措施

（24分）
	据供应商提供的工程进度计划与保证措施，包括但不限于①项目特点分析，满足磋商文件的要求；②关键线路分析到位；③控制性工程以及重难点工程提出的工程进度计划符合采购人工期要求；④各施工环节资源配置合理，工期保证措施得力，方案要素齐全并完全满足项目需求的，计24分；以上4项内容每项计6分，每存在一项缺漏项的扣6分，每一项内容中存在不完整或欠合理情形的每处扣3分，每一项最多扣6分，扣完为止。

缺漏项：是指方案内容存在缺项漏项等；不完整或欠合理情形：是指简单复制采购需求、存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合采购需求、不利于项目实施等，未提供不计分。


附表 1.3 包1商务部分评审标准表

	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	3
	商务评价项

（F=100 分）
	类似

业绩

（40分）
	供应商提供近三年（2023年6月1日--投标截止时间）承接过建筑工程施工业绩的，每提供一个计10分，最多计40分。

备注：以竣工验收材料中的竣工验收时间为准，提供合同复印件及竣工验收材料并加盖单位公章，否则不计分。

	
	
	项目团队人员配备

（60分）
	1.拟任项目负责人近三年（投标截止日前1095天，以竣工验收材料中的竣工验时间为准）承担过类似工程业绩的，每个计15分，最多计30分。

备注：项目业绩同时提供合同、竣工验收材料（至少包含建设单位盖章）复印件并加盖供应商公章，上述材料不能体现拟任项目负责人相关信息的，还须提供本业绩为拟任项目负责人的证明材料，并加盖供应商公章，否则不计分。)

2.拟任项目负责人具有建筑工程类相关专业中级及以上职称的计15分；拟任技术负责人具有建筑工程类相关专业中级及以上职称的计15分，最多计30分。

备注：响应文件中需提供人员证书扫描件及供应商近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商单位公章，否则不计分。


第二节 磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。

1.2 【磋商须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，则视为无效响应。

2.定义

2.1 采购项目联系人姓名和电话见【磋商须知前附表】。
2.2 采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.3 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.4 供应商是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当符合【磋商须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【磋商须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.3采购人、采购代理机构通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请供应商参与磋商。供应商邀请方式见【磋商须知前附表】。
4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.现场勘察

5.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、磋商文件

6．磋商文件的组成

6.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请公告

第二章 磋商须知

第三章 采购需求

第四章 合同草案条款

第五章 响应文件组成

6.2采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的磋商文件进行的澄清或者修改，构成磋商文件的组成部分。

6.3磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见【磋商须知前附表】。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.磋商文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3采购人、采购代理机构无法获取磋商文件的潜在供应商名单的，请获取磋商文件的潜在供应商及时关注本采购项目采购公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面形式通知。

三、响应文件

8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

9.响应文件的组成

9.1响应文件包括下列内容： 

（一）磋商响应声明(格式)

（二）供应商资格证明文件

（三）保证金

（四）报价表及报价文件

（五）施工组织设计

（六）合同条款偏离表

（七）采购需求偏离表

（八）享受政府采购政策优惠的证明资料

（九）类似业绩

（十）供应商认为需提供的其他资料

（十一）最后报价
9.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价要求

10.1供应商应当根据采购文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第五章“响应文件格式”的有关规定进行报价。供应商的报价应为包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

10.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
10.3供应商的报价不得超过采购项目预算，否则视为无效响应，采购项目预算见【磋商须知前附表】。

10.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.6报价的其他要求见【磋商须知前附表】。

11. 供应商的资格证明文件

11.1除【磋商须知前附表】另有规定外，供应商还应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【磋商须知前附表】。

11.2供应商以联合体形式参加的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

11.3供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位章，并按磋商文件规定签署。

12. 磋商保证金

12.1磋商文件要求供应商提交磋商保证金的，供应商应按【磋商须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交磋商保证金。磋商保证金有效期应当与响应文件有效期一致。

12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4磋商保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的磋商保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性磋商采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

12.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

（5）磋商文件规定的其他情形。

13. 响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

14. 分包

14.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【磋商须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

14.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。

14.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

14.4不符合磋商文件中有关分包规定的，其响应无效。

15.响应文件的签署及规定

15.1响应文件应按磋商文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，磋商文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。

15.2响应文件正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致时，以正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。

15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。

15.5成交供应商应在合同签订前向采购人提供其响应文件电子版一份。为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封和标记

16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

16.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。

16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收

18.1供应商应在【磋商须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者磋商小组拒收逾期送达的响应文件。

18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

18.3采购人、采购代理机构在按本章第27.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

五、响应文件的评审与磋商

19.磋商小组

19.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

19.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20.磋商程序

20.1磋商程序：响应文件审查（包括资格审查、符合性审查）、磋商（包括澄清）、最后报价、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第25条进行。
20.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

20.3在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。
21.资格审查 

21.1 资格审查依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

21.2采购人、采购代理机构或磋商小组按磋商文件要求对供应商资格进行审查。

21.3在资格审查时，供应商存在下列情况之一的，资格审查不合格，其响应无效：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合磋商文件要求的；

（2）联合体参加磋商未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）响应文件的资格证明文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的。

21.4信用记录。资格审查时，采购人、采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商有上述不良信用记录的，其响应无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式参加磋商的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

21.5未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

22.符合性审查

22.1磋商小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。

22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合磋商文件要求的；
（2）报价超过磋商文件中规定的采购预算金额的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（5）不满足磋商文件规定的实质性要求和条件，或者对磋商文件的偏离超出磋商文件规定的偏离范围和幅度；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形。

22.3响应文件按无效处理的，磋商小组应拒绝其参与磋商。
23.偏离与实质性响应

23.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

23.2偏离是指响应文件不响应或者不满足磋商文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

23.3除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其响应无效。

23.4响应文件偏离磋商文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【磋商须知前附表】的规定，否则其响应无效。

23.5响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
24.澄清

24.1 磋商小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.磋商的规定

25.1在磋商过程中，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其代表参加磋商。

25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加磋商的供应商。

25.3每轮磋商中，参加磋商的供应商代表应认真、准确、完整地记录磋商小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对磋商小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

26.退出磋商

26.1供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购人、采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

26.2供应商参与磋商，但未提交最后报价又未按前款规定退出磋商的，保证金不予退还。

27.最后报价

27.1磋商结束后，磋商小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的，磋商小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，磋商小组应当要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

27.2下列情形，磋商小组确认符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商磋商，直接要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

（1）磋商文件未明确可能实质性变动的；

（2）磋商文件明确可能实质性变动，但磋商小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为磋商文件不需发生实质性变动、不需要磋商的。

27.3磋商小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

28.不合理报价

28.1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。

29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价有算术错误的，除【磋商须知前附表】另有规定外，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

29.4最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40条相关规定进行价格扣除。

30.提出成交供应商

30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的排序并列。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

31.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。

32.磋商的特殊情形

32.1采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

32.2市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

32.3符合上述情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关文件规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审

34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3磋商文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【磋商须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
39.签订合同

39.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、政府采购政策

40.政策与法规

40.1强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。

40.2优先采购：

（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【磋商须知前附表】规定给予一定比例的价格折扣或者加分； 

40.3价格评审优惠：

（1）非专门面向中小企业采购的政府采购项目，供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策，价格按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体 协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业； 

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 

40.4政府采购政策交叉与叠加

（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）

（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

40.5供应商提供的部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格折扣或者加分。

40.6响应文件符合本章第40.1款、第40.2款、第40.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供《中小企业声明函》（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

40.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【磋商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加磋商。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足磋商文件要求的国内产品参与磋商竞争。

40.8供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

八、其他规定

41. 代理服务费

41.1采购代理服务费由成交供应商支付的，供应商应按【磋商须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费，并在磋商文件中提供代理服务费承诺书。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。

第三章 采购需求

1、采购项目名称：湖南化工职业技术学院石峰校区南院搏技楼教室改造项目。
2、建设地点：株洲市云龙示范区湖南化工职业技术学院石峰校区南院。

3、采购预算（总价）：1549141.86元。
4、工程条件：湖南化工职业技术学院石峰校区南院搏技楼教室改造项目采购人为湖南化工职业技术学院；资金来源为财政资金。主要工程内容是南院博技楼5楼小教室改造成大教室，满足教学需要。各供应商可自行现场踏勘，现场踏勘期间产生的安全事故由各供应商承担全部责任。

5、工程基本情况：本工程项目为湖南化工职业技术学院石峰校区的南院搏技楼教室改造。

6、工程承包范围：设计施工图范围内的全部工程，具体以采购文件工程量清单约定为准。

7、工期要求：合同签订后50日历天完工，具体开工日期以发包人或监理工程师发布的开工通知为准。

8、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。

9、保修要求：按国务院2000年第279号院令发布的《建设工程质量管理条例》、中华人民共和国建设部令第80号发布的《房屋建筑工程质量保修办法》及《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）的有关规定实行工程保修，保修期为交验合格之日起两年。保修期内，成交供应商接到报修后进场履约维修，负责修缮至合格标准；若成交供应商未按期履约维修，采购人可另行委托第三方实施维修，所产生的全部维修费用从项目质量保证金中据实扣除。
★10、施工要求：成交供应商须加强施工组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。本采购项目施工项目部关键岗位人员最低配备不得少于4人，其中项目负责人1人、技术负责人1人（可兼任施工员）、安全员1人、质量员1人，以上配备人员要求无在建工程。（提供关键岗位人员持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明的单位名称的应与供应商名称一致，并提供无在建工程承诺书。未按要求提供证明材料的，视为无效响应。）

11、验收要求：由采购人组织验收活动，按工程建设相关程序办理，一次交验合格。

12、工程变更：因项目实施期间材料价格变化等引起的成本增加由成交供应商承担，因施工方原因导致的工程量增加，或者因施工方工程质量不达标需要返工而导致施工成本增加，由成交供应商承担。因采购方要求变更或因采购方原因导致工程量增加，按实际产生的工程量结算。最终结算款需经过采购方指定的第三方审计公司审计，在不超出政府相关规定情况下，以定审金额为准。
12、付款方式：完成工程量70%，工程进度款支付至合同价的50%，工程竣工验收合格后，工程进度款支付至合同价的80%，竣工结算审计完成后付至审定价的97%，余下3%工程款作为质量保证金在二年后若无质量问题一次付清（不计利息）。进度款支付过程中，如遇学校财务关账等客观原因未能及时付款时，成交供应商应予以理解，付款时间顺延到财务开账后，且该部分未付款不计利息。
13、结算方法：工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合；工程款最终须待项目完工后，由采购人委托的审计单位进行结算审计，未办理完结算审计不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。本工程竣工验收后，在工程未变更的情况下，施工单位报审的结算金额不得超过中标价，在工程发生变更的情况下，则施工单位报审的结算金额不能超过招标控制价且不能超过合同价的10%，超过部分由施工单位自行承担。

14、当发生工程变更、工程量增减时：

（1）原招标范围已有中标综合单价的按中标综合单价；

（2）原招标范围内只有类似综合单价参照类似综合单价；

（3）原响应文件中没有类似项目的，其综合单价按照湘建科函〔2025〕150号《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》湘建科函〔2025〕151号《关于发布2025〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工费及机械费系数；并且执行当地政府部门对于工程造价的相关规定。

重新组价的综合单价再按照承包人中标价与招标控制价的优惠比例进行优惠。

设计变更或签证引起的费用调整必须在相关法规规定时限内审批。

变更后结算总价不得超过该项目预算审计价格。

15、工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在3个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

16、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

17、工程量清单（电子版）

投标报价包含施工图纸及工程清单所列全部项目，如发现施工图纸与工程清单有出入请在开标之前提出异议，未提出视为认同，防止成交供应商以“图纸中有清单中无”为由进行签证变更。

18、图纸（电子版）
19、技术标准及要求

根据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

20、其他说明

施工过程中正常用量的水电由采购人提供，施工过程中造成的安全事故由成交供应商承担全部责任。

21、投标报价说明：

21.1投标报价

21.1.1本工程的承包范围即投标报价范围。①本项目设有项目最高投标限价及综合单价上限，本项目最高投标限价为1549141.86元，综合单价上限具体详见招标工程量清单。供应商投标报价总价及清单综合单价均不能超过采购人公布的项目最高投标限价及综合单价上限，否则投标报价无效，则视为不合格供应商。②供应商若认为本项目低于企业自身成本或不能接受本采购文件其他有关条款的，可以放弃投标。
21.1.2供应商应结合各自实际情况，以本采购文件、工程量清单及有关技术说明、答疑、其他技术资料和自行制定的施工组织设计或施工方案等为计价依据。
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）；

（2）湘建科函〔2025〕150号《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》；

（4）湘建科函〔2025〕151号《关于发布2025〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》；

（5）湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价〔2025〕18号）；

（6）2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2025年《湖南省安装工程消耗量标准》、2021年《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》及其解释文件；

（7）湖南化工职业技术学院石峰校区南院搏技楼教室改造项目施工图纸；
（8）国家发布的有关法律、法规、规章、规程等。
21.1.3本工程的材料设备均由成交单位负责采购供应，成交单位应采购符合设计要求的材料，材料采购前必须报采购人审批，主要材料参照《株洲建设工程造价信息》（2026年2月）中的信息价计价，信息价中没有的按市场询价。《株洲建设工程造价信息》（以下简称“《造价信息》”，该《造价信息》没有发布其材料预算价格的其他材料，其材料预算价格参照市场价格确定，采购阶段的工程量清单中已暂定其价格的材料设备，供应商必须按暂定价格报价。合同履行过程中，给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由成交供应商按照合同约定采购，经采购人确认单价后取代暂估价，调整合同价款；如属于依法必须招标的，应由采购人和成交供应商双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

21.1.4供应商的投标报价应是完成采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

21.1.5供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

21.1.6在响应文件中，采购人不接受任何有选择的报价，对同一工程、同一个方案只允许有一个报价。

21.1.7本工程采用固定单价合同方式。

21.1.8“工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，以及一定范围和幅度内风险的费用。所谓“一定范围和幅度内风险”是指合同约定的风险。

21.1.9已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。

21.1.10“建设项目投标报价汇总表”中的建安工程造价应当与“单位工程投标报价汇总表”中的合计金额一致。不论是清单项目或其他项目的单价或总价均包括全部费用。

21.1.11分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表按下列要求报价：

21.1.11.1项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由采购人在采购文件中统一给定，供应商应按照采购人提供的招标工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求进行报价。

21.1.11.2应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。

21.1.11.3各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

21.1.12税金应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

21.1.13除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

21.1.14企业管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

21.1.15投标报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

21.1.16投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

21.1.17有关投标报价的其他说明：

21.1.17.1投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过省住建厅测评合格的软件。

21.2材料部分

21.2.1本工程的材料设备均由供应商负责采购供应，供应商应采购符合设计要求的材料，材料采购前必须报采购人审批，采购阶段的工程量清单中已暂定其价格的材料设备，供应商必须按暂定价格报价。合同履行过程中，给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由供应商按照合同约定采购，经采购人确认单价后取代暂估价，调整合同价款；如属于依法必须招标的，应由采购人和供应商双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

21.2.2工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程上。 

21.2.3采购人指定的材料品牌、品质、价格，作为施工时材料使用控制和变更工程价格的依据。成交供应商在施工过程中，必须按响应文件中考虑的材料品牌、品质采购建筑材料，采购前必须由建设单位参加看样订货，核定价格，并查验进场。

2.3服务要求：

21.3.1成交供应商在项目施工过程中，必须做好现场保护工作，合理安排各道工序，减少各工种来回穿插施工，特别要注意避免工序颠倒，造成对现场和成品的破坏污染。

21.3.2成交供应商必须确保施工材料安全环保，符合国家质量标准。主材选择需经过建设单位同意，并提供材料生产合格证等相关材料。

21.3.3安全性可靠性高，产品经过多次验证和测试，以确保稳定性和可靠性。

21.3.4原材料进场必须有“三证”，且经甲方核实；施工方提供的主要材料和工程设备的品种、规格、数量应报送甲方审批，严禁不合格或无“三证”的材料进入施工现场。

21.3.5维修项目必须遵守《建设工程质量管理条例》，施工质量符合国家相关现行工程施工质量验收规范合格标准。

21.3.6施工方在已竣工工程未交付之前，施工方须负责已完工程的成品保护工作以及存于工地的设备、材料的保管工作。保护、保管期间发生损坏、遗失的，施工方须负责予以修复和补充，并承担由此发生的费用；如因此造成的公共危险须由施工方负责。

21.4工程造价编制说明

供应商投标报价文件的投标总价扉页、工程计价总说明、建设项目工程造价汇总表、单位工程工程造价汇总表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其响应文件中。注册造价工程师属供应商本单位的，其注册单位名称应与供应商名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应专业能力的工程造价咨询机构编制，并在响应文件中附有委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。

工程造价咨询机构在同一招标项目中，只能接受一个供应商的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效。

21.5需要补充的其他内容

暂列金额、暂估价供应商不能更改，若有更改则视为不合格供应商，均不进入磋商程序。暂列金额在工程完工后进行结算时按实际发生额计取。

第四章 合同草案条款

一、政府采购合同协议书
       采购合同编号：        
采购人（全称）：                             （发包人）

供应商（全称）：                             （承包人）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
第二部分 通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款

按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。

第五章 响应文件组成

目录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明(格式)

二、供应商资格证明文件

三、保证金

四、报价表及报价文件

五、施工组织设计

六、合同条款偏离表

七、采购需求偏离表

八、享受政府采购政策优惠的证明资料

九、类似业绩

十、供应商认为需提供的其他资料

十一、最后报价
一、磋商响应声明（格式）

致             (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；参加采购项目第   包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十一条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
供应商名称(盖单位章)：

供应商代表 (签字或印章)：              
日期：        年      月       日

二、供应商资格证明文件

须  知

1、供应商应按第二章第11款要求提供下列的证明材料

附件2-1 供应商代表身份证明(格式)

附件2-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件2-3《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式）
附件2-4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

2、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位章，并按磋商文件规定签署，否则视为无效响应。

附件2-1 供应商代表身份证明(格式)

附件2-1-1 法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	身份证正反面复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位章)：

日期：        年      月       日

（说明：除响应文件中提供外，还需另备一份原件单独递交，无需密封，否则为无效响应。）

附件2-1-2 授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	代理人身份证正反面复印件

	法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人（单位负责人）(签字或印章)：              

委托代理人(签字或印章)：              
日期：        年      月       日

（说明：除响应文件中提供外，还需另备一份原件单独递交，无需密封，否则为无效响应。）
附件2-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第11.1（2）项要求提供。

（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件（分支机构参与投标的提供分支机构营业执照副本复印件）；

（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件2-3

湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:

 大型□      中型□     小型□     微型□；
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如 违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)
        年     月     日

机构代码：         注册登记机构：          日期：       有效期：           

注册资本：         地 址：          经济行业：          经济性质：        
法定代表人(负责人)姓名(签字)：

身份证号：

手机号:

授权代表人姓名(签字)：

身份证号：

手机号:

附件2-4  

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第11.1（3）项要求提供。

附件2-4-1
企业资质证书复印件

附件2-4-2
企业安全生产许可证复印件

附件2-4-2
拟任项目负责人建造师注册证书复印件

附件2-4-3
拟任项目负责人安全生产考核合格证书复印件

附件2-4-4
拟任项目负责人无在建承诺函

（格式自拟）

附件2-4-5
“湖南省住房和城乡建设网” 查询截图

（仅省外企业提供）

附件2-4-6中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加    （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、 （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
三、保证金（本项目不适用）
1、提供付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。
2、根据供应商递交的《保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

3、提供银行基本账户开户许可证复印件。

附件3-1：保证金退还申请书
保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)： 

我系参加                          （项目名称），采购计划编号          ，委托代理编号：               磋商的供应商，现申请按该项目磋商通知书规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：                                 

账号：                                 

开户行：                               

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：                  

移动电话：               
固定电话：                

日期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。
四、报价表及报价文件

附件4-1 报价表

报价表

采购代理编号：                          项目名称：                  

包号：                                   包名称：                 
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）

大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称(盖单位章)：

供应商代表 (签字或印章)：              
日期：        年      月       日

附件4-2 已标价工程量清单

已标价工程量清单
五、施工组织设计

说明：供应商应按磋商文件第三章采购需求及评分标准自行编写施工组织设计,格式自拟。

附件5-1：项目组人员配备表
项目组人员配备表

	
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	备注：专业证书、岗位工作经历等

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


备注：1、以上所有人员均须是公司正式员工，且在本表后附个人简历表，一人一表。  

附件5-2：项目组人员简历表
项目组人员简历表

	个人简历

	个人信息
	姓名
	
	性别
	
	照片

	
	出生年月
	
	民族
	
	

	
	籍贯
	
	政治面貌
	
	

	
	毕业院校
	
	学历
	
	

	
	专业
	
	学位
	
	

	联系方式
	联系电话
	
	家庭住址
	

	个人能力
	专业证书、岗位工作经历等。

	备注
	


备注：本表后须附个人学历、学位及专业证书证明材料（如有）。

六、合同条款偏离表

采购代理编号：                                     项目名称：               

包号：                                             包名称：              

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：

（1）供应商应根据磋商文件第四章“合同草案条款”填写本表；

（2）供应商如果对磋商文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称(盖单位章)：

供应商代表 (签字或印章)：              
日期：        年      月       日
七、采购需求偏离表

采购代理编号：                                     项目名称：               

包号：                                             包名称：              

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：

（1）供应商应根据磋商文件第三章“采购需求”填写本表；

（2）供应商如果对磋商文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称(盖单位章)：

供应商代表 (签字或印章)：              
日期：        年      月       日

八、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第七节第40条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件8-1中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加    （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、 （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件8-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附件8-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

说明：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

九、类似业绩

	序号
	项目名称
	合同签订日期
	项目业主名称
	项目业主联系人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：本表后须附合同复印件并加盖供应商单位公章。
十、供应商认为需提供的其他资料

说明：供应商认为需提供的其他资料包括：

（1）磋商文件第三章采购需求要求的其他资料；

（2）磋商文件要求的其他相关资料。

十一、最后报价

最后报价

采购代理编号：                                     项目名称：              

包       号：                                     包名称：             
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）

大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称(盖单位章)：

供应商代表 (签字或印章)：              
日期：        年      月       日

说明：1.最后报价由各供应商先行加盖公章，无需装订入响应文件中，由各供应商参加磋商的授权代表带至磋商现场，经磋商后填写。

2.成交供应商需在合同签订前根据最后报价调整已标价的工程量清单报采购人留存。
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