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第一章  磋商邀请

湖南省花鼓戏保护传承中心的老旧设施改造项目进行采购，现邀请合格供应商参加投标。
一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：老旧设施改造项目
2、采购项目编号：CGXM2026430000003469
3、政府采购计划编号：(2026)430000002902-1
4、采购项目预算：1022321.00元 

□[image: image1]支持预付款，预付比例：  % 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、评标方法： [image: image2]□最低价法 ☑[image: image3]综合评分法 
7、合同定价方式：☑ [image: image4]固定总价 □[image: image5]固定单价 [image: image6]□成本补偿 □[image: image7]绩效激励 
8、合同履行期限：按磋商文件要求
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□[image: image8]投标保证金：采购项目预算的  %； 
[image: image9]□履约保证金：中标金额的  %；
□[image: image10]质量保证金：合同金额的  %；
二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	1022321.00
	老旧设施改造项目
	详见磋商文件
	1
	1022321.00
	[image: image11]□
	[image: image12]□


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求：

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
[image: image13]☑专门面向： [image: image14]☑[image: image15]中小企业 □[image: image16][image: image17]小微企业 [image: image18]□[image: image19]监狱企业□[image: image20] [image: image21]福利性单位 
□[image: image22]强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
包1:

（1）建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或装饰装修专业承包贰级（含贰级）以上资质，安全生产许可证处于有效期；

（2）拟任项目负责人（项目经理）为建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书,提供供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明；

（3）施工项目部关键岗位其他人员数量不得低于湘建建【2020】208号文规定的最低配备标准，由成交供应商在中标后自行按规定配备（提供书面承诺函，格式自拟）；
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年10月8日 至2026年10月14日， 每日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00（北京时间），双休日及节假日除外，持营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件、个人身份证、法定代表人身份证明（或者授权委托书并附法定代表人身份证明）到长沙市芙蓉区车站北路459号证券大厦6层601室获取招标文件。 
□[image: image23]本项目实行电子交易，有意参加投标者，持营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件、个人身份证、法定代表人身份证明（或者授权委托书并附法定代表人身份证明）到长沙市芙蓉区车站北路459号证券大厦6层601室获取电子版招标文件。 
□[image: image24]本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。 
六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交响应文件的截止时间：2026年10 月19日09：30 （北京时间） 
2、提交响应文件地点：长沙市芙蓉区车站北路459号证券大厦6层601室 
3、开标时间：2026年10 月19日09：30（北京时间）   
4、开标地点：长沙市芙蓉区车站北路459号证券大厦6层602室
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、投标说明

1、本公告选项：☑[image: image25]表示选择，□[image: image26]表示未选择。 
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名： 
2、电话：0731-84618118　
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：湖南省花鼓戏保护传承中心
（2）地 址：雨花区人民中路321号 
（3）联系人：陈女士 
（4）邮 编：410000 
（5）电 话：0731-84113098　
（6）电子邮箱：/ 
2、采购代理机构信息

（1）名 称：中市技术集团有限公司 
（2）地 址：长沙市芙蓉区车站北路459号湖南证券大厦6层
（3）联系人：欧阳少佳、左丽
（4）邮 编：410000 
（5）电 话： 0731-85163966/400-961-2010
（6）电子邮箱：/
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“☑”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	老旧设施改造项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：湖南省花鼓戏保护传承中心
地  址：雨花区人民中路321号
联系人：陈女士 
联系电话：0731-84113098     

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：中市技术集团有限公司

联 系 人：欧阳少佳、左丽

电    话：0731-85163966/400-961-2010

地    址：长沙市芙蓉区车站北路459号湖南证券大厦6层

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑ 发布公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	详见第一章【磋商邀请】

注：本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商可凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见招标文件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	☑ 不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场勘察
	☑ 采购人不组织

□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	☑本项目拒绝采购进口产品

□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	☑ 否

□ 是，本项目中强制采购《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中产品类别。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、其他。
	1、采购产品属于财库〔2019〕19号（节能产品政府采购品目清单）范围的并且依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。

2、采购产品属于财库〔2019〕18号（环境标志产品政府采购品目清单）范围的并且依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。

3.非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业、福利和监狱企业产品的价格给予10%—20%（工程项目3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 3％，不重复享受政策。

（2）给予联合体4%—6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

4.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
5、残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同专用条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	见第一章 磋商邀请中磋商文件获取时间。

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	需提供本人身份证原件、供应商法定代表人授权委托书(附法定代表人身份证明)、供应商营业执照副本复印件（须加盖供应商单位章）。

注：未按磋商公告要求进行领取磋商文件的，其响应将被拒绝。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	见第一章 磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	见第一章 磋商邀请

供应商的报价不得超过最高限价，否则响应无效。

	第二章第17.1款
	供应商符合磋商文件规定的证明文件
	供应商应按下列规定提供资格证明文件。

1、法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

2、授权委托书原件及双方身份证复印件；

3、湖南省政府采购供应商资格承诺函；
4、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：提供《中小企业声明函》
5、磋商响应声明。

6、符合供应商特定资格条件的资格证明材料：详见第一章。

7、其它说明：

（1）相关证书如为电子证书的，提供电子证书截图。

（2）除不具备独立承担民事责任能力的机构、组织、个人外供应商为其他组织、自然人参与本项目磋商的，凡竞争性磋商文件格式中要求为“法定代表人”签署的，由组织负责人、自然人签署，视同有效，满足竞争性磋商文件要求；

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	☑ 不要求提供

□ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位章，否则视为无效响应。）

经销、或代理响应货物、或为响应货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	☑ 不要求提供

□ 要求提供，提交的样品:       ,提交的时间：            、地点:                。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	☑不要求提供，按磋商文件第五章 规定提供《项目免交磋商保证金承诺书》，否则响应文件无效。
□ 要求提供

1、保证金数额：人民币大写：/元整，小写：￥/元【须同时备注项目名称】
2、缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。或以金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险等非现金形式提交，视为已缴纳。

账户名：/
开户行：/
银行帐号：/
3、缴纳时间：/年/月/日/时/分前(含)，以查询到账视为已交纳，否则视为未交纳，其响应文件将被拒绝。

4、未按以上规定缴纳保证金的响应文件无效。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	（1）正本壹份，副本贰份，电子文件一份（签字盖章后的扫描件，U盘密封包装，须注明电子文件和单位名称，与响应文件一起封存）

（2）评分标准中注明原件查验的原件（如有），装入密封袋中单独密封，密封袋标注项目名称、原件及供应商名称等字样；

（3）响应文件的正副本均须分开独立胶装成册。

（4）授权代表递交响应文件时须单独递交一份授权委托书原件及出示本人身份证原件。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	                       (项目名称) 响应文件                              

采购项目编号：

政府采购计划编号：                            

供应商名称：                                                      

供应商地址：                                                          

在      年   月   日  时  分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	见第一章 磋商邀请

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页1

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
1、节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑ 不要求提供

□ 要求提供，履约担保的金额为：    

	七、政府采购政策

	第41.1款
	预留份额的实施措施及相关要求
	☑专门面向中小企业采购；
□专门面向小型、微型企业采购；
□要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，比例为；
□要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，比例为。
（组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。）

	第46.1（3）项
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	本项目中小企业划分标准所属行业 建筑业 。

	八、其他规定

	第二章第49.1款
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费限价10156元，由采购人向采购代理机构支付。

	第二章第50.1款
	其他规定
	1、单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同应答人参加同一合同项下响应应答的，按一家应答人计算，评审后得分最高的同品牌应答人获得成交人推荐资格，其他同品牌应答人不作为成交候选人。
2、非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家应答人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3、核心产品：/

	
	
	4、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（1）信用信息查询的渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时间：至本项目首次响应文件提交截止时间止。

（3）信用信息记录查询的具体方式：采购人或采购代理机构在本项目首次响应文件提交截止时间后在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息记录查询证据留存的具体方式：查询记录网上打印件。

 (5)信用信息的使用规则：查询后交由磋商小组评定。


附页1
评审因素和标准

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	磋商报价
	10
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10

2、根据财政部财库【2026】2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》的要求，评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

(1)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；

(2)投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；

(3)投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×65%；

(4)评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

出现以上情形时，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟；磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	2


	技术部分（60分）
	施工方案
	15
	供应商根据采购需求提供施工方案，包括（但不限于)：

1.项目总体概况；
2.项目的重点难点分析；
3.施工组织形式；

4.施工顺序、施工方法；
5.施工平面布置；
完全符合项目采购需求实际情况，项目总体概况表述清晰、完整，项目的重点难点分析透彻，施工组织形式、施工顺序、施工方法切实可行，施工平面布置有针对性，合理可行的计15分。上述内容每有一项缺漏项扣3分；每有一项不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的扣1.5分；扣完为止；未提供的不计分。

	
	
	工程进度方案
	9
	供应商根据采购需求提供工程进度方案，包括(但不限于)：

1.项目总工期和节点工期；

2.施工进度计划、施工进度线路；

3.工程进度计划、保证措施；

完全符合项目采购需求实际情况，项目总工期和节点工期合理，施工进度计划内容全面，施工进度线路清晰、准确、完整，工程进度计划保证措施有针对性，合理可行的计9分。上述内容每有一项缺漏项扣3分；每有一项不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的扣1.5分；扣完为止；未提供的不计分。

	
	
	质量管理方案
	9
	供应商根据采购需求提供质量管理方案，包括(但不限于)：

1.质量管理目标；

2.质量管理机构及职责分工；
3.质量管理制度、质量管理措施；

完全符合项目采购需求实际情况，质量管理目标明确，质量管理机构健全，职责分工明确，质量管理制度齐全，质量管理措施全面有效，合理可行的计9分。上述内容每有一项缺漏项扣3分；每有一项不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的扣1.5分；扣完为止；未提供的不计分。

	
	
	安全管理方案
	9
	供应商根据采购需求提供安全管理方案，包括(但不限于)：

1.安全管理目标；

2.安全管理机构及职责分工；
3.安全管理制度、安全管理措施；
完全符合项目采购需求实际情况，安全管理目标明确，安全管理机构健全，职责分工明确，安全管理制度齐全，安全管理措施全面有效，合理可行的计9分。上述内容每有一项缺漏项扣3分；每有一项不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的扣1.5分；扣完为止；未提供的不计分。

	
	
	环境保护管理方案
	9
	供应商根据采购需求提供环境保护管理方案，包括(但不限于)：

1.环境保护管理目标；

2.环境保护管理机构及职责分工；
3.环境保护管理制度、环境保护管理措施；
完全符合项目采购需求实际情况，环境保护管理目标明确，环境保护管理机构健全，职责分工明确，环境保护管理制度齐全，环境保护管理措施全面、有效，合理可行的的计9分。上述内容每有一项缺漏项扣3分；每有一项不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的扣1.5分；扣完为止；未提供的不计分。

	
	
	文明施工方案
	9
	供应商根据采购需求提供文明施工方案，包括(但不限于)：

1.文明施工目标；

2.文明施工检查制度；
3.文明施工措施；
完全符合项目采购需求实际情况，文明施工目标明确，文明施工检查制度齐全，文明施工措施全面、有效，合理可行的的计9分。上述内容每有一项缺漏项扣3分；每有一项不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的扣1.5分；扣完为止；未提供的不计分。

	
	
	技术部分评审说明：

不完整、欠可行、欠合理、针对性不强指照搬采购需求、未贴合采购需求、与项目采购需求匹配度不高，可行性、实用性、针对性有待改善，不符合项目实际情况、对项目整体理解一般、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致等情况。

	3
	商务部分
（30分）
	业绩
	27
	1、供应商自2023年9月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类业绩的，每个计5分，本项最高计15分（提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分）。

2、拟任项目负责人（项目经理）自2023年9月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类业绩的，每个计4分，本项最高计12分(提供合同以及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保缴纳证明复印件并加盖供应商公章，如提供资料无项目负责人（项目经理）姓名，则须提供业主单位加盖公章的证明材料复印件，否则不计分)

注：以上序号1、序号2提供同一业绩不重复计算加分。

	
	
	人员配备
	3
	拟任技术负责人（与项目负责人不能为同一人）具有建筑相关专业中级及以上职称的计3分。

注：提供证书以及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保缴纳证明复印件并加盖供应商公章，否则不计分。

	合计
	100
	


注:
1、供应商的综合得分为：所有磋商小组成员对其评审的综合平均得分。

2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

3、如竞争性磋商文件中要求查验的原件需单独密封包装（密封袋上列原件清单），应当在首次响应文件递交截止时间之前随首次响应文件一同递交至首次响应文件递交地点。经磋商小组核对后退还，未按要求提供原件的，其相应评审项不计分。

4、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，磋商小组将对其所对应的评分项记0分。

5、复印件包含复印件、影印件、扫描件形式。

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

1.2【磋商须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第41.1款规定，否则将被拒绝。
2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）参与同一包或标段中的磋商活动时，与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到两百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”，以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 采购合同格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）磋商保证金

（3）联合体协议

（4）供应商的资格证明文件

（5）施工方案
（6）合同条款偏离表

（7）采购需求偏离表

（8）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

（9）报价一览表及报价文件

（10）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查，对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1 实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2 响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财

库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、政府采购政策

41.预留采购份额

41.1本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留份额的实施措施及相关要求见【磋商须知前附表】。
42.强制采购

42.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
43.优先采购

43.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣；
44.价格评审优惠

44.1本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“非预留采购份额”的，价格评审优惠如下：
（1）符合磋商文件规定的供应商（小型、微型企业），最后报价按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）磋商文件接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目或者采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，该联合体或大中型企业最后报价按“第三章 资格审查及评审方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
44.2本章第41.1款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且专门面向中小企业采购的，小型、微型企业，或者接受中型企业与小型、微型企业组成联合体，或者允许中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，其价格评审优惠按上款规定执行。
45.政府采购政策其他规定

45.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
45.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
45.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
45.4组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
45.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
45.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
46.供应商应提供的政府采购政策证明资料

46.1符合本章第41条、第42条、第43条、第44条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 文件规定，提供《中小企业声明函》（格式）。磋商文件要求或接受联合体形式，或者要求或允许分包的，还应当提供联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》（格式）中采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见【磋商须知前附表】。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
47.进口产品

47.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【磋商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加磋商。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足磋商文件要求的国内产品参与磋商竞争。
48. 融资、担保

48.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定

49.1采购代理服务费

49.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

49.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

50. 其他规定

50.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章 采购合同格式

                                合同编号：

发包人（全称）：　     （以下称甲方）
承包人（全称）：　          （以下称乙方）           　
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条  工程概况

1.1工程名称：　               　（以下简称本工程）。

1.2工程地点：                   。

1.3资金来源：                   。

1.4工程内容：　                           。
1.5工程承包范围（工程范围包括但不限于以下内容）：          

第二条  合同工期

2.1计划工期为      年    月    日至     年    月    日，实际开工时间以甲方开工令中载明的开工日期为准，工程工期总日历天数          天。

第三条  签约合同价
3.1 合同价格形式为固定综合单价合同，合同价为       元（其中：暂列金额        元，暂估工程  /　元），结算优惠率=（招标控制价-中标价）/（招标控制价-暂列金额-工程暂估价）×100%，按实结算部分结算优惠率为          。

第四条  合同文件构成及优先顺序

4.1本施工合同

4.2投标书或预算书及其附件（含乙方在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等），但是，如果投标书及其附件未能完整满足招标人在招标文件（应将招标文件、各种图纸、工程量清单、公证书等联合理解）中提出的功能需求和品质需求，那么，“投标书及其附件”的解释次序调整到“构成合同组成部分的其他文件”之后

4.3中标通知书

4.4标准、规范及有关技术文件

4.5施工图纸及图纸会审纪要、技术交底

4.6招标文件及招标答疑资料（如有）

4.7构成合同组成部分的其它文件

上述各项合同文件包括甲、乙方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同及其附件须经甲、乙方签字或盖章。

第五条  甲方职责

5.1委派甲方现场代表（　    　）。

5.2协助乙方做好现场开工准备工作。

5.3指定施工现场临时水电接入点，由乙方负责接通水电。

5.4组织图纸会审和现场技术交底，确定工程具体内容和范围，审核乙方提交的施工方案。

5.5监督检查工程质量、进度。

5.6及时进行隐蔽工程的质量检查和工程量验收及签证。对现场特殊情况提出或者确认书面处理意见。

5.7暂定价或变更部分且没有投标单价的主要材料、设备的考察、选定及价格确认。

5.8主持各阶段中间验收及竣工验收。

5.9及时支付工程款和办理工程结算。

第六条  乙方职责

6.1任命乙方项目经理（　     ），全权代表乙方履行合同，并常驻现场，直接负责本工程施工过程中的各项职责。

6.2编制施工方案、进度计划并送监理（如有）和甲方审核确认。

6.3严格按施工图、技术交底、监理（如有）与甲方确认的施工方案、设计变更通知和国家现行的施工及验收规范施工，保质、保量、按时完成施工任务。

6.4各专职管理人员必须具备相应的岗位资格。

6.5文明施工，对周边设施采取必要的防护措施，保证其完整与安全，如有毁损，必须按甲方的要求修复或甲方核定的价值赔偿。

6.6施工中发现特殊情况，必须立即向监理（如有）和甲方代表报告，并积极配合有关方对特殊情况的处理。

6.7为施工工作人员购买工伤保险，在施工过程中引发的安全事故，一切责任及索赔由乙方自负，并赔偿甲方的所有损失。

6.8遵守有关部门对施工现场交通、环保管理规定和甲方的规章制度，不影响甲方的正常工作和生活，并支承担相应的费用。

6.9保护已竣工未交付工程成果并承担全部费用。

6.10及时办理竣工结算，竣工验收合格之日起一个月内向甲方提供一式三套真实、完整、规范的工程竣工资料及结算书，并积极配合甲方的结算审核工作，相关费用由乙方承担。

6.11本着实事求是的原则，对各项签证及结算工作认真负责，确保本工程各项签证及工程结算的准确性、完整性，争取所送交的结算与审核结果误差控制在5%以内。若乙方所送交的结算与审核结果误差控制在5%以内（含5%），则由甲方支付全部审核费、审计费，若乙方所送交的结算与审核结果误差超过5%，则由乙方支付全部审核费、审计费，甲方有权在乙方工程款中扣除。

6.12竣工后及时清理退出现场。否则，甲方有权组织人员强行清场，所发生的费用在乙方工程款中扣除。

第七条  主要材料的采购及验收

7.1用于工程的材料应符合国家质量检验标准和甲方及设计要求，乙方应提供主要材料的质量证明和出厂合格证，材料进场时必须报监理（如有）和甲方代表验收，甲方有权要求现场取样送权威机构复检。

7.2没有投标单价的材料价格必须经甲方、乙方和其它相关方共同询价并签证后方可采购，否则，一律按甲方核定的价格结算，此签证价格为包含优惠率的价格。

第八条  变更

8.1下列情形在程序合理、手续齐全时，甲方认可为有效变更，产生的费用增减可在结算审计时确定：

8.1.1增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

8.1.2取消合同中任何工作；

8.1.3改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

8.1.4改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

8.2 下列情形甲方不予认可为有效变更，产生的费用增加由乙方承担：

8.2.1 乙方自行超出合同文件或图纸的要求进行施工。

8.2.2乙方采用或更改任何施工方案、施工工序、施工措施、施工工艺以满足合同文件或设计图纸的要求。

8.2.3乙方自行对原设计图纸的细化、深化设计及可能产生的缺漏和错误。

8.2.4乙方施工不当或施工错误造成的修复、更换及调整等。

8.3变更要求

8.3.1乙方提出的任何涉及到对设计图纸或施工组织的更改及对材料或设备的换用建议，须经甲方书面同意后方可实施。

8.3.2乙方未经甲方书面同意，擅自实施的任何变更引起的一切后果由乙方全部承担。

8.3.3甲方在施工过程中有权对合同范围的工程内容进安行调整，乙方须无条件执行。

第九条  工程质量的检查及验收

9.1符合国家《建设工程质量管理条例》《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。

9.2 乙方必须健全质量检查制度，派专人检查工程质量。

9.3 施工过程中乙方必须及时做好隐蔽工程和中间验收工程记录，并通知监理（如有）和甲方代表现场完成隐蔽工程检查验收和签证工程量后方可进行后续工程施工。若乙方未通知甲方代表就擅自完成隐蔽工程，甲方有权要求剥露检查，由此而发生的一切费用和损失由乙方负责。

9.4 甲方在验收中提出的问题乙方必须及时整改。

9.5 若因乙方原因导致工程质量未达到合格标准，由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并负责整改直至达到合格标准，同时由此给甲方造成的一切损失全部由乙方承担并负责赔偿，相关费用甲方有权在工程款中予以扣除。

第十条  付款

10.1进度款：工程竣工验收合格后，乙方可申请支付合同金额（扣除暂列金额、不含甲方确认增加的工程变更价款）的60%。

10.2 结算款：工程经甲方或湖南省财政厅财评中心结算审计后付至审定结算总价的97%；

10.3质保金：本工程预留结算总价的 3% 作为质量保证金，工程质保期满经甲方审核同意后无息退还。

第十一条   结算

11.1结算依据：

11.1.1 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价[2020]56号）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2020年）、《湖南省市政工程消耗量标准》（2020年）、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》（2020年）、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）、湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知（湘建价[2022]146号）等.

11.1.2施工合同、招标答疑（如有）和设计文件、变更、签证、招投标文件、竣工资料等。

11.1.3甲方审核批准的工程内容和施工方案。

11.1.4结算资料必须经监理（如有）和甲方代表签认方有效。

11.1.5 施工水电费结清证明。

11.2结算方式

11.2.1工程量计量：单价合同工程在工程实施过程中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现工程量清单缺陷，或因工程变更引起工程量增减时，应按乙方在履行合同义务中实际完成的工程量计算。

11.2.2工程量变更时结算综合单价按下列办法确定

11.2.2.1工程量变更不超过±15%部分，综合单价不予调整。

11.2.2.2工程量清单或预算书有相同项目且投标清单中已经有综合单价的，按照投标时的综合单价计价。

11.2.2.3工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的综合单价并结合中标优惠率计价。

11.2.2.4工程量清单或预算书中无相同项目或类似项目的，按省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准、取费标准、计费程序、人工工资单价及工程造价管理机构发布的材料预算价或双方签证的市场价确定，但供应商投标报价时的优惠比例应予保持。

11.3主要材料价格调整约定

11.3.1以预算/招标控制价编制时采用的《长沙建设造价》中的材料预算价格为基准价格，工程单项主要材料预算价格信息涨跌幅度在±5%以内（含±5%）时，材料价格不作调整；涨跌幅度在±5%以上，材料价格仅调整超过±5%的差额部分，上述调整价差部分执行合同优惠率，不再计取利润。《长沙建设造价》中无预算价的材料、设备均不进行价格调整。

11.3.2若因乙方原因导致超过合同工期的工程部分，则材料价格不予调整。

11.3.3对于甲方以书面要求变更品质的主要材料、暂估价材料或新增材料，按以下约定确定。

11.3.3.1如施工同期或近期《长沙建设造价》中有下列适用于工程结算价格的：有预算价格的，按预算价格结合优惠率计算确定。

11.3.3.2如施工同期或近期《长沙建设造价》中没有预算价格的，其材料价格由乙方在其施工前10个工作日书面提出，由甲方及监理（如有）人通过市场调研后予以认定，市场调研的价格不再上浮也不再按中标优惠率优惠。

11.3.3.3人工费确定：无论任何情况，人工费不予调整。

11.3.3.4任何情况下，乙方收到变更指示后提交的预算报价书均不是被认定的结算价格，该变更价款必须经过合同约定的估价和审核程序，以甲方或湖南省财政厅财评中心竣工结算审计确定的价格为准。

11.3.3.5结算期限：工程竣工验收后，乙方应一个月内将资料齐全、手续完备的结算书一式三份送交甲方，甲方应在收到结算书后六个月内审核完毕。

第十二条  合同价格形式及说明

12.1本合同采用的固定综合单价适用于本项目全部施工内容和不可预见因素所需的费用。乙方因考虑不全面和报价不准确而提出的索赔、造价变更、现场签证将不予批准。

12.2综合单价的修正：结算时工程量清单的综合单价不变，由于乙方投标报价时计算错误或漏报、少报工程量及工作范围、工作内容，按以下条款进行修正工程量清单的综合单价：

12.2.1本项目评标过程中和合同签订前甲方与乙方核对招标、投标工程量清单报价时未发现的错误、乙方投标文件中的大写金额和小写金额不一致、当单价与数量的乘积与合价不一致、单价有明显的小数点错误等，在结算中以开标一览表中总价、单项工程报价、专业工程报价为基础，以有利于甲方为原则修正综合单价。

12.2.2当乙方投标报价书中工程量小于招标工程量清单，以该项工程量合价为准，综合单价按该项工程量合价/招标工程量清单报价书中工程量计算；当乙方投标报价书中工程量大于招标工程量清单，综合单价不修改。

12.2.3如果乙方对招标工程量清单的数量、单位等在投标文件中进行修改的，该工程量综合单价按照投标总价除以招标工程量清单数量确定，并与投标报价的综合单价比较，取小值。

第十三条  工程质量保修
13.1本工程质量保修期限为    年。保修期内出现施工质量问题，乙方须在接到甲方修理通知后一天内进场维修，否则扣除保修金，同时承担由此给甲方造成的一切损失，甲方做不良工程记录在案。

第十四条  违约责任
14.1如果乙方延期完成工程任务，按每延期一天将扣减工程总价款的0.5%，作为对乙方工程延期违约金，违约金总额不超过结算价款的5%。

14.2因甲方原因造成单次停工时间未超过5天的，乙方无权要求甲方延长工期和（或）增加费用。

14.3甲方在施工过程中有权对合同范围的工程内容进行调增、调减及扣除，乙方须无条件执行且不得向甲方索赔。

14.4工程款支付最终以省财政厅审批支付进度为准，甲方不承担因省财政原因造成工程款支付不能按时到位的责任。乙方不得因此索赔，不得以此为由停工。

第十五条  本工程的特殊条款

15.1变更所发生的计日人工工资：装饰工程按140元/工日计算，其他工程按110元/工日，包干计算，人工工资不再计税也不执行优惠率。

15.2竣工验收并交付使用后          日内，乙方向甲方递交竣工图纸、结算报告及结算资料。

15.3施工用水用电

15.3.1乙方应在施工前向甲方水电管理部门申请施工用水用电，全额承担水电接驳、维护和拆除等相关费用，且应承担施工期间水电安全责任。

15.3.2乙方安装了水电计量表具计的，应按计量缴纳水电费；未安装水电计量表具的，应按工程结算总价的5‰缴纳水电费，水电费应在申请付款前结清。

15.3.3 乙方如有违章用水用电、浪费水电行为的，除应补缴水电费外，还须视情节缴纳罚款，甲方有权在本项目经费中扣除。造成后果的还应承担全部责任。

第十六条  其它条款

16.1本合同一式 八 份，甲方 六 份，乙方 二 份，均具有同等法律效力。

16.2本合同未明确的事项及双方在执行合同时发生争议，甲、乙双方依据有关规定协商或向工程所在地人民法院诉讼解决。

16.3本工程的施工谈判书、谈判会议纪要、有关承诺等均为本合同的附件；但与本合同不一致的，属于实质性内容的，以谈判文件为准；属于非实质性内容的，以本合同为准。

合同订立时间：                      年     月      日

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

注：开具发票信息

名称： 
纳税人识别号： 
地址、电话：
开户行： 
账号：
（以实际签订合同为准）   

第四章 采购需求

第一节 采购清单一览表

	序号
	包名称
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量  （单位）
	工期要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	老旧设施改造项目
	B0801-修缮工程 
	否
	1项
	详见本章第二节
	详见本章

第二节
	


注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品一批目”（如果分品目的）。

2、主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

一、项目名称及概况

1、项目内容及规模：

1.1工程地点：人民中路321号，湖南省花鼓戏保护传承中心院内。

1.2工程主要内容：包括拆除工程、楼地面工程、墙面工程、天棚工程、门窗工程、屋面工程、安装工程等，涉及改造建筑面积约633m2。。 

2、合同定价方式：固定总价          

3、工期要求：总工期不超过60个日历天。

4、质量要求：一次竣工验收合格，自验收通过之日起保修期不少于1年，保修期内售后服务应7*24小时响应

二、工程量清单
（一）工程量清单以采购人提供的工程量清单为准，请各供应商根据采购人发布的工程量清单进行投标报价，编制投标报价书时不得缺项漏项并完整响应发布的工程量清单内容。
（二）本项目的工程量清单（另册）。
（三）本项目的施工图纸（另册）。
三、修缮内容
对一栋于70年代建成的公租房开展修缮，核心内容如下：

1. 公共区域：楼道墙面翻新、管线规整、增设感应照明与消防设施；楼梯间优化布局，增设公共洗衣区与储物空间，解决杂乱问题。

2. 室内改造：厨卫区域全面翻新，打造干湿分离卫浴、一体化简约厨房，更换节水洁具与节能厨具；居室修复墙面、更换隔音门窗，增设嵌入式储物空间。

3. 基础设施：全楼栋更换水电管线、实现一户一表，补配消防、安防设施（灭火器、监控、门禁），完善疏散标识。

4. 细节优化：采用环保建材、节能设施，兼顾施工性价比与后续运营维护便捷性，保留老建筑原有空间序列与风貌特色。

5.修缮规模：涉及楼栋1栋，宿舍30间、卫生间10间、厨房8间、洗衣房8间，总修缮建筑面积632㎡。

6.修缮内容：包含所有房间水电改造，新增配电箱，水电管线敷设，新增开关插座照明设备、洁具等，所有房间门窗更换，宿舍地面铺设复合地板、宿舍墙面铺设木装饰板，宿舍天棚采用轻钢龙骨+石膏板饰面，卫生间、厨房、洗衣房墙地面铺设陶瓷地砖，新增洗漱台及厨柜；
四、其他需要说明的事项

1.本项目采购人不单独或分别组织任何一个供应商进行现场踏勘；供应商可自行对项目现场和周围环境进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商签订合同和实施过程中，不得以不完全了解施工现场、对施工设计图和采购清单及有关技术要求有异议等为由，提出任何形式的增加造价或索赔要求。供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自行负责。

2.供应商需在完成验收后30个工作日内提供项目完整的竣工资料。

7.供应商在开展与本项目相关的工作中，完全承担一切安全责任。

五、实施要求

1、建筑材料运输、保管及保险，以及材料的使用要求

1.1供应商负责材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2供应商负责材料在施工地点的保管，直至项目验收合格
1.3供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2、施工要求
2.1供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人或采购人委托的监理工程师的监督管理，遵守有关规定。
2.2人员要求：参与本项目施工的全体人员应无犯罪记录，特种作业人员均应持证上岗（提供书面承诺函）。
3、项目验收
3.1验收要求：成交供应商自验合格后，采购人负责组织最终验收并办理工程竣工验收备案。
3.2项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.3验收由采购单位组织有关专业人员，按国家及行业相关标准进行验收。工程正式施工前，成交供应商应该严格按照采购人所提供施工图及工程量清单要求，向采购人提出书面验收申请，由采购人签字认可后，方可进行后续施工。采购人应在施工单位递交书面工程竣工验收申请报告15天内，组织项目验收。
3.4验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.5项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
3.6工程验收标准：达到国家质量验收规范合格标准，符合最新《工程施工质量验收规范》要求。

六、结算方式
6.1进度款：合同签订5个工作日内支付合同金额的30%，主体完成后付到合同金额的80%，竣工验收合格后付到合同金额的97%。

6.2质保金：本工程预留合同金额的 3% 作为质量保证金，工程质保期满经采购人审核同意后无息退还。

注：在磋商过程中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容（包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款）由磋商小组采用书面形式，并由磋商小组全体成员签字确认，成为磋商文件的组成部分。
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明

附件1-1 法定代表人（单位负责人）身份证明

附件1-2 授权委托书

二、磋商保证金

三、联合体协议(格式)

四、供应商的资格证明资料

附件4-1供应商基本情况表

附件4-2磋商文件规定的资格条件证明资料

五、施工方案
附件5-1 施工方案说明
附件5-2 主要人员简历表

六、合同条款偏离表
七、采购需求偏离表

八、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件8-1 中小企业声明函

附件8-2 残疾人福利性单位声明函

附件8-3 监狱企业证明资料

附件8-4 小型、微型企业货物清单表

附件8-5 强制采购或者优先采购产品的证明材料

附件8-6 优先采购产品清单

九、报价一览表及分项价格表

附件9-1 报价一览表

附件9-2 分项价格表

十、供应商认为需提供的其它资料

十一、最后报价

竞争性磋商

响应文件
采购项目名称：

政府采购计划编号：  

采购项目编号： 

  采   购   人： 

  采购代理机构： 

供应商：
年  月  日
索引表 
索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                            (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购计划编号：                采购项目编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下： 

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，我方未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）我方具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

（五）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（六）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（七）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（八）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到两百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

（九）我方无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（十）我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
附件1-1：法定代表人身份证明

附件1-2：授权委托书
供应商名称(盖单位章)：

法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：            
日     期：           年     月    日

附件1-1 法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	法定代表人（单位负责人）身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

（注：此法定代表人身份证明由供应商加盖单位章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，与项目的响应文件同时分别递交，否则，视为自动放弃响应。）
附件1-2 授权委托书
授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购计划编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：委托代理人身份证复印件及法定代表人（单位负责人）身份证明(附件1，原件)

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字或印章）：                     
日期：         年      月       日

（注：1、此授权委托书由供应商法定代表人（单位负责人）和委托代理人签署，并加盖单位章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，与项目的响应文件同时分别递交。2、法人直接参加响应的，无需提供授权委托书。）

二、磋商保证金

1、提供付款凭证复印件。

2、根据供应商递交的《磋商保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

磋商保函（格式）
（金融机构、担保机构保函）
（采购人名称）              ：
鉴于           （供应商名称）（以下称“供应商”）于  年  月  日参加               （项目名称）政府采购磋商（政府采购计划编号：              ；采购项目编号：             ）的磋商，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销的保证：若供应商在响应文件有效期内撤销响应文件，或中标（成交）后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照磋商文件要求提交履约保证金，以及发生磋商文件明确规定可以不予退还磋商保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）           。 
本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应文件有效期内送达我方。
担保人名称：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
项目免交磋商保证金承诺书
（适用于前附表不要求提交磋商保证金的项目）

致               （采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收磋商保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。

（一）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

（三）在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

供应商(盖单位章)：
日期：   年  月  日
说明：如本项目不要求提交磋商保证金，请供应商提供此表，否则视为不响应。
三、联合体协议(格式，本项目不适用此条)

致                 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （采购项目编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：            
成员二名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：           
        年     月    日  

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定的，应提交《附件8-2：中小企业声明函》。
四、供应商的资格证明资料
附件4-1供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人（单位负责人）
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	联系方式
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件4-2磋商文件规定的资格条件证明资料
备注：

1、法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

2、授权委托书原件及双方身份证复印件；

3、湖南省政府采购供应商资格承诺函；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料。

5、磋商响应声明。

6、符合供应商特定资格条件的资格证明材料。

7、其它说明：

（1）相关证书如为电子证书的，提供电子证书。

（2）除不具备独立承担民事责任能力的机构、组织、个人外供应商为其他组织、自然人参与本项目磋商的，凡竞争性磋商文件格式中要求为“法定代表人”签署的，由组织负责人、自然人签署，视同有效，满足竞争性磋商文件要求；

8、在首次响应文件递交截止时间前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询结果截图，并加盖公章。（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录；如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

9、提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件，法律、行政法规规定的其他条件证明资料的复印件。
附件4-2-1湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本公司企业规模为：大型□

中型□

小型□

微型□
公司（单位）名称：（盖章）
年   月   日     
	机构代码：
	

	注册登记机构：
	

	日期：
	

	有效期：
	

	注册资本：
	

	地址：
	

	经济行业：
	

	经济性质：
	


法定代表人（负责人）姓名（签字或印章）：



身份证号：
手机号：
授权代表人姓名（签字或印章）：






身份证号：
手机号：
附件4-2-2 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件4-2-3《中小企业声明函》

注：磋商文件规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当按本章附件8-1规定格式提供《中小企业声明函》。视同中小企业的残疾人福利性单位或者监狱企业，按本章附件8-2规定提供《残疾人福利性单位声明函》或者按本章附件8-3规定提供监狱企业证明资料。
五、施工方案

附件5-1 施工方案说明

施工方案说明

供应商应根据第四章规定，结合评审标准，编写施工方案。格式自拟。
附件5-2 主要人员简历表
主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第四章要求提供。

六、合同条款偏离表

政府采购计划编号：                                  项目名称：
                          
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：（1）供应商应根据磋商文件第三章“政府采购合同格式”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第三章“政府采购合同格式”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
盖单位章
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：
日期：  年  月  日
七、采购需求偏离表
政府采购计划编号：                                   项目名称： 

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：
日      期：   年  月  日
八、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1 中小企业声明函

中小企业声明函
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章) ：
日期:
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的承建（承接）企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，视为无效响应。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。
附件8-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          供应商名称（盖单位章）：           

                     日期：        年        月      日

附件8-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料

【不属于监狱企业的无需提供】

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件8-4 小型、微型企业货物清单表

小型、微型企业货物清单表（服务类、工程类可不填写）                                      

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算小企、微型业应享受的政策功能价格扣除。提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、栏目7“货物制造商类型”，填写：小型、微型。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。对提供的内容不真实的，监督管理部门可能以冒充中小企业参与政府采购活动谋取中选，依法予以处理。

供应商名称（单位章）：

法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：       
日期：        年    月    日

附件8-5 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按本章本节附件8-6“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位章。并在本章《报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件8-6 优先采购产品清单

优先采购产品清单
政府采购计划编号： __________________                     项目名称：___________________
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。
4、供应商在最终报价截止时间前修改“报价一览表”中的响应报价的，应修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
供应商名称（单位章）：

法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：       
日期：        年    月    日

九、报价一览表及报价文件
附件9-1


报价一览表

	项目名称
项目名称
	
	政府采购计划编号
	

	工程总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	工期（日历日）
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目经理（项目负责人）
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：          
日期：         年    月   日

附件9-2

分项价格表

按磋商文件提供的工程量清单及要求，提供加盖供应商单位章的工程量清单报价。

其中，暂估价、不可预见费等为不可竞争费用，供应商须按采购人给出的金额进行报价，否则视为无效响应。

十、供应商认为需要提供的其它资料

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

十一、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第16条规定提供，格式严格按附件9-1、附件9-2。

2、请各供应商准备三份最后报价（最后报价加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字）于磋商结束后，在磋商小组规定时间内单独填报递交，不得装订在响应文件中。

             

