政府采购
竞争性磋商文件

采购项目名称：学生公寓二区消防地下管网改造及生活水给水增压项目
采   购   人：湖南大众传媒职业技术学院
采购项目备案编码：CGXM2026430000001088
委托代理编号：BJZB2026-063
采购代理机构：湖南博进招标代理有限公司

2026年7月

目录
2第一章 磋商邀请


5第二章 磋商须知


5磋商须知前附表


14附页4、评审流程及评分细则


19磋商须知正文


30第三章  政府采购合同格式


37第四章 采购需求


37一、采购项目名称


37二、采购预算


37三、工程概况


37四、项目清单及说明：


38五、工期、质量：


38六、项目实施要求：


39七、售后服务：


40八、本工程招标范围：


40九、工程量清单（电子版，见附件）


40十、项目特别说明：


40十一、争议的解决


41第五章 响应文件组成


43一、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)


44二、授权委托书(格式)


45三、供应商提供的资格证明文件


56四、磋商响应声明(格式)


57五、首次报价表及报价文件(格式)


57附件5-1 报价表


58附件5-2 分项报价说明


59六、施工组织设计


59附件6-1 主要人员简历表


60附件6-2 承 诺 书


61附件6-3 工程质量保修书


63附件6-4不拖欠农民工工资承诺书


64七、技术/商务响应与偏离表


65八、提供政府采购政策产品等证明材料


65附件8-1：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料


66附件8-2节能产品、环境标志产品清单表


67九、供应商认为需提供的其他资料


68十、最终报价




 第一章 磋商邀请

湖南博进招标代理有限公司受湖南大众传媒职业技术学院的委托，对进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：学生公寓二区消防地下管网改造及生活水给水增压项目
2、采购项目备案编码：CGXM2026430000001088
3、委托代理编号：BJZB2026-063 

4、采购项目预算：1950000元 

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业     

6、评标方法：■综合评分法 (最低评标价法

7、合同定价方式：■固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励

8、合同履行期限：  详见磋商文件采购需求  

9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

(磋商保证金：采购项目预算的     %；
(履约保证金：中标金额的  3  %；
(预付款保证金：预付款的  /  %；

(质量保证金：合同金额的 3   %。
采购项目内容与数量：

	包名
	品目分类
	品目名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	代理服务费限价（元）

	1
	B08990000
	学生公寓二区消防地下管网改造及生活水给水增压
	1
	批
	1950000
	1460954.47
	13320元


需落实的政府采购政策：本项目为  专门面向中小微型企业  
是否支持联合体投标：否

二、供应商的资格要求

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、采购项目的特定资格条件：1、投标单位须具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包承包贰级资质及以上资质证书，安全生产许可证处于有效期内。2、本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、本次磋商采购 不接受供应商为联合体形式。
三、获取磋商文件的时间、地点及方式

获取磋商文件的时间：从2026年08月06日起至2026年08月13日止，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00(北京时间)，双休日及节假日除外。获取磋商文件的地点：湖南博进招标代理有限公司（长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧））（或线上获取：将下述材料扫描发送到2442700392@qq.com）。

获取招标文件的材料要求：营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证原件。

获取磋商文件的方式：指定地点获取。

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

首次响应文件的提交截止时间：2026年08月18日14时30分（北京时间）

首次响应文件的开启时间：2026年08月18日14时30分（北京时间）

首次响应文件的开启地点：湖南博进招标代理有限公司（长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧））。
五、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
3、供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

六、采购人及采购代理机构联系方式

采购人：湖南大众传媒职业技术学院
地址：长沙市长沙县特立路5号
联系人：汤亮
电话：0731-84028533
采购代理机构名称：湖南博进招标代理有限公司
地址：长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧）

联系人：王明秋、罗艺豪、刘亚琴、唐捷杰、彭寨红、李小明

电话：0731-84284413

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	学生公寓二区消防地下管网改造及生活水给水增压项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：湖南大众传媒职业技术学院
地址：长沙市长沙县特立路5号
电话：0731-84028533
联系人：汤亮

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南博进招标代理有限公司

地址：长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧）

电话：0731-84284413

联系人：王明秋、罗艺豪、刘亚琴、唐捷杰、彭寨红、李小明

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）法定代表人（负责人）身份证明、或法定代表人（负责人）授权委托书（附法定代表人（负责人）身份证明）及双方身份证复印件,自然人投标可不提交；
（3）供应商资格声明；
（4）符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

（5）免交投标保证金承诺书。
2、供应商特定资格条件：1、投标单位须具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包承包贰级资质及以上资质证书，安全生产许可证处于有效期内。2、本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。
3、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；

（4）资格证明文件复印件未加盖供应商公章的。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场考察
	供应商自行现场考察，有关费用自理，考察踏勘期间发生的意外自负。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝采购进口产品

□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	■ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品； 

3、支持小微企业发展；

4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。

3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（工程项目6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。

（2）给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，本项目所属行业类别为：（三）建筑业。

	第二章第9.6款
	政府采购支持小微企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	采购需求，实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年08月06日起至2026年08月13日

	第二章第11.2款
	领取或获取磋商文件时应提供的资料
	营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证原件。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年08月18日14时30分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	本项目采购预算为1950000元,最高限价为1460954.47元。

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供

□ 要求提供：提供所投产品经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供

□ 要求提供

提交的样品：   ，提交的时间：   ，地点：   。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	本项目不设磋商保证金，采用承诺形式，承诺格式详见第五章。

未提供承诺的，其投标将被拒绝。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	 叁份 【壹正贰副，另提交全套投标文件的PDF版电子档一份（U盘装载，放于投标文件密封袋内）】

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	            采购项目响应文件

采购项目备案编码：            
供应商名称：            
在    年   月   日（星期   ）   时   分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南博进招标代理有限公司（长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧））

	第二章第30.5款
	异常低价投标澄清
	出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价<采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在磋商现场合理的时间内对最后（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	无

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：

1、节能产品：

技术加分＝技术分值×加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分)。

2、供应商享受支持小微企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	财政部门指定的媒体
	《中国湖南政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	■ 要求提供,中标金额的  3  %；采用保函方式

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费13320元，由采购人向代理机构支付。 

	第二章第42.1款
	其他规定
	根据相关文件要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用湖南网（www.hncredit.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5、信用信息的使用规则：留存备查。
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函

编号：              
             （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 　 %数额为     元（大写         ），币种为    人民币   。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   

附页4、评审流程及评分细则
1.  通则
1.1 评审采用“综合评分法”。
1.2 评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。
2.  
评审程序
磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对供应商进行资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。
2.1 供应商资格审查：
表1  资格性检查表
	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	响应文件的密封
	
	
	
	
	

	2 
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	
	
	
	
	

	3 
	法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书及双方身份证
	
	
	
	
	

	4 
	供应商资格声明（包含《湖南省政府采购供应商资格承诺函》）
	
	
	
	
	

	5 
	免交投标保证金承诺书
	
	
	
	
	

	6 
	符合特定资格条件证明材料：1、投标单位须具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包承包贰级资质及以上资质证书，安全生产许可证处于有效期内。2、本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。
	
	
	
	
	

	7 
	法律、行政法规、磋商文件规定的其他条件
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
2.2 符合性审查表：
表2符合性审查表
	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章
	
	
	
	
	

	3 
	响应文件是否满足磋商文件规定的有效期
	
	
	
	
	

	4 
	报价未超过总价及单价最高限价
	
	
	
	
	

	5 
	供应商递交的磋商报价唯一性
	
	
	
	
	

	6 
	响应文件中没有采购人不能接受的附加条件
	
	
	
	
	

	7 
	响应文件是否实质性满足磋商文件要求：实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
	
	
	
	
	

	8 
	符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步审查的综合评定结果为不合格，无效响应文件。
2.3 磋商
磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商
2.4 
澄清有关问题
2.3.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
表3  澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2.3.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。
2.3.3最终报价触及第二章第30.5款规定的异常低价标准的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
3.评分细则：
	权重
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格30分
	投标报价
	30分
	满足磋商文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在磋商现场合理的时间内对最后（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	商务30分
	企业类似业绩
	15分
	1、供应商近三年（以提交响应文件截止时间前36个月为有效）具有类似消防项目业绩的，每个计5分，最多计3个，最高计15分。

注：业绩证明材料提供中标通知书或合同复印件，时间以合同中甲方签订日期为准.

	
	项目团队
	15分
	1、拟投入本项目的项目经理： 供应商拟投入本项目的项目经理具有市政工程或机电工程专业二级（含）及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（需提供无在建项目承诺书）的计5分；

2、拟投入本项目的人员中：
2.1供应商拟派人员中（项目经理除外）技术负责人具有消防工程或机电工程或建筑工程或给排水相关专业中级及以上职称相关专业中级及以上职称的计4分
2.2供应商拟派人员中（项目经理、技术负责人除外）具有施工员、专职安全员、质量员岗位资格证书的每个类别计2分，最多计6分。
注：需按要求相关证书及供应商在响应截止时间前6个月中任意一个月的社保缴费记录或银行工资流水，并加盖供应商单位公章，否则不予计分。

	技术40分
	施工与技术方案
	8分
	投标供应商为本项目提供的施工与技术方案（至少应包含以下内容：①对项目总体概况的认识；②部署及措施；③主要及关键方案表述，对重点、难点分析；④主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领）进行综合评审。

1.方案内容完整覆盖上述核心要求，依据标准健全、工作方法全面、工作流程规范、保证措施科学合理、所提建议切实可行的，计8分。方案存在上述内容任何缺漏项的，每处扣2分；

2、方案内容欠完善的，每处扣1分（扣完为止）。“欠完善” 指：照搬采购需求未进行具体分析和深化、未贴合项目实际情况、与项目安全生产要求不符、表述笼统、缺乏可操作性的具体内容或标准等情形； 

	
	质量管理方案
	8分
	投标供应商为本项目提供的质量管理方案（至少应包含以下内容：①质量管理目标；②质量管理机构；③质量管理制度；④实施与监控措施）进行综合评审。

1.方案内容完整覆盖上述核心要求，依据标准健全、工作方法全面、工作流程规范、保证措施科学合理、所提建议切实可行的，计8分。方案存在上述内容任何缺漏项的，每处扣2分；

2、方案内容欠完善的，每处扣1分（扣完为止）。“欠完善” 指：照搬采购需求未进行具体分析和深化、未贴合项目实际情况、与项目安全生产要求不符、表述笼统、缺乏可操作性的具体内容或标准等情形； 

	
	安全管理方案
	8分
	投标供应商为本项目提供的安全管理方案（至少应包含以下内容：①安全管理目标；②安全管理机构；③安全生产管理制度及技术措施；④针对人员出入时的特殊施工措施）进行综合评审。

1.方案内容完整覆盖上述核心要求，依据标准健全、工作方法全面、工作流程规范、保证措施科学合理、所提建议切实可行的，计8分。方案存在上述内容任何缺漏项的，每处扣2分；

2、方案内容欠完善的，每处扣1分（扣完为止）。“欠完善” 指：照搬采购需求未进行具体分析和深化、未贴合项目实际情况、与项目安全生产要求不符、表述笼统、缺乏可操作性的具体内容或标准等情形； 

	
	环境保护管理方案
	8分
	投标供应商为本项目提供的环境保护管理方案（至少应包含以下内容：①环境管理目标；②环境管理机构；③环境管理制度；④能源消耗及防污染控制措施）进行综合评审。

1.方案内容完整覆盖上述核心要求，依据标准健全、工作方法全面、工作流程规范、保证措施科学合理、所提建议切实可行的，计8分。方案存在上述内容任何缺漏项的，每处扣2分；

2、方案内容欠完善的，每处扣1分（扣完为止）。“欠完善” 指：照搬采购需求未进行具体分析和深化、未贴合项目实际情况、与项目安全生产要求不符、表述笼统、缺乏可操作性的具体内容或标准等情形； 

	
	工程进度及资源配备方案
	8分
	投标供应商为本项目提供的工程进度及资源配备方案（至少应包含以下内容：①施工进度计划；②施工进度保证措施等，暑期赶工措施；③团队人员配置方案；④物资配备方案）进行综合评审。

1.方案内容完整覆盖上述核心要求，依据标准健全、工作方法全面、工作流程规范、保证措施科学合理、所提建议切实可行的，计8分。方案存在上述内容任何缺漏项的，每处扣2分；

2、方案内容欠完善的，每处扣1分（扣完为止）。“欠完善” 指：照搬采购需求未进行具体分析和深化、未贴合项目实际情况、与项目安全生产要求不符、表述笼统、缺乏可操作性的具体内容或标准等情形； 

	总计
	100分

	其它说明
	推荐成交候选人计算方法具体解释：

1） 供应商的综合得分为：所有磋商小组成员对其评标的综合得分；

2） 计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

3） 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4） 推荐的成交候选人数：最终得分前3名为成交候选人，公示期满无异议得分排名第一的为中标单位。 


磋商须知正文

一、说明
1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场考察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件
10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录磋商须知前附表指定的信息公告媒体下载磋商文件。

11.3各供应商自行在磋商须知前附表指定的网站下载或查阅磋商相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止至少5日前，发布更正公告，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

（1）法定代表人（单位负责人）身份证明

（2）授权委托书

（3）供应商提供的资格证明文件

（4）磋商响应声明

（5）首次报价表及报价文件

（6）施工组织设计
（7）技术/商务响应与偏离表

（8）提供政府采购政策产品等证明材料

（9）供应商认为需提供的其他资料

（10）最终报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字，响应文件正本和副本都需加盖骑缝章；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，以保证自己的投标文件内容在开标前不被透露。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件未按本章第 22.1 款要求密封的投标文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5供应商的最终报价出现磋商须知前附表明确情形之一的（具体情形详见磋商须知前附表），评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

30.6提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.7提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定向采购人收取采购代理服务费。

42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。

5、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

第三章  政府采购合同格式

合同格式条款

说明：本合同格式条例下述所涉及的“发包人”均指“采购人”，“承包人”均指“成交供应商”

合同格式范本

(示范文本)

仅供参考,具体由合同双方根据磋商文件及响应文件制定
第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                                            

承包人（全称）：                                            

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双 方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：                                                      。

2.工程地点：                                                      。

3.工程立项批准文号：                                              。

4.资金来源：                                                      。

5.工程内容：                                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                                   

                                                                      。

二、合同工期 

计划开工日期：          年        月        日。

计划竣工日期：          年        月        日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合                                              。

四、签约合同价与合同价格形式标准。

1.签约合同价为：

人民币（大写）                           （¥                 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                              （¥                 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                              （¥                 元）；

（1） 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                              （¥                 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                              （¥                 元）。

2.合同价格形式：                          。
五、项目经理

承包人项目经理：                          。
六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于           年      月      日签订。 

十、签订地点

本合同在                                               签订。 

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                                    生效。

十三、合同份数 

本合同一式           份，均具有同等法律效力，发包人执           份，承包人执       份。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

法定代表人或其授权代表：           法定代表人或其授权代表：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：                                         

地址：                               地址：                            

邮政编码：                           邮政编码：                        

地址：                               地址：                            

法定代表人：                         法定代表人：                      

授权代表：                         授权代表：                      
电话：                               电话：                            

传真：                               传真：                            

电子信箱：                           电子信箱：                        

开户银行：                           开户银行：                        

帐账号：                               帐账号：                            
第二部分  通用合同条款

（本章略）

具体细则详见施工合同范本及第二章和第四章内容。

第三部分  专用合同条款

（本章略）具体细则详见施工合同范本及第二章和第四章和招标书的相关内容

附件：

附件1：工程质量保修书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：湖南大众传媒职业技术学院 

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括凡属于承包人原因（施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成发包人的相关损失，均属于承包人保修责任范围，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

本项目质量保修期  年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此发生的费用从质量保证金内扣除。如质量保证金已退还，产生的维修费用由承包人另行支付。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、质量保证金

该工程办理结算后，预留3%作为质保金；质量保证金按《建设工程质量保证金管理办法》(建质[2017]138号的规定执行)，缺陷责任期满（两年）后无质量问题及其他经济纠纷，经承包人提交支付申请后60天内付清质量保证金余额（不计利息）。 

七、双方约定的其他工程质量保修事项

工程质量保修书由发包人、承包人在签订施工合同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：湖南大众传媒职业技术学院 

（公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

承包人：

（公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

签订日期：　　年  月   日
第四章 采购需求

一、采购项目名称
学生公寓二区消防地下管网改造及生活水给水增压

二、采购预算
本项目采购预算为1950000元,最高限价为1460954.47元。

三、工程概况
项目施工范围为学生公寓二区，施工内容为对室外消防管网、室内消火栓下干管进行改造，确保室外消防管道顺利成环且水压充足，同时对公寓楼栋 ABCDEF 栋的5-7 层、J 栋 6-7 层进行生活给水加压，确保学生居住生活便利。改造内容和做法详见招标设计图纸及招标清单。

四、项目清单及说明：
1、工程量清单（具体见附件）；本工程清单内已充分考虑一切可能发生的施工措施费用，包括成品保护费用、材料二次运输费用、材料吊运费用、安全文明措施费用、保障项目如期实现进度计划的抢工费用等，除发包人原因或不可抗力原因之外，成交供应商不得以清单内未计算、方案内未说明等理由拒绝实施确保项目按期顺利完工需要作出的一切施工措施。

2、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件及附件；

（2）设计图纸；

（3）《建设工程工程量清单计价规范》；

（4）工程量清单以提供的电子版工程量清单为准，请各投标人根据采购人发布的工程量清单进行投标报价，并单独根据采购人发布的工程量清单编制投标报价书，编制投标报价书时不得缺项漏项并完整响应发布的工程量清单的内容。

3、设计变更、经济签证：

（1）在工程施工过程中，所有的设计（含图纸会审、设计单位提出的设计变更）变更（经济签证）必须经发包人主管负责人签字并加盖发包人印章认可后方可实施，成交供应商不得对原工程设计和方案进行变更，因成交供应商擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由成交供应商承担，延误的工期不予顺延。

（2）中标人擅自超出施工图纸、变更（经济签证）通知要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计算。

（3）所有工程变更（经济签证）严格按照采购人的通知办理，办理审批手续后方可实施。特别紧急的情况承包方也必须先请示发包方同意后方可实施，承包方应在一周内补办相关手续。

（4）被变更工程价款的扣回：工程施工过程中被变更工程工程量的扣回按投标时采用的施工图纸计算，价格套用成交工程量清单综合单价执行。

4、付款人及支付方式：

（1）付款人：湖南大众传媒职业技术学院 ；

（2）支付方式：

①乙方须在申请付款前向甲方提交等额增值税专用发票并按学校规定办理付款手续。

②验收合格后支付至合同款的70%；工程审计结算完成，支付至工程审计结算价的97%，预留3%作为质保金；质保期满后无质量及其他经济法律纠纷问题一次性付清（无息）。

（3）结算方式：

①按合同价结算，变更、签证由甲方复核认可后进入结算，结算总价不能超过工程直接费（工程直接费=合同价-不可预见费）的10%。

②结算价格以投标中标价为结算依据，投标清单中有单价的参照投标报价单价，投标清单中没有单价的按国家相关文件进行计算单价，并按中标价下浮比例进行下浮后作为结算依据。

③按照有关财政部门规定，该项目最终结算金额不得高于湖南省财政厅投资评审中心执行预算评审后的金额。超出执行预算评审金额的部分，由中标单位自行承担费用。

④结算审计最终的审减率超过5%以上的情况下，超出5%以上部分导致的结算审计费用，由中标单位自行承担。

⑤项目竣工验收后45天内需提交结算资料，未按时提交的，每延迟一天按照合同金额的0.1%处罚。
⑥若由于供应商原因导致项目有关人员（管理人员、工作人员、劳务班组、材料供应商等）在学校扰乱公共秩序造成了不良影响的，每次罚没1000元以上，发生的人身和财产损失由供应商全部承担。
五、工期、质量：
1、工期：30天
2、质量要求:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，工程质量标准为合格。

六、项目实施要求：
1、保险：成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、施工要求

（1）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。否则。由中标人自行承担相应的责任。

（2）本项目在施工及竣工验收中应严格遵守国家、部委的现行相关规程规范，或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。 

（3）施工要求：严格按相关规范施工。 

（4）技术要求：施工前需制定详细的施工计划，包括施工流程、工期、预算等，并经过相关部门审批。对施工现场进行勘察和检测，确保施工安全。施工过程中要注意控制环境因素，如温度、湿度等，以保证施工质量。

（5）凡施工场地因施工损坏的物品由施工方无条件修复，不能修复的由施工方照价赔偿.

（6）所有材料均应符合环保要求。

3、质量要求：

完工后消防水、给水系统需进行联动调试，相关费用已包含在本次招标范围内，联动调试完成后，经采购人相关消防维护责任部门验收后才可进行验收。

4、本项目质保期：2年。
按建设部2000年第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》要求规定：建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。成交供应商在设备材料质保期内提供免费维修保养。若成交供应商为外地企业，在工程保修期内，经与招标人协商后，成交供应商必须派维修人员长驻现场，保证无偿修理完好，否则由采购人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。

工程结算价3%作为质保金，期满无质量问题后30日内无息退还；质保期内出现质量问题，供应商需在4小时内响应，24小时内完成维修；因材料或施工缺陷导致的维修，供应商承担全部费用（含连带损失赔偿）；同一部位维修累计超2次仍未解决，采购人有权委托第三方处理，费用从质保金中扣除。供应商需提供质量保修承诺书作为合同附件。
5、成交供应商在工程竣工交付使用后 30 天内按国家有关规定向发包人提交四套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。竣工资料包括（不限于）：（1）竣工验收单；（2）产品资料及技术文档（详细的施工工艺记录，包括打磨处理、防滑处理等环节的施工过程和质量控制措施）；（3）竣工图；（4）其他，湖南省及长沙市规定及业主要求提供的资料。

6、施工单位必须按照清单及国家颁布的有关施工规范要求施工，所有使用的产品应符合国家标准，须符合国家强制性认证要求。

7、验收要求

（1）工程验收标准：参照国家相关标准和行业规范。完工后消防水、给水系统需进行联动调试，相关费用已包含在本次招标范围内，联动调试完成后，经采购人相关消防维护责任部门验收后才可进行验收。

（2）工程验收阶段：

材料进场验收：管材、阀门、套管等重要材料，在进场之前均需进行报验，要求出具材料检测合格证明和鉴定报告等，进场材料经采购人验收后方可进场用于施工。

工程中间验收：工程正式施工前，成交供应商应该严格按照采购人所提供工程量清单要求，向采购人提出书面验收申请，由采购人签字认可后，方可进行后续施工；相关设备等均应在安装前按其规格、质量分批进行阶段检测、验收；建筑材料应在铺安装、修筑前进行验收。

工程竣工验收：采购人应在施工单位递交书面工程竣工验收申请报告15天内，组织项目验收。

工程应符合现行国家有关工程施工验收规范和标准。

七、售后服务：
1、定期回访：每季度定期回访采购人，了解使用情况，及时发现并解决问题，确保采购人的满意度。

2、技术支持：提供全程技术支持，包括使用说明、维护指导等，确保采购人能够正确、有效地使用和维护。

3、故障响应

（1）报修通知：采购人通过电话、邮件等方式向供应商报修。

（2）响应处理：供应商在接到报修通知后，尽快安排专业技术人员前往现场检查和处理。

（3）维修施工：专业技术人员根据现场情况制定维修方案，并进行施工。

（4）验收确认：维修完成后，由采购人进行验收确认，确保问题得到妥善解决。

（5）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

（6）质保期内出现质量问题，供应商需在24小时内响应，48小时内完成维修；因材料或施工缺陷导致的维修，供应商承担全部费用（含连带损失赔偿）；

（6）项目在质保期内成交供应商在规定的时间内没有维修，或通知成交供应商二次未到现场进行处理，或同一部位维修累计超2次仍未解决，采购人有权委托第三方处理，费用从质保金中扣除。

（7）供应商需提供质量保修承诺书作为合同附件。

八、本工程招标范围：
1、供应商应根据采购人提供的工程量清单等有关技术资料，自行进行现场踏勘，采购人不另行组织。供应商应在投标截止时间前对采购人提供的工程量清单进行确认或提出针对性的意见，否则视同同意招标文件、工程量清单、施工图所列出的范围。

2、除非采购人提出，招标文件所述采购范围、工程量清单所包含的内容所标明的施工范围内的全部工程均不调增。招标文件所述采购范围、工程量清单所包含的施工范围内的工程，实际施工过程中未实施的，将按照供应商的报价进行扣减。

3、供应商应根据采购人提供的工程量清单等有关技术资料施工。否则，按照供应商的单项报价进行扣减没有施工的部分。

九、工程量清单（电子版，见附件）
供应商提供的投标报价工程量清单必须完全响应采购人公布的工程量清单，否则视为不合格供应商。

十、项目特别说明：
1、供应商可根据实际情况自主决定是否对现场进行踏勘，投标人踏勘现场的有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

现场踏勘时间：不组织现场踏勘

2、供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中除暂定价项目以外，出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

3、投标报价时若有暂估价、不可预见费等不能变更，如变更则为无效报价。
对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明

十一、争议的解决
在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由湖南建设工程仲裁委员会仲裁。
注：本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。

对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：
第一部分 资格证明响应文件
一、法定代表人（单位负责人）身份证明

二、授权委托书
三、供应商提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术响应文件
四、磋商响应声明(格式)
五、首次报价表及报价文件(格式)
六、施工组织设计
七、技术/商务响应与偏离表
八、提供政府采购政策产品等证明材料

九、供应商认为需提供的其他资料
十、最终报价
政府采购
资格证明响应文件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
采购项目备案编码:                       
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
一、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
二、授权委托书(格式)
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购项目备案编码、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               

委托代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
三、供应商提供的资格证明文件
须  知
1、供应商应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料
附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件3-2 供应商资格声明(格式)
附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
注：按第二章第14.1（2）项要求提供。
（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
附件3-2 供应商资格声明(格式)
供应商资格声明
致(采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款；
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：      
2、我单位直接控股的其他单位如下：      
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：      
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）
日期：年月日
附件3-3 湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□

公司（单位）名称（盖单位章） 

年    月    日

机构代码：            、注册登记机构：              、日期：     、有效期：          、注册资本：            、地址：           、经济行业：              、经济性质：        

法定代表人（负责人）姓名（签字或签章）：            

身份证号：            、手机号：              

授权代表人姓名（签字或签章）：              

身份证号：               、手机号：            
附件3-3免交投标保证金承诺书
                        免交投标保证金承诺书
致（采购代理机构）：
因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。
(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
(三)在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（四）在响应文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！
供应商名称（单位签章）：
日期：         年       月        日
说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。
附件3-4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
注：

1、投标单位须具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包承包贰级资质及以上资质证书，安全生产许可证处于有效期内。2、本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。
附件3-5中小企业声明函

中小企业声明函

 (适用于中小企业)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于. (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称) , 属于(采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为 (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            供应商名称（盖单位章）： 

                                   日期：        年    月   日
说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

4、本项目为专门面向中小企业采购。中小企业必须提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。中小企业划分标准所属行业：建筑业。
附件3-6供应商基本情况表

供应商基本情况表

供应商单位盖章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务发证机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


政府采购
商务和技术响应文件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
采购项目备案编码:                       
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
商务和技术响应文件审查索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


含商务技术响应文件及评分细则
四、磋商响应声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（采购项目备案编码：       ，委托代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起  90  日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2015】124号）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；手机：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

五、首次报价表及报价文件(格式)
附件5-1 报价表

报价一览表
采购项目备案编码：__    ________                   项目名称：____            ______
包号：__    ________                               包名称：__    ________
	投标报价

	工程总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	合同工期
	

	质量标准
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日
附件5-2 分项报价说明

分项报价说明
本分项价格表（已标价工程量清单）按采购文件提供的工程量清单报价。
供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月日
六、施工组织设计
根据第二章中的“评审方法”及第四章的要求编制施工组织设计方案，格式供应商自定。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
附件6-1 主要人员简历表

主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按资格条件要求及第四章要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

附件6-2 承 诺 书

承 诺 书
（采购人名称）：

我方在此声明：

1.我方拟派往           （项目名称）的项目负责人   （项目经理）能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

3.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

4.我方不参与不正当竞争，不向采购人、采购代理机构、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

5.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

6.一旦我方中标，我方承诺工程实施时施工项目部关键岗位人员将按湘建建[2020]208号文的要求配备，且无在建项目，所有人员为本单位的在职员工；并保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理。

7.我方拟任项目负责人未在其他建设工程项目中担任同类职务。

8.一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。

特此承诺！

供应商名称(盖单位章)：                       

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            

日期：      年      月      日
附件6-3 工程质量保修书

工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）
供应商（承包人）：                                         （乙方）
为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）                                                                            

（2）                                                                            
（3）                                                                            
2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1.

2.

3.

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：                    

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：                   

        年     月     日                                  年     月     日
附件6-4不拖欠农民工工资承诺书

不拖欠农民工工资承诺书

内容、格式自拟。

供应商名称(盖单位章)：                       

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            

日期：      年      月      日

七、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
3、对于采购需求中要求提供的承诺、方案等内容，应在本表后作出回应或说明，可另附材料，格式自拟。
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日  期：  年  月  日
八、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8-1：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
 “节能产品”、“环境标志产品”证明材料
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.2款规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”的认证证书，并加盖供应商单位章。并在本章《九、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件8-2节能产品、环境标志产品清单表

节能产品、环境标志产品清单表

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号 (货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日
九、供应商认为需提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第四章采购需求要求的其他资料；
（2）磋商文件评分细则要求的其他相关资料。
十、最终报价

采购项目备案编码：__    ________                   项目名称：____            ______
包号：__    ________                               包名称：__    ________
	最终报价

	工程总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	合同工期
	

	质量标准
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日
注：最后报价说明

1、投标响应文件中的报价为第一次报价（第一次报价不予公布），第二次报价（最终报价）采用现场递交并当场公布，成交及价格评审以最终报价为准。在项目磋商过程中无任何实质性变动的前提下，第二次报价（最终报价）不得高于上一轮报价且不得高于项目最高限价,否则作无效投标处理（项目磋商过程中有实质性变动的情况除外）。

2、本报价文件在现场递交后则不得修改，否则视为无效文件。
3、供应商自行准备，不装订在响应文件中，现场递交。
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