采购需求

- 一、采购项目名称：2026年弼时镇农村公路养护工程

- 二、工程概况：

- 1、工程名称：2026年弼时镇农村公路养护工程

- 2、工程地点：汨罗市弼时镇

三、工程承包范围：详见工程量清单；

四、项目清单及说明（具体见附件《工程量清单》）

五、工期及质量要求

1.1	工期要求：60天

1.2   质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

六、项目实施要求

1．	建筑材料运输、保管及保险

1.1	中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2	中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3	中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.	施工要求

2.1	中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.	验收要求

3.1	由采购人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案。

4.	质量保证

4.1   本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

4.2   施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

4.3   质量保修：保修期一年，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

七、项目特别说明

1．   实施时间及地点

1.1   实施时间：请投标人根据自己情况报出最快的时间安排。

1.2   实施地点：采购人指定地点

2．   结算方法

2.1   付 款 人：汨罗市弼时镇人民政府

2.2   付款方式：按合同约定。

2.3  本项目结算价以最终实际工程量结算，结算金额以结算报告为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

2.4   工程变更

2.4.1 采用暂定价形式的由有关部门审定。

2.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。

3.    工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在6个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

4.    工程保修

按相关规定保修内容及期限，由承包人承担其责任与义务。保修金额为合同总价的5%，保修期满后，一次性支付。

5.    争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由当地仲裁委员会仲裁。

6.	对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

八、其它需要说明的事项