采购需求

一、项目概况　

1、项目名称：岳阳市云溪区国省干线安全隐患整治项目
2、采购单位：岳阳市云溪区公路建设和养护中心

3、施工内容：本工程为岳阳市云溪区国省干线安全隐患整治项目等。具体详见工程量清单（工程量清单见附件）。
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二、项目实施要求

1.建筑材料运输、保管及保险

1)成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2)成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3)成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、验收要求

（1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（2）验收由采购单位组织有关专业人员，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。

（3）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

（4）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

3、质量保证

（1）质量要求：符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
4、采购标的的其他技术、服务等要求

（1）项目施工地点：采购方指定地点；

（2）付款方式：本工程竣工验收合格后，等结算财评后待财政局拨付后一次性付款。

5、本项目结算价以最终实际工程量结算。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

6、其他要求

（1）供应商在投标前如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

（2）若本项目实施计划调整，则相应调整本合同项目实施内容，由此产生的成本费用增加等风险由成交供应商自行承担。

（3）对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

（4）不合理报价

如果在评标过程中，磋商小组发现供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的综合报价或者有理由怀疑其投标综合报价可能低于其成本的，将要求该供应商在规定的时间内出具详细的成本计算清单（加盖供应商单位公章或授权代表签字）并提供相关证明材料（相关证明材料：提供与本次工程规模类似的业绩合同复印件及建设单位认可的竣工报告为准，并加盖投标单位公章）。供应商在规定的时间内不能出具详细的成本计算清单或不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。

三、采购标的的数量、招标项目交付或者实施的时间和地点：

（1）施工工期要求：自合同签订之日起 120 日历天内竣工完毕，达到验收合格标准。

（2）供应商应负责自行解决正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。

（3）施工手续办理：供应商需要办理施工过程中的所有手续包括但不限于城管、卫生、环保、治安、劳动、保险、安监等手续，由供应商负责，需缴纳的相关费用由供应商自行承担。
四、其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定
