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第一章  磋商邀请
 慈利县龙潭河镇中学 （采购人名称）的 慈利县龙潭河镇中心幼儿园大门及配套设施建设项目

 (项目名称)进行竞争性磋商采购，现邀请合格供应商参与投标。
一、项目概况
1、采购项目名称：慈利县龙潭河镇中心幼儿园大门及配套设施建设项目

2、政府采购计划编号：  （2026）430821000008-1      
3、委托代理编号： HNFH-2026-F053
4、采购项目预算：945709.71元
(支持预付款，预付比例： /   
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
7、合同履行期限：自签订合同之日起60日历天。
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
(投标保证金：采购项目预算的  / %；
(履约保证金：中标、成交金额降价幅度不超过采购预算10% 的，履约保证金为中标、成交金额的10%;中标、成交金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标、 成交金额的差额；（供应商应提供以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等）；供应商提交的保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。供应商自领取中标、成交通知书后7个工作日内提交履约保证金。
(预付款保证金：预付款的  /  %；
(质量保证金：合同金额的  3  %。
二、采购需求
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	慈利县龙潭河镇中心幼儿园大门及配套设施建设项目
	门卫房、围墙及道路硬化等
	详见磋商文件
	1项
	945709.71元
	945709.71元
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的   /   %分包给中小企业。
本项目的特定资格要求：具备住房城乡建设主管部门颁发的 建筑工程施工总承包叁级及以上资质 ，安全生产许可证处于有效期；拟任项目经理具备 建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书；（提供无在建工程承诺书原件，格式自拟）项目部其他关键岗位人员须在投标时提供相关书面承诺，承诺工程实施时将按湘建建【2020】208 号文的要求配备，湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

说明：依据湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知（湘财购〔2022〕17号），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

    4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受 (接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件：     /   。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年08月03日 至2026年08月10日，每天上午8:00时到12:00时，下午15:00时到17:30时（北京时间），双休日及节假日除外，在慈利县文化馆四楼（409） 持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、个人身份证、供应商营业执照副本复印件（复印件加盖公章）获取磋商文件，磋商文件售价0元。
六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年08月14日 09:00（北京时间）
2、提交投标文件地点：慈利县文化馆四楼会议室
3、开标时间：2026年08月14日 09:00
4、开标地点：慈利县文化馆四楼（409）
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1、本公告选项：☑表示选择，□表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话

1、采购人信息
（1）名  称：慈利县龙潭河镇中学

（2）地  址：慈利县龙潭河镇
（3）联系人：刘先生
（4）邮  编：427200 
（5）电  话：13207442181
（6）电子邮箱： /     
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南泛华项目管理有限公司

（2）地  址：慈利县文化馆四楼（409）
（3）联系人：杨女士
（4）邮  编：427200
（5）电  话：13517441101
（6）电子邮箱： /
第二章 磋商须知
第一节 磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	慈利县龙潭河镇中心幼儿园大门及配套设施建设项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：慈利县龙潭河镇中学 
地    址： 慈利县龙潭河镇 
联 系 人：刘先生
联系电话：13207442181

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南泛华项目管理有限公司

地   址：慈利县文化馆四楼（409）
联 系人：杨女士
联系电话：13517441101

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	发布邀请公告

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
采购项目的特定资格条件：具备住房城乡建设主管部门颁发的 建筑工程施工总承包叁级及以上资质 ，安全生产许可证处于有效期；拟任项目经理具备 建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书；（提供无在建工程承诺书原件，格式自拟）项目部其他关键岗位人员须在投标时提供相关书面承诺，承诺工程实施时将按湘建建【2020】208 号文的要求配备，湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

说明：依据湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知（湘财购〔2022〕17号），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。提供公告发布后在“信用中国www.creditchina.gov.cn）”或“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”的查询中无重大失信等被禁止投标记录；提供查询结果截图打印件并加盖公章。

6、本次招标不接受联合体投标。

①供应商具有实行了营业执照“三证合一”，（国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行）可不提供税务登记证和组织机构代码证复印件，营业执照“五证合一”（国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行）可不提供税务登记证、组织机构代码证、社保登记证和统计登记证复印件，供应商需自行说明多证合一情况。

②资格证明文件复印件需加盖供应商公章。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	不适用

	第二章第7.1款
	现场勘察
	采购人不统一组织，请供应商自行踏勘现场，费用自理，安全责任自负。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本采购项目拒绝进口产品参加投标
□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	采购需求中的技术、服务要求以及合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章“磋商邀请”

	第二章第11.3款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	详见第一章“磋商邀请”

	第二章第12.1款
	首次响应文件的递交截止时间
	详见第一章“磋商邀请”

	
	响应文件的递交地点及开标地点
	湖南泛华项目管理有限公司（慈利县文化馆四楼（409））

	第二章第26.3款
	一般条款允许偏离的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10项将导致无效响应。

	第二章第26.4款
	条款数（最高项数）的统计方法
	按编号的商务和技术条款进行统计。

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算及最高限价
	采购项目预算：945709.71元，

最高限价：945709.71元（投标报价不得超过最高限价，否则为无效投标）

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供
□ 要求提供：

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	☑不要求提供

□ 要求提供

依据张财购（2024）1号文件规定取消投标保证金

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90天（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	正本壹份、副本贰份，采用胶装方式装订，电子文档1份（U盘）

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	              （项目名称）响应文件

政府采购编号：                 
采购代理编号：                      
供应商名称：                          
在  年  月  日  时  分（投标截止时间）之前不得启封

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第29.6款
	评审因素和标准
	见附表1

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第36.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	湖南泛华项目管理有限公司联系电话：13517441101
本项目联系地址：慈利县文化馆四楼409

	第二章第38.3款
	履约担保
	(不要求提供

(要求提供

（1）金额：中标金额降价幅度不超过采购预算10% 的，履约保证金为中标金额的10%;中标金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。

（2）支付方式：

(银行转账 (支票  (汇票  (本票  (银行保函 (担保保函

供应商提交的支票、汇票、本票、银行保函、担保保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。银行保函应当是投标人注册地或者项目所在地市域内的银行出具的保函。银行保函由采购人负责核验，报市公共资源交易中心登记。

（3）收取单位：慈利县龙潭河镇中学

（4）缴纳时间：供应商自领取中标通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。

（5）若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。


（6）退还时间：履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。

	七、政府采购政策

	第二章39.1款
	价格评审优惠
	■本项目为专门面向中小企业采购

□非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

（3）给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /  ％。

	
	优先采 购
	节能产品或环境标志产品或两型产品
	1.按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效投标处理。
2.以中国政府采购网发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准，提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准。

	
	
	
	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：/
②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：/

③两型产品:对于技术、价格分和商务分，应分别给予评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：/。其中商务评标项加分，两型产品供应商需设有完善的售后服务机构和网点。

	八、其他规定

	第二章第40.1款
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费由采购人领取成交通知书时一次性向代理公司支付。

	第二章第41.1款
	其它规定
	★本项目不允许分包

	
	
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	
	
	1.单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。提供不同品牌产品的供应商不足三家的，应予废标。

2.非单一产品采购项目：多家供应商提供的产品中有任一一种品牌相同的，视为提供相同品牌。按上一款规定处理。

3.提供相同品牌产品且通过资格性、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

4.得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低的顺序排列。都相同的，由磋商小组决定中标候选人。

供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；

（4）资格证明文件复印件未加盖供应商公章的。

（5）投标文件中所有法定代表人和委托代理人的签字必须为亲笔签名或签章，否则为无效投标。

（6）投标须知内容中视为无效投标的条款。

	
	
	


附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3

政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   日

附页4   评审因素和标准

本采购项目采用综合评分法，满分100分。
一、评审计分权值：
	具体项目
	权值范围(一级评标因素权重)

	价格部分
	F1=0.30

	技术部分
	F2=0.50

	商务部分
	F3=0.20


附表1：评审因素和标准

	序号
	评标因素
(分值)
	评标标准

	报价
部分
（30分）
	报价分
（30分）
	所有合格供应商中最后磋商报价最低的为基准价，其价格分为30分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（结果保留2位小数点）
（备注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

	技术  部分
（50分）
	施工方案与技术措施

（10分）
	供应商针对本项目提供施工方案与技术措施（包括但不限于①项目背景的理解分析；②项目现状情况；③项目实施重点及难点分析；④项目总体部署及措施，⑤项目施工技术方案与保障措施等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 10 分。 每存在一处缺漏（如完全未阐述重点难点、无具体措施等）的扣 2 分；每存在一处描述欠合理、欠完善、与本项目要求不一致或逻辑错误的每处扣 1 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释（通用）

欠合理：项目分析逻辑存在缺陷、假设条件错误、未结合现场关键工况、未考虑施工重要约束变量与现场情境；

欠完善：内容未覆盖评审核心要点，遗漏关键管控措施、重要数据、影响因素，未多维度分析项目；

描述不详：表述笼统浅显，缺少实操细节，遗漏关键工艺、管控标准、实施流程等核心信息；

错误：项目名称、项目编号、施工范围、技术标准与本招标文件要求不符，内容脱离本项目、逻辑自相矛盾、引用无关工程内容。

	
	工程进度计划与保证措施（8 分）
	供应商针对本项目提供的进度保障措施（包括但不限于①进度计划及保障措施；②人员配置计划) 进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 7 分。 每存在一处缺漏的扣4分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 1 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	质量管理体系与措施（7 分）
	供应商针对本项目编制质量保证措施（包括但不限于①质量目标明确，②管理机构健全，③职责分工明确，④管理制度齐全，⑤实施与监控措施全面等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 7 分。 每存在一处缺漏的扣 1 分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 0.5 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	安全管理体系与措施（10 分）
	供应商针对本项目编制安全保证措施（包括但不限于①安全管理目标，②管理机构健全，③职责分工明确，④管理制度齐全，⑤实施与监控、应急措施全面等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 10 分。 每存在一处缺漏的扣 2 分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 1 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	环境保护管理体系与措施（5分）
	供应商针对本项目提供的环境保护管理体系与措施（包括但不限于①环境管理的目标；②管理机构健全，③职责分工明确，④管理制度齐全，⑤实施与监控措施全面等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 5 分。 每存在一处缺漏的扣 1 分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 0.5 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	资源配备计划（5分）
	供应商针对本项目提供的资源配备计划（包括但不限于① 资源投入计划与施工部署的匹配性；② 资源计划与施工方法及进度计划的呼应协调性；③ 资源种类、数量及时间对施工需要的满足程度；④资源供应、应急调配等保障措施的可靠性；⑤资源调配与投入计划的合理性与准确性等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 5分。 每存在一处缺漏的扣 1分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 1 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	合理化建议（5分）
	供应商结合本项目施工、进度、质量、安全、环保、资源调配、后期运维等方面提供合理化建议评审。
满分标准：提供 3 条及以上贴合本项目、可落地实施的专项建议，每条包含实施措施、优化成效，针对性强，得 5 分；

得分梯度：仅提供 2 条有效项目建议，有基础实施思路，得 3 分；仅 1 条简单笼统建议，无实施细则，得 2 分；

扣分规则：每存在一处建议欠合理、欠完善、描述不详、与本项目无关、逻辑错误，每处扣 0.5 分，扣完本项为止；

零分情形：未提供合理化建议；全部建议为通用模板、脱离本项目；建议违反规范无落地性。

注释：同上文通用注释

	商务
部分
（20分）
	类似业绩
（15分）
	1、供应商近三年（投标截止时间前36个月，以合同签订时间为准）具有工程类似业绩的，每提供一个类似业绩计5分，最多计15分。

评审依据：提供中标通知书或项目合同并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	管理认证体系（5分）
	投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系系列认证证书，每提供一类有效证书得2分，最高得5分。需提供相关认证证书复印件。

评审依据：提供的体系认证证书均在有效期内并加盖供应商公章，否则不计分。


第二节  磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表（以下简称【磋商须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目采用【磋商邀请】所述方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。供应商应持【磋商邀请】规定的资料购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商邀请】中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务（含承担工作及工作量比例）；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9．组织现场考察或者召开答疑会
9.1采购人、采购代理机构可以在【磋商须知前附表】规定的磋商文件提供期限截止后，组织已获取磋商文件的供应商现场考察或者召开开标前答疑会。
9.2获取磋商文件的供应商应按【磋商须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
9.3供应商现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
9.4采购人、采购代理机构不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。供应商一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、磋商文件
10.磋商文件的组成

10.1磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的磋商文件进行的澄清或者修改，构成磋商文件的组成部分。
10.3磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见【磋商须知前附表】。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
10.5除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。
10.6第三章“采购需求”和第四章第三节“政府采购合同专用条款”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见招标文件前附表。
磋商文件的提供期限及提交首次响应文件的截止时间
    11.1获取磋商文件的时间从发布公告之日起不少于5个工作日，具体时间见【磋商须知前附表】。
11.2供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。
11.3领取或购买磋商文件时应提供的资料见【磋商须知前附表】。
12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
12.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 
一、磋商响应声明

二、保证金

三、供应商的资格证明材料

四、施工组织设计

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

七、报价一览表及报价文件

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分。
14.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价要求
15.1供应商应当根据磋商文件“采购清单一览表”逐一报价；磋商文件提供“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
15.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
15.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【磋商须知前附表】。
15.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
15.6报价的其他要求见【磋商须知前附表】。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
16.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.保证金
17.1磋商文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【磋商须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
（4） 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。
20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1供应商应在【磋商须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者磋商小组拒收逾期送达的响应文件。
22.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
22.3采购人、采购代理机构在公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料和其他信息。
五、响应文件的磋商与评审

23.磋商程序
23.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.响应文件审查
24.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
24.2符合性审查：对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
25.实质性响应
25.1实质性响应是指响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
26.无效响应 
26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第25.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.磋商
28.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
28.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动（磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分），并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
28.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。
29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照第二章39.1款的规定，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见本章第39.2款规定。
29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
29.6评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
30.提出成交供应商
30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分和最后报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
30.2最后报价有算术错误的，除【磋商须知前附表】另有规定外，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
30.3最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第39、41条等相关规定进行价格扣除。
31.确定成交供应商
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
32.磋商终止
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第35.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审
33.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本及财政部门。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
询问及质疑
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
36.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2019〕20号）文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。
37.成交通知
37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同
38.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、 政府采购政策支持

39.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分； 
（2）纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分。
39.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注（符号产品），供应商投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
39.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
39.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
39.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。供应商应按本章第39.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
39.6供应商符合本章第39.1款、第39.2款、第39.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和投标产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》（财库[2020]46号）规定，供应商提供《中小企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
39.7供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定

40.采购代理服务费
40.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。
41.其他规定
41.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。
政府采购合同格式
 第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               
（5）项目负责人：               
（6）联系电话：               
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款： 按月进度计量的80%支付进度款，竣工验收合格后支付到计量进度的80%（不突破合同价款的80%），经竣工结算财评或审计后付至审定金额的97%（剩余价款的3%为质保金，在质保期满后无息支付）  
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
第二节 通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。
三、合同专用条款

按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：按通用合同条款。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：               ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。
1.1.3.9 永久占地包括：详见征地红线和设计图纸。
1.1.3.10 临时占地包括：根据施工实际需要报监理，发包人批准后的实际面积。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013:《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价【2020】56号)：《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价【2019】47号)：《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省建设工程材料预算价格编制与管理方法>的通知》(湘建价【2018】129号)；《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》(湘建价市【2020】46号)等。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家建筑工程现行施工验收规范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：            /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：               /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                               /               。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供两套施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按建筑工程相关规范要求及相关法律法规和监理工程师要求；
承包人提供的文件的期限为：每月25日提供进度报表，其它按工程师要求，同时根据施工进度情况申报材料及工序验收资料；

承包人提供的文件的数量为：三份；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到后7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人自行准备。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：       ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：                ；

监理人指定的接收人为：                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 办理出入施工场地专用和临时道路的通行权 。修建权和承担有关费用的约定：纳入承包人统一管理并由承包人承担相应费用。

1.10.2 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以规划红线为准   
关于工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责，发包人和监理人无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施 。
1.10.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有，未经发包人同意，承包人和监理人均不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  由承包人承担 。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是，按10.2执行  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按湘建价[2020]56号文执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

身份证号：                           ；

职    务：                     ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本项目建设工程管理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 按通用合同条款   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /             。

发包人是否提供支付担保：         否            。

发包人提供支付担保的形式：       /                 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：质监部门和城建档案馆需要的全套竣工资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数： 4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后30日历天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件（并附交电子版1份）。
承包人应履行的其他义务：

承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务（包括但不限于）：

①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间；

②应提供计划、报表的名称和时间：

承包人应在每月25日前向工程师提供下月工程进度计划及当月相应进度和质量统计报表和工程事故报告各4份。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全，并承担由此引起的一切经济赔偿和法律责任。
承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程不考虑。

⑤承包人负责办理有关施工场地交通、环卫、渣土和施工噪音管理等手续，承担并缴纳相关费用。

⑥已完工程成品的特殊要求及费用承担：按本合同《通用条款》。

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按本合同《通用条款》。

⑧隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知发包人及监理检查确认，若承包人未书面通知造成的损失由承包人全部承担。

⑨施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁卫生，并配备必要的设施和人员在施工期间每天对施工场地进行清洁，及时清理及运走垃圾、废品，并且在交付工程前将所有建筑废品及垃圾清除运出现场，施工场地内多有建筑废品及垃圾的清除、运出费用有承包人承担。

⑩承包方负责处理扰民和民扰工作。

⑪双方约定承包人应做的其他工作：

1）承包人应将项目负责人、技术负责人、施工员、专职安全员、质量员名单及职责在收到开工通知后3天内以书面形式提交给发包人和监理。承包人项目部管理人员在本工程或其分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须按所报人员配置；如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，必须提前一周书面上报发包人和监理人并经同意后方可执行，否则，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金5000元（并按照发包人指令要求变更过来）。

承包人以下人员，经监理提出，发包人同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付违约金2000元；同时，承包人应在3天内完成用合格的人员(发包人批准)代替上述调离的任何人员，否则每拖延1天承包人支付违约金每人次500元。

a.发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员、不积极配合发包人工作或不积极执行发包人指令者；

b.不能积极配合监理及发包人正常工作（包括销售）者；

c.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

d.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

e.与本合同规定名册不符者；

f.与本工程施工无关的人员；

g.高空抛倒建筑垃圾者；

h.随地大小便者；

i.三次书面签字而工作未落实者；

j.承包人项目负责人、技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向发包人或监理提出申请并在获得发包人或监理批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金500元/人次。项目负责人或技术负责人如离开工地，应向发包人代表请假并经批准，否则承包人向发包人支付违约金1000元/次，若发生超过三次，承包人向发包人支付违约金5000元/次。

承包人如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致注册建造师被发包人驱逐，承包人每发生一次支付发包人违约金人民币5000元，项目负责人被发包人驱逐达3次，发包人有权与承包人解除合同，承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失并支付发包人合同预算总价2%的违约金。项目部其他人员因上述原因被驱逐或调职调岗者，承包人每一人次支付发包人人民币500元违约金。

2）承包人应及时提出用水、用电申请，经批准后在发包人提供的水、电设置点装表计量，其水、电设置点位置的维护、管理费用由承包人负责。水、电费用按表计量，费用按当地收费标准向收费单位缴纳。

承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设及施工区域内的施工通道的修建，费用由承包人承担。

3）本工程施工所需设备、临时设施进入现场后，即应被视为是专门供本工程施工使用。施工期间，承包人如需运出现场，需征得工程师和发包人的书面同意，且因此产生的费用由承包人自行负责。

4）除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

5）承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，否则其一切费用由承包人负责。

6）承包人应对本工程的资金设立专门帐户，并做到专款专用。

7) 负责协助发包人办理开工证前(含施工许可证)、办理施工临时占用道路等合法手续，并及时提供相关资料。

8）实行《周报》和《月报》制度。《周报》在每周例会前一天报送发包人和监理人，《周报》包括下周计划和本周已完成的工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）；《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求报送，承包人应向发包人支付违约金1000元/次。

9）承包人应充分考虑因天气影响、施工人员在场外食宿、材料设备二次搬运、土石方二次转运、成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不要求发包人增加费用和顺延工期。

10）承包人应在开工前对场地内的地形原状标高进行测量，并将成果报发包人和监理人复测：实施至土方、石方交界处，应及时向发包人和监理人报送分界面坐标并进行复测确认。同时，承包人应向发包人和监理人提交原地面及土石分界面的全套影像资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                               ；

身份证号：                                          ；

建造师执业资格等级：                                  ；

建造师注册证书号：                                    ；

建造师执业印章号：        ；

安全生产考核合格证书号：        ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面履行项目经理的职责和权利。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 22天   。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按国家相关文件规定 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承包人向发包人支付违约金1000元/次，超过3次，承包人向发包人支付违约金5000元/次  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本项目实施期间，未经发包人同意，承包人施工项目部主要项目管理人员不得更换，若承包人主要项目管理人员不能按投标承诺到岗履职的，则成交结果无效，发包人有权单方面终止合同，全部履约保证金作为违约金全部赔偿给发包人。项目负责人、技术负责人每月必须不少于22天在岗，如发现不在岗一次，提出警告，累计发现两次，有权扣减10%履约保证金作为违约金并报送建设主管部门处理，累计发现三次，有权解除双方合同，并扣减全部履约保证金作为违约金。

 3.2.4 除3.2.3款规定外，承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付违约金10000元/次。

3.2.5 除3.2.3款规定外，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付违约金10000元/次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付违约金5000元/次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 应提前4小时向发包人或监理人提出申请并在获得发包人或监理人批准后方可离开  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付违约金5000元/次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金1000元/次，超过3次，承包人向发包人支付违约金5000元/次。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：         主体工程                 。

主体结构、关键性工作的范围：          /                    。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：             /                     。
其他关于分包的约定：                    /                      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：               是                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：3.7.1中标金额低于最高投标限价10%以内的，履约担保金额为中标合同金额的10%；中标金额低于最高投标限价10%以上的，履约担保金额为最高投标限价减去中标合同金额后的差额。履约担保金额超过中标金额 10%的，中标金额的 10%应当以银行保函、担保保函形式提交，超过10%的部分可以采用银行保函、银行转账等非现金形式提交。
 3.7.2 履约担保的提交截止时间:为中标人领取中标通知书后 7个工作日内。中标人未按期提供履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。 

3.7.3 履约担保期限:银行保函要求在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应工程交付使用之日终止。发包人将在本合同工程整体竣工验收合格后7个工作日内一次性退还或解除履约担保，在此期间，履约担保均不计息。若承包人未能切实全面履行投标承诺，承包人无权要求发包人退还履约担保。

 3.7.4 履约担保的使用和违约责任： （1）承包人应当自收到总监理工程师发出的开工令之日起 15 日内开工，非不可抗力（自然灾害、法规政策调整、地质重大变化等）等原因不开工的，发包人有权单方面解除施工合同，承包人必须在收到合同解除通知书后 10 日内无条件退场，其全部履约 担保不予退还，造成的一切损失均由承包人承担，3 年内不接受其参与张家界市域内政府性投资建设项目的投标。 （2）承包人应按关键节点工期要求完成相关工程，若出现不合格工程应当立即返工， 返工耽误的工期和费用由承包人负责，超过关键节点工期 10 日以内处招标文件约定的 工期违约金，每延迟一天按履约担保金额的 0.5%计；工期违约累计达 11 至 20 日的从重处以违约金，每延迟一天按履约担保金额的 1%计；工期违约累计超过 20 日的加重处以违约金，每延迟一天按履约担保金额的 2%计；工期违约累计超过 30 天日的，发包人有权单方面解除合同，承包人无条件清退出场，其全部履约担保不予退还，所造成的损 失全部由承包人承担，承包人完成的合格工程按序时进度对应的工程量和合同约定的报价和进度款支付比例清算，余款不再结算支付，且不能免除承包人已完成工程的质量责任，并将其上报张家界市公共资源交易管理委员会办公室列入张家界市“严重失信企业名单”，五年内不接受其参与张家界市域内政府性投资建设项目的投标。承包人违规分包和转包工程以及有其它违法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上 述规定清退承包人。 （3）合同履行过程中，承包人发生违约行为，发包人有权根据合同约定从履约担保中扣除承包人应付违约金或要求担保人承担相应金额的担保责任，若保函金额不足赔偿违约金，不足部分发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣除。发包人根据本合 同约定提取完履约担保后10日内，承包人应将履约担保的数额恢复到本合同约定的数额并向发包人提供履约担保额恢复的证据，否则，发包人有权单方面解除本合同，承包人在收到合同解除通知书后10天内无条件退场，由此造成的一切损失由承包人承担。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按《监理合同》执行                   。
关于监理人的监理权限： 按 《监理合同》执行                   。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按国家相关规定。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                           ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

关于监理人的其他约定：按监理相关规范配备充足的监理人员，并要求人证相符。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

              工程质量                              ；
              施工安全                              ；
              工程进度                              。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：执行相关规定的同时，还须满足下列约定；

1）施工过程中专业设备的采购及使用，需提前报业主审批，且专业设备需满足其对应的质量标准要求；

2）承包人必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包人和设计单位同意不得修改；如确因设计图纸有误或施工原因需修改时，需经过发包人和设计单位、监理人同意，由设计单位发变更通知单方可施工。

3）工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表和总监理工程师参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。由承包人准备验收记录，经发包人代表和总监理工程师验收合格并在验收记录签字确认后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。整改后工程仍不合格的，发包人有权要求承包人再整改直至合格为止，延误的工期不予顺延，造成的损失全部由承包人承担。

4）无论发包人代表和总监理工程师是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。

关于工程奖项的约定：                /                       ；

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）全面按照所有留在现场的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程出于有条不紊的状态，以免发生人身事故；

（2）严格按张建发［2017］13号文件《张家界市建筑工程渣土扬尘管理考核暂行办法》执行，对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

（3）施工中发生安全责任事故，按通用条款6.1.9.2执行。。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

（1）现场建立治安管理机构或联防组织的协作约定：由发包方代表和承包方代表担任组长和副组长，由承包方代表组织成立治安联防小组。

（2）编制施工场地治安管理计划，制定对突发治安事件的紧急预案的协作工作的约定：无论在工程施工期间或者是在保修期间内，如果在工程的任何部分中发生事故或者其他事件，工程师认为进行紧急补救或其他工作或修理是工程安全的紧急需要，而承包人无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，发包人可以工程师认为必须时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用，如果工程师认为由发包人如此完成的工作或修理按规定应由承包人自费进行，则经与发包人和承包人商议后，工程师将确定此项工作的全部费用，并由发包人向承包人索回，发包人可从将付或应付给承包人的金额中扣除，工程师应通知承包人，并将一副本交发包人。但在发生上述情况后，工程师应尽快通知承包人。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人必须择请有资质、全封闭的运输车辆及时清运施工渣土，运输渣土、回填料的车辆不得沿途洒落，否则按【2017】13号《张家界市建筑工程渣土扬尘管理考核暂行办法》、张建【2018】69号《关于实施在建工地视频监控和扬尘在线监测的通知》及《张家界市扬尘污染防治条例》标准实施，否则按《张家界市扬尘污染防治条例》从严处罚。

（2）渣土运输车辆出施工场地时须清洗和冲洗轮胎。

（3）施工场地裸露地面须有遮挡和降尘具体措施。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按相关管理条例规定执行 。

6.1.7 施工过程中发生的安全事故均由承包人负责。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用合同条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人负责在开工前7天将测量基准点、基准线和水准点以书面形式交给承包人,承包人在收到提供的以上资料后应及时申报复测方案、组织复测并提交复测报告。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误           /                 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总造价的2%。
7.5.2因承包人原因导致工期延误逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天合同工期，给予承包人10000元/天的处罚。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风速大于24.5m/s的10级以上台风灾害

（2）日气温超过38℃的高温大于3天

（3）日气温低于-5℃的严寒大于3天

（4）造成工程损坏的冰雹和大雪天气，日降雪量大于10mm的天气持续2天以上

其它异常恶劣气候灾害，以省市气象台发布的气象资料为准       。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                  /                    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 本合同工程发包人不提供任何材料和设备，但业主对设备选型和材料品质有选择权 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人现场规定执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担               。

9. 试验与检验

试验与检验费用的约定：投标报价中未包含且应由发包人承担的检测费用由发包人承担。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.1.1本项目原则上不作变动。

10.1.2发包人、承包人、监理均可提出合理化优化建议，建议采纳后以设计单位出具修改图纸作为施工依据，承包人无条件按设计变更图纸施工；现场技术性变更须经建设单位、监理、设计三方共同协商确定后方可实施；若变更导致总投资额超出原合同价款，须严格履行财政、审计相关报批流程，同步按12.1 条款（风险范围以外合同价格的调整方法）完成变更申请、审计审定、主管部门审批并签订补充协议，未完成全套审批手续擅自施工的变更内容不予计量、不予结算。
10.2 变更的计价原则 

10.2.1对新增子目的综合单价的组价原则：

①.响应文件中有类似于新增子目的综合单价，参照类似价格变更合同价款；

②.响应文件中没有适用或类似于新增子目的综合单价，按湘建价【2020】56号及施工同期《张家界工程造价信息》规定的办法计价，其材料价格按后述规定执行：计价公式为：计算标准单价×（1-优惠率)，其中工程优惠率=1-投标报价/最高投标限价，计算后为该子目的综合单价。其材料价格：若响应文件中有相同材料价格按响应文件中价格执行；若响应文件中没有相同价格材料价格，其价格按施工同期《张家界建设工程造价信息》执行：对均无上述参照价格的，由三方签证确认，三方签证的材料结算单价不下浮。(注；不可竞争费及税金不在下浮范围内)

10.2.2施工期间，项目采购时发布的《材料暂估单价表》由发包人、投资方、监理据实签证，并据此结算；凡双方在《建设工程施工合同》中约定设备、材料价格变化等风险承担范围、幅度及超过约定范围、幅度时规定了调整办法的，按合同规定条款执行；合同中没有具体明确设备、材料价格风险范围、幅度的，有关单位在工程价款调整和工程结算时应按下列规定执行:对于招投标的建筑安装工程，以张家界市建设工程造价管理站各时期发布的材料预算价格为基础，土建及市政工程单项主要材料价格变化幅度正负超过3%时，装饰或安装工程材料价格变化幅度正负超过5%时，该项材料应全部调整，并保持投标报价时的优惠比例。

10.2.3非因不可抗力因素，承包方为完成本工程所发生的措施项目费按（供应商报价）元包干（含冬雨季施工费），结算时不予调整（安全文明费除外）。

10.2.4不可预见费据实签证结算

10.2.5新增子目部分结算价款人工费系数按投标时相应的人工费系数标准执行；人工费系数有政策性调整时，文件发布后实施的工程量的人工费系数按新文件规定调整，但供应商投标报价时的优惠比例应予保持。

10.4变更估价

关于变更估价的约定：按湘建价[2020]56号执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承包人提出的设计变更属于合理化建议的，发包人也不进行奖励。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款的第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款的第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用合同条款。即：按省住建厅《湖南省建设工程计价办法》（湘建价【2020】56号）第九章第九节暂估价的规定执行。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款。

11. 价格调整

11.1物价波动引起的价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否
其他价格调整方式：否

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

12.1 合同价格形式（采购文件增加）

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同 

综合单价包含的风险范围：人工、辅材常规市场波动、施工机械、措施费、管理费、利润、规费、税金、场内转运、成品保护、垃圾清运、现场协调等除工程变更、现场签证、暂定价材料价差外的全部施工风险。
风险费用的计算方法：：各项风险费用已综合包含在对应清单综合单价中，不另行单独计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：仅发生工程变更、工程量增减、现场签证、暂定价材料调价时可调整价款。

本项目暂定价材料、设备属于合同风险外可调价范畴，该类材料、设备最终结算单价，以县级审计部门审定结果作为结算依据。  工程变更、工程量增减属于合同风险外可调价情形，施工单位须提前提交变更申请及预算资料，由采购人现场初审确认后，报送县级审计部门出具审定意见，采购人持审计意见报采购主管部门审批并签订补充协议，补充协议生效后方可开展变更施工；未经完整审批、签订补充协议擅自施工的变更内容，不予计量结算、不予调整合同价款。本合同约定可调整价款的工程变更、现场签证、暂定价材料调价，全部变更、签证、补充协议为工程竣工结算必备资料，缺失任一手续的变更价款审计不予认可，采购人不予支付。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：按/。
风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整 。

3.其他价格方式：                       /                    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：         成交价格的10%           。

预付款支付期限：                  /                       。

预付款扣回的方式：   完成40%工程量时起扣，完成70%工程量时扣除完毕   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /                    。

预付款担保的形式为：              /                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》湘建价【2020】56号。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：         /                           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款即：按湘建价【2020】56号规定执行
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        按通用合同条款          。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             是                  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          /                    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：          /                          。

关于工程进度款支付的约定：按月进度计量的80%支付进度款，竣工验收合格后支付到计量进度的80%（不突破合同价款的80%），经竣工结算财评或审计后付至审定金额的97%（剩余价款的3%为质保金，在质保期满后无息支付）。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：根据发包人工程进度付款申请表格式内容填写，同时提供工程形象进度证明文件；
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7天内             。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天内         。

（2）发包人支付进度款的期限：                             。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /                  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用合同条款 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                /                       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用合同条款           。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                                            /                           。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按通用合同条款  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

（1）单机无负荷试车费用由           承包人           承担；

（2）无负荷联动试车费用由           承包人           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用合同条款 。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在初验前7日内必须全面清场    。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用合同条款        。

竣工结算申请单应包括的内容：          按通用合同条款        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款          。

发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款12.4.1的规定执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款 。

14.3 竣工结算送审时间的期限：按通用合同条款 。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 二份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按最终工程结算金额的3%留质量保证金（不计利息）。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /        ； 

（2）相应比例的工程款： 最终工程结算金额的3%（不计利息）；

（3）双方约定的其他方式:                 /                   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金：工程结算总价×3%。
（3）其他扣留方式:               /              。

关于质量保证金的补充约定：  详见工程质量保修书      。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年，保修要求按建设部2000年80号令执行
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  7天之内，如限定时间不到，由发包方请有资质的施工队伍进行维修，其维修费从承包方质量保证金中抵扣。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                  /                   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按专用条款第12.4.1条的规定执行 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                /                          。

（7）其他：                     /                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：       /                            。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、承包人违反合同约定进行转包或违法分包的责任：应当向发包人承担合同价款的10%违约金，且发包人有权解除合同并不承担承包人任何损失。

2、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：除无条件更换不合格材料或设备且自行承担费用外，每发现一次，支付违约金1万元。
3、因承包人的原因导致工程质量不符合合同要求的：除无条件返工直至达到合同约定标准且自行承担费用外，每发现一次，支付违约金1万元。

4、承包人违反第3.1条的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料和设备撤离施工现场的：除无条件改正外，每发现一次，支付违约金1万元。

5、承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，除按第7.5.2条约定承担违约金外，逾期超过30天的，发包人有权解除合同且不承担承包人任何损失。

6、承包人在缺陷责任期及保修内，未能在合理期内对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：除发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担外，另按修复费的10%承担违约金。

7、承包人自开工之日起超过30日未开工，发包人可单方解除合同，承包人承担向发包人支付合同总价款10%的违约金，承包人所受的损失自行承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无偿使用 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：6级以上地震；10级以上的暴风；一天200mm以上或三天450mm以上的暴雨；一次积雪深达450mm以上等自然灾害；地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风资料以当地气象部门提供的资料为准。
17.3不可抗力后果的承担

因不可抗力、自然灾害、征地拆迁等因素延长施工工期的，工期顺延，由此产生的相关费用（包括损失），承包人不得向发包人进行索赔。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用合同条款   。
18.2 安全责任保险
关于安全生产责任保险的约定：按通用合同条款。

18.3 通知义务

  关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  共同选择三名争议评审员  。
选定争议评审员的期限：     争议发生后14天内      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  由发包人和承包人各自承担一半     。

其他事项的约定：                  /                        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用合同条款  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 慈利县 人民法院起诉。

21.补充条款

1、所有工程款必须拨付到承包方指定的帐户上，严禁建造师（项目负责人）私自拨款。

2、承包方保证不拖欠农民工工资，按国家现行有关政策法规执行并服从发包人管理。不违反计划生育政策，并承担施工工地社会治安综合治理责任。

3、暂定价材料采购由发包人、财评中心、承包人、监理四方共同询价，认可价格、质量、品牌并签字方可执行，并作为以后结算的依据。
4、承包人必须合理组织施工并设置必要的安全防护措施，进出场地有明确的具体措施。

5、成交单位在合同签订后，必须按照发包人的要求做好开工准备工作，按照发包人规定的标准进行人工、材料、资金、机械设备准备工作。未按照发包人要求做好开工准备工作或人工材料、资金、机械设备准备工作达不到发包人要求的，发包人有权按合同条款的约定中止和其签订的施工合同。

6、质量保修期到期时，施工方及时修复质量缺陷，并提供书面报告，建设、监理方签署意见。

7、工程暂估价、不可预见费、工程量发生变化时，不得向发包人索赔。

8、杜决承包人资质挂靠，关键岗位人员非重病、死亡、业主认定不能胜任工作等特殊情况外不能变更，不能按响应文件人员到岗的，视为资质挂靠嫌疑人，取消成交资格，没收履约保证金。非特殊情况，拟任项目负责人、技术负责人每月必须不少于22天在岗，如发现不在岗一次，提出警告，累计发现两次，扣除8%履约保证金，累计发现三次，扣除全部履约保证金，解除双方合同。

9、承包方不得以任何理由停工，否则从履约保证金中扣除违约金10000元/天。
10、本合同的未尽事宜，发包方、承包方双方可另行补充协议。另行补充协议具备与本合同同等的法律效力。

11、本合同条款与现行法律法规有冲突的，按现行法律法规执行。
附件：

工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）
供应商（承包人）：                                         （乙方）
为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）                                                                            

（2）                                                                            
（3）                                                                            
2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为： 5  年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为： 2  年；

（4）供热、供冷系统工程为： 2  个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为  2 年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             

0                                                                                    

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：                    

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：                   

        年     月     日                                   年     月     日

第四章 采购需求

项目名称：慈利县龙潭河镇中心幼儿园大门及配套设施建设项目

二、工程条件：工程施工条件已经具备
三、工程基本情况：门卫房39.1平方米，铁艺大门1个，双边丝护栏网47米，通透式围墙47米，实体围墙92米，场地硬化2119平方米，消防通道及沥青道路420平方米等工程，具体详见工程量清单描述。
四、工程承包范围：本项目工程预算及施工图纸范围内的全部内容。
五、项目预算清单及说明（含工程量清单表、其他项目清单计价表、标准等）

发售磋商文件时提供（含工程量清单表、其他项目清单计价表、图纸、标准等）。
六、工期及质量要求：
6.1工期：自签订合同之日起60日历天，保修按建设部2000年80号令执行；
6.2工程质量要求：符合现行国家相关建设工程施工验收规范及标准，并质量合格。

6.3有关要求：按照工程预算及图纸施工。 

七、项目实施要求（含材料运输保管保险、施工要求、验收要求、质量保证等）

7.1材料运输、保险及保管

7.1.1成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

7.1.2成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

7.1.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

7.2施工要求

7.2.1成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人或采购委托的监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

7.2.2工程竣工验收后，成交人应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

7.3验收要求

7.3.1采购人组织验收活动，成交人负责在当地建设行政管理部门办理工程竣工验收备案（如需要的话）。

7.4质量保证

7.4.1本工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》要求及国家相关工程施工验收规范及标准，验收达到合格标准。

7.4.2整体项目质保期按建设部2000年80号令要求保修。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在质保金中双倍扣除，如质保金不足以支付维修费用的，发包人将向承包人追索；

7.4.3质保期从验收合格后开始计算。
八、项目特别说明（含结算方式、工程变更、工程竣工结算等）

8.1结算方法

8.1.1付款人：采购人付款。

8.1.2付款方式：按月进度计量的80%支付进度款，竣工验收合格后支付到计量进度的80%（不突破合同价款的80%），经竣工结算财评或审计后付至审定金额的97%（剩余价款的3%为质保金，在质保期满后无息支付）。

8.1.3结算综合单价=首轮清单报价综合单价×（最后报价总价÷首轮报价总价）。
8.2工程变更

8.2.1 本项目暂定价材料、设备属于合同风险外可调价范畴，该类材料、设备最终结算单价，以县级审计部门审定结果作为结算依据。

 8.2.2 工程变更、工程量增减属于合同风险外可调价情形，施工单位须提前提交变更申请及预算资料，由采购人现场初审确认后，报送县级审计部门出具审定意见，采购人持审计意见报采购主管部门审批并签订补充协议，补充协议生效后方可开展变更施工；未经完整审批、签订补充协议擅自施工的变更内容，不予计量结算、不予调整合同价款。

 8.2.3 可调整价款的工程变更、现场签证、暂定价材料调价，全部变更、签证、补充协议为工程竣工结算必备资料，缺失任一手续的变更价款审计不予认可，采购人不予支付。

九、其它需要说明的事项

9.1供应商一旦中标，除不可抗力因素外，未经采购人同意，不得变更拟任的施工项目部关键岗位人员；否则，其中标无效（★）。

9.2投标人在投标前需踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

注意：对本次采购涉及有关国家或省内有最新的法规或政策文件出台的，按最新的政策执行。其他未尽事宜在签订采购合同时详细约定。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：

一、磋商响应声明

二、保证金

三、供应商的资格证明材料

四、施工组织设计

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

七、报价一览表及报价文件

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

政府采购
响 应 文 件
采购项目名称：慈利县龙潭河镇中心幼儿园大门及配套

设施建设项目

采   购   人：慈利县龙潭河镇中学
政府采购编号:       
采购代理编号: HNFH-2026-F053
采购代理机构：湖南泛华项目管理有限公司
供应商：                         
    年  月  日
索引表 资格性审查索引表
资格性审查索引表
	序号
	资格性审查内容
	审查标准

	
	
	

	1
	法人提交法定代表人身份证明或者法人授权委托书并附法人身份证明，自然人提交身份证
	加盖公章

	2
	营业执照副本（或事业单位法人证书副本）
	复印件加盖公章
	三证合一（或五证合一）的只提供营业执照副本复印件加盖公章

	3
	组织机构代码证副本
	复印件加盖公章
	

	4
	税务登记证副本
	复印件加盖公章
	

	5
	《湖南省政府采购供应商资格承诺函》
	加盖公章

	6
	具备住房城乡建设主管部门颁发的 建筑工程施工总承包叁级及以上资质 ，安全生产许可证处于有效期；拟任项目经理具备 建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书；（提供无在建工程承诺书原件，格式自拟）项目部其他关键岗位人员须在投标时提供相关书面承诺，承诺工程实施时将按湘建建【2020】208 号文的要求配备，湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
	加盖公章

	7
	提供公告发布后在“信用中国www.creditchina.gov.cn）”或“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”的查询中无重大失信等被禁止投标记录；提供查询结果截图打印件并加盖公章。
	提供查询结果截图打印件并加盖公章


索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	符合性审查内容
	评审标准

	1
	投标有效期
	响应磋商文件的规定

	2
	响应文件的签署与盖章
	按照磋商文件的规定盖章与签署

	3
	投标报价
	未超过磋商文件规定的上限价或经磋商小组认定低于成本价的

	4
	施工工期
	响应磋商文件的规定

	5
	付款条件
	响应磋商文件的规定

	6
	是否有采购人不能接受的条件
	响应磋商文件的规定

	7
	磋商文件中标有“★”记号或者其他特别标明的实质性商务条款
	响应磋商文件的规定

	8
	投标文件是否对磋商文件的实质性要求和条件做出响应，或者是否对磋商文件的偏离超出磋商文件规定的偏离范围和幅度
	响应磋商文件的规定

	9
	是否有不符合法律、法规情况并注明理由
	响应磋商文件的规定

	
	
	

	
	
	


评审索引表

	序号
	磋商文件条款号
	评审因素
	评审标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


一、磋商响应声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：  份，参加该采购项目磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
附件1-1：

法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
另备一份开标时现场查验

附件1-2：

授权委托书(格式)
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：               
法定代表人（签字或印章）:               
被授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
另备一份开标时现场查验

二、保证金
依据张财购（2024）1号文件规定取消投标保证金
三、供应商的资格证明资料

附件3-1：          

   供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照（或事业单位法人证书）
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


附件3-2：
主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

附件3-3 
磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件。
以上资料复印件需加盖供应商单位公章

附件3-4          

供应商资格声明（格式）
致            （采购人、采购代理机构）：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）

日期：       年    月    日
附件3-5
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

以上资料复印件需加盖供应商单位公章

附件3-6
 湖南省政府采购供应商资格承诺函
 
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
   
 

机构代码：                              注册登记机构：                    
日    期:                               有   效   期:                     
注册资本:                               地        址:                     
经济行业                                经 济 性 质 :                     
法定代表人（负责人）姓名（签字）:          
身份证号:                               手机号：                      
授权代表人姓名（签字）:                    
身份证号:                               手机号：                      
公司（单位）名称（盖章）
年    月    日
注：供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的相关材料。
附件3-7   参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
致                       （采购代理机构）：
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在二百万元以下的行政处罚除外；
（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。
特此声明！
供应商名称（单位章）： 
法定代表人（签字或盖章）：              
日期：        年    月     日
附件3-8   其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

六、施工组织设计
                        施工组织设计
供应商应递交完整的施工组织时间，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：

一、施工方案与技术措施

二、工程进度计划与保证措施

三、质量管理体系与措施


四、安全管理体系与措施

五、环境保护管理体系与措施

六、资源配备计划

七、合理化建议

七、技术/商务响应与偏离表
技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日
八、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第二节第39条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件8-1  中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员
     人，营业收入为
    万元，资产总额为      
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员
     人，营业收入为
    万元，资产总额为      
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                  

日期：                        
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
九、报价一览表及报价文件

报价一览表
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	报价
	大写：                    （人民币）
小写：                    （人民币）

	工期（日历天） 
	

	质量等级 
	

	保修承诺 
	

	项目负责人 
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：             
日期：         年    月     日

附件9-1分项报价说明
分项报价说明
备注：1、分项报价明细表可以由供应商根据项目内容自行编制并说明；

一旦中标，未列明的费用由供用商自行承担。
供应商名称（盖单位公章）：       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
附件9-2 已标价工程量清单
已标价工程量清单
供应商名称（盖单位公章）：       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

十、供应商认为需要提供的其它资料
十一、最后报价

最后报价表
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	报价
	大写：                    （人民币）
小写：                    （人民币）

	工期（日历天） 
	

	质量等级 
	

	保修承诺 
	

	项目负责人 
	

	备  注
	1. 项目总报价须包不可预见费其价格不得变动（如果有）。

2. 项目报价的各种规费必须按规定计算，不得打折或优惠。

3. 最后报价不提供分项报价，将响应文件中的第一轮报价减去最后报价所得数值（优惠值）按比例优惠到第一轮报价的相应分项报价中，形成最后报价的分项价。


说明：
1. 此报价不放在响应文件中，磋商现场根据评审专家的要求提供。
2. 磋商文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价。
3. 本报价一式两份，可打印或用不退色墨水书写。

4. 本报价文件递交给代理机构后不得修改，否则视为无效文件。

供应商名称：
法定代表人或其授权代表签字：            
日期：         年    月   日

