采购需求

一、项目概况；

1、采购项目名称：吉首市第一中学场馆改造项目

2、采购预算：3523791.81元
3、建设地点：吉首市第一中学校内
4、工程概况：（一）室外路基土方开挖、比赛场地面刷漆、新增比赛场地面、新增排水沟及盖板、更换沟盖板、1.2m高轻钢龙骨赛事布隔栏、1.8m高轻钢龙骨赛事布隔栏；（二）场馆室内墙面涂料层拆除、天棚涂料层拆除、无机涂料墙面、无机涂料天棚、20mm厚康贝特板隔断、百叶窗帘；（三）安装工程配管PC20、配管JDG20、空调插座、3P空调安装等。

5、工程范围：本项目所有工程，具体以采购人提供的工程量清单约定为准。
二、需执行的相关标准；

国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

三、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

具体详见工程量清单和设计图纸。

编制依据

1、湖南省新希望城市建筑设计有限公司出具的《吉首市第一中学场馆改造项目》设计图。

2、《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015；
3、行业规范及标准：

（1）《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》(GB/T50854-2024)等配套工程量计算标准。

（2）《关于执行(建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函(2025)150号)。

（3）2025《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建科函(2025)151号)。

（4）湘建价建[2026]20号文关于湖南省建设工程造价管理总站关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数的通知。

（5）湘建价(2019)47号文关于湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知。

（6）材料单价按2026吉首市第三期6月份信息价，无信息价的参照周边县、市信息价及市场询价执行。

（7）其他与本项目有关的相关资料
五、项目交付或者实施的时间和地点；
（一）项目工期：45天（自开工之日起）。
（二）实施地点：吉首市第一中学。

六、需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、建筑材料运输、保管及保险，以及材料的使用要求

（1）供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场二次搬运等。

（2）供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）供应商负责派出施工人员的人身意外保险或工伤保险。

（4）供应商选购的材料符合国家、行业合格标准及合同要求。

（5）工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行，务必达到合格工程标准。成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。

（6）当现场情况与设计不相符时，须先报告采购方，再由采购方和设计方根据现场进行调整。

2、施工要求

（1）供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间做好围挡，控制好扬尘与噪声，合理安排施工时间，处理好与相邻单位的关系。

（2）中标人施工现场的关键岗位人员须与投标的关键岗位人员保持一致，否则采购人有权取消中标资格。

（3）中标人在施工过程中不得破坏建筑物结构，设备设施等，如有损坏照原样恢复，拒绝恢复，采购人有权请其他单位施工。产生的费用从工程款中扣除。

（4）施工项目部关键岗位其他人员实行承诺制，提交响应文件时不要求提供具体人员信息，其中标后按照国家和省有关法律法规、规范标准和湖南省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法（湘建建〔2020〕208号文）规定配备施工项目部关键岗位其他人员；项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员。安全员须具有有效的综合类专职安全生产管理人员（C证）证书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致（中标后提供）。（提供承诺函，格式自拟）

3.保修期及保修要求

按照建设部〔2000〕年第80号令、《建设工程质量管理条例》规定保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

4.在施工过程中的一切安全与运输事项由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。供应商在施工过程中损坏了周边房屋、设施设备甚至人员生命安全的，由供应商负责赔偿。

5.作业注意安全不扰民，注意环保，应洒水降尘。供应商应保证项目施工现场安全，对项目建设范围进行停水、断电、设置施工现场警示牌、警戒线、围挡等防护措施。如白天施工作业未完成，供应商晚上应在施工现场设置警示灯，并指派专人看守。如施工期间因未做好安全文明施工标识牌的提示引起安全问题，由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。
七、验收标准
1.验收时，供应商应清理施工现场的临时设施、施工垃圾并承担由此产生的费用，清理及卫生满足要求后方可验收。

2.由采购人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需）。

3.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

4.项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。
八、采购标的的其他技术、服务等要求

1.质量要求

质量要求：符合现行国家有关建筑工程施工质量验收规范和标准要求。

保修要求：按建设部2000年80号令规定保修。

施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

2.履约保证金

2.1成交人应在本合同签订前向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为本合同总金额的10%。履约保证金采用银行对公转账、银行保函、保证保险等形式。

2.2履约保证金退还时间：本项目全部内容完成、工程竣工验收合格、竣工结算经相关部门审核定稿后，无质量问题及违约纠纷的，成交供应商采用银行转账方式提交履约担保的，采购人在15个工作日内无息全额退还履约保证金。采用银行保函、履约保证保险提交履约担保的，担保有效期自开立起至工程竣工验收合格、竣工结算审核定稿，无质量问题及违约纠纷后60日止；项目延期的，成交供应商须提前30日完成续保。结算办结无纠纷后，成交供应商自行办理保函注销、保险退保；履约期内成交供应商违约的，采购人可直接向担保方申请赔付抵扣损失。如成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除乙方应向采购人支付的违约金或损失赔偿金。如有不足的，由成交供应商另行承担责任。

3.付款方式

3.1付款人：吉首市第一中学
3.2付款方式：工程竣工验收合格后付至合同总价款 80％，结算审计完成后付至结算审核价的 97％，剩余 3％作为工程质量保证金，缺陷责任期为 1 年，缺陷责任期满后无质量问题，无息退还质保金。所有款项支付前，成交供应商须开具符合学校财务要求的正规发票，资料不全、发票不合规的，相关责任由成交供应商承担。

3.3 本工程采用固定单价合同，最终结算价以审计部门审定的审计结论为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏谈判文件中所列工程量清单内容，均由供应商自负，付款人不再支付任何费用。
4.其他

4.1本项目签订据实结算合同，(报价需包含项目施工、材料、质量、工期、检测、保修、行政审批等)。

4.2供应商提供的投标报价工程量清单必须完全响应采购人公布的工程量清单，不得缺漏项，否则视为不合格供应商。供应商分项价格表按工程量清单内容制作。投标报价中的施工安全防护措施项目费、安全责任险、环境保护税须按照省住房城乡建设主管部门的规定计算，增值税按照政府有关主管部门的规定计算费用，投标报价中的暂估价或暂列金额须与招标人公布的暂估价（如有）或暂列金额（如有）保持一致，供应商报价时不得优惠或调整，否则按无效响应处理。
4.3施工单位做好施工区域内的保护工作，若有损坏应及时予以无偿修复。
九、其它需要说明的事项

投标人可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负
