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第一章  磋商邀请
[bookmark: _Toc17415_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12167][bookmark: _Toc30323][bookmark: _Toc11842][bookmark: _Toc15997][bookmark: _Toc17801]临湘市中医医院的临湘市中医医院病房改造提升项目代建单位招标进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
项目概况
 (临湘市中医医院病房改造提升项目代建单位招标) 采购项目的潜在供应商应在（湖南曼晖项目管理有限公司（岳阳市岳阳楼区北港路575号湘沪湘城西单元13楼1301室）获取采购文件，并于 2026年 9 月 15 日 9点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、采购项目基本信息
1、委托代理编号：HNMH-2026-02-CG011
2、采购项目名称：临湘市中医医院病房改造提升项目代建单位招标
3、政府采购计划编号： (2026)430682000034-1         
4、合同履行期限：代建周期：代建周期为合同生效之日起到实体移交手续完成止。其中合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止为540日；竣工验收合格后90日内申请办理工程结算审批事宜，并按合同约定向建设单位办理实体移交手续。
5、本项目 否 接受联合体投标 
二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	预算金额
（元）

	1
	1570600.00
	临湘市中医医院病房改造提升项目代建单位招标
	按照国家、省有关规定和代建合同的约定，代建周期内代行项目建设单位的职责，负责工程实施的组织、协调、管理工作等。
	1项
	1570600.00



三、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件：
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
包名称：临湘市中医医院病房改造提升项目代建单位招标
专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件：
包名称：临湘市中医医院病房改造提升项目代建单位招标
特定资格条件：
（一）投标人须具有下列一项或者多项资质（资信）：工程咨询建筑专业甲级或综合甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级或综合资质、工程设计建筑工程专业甲级或综合甲级、建筑工程专业施工总承包一级及以上、房地产开发一级(具有建筑工程施工总承包资质的企业应同时具有有效的安全生产许可证)。
（二）拟任代建项目经理具备高级（填“无要求”、“中级及以上”或“高级”）专业技术职称，并具有下列一项或者多项资质：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师建筑工程专业、一级注册建筑师（仅限参与房建类项目代建招标）、一级注册结构工程师（仅限参与房建类项目代建招标）、国家注册监理工程师房屋建筑工程专业。（行业有其他规定要求的，从其规定）。
（三）项目负责人经验：近3年，至少完成过一个代建项目或建筑专业工程咨询项目或建筑专业设计项目或建筑专业监理项目或建筑专业工程总承包（或施工总承包）项目。
（四）信誉要求 
（1）未被依法责令停业； 
（2）近三年承接的项目未发生过较大以上责任事故；
（3）近三年内无严重违法、违约等不良记录； 
（4）未被禁止参与代建活动； 
（5）未被列入湖南省信用信息共享平台上的失信企业黑名单； 
（6）不存在法律法规规定不允许参加招标投标活动的情形。
四、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
1、时间： 2026 年  9  月  3  日至 2026年  9  月  10  日，每天上午09:00:00至12:00:00 ，下午14:30:00至17:00:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：湖南曼晖项目管理有限公司（岳阳市岳阳楼区北港路575号湘沪湘城西单元13楼1301室）
3、方式：携带个人身份证（原件与复印件）、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)、营业执照副本复印件、以上均需加盖公章领取磋商文件。
4、售价：  0.00  元
五、响应文件提交截止时间、地点
1、截止时间：2026 年  9 月 15  日 09 点 30 分（北京时间）
2、地点：湖南曼晖项目管理有限公司（岳阳市岳阳楼区北港路575号湘沪湘城西单元13楼1301室）
六、响应文件开启
1、开启时间： 2026 年  9  月 15   日 09 点30 分（北京时间）
2、地点：湖南曼晖项目管理有限公司（岳阳市岳阳楼区北港路575号湘沪湘城西单元13楼1301室）
七、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、磋商说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、其他补充事宜
     无
十一、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：     临湘市中医医院   
地址：     临湘市长盛西路107国道旁      
联系人：      张霞晖         
联系电话：     17267552319  
2.采购代理机构信息
名称：     湖南曼晖项目管理有限公司       
地址：     岳阳市岳阳楼区北港路575号湘沪湘城西单元13楼1301室   
联系人：      杨玲、金冯       
联系电话：   0730-8284366  
3.项目联系方式
项目联系人： 张霞晖     
电　话：   17267552319     



















第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	临湘市中医医院病房改造提升项目代建单位招标

	第二章第2.1款
	采购人
	名    称：临湘市中医医院
地    址：临湘市长盛西路107国道旁
联系人：张霞晖      电 话：17267552319

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湖南曼晖项目管理有限公司  
地  址：岳阳市岳阳楼区北港路575号湘沪湘城西单元13楼1301室 
联系人：杨玲、金冯       
电  话：0730-8284366

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、 供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向：□中小企业小微企业监狱企业
福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的/ %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：
（一）投标人须具有下列一项或者多项资质（资信）：工程咨询建筑专业甲级或综合甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级或综合资质、工程设计建筑工程专业甲级或综合甲级、建筑工程专业施工总承包一级及以上、房地产开发一级(具有建筑工程施工总承包资质的企业应同时具有有效的安全生产许可证)。
（二）拟任代建项目经理具备中级及以上（填“无要求”、“中级及以上”或“高级”）专业技术职称，并具有下列一项或者多项资质：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师建筑工程专业、一级注册建筑师（仅限参与房建类项目代建招标）、一级注册结构工程师（仅限参与房建类项目代建招标）、国家注册监理工程师房屋建筑工程专业。（行业有其他规定要求的，从其规定）。
（三）项目负责人经验：近3年，至少完成过一个代建项目或建筑专业工程咨询项目或建筑专业设计项目或建筑专业监理项目或建筑专业工程总承包（或施工总承包）项目。
（四）信誉要求 
（1）未被依法责令停业； 
（2）近三年承接的项目未发生过较大以上责任事故；
（3）近三年内无严重违法、违约等不良记录； 
（4）未被禁止参与代建活动； 
（5）未被列入湖南省信用信息共享平台上的失信企业黑名单； 
（6）不存在法律法规规定不允许参加招标投标活动的情形。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、供应商为联合体形式的。本次磋商采购 不接受 联合体形式。
注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（格式详见附件）。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。）

	第二章第6.1款
	联合体形式
	 不接受
□ 接受

	第二章第6.1款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	 采购人不组织
□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	 本项目拒绝采购进口产品
□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	[bookmark: _GoBack]无

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年 9 月3日起至2026年 9 月10日止，每日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00（北京时间），地点为：湖南曼晖项目管理有限公司
（岳阳市岳阳楼区北港路575号湘沪湘城西单元13楼1301室）

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	(1)磋商通知；
(2)携带个人身份证（原件与复印件）、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)、营业执照副本复印件、以上均需加盖公章领取磋商文件。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间、地点
	2026年9月15日 9时30分(北京时间)
地点为：湖南曼晖项目管理有限公司
（岳阳市岳阳楼区北港路575号湘沪湘城西单元13楼1301室）

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	预算：1570600.00元
最高限价：1570600.00元
投标报价不能超过最高限价，否则作无效投标处理

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	 不要求提供
 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）
经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	 不要求提供
□ 要求提供

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	不要求提供
 要求提供

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第21.1款
	（1） 响应文件份数
（2） 响应文件的签署
（3） 响应文件的装订
	（1）响应文件的份数：正本一份，副本贰份，共叁份。并在响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。（电子版一份，须是正本盖章扫描件，容量大小不超过200M)。
（2）响应文件的签署：1. 磋商文件第五章“磋商文件格式”规定签署处，响应文件对应处必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章。加盖的供应商单位章名称须与供应商营业执照、资质证书上注明的单位名称一致。签字须手写体，不得用签字章代替。
2.响应文件正本必须本人亲笔签字，盖章必须为原章，副本可用正本复印。
（3）响应文件的装订：采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	            采购项目响应文件
政府采购编号：                     
委托代理编号：               
供应商名称：                 
在    年    月    日    时   分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南曼晖项目管理有限公司开标室
（地址：岳阳市岳阳楼区北港路575号湘沪湘城西单元13楼1301室）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	□专门面向中小企业采购。 
 非专门面向中小企业采购。 
1.给予小型和微型企业产品的价格给予 10%-20%的扣除，（工程项目为 6-10％）用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。
2. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为： / %。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。
注：1、应按要求填写《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。 
2、符合中小企业划分标准（中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准）； 
3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	1、节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。
①给予小型、微型企业、残疾人福利性企业和监狱企业产品的价格：货物服务采购给予小型和微型企业最终报价10%-20%的价格扣除，工程采购给予小型和微型企业最终报价6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  10 %，不重复享受政策；
②货物服务采购给予联合体最终报价4%-6%的价格扣除，工程给予联合体最终报价1%-2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /   %。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	信息公示媒体
	湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第二章第39.3款
	履约担保
	□ 不要求提供
 要求提供，
履约担保的金额为：履约担保的金额为中标价的5%
履约担保金额缴纳形式；银行转账或保函

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	本项目的代理服务费5000.00元，由采购人支付。

	第四章第一 项3 3 款
	履行合同的时间、地点及方式
	服务时间：代建周期为合同生效之日起到实体移交手续完成止。其中合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止为540日；竣工验收合格后90日内申请办理工程结算审批事宜，并按合同约定向建设单位办理实体移交手续；
地点：采购人指定地点；
方式：乙方负责实施和完税等。

	第四章第一 项4款
	合同价款支付方式和条件
	详见采购需求

	第二章第42.1款
	其他规定
	 一、为进一步优化政府采购领域的营商环境，缓解中小微企业融资难、融资慢、融资贵和金融企业不敢贷、不愿贷、不能贷问题。现在政府采购活动中推广中标贷。详见：岳财函〔2020〕124号岳阳市财政局关于优化政府采购领域营商环境推行“中标贷”的通知。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目磋商截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。
二、低价投标的处理：采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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附件1、岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507
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附件2、岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司
岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


























附页3
政府采购履约担保函
编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形； 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 



 	          保证人：（公章） 
                                            年   月   日




政府采购招标文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士
16673063296，陈工
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第三章 磋商办法
一、磋商方法
1.本项目采取综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
2.磋商因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度等，但不包括供应商资格条件。
3.磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定的最终采购需求，以及资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
4.价格分采用低价优先法计算，有效供应商的价格分按照下列公式计算：最后磋商报价/评审基准价×分值。
5.磋商报价高于采购人预算价为无效响应。
6.本项所称磋商报价为按第二章第 30.3 款规定评价后的磋商报价。
7.涉及政府采购政策优惠的，按前附表规定调整。
8.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。
二、推荐成交候选供应商
1.磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。
2.除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以推荐 2 家成交候选供应商外，其他项目成交候选供应商数量为前 3 名。
三、确定成交供应商
1.采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。
2.采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
3.最后报价确定遵守第二章第 30 条的规定。
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附页4-1 资格性审查表
资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（如投标人已办理三证合一或为事业单位，只提供营业执照或事业单位法人证）
	提交扫描件并加盖投标人公章

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
供应商可提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；不提供承诺函的，须提供下列材料之一：
①近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
②近三个月依法缴纳社会保障资金的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴社保的证明原件。
注：供应商提供资格承诺函的，无需提交上述税收、社保缴费证明材料。采购人有权在中标后对承诺事项开展核查，发现虚假承诺，按提供虚假材料处理。
	相关证明材料

	3
	法人提交法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证
	法定代表人身份证明或授权委托书附法定代表人身份证明原件并加盖投标人公章，自然人提交身份证扫描件

	4
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料（上年度财务审计报告等）并加盖投标人公章或自行承诺

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供证明材料并加盖投标人公章或自行承诺加盖投标人公章

	6
	投标人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明
	声明加盖投标人公章

	7
	不良信用记录查询
	被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。附查询截图。

	8
	特定资格条件：（一）供应商须具有下列一项或者多项资质：工程咨询建筑专业甲级或综合经济甲级、工程监理房屋建筑工程甲级或综合资质、工程设计建筑行业（建筑工程）建筑专业甲级或综合甲级、建筑工程施工总承包壹级及以上、房地产开发一级（具有建筑工程施工总承包资质的企业应同时具有有效的安全生产许可证）。
（二）拟任代建项目经理具备高级专业技术职称，并具有下列一项或者多项资质：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师建筑工程专业、一级注册建筑师（仅限参与房建类项目代建招标）、一级注册结构工程师（仅限参与房建类项目代建招标）、一级注册造价工程师土木建筑工程专业、国家注册监理工程师房屋建筑工程专业或投资项目管理师（行业有其他规定要求的，从其规定）。
（三）项目负责人经验：近3年，至少完成过一个代建项目或建筑专业工程咨询项目或建筑专业设计项目或建筑专业监理项目或建筑专业工程总承包（或施工总承包）项目。
	相关证明材料

	9
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
	相关证明材料


投标人有一项资格证明未提交，或资格证明有重大瑕疵,或提供虚假资格证明的，视为无效投标
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附页4-2 符合性审查表
符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审内容
	投    标    人

	
	
	
	
	

	1
	响应文件经授权代表签字或者加盖公章、未以他人名义投标
	
	
	

	2
	响应文件按规定格式填写，未有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
	
	
	

	3
	响应文件载明的投标范围符合磋商文件要求
	
	
	

	4
	投标有效期符合磋商文件要求
	
	
	

	5
	合同履行期限符合磋商文件要求
	
	
	

	6
	付款方式符合磋商文件要求
	
	
	

	7
	投标报价未超过采购项目预算
	
	
	

	8
	响应文件中未附有采购方不能接受的条件
	
	
	

	9
	响应文件中未具有其他未能实质性响应磋商文件的要求
	
	
	

	结论（填写合格与不合格）
	
	
	



投标人有一项不符合要求，视为无效投标。







取值范围
1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	价格
	[bookmark: S_2_7]A1=15%

	2
	技术
	A2=60%

	3
	商务
	[bookmark: S_2_9]A3=25%

	4
	其他
	0%

	∑(1+2+3+4)=1




附页4-3 评分办法 
	序号
	评标因素
	评审内容
	分值

	A1投标报价（满分值为100分）

	1
	投标报价
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
说明：
1. 因落实政府采购政策（价格评审优惠）进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商评审基准价和最后磋商报价。
2.根据财库〔2026〕2 号文件规定，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
	100分

	A2技术部分（满分值为100分）

	序号
	评审因素
	评审内容
	分值

	


1
	项目整体服务实施方案
	根据投标人针对本项目提供的项目整体服务实施方案（包括但不限于①代建管理目标、范围和内容②投资控制③质量控制④进度控制等）进行综合评定，每一小项计8分，最高计32分。
评审依据：缺、漏的每处扣8分，偏离、不完整、不合理的每处扣5分，包括但不限于语言、文字等其它错误的每处扣2分，不符合法律、法规或项目所在地行政规范性文件规定的计0分，扣分扣完本项为止。
	 32分

	2
	安全、环境保护与职业健康管理方案
	根据投标人针对本项目提供的安全、环境保护与职业健康管理方案（包括但不限于①安全生产监督与管理措施②环境保护管理措施③职业健康监督管理措施等）进行综合评定，每一小项计8分，最高计24分。
评审依据：缺、漏的每处扣8分，偏离、不完整、不合理的每处扣5分，包括但不限于语言、文字等其它错误的每处扣2分，不符合法律、法规或项目所在地行政规范性文件规定的计0分，扣分扣完本项为止。
	24分

	3
	项目管理方案
	根据投标人针对本项目提供的项目管理方案（包括但不限于①项目前期管理②招标管理③合同管理④风险管理⑤信息管理与沟通协调等）进行综合评定，每一小项计4分，最高计20分。
评审依据：缺、漏的每处扣4分，偏离、不完整、不合理的每处扣2分，包括但不限于语言、文字等其它错误的每处扣2分，不符合法律、法规或项目所在地行政规范性文件规定的计0分，扣分扣完本项为止。
	
20分

	4
	项目管理团队及合理化建议
	根据投标人针对本项目提供的项目管理团队及合理化建议（包括但不限于①项目管理团队组织分工②合理化建议等）进行综合评定，每一小项计8分，最高计16分。
评审依据：缺、漏的每处扣8分，偏离、不完整、不合理的每处扣5分，包括但不限于语言、文字等其它错误的每处扣2分，不符合法律、法规或项目所在地行政规范性文件规定的计0分，扣分扣完本项为止。
	16分

	5
	拟任代建项目经理述标
	根据投标人针对本项目提供的拟任代建项目经理述标【述标评定包含：1、口齿清晰，语言流利；2、能在规定的时间（10分钟）内完整、准确介绍代建管理方案；3、对代建项目特点和要求理解把握准确；4、投标单位及团队管理人员适应代建项目；5、要求的优势特点分析表达充分；6、本人适应代建项目要求的优势特点分析表达充分；7、表达专业性强；8、表达重点突出】进行综合评定，最高计8分。
评审依据：偏离、不完整、不合理的每处扣2分，包括但不限于语言等其它错误的每处扣1分，不符合法律、法规或项目所在地行政规范性文件规定的计0分，扣分扣完本项为止。
	8分

	A3商务部分（满分值为100分）

	1
	监管评价
	上年度被省代建主管部门考核评价分为A级得20分、B级的15分、C级得10分、D级及其余等级不计分。
证明材料：监管评价省内代建单位提供湖南省政府投资代建项目综合管理平台的查询记录截图。
投标人未参加代建单位考评或无考评结果或省外代建考评未采用等级制的，考核评价得分按C级计算。
	 20分

	2
	类似业绩
	投标人近三年（投标截止时间往前推36个月）具有类似业绩的，每提供一个计5分，最多计25分。
评审依据：类似业绩以提交投标文件截止时间前推36个月内，湖南省内代建项目为在湖南省政府投资代建项目综合管理平台中备案、实体移交登记并公示的日期。
业绩证明材料：代建项目业绩提供湖南省政府投资代建项目综合管理平台查询记录截图、中标通知书、代建合同（湖南省对口支援理县灾后重建项目，可不提供中标通知书、代建合同，但应提供加盖相关单位公章的证明资料）
	25分

	3
	岗位人员
	项目经理：
基本条件：具备高级及以上职称，常驻现场，不允许本项目代建以外的的工作：
且满足1、具备以下资质之一：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师、一级注册建筑师（仅限房建类项目）、一级注册结构工程师（仅限房建类项目）、国家注册监理工程师；
2、至少具备一个代建项目或一项投资总额不低于项目投资估算额50%的工程咨询或设计或专业监理项目、或一项建安费不低于项目投资估算额50%的工程总承包（或施工总承包）项目负责人经验；
满足以上要求的20分，不满足的0分。
	20分

	
	
	现场管理：
基本条件：具备中级及以上职称，常驻现场，不允许本项目代建以外的的工作：
且具备以下资质之一：注册建造师二级及以上、注册造价工程师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册咨询工程师（投资）、注册监理工程师、中级注册安全工程师（建筑施工安全）
满足以上要求的10分，不满足的0分。
	 10分

	
	
	设计管理：
基本条件：具备中级及以上职称，不驻现场，允许本项目代建以外的的工作：
具备以下资质之一：注册建筑师二级及以上、注册结构工程师二级及以上
满足以上要求的10分，不满足的0分。
	10分

	
	
	造价管理：
基本条件：具备中级及以上职称，不驻现场，允许本项目代建以外的的工作：
具备注册造价工程师二级及以上资质，且同时满足建筑工程及安装工程专业资格。
满足以上要求的5分，不满足的0分。
	5分

	
	
	招投标及合同管理：
具备中级及以上职称，不驻现场，允许本项目代建以外的的工作；
具备以下资质之一：注册咨询工程师（投资）、注册建造师二级及以上、注册造价工程师二级及以上、注册监理工程师
满足以上要求的5分，不满足的0分。
	5分

	
	
	报建及档案管理：
具备中级及以上职称，长驻现场，不允许本项目代建以外的的工作；
满足以上要求的5分，不满足的0分。
	5分



磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2本项目不接受联合体投标；
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受联合体形式的供应商。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 磋商办法
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
[bookmark: _Toc29578][bookmark: _Toc13507][bookmark: _Toc8441][bookmark: _Toc3830][bookmark: _Toc14173]15.1 响应文件包括下列内容：  
（1）磋商响应声明
（2）保证金（本项目不要求提供）
（3）供应商的资格证明文件
（4）服务方案说明
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）提供享受政府采购政策的证明材料
（7）报价一览表及报价文件
（8）供应商认为需提供的其它资料
（9）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。
19. 磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.3采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.4 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
41．采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
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第三章 政府采购合同 （参考）
                             第一节  合同协议书
                                                政府采购编号：     待填写      
采购人（全称）：    临湘市中医医院    （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：临湘市中医医院病房改造提升项目代建项目                           
（2）采购计划编号：   待填写                  
（3）项目内容：总建筑面积调整为21400平方米，主要建设内容包括:(一)病房改造面积15900平方米，改造床位392张，涉及病房163间，具体为:将10间五人间改为三人间，46间四人间改为两人间，改造三人间56间，两人间51间;(二)门诊及功能用房改造面积3100平方米，共改造房间58间;(三)急危重症救治中心改造面积2400平方米，改造病房10间，手术间6间。改造主要内容涵盖病房空间优化，室内照明，通风，空调系统升级，医用气体，紧急呼叫系统建设，智能化，数字化病房建设，以及水电，消防，污水处理，污物收集等配套设施和基础设施改造，并同步添置相关医疗及辅助设备。临湘市中医医院病房改造提升项目的代建工作。           
（4）项目负责人：               。
（5）服务时间：                 。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：   固定总价     。
3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：甲方指定地点
方式：乙方负责实施和完税等工作。
4.付款：
1、              详见采购需求                               。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       ☑ 向临湘市人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自双方签字盖章之日生效。
8.合同份数
本合同一式  捌  份，采购人执  叁 份，供应商执 叁  份，监管部门壹份，代理机构壹份均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                            
委托代理人：                            委托代理人：                            
电      话：                            电      话：                            
传      真：                            传      真：                            
                                    开 户 银 行：                           
       帐       号：                           









第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见招标文件前附表。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见招标文件前附表。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的期限、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见招标文件前附表。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.服务的验收
6.1 甲方在乙方提供服务后应当及时组织验收。
6.2 服务的不足，甲方应在验收时当面提出；对服务质量有异议的应在服务履行开始之日起十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取相应补救措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定完成服务后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对服务成果进行检查验收合格后，应当收取发票并在《验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的服务采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：
（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；
（2）甲乙双方相互串通通过减少服务内容、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；
（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；
（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；
（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。
7.质量标准和保证
7.1 质量标准
（1）本合同下交付的服务成果应符合第四章“服务内容及要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的服务还应符合国家有关规定。
7.2 保证
（1）乙方应保证所供服务是符合合同规定的要求和内容。乙方应保证其服务没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在服务最终履约完成后不少于招标文件前附表规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的服务期限内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在招标文件前附表规定的响应时间内以合理的速度给甲方提供服务。
（4）在服务期限内，如果服务成果不符合要求的，甲方可以根据本合同第13.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
8.权利瑕疵担保
8.1 乙方保证对其出售的服务享有合法的权利。
8.2 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
9.知识产权保护
9.1 乙方对其所提供的服务应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
9.2 甲方使用乙方提供的服务对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
9.3 甲方委托乙方提供的服务，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
10.保密义务
10.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
11.合同价款支付
11.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
11.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在服务验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
11.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在服务验收合格后十五个工作内支付。
11.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字或盖章的证明文件，报经甲方审查同意。
11.5 合同价款支付方式和条件在招标文件前附表中另有规定。
12.伴随服务
12.1 乙方应向甲方提交所提供服务的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：图纸、操作手册或服务指南。这些文件应随同服务成果一同提交。
12.2 乙方还应提供下列服务：
（1）服务现场的启动监督及技术支持；
（2）提供服务所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的服务实施监督，但前提条件是该服务并不能免除乙方在服务期限内所承担的义务；
13.违约责任
13.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的服务存在质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退款给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。
③乙方应自接到甲方通知之日起七日内负责提供符合合同规定的服务成果，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的服务期限基础上相应延长服务期限。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付款项中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
13.2 迟延履约的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应提前三个工作日以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应在三个工作日内对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。
（2）除本合同第18条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿延迟提供服务的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延提交服务成果，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
14.合同的变更
14.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
14.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
14.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
15.合同中止与终止
15.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
15.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
16.合同转让和分包
16.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
16.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
16.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
17.供应商的广告或宣传
17.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商是政府采购指定单位。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
19.解决争议的方法
19.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
19.2 调解不成可以按招标文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
19.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。
20.法律适用
20.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
21.通知
21.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续；
21.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
22.合同未尽事项
22.1合同未尽事项见招标文件前附表。
23.合同份数及生效
23.1合同份数见招标文件前附表。
23.2合同在合同各方签字盖章后生效。




第三节 政府采购合同专用条款

	第三章
第1.1款
	甲方名称、地址 
	临湘市中医医院

	第三章
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	第三章
第5.1款
	履行合同的期限、地点及方式
	履行合同的期限：代建周期为合同生效之日起到实体移交手续完成止。其中合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止为540日；竣工验收合格后90日内申请办理工程结算审批事宜，并按合同约定向建设单位办理实体移交手续。 
地点：采购人指定地点
方式：采购人指定方式

	第三章
第9.2（3） 项
	响应时间
	成交供应商应在接到采购人通知后 12 小时内响应，采购人要求上门服务时，应在接到通知后 24 小时内到达现场。

	第三章
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第五章 采购需求。

	第三章
第14.2（6） 项
	伴随服务
	详见第五章 采购需求。

	第三章
第20.2款
	解决争议的方式
	■ 向临湘市人民法院提起诉讼
 仲裁

	第三章
第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商解决
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第一节 采购清单一览表
	序号
	包名称
	简要技术
要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	临湘市中医医院病房改造提升项目代建单位招标
	详见本章第二节、第三节
	1
	1570600.00
	1570600.00
	/
	/


注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、服务内容及要求：详见“第二节、第三节”中的具体内容及要求。














第二节、技术要求
一、项目概况
1.1、招标项目名称：临湘市中医医院病房改造提升项目代建单位招标；
1.2、项目建设地点：临湘市中医医院内 ；
1.3、项目建设内容及规模：总建筑面积调整为21400平方米，主要建设内容包括:(一)病房改造面积15900平方米，改造床位392张，涉及病房163间，具体为:将10间五人间改为三人间，46间四人间改为两人间，改造三人间56间，两人间51间;(二)门诊及功能用房改造面积3100平方米，共改造房间58间;(三)急危重症救治中心改造面积2400平方米，改造病房10间，手术间6间。改造主要内容涵盖病房空间优化，室内照明，通风，空调系统升级，医用气体，紧急呼叫系统建设，智能化，数字化病房建设，以及水电，消防，污水处理，污物收集等配套设施和基础设施改造，并同步添置相关医疗及辅助设备。；
1.4、代建范围内投资控制目标：项目概算总投资6848.97万元，其中代建范围内投资控制目标6848.97万元（其中:其中工程费用6061.74万元，工程建设其他费用461.09万元，预备费326.14万元）
1.5、代建项目工程质量标准：依照国家《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》（相应法定质量标准）达到合格；
1.6、代建项目安全管理目标：代建单位无安全责任事故；
1.7、代建周期：代建周期为合同生效之日起到实体移交手续完成止。其中合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止为540日；竣工验收合格后90日内申请办理工程结算审批事宜，并按合同约定向建设单位办理实体移交手续；
二、采购目的
对本项目建设选择专业化的管理单位（即代建单位）负责政府投资项目的实施，控制项目投资、质量、工期和保证施工安全，项目竣工验收后移交建设单位。
3、 代建工作概况
中标人在代建期限内行使建设单位相关权利、代行建设单位相关职责，负责项目实施组织、协调、管理等工作，具体负责下列事项：
（一）办理设计变更等有关事项报批手续；
（二）督促项目各参建单位加强项目质量和安全生产管理；
（三）配合建设单位按照项目进度申报财政资金，并按月向发展改革、财政部门报
送工程进度及资金使用情况；
（四）组织工程验收，办理竣工验收备案，向建设单位办理项目实体移交手续；
（五）办理工程结算、协助建设单位办理竣工财务决算；
（六）整理汇编并移交有关项目资料；
（七）做好缺陷责任期和保修期的服务工作；
（八）依据代建合同约定应当承担的其他工作。
四、本项目人员的设置及要求
本项目配备人员要求至少：代建项目经理 1 人、现场管理 1 人、招投标与合同管理1 人、设计管理 1 人、造价管理 1 人。现场常驻人员岗位及人数：代建项目经理 1 人、现场管理 1 人（其中现场管理人员可兼任招投标及合同管理人员和报建及档案管理人员）。各岗位人员应为供应商正式职工。
★拟任代建项目经理资格要求：
（1）具备高级专业技术职称，并具有下列一项或者多项资质：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师土木建筑相关专业、一级注册建筑师（仅限参与房建类项目代建招标）、一级注册结构工程师（仅限参与房建类项目代建招标）、国家注册造价工程师土木建筑工程相关专业、国家注册监理工程师房屋建筑工程专业或投资项目管理师（行业有其他规定要求的，从其规定）；
（2）拟任代建项目经理为供应商正式员工（提供磋商响应截止时间前最近三个月供应商为其缴纳社保证明材料复印件）。拟任代建项目经理不得参与正在实施或已中标尚未签订合同或已公示为中标候选人第一名尚未发布中标通知书的其它代建、工程项目管理、监理、设计、咨询、造价、施工、房地产开发等项目（已依法取消、依法变更的除外）。供应商为房地产开发企业等，因政策原因拟任项目经理执业证书不能注册（登记）的，拟任项目经理执业证书可不注册（登记），但其执业证书不得在其他企业注册（登记）；
五、建设单位依法承担质量安全等法定义务和责任，并具体负责下列事项
（一）负责建设资金筹措、用地手续的办理；
（二）在建设工程及其他工程服务采购、招标前，完成代建单位招标工作；
（三）提出项目建设需求；
（四）提供项目建设的必要资料；
（五）监督代建单位工作，参与代建项目的后评价；
（六）按照相关规定以及合同约定应当由建设单位承担的其他事项。
六 、代建周期交付要求
代建项目建成后，应当按照国家和省有关规定以及代建合同约定进行竣工验收，工程竣工验收合格后，方可交付使用。
代建单位应当在竣工验收合格后3个月内协助建设单位向财政部门申请办理工程结算审批事宜。
七 、其他需要说明事项
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及响应，并针对本项目需求编制代建项目管理方案。技术规格、参数与要求中未尽事宜，在签订合同时供需双方直接协商确定，但必须满足采购人提出的技术要求。
8、 代建管理团队其他岗位人员配备




代建管理团队其他岗位人员最低配备要求表
	岗位设置
	人数要求
	资质要求
	职称要求
	是否常驻现场
	是否允许承担本项目代建以外的工作
	是否允许变更
	备注

	现场管理
	独立配备（1）人
	□无要求
☑至少 1 人具备以下资质之一：注册建造师二级及以上、注册造价工程师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册咨询工程师（投资）、注册监理工程师、中级注册安全工程师（建筑施工安全）
□            （具备其他适应项目实际要求的资质）
	□无要求
□初级
☑中级及以上
	是
	不允许
	不允许
	注 册
证 书
的 单
位 应
与 投
标 人
名 称
一 致
（其他特殊要求）

	设计管理
	独立配备（1）人
	☑至少  1  人具备以下资质之一：注册建筑师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师（仅限机电安装工程代建单位招标选用）
□            （具备其他适应项目实际要求的资质）
	中级及以上
	否
	允许
	允许
	注 册
证 书
的 单
位 应
与 投
标 人
名 称
一 致


	造价管理
	独立配备1人
	具备注册造价工程师二级及以上资质
	中级及以上
	否
	允许
	允许
	注 册
证 书
的 单
位 应
与 投
标 人
名 称
一 致


	招投标及合同管理
	☑允许独立配备人员及其他人员兼任
□独立配备1人
	□无要求
☑具备以下资质之一：注册咨询工程师（投资）、注册建造师二级及以上、注册造价工程师二级及以上、注册监理工程师
	无要求
	否
	允许
	允许
	注 册
证 书
的 单
位 应
与 投
标 人
名 称
一 致


	报建及档案管理
	☑允许独立配备人员及其他人员兼任
□独立配备1人
	无要求
	无要求
	是
	不允许
	允许
	注 册
证 书
的 单
位 应
与 投
标 人
名 称
一 致



注：
1.其他岗位是指代建团队中除代建项目经理岗位以外的其他岗位。
2.此表为代建团队人员配备的最低要求，投标人可根据自身情况和代建工作需要提出更有利于招标人的人员配备方案。表中“人数要求”为“允许独立配备人员及其他人员兼任”时，本项目独立配备人员可兼任团队其他岗位工作；投标人也可选用本单位其他人员担任，此时均允许该人承担本项目代建以外的工作。
3. 独立配备人员可按采购要求，兼任团队其他岗位工作。





第三节、商务要求
一 、代建单位不得有下列行为：
（一）以围标、串标等手段谋取中标；
（二）将代建业务转包或者违法分包；
（三）与建设单位串通，损害国家利益或者社会公共利益；
（四）在所代建的项目中承担勘察、设计、监理、造价咨询、施工、设备材料供应等工作，或者与以上单位有隶属关系及其他直接利益关系；
（五）与勘察、设计、监理、造价咨询、施工、设备材料供应等单位串通，损害建设单位利益；
（六）擅自调整建设内容、建设规模、建设标准及代建管理目标；
（七）法律法规规定的其他违法行为。
二 、代建单位现场人员不得有下列行为：
（一）在代建管理期间弄虚作假、收受贿赂、索取回扣；
（二）对发现的工程质量、施工安全、工程进度、概算控制等方面的问题不及时纠正；
（三）项目负责人同时承担 2 个以上工程项目管理工作；
（四）泄露与代建项目有关的依法应当保密的信息。
三 、合同支付方式：
（一）预付款
1）、自签订合同之日起，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在5个工作日（3-5个）内报请财政支付，预付该项目合同总额的30%。
（二）进度付款
1）、主体工程基础完工后，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在10个工作日(7-10个)内，报请财政支付依据批复的初步设计概算核定代建服务费总金额的20%，代建服务费总金额与暂定总金额有差额的，在本次支付中应按预付款情况予以扣减或补足，如扣减不足的，在下一个支付阶段予以扣减;
2）、主体工程封顶后，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在10个工作日(7-10个)内，报请财政支付依据批复的初步设计概算核定代建服务费总金额的20%，代建服务费总金额与暂定总金额有差额且在上一次支付中尚未扣减完的，在本次支付中继续扣减;
3）、工程整体竣工验收合格后，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在10个工作日(7-10个)内，报请财政支付依据批复的初步设计概算核定代建服务费总金额的20%;
4）、余款10%(代建服务费总额的5%-10%)待代建范围内工程结算完成后的180日内付清。
四 、违约责任
因代建单位原因造成项目决算资金超出投资概算的，代建单位应当按照合同约定承担违约责任。
五 、报价要求
1、参考湘发改价服〔2015〕744 号文件和当地财政部门取费文件规定的标准计算，
本项目代建服务费采购预算价为 1570600.00元。
2、磋商报价高于采购预算价的为不响应磋商文件。供应商若认为采购预算价低于企业自身成本的或不能接受本磋商文件其他有关条款的，可以放弃投标。
六 、其他需要说明事项
1、未尽事项宜按湖南省代建单位招标投标办法执行。
2、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及响应。




第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：
[bookmark: _Toc1979][bookmark: _Toc10180][bookmark: _Toc18732]一、磋商响应声明
[bookmark: _Toc30762][bookmark: _Toc29755][bookmark: _Toc2917]附件1：法定代表人身份证明
[bookmark: _Toc14997][bookmark: _Toc17885][bookmark: _Toc31751]附件2：法定代表人授权委托书
2、 [bookmark: _Toc14573][bookmark: _Toc1595][bookmark: _Toc14126][bookmark: _Toc7876][bookmark: _Toc3022][bookmark: _Toc23612]保证金（本项目不要求提供）
三、供应商的资格证明资料
[bookmark: _Toc10962][bookmark: _Toc3425][bookmark: _Toc8600]附件3：供应商基本情况表
[bookmark: _Toc21609][bookmark: _Toc11828][bookmark: _Toc5466]附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
[bookmark: _Toc27602][bookmark: _Toc24204][bookmark: _Toc24770]附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
[bookmark: _Toc19135][bookmark: _Toc29686][bookmark: _Toc12476]附件6：其它证明材料或说明
四、货物或服务方案说明
附件7-1：服务方案说明（服务类适用）
附件7-2：拟投入本项目人员汇总表
附件7-3：主要人员简历表（服务类适用）
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供享受政府采购政策的证明资料
附件8-1：中小企业声明函
附件8-2：残疾人福利性单位声明函
附件8-3：监狱企业证明资料
七、报价一览表及报价文件
[bookmark: _Toc10622][bookmark: _Toc11619][bookmark: _Toc24001]附件9：报价一览表
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价



（备注：响应文件中凡涉及法定代表人或其委托代理人签字必须为亲笔签名，否则视为无效投标）





[bookmark: _Toc29419][bookmark: _Toc24205][bookmark: _Toc28137][bookmark: _Toc27414][bookmark: _Toc16660]
政府采购
[bookmark: _Toc17666][bookmark: _Toc8517][bookmark: _Toc28779][bookmark: _Toc30483][bookmark: _Toc1060]响 应 文 件
                     
[bookmark: _Toc2645][bookmark: _Toc4103][bookmark: _Toc22902][bookmark: _Toc340][bookmark: _Toc21061]采购项目名称:                       
[bookmark: _Toc15226][bookmark: _Toc14006][bookmark: _Toc18098][bookmark: _Toc31066][bookmark: _Toc20296]采   购   人：                       
[bookmark: _Toc9141][bookmark: _Toc3308][bookmark: _Toc18169][bookmark: _Toc25573][bookmark: _Toc10887]政府采购编号:                       
[bookmark: _Toc10499][bookmark: _Toc12721][bookmark: _Toc13300][bookmark: _Toc20456][bookmark: _Toc14715]采购代理编号:                       
[bookmark: _Toc25773][bookmark: _Toc26035][bookmark: _Toc14816][bookmark: _Toc4584][bookmark: _Toc1385]采购代理机构：                      


[bookmark: _Toc9840][bookmark: _Toc22815][bookmark: _Toc27448][bookmark: _Toc27653][bookmark: _Toc1247]供应商名称                         
[bookmark: _Toc25030][bookmark: _Toc9908][bookmark: _Toc18660][bookmark: _Toc19638][bookmark: _Toc30456][bookmark: _Toc34637790]年  月  日
一、磋商响应声明(格式)
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：           
日     期：           年     月    日
[bookmark: _Toc34637792]
附件1
法定代表人身份证明

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（正反面）


	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件






供应商名称（盖单位章）：
日期：        年     月    日      


★本法定代表人身份证明须单独另备一份及法定代表人身份证明原件开标现场查验。


[bookmark: _Toc34637793]

附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号、包号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)需手持一份开标现场身份验证。


	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件

	授权人身份证（正面）复印件
	授权人身份证（反面）复印件




供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字或签章）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

★本授权委托书须单独另备一份及委托代理人身份证原件，并附法定代表人身份证明开标现场查验。




二、保证金（本项目不要求提供）


[bookmark: _Toc22201157]
三、供应商的资格证明资料
附件3                 供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《登记证书》或《营业执照》（副本）复印件



[bookmark: _Toc5470][bookmark: _Toc516][bookmark: _Toc20263][bookmark: _Toc20651261][bookmark: _Toc34637802][bookmark: _Toc22201159]
附件4      磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；
（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料或自行承诺。
（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（上年度财务审计报告等）或自行承诺；
（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。
备注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

[bookmark: _Toc16117]














附件4-1湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:
 大型口       中型口        小型□         微型□。



公司(单位)名称(盖章)：

日期:      年   月    日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：













附件4-2
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有
重大违法记录的书面声明

致           （采购人）：

    我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

特此声明！


投标人名称（单位章）： 
法定代表人（签字或盖章）：              
日期：        年    月     日

（附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询的网页截图并加盖公司公章）













附件5  磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。










附件6           其它证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件















四、服务方案说明
附件7-1：
服务方案说明


服务类项目供应商应根据评分办法和采购需求的规定编写服务方案。格式自拟。




供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日






























附件7-2：

拟投入本项目人员汇总表
	序号
	姓名
	职称或相关资格证
	拟任本项目担当的职务
	其他

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc23217][bookmark: _Toc18239][bookmark: _Toc1014]供应商名称：                
[bookmark: _Toc10944][bookmark: _Toc21581][bookmark: _Toc7527]法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日

附件7-3：
主要人员（项目负责人等）简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	序号
	类似项目名称
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc7806][bookmark: _Toc6568][bookmark: _Toc27394]供应商名称：                
[bookmark: _Toc15224][bookmark: _Toc243][bookmark: _Toc14999]法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日


[bookmark: _Toc9276][bookmark: _Toc25027][bookmark: _Toc2151]五、技术/商务响应与偏离表
包号：
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证:除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款条款完全响应，无偏离。


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。







[bookmark: _Toc26510][bookmark: _Toc30732][bookmark: _Toc3928]供应商名称：                   
[bookmark: _Toc27931][bookmark: _Toc7435][bookmark: _Toc28752]法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
[bookmark: _Toc17138][bookmark: _Toc5301][bookmark: _Toc21723]日          期：       年      月     日












[bookmark: _Toc22201164][bookmark: _Toc34637806]
六、提供享受政府采购政策的证明材料

附件8-1
中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写】
本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1. (标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;服务商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
1. (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;服务商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章):
                      
          日期:






附件8-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

[bookmark: _Toc34637807][bookmark: _Toc22201165]
附件8-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。


[bookmark: _Toc22201163]













七、报价一览表及报价文件
附件9	
报价一览表（服务类适用）
	项目名称	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	服务内容
	

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	服务期限
	

	项目负责人
	

	备  注
	




供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日


附件9-1
分项价格表(服务类适用) 

项目名称：                           包号：                         金额单位：元
	分项项目名称
	项目特征描述
	数量
	单位
（批次）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	



分项报价具体详见附件工程量清单

供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日










八、供应商认为需要提供的其它资料

承 诺 函

（项目建设单位全称）：
鉴于我方即将与你方签订           （代建项目名称）的代建合同协议书，承担该项目代建管理服务工作。我方承诺严格按照代建合同要求及建设程序和各项规定进行管理，严格按照政府投资主管部门批复的投资规模、标准进行建设，决算不超概算。
如因我方违反代建合同约定致使项目投资增加或你方经济损失的，所增加的项目投资额和造成的你方直接经济损失从履约担保中赔偿；履约担保不足的，相应扣减代建服务费；代建服务费仍不足的，从我方自有资金中赔偿。


代建单位：  （代建单位盖章）  
[bookmark: _Toc15571][bookmark: _Toc29299][bookmark: _Toc5402]日    期：    年    月    日 



九、最后报价

	项目名称	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	服务内容
	

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	服务期限
	

	项目负责人
	

	备  注
	



供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日（日期必须为当日）



（说明：本页最后报价不装订在响应文件中,供应商可根据磋商后现场报价，也可以按以上格式制作“最后报价”，并加盖单位公章后单独携带到投标现场，用于磋商后进行最后报价。）
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