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第一章  磋商邀请
岳阳市沿湖风光带管理中心 的 岳阳市沿湖风光带管理中心东风湖公园绿化养护管理项目 进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：岳阳市沿湖风光带管理中心东风湖公园绿化养护管理项目 

2、政府采购计划编号：(2026)430602000036-1  
3、委托代理编号：LQZCZB04-G26013 
4、采购项目预算：1850000.00元

(支持预付款，预付比例：   / % 

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理
6、评标方法：(最低价法(综合评分法 

7、合同定价方式：( 固定总价 (固定单价(成本补偿(绩效激励 

8、合同履行期限：合同签订后壹年。 
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

(投标保证金：采购项目预算的 / %；

(履约保证金：中标金额的  /  %；

(预付款保证金：预付款的 / %；

(质量保证金：合同金额的  /  %；

二、采购人的采购需求

	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	岳阳市沿湖风光带管理中心东风湖公园绿化养护管理项目
	岳阳市沿湖风光带管理中心东风湖公园绿化养护管理项目
	详见采购需求
	1
	1850000.00
	1850000.00
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的     /    %分包给中小企业。

3、本项目的特定资格要求：

(1)提供中小企业声明函，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目属于“物业管理”；

（2）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》（湘财购【2021】16号文）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购【2022】17号文），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文））参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财政状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

1、有意参加投标者，请于2026年9月18日起至2026年9月24日止，每日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00（北京时间），双休日及节假日除外，在国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼）携带个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)、营业执照副本复印件购买磋商文件。

2、磋商文件每套售价0元。

(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼）获取电子版招标文件。 
(本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年9月30日9时30分（北京时间）

2、提交投标文件地点：国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦北栋负一楼）
3、开标时间：2026年9月30日9时30分（北京时间） 

4、开标地点：国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦北栋负一楼）七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 

九、投标说明
1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。 

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

采购人名称：岳阳市沿湖风光带管理中心

地址：岳阳楼区 

联系人：石峤    

电话：13607300772 
2、采购代理机构信息

招标代理机构：国鼎和诚项目管理集团有限公司

联系人：文雯、赵景     

电话：0730-8630007、13873093177

地址：岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼
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注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	岳阳市沿湖风光带管理中心东风湖公园绿化养护管理项目 

	第二章第2.1款
	采购人
	采购　人：岳阳市沿湖风光带管理中心 
地    址：岳阳楼区 
联 系 人：石峤
联系电话：13607300772

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名    称：国鼎和诚项目管理集团有限公司

地   址：岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼

电   话：13873093177
联 系 人：文雯、赵景     

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款


	供应商资格条件


	1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。

(强制分包：大型企业应将采购份额的   /  %分包给中小企业。

采购项目的特定资格条件：

(1)提供中小企业声明函，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目属于“物业管理”

（2）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》（湘财购【2021】16号文）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购【2022】17号文），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文））参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财政状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。 

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	／

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织

□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	本招标项目不适用

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其它。
	本招标项目不适用。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购环境标志产品
	☑ 否

□ 是，列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，取得《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

(1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / %，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的 / %，则扣除比例为 / %）；

(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %分、价格 / %分，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的 / %，分别给予技术 / %分、价格 / %分的加分）；

(3)采用竞争性谈判时，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 /%，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的 / %，则扣除比例为 /%）。(4)投标人应在投标文件中标注出列入《环境标志产品政府采购品目清单》且取得环境标志产品认证证书的产品，并将该部分产品单独列表且计算该部分产品占总投标报价的比重，否则本项不加分。

	第二章第9.3款
	环境标志产品的价格折扣比例
	采用综合评分法时，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 /%。

	第二章第9.4款
	两型产品的价格折扣比例
	根据湘财购[2023]32号文规定，湖南省两型产品相关优惠政策已废止。

	第二章第9.5款
	小型、微型企业的价格折扣比例
	■专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。

□非专门面向中小企业采购：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予为3%-5%（工程项目）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / %。

（2）给予联合体1%-2%（工程项目）的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / %。

（3）应按要求填写《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。
（4）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：4.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准）；

4.2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务、合同条款可能变动

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年 9月18日起至2026年9月24日止，每日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00（北京时间），双休日及节假日除外，地点为：国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼）

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)、营业执照副本复印件并加盖公章

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年9月30日9时30分（北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章第16.1款
	采购项目预算
	预算：1850000.00元 。最高限价：1850000.00元
超过预算的投标报价将视为无效投标。

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供

□ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）

经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供

□ 要求提供，提交的样品:       ,提交的时间：            、地点:                。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	■ 不要求提供

□ 要求提供

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	 60 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件份数
	正本 壹 份副本 贰  份（一正两副）电子版一份

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	岳阳市沿湖风光带管理中心东风湖公园绿化养护管理项目 响应文件

政府采购编号：(2026)430602000036-1          

委托代理编号：LQZCZB04-G26013 
供应商名称：                    
在2026年 9 月 30 日 9 时 30分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	国鼎和诚项目管理集团有限公司开标室：岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦北栋负1楼

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.4款规定及本款分值调整：

节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后

报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品

最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.4款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第二章第39.3款
	履约担保
	■ 不要求提供

□ 要求提供，履约担保的金额为：   

	七、其它规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	招标代理服务费由采购人向采购代理机构支付，本项目的代理服务费用为14800.00元（人民币：壹万肆仟捌佰元整）。

	第二章第42.1款
	其它规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。

低价投标的处理：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

提供同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下的投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行岳阳分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行岳阳分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行岳阳分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行岳阳分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行岳阳分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行岳阳分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行岳阳分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   日

附页4-1 资格性审查表
资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
	序号
	资格性审查内容
	合格标准
	投标人

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照
	提交复印件并加盖投标人公章 
	
	
	

	2
	依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金
	提交证明材料复印件并加盖投标人公章或自行承诺
	
	
	

	3
	法人提交法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证
	法定代表人身份证明或授权委托书附法定代表人身份证明原件并加盖投标人公章，自然人提交身份证扫描件
	
	
	

	4
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料并加盖投标人公章或自行承诺
	
	
	

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供证明材料并加盖投标人公章或自行承诺
	
	
	

	6
	投标人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明
	书面声明加盖公章
	
	
	

	7
	不良信用记录查询
	投标截止时间前30天内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录加盖公章
	
	
	

	8
	特定资格条件
	提交复印件并加盖投标人公章
	
	
	

	9
	结论
	
	
	


投标人有一项资格证明未提交，或资格证明有重大瑕疵,或提供虚假资格证明的，视为无效投标。
附页4-2 符合性审查表
符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标单位

	1
	投标有效期
	满足招标文件要求
	
	
	

	2
	服务期限
	满足招标文件要求
	
	
	

	3
	商务技术投标文件的签署、盖章
	符合招标文件要求
	
	
	

	4
	投标文件中是否符合法律、法规和招标文件其他实质性规定
	要求符合
	
	
	

	5
	投标报价
	未超过招标文件的预算金额或者最高限价
	
	
	

	结论
	
	
	


附页4-3
评分办法

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	20%

	技术部分
	50%

	商务部分
	30%

	序号
	评 审 项 目
	分值
	评     分     标     准

	1
	投标价格（20%）
	100
	以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝评标基准价÷投标报价×分值。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术部分（50%）
	整体服务方案
	20
	供应商根据本项目制定的整体服务方案及措施（包括但不限于整体管理方案、安全秩序管理方案、全年养护计划、合理化建议等）进行综合评审：思路明晰合理、措施完整、科学、合理、针对性强的计20分，每发现一处缺漏项扣5分；不合理，实用性、针对性不强的每处扣2.5分，扣完为止，未提供方案计0分。

	
	
	绿化养护方案及措施
	20
	根据各供应商针对本项目提供的绿化养护方案（包含但不限于：养护管理实施计划、养护管理方案及措施、绿地保洁处理方案及措施、作业工具及安全作业操作方法、安全文明保证措施等），进行综合评审，方案完整、思路清晰合理、符合项目的需求并贴合本项目实况、针对性强、可操作性强的计20分，每发现一处缺漏项扣4分，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处扣2分，扣完为止；未提供方案不计分。

	
	
	项目管理制度
	20
	根据各供应商针对本项目提供的项目管理制度（包含但不限于：日常管理制度、人员管理、岗位职责、内部监督管理措施等）进行综合评审，项目管理制度内容完整，日常管理符合实际需要且操作性强，人员管理分工明确，岗位职责划分清晰合理，内部监督管理措施全面的，计20分；每发现一处缺漏项扣5分，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处扣2.5分，扣完为止；未提供方案不计分。

	
	
	应急保障

方案
	20
	根据供应商针对本项目制定的应急保障方案进行综合评审：包括但不限于应急保障制度总体建设、 工伤处理方案、应急人员调配、恶劣天气应急措施等内容进行综合评审，方案完整、思路清晰合理、符合项目的需求并贴合本项目实况、针对性强、可操作性强的计20分，每发现一处缺漏项扣5分，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处扣2.5分，扣完为止；未提供方案不计分。

	
	
	项目整体理解程度
	20
	根据供应商对本项目的理解程度，能针对性阐述本项目的采购目标，相关内容符合采购需求（包括但不限于：对本项目的采购目标理解、采购需求的响应、项目的整体设想及策划、管理机构的设置等），进行综合评审，方案完整、思路清晰合理、符合项目的需求并贴合本项目实况、针对性强、可操作性强的计20分；每发现一处缺漏项扣5分，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处扣2.5分，扣完为止；未提供方案不计分。

	3
	商务部分（30%）
	企业

实力
	30
	供应商需满足本项目常驻工地现场机械的基本要求，具有以下工具：

拥有高压喷药机（一台）计10分；绿篱修剪机一台计5分；本项最高计30分，未提供不计分。
注：以上作业工具需提供相关照片为证明材料，否则不计分。

	
	
	类似

业绩
	70
	供应商提供近五年内（以提交首次响应文件截止时间前36个月）类似项目业绩，提供1个计14分，最多计70分。

（提供合同或中标、成交通知书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。

	注：采购人或磋商小组会将保留要求对供应商提供的复印件和相关投标资料真实性予以核查的权利，如发现虚假，取消投标资格并报送有关监管部门按照有关规定处理。 


磋商须知正文

一、说明
1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）参加本政府采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对 “环境标志产品”实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

（1）强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》证书（复印件）。
（2）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》证书（复印件）。
（3）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》证书（复印件）。
（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。
（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）货物或服务方案说明

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

（7）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料

（8）报价一览表及分项价格表，以及规定格式的电子文件
（9）供应商认为需提供的其他资料

（10）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，电子版文件一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财

库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

 政府釆购合同

一、政府采购合同协议书
               采购合同编号：                 
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
（4）项目负责人： 。
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式： 。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。
地点：
方式：
4.付款
1、。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       ( 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同
（6）谈判文件
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自生效。
8.合同份数
本合同一式份，采购人执份，供应商执份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
电      话：                             电      话：
传      真：                             传      真：
                                     开 户 银 行：
          帐       号：

采购代理机构（盖章）：                  政府采购管理部门（盖章）：
项目负责人：                            备案经办人：
联系电话：                              备案时间：
第四章 采购需求
一、项目概况及管护范围

1.项目地点：岳阳市东风湖生态公园

2.项目养护总面积：334924.8㎡，分为两个养护作业区块：陆地绿化养护区域面积：327551.6㎡，水生芦苇养护区域面积：7373.2㎡。

3.服务周期：合同签订后壹年。
4.预算控制上限：1850000.00元，为本项目财政资金最高支付限额，包含人工、材料、机械、管理、利润、安全文明、税金、所有常规小型应急人工物资设备费用。

5.服务方式：全年常态化包干养护服务，包含植被管护、病虫防治、生态维稳、绿化自产垃圾清运等全部定额配套工作。

二、养护服务权责范围

（一）施工服务范围

本次绿地养护内容包含项目园区内陆地乔木、灌木、绿篱、色块、草坪、地被、花卉植被管护，水生芦苇植被专项养护、水域生态维稳，园林植物病虫害综合防治，绿化养护作业自产垃圾专项清运等全部标准化养护施工内容。

（注：园区日常公共路面保洁、广场环境卫生清理、公共漂浮垃圾打捞、公共设施清洁等非绿化作业内容，不在本次养护施工范围内。养护服务单位仅负责芦苇植被常态化养护、绿化自产残株废料清理及水域基础生态维稳工作，不承担全域水域清淤、公共水体日常保洁、污水治理、水质整改等额外作业内容；水域原有配套设施、驳岸结构维护、水域安全隐患治理均由管理方负责。）

（二）发包方场地及配套保障

1.场地交付范围

发包方全权提供项目全部养护作业场地，包含 327551.6㎡陆地绿化管护区域、7373.2㎡水生芦苇水域管护区域，场地边界清晰、权属明确、无使用争议，全面保障养护服务单位常态化、标准化作业开展。 

2.场地交付条件

1）交付场地绿化植被现状完整，乔木、花灌木、草坪、水生芦苇等植被长势基础良好，无大面积损毁荒芜，满足养护服务标准作业基础条件；

2）园区通行道路畅通，可保障修剪、浇灌、清运、打药等各类养护机械设备正常进场作业；

3）水生管护水域为成型稳定水域，水位、水域边界基本固定，适配水生芦苇常态化养护作业。 

3.配套资源保障

1）发包方免费提供园区作业水源、公共供电点位，满足苗木浇灌、设备充电、药剂配比等日常养护作业需求；

2）全权提供园区场地通行权限，保障养护人员、机械设备、运输车辆常态化进出作业区域；

3）负责协调园区日常场地管理，规避第三方施工、外来人员干扰，保障养护作业有序开展；

4）提供场地现状、植被分布、水域范围等基础台账资料，配合养护单位开展规范化养护及资料归档工作。

三、养护质量管控目标 

1.全域苗木整体保存率≥95%，无连片枯死、无大面积缺株裸地，无危死植株堆积现象； 

2.草坪覆盖率≥90%，裸露黄土占比≤10%，无连片枯黄、大面积斑秃问题； 

3.绿地杂草率≤30%，无恶性杂草泛滥，杂草不得压制苗木正常生长，绿地整体整洁有序； 

4.园林植株病虫害危害株率≤10%，无病虫害大面积暴发，养护防控台账完整可追溯； 

5.水生芦苇长势稳定，无连片倒伏、大面积枯死，管护水域生态稳定，无水体黑臭、无连片藻类暴发问题； 

6.养护作业频次达标、施工流程规范、台账资料齐全，完全满足日常监管、年度验收及财政审计要求。

四、养护服务标准及管控要求

（一）乔木养护标准

1.浇灌补水：养护单位全年需完成 12次季节性常态化补水，结合降雨、气温、土壤墒情动态调整浇水量，高温干旱季节必须加密补水频次，保障苗木根系水分充足，杜绝苗木干旱枯死，浇水采用慢浇浸透方式，严禁地表积水、冲刷土壤。

2.整形修剪：每年冬季完成 1次集中整形修剪，仅允许清除枯枝、病虫枝、断枝、徒长杂乱枝，保留苗木原有冠形，禁止精细化造型、过度修剪，确保树冠通透、通风透光，消除高空坠枝安全隐患。

3.施肥养护：春季完成 1次基肥施用，采用环保有机肥，规范执行穴施、环施工艺，施肥后及时覆土浇水，杜绝肥害烧根，保障苗木年度正常生长。

4.病虫害防治：春季、夏季各完成 1次全域集中病虫害普防，采用低毒环保药剂，结合日常巡查及时处置局部病虫隐患，杜绝病虫害连片暴发。

5.树池管护：全年完成 2次树池松土、培土、杂草清理作业，保持土壤疏松、树池整洁，杜绝树池杂草抢肥、土壤板结。

6.树干涂白：冬季统一完成全域乔木树干涂白，要求涂白高度统一、涂层均匀，无漏涂、流淌现象，达到防冻、防虫、防病、防晒效果。

（二）灌木、绿篱、色块、造型球养护标准

1.浇灌作业：生长期全年完成 20次常态化补水，根据植被长势及天气情况动态调整水量，保障植被根系湿润，杜绝干旱萎蔫、落叶枯死。

2.整形修剪：全年完成 2次规整修剪作业，及时清除徒长枝、杂乱枝、病虫枝，保持植被造型规整、线条流畅，无疯长、凌乱现象，符合养护景观标准。

3.施肥作业：春季统一追肥 1次，维持植被长势均匀、叶色鲜亮，杜绝长势衰弱、黄叶、枯枝问题。

4.除草松土：全年完成 2次全域除草松土作业，破除土壤板结，彻底清除绿地杂草，保障植被生长养分充足。

5.病虫防控：生长季完成 2次集中病虫害防治，重点防控叶斑病、蚜虫、红蜘蛛等常见病虫害，确保植被健康生长。             

（三）草坪养护标准

1.修剪作业：全年完成 6次定期修剪，每 2个月修剪一次，合理控制草坪留茬高度，及时清运草屑，杜绝草坪荒长、倒伏、杂乱。

2.施肥作业：春季统一施肥 1次，维持草坪长势均匀、色泽翠绿，杜绝草坪枯黄、稀疏斑秃。

3.除草作业：全年完成 2次全域集中除草，人工清除草坪杂草，严控杂草蔓延侵占草坪，保障草坪覆盖率达标。

4.按照湖南省养护服务标准，本项目不包含草坪打孔、梳草、覆沙等精细化复壮作业，养护单位不得擅自增项计费。

（四）地被、花卉养护标准

1.每季度集中清理残花、枯叶、败枝、倒伏枝条，保持地被区域景观整洁；

2.年度完成 1次基础施肥保苗作业，保障地被植被覆盖完整，无大面积空缺、斑秃；

3.常态化巡查清理徒长、衰败植株，规整植被长势，维持绿地整体景观效果。

（五）水生植物芦苇养护标准

1.水位管控：季节性开展水域水位巡查及微调，维持芦苇适宜生长水位，规避长期旱涝胁迫，保障水生植被正常生长。

2.植株疏理：全年完成 1次集中疏苗规整，清除老化株、过密株、倒伏株，优化株丛密度，控制芦苇无序蔓延，保持株丛通透稳定。

3.残株清理：每季度集中清理水面枯黄茎叶、残败植株、漂浮枯枝，避免残体腐烂污染水体、滋生蚊虫。

4.水生除草：每半年完成 1次全域水生杂草清理，清除外来入侵水草、杂生植被，保障芦苇生长优势。

5.施肥养护：春季施用专用水生基肥 1次，补充水体及植株养分，稳定芦苇年度长势。

6.病虫防治：生长季完成 2次集中病虫害普防，针对性防控芦苇常见病虫害，杜绝连片枯死、大面积病虫危害。

7.生态维稳：常态化清理芦苇养护产生的残枝废料，每季度开展水体抑藻保洁，维持水域基础生态稳定。

8.冬季越冬管护：冬季全面割除芦苇枯茎、清理残株，清除越冬病虫源，完成水生植被越冬保苗作业。

9.水生服务权责界定：养护单位仅负责芦苇植被常态化养护、绿化自产残株废料清理及水域基础生态维稳工作，不承担全域水域清淤、公共水体日常保洁、污水治理、水质整改等额外作业内容；水域原有配套设施、驳岸结构维护、水域安全隐患治理均由发包方负责，养护单位不得超范围作业及申请增项费用。

（六）绿化垃圾清运标准

1.养护单位仅负责清运绿化养护作业自产垃圾，包含修剪枯枝、草屑、残叶、杂草、水生残株、养护施工废料等，园区公共路面、广场、水域公共垃圾保洁清运不属于服务范围。

2.严格执行“随产随清、定期外运”制度，当日作业垃圾当日归集整理，每周统一集中外运处置，作业区域无垃圾堆积、无腐烂异味、无消防隐患。

3.所有养护作业必须做到工完、料尽、场地清，发包方全程现场监督，对垃圾堆积、清理不及时的问题予以考核扣分。

五、四季专项养护

1.春季（返青养护）

全域施肥、首轮病虫害普防、全域杂草清理；水生芦苇春季疏苗、水域残株清理；同步开展汛期风险排查，做好内涝前置应急准备。

2.夏季（抗旱保绿）

加密高温浇灌频次，夏季第二次病虫防治，及时清除疯长杂草；常态化清理水生残料，抑制局部藻类；重点做好高温干旱、短时暴雨小型应急处置。

3. 秋季（景观规整）

清理全园枯枝黄叶，规整植被；清理水域养护废料；排查树木稳固性，制定大风、防冻前置措施。

4.冬季（越冬防护）

乔木修剪、全域树干涂白；全面清理芦苇枯杆、绿地落叶；消杀越冬病虫；落实防火、防冻、积雪压枝日常应急管控。

六、人员、设备、材料管控要求

（一）人员配置管控

养护单位需固定配置常驻管理人员及作业人员共 10人，

包含项目负责人 1 名、绿化技工 2 名、绿化普工 6 名，人员配置需适配养护服务规模，无缺岗、空岗、人员不足等问题；增设专职应急联络员 1 名，24 小时通信畅通，负责险情上报、现场调度；所有作业人员上岗前必须完成安全及技术交底，熟练掌握养护标准及作业流程，发包方不定期核查人员到岗及履职情况。

（二）常规及应急设备配置

1）养护单位需足额配备全套适配养护机械设备，包含洒水浇灌设备、割草机、绿篱修剪机、高压打药机、垃圾清运设备、水生作业专用工具等，所有设备状态完好、定期检修，保障养护作业高效开展。发包方对设备配备、运维情况进行常态化检查，杜绝设备缺失、故障作业问题。

2）常规应急标配设备：应急抽水泵、高空修枝锯、灭火工具、防汛沙袋、树木支撑钢管、警示围挡、急救箱、常备应急药剂； 特大抢险所需大型机械（大型抽水设备、大型清运车辆等）不在包干配置内，发生特大灾害可同步纳入专项经费申报。

（三）养护材料管控

有机肥、水生专用肥、低毒农药、涂白剂、常规劳保、防火防冻物资足量储备；材料必须符合2025版湖南园林养护定额标准，绿色环保、合规达标，严禁使用劣质、违禁药剂材料。发包方对进场材料进行抽查核验，严控材料滥用、浪费、违规使用等问题。特大灾害大批量苗木、药剂、支撑材料采购需纳入财政专项经费申报。

七、安全生产及文明施工管控

（一）安全生产监管要求

1.养护单位需建立常态化全域安全巡查制度，每日排查危树、断枝、倒伏、水域作业、机械作业等安全隐患，极端天气加密巡查频次，巡查记录完整留存；

2.高空修剪、药剂喷洒、水域打捞、机械作业等高危作业，必须设置安全警示标识、避开人流高峰，作业人员全程佩戴劳保用品，杜绝安全事故；

3.规范药剂存放、配比、使用流程，严禁违规、过量用药，杜绝药剂污染、人员中毒风险；

4.严格落实垃圾清运制度，杜绝垃圾堆积滋生蚊虫、引发消防隐患；

5.所有安全作业台账、检查记录、整改记录需完整归档，随时接受发包方及审计核查。

（二）文明施工监管要求

1.养护作业不得破坏园区原有场地设施、植被及水域生态环境，违规损坏需无偿修复；

2.严格落实工完场清，杜绝作业垃圾遗留，保持园区整体环境整洁；

3.合理规划作业时段，严控机械作业噪音，杜绝扰民施工；

4.作业人员统一着装、规范上岗，文明作业、合规履职。

八、突发事件专项应急预案

（一）各类突发事件处置流程

1.暴雨、短时内涝应急

常规局部积水、少量树木倒伏属于包干小型应急；经气象、主管部门认定特大洪涝、全域植被淹没损毁为特大抢险范畴。 预警阶段提前疏通排水、加固浅根乔木、转移药剂设备；积水后使用应急泵排水，倒伏树木快速清理扶正；特大洪涝后整理影像、签证资料申报专项经费。

2.高温干旱应急

阶段性补水、局部苗木抗旱为包干内容；全域大面积苗木干枯、成片死亡属于特大抢险，可申报专项经费采购抗旱物资、开展集中抢救。

3.大风、雨雪冻害应急

少量断枝、局部防冻加固费用包干；全域成片树木倒伏、大面积冻害损毁，按特大抢险流程申报财政专项。

4.大面积病虫害应急

局部、阶段性喷药防控为包干；全域病虫害集中爆发、成片植被枯死，整理灾情资料申报专项抢险资金。

5.绿地火情应急

零星杂草小火处置费用包干；连片植被大面积烧毁修复，纳入特大抢险申报。

6.水域藻类、水体异味应急

局部少量藻类清理包干；全域水体发黑、大面积芦苇腐烂属于特大抢险。

7.作业人身安全事故应急

轻微擦伤、现场急救物资包干；重大人身伤害事故第一时间送医，灾后植被修复可同步申报专项。

（二）应急履约硬性管理要求

1.应急联络员 24 小时保持电话畅通，接到险情通知后 30 分钟内人员、常规应急设备抵达现场处置；

2.常规日常应急（轻度干旱、局部病虫、少量断枝、小型杂草火情、局部轻微藻类等小型突发处置）全部包含在年度包干总价内，不单独签证、不额外计费；

3.特大灾害抢险界定：经气象、应急、行业主管部门认定的特大暴雨、超强台风、特大洪涝、全域爆发性病虫害、全域水域重度污染、大面积植被毁灭性损毁等不可抗重大灾害，产生大型机械租赁、大批量应急物资、全域苗木抢救修复等超额费用，养护单位完整提供巡查记录、现场影像、工程量签证、费用预算等全套资料，向发包方申报财政专项抢险资金，经财政审核后据实结算；

4.所有应急巡查、预警、抢险、灾后恢复文字及影像台账统一归档，作为年度验收、审计、专项经费申报必备佐证；

5.养护单位必须配齐固定应急人员、常规应急设备物资；因人员缺位、设备缺失、处置滞后造成苗木损毁、安全事故，全部责任由养护单位承担，发包方有权扣减当期养护服务费；特大灾害发生后未及时前置抢险、放任灾情扩大，扩大部分损失对应的费用不予申报专项，由养护单位自行承担。

九、质量管控、缺陷整改与责任划分

（一）质量管控体系

发包方建立常态化监管、月度抽查、季度考核、年度总评的全方位管控体系，严格依据园林绿化养护标准核查养护作业质量、作业频次、景观效果，对不达标项限期整改、扣分，应急处置时效纳入重点考核内容。

（二）缺陷整改机制

1.发包方日常巡查、月度考核发现的养护缺陷、质量不达标问题，下达整改通知书，要求养护单位限期整改、闭环复查；

2.因养护单位履职不到位、作业不规范、管护缺失造成的苗木枯死、绿地荒芜、病虫泛滥、景观破损等问题，由养护单位无偿整改、补植修复，承担全部责任；

3.对反复整改不到位、质量长期不达标情况，按照服务约定予以考核追责。

（三）权责划分

1.养护单位承担方案内全部常规养护、小型应急处置工作，相关费用包含在包干总价；特大全域植被抢险修复可申报财政专项；

2.地震、特大洪水、超强台风等不可抗特大灾害造成毁灭性损毁，不属于养护单位管护责任；日常短时降雨、普通高温、常规虫害属于养护管控范畴；

3.第三方破坏、甲方场地改造造成植被损毁，常规清理处置由养护单位包干，大面积修复可按流程报备签证；

4.公共保洁、驳岸维修、全域清淤、设施维保不属于养护单位工作。

十、养护管理注意事项

（一）服务范围管控

1.本项目包干服务内容仅限标准化绿化养护及绿化自产垃圾清运，严禁养护单位擅自扩大作业范围、申报额外费用，公共区域保洁、水体治理、设施维修等内容一律不予认可。

2.水生区域严格执行权责划分，仅认可芦苇养护、自产垃圾清理、基础生态维稳作业，全域清淤、公共水体保洁、驳岸维修、水质整改等均不属于包干服务内容。

3.特大灾害全域植被抢救、大面积修复工程不计入包干价，养护单位完善全套灾情佐证材料后，由发包方统一申报财政专项经费，审核通过据实结算；

（二）作业标准管控

1.严格对照养护服务标准管控作业频次及工序，严禁擅自减少养护内容、降低作业标准，严禁私自增加精细化工序违规增项。

2.规范苗木修剪、施肥、用药作业，杜绝过度修剪、肥害、药害导致苗木损毁，严控人为管护责任事故。 

3.水生芦苇养护以生态维稳为主，严禁盲目大面积铲除、清理植被，破坏水域生态平衡。

（三）现场及安全管控

1.常态化核查养护设备、人员在岗履职情况，杜绝脱岗、设备闲置、作业敷衍问题；

2.严格管控垃圾清运流程，杜绝就地掩埋、随意丢弃、长期堆积问题，防范安全及环境隐患；

3.极端天气严格管控户外及水域作业，规避安全事故及植被损伤风险。

（四）台账及验收管控

1.要求养护单位完整留存作业记录、巡查记录、病虫防治、垃圾清运、设备材料使用等台账资料，发包方定期核查，作为验收及结算依据；

2.建立问题动态整改台账，对养护缺陷实时督办、闭环管理，保障全年养护质量稳定达标。

十一、方案综合说明

本实施方案适用于该项目范围内全年绿化养护现场实施、过程管控、月度季度考核、年度验收及财政审计。方案清晰划分水陆养护边界、明确全年养护作业频次、配齐人员设备标准、建立完整突发事件应急处置体系，权责清晰、落地性强，养护单位须严格遵照本方案全部条款履约，发包方依据本方案开展全过程监督管理。

十二、付款方式 
根据考核结果，按季度支付。
十三、其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。

注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
附件一

东风湖公园绿化养护考核办法

第一章：总 则

第一条  为促使服务公司更加积极、主动、规范地完成公园的绿化养护管理工程任务，特制定本实施办法。

第二条  考核的原则为坚持公开、公平、公正，并做到科学化、规范化、程序化。

第二章：考评组织机构

第三条  由东风湖生态公园管理中心考评小组以分管副主任牵头，由绿化保洁股、服务公司项目负责人等组成。

第四条   绿化保洁股的主要职责：

1、每月负责对服务公司工作任务完成情况进行考核。

2、负责考评办法的制定和解释。

第三章： 考评对象和形式

第五条  绿化保洁股负责工作质量考核。

第六条  考评的形式采取日常考评考核与月综合考核相结合，对考评内容及结果进行登记备案。日常考评占总分的70%，日常考评内容按考核标准随机抽查为主，日常考评每月不少于6次，月综合考评占30%，月综合考评内容全部按考核标准对照进行考评。

第四章：考核范围及内容

第七条  考核范围为东风湖公园的绿化养护,考核标准详见附表2《东风湖公园绿化养护管理考核表》。

第五章 沟通与协调考核内容主要为各服务单位完成东风湖公园管理中心月目标任务完成情况和合同质量履行情况。

第八条  服务公司应根据任务指标的完成情况，主动与绿化保洁股进行沟通，并就考核完成过程中遇到的困难取得帮助和支持，绿化保洁股给予及时的指导和帮助。

第六章：考核评价及结果应用

第九条 每月日常考评6次，月考评1次； 临时督促检查考评未按时整改纳入考评扣分；每月底由考评小组对本月考核目标完成情况进行综合考评，提出考核意见，月考核情况进行汇总。

第十条  综合考核结果将作为当月服务费用支付的重要依据，每月考核采取百分制，考核结果90分以下、80分以上发放按月支付费用的100%，80分以下为不合格，在80分以下按分数递减每少于1%的当月扣发2%，以此类推（例：得分65分，扣发当月应发服务费的30%），合同内质量要求的单项处罚除外。承包人在考核结果中连续三个月低于70分，或月考评分低于60分的，甲方有权暂停或终止服务外包合同。

第七章：考核要求

第十一条  在考核工作中，严禁弄虚作假。要本着从工作出发，实事求是地考核，不得借工作人员考评之机打击报复他人，不得包庇隐瞒，每次考核工作要公开、公平，不准搞暗箱操作。一经发现，严肃处理。

	附表二

月考评分数汇总

	序号
	时间（次数）
	扣分值
	累计扣分（除2）
	得分
	　

	1
	日考评第1次
	
	　
	　
	　

	2
	日考评第2次
	
	　
	　
	　

	3
	日考评第3次
	
	　
	　
	　

	4
	日考评第4次
	
	　
	　
	　

	5
	日考评第5次
	
	　
	　
	　

	6
	日考评第6次
	
	　
	　
	　

	7
	日考评累计扣分
	
	
	
	

	8
	月考评
	
	
	
	

	9
	合计月考评得分
	　
	　
	
	

	10
	直接扣分项
	
	　
	　
	

	11
	实际得分
	　
	　
	
	　

	　
	扣服务费
	


附表3：东风湖公园绿化考核表

	东风湖公园绿化养护管理考核表

	序号
	质量标准
	评分原则
	说明
	得分

	1
	管护作业单位应做好管护工作记录、巡查记录及资料保管工作，保证每项工作有据可查，保证管护工作有条不紊、落实到位。
	考核小组可以随时调阅养护作业日志，发现造假或者未记载的，每次扣1分。
	
	

	2
	及时清理死树，挖除死树桩。
	未达标的发现一处扣1分。
	
	

	3
	植物与草坪每年必须制作两次隔草沟，隔草沟必须线条流畅。
	不达标的发现一处扣1分。
	
	

	4
	绿地内、树木上无拉挂、刻画张贴、禁锢物、木板等。
	不达标的发现一处扣0.5分。
	
	

	5
	对松动、歪斜超过10度的树木支撑要及时扶正加固，损坏的树木支撑要及时更换补齐。
	未达标的发现一处扣2分。
	
	

	6
	乔木、花灌木、整形灌木视情每年3-10月每月浇水不少于一次。灌木、地被30℃以下天气适时浇水，30℃以上天气每3天浇水一次。每次浇水应细浇慢灌、浇足浇透。
	本项核查养护日志，并抽检核实。未达标的少一次扣1分。
	
	

	7
	每年修剪重叠枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝、衰弱枝不少于2次，随时修剪腐枯枝、病虫枝和损伤枝及有碍交通安全枝条；同一条道路上的行道树树形应当相对规整，下缘线高度应当统一。
	未达标的发现一处扣1分。
	
	

	8
	及时修除花后残花败叶。
	未达标的发现一处扣1分。
	
	

	9
	切口都必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜；修剪的剪口或锯口要平整光滑，树木损伤创面大于5cm（直径）或20cm2的必须进行防腐处理。
	未达标的发现一处扣0.5分。
	
	

	10
	针叶类植物萌条超过5cm、阔叶类萌条超过10cm要及时修剪；种植块要带线修剪，达到线直面平、轮廓清晰；暖季型草坪高度保持在6cm以下，冷季型草坪保持在8cm以下；及时清除修剪残留物。
	未达标的发现一处扣1分。
	
	

	11
	对于缺株、枯死、长势不良的行道树及绿地内乔木、花灌木、整形灌木应在5日内完成补植、更换。
	未达标的发现一处扣1分。
	
	

	12
	缺株、稀疏空洞的种植块和斑秃地被应在当月内完成补植。缺株时就近间苗，斑秃地块可用公园内的麦冬、吉祥草等地被植物间苗补植，做到无黄土裸露。
	未达标的发现一处扣2分。
	
	

	13
	树木松盘：对乔木、花灌木、整形灌木每年松盘不少于2次（春、冬季），抗旱、施肥时需另行处置树木沟盘；直径以树木胸径的8-10倍为宜，要求线条圆滑、盘面平整。
	未达标的发现一处扣1分。
	
	

	14
	及时清除绿地的杂草、树木的萌蘖；
	未达标的发现一处扣0.5分。
	
	

	15
	每年4月、11月各施一次肥。本项查看养护日志，并在施肥前通知考核小组现场核查。


	未达标的发现一处扣1分。
	
	

	16
	11月下旬-12月中旬，对乔木、花灌木树干涂白防冻、防虫、防病。同一路段、区域的涂干高度保持一致。
	未达标的发现一处扣0.5分。
	
	

	17
	禁止使用化学药剂除草，以免灌木、草坪枯死。
	发现使用化学药剂除草导致的药害，扣1分。
	
	

	18
	安排专人负责病虫害预测预报和防治工作。
	有明显病虫害危害现象，发现一处扣1分。
	
	

	19
	明确专人负责，有24小时抢险联系电话，遇险情必须在30分钟内到现场；遇台风、暴雨暴风等恶劣天气及时启动安全预案，进行绿化巡查，消除各类安全隐患，保护绿化成果。未达标的发现一次扣1分。绿化受到交通事故或人为破坏的，应在24小时内处置。
	未达标的发现一处扣1分。
	
	

	20
	因树木倒伏、枝条断裂，在8小时内必须完成抢险处置。
	未达标的扣0.5分。
	
	

	21
	清理出的绿化垃圾堆放规顺，不得妨碍车辆行人的安全通行。做到日产日清，次干道最迟第二日内清离现场。修剪下的枝条应当在当日清运。
	未达标的扣0.5分。
	
	

	22
	绿地养护每月投入人力不低于每万平方米1.5人，其中男性比例不低于50%。
	未达标的每少1人或男性低于40%的扣1分。
	
	

	23
	高空及危险作业时工人统一配备醒目安全工作服（帽），所有作业人员必须穿工作服（帽）上班。
	未穿工作服装（帽）作业的扣2分。
	
	

	24
	作业人员作业时应将作业工具摆放在安全的位置，不能妨碍车辆行驶和行人安全。可能妨碍到车辆和行人安全和通行的，应当在两头设置安全警示牌。
	因未设置作业安全警示标志牌或因工作人员操作不当，造成道路事故、人员伤亡，经法定程序认定养护作业人员承担责任的，依责任分担比例扣1-5分。
	
	

	25
	园林机具必须按照要求正确使用，避免因操作不当引起意外事故的发生。
	因使用园林工具操作不当引起意外事故的视事故大小扣1-5分。
	
	

	26
	对植物进行浇灌、喷施药物、肥料，应避免伤害行人。
	伤害到行人被投诉的扣1分。
	
	

	27
	作业时间内应讲礼貌、文明用语、不能与同行人发生语言上的争吵。严禁酒后、穿拖鞋、赤膊上班。
	作业时间内发现酒后上班,穿拖鞋、赤膊上班，语言不文明的，发现一起扣0.5分。
	
	

	28
	加强管护责任片区内所有植物（特别是高大乔木）的巡视、巡查工作。及时发现、汇报、处置、跟踪安全隐患，杜绝安全事故发生。对毁绿、占绿行为，及时发现、制止和报告；文明劝导攀枝折花行为。
	对毁绿、占绿行为，未在24小时内发现、制止和报告的，发现一处扣1分；毁绿面积超过5平方米、5公分以上乔木超过（含）3株的，扣3分。对攀枝折花行为未劝导的，发现一处扣0.5分。
	
	

	
	合计分值（大写）：
	合计扣分分值（大写）：
	
	


注：本考核评分标准中未涉及《岳阳市东风湖公园绿地养护技术规范》的条款，甲方有权补充扣分的项目和合同费用的处罚措施。

考评人员签字：

                                                     考评日期：     年     月    日

第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下九个部分：
一、
磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明（法定代表人参加磋商）
附件2 :法定代表人授权书（委托代理人参加磋商）
二、
磋商保证金缴纳证明材料
三、
供应商的资格证明文件
附件3：供应商基本情况表
附件4：供应商的资格条件材料
附件5：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件6：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件7：主要人员简历表
附件8：其他证明资料或说明
四、
服务方案说明
五、
技术/商务响应与偏离表
六、
提供政府釆购政策产品等证明材料
附件9：中小企业声明函
“节能产品”、“环境标志产品”等证明材料
七、
报价一览表及报价文件
附件10：报价一览表
附件11：报价文件（可另册装订）
八、
供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价

政府采购
响应文件
釆购项目名称： 

政府釆购编号： 

委托代理编号： 

供应商 

年 月 日
目录
注：供应商根椐内容自行编制

一、供应商资格声明(格式)
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            

日     期：           年     月    日
附件1
法定代表人身份证明
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间： 
年 
月—日
经营期限：
经营范围：主营： 
；兼营：
姓名： 
性别： 
年龄： 
系 
（供应商名称）的法定代表人。 特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：
日期： 
年 
月     日
附件2
法定代表人授权委托书
本人 
（姓名、职务）系 
 （供应商名称）的法定代表人, 现授权 
（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：⑴签署、澄清、 补正、修改、撤回、提交 
（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号） 响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我 方承担。
委托期限： 
。
代理人无转委托权。
本授权书于 
年    月     日签字生效，特此声明。
请附：委托代理人身份证复印件（双面）及法定代表人身份证明（附件1,原件）
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期： 
年 
月 
日
二、磋商保证金缴纳证明材料
（本项目不要求提供）

三、供应商的资格证明文件
附件3
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业
执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件4
供应商的资格条件材料

法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，信用查询记录、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明、履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料等
注：

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（格式详见附件）。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

湖南省政府采购供应商资格承诺函

 本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

                                                 公司（单位）名称（盖章）

                                                     年   月   日                 

 

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

         年   月   日

附件5
参加政府釆购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明
致 
（采购代理机构）:
我单位郑重声明，参加本政府采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较 大数额等行政处罚）
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明。
供应商名称（单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期： 
年     月 
日

附件6
磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供第二章磋商须知第3. 1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件7
主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第3.1款要求提供。项目经理部关键岗位人员无在建工程，由供应商自行承诺，并对真实性负责。格式自拟。

供应商名称：
法定代表人或其委托代理人（签字）： 

日期： 
年    月   日
附件8
其他证明资料或说明

四、服务方案说明
服务类项目供应商应根据第四章规定编写服务方案或服务大纲。格式自拟。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
五、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证:除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。

	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人（签字）:
日期： 
年    月   日

六、享受政府采购政策优惠的证明资料
附件9                    中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;服务商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;服务商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章):
          日期:
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附页1价格评审优惠货物清单
价格评审优惠货物清单
（本项目不要求提供）
采购代理编号： 

项目名称:
包 号： 

包名称：
	以下为供应商提供的享受价格评审优惠的货物，供应商对本表的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附 件10-1,附件10-2、附件10-2的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、 微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类 型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、
栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、 安装调试费、管理费和利润等。
3、
供应商在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按磋商文件规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
日期： 
年    月   日
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》（财库〔2017） 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加 
单位的 
项目采购活动提供本单位制造的货物（由 本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使 用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）:
日期：

监狱企业证明资料
（不属于监狱企业的无需提供）
备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 〔2014）68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

强制采购或者优先采购产品的证明材料
（本项目不要求提供）
（不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供）
说明：供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应提供证明材料和本章本节附 页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位章。

附页2优先采购产品清单
优先采购产品清单（项目若不涉及，无需提供）
采购代理编号: 

项目名称: 

包 号： 

包名称： 

	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的 政府采购政策加分或者价格扣除。
2、
栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、
栏目6 “政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只 须填写一种）。
4、
供应商在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）:
日期： 
年 
月 
日

七、报价一览表及报价文件
附件10

	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	  

	
	
	委托代理编号
	

	服务内容
	

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	合同周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：

日期：     年     月     日

分项价格表(服务类适用) 

附件10-1
项目名称：

委托代理编号：                                                      金额单位：元

	序号
	服务名称
	品目分类
	计量单位
	具体要求说明
	单价
	数量
	小计
	政策功

能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


报价金额合计：小写：                      大写：                      

说明：

1、本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件10《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。

2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。

3、服务类含有货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号。

供应商认为需提供的其它资料及说明

（如评分办法、采购需求等）

九、最后报价
说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件10和10-1提供（开标时自备）。

2、最后报价需填列报价一览表与分项价格表，同时将享受政策功能按最后报价进行修正。
供应商（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人签字: 日期：   年   月   日
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