采购需求

一、项目概况

1.本项目为汝城县益将国有林场2026年度森林可持续经营项目，建设内容包括幼龄林抚育598亩（12个小班）和中龄林抚育4472亩（49个小班），共61个小班，总面积5070亩。涉及胡家宅工区、两水口工区、热水工区、苏衣岭工区、小竹坑工区、永山分场、玉坑垅工区等7个工区。

2.按经营模式分（附表1）：模式 I人工杉木大径材皆伐经营模式建设规模3769.7亩，41个小班；模式 II人工杉木—珍贵阔叶复层混交异龄择伐经营模式建设规模906.9亩，10个小班；模式 III天然阔叶林大径级多功能经营模式建设规模339亩，7个小班；模式Ⅳ天然阔叶林全周期复层异龄近自然经营模式建设规模54.4亩，3个小班。

附表1：

小班作业一览表

	小班号
	工区
	面积（亩）
	措施类型
	经营模式
	采伐方式
	株数强度（％）
	蓄积强度（％）
	伐后郁闭度

	1
	永山分场
	143.5
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	34.9
	7
	0.65

	2
	永山分场
	93.6
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.7
	15.6
	0.65

	3
	永山分场
	132
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.1
	16.7
	0.65

	4
	永山分场
	6.6
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.4
	14
	0.65

	5
	永山分场
	226.3
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.6
	17.2
	0.65

	6
	永山分场
	6.5
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	34.7
	11.7
	0.65

	7
	永山分场
	76.7
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.6
	10.7
	0.65

	8
	玉坑垅工区
	124.1
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.1
	11.3
	0.65

	9
	两水口工区
	103.4
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	24
	7.1
	0.65

	10
	小竹坑工区
	281.7
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	12.1
	8.7
	0.6

	11
	小竹坑工区
	204.1
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	32.7
	14.4
	0.65

	12
	小竹坑工区
	278.2
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	30.8
	11.4
	0.65

	13
	小竹坑工区
	174.1
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	12.4
	3.8
	0.6

	14
	小竹坑工区
	222.7
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.8
	12.5
	0.6

	15
	小竹坑工区
	19.7
	中龄林抚育
	模式 III
	生长伐
	5.8
	1.9
	0.65

	16
	小竹坑工区
	214.5
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	24
	7.2
	0.6

	17
	小竹坑工区
	7.2
	中龄林抚育
	模式 III
	生长伐
	5.8
	1.9
	0.65

	18
	小竹坑工区
	144.2
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	28.2
	11.4
	0.6

	19
	小竹坑工区
	136.8
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.7
	14.8
	0.65

	20
	小竹坑工区
	136.6
	中龄林抚育
	模式 III
	生长伐
	5.5
	1.3
	0.65

	21
	小竹坑工区
	202.9
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.9
	15.1
	0.6

	22
	小竹坑工区
	56.7
	中龄林抚育
	模式 III
	生长伐
	5.4
	7.4
	0.6

	23
	小竹坑工区
	64.7
	中龄林抚育
	模式 III
	生长伐
	10.7
	1.7
	0.65

	24
	小竹坑工区
	2.8
	中龄林抚育
	模式 III
	生长伐
	10.7
	1.4
	0.6

	25
	小竹坑工区
	51.3
	中龄林抚育
	模式 III
	生长伐
	11.1
	4.1
	0.6

	26
	小竹坑工区
	3.8
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	34.6
	18
	0.65

	27
	小竹坑工区
	11.1
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	34.6
	18
	0.6

	28
	小竹坑工区
	155.3
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	29.8
	9.8
	0.65

	29
	小竹坑工区
	46.4
	中龄林抚育
	模式Ⅳ
	疏伐
	15.4
	4.9
	0.6

	30
	小竹坑工区
	3.3
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	4.5
	1.3
	0.6

	31
	小竹坑工区
	4.2
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	4.5
	2
	0.65

	32
	小竹坑工区
	49.3
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	18.1
	8.1
	0.6

	33
	小竹坑工区
	4.8
	中龄林抚育
	模式Ⅳ
	疏伐
	4.1
	0.8
	0.65

	34
	小竹坑工区
	78.6
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	17.4
	8.2
	0.65

	35
	小竹坑工区
	128.7
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.3
	14.7
	0.65

	36
	小竹坑工区
	24.8
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.7
	21.4
	0.65

	37
	小竹坑工区
	4.4
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.3
	20.8
	0.6

	38
	小竹坑工区
	4.6
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.3
	20.4
	0.65

	39
	小竹坑工区
	67.8
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.5
	18.3
	0.65

	40
	小竹坑工区
	15.6
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34.9
	14.1
	0.6

	41
	小竹坑工区
	14.4
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	34.5
	17.6
	0.65

	42
	小竹坑工区
	24.9
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	29
	14
	0.6

	43
	小竹坑工区
	66.2
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	29.2
	11.4
	0.6

	44
	小竹坑工区
	6.3
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	29
	14
	0.65

	45
	小竹坑工区
	61.2
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34
	12
	0.6

	46
	小竹坑工区
	3.2
	中龄林抚育
	模式Ⅳ
	疏伐
	5.4
	0.9
	0.6

	47
	苏衣岭工区
	79.1
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	20.5
	7.7
	0.6

	48
	苏衣岭工区
	32.8
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	26.2
	7.7
	0.6

	49
	苏衣岭工区
	40.1
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	26.2
	7.7
	0.65

	50
	苏衣岭工区
	119.5
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	33.4
	14
	0.65

	51
	苏衣岭工区
	35.1
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	13.2
	4.9
	0.65

	52
	苏衣岭工区
	17.8
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	34.2
	17.8
	0.65

	53
	苏衣岭工区
	67
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	27.4
	10.4
	0.65

	54
	胡家宅工区
	143
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	25.3
	15
	0.65

	55
	胡家宅工区
	5
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	16.9
	6.1
	0.65

	56
	胡家宅工区
	15.5
	幼龄林抚育
	模式 I
	透光伐
	19.7
	7.3
	0.65

	57
	热水工区
	106.9
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	29.8
	12.5
	0.65

	58
	热水工区
	257.2
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	29.4
	13.6
	0.65

	59
	热水工区
	233.3
	中龄林抚育
	模式 II
	疏伐
	30
	13.4
	0.65

	60
	热水工区
	10.6
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	34
	9.6
	0.65

	61
	热水工区
	17.3
	中龄林抚育
	模式 I
	生长伐
	33
	7.8
	0.6

	合计
	
	5070
	
	
	
	
	
	


注：所有小班抚育后郁闭度不得低于0.60；保留有培养前任的乡土阔叶树种、珍贵树种的幼苗、幼树；严禁取材式过度采伐；禁止炼山、全垦、全面清林。

二、采购内容

（一）按项目作业设计标准施工，完成汝城县益将国有林场61个小班 ，5070 亩森林可持续经营任务。中幼林抚育按项目作业设计标准施工，包括抚育间伐（含运输道路疏通修建、木材生产、运输至林场指定集木场并堆放整齐等）和林地清理（包括割灌除杂、定株、修枝、剩余物清理等）。

抚育措施：幼龄林抚育包括抚育间伐、林地清理、修枝、抚育管护；中龄林抚育包括抚育间伐、林地清理、修枝、抚育管护。

（二）标识牌制作与安装
标识牌3块，分别设置在9号、25号、59号小班。标识牌长2.5米、宽1.5米，采用1.2 毫米 201＃不锈钢，剪板折弯，造型烤漆，文字内容丝网印刷，混凝土安装。

三、工期要求

整体工期：合同签订后立即进场施工，2026年12月20日前全部完成所有小班抚育间伐、林地清理、修枝主体作业；

四、技术要求

（一）适用标准与规范：

本项目施工须符合以下国家及行业标准：

1.《森林抚育规程》（GB／T 15781－2015）

2.《林木采伐技术规程》（GB／T 45088－2024）

3.《森林抚育作业设计规定》（林造发〔2014〕140号）

4.《湖南省林木采伐伐区调查设计技术规定》（湘林资〔2017〕16号）

5.《湖南林草生态保护和修复重点工程作业设计要点》

6.《汝城县益将国有林场森林经营方案（2024－2030年）》

7.本项目经郴州市林业局评审通过的《作业设计》文件

（二）抚育间伐技术要求

1.采伐方式：幼龄林抚育采用透光伐，中龄林抚育根据小班设计分别采用生长伐或疏伐。
2.采伐标准：严格按照各小班给定株数采伐强度、蓄积采伐强度执行，以目标树经营为核心，标记保留目标树，先伐除干扰木、竞争木，必要时伐除一般林木；伐后郁闭度不低于0.6，伐后平均胸径、平均树高不低于作业设计规定的对应小班指标。
3.作业要求：规范标记目标树、干扰木，采伐作业不损伤保留木树干韧皮部、木质部。
（三）修枝技术要求

1.工具配置：配置高枝剪、单手条锯等专业修枝工具。

2.幼龄林抚育：对上层大径木不修枝，清除枯死枝、病虫枝、竞争枝和树冠下部1轮～2轮活枝，修枝高度为树干的1／3－1／2。

3.中龄林抚育：

模式I、模式III对上层大径木不修枝，清除枯死枝、病虫枝、竞争枝和树冠下部1轮～2轮活枝，修枝高度为树干的1／3－1／2；

模式II为促进阔叶树树冠扩展，修除影响上层阔叶树生长的杉木侧枝、枯死枝和树冠下部1 轮～2轮活枝，修枝高度为树干的1／3－1／2；

模式IV对上层阔叶树不修枝，修去目标树的枯死枝、竞争枝和树冠下部1轮～2轮活枝，修枝高度为树干的1／3－1／2。

4.修剪标准：枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部，修枝后林分通透，树形优美。

（四）林地清理技术要求

1.清理的方式：局部清理

2.清理对象：枯死枝、病虫枝、下垂枝、碍于苗木栽植和生长的藤蔓、灌木、有害生物株。

3.保护要求：保留乡土珍贵阔叶树种、珍贵树种的幼苗、幼树，小班边缘保留原生植被保护带，防控水土流失。

4.剩余物处置：移出作业小班或成堆原地堆放，堆放高度不超过80厘米，不得随意丢弃、焚烧。

5.毛竹处理：有散生毛竹分布的小班要伐除现有散生毛竹，采挖竹鞭进行物理灭除，防止竹林扩鞭蔓延。

（五）封山管护技术要求

加强林分封山管护，促进天然更新和自然演替，逐步形成稳定森林植被群落，抚育完成后持续管护至2027年底。

（六）质量要求 

1.成交方须严格按经审批的作业设计组织施工，执行《森林抚育规程》（GB／T 15781）等相关技术规范，不得擅自变更采伐强度、采伐方式和作业范围。

2.施工前应组织技术交底，对采伐木标记、修枝高度、保留木选择等关键工序明确标准，做好施工记录。

3.建立健全质量保障体系，实行全过程质量控制，各工序按抚育间伐→林地清理→修枝→抚育管护顺序依次推进，前道工序自检合格后方可进入下道工序

4.施工前应依法办理林木采伐许可证，不得以森林质量提升为名进行乱砍滥伐。

5.施工中应保护保留木和林下珍贵阔叶幼树幼苗，严禁损毁非采伐木。

6.伐区作业结束后应及时清理现场，剩余物归堆或截短处理，防止森林火灾隐患。

7.管护期内做好封山管护，禁止放牧、采挖等人为破坏行为，确保经营成效。

五、现场施工要求

成交方应当严格执行《湖南省安全生产条例》，落实项目现场各项管控要求，施工不得危及电力、交通等基础设施，保障人身及财产安全；发现珍稀植物必须就地保护，严禁擅自砍伐；严禁全面清林、炼山、全垦整地，做好水土流失防范；规范管理施工机械设备，防止燃料、油料发生溢漏。具体规定如下：
1.安全生产管理：强化施工现场安全监督管理，进场前组织全部施工人员开展安全生产专项培训，完整留存培训签到表、影像资料；规范操作采伐、修枝工具，设置安全警示标识，避开电力、交通管线开展作业；为作业人员配齐安全帽、防滑鞋、防护手套等防护用品，保障作业人员人身安全。

2.森林防火管控：强化火源管理，面向施工人员、林农及周边居民开展防火宣传教育；施工区域严禁野外用火，足额配备灭火器、防火水桶、防火拖把等防火物资；高温、高火险天气必须暂停采伐作业，坚决杜绝森林火灾发生。

3.禁止转包与违法分包：本项目严禁转包、违法分包。成交方不得将本项目全部或部分工作转包给第三方，不得将项目主体作业内容违法分包。一经查实存在转包、违法分包行为，甲方有权单方终止合同，没收全部履约保证金，并按合同总价款的20% 计取违约金，由此产生的全部经济损失均由成交方承担赔偿责任。

4.污染防控：施工机械油料须规范存放，严防油料渗漏造成土壤、水体污染。

5.事故责任承担：施工期间如发生森林火灾、人员伤亡、财产损毁、植被破坏等各类安全事故，由此产生的全部法律责任、经济赔偿均由成交方自行承担。
六、人员设备要求

（一）施工人员配置

1.成交方需根据小班分布、工期合理调配施工班组，保证工期按时完工；

2.成交方需为所有现场作业人员必须购买人身意外险，且年龄需满18周岁、不超过65周岁，身体健康，无基础疾病，采伐工人须具备林业抚育间伐作业经验；

3.配备专职安全员，全程驻场负责安全、防火巡查；每个班组设置兼职防火员 1 名。

（二）工具设备配置（成交方自备）

1.采伐修枝工具：单手条锯、高枝剪、修剪锯、记号斧、树木标记油漆；

2.防火物资：灭火器、防火水桶、防火拖把、防火警示带、宣传横幅；

3.安全防护装备：安全帽、防护手套、防刺工作服、防滑胶鞋；

4.简易运输工具：手推车、编织袋（用于清理物归集）。

七、验收标准 

（一）分阶段验收

1.前期标记验收：成交方完成目标树、干扰木标记工作后，报请甲方开展现场核查，标记质量不达标的，严禁实施采伐作业。

2.中期过程验收：甲方对采伐强度、保留木遴选、林地清理、林木修枝等工序开展不定期抽查，若检查发现质量问题，成交方须立即落实整改。

3.完工验收：项目全部作业完成后，由甲方组织监理方及其它相关部门验收，重点核查如下内容： 

① 施工区划范围、作业面积严格匹配作业设计；

② 采伐蓄积误差控制在±10％以内；

③ 采伐强度、作业范围、伐后郁闭度符合作业设计要求； 

④ 保留木、珍贵阔叶树种幼苗幼树保存完整；

⑤ 抚育间伐木材全部按林场要求转运至指定集材场； 

⑥ 林地清理、林木修枝作业质量满足设计标准；

⑦ 安全生产、森林防火、人员培训及项目实施全过程影像资料完整齐备；

 ⑧ 水土流失防控措施落实到位。

（二）验收不合格处置

项目各阶段验收指标未达到作业设计及相关技术标准的，成交方应在收到甲方整改通知之日起7日内完成无偿整改。整改完成后组织复验，复验仍不合格的，甲方可按照施工质量缺陷严重程度分梯度计取违约金（扣款）： 

轻微质量缺陷：扣减对应分项合同价款的10％‑20％；

一般质量缺陷：扣减对应分项合同价款的20％‑40％；

重大质量缺陷：扣减对应分项合同价款的40％‑60％。

完成上述扣款后，成交方施工质量仍无法整改达标的，甲方有权继续扣减相应合同款项，并可单方终止本合同；由此给甲方造成的全部经济损失，均由成交方承担赔偿责任。

（三）质保期

本项目质保期自竣工验收合格之日起计算，为期3个月。质保期内因施工质量问题需要返工的，成交方须免费整改；质保期满且无质量问题后，采购人无息退还剩余5％质保金。

八、其它说明

（一）报价要求说明

本项目采用总价包干报价，投标报价须包含完成本项目全部工作内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用，甲方不额外支付任何费用。在项目实施过程中与周边村组或个人产生矛盾所产生的协调费用由成交方承担。

（二）付款方式

 施工实施期间，经采购方同意，成交方可结合实际施工进度向采购方申请支付进度款。如采购方不予同意进度款申请，则待全部工程完工，经监理单位及采购人竣工验收合格后，支付至合同总价的95%。质保期自竣工验收合格之日起计算，期限为3个月；质保期满，经复查不存在施工质量问题的，采购人无息退还剩余5%质保金。
（三）其他

1.资料归档：成交方完工后须提交全套抚育资料，包含各作业小班施工前、施工中、施工后的影像资料，用工台账，安全培训记录，防火巡查记录，小班验收记录表等纸质 ＋ 电子档案；

2.现场配合：无条件配合林场、林业主管部门和其它相关部门的现场检查、监测、督导工作；

3.履约约束：成交方不得擅自减少作业工序、降低施工标准，擅自停工逾期完工，按合同约定计取违约金；

4.严格遵守《中华人民共和国森林法》《森林抚育管理办法》《湖南省林地保护管理条例》等法律法规。

（四）预算清单表见以下内容。

预算清单表

	分类分项工程量清单

	工程名称：汝城县益将国有林场2026年度森林可持续经营项目 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	一
	
	汝城县益将国有林场2026年度森林可持续经营项目
	
	
	
	
	

	1
	
	幼林抚育
	亩
	598
	
	
	

	1.5
	
	永山分场
	亩
	150
	
	
	

	1.5.1
	
	永山分场 1班
	亩
	143.5
	
	
	

	1.5.1.1
	501000000001
	采伐
	m³
	96
	
	
	

	1.5.1.2
	501000000002
	林地清理
	亩
	143.5
	
	
	

	1.5.1.3
	501000000003
	修枝 幼龄
	亩
	143.5
	
	
	

	1.5.1.4
	501000000004
	抚育管护
	亩
	143.5
	
	
	

	1.5.2
	
	永山分场 6班
	亩
	6.5
	
	
	

	1.5.2.1
	501000000005
	采伐
	m³
	6
	
	
	

	1.5.2.2
	501000000006
	林地清理
	亩
	6.5
	
	
	

	1.5.2.3
	501000000007
	修枝 幼龄
	亩
	6.5
	
	
	

	1.5.2.4
	501000000008
	抚育管护
	亩
	6.5
	
	
	

	1.2
	
	两水口工区
	亩
	103.4
	
	
	

	1.2.1
	
	两水口工区 9班
	亩
	103.4
	
	
	

	1.2.1.1
	501000000009
	采伐
	m³
	40
	
	
	

	1.2.1.2
	501000000010
	林地清理
	亩
	103.4
	
	
	

	1.2.1.3
	501000000011
	修枝 幼龄
	亩
	103.4
	
	
	

	1.2.1.4
	501000000012
	抚育管护
	亩
	103.4
	
	
	

	1.2.1.5
	501000000013
	标识牌
	块
	1
	
	
	

	1.4
	
	小竹坑工区
	亩
	233.4
	
	
	

	1.4.1
	
	小竹坑工区 11班
	亩
	204.1
	
	
	

	1.4.1.1
	501000000014
	采伐
	m³
	83
	
	
	

	1.4.1.2
	501000000015
	林地清理
	亩
	204.1
	
	
	

	1.4.1.3
	501000000016
	修枝 幼龄
	亩
	204.1
	
	
	

	1.4.1.4
	501000000017
	抚育管护
	亩
	204.1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	分类分项工程量清单

	工程名称：汝城县益将国有林场2026年度森林可持续经营项目 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	1.4.2
	
	小竹坑工区 26班
	亩
	3.8
	
	
	

	1.4.2.1
	501000000018
	采伐
	m³
	3
	
	
	

	1.4.2.2
	501000000019
	林地清理
	亩
	3.8
	
	
	

	1.4.2.3
	501000000020
	修枝 幼龄
	亩
	3.8
	
	
	

	1.4.2.4
	501000000021
	抚育管护
	亩
	3.8
	
	
	

	1.4.3
	
	小竹坑工区 27班
	亩
	11.1
	
	
	

	1.4.3.1
	501000000022
	采伐
	m³
	9
	
	
	

	1.4.3.2
	501000000023
	林地清理
	亩
	11.1
	
	
	

	1.4.3.3
	501000000024
	修枝 幼龄
	亩
	11.1
	
	
	

	1.4.3.4
	501000000025
	抚育管护
	亩
	11.1
	
	
	

	1.4.4
	
	小竹坑工区 41班
	亩
	14.4
	
	
	

	1.4.4.1
	501000000026
	采伐
	m³
	10
	
	
	

	1.4.4.2
	501000000027
	林地清理
	亩
	14.4
	
	
	

	1.4.4.3
	501000000028
	修枝 幼龄
	亩
	14.4
	
	
	

	1.4.4.4
	501000000029
	抚育管护
	亩
	14.4
	
	
	

	1.3
	
	苏衣岭工区
	亩
	90.7
	
	
	

	1.3.1
	
	苏衣岭工区 48班
	亩
	32.8
	
	
	

	1.3.1.1
	501000000030
	采伐
	m³
	7
	
	
	

	1.3.1.2
	501000000031
	林地清理
	亩
	32.8
	
	
	

	1.3.1.3
	501000000032
	修枝 幼龄
	亩
	32.8
	
	
	

	1.3.1.4
	501000000033
	抚育管护
	亩
	32.8
	
	
	

	1.3.2
	
	苏衣岭工区 49班
	亩
	40.1
	
	
	

	1.3.2.1
	501000000034
	采伐
	m³
	9
	
	
	

	1.3.2.2
	501000000035
	林地清理
	亩
	40.1
	
	
	

	1.3.2.3
	501000000036
	修枝 幼龄
	亩
	40.1
	
	
	

	1.3.2.4
	501000000037
	抚育管护
	亩
	40.1
	
	
	

	1.3.3
	
	苏衣岭工区 52班
	亩
	17.8
	
	
	

	

	分类分项工程量清单

	工程名称：汝城县益将国有林场2026年度森林可持续经营项目 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	1.3.3.1
	501000000038
	采伐
	m³
	15
	
	
	

	1.3.3.2
	501000000039
	林地清理
	亩
	17.8
	
	
	

	1.3.3.3
	501000000040
	修枝 幼龄
	亩
	17.8
	
	
	

	1.3.3.4
	501000000041
	抚育管护
	亩
	17.8
	
	
	

	1.1
	
	胡家宅工区
	亩
	20.5
	
	
	

	1.1.1
	
	胡家宅工区 55班
	亩
	5
	
	
	

	1.1.1.1
	501000000042
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	1.1.1.2
	501000000043
	林地清理
	亩
	5
	
	
	

	1.1.1.3
	501000000044
	修枝 幼龄
	亩
	5
	
	
	

	1.1.1.4
	501000000045
	抚育管护
	亩
	5
	
	
	

	1.1.2
	
	胡家宅工区 56班
	亩
	15.5
	
	
	

	1.1.2.1
	501000000046
	采伐
	m³
	2
	
	
	

	1.1.2.2
	501000000047
	林地清理
	亩
	15.5
	
	
	

	1.1.2.3
	501000000048
	修枝 幼龄
	亩
	15.5
	
	
	

	1.1.2.4
	501000000049
	抚育管护
	亩
	15.5
	
	
	

	2
	
	 中龄林抚育
	亩
	4472
	
	
	

	2.5
	
	永山分场
	亩
	535.2
	
	
	

	2.5.1
	
	永山分场 2班
	亩
	93.6
	
	
	

	2.5.1.1
	501000000050
	采伐
	m³
	71
	
	
	

	2.5.1.2
	501000000051
	林地清理
	亩
	93.6
	
	
	

	2.5.1.3
	501000000052
	修枝 中龄林
	亩
	93.6
	
	
	

	2.5.1.4
	501000000053
	抚育管护
	亩
	93.6
	
	
	

	2.5.2
	
	永山分场 3班
	亩
	132
	
	
	

	2.5.2.1
	501000000054
	采伐
	m³
	120
	
	
	

	2.5.2.2
	501000000055
	林地清理
	亩
	132
	
	
	

	2.5.2.3
	501000000056
	修枝 中龄林
	亩
	132
	
	
	

	2.5.2.4
	501000000057
	抚育管护
	亩
	132
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	分类分项工程量清单

	工程名称：汝城县益将国有林场2026年度森林可持续经营项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	2.5.3
	
	永山分场 4班
	亩
	6.6
	
	
	

	2.5.3.1
	501000000058
	采伐
	m³
	6
	
	
	

	2.5.3.2
	501000000059
	林地清理
	亩
	6.6
	
	
	

	2.5.3.3
	501000000060
	修枝 中龄林
	亩
	6.6
	
	
	

	2.5.3.4
	501000000061
	抚育管护
	亩
	6.6
	
	
	

	2.5.4
	
	永山分场 5班
	亩
	226.3
	
	
	

	2.5.4.1
	501000000062
	采伐
	m³
	300
	
	
	

	2.5.4.2
	501000000063
	林地清理
	亩
	226.3
	
	
	

	2.5.4.3
	501000000064
	修枝 中龄林
	亩
	226.3
	
	
	

	2.5.4.4
	501000000065
	抚育管护
	亩
	226.3
	
	
	

	2.5.5
	
	永山分场 7班
	亩
	76.7
	
	
	

	2.5.5.1
	501000000066
	采伐
	m³
	71
	
	
	

	2.5.5.2
	501000000067
	林地清理
	亩
	76.7
	
	
	

	2.5.5.3
	501000000068
	修枝 中龄林
	亩
	76.7
	
	
	

	2.5.5.4
	501000000069
	抚育管护
	亩
	76.7
	
	
	

	2.6
	
	玉坑垅工区
	亩
	124.1
	
	
	

	2.6.1
	
	玉坑垅工区 8班
	亩
	124.1
	
	
	

	2.6.1.1
	501000000070
	采伐
	m³
	67
	
	
	

	2.6.1.2
	501000000071
	林地清理
	亩
	124.1
	
	
	

	2.6.1.3
	501000000072
	修枝 中龄林
	亩
	124.1
	
	
	

	2.6.1.4
	501000000073
	抚育管护
	亩
	124.1
	
	
	

	2.4
	
	小竹坑工区
	亩
	2743.7
	
	
	

	2.4.1
	
	小竹坑工区 10班
	亩
	281.7
	
	
	

	2.4.1.1
	501000000074
	采伐
	m³
	70
	
	
	

	2.4.1.2
	501000000075
	林地清理
	亩
	281.7
	
	
	

	2.4.1.3
	501000000076
	修枝 中龄林
	亩
	281.7
	
	
	

	2.4.1.4
	501000000077
	抚育管护
	亩
	281.7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	分类分项工程量清单

	工程名称：汝城县益将国有林场2026年度森林可持续经营项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	2.4.2
	
	小竹坑工区 12班
	亩
	278.2
	
	
	

	2.4.2.1
	501000000078
	采伐
	m³
	102
	
	
	

	2.4.2.2
	501000000079
	林地清理
	亩
	278.2
	
	
	

	2.4.2.3
	501000000080
	修枝 中龄林
	亩
	278.2
	
	
	

	2.4.2.4
	501000000081
	抚育管护
	亩
	278.2
	
	
	

	2.4.3
	
	小竹坑工区 13班
	亩
	174.1
	
	
	

	2.4.3.1
	501000000082
	采伐
	m³
	18
	
	
	

	2.4.3.2
	501000000083
	林地清理
	亩
	174.1
	
	
	

	2.4.3.3
	501000000084
	修枝 中龄林
	亩
	174.1
	
	
	

	2.4.3.4
	501000000085
	抚育管护
	亩
	174.1
	
	
	

	2.4.4
	
	小竹坑工区 14班
	亩
	222.7
	
	
	

	2.4.4.1
	501000000086
	采伐
	m³
	78
	
	
	

	2.4.4.2
	501000000087
	林地清理
	亩
	222.7
	
	
	

	2.4.4.3
	501000000088
	修枝 中龄林
	亩
	222.7
	
	
	

	2.4.4.4
	501000000089
	抚育管护
	亩
	222.7
	
	
	

	2.4.5
	
	小竹坑工区 15班
	亩
	19.7
	
	
	

	2.4.5.1
	501000000090
	采伐
	m³
	3
	
	
	

	2.4.5.2
	501000000091
	林地清理
	亩
	19.7
	
	
	

	2.4.5.3
	501000000092
	修枝 中龄林
	亩
	19.7
	
	
	

	2.4.5.4
	501000000093
	抚育管护
	亩
	19.7
	
	
	

	2.4.6
	
	小竹坑工区 16班
	亩
	214.5
	
	
	

	2.4.6.1
	501000000094
	采伐
	m³
	55
	
	
	

	2.4.6.2
	501000000095
	林地清理
	亩
	214.5
	
	
	

	2.4.6.3
	501000000096
	修枝 中龄林
	亩
	214.5
	
	
	

	2.4.6.4
	501000000097
	抚育管护
	亩
	214.5
	
	
	

	2.4.7
	
	小竹坑工区 17班
	亩
	7.2
	
	
	

	2.4.7.1
	501000000098
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	分类分项工程量清单

	工程名称：汝城县益将国有林场2026年度森林可持续经营项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	2.4.7.2
	501000000099
	林地清理
	亩
	7.2
	
	
	

	2.4.7.3
	501000000100
	修枝 中龄林
	亩
	7.2
	
	
	

	2.4.7.4
	501000000101
	抚育管护
	亩
	7.2
	
	
	

	2.4.8
	
	小竹坑工区 18班
	亩
	144.2
	
	
	

	2.4.8.1
	501000000102
	采伐
	m³
	74
	
	
	

	2.4.8.2
	501000000103
	林地清理
	亩
	144.2
	
	
	

	2.4.8.3
	501000000104
	修枝 中龄林
	亩
	144.2
	
	
	

	2.4.8.4
	501000000105
	抚育管护
	亩
	144.2
	
	
	

	2.4.9
	
	小竹坑工区 19班
	亩
	136.8
	
	
	

	2.4.9.1
	501000000106
	采伐
	m³
	111
	
	
	

	2.4.9.2
	501000000107
	林地清理
	亩
	136.8
	
	
	

	2.4.9.3
	501000000108
	修枝 中龄林
	亩
	136.8
	
	
	

	2.4.9.4
	501000000109
	抚育管护
	亩
	136.8
	
	
	

	2.4.10
	
	小竹坑工区 20班
	亩
	136.6
	
	
	

	2.4.10.1
	501000000110
	采伐
	m³
	7
	
	
	

	2.4.10.2
	501000000111
	林地清理
	亩
	136.6
	
	
	

	2.4.10.3
	501000000112
	修枝 中龄林
	亩
	136.6
	
	
	

	2.4.10.4
	501000000113
	抚育管护
	亩
	136.6
	
	
	

	2.4.11
	
	小竹坑工区 21班
	亩
	202.9
	
	
	

	2.4.11.1
	501000000114
	采伐
	m³
	191
	
	
	

	2.4.11.2
	501000000115
	林地清理
	亩
	202.9
	
	
	

	2.4.11.3
	501000000116
	修枝 中龄林
	亩
	202.9
	
	
	

	2.4.11.4
	501000000117
	抚育管护
	亩
	202.9
	
	
	

	2.4.12
	
	小竹坑工区 22班
	亩
	56.7
	
	
	

	2.4.12.1
	501000000118
	采伐
	m³
	26
	
	
	

	2.4.12.2
	501000000119
	林地清理
	亩
	56.7
	
	
	

	2.4.12.3
	501000000120
	修枝 中龄林
	亩
	56.7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	分类分项工程量清单
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	2.4.12.4
	501000000121
	抚育管护
	亩
	56.7
	
	
	

	2.4.13
	
	小竹坑工区 23班
	亩
	64.7
	
	
	

	2.4.13.1
	501000000122
	采伐
	m³
	6
	
	
	

	2.4.13.2
	501000000123
	林地清理
	亩
	64.7
	
	
	

	2.4.13.3
	501000000124
	修枝 中龄林
	亩
	64.7
	
	
	

	2.4.13.4
	501000000125
	抚育管护
	亩
	64.7
	
	
	

	2.4.14
	
	小竹坑工区 24班
	亩
	2.8
	
	
	

	2.4.14.1
	501000000126
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	2.4.14.2
	501000000127
	林地清理
	亩
	2.8
	
	
	

	2.4.14.3
	501000000128
	修枝 中龄林
	亩
	2.8
	
	
	

	2.4.14.4
	501000000129
	抚育管护
	亩
	2.8
	
	
	

	2.4.15
	
	小竹坑工区 25班
	亩
	51.3
	
	
	

	2.4.15.1
	501000000130
	采伐
	m³
	8
	
	
	

	2.4.15.2
	501000000131
	林地清理
	亩
	51.3
	
	
	

	2.4.15.3
	501000000132
	修枝 中龄林
	亩
	51.3
	
	
	

	2.4.15.4
	501000000133
	抚育管护
	亩
	51.3
	
	
	

	
	501000000134
	标志牌
	块
	1
	
	
	

	2.4.16
	
	小竹坑工区 28班
	亩
	155.3
	
	
	

	2.4.16.1
	501000000135
	采伐
	m³
	90
	
	
	

	2.4.16.2
	501000000136
	林地清理
	亩
	155.3
	
	
	

	2.4.16.3
	501000000137
	修枝 中龄林
	亩
	155.3
	
	
	

	2.4.16.4
	501000000138
	抚育管护
	亩
	155.3
	
	
	

	2.4.17
	
	小竹坑工区 29班
	亩
	46.4
	
	
	

	2.4.17.1
	501000000139
	采伐
	m³
	7
	
	
	

	2.4.17.2
	501000000140
	林地清理
	亩
	46.4
	
	
	

	2.4.17.3
	501000000141
	修枝 中龄林
	亩
	46.4
	
	
	

	2.4.17.4
	501000000142
	抚育管护
	亩
	46.4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	分类分项工程量清单
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	2.4.18
	
	小竹坑工区 30班
	亩
	3.3
	
	
	

	2.4.18.1
	501000000143
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	2.4.18.2
	501000000144
	林地清理
	亩
	3.3
	
	
	

	2.4.18.3
	501000000145
	修枝 中龄林
	亩
	3.3
	
	
	

	2.4.18.4
	501000000146
	抚育管护
	亩
	3.3
	
	
	

	2.4.19
	
	小竹坑工区 31班
	亩
	4.2
	
	
	

	2.4.19.1
	501000000147
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	2.4.19.2
	501000000148
	林地清理
	亩
	4.2
	
	
	

	2.4.19.3
	501000000149
	修枝 中龄林
	亩
	4.2
	
	
	

	2.4.19.4
	501000000150
	抚育管护
	亩
	4.2
	
	
	

	2.4.20
	
	小竹坑工区 32班
	亩
	49.3
	
	
	

	2.4.20.1
	501000000151
	采伐
	m³
	7
	
	
	

	2.4.20.2
	501000000152
	林地清理
	亩
	49.3
	
	
	

	2.4.20.3
	501000000153
	修枝 中龄林
	亩
	49.3
	
	
	

	2.4.20.4
	501000000154
	抚育管护
	亩
	49.3
	
	
	

	2.4.21
	
	小竹坑工区 33班
	亩
	4.8
	
	
	

	2.4.21.1
	501000000155
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	2.4.21.2
	501000000156
	林地清理
	亩
	4.8
	
	
	

	2.4.21.3
	501000000157
	修枝 中龄林
	亩
	4.8
	
	
	

	2.4.21.4
	501000000158
	抚育管护
	亩
	4.8
	
	
	

	2.4.22
	
	小竹坑工区 34班
	亩
	78.6
	
	
	

	2.4.22.1
	501000000159
	采伐
	m³
	33
	
	
	

	2.4.22.2
	501000000160
	林地清理
	亩
	78.6
	
	
	

	2.4.22.3
	501000000161
	修枝 中龄林
	亩
	78.6
	
	
	

	2.4.22.4
	501000000162
	抚育管护
	亩
	78.6
	
	
	

	2.4.23
	
	小竹坑工区 35班
	亩
	128.7
	
	
	

	2.4.23.1
	501000000163
	采伐
	m³
	96
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	2.4.23.2
	501000000164
	林地清理
	亩
	128.7
	
	
	

	2.4.23.3
	501000000165
	修枝 中龄林
	亩
	128.7
	
	
	

	2.4.23.4
	501000000166
	抚育管护
	亩
	128.7
	
	
	

	2.4.24
	
	小竹坑工区 36班
	亩
	24.8
	
	
	

	2.4.24.1
	501000000167
	采伐
	m³
	23
	
	
	

	2.4.24.2
	501000000168
	林地清理
	亩
	24.8
	
	
	

	2.4.24.3
	501000000169
	修枝 中龄林
	亩
	24.8
	
	
	

	2.4.24.4
	501000000170
	抚育管护
	亩
	24.8
	
	
	

	2.4.25
	
	小竹坑工区 37班
	亩
	4.4
	
	
	

	2.4.25.1
	501000000171
	采伐
	m³
	4
	
	
	

	2.4.25.2
	501000000172
	林地清理
	亩
	4.4
	
	
	

	2.4.25.3
	501000000173
	修枝 中龄林
	亩
	4.4
	
	
	

	2.4.25.4
	501000000174
	抚育管护
	亩
	4.4
	
	
	

	2.4.26
	
	小竹坑工区 38班
	亩
	4.6
	
	
	

	2.4.26.1
	501000000175
	采伐
	m³
	4
	
	
	

	2.4.26.2
	501000000176
	林地清理
	亩
	4.6
	
	
	

	2.4.26.3
	501000000177
	修枝 中龄林
	亩
	4.6
	
	
	

	2.4.26.4
	501000000178
	抚育管护
	亩
	4.6
	
	
	

	2.4.27
	
	小竹坑工区 39班
	亩
	67.8
	
	
	

	2.4.27.1
	501000000179
	采伐
	m³
	47
	
	
	

	2.4.27.2
	501000000180
	林地清理
	亩
	67.8
	
	
	

	2.4.27.3
	501000000181
	修枝 中龄林
	亩
	67.8
	
	
	

	2.4.27.4
	501000000182
	抚育管护
	亩
	67.8
	
	
	

	2.4.28
	
	小竹坑工区 40班
	亩
	15.6
	
	
	

	2.4.28.1
	501000000183
	采伐
	m³
	13
	
	
	

	2.4.28.2
	501000000184
	林地清理
	亩
	15.6
	
	
	

	2.4.28.3
	501000000185
	修枝 中龄林
	亩
	15.6
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	2.4.28.4
	501000000186
	抚育管护
	亩
	15.6
	
	
	

	2.4.29
	
	小竹坑工区 42班
	亩
	24.9
	
	
	

	2.4.29.1
	501000000187
	采伐
	m³
	34
	
	
	

	2.4.29.2
	501000000188
	林地清理
	亩
	24.9
	
	
	

	2.4.29.3
	501000000189
	修枝 中龄林
	亩
	24.9
	
	
	

	2.4.29.4
	501000000190
	抚育管护
	亩
	24.9
	
	
	

	2.4.30
	
	小竹坑工区 43班
	亩
	66.2
	
	
	

	2.4.30.1
	501000000191
	采伐
	m³
	34
	
	
	

	2.4.30.2
	501000000192
	林地清理
	亩
	66.2
	
	
	

	2.4.30.3
	501000000193
	修枝 中龄林
	亩
	66.2
	
	
	

	2.4.30.4
	501000000194
	抚育管护
	亩
	66.2
	
	
	

	2.4.31
	
	小竹坑工区 44班
	亩
	6.3
	
	
	

	2.4.31.1
	501000000195
	采伐
	m³
	9
	
	
	

	2.4.31.2
	501000000196
	林地清理
	亩
	6.3
	
	
	

	2.4.31.3
	501000000197
	修枝 中龄林
	亩
	6.3
	
	
	

	2.4.31.4
	501000000198
	抚育管护
	亩
	6.3
	
	
	

	2.4.32
	
	小竹坑工区 45班
	亩
	61.2
	
	
	

	2.4.32.1
	501000000199
	采伐
	m³
	36
	
	
	

	2.4.32.2
	501000000200
	林地清理
	亩
	61.2
	
	
	

	2.4.32.3
	501000000201
	修枝 中龄林
	亩
	61.2
	
	
	

	2.4.32.4
	501000000202
	抚育管护
	亩
	61.2
	
	
	

	2.4.33
	
	小竹坑工区 46班
	亩
	3.2
	
	
	

	2.4.33.1
	501000000203
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	2.4.33.2
	501000000204
	林地清理
	亩
	3.2
	
	
	

	2.4.33.3
	501000000205
	修枝 中龄林
	亩
	3.2
	
	
	

	2.4.33.4
	501000000206
	抚育管护
	亩
	3.2
	
	
	

	2.3
	
	苏衣岭工区
	亩
	300.7
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	2.3.1
	
	苏衣岭工区 47班
	亩
	79.1
	
	
	

	2.3.1.1
	501000000207
	采伐
	m³
	28
	
	
	

	2.3.1.2
	501000000208
	林地清理
	亩
	79.1
	
	
	

	2.3.1.3
	501000000209
	修枝 中龄林
	亩
	79.1
	
	
	

	2.3.1.4
	501000000210
	抚育管护
	亩
	79.1
	
	
	

	2.3.2
	
	苏衣岭工区 50班
	亩
	119.5
	
	
	

	2.3.2.1
	501000000211
	采伐
	m³
	108
	
	
	

	2.3.2.2
	501000000212
	林地清理
	亩
	119.5
	
	
	

	2.3.2.3
	501000000213
	修枝 中龄林
	亩
	119.5
	
	
	

	2.3.2.4
	501000000214
	抚育管护
	亩
	119.5
	
	
	

	2.3.3
	
	苏衣岭工区 51班
	亩
	35.1
	
	
	

	2.3.3.1
	501000000215
	采伐
	m³
	4
	
	
	

	2.3.3.2
	501000000216
	林地清理
	亩
	35.1
	
	
	

	2.3.3.3
	501000000217
	修枝 中龄林
	亩
	35.1
	
	
	

	2.3.3.4
	501000000218
	抚育管护
	亩
	35.1
	
	
	

	2.3.4
	
	苏衣岭工区 53班
	亩
	67
	
	
	

	2.3.4.1
	501000000219
	采伐
	m³
	37
	
	
	

	2.3.4.2
	501000000220
	林地清理
	亩
	67
	
	
	

	2.3.4.3
	501000000221
	修枝 中龄林
	亩
	67
	
	
	

	2.3.4.4
	501000000222
	抚育管护
	亩
	67
	
	
	

	2.1
	
	胡家宅工区
	亩
	143
	
	
	

	2.1.1
	
	胡家宅工区 54班
	亩
	143
	
	
	

	2.1.1.1
	501000000223
	采伐
	m³
	95
	
	
	

	2.1.1.2
	501000000224
	林地清理
	亩
	143
	
	
	

	2.1.1.3
	501000000225
	修枝 中龄林
	亩
	143
	
	
	

	2.1.1.4
	501000000226
	抚育管护
	亩
	143
	
	
	

	2.2
	
	热水工区
	亩
	625.3
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	2.2.1
	
	热水工区 57班
	亩
	106.9
	
	
	

	2.2.1.1
	501000000227
	采伐
	m³
	104
	
	
	

	2.2.1.2
	501000000228
	林地清理
	亩
	106.9
	
	
	

	2.2.1.3
	501000000229
	修枝 中龄林
	亩
	106.9
	
	
	

	2.2.1.4
	501000000230
	抚育管护
	亩
	106.9
	
	
	

	2.2.2
	
	热水工区 58班
	亩
	257.2
	
	
	

	2.2.2.1
	501000000231
	采伐
	m³
	283
	
	
	

	2.2.2.2
	501000000232
	林地清理
	亩
	257.2
	
	
	

	2.2.2.3
	501000000233
	修枝 中龄林
	亩
	257.2
	
	
	

	2.2.2.4
	501000000234
	抚育管护
	亩
	257.2
	
	
	

	2.2.3
	
	热水工区 59班
	亩
	233.3
	
	
	

	2.2.3.1
	501000000235
	采伐
	m³
	155
	
	
	

	2.2.3.2
	501000000236
	林地清理
	亩
	233.3
	
	
	

	2.2.3.3
	501000000237
	修枝 中龄林
	亩
	233.3
	
	
	

	2.2.3.4
	501000000238
	抚育管护
	亩
	233.3
	
	
	

	2.2.3.5
	501000000239
	标志牌
	块
	1
	
	
	

	2.2.4
	
	热水工区 60班
	亩
	10.6
	
	
	

	2.2.4.1
	501000000240
	采伐
	m³
	8
	
	
	

	2.2.4.2
	501000000241
	林地清理
	亩
	10.6
	
	
	

	2.2.4.3
	501000000242
	修枝 中龄林
	亩
	10.6
	
	
	

	2.2.4.4
	501000000243
	抚育管护
	亩
	10.6
	
	
	

	2.2.5
	
	热水工区 61班
	亩
	17.3
	
	
	

	2.2.5.1
	501000000244
	采伐
	m³
	11
	
	
	

	2.2.5.2
	501000000245
	林地清理
	亩
	17.3
	
	
	

	2.2.5.3
	501000000246
	修枝 中龄林
	亩
	17.3
	
	
	

	2.2.5.4
	501000000247
	抚育管护
	亩
	17.3
	
	
	

	合      计
	




