第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术

要求
	数量
	标的预算

（单位：元）
	最高限价

（单位：元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	资兴市天鹅山国有林场2026年度森林可持续经营项目（包一）
	其他林业服务
	详见采购

需求
	1
	373700.00
	373700.00
	/
	/

	包2
	资兴市天鹅山国有林场2026年度森林可持续经营项目（包二）
	其他林业服务
	详见采购

需求
	1
	341300.00
	341300.00
	/
	/


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.本项目划分为2个包；
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术、商务要求

一、采购项目名称：资兴市天鹅山国有林场2026年度森林可持续经营项目
二、服务内容

1、项目建设基本内容：

本项目内容为1840亩中龄林抚育，共9个小班。主要技术措施内容有采伐（含出材、集材）、林地清理、修枝、抚育管护、作业道修缮、标识牌等。项目建设地点为天鹅山国有林场枫冲垅工区、望明山工区、洛山工区。具体分包如下：

包一：

	工区
	小班号
	采伐蓄积

（立方米）
	出材量

（立方米）
	面积（亩）

	枫冲垅工区
	2
	465
	233
	294.3

	望明山工区
	3
	42
	21
	83.9

	望明山工区
	4
	306
	153
	198.5

	望明山工区
	5
	237
	119
	161.1

	望明山工区
	6
	376
	188
	218.5

	作业内容包括：标识牌、采伐（包括出材、集材）、林地清理、修枝、抚育管护、作业道修缮


包二：

	工区
	小班号
	采伐蓄积

（立方米）
	出材量

（立方米）
	面积（亩）

	枫冲垅工区
	1
	147
	73
	147.9

	洛山工区
	7
	376
	188
	220.4

	洛山工区
	8
	318
	159
	219.3

	洛山工区
	9
	387
	194
	296.1

	作业内容包括：采伐（包括出材、集材）、林地清理、修枝、抚育管护、作业道修缮


注：

1、具体服务地点以采购人提供的作业设计和相应的施工图纸为准。

2、根据作业设计和采伐设计要求，设计小班内所采伐的树木由中标方按要求制材送至指定地点码堆集材。项目验收前，中标单位负责项目实施区域内道路畅通，保证木材运输车辆通行。

三、建设目标

以生态优先为宗旨，以提升生态服务功能为主要目标，采用现代森林经营理念和近自然森林经营方式，通过精确制定林场森林质量提升技术方案，推进林场人工林经营高质量发展，构建稳健的森林生态系统，推动林分由单一树种向多树种、异龄复层林过渡，培育异龄复层针阔叶混交林并逐步形成恒续林，通过中、短期效益监测总结形成适配天鹅山林场的森林可持续经营模式。本项目针对林场9个小班1840亩中龄林实施科学抚育作业，严格遵循林业技术规程，坚持留优去劣、疏密调整的经营原则，合理调整林分郁闭度与林木布局，优化林分结构、改善林地生长环境、缓解林木种间竞争，有效提升森林长势与培育质量，增强森林水土保持、水源涵养、固碳释氧等生态服务功能，丰富区域生物多样性、稳固生态安全屏障，同时规范标准化营林作业流程，探索可复制推广的中龄林提质增效经营模式，统筹兼顾生态、社会、经济效益，健全长效管护经营机制，实现森林资源科学保护、精准培育与永续利用，全面推动林场林业高质量可持续发展。                         

四、实施的技术规程，包括但不限于以下文件：

（1）《资兴市天鹅山国有林场2026年度森林可持续经营项目作业设计》；

（2）《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）；

（3）《森林抚育规程》（GB/T15781-2023）；

（4）《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

（5）《森林质量精准提升技术规程》（DB43/T 2045-2021）；

（6）《湖南省林业局办公室印发<关于森林质量精准提升的实施意见>的通知》(湘林办造〔2022〕4号)； 

（7）《湖南省林业局关于做好森林可持续经营工作的通知》(湘林资函〔2023〕17号)；

（8）《关于印发〈中央生态环保转移支付资金项目储备制度管理暂行办法〉的通知》(财资环〔2021〕91号)；

（9）《林业草原生态保护恢复资金管理办法》(财资环〔2022〕170)；

（10）《林业草原改革发展资金管理办法》(财资环〔2022〕171)；

（11）《湖南省森林质量精准提升导则》(湖南省林业局，2022年10月)。

（12）湖南省财政厅关于下达2026年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（市县）的通知（湘财预〔2026〕092号）

五、服务技术要求

5.1项目建设规模与主要内容 

资兴市天鹅山国有林场2026年度森林可持续经营项目建设内容为中龄林抚育，共9个小班，面积1840亩。项目建设地点为天鹅山国有林场枫冲垅工区、望明山工区、洛山工区。

5.2 项目建设目标

5.2.1近期目标

全面完成天鹅山国有林场枫冲垅、望明山、洛山三大工区合计 9 个小班 1840 亩人工杉木中龄林疏伐抚育作业，项目全部小班伐前郁闭集中在 0.7-0.8 区间，通过差异化疏伐调控后统一稳定至 0.65，各小班株数采伐强度控制在 21.9%-29.9%、蓄积采伐强度11.1%-14.7%；抚育后杉木保留木平均胸径提升 0.9-1.4cm，林分平均树高同步增长0.2-0.6m，彻底清除林内枯濒死木、病虫木与散生毛竹，林地枯死木占比控制在 5% 以内，同步实施规范修枝、割灌除草、采伐剩余物就地粉碎堆腐还田，沿溪流河谷地段预留 5-10 米原生水土植被缓冲带，打破现有单层纯林格局，初步构建上层杉木大径目标树 + 下层乡土阔叶幼树的复层林雏形；项目配套布设2块示范宣传标识、2组成对成效监测对照样地，完整归集 9 套小班采伐抚育、资源调查标准化台账，通过精准调控林分密度、径级结构与林下更新水平，有效解决本场杉木人工林密度过高、种间竞争剧烈、阔叶天然更新匮乏等突出问题，形成适配高海拔山地人工杉木水源涵养林的专属抚育技术路径，全面提升林场近自然精细化森林经营管理水平。

5.2.2远期目标

依托本次中龄林抚育成果，持续推进项目区森林正向演替，打破单一纯林经营模式，稳步推动林分向多树种、异龄复层针阔叶混交林转型，逐步培育结构稳定、抗逆性强、生物多样性丰富的近自然恒续林生态系统。持续跟踪森林生长动态与生态效益变化，总结形成适配天鹅山国有林场不同林地类型、林分条件的森林可持续经营模式并推广应用。健全林场森林长效培育与管护机制，统筹兼顾森林生态效益、社会效益与经济效益，持续提升森林综合服务功能与后备林木储备能力，实现森林资源科学保护、精准培育与永续利用，全面推动林场林业生态高质量、可持续发展。

5.3 质量要求

严格按照审批的作业设计组织施工作业，设计的主要技术措施开展作业，精心管理、科学施工，严格执行技术规范和施工规程，建立健全质量保障体系，实施全过程控制和质量验收，确保工程建设质量。项目应符合以下要求： 
（1）严格按照作业设计的区划范围、作业面积开展施工，施工小班周界与图面基本吻合，面积误差不超过±5%； 
（2）小班按照作业设计的技术措施施工，疏伐强度等内容应与作业设计一致； 
（3）需要采伐林木的施工前必须依法依规办理林木采伐手续，不得以森林质量提升为名进行乱砍滥伐、破坏森林资源； 
（4）禁止放牧以及其他损毁林地的行为。

5.4 服务技术要求

按照作业设计以及相关要求实施。

六、项目相关要求 

1.中标单位需在开工前办理所需的林木采伐许可证。

2.采伐下来的树木按要求制材送至指定地点码堆集材。项目验收前，中标单位负责项目实施区域内道路畅通，保证木材运输车辆通行。

3.中标单位必须在施工前落实安全保障措施，施工人员一律购买保险，未参加保险的不得进场施工。

4.投标报价：投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价，包括但不限于实地勘察调查费、人工费、管理费、利润、民工保险、各类税费及采购合同包含的所有风险、责任等在合同实施过程中应预见或不可预见费用等。

5.作业前对相关人员进行技术指导，明确作业规范要求。专业技术人员到现场跟班作业，生产作业进行全过程监督指导与检查，督促生产人员按作业设计要求进行施工。发现不按设计作业，责令停工整顿，并追究当事人责任。

6、本项目在中标通知书发布后的三日内，采购人有权对中标供应商所提供的证明材料真实性进行核验。如在核验过程中发现中标供应商有弄虚作假等行为，采购人有权上报主管部门取消其中标资格并追究其相关法律责任，且由此造成的损失由中标供应商承担。

7、供应商在投标前，踏勘现场的有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

七、服务期限和验收

1、服务期限及范围

（1）服务期限：自合同签订之日起至2026年12月30日前完成。中标人应按作业设计要求2026年12月30日之前完成采伐（含出材、集材）、林地清理、修枝、抚育管护、作业道修缮、标识牌等相关工作。        

（2）服务范围：采购单位指定地点。

2、验收标准

（1）项目实施完成后中标供应商组织项目自查验收组，按照批复的项目实施方案和评审通过的作业设计，对项目实施情况进行全面检查验收，并向采购人提交验收评估报告。

（2）采购人收到中标供应商验收评估报告5日内组织相关单位按照作业设计和相关技术规程要求进行验收。

（3）项目验收不合格，由中标供应商返工直至合格，返工后，再进行验收，给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他单位实施，由此带来的一切损失由中标供应商承担。

八、结算方式

本项目按进度付款。工程量完成80%，工程质量验收合格支付至合同价的60%，工程全部完工质量验收合格支付至合同价的85%，经县级及以上林业主管部门检查验收合格后支付至合同价的100%。

九、其他

1、其他内容具体详见作业设计。

    2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
3、如投标人提供虚假的资格、资质证明文件或虚构合同业绩、篡改合同关键信息（如金额、时间、甲方名称）等，一旦发现并核实投标人存在上述任何弄虚作假行为，采购人将否决其投标，将该公司及其行为上报至相关政府主管部门，并将其列入“黑名单”或“不良行为记录库”并追究其相应的行政或刑事责任。如果在签订合同前发现已中标候选人有弄虚作假行为，将取消其中标资格；如果在签订合同后发现，采购人将单方面解除合同，并要求其承担由此给采购人造成的一切损失。

4、对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，否则视为未实质性响应本项目需求。 



