永顺县小溪镇回龙村唐家组桥梁建设项目               磋商文件

第五章 采购需求
一、项目名称：永顺县小溪镇回龙村唐家组桥梁建设项目

二、项目概况：

1、建设规模：本项目位于永顺县小溪镇回龙村唐家组，主要建设规模为新建一座2x13m实心板桥梁，并顺接原有道路，全长31.04m。

2、技术标准

本项目按照农村公路四级公路技术标准建设，设计速度20km/h。其他路线指标应符合交通公路工程技术规范要求。

3、桥梁

本项目新建桥梁为2x13m现浇钢筋混凝土实心板桥梁，桥梁全宽6.5m(2x0.4m防撞护栏+5.7m车行道)。桥梁上部结构为现浇C40钢筋混凝土实心板，桥面铺装采用10cm厚C40钢筋混凝土，桥面两侧采用混凝土防撞护栏;下部结构为桩柱式桥台及桥墩。设计荷载等级为公路-II级。设计洪水频率:1/50;无通航要求(具体设计方案及工程数量详见施工图设计文件)。

三、采购预算：1350000元，最高限价1132597元（供应商报价不能超出最高限价，否则视为不响应磋商文件，作为无效响应）。

四、工程量清单：项目工程量清单及施工图纸，详见另册；请各供应商根据采购人发布的工程量清单进行报价。

五、报价要求：


1、报价方对本项目的总报价最高不超过采购预算价，否则其投标将被视为无效投标而被拒接。

2、总报价包括所需项目的所有建设内容、税费、运输费、安装及调试费、建设所需辅助材料费、备品备件费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，双方协商解决。

3、该工程量清单未包含的费用，请投标供应商在报价时除考虑该工程量清单所需的费用，还需考虑工程量清单以外需增加的费用。

六、工期及质量要求：

1、工期要求：建设工期12个月（自开工之日起）。

2、质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准。

3、保修要求：缺陷责任期自实际交工日期起计算2年，保修期自实际交工日期起计算1年。

4、为保障本项目尽快投入使用，供应商须承诺在合同约定工期内完成全部工作内容并交付成果，且实际完工时间不得晚于合同约定工期届满前10日历天。因提前完工所产生的人员加班、设备增配、管理协调等全部费用，已包含在投标报价中，采购人不另行支付。

七、项目实施要求：

1、建筑材料运输、保管及保险

（1）成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）成交人必须购买建筑施工安全生产责任保险等相关保险。

2、施工要求

（1）成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度持证上岗。施工期间，应接受采购人或采购委托的监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

（2）成交人若为同一项目管理机构同时中标多个项目的，在项目实施环节须根据采购人要求及时调整或重组项目管理机构，如项目管理机构调整后无法达到采购人要求的，采购人有权不予签订采购合同，并由成交人承担由此产生的一切损失。

（3）具体施工方案及标准以工程量清单和施工设计图纸为准。

（4）供应商在响应文件中须承诺如中标应按技术方案里的资源配备计划执行，且专职安全人员不少于2人。
八、建设管理要求

(一)严格按照公路项目基本建设程序进行管理，依法依规做好项目招投标工作，择优选择施工队伍。

(二)在项目实施过程中必须严格落实项目法人制、招投标制、工程监理制和合同管理制，认真贯彻执行部省相关文件规定，确保工程建设管理规范、有序。

(三)在建设过程中，要严格执行设计技术交底和设计代表制度，加强对设计的动态管理和后续服务。

(四)认真贯彻落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令2007第1号)等法律、法规和规章，严格按施工技术规范要求组织施工，建立健全质量、安全生产责任制，落实安全生产经费和安全生产措施，严格控制好工程质量、安全生产、工程进度和投资规模，做好施工期环境保护和水土保持工作，确保优质、高效完成项目建设。

九、验收要求及质量保证：

10.1验收要求

10.1.1验收时间：工程完工后15天内进行验收。

10.1.2验收的资料：由采购人组织验收，供应商提供验收资料。

10.1.3验收标准：按国家质量验收标准。

10.2.1本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

10.2.2施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

10.2.3施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

十、付款方式：

付款人：永顺县交通运输局

付款方式：以合同约定为准。

工程竣工验收:按法律法规规定执行。

十一、供应商在投标前，如需踏勘现场，供应商自行踏勒观场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

十二、其他：

未尽事项双方协商解决。



