采购需求

一、采购项目名称：文星街道白水江堤防第一次扫障服务项目
二、采购人：湘阴县文星街道办事处
三、政府采购计划编号：(2026)430624000016-1
四、服务报价清单：

	序号
	服 务名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量

单位
	工程量
	综合单价（元）

	1
	植被清理
	1.植物种类:地被植物、杂草杂树;

2.施工方式：人工在坡面采用小型汽油割草机清理地被植物、锯杂树；人工收集已清理地被植物、杂草杂树至大堤上再装车外运；

3.外运距离：10km； 
	m2
	86450
	


五、服务要求：

1、堤防扫障区域以采购人分派的任务为准，成交供应商不得擅自决定堤防扫障区域，否则采购人不进行非任务指派的范围内堤防扫障面积核算。接到分派任务时，包括非工作时间及法定节假日，成交供应商根据堤防扫障任务面积大小和情况紧急程度，委派足够的人员、设备在采购人指定的时间到达指定现场，并保质保量按时完成任务。应急处突任务应当接到通知后1小时内人员、设备到达指定现场。

2、现场施工成交人所有人员必须着装整齐，穿着统一标志反光背心，工作规范，作风严谨。堤防扫障过程中所需的劳动工具剪草机、油锯等以及垃圾清运环保车辆均由成交供应商自备（剪草机、油锯各1台，垃圾清运环保车辆1辆）。

垃圾清运环保车须使用符合环卫部门要求的垃圾运输车，在实施中发生安全事故及其他问题（包括但不限于交通事故，运输途中的卫生环保违规、城管交通运政部门扣车、因车辆不符合要求垃圾站不准入等），其一切责任由成交供应商自负，采购人不承担任何责任。成交人的所有设施设备须符合国家及地方安全标准，使其在堤防扫障过程中始终保持正常运行状态。

3、成交人必须将工作人员统一派送指定位置，其所产生的人员运送费用由成交人负责，并承担派送工作人员过程的安全责任。

4、施工现场成交人必须安排项目负责人进行监督管理。

5、中标成交人在作业过程中发生的成交人工作人员、行人、车辆等一切人员伤亡或财产损失事件的，成交人应妥善处理并承担所有的责任，与采购人无涉。

6、成交人应该与其所派工作人员按照国家规定签订劳动合同或劳务或聘用合同，如发生劳动、劳务等相关纠纷的，成交人应负责妥善处理并承担所有法律责任，与甲方无涉，且不得影响向采购人提供服务 。

7、成交人在施工期间不得损害采购人及第三方的利益,出于个人行为而给采购人或第三方带来经济损失的, 成交人必须承担全部责任。供应商实施堤防扫障作业造成堤防设施损坏的，应按修复费用承担赔偿责任。

8、本项目严禁挂靠、转包、分包，一经核实挂靠、转包、分包的，将被取消中标资格，已签订合同的，合同终止，成交人应承担违约责任，采购人上报有关部门按相关规定进行处罚。

9、如成交人工作期间发生重大安全事故或重大舆情，包括但不限于成交人工作人员、行人、车辆伤亡或损害、群众投诉、媒体负面报道等情形，由成交人承担所有责任，采购人有权单方面解除或提前终止合同。

10、扫障技术标准如下：

 对堤坝保护范围清基除杂，以不影响巡查检查、防汛抢险为基本要求，严格执行“剃平头、理板寸”技术要求，结合实际将留茬高度控制在5-10厘米，拉网式清理堤(坝)坡、堤(坝)脚的杂草树木、蔬菜瓜果等藤蔓和高秆作物，并堆放在工程保护范围以外或进一步外运(不得影响巡视巡坝查险处险工作)，做到“重点垸、蓄洪垸、一般垸一个样，内、外坡一个样”。

11、其他要求

① 强化台账管理。要将堤坝堤防扫障扫障的时间等要素要记录在册，实行台账管理，定期向采购人提供台账。

②此次采购由供应商自行前往工作现场踏勘，明确知晓工作内容及工作量、充分考虑商业利润及风险，结合现场实际情况制定实施方案。采购人不再出具现场踏勘有关证明。 

③成交供应商为安全生产责任主体，承诺遵守所有相关法律法规、标准以及采购方的安全生产要求，确保作业过程中的安全性和稳定性，并对服务期间的安全全权负责，并对设备运行正常安全全权负责，并对相应的安全事故负责；

④ 在成交供应商服务过程中，如发生自身人员或第三者、公众及环境等造成人身伤害或财产损失的，其一切后果由成交供应商承担，与采购方无关，如采购方由此而承担的相关责任，最终实际由成交人承担；

⑤ 成交供应商在提供服务过程中严禁采用焚烧的方式清除杂草，清除的杂草必须及时清运，且必须统一堆放压实后清运至采购人指定地点。供应商未按要求清运的，每延迟1小时按200元支付违约金（从服务费中直接扣除）。

五、验收标准和方法：

（一）验收主体：湘阴县文星街道办事处

（二）组织形式：本项目由采购人自行组织验收

（三）验收依据：本项目政府采购合同、中标供应商响应文件。

（四）验收时间：根据堤防扫障面积结算单，每次堤防扫障任务结束后即可申请验收，验收合格的堤防扫障面积计入结算范围。供应商提出书面验收申请后7个工作日内组织验收。

（五）验收程序：

（1）启动验收程序：采购单位制定验收方案，先供应商自查，自查合格后再向采购单位提出验收申请；供应商自查报告应包括自查内容、发现问题及整改情况，并随验收申请一并提交。

（2）成立验收小组：履约验收工作程序启动后，采购单位应当成立验收小组。

（3）确认验收方案：验收小组确认验收方案并签字；

（4）实施项目验收：验收小组对项目服务过程中的所有资料（包括堤防扫障面积结算单、台账（现场堤防扫障施工前、施工中、施工后照片）等）进行核对复核，根据堤防扫障面积结算单、中标单价价格按实际验收合格堤防扫障面积核算金额；

（5）出具项目验收书：验收小组成员对项目验收结果出具个人验收意见，并对自己的验收结论承担法律责任；验收合格的出具政府采购项目履约验收书；验收不合格的，也应出具书面不合格意见及具体整改意见； 

（六）验收内容：根据服务内容及要求逐条进行验收；包括 堤防扫障面积核算单，现场堤防扫障施工前、施工中、施工后照片，堤防扫障技术标准符合项目要求签证单等佐证资料。

（七）验收不合格情形的处理：验收小组需要出具书面整改意见，供应商应在收到整改意见后24小时内完成整改并重新申请验收。逾期未整改或整改不合格的，采购人有权扣减当次服务款项，连续累计达3次以上（含3次）的，采购人有权单方解除或提前终止合同。

（八）验收费用：无

（九）履约验收的违约责任与资金支付：如成交供应商无法在采购人指定的合理时间内完成堤防扫障任务或堤防扫障质量标准不符合项目验收要求的，则对供应商按2000元/次违约金从服务费中扣减，服务期内，违约达3 次以上（含3次）的，采购人有权单方解除或提前终止合同，未付款项不再支付。

（十）争议处理：（1）验收结果争议：供应商对项目总体验收意见及评价存在异议，拒不认可或拒不盖章的，按照政府采购合同约定双方协商解决；协商不成的，采购人有权向有采购人所在地的人民法院提起诉讼。合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理；（2）合同履约争议：履约验收过程有关合同履行问题、违约责任认定和争议解决处理。如合同无约定的，适用《中华人民共和国民法典》。

（十一）采购人的权利义务：采购人对服务内容进行验收；服务要求未达到采购人要求的，采购人有权提出返工整改要求；采购人对供应商提出的验收质疑进行答复；采购人工作人员现场指令视为派单外的成交人应履行工作。

供应商的权利义务：按文件履约，服务质量符合验收标准；采购人提出返工整改时及时整改，重新申请验收；对验收结果存在异议，应以书面形式向采购人提出质疑。

六、服务时间及地点：

 1、服务时间：合同签订之日起一年，具体起始日期以合同签署日为准，至次年同日止。

 2、服务地点：采购人指定地点。

七、付款方式

1、付款人：湘阴县文星街道办事处  
2、付款方式：双方合同约定

3、实施地点：采购人指定地点
4、合同履行期限：采购人与成交单位签订合同协商约定
说明：其他未经事宜，双方合同中约定。

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

