采购需求
一、采购项目名称：湘滨镇重要临水临崖及校车线路安全生命防护工程
二、采购项目预算：2397429.00元
三、项目清单及说明
1. 工程量清单表及说明:(详见附件工程量清单）
2. 技术规范
2.1本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。
 2.2未列出的技术规范按国家有关规定执行。
    2.3除上述技术规范外，若有遗缺，按国家或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。
四、工期及质量要求
1.工期要求：30日历天。
2.质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求的合格工程。
五、质量保证及售后服务要求
1、成交供应商必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经采购人同意不得修改。如确因施工原因需修改时，须经过采购人同意，修改后方可施工。
2、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维护。
3、项目质量按建设部80号令文件执行服务要求。
六、安全措施及要求
1、项目须建立专门的安全保证体系及保证措施。
2、项目须提供针对现场实际情况的施工组织方案，并要求科学、合理、切实。
3、成交供应商应严格按施工相关法律、法规和行业标准进行施工。
4、开工前，成交供应商必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施；
5、项目实施过程中成交供应商须高度重视安全生产，成交供应商负责项目全过程（包含项目前期、采购、运输、安装、验收、运营保养等）的安全管理，在过程中发生安全事故或因成交供应商造成的自身及他人人身伤害、财产损失，由成交供应商承担全部责任及费用。采购人不承担任何责任。
6、在实施过程中，成交供应商未设置明显施工标志、警示标志、禁止标志、提示标志等和未采取有效安全措施的，由此造成第三人人身或者财产损失的，由成交供应商负责。
七、项目特别说明
1．实施时间及地点
1.1 实施时间：政府采购协议签订时约定。
1.2 实施地点：采购人指定地点。
2.结算方法
2.1 付款人：湘阴县湘滨镇人民政府
2.2 付款方式：政府采购协议签订时约定。
2.3 本项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以县财评中心结算的审计结论为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件中所列工程量清单内容，均由供应商自负，付款人不再支付任何费用。
2.4 工程变更
2.4.1 采用暂定价形式的由有关部门审定。
2.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定备案。
3.工程竣工结算
工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在6个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
4.工程保修
按《建设工程质量管理条例》及国家有关规定保修内容及期限，由成交供应商承担其责任与义务。保修金额按本文件中的约定。
5.争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由湘阴县建设工程仲裁委员会仲裁。
6.成交供应商须加强施工现场的组织管理，所有施工人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度，和采购人相关制度。如发生任何施工安全、交通安全事故一切经济、法律责任由成交供应商承担。
7.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明
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