采购需求

第一节 采购清单一览表
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）

	/
	桂东县沤江镇罗霄社区老旧小区改造安置房西侧边坡支护工程
	主要建设内容:坡脚挡墙+放坡+挂网喷播进行支护。挡墙支挡高度为4.0m，基础埋深1.0m，墙顶宽1.4m，挡墙应以全风化花岗岩为持力层。挡墙墙身采用毛石砼挡墙浇筑。坡面采用喷播植草，坡面挂铁丝网U型钉固定，铁丝网片上喷含草籽泥浆，喷射厚度不小于10cm。砌筑截水沟净空0.4*0.4m，排水沟净空0.3*0.3m等。

	1项
	￥1050000.00
	￥1050000.00


说明：注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
第二节 技术要求
注：1.技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
    2.工程量清单(工程类项目适用)：工程建设施工项目，采购人、采购代理机构应在本节中提供“经评审的工程量清单”，投标人需按工程量清单进行分项报价。
3.工程量清单详见附件：桂财评[2026]39号 桂东县财政局关于下达桂东县沤江镇罗霄社区老旧小区改造安置房西侧边坡支护工程评审结论的通知。
第三节 商务要求
注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
一、采购项目信息 
1、采购项目名称：桂东县沤江镇罗霄社区老旧小区改造安置房西侧边坡支护工程
2、政府采购实施计划编号：（2026)431027000040-1

3、委托代理编号：HNGP-CXGD2026-025
4、采购项目预算：￥1050000.00
二、采购内容：主要建设内容:坡脚挡墙+放坡+挂网喷播进行支护。挡墙支挡高度为4.0m，基础埋深1.0m，墙顶宽1.4m，挡墙应以全风化花岗岩为持力层。挡墙墙身采用毛石砼挡墙浇筑。坡面采用喷播植草，坡面挂铁丝网U型钉固定，铁丝网片上喷含草籽泥浆，喷射厚度不小于10cm。砌筑截水沟净空0.4*0.4m，排水沟净空0.3*0.3m等。

三、工期及质量要求
1.1 工期要求：60日历天。
1.2 质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格标准。
1.3 保修要求：按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。
四、项目实施要求
1.建筑材料运输、保管及保险
1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2.施工要求
2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度持证上岗。施工期间，应接受采购人或采购委托的监理工程师的监督管理，遵守有关规定。
2.2工程变更，当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，报有关部门审定及备案。

2.3工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，本项目接受审计监督，结算按合同约定的计价规则办理，审计发现问题的按审计意见整改。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由投标人承担后果，采购人不再支付任何费用。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

3.验收要求
3.1由采购人组织验收活动。
3.2验收要求：符合《工程施工质量验收规范》要求，验收合格。
4.质量保证
4.1本工程质量应符合《工程施工质量验收规范》，达到合格标准，。
4.2施工期间，应接受采购人及相关主管部门的监督管理，遵守有关规定。

4.3质量保修：按《建设工程质量管理条例》执行，保修期两年，保修期间进场维修，保证无偿修理完好。否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。
4.4本项目绿化管护期自竣工验收合格之日起36个月，管护期内承包人负责苗木浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治;管护期内枯死苗木须无偿补植同规格苗木，补植苗木管护期重新起算。
五、项目特别说明
1.实施时间及地点
1.1实施时间：采购合同签订后60日历天完成。
1.2实施地点：桂东县罗霄社区朝阳路南西侧   
2.结算方法
2.1付款人： 桂东县沤江镇人民政府  
2.2付款方式：双方在签订采购合同时约定
3.争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
六、其他要求及说明
1、成交供应商在施工过程中须服从采购人的统一安排，并采取措施保证文明施工确保人身和财产安全，此部分费用均包含在报价中。
2、成交供应商自行处理协调地方关系，确保工程顺利完工。
3、未尽事宜以第四章采购合同协议书为准并按国家相关法律及行业标准执行。
