采购需求
项目概况　

1.项目名称：市一中家校社共育中心项目

2.采购单位：岳阳市第一中学

3.施工范围：将老医务室维修改造为岳阳市第一中学家校社共育中心，项目主要内容为拆除工程、屋面工程、木作工程、外立面工程、门窗工程、室内装饰装修工程、结构加固工程、室外工程等，具体详见工程量清单。   
4.采购预算：1347517.35元，最高限价：1347517.35元
5.施工地点：岳阳市第一中学。

项目实施要求

1.建筑材料运输、保管及保险

1)成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2)成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3)成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.施工要求

1)施工工期：30日历天

2)质量要求：本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格，所有设备和部件必须符合产品的相关技术、安全的国家现行标准。

3)成交供应商须制定施工组织方案，依据设计图纸，提供科学、合理、切实可行的实施方案，加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.施工及验收标准
国家现行行业《工程施工质量验收规范》要求，其他未列出的国家、地方、行业现行规范、规程。

4.验收要求

由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（若需要）。 

5.工程变更

1）采用暂定价形式的由有关部门审定。

2）当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。

6.工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在3个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

7.质量要求

1)本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

2)施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

8.本项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以财政预决算投资评审中心（或审计部门）审核的为准。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

9.保修要求：按建设部[2000]80号保修规定进行保修内容及期限，由供应商承担其责任与义务。

10.争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
三、付款方式：本工程竣工验收合格后，成交供应商按照本合同的约定报送结算资料，并经采购人结算评审审定后，最高可支付至结算审定金额的97%（10个工作日内支付）；预留结算审定总价 3% 质量保证金；整体工程缺陷责任期 2 年。质保金退还：竣工验收满2年后，10个工作日无息退还剩余质保金。

四、清单另册。

注：工程量清单中设备采购设备采购部分：1、XSXMFB_005文件柜；2、XSXMFB_006办公桌椅；3、030701004001空调；4、XSXMFB_008会议室桌椅配12把椅子为集中采购货物，以上四项设备费合计：48793.5元，不纳入本次采购，投标人无需对其进行报价。（采购预算价、最高上限价已扣除该费用；工程量清单中未扣除，请投标人自行调整报价）

