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一、项目概况
本项目为汝城县暖水国有林场2026年度森林可持续经营项目，建设内容均为中龄林抚育，共28个小班，总面积2360亩。布局于茶坑工区、大垅工区、洪水山工区、井水头工区、楠木垅工区、五家垅工区、相会山工区等7个工区。各工区经营项目分布及小班数情况详见附表 1。
二、采购内容
（一）按项目作业设计标准施工，完成汝城县暖水国有林场28个小班 ，2360亩森林可持续经营任务。中龄林抚育按项目作业设计标准施工，包括抚育间伐（含运输道路疏通修建、木材生产、运输至作业山场20公里内林场指定集木场或加工厂并堆放整齐等）和林地清理（包括割灌除杂、定株、修枝、剩余物清理等）
1.按措施类型分：中龄林抚育建设规模 2360 亩（28个小班）。
2.按经营模式分：
（1）人工杉木大径材皆伐经营模式489.7 亩（6 个小班）；
（2）人工杉木—珍贵阔叶复层混交异龄择伐经营模式254.2 亩（2 个小班）；
（3）人工松类近自然经营模式849 亩（10 个小班）；
（4）天然阔叶风景林近自然经营模式393.7亩（4 个小
班）；
（5）天然阔叶林大径级多功能经营模式模 63.1 亩（ 3 个小班）；
（6）天然马尾松林针阔混交复层异龄林经营模式310.3 亩。（3 个小班）。
3. 按森林类别分
（1）公益林
建设规模 1755.9 亩，涉及洪水山工区、井水头工区、楠木垅工区、五家垅工区、相会山工区，共区划 17 个小班，标准地数量 26 个。
（2）商品林
建设规模 604.1 亩，涉及茶坑工区、大垅工区、井水头工区、五家垅工区、相会山工区，共区划 11 个小班，标准地数量 14 个。
4. 按林种分
（1）护路林 建设规模 141 亩，涉及井水头工区，共区划 1 个小班，标准地数量2 个。
（2）水源涵养林  建设规模 1614.9 亩，涉及洪水山工区、井水头工区、楠木垅工区、五家垅工区、相会山工区，共区划 16 个小班，标准地数量 24 个。
（3）速生丰产用材林
建设规模 176.5 亩，涉及茶坑工区，共区划 1 个小班，标准地数量 2个。
（4）一般用材林
建设规模 427.6 亩，涉及茶坑工区、大垅工区、井水头工区、五家垅工区、相会山工区，共区划 10 个小班，标准地数量 12 个。
抚育措施：中龄林抚育包括采伐、林地清理、修枝、抚育管护。
（二）标识牌制作与安装
标识牌3块，分别设置在4号、5号、22号小班。标识牌长 2.5 米、宽 1.5 米，采用 1.2 毫米 201#不锈钢，剪板折弯，造型烤漆，文字内容丝网印刷，混凝土安装。
附表1：
小班作业一览表
	小班号
	工区
	面积（亩）
	措施类型
	经营模式
	采伐方式
	株数强度（％）
	蓄积强度（％）
	伐后郁闭度
	采伐蓄积
（立方米）
	出材量（立方米）

	合计
	28
	2360
	
	
	
	
	
	
	1044
	472

	1
	洪水山工区
	65.7
	中龄林抚育
	模式4
	疏伐
	18.8
	6.7
	0.65
	17
	7

	2
	洪水山工区
	5.1
	中龄林抚育
	模式4
	疏伐
	13.6
	4.5
	0.65
	1
	0

	3
	洪水山工区
	292
	中龄林抚育
	模式 4
	疏伐
	13.2
	3.4
	0.65
	35
	16

	4
	茶坑工区
	176.5
	中龄林抚育
	模式 1
	生长伐
	25.9
	9.4
	0.6
	88
	40

	5
	茶坑工区
	28.3
	中龄林抚育
	模式 5
	生长伐
	15.1
	6
	0.6
	8
	3

	6
	楠木垅工区
	30.9
	中龄林抚育
	模式4
	疏伐
	16.5
	4.4
	0.6
	10
	5

	7
	五家垅工区
	39.2
	中龄林抚育
	模式3
	疏伐
	11.1
	1.1
	0.6
	5
	2

	8
	五家垅工区
	13.6
	中龄林抚育
	模式5
	生长伐
	16
	2.9
	0.65
	1
	1

	9
	五家垅工区
	21.2
	中龄林抚育
	模式5
	生长伐
	10.7
	2
	0.65
	2
	1

	10
	大垅工区
	26.5
	中龄林抚育
	模式3
	生长伐
	17.2
	3.8
	0.6
	6
	3

	11
	相会山工区
	24.8
	中龄林抚育
	模式3
	生长伐
	17.2
	3.8
	0.6
	5
	3

	12
	大垅工区
	206.7
	中龄林抚育
	模式1
	生长伐
	14.3
	6.2
	0.6
	59
	27

	13
	相会山工区
	6.3
	中龄林抚育
	模式 3
	疏伐
	17.2
	3.6
	0.6
	1
	1

	14
	五家垅工区
	56.7
	中龄林抚育
	模式 1
	生长伐
	23.4
	7.1
	0.65
	22
	10

	15
	五家垅工区
	24.2
	中龄林抚育
	模式1
	生长伐
	23.4
	23.1
	0.65
	30
	14

	16
	井水头工区
	154
	中龄林抚育
	模式2
	疏伐
	14.5
	10
	0.65
	196
	88

	17
	井水头工区
	14.5
	中龄林抚育
	模式1
	生长伐
	16.7
	6.8
	0.6
	6
	3

	18
	井水头工区
	11.1
	中龄林抚育
	模式1
	生长伐
	34.4
	11.1
	0.6
	3
	1

	19
	井水头工区
	100.2
	中龄林抚育
	模式 2
	疏伐
	23
	5.7
	0.65
	28
	13

	20
	井水头工区
	19.1
	中龄林抚育
	模式6
	疏伐
	16.7
	3.3
	0.6
	3
	1

	21
	井水头工区
	199.5
	中龄林抚育
	模式3
	疏伐
	25.1
	5.4
	0.65
	96
	43

	22
	井水头工区
	221.1
	中龄林抚育
	模式 3
	疏伐
	18.3
	10.9
	0.6
	167
	75

	23
	井水头工区
	95.9
	中龄林抚育
	模式 6
	疏伐
	16.7
	3.3
	0.6
	14
	7

	24
	井水头工区
	195.3
	中龄林抚育
	模式 6
	疏伐
	24.3
	5.8
	0.65
	76
	34

	25
	井水头工区
	89.6
	中龄林抚育
	模式 3
	疏伐
	23.3
	8.3
	0.65
	80
	36

	26
	井水头工区
	12.9
	中龄林抚育
	模式 3
	疏伐
	10.4
	1.3
	0.6
	1
	0

	27
	井水头工区
	88.1
	中龄林抚育
	模式3
	疏伐
	29.4
	7.9
	0.65
	45
	20

	28
	井水头工区
	141
	中龄林抚育
	[bookmark: OLE_LINK9]模式3
	疏伐
	12.5
	3.3
	0.65
	39
	18


注：所有小班抚育后郁闭度不得低于 0.60；保留有培养前任的乡土阔叶树种、珍贵树种的幼苗、幼树；严禁取材式过度采伐；禁止炼山、全垦、全面清林。
[bookmark: OLE_LINK8]三、工期要求
整体工期：合同签订后立即进场施工，2026 年 12月 8 日前全部完成所有小班抚育间伐、林地清理、修枝主体作业。
四、技术要求
（一）适用标准与规范：
本项目施工须符合以下国家及行业标准：
1.《森林抚育规程》（GB／T 15781－2015）
2.《林木采伐技术规程》（GB／T 45088－2024）
3.《森林抚育作业设计规定》（林造发〔2014〕140号）
4.《湖南省林木采伐伐区调查设计技术规定》（湘林资〔2017〕16号）
5.《湖南林草生态保护和修复重点工程作业设计要点》
6.《汝城县益将国有林场森林经营方案（2024－2030年）》
7.本项目经郴州市林业局评审通过的《作业设计》文件
（二）抚育间伐技术要求
1.采伐方式：中龄林抚育根据小班设计分别采用生长伐或疏伐。
[bookmark: OLE_LINK1]2.采伐标准：严格按照各小班给定株数采伐强度、蓄积采伐强度执行，以目标树经营为核心，标记保留目标树，先伐除干扰木、竞争木及病弱木，清理病虫害木、枯立木，必要时伐除一般林木；伐后郁闭度不低于 0.6，伐后平均胸径、平均树高不低于作业设计规定的对应小班指标。完成采伐后把木材统一归集到可装车的林区道路边。
3.作业要求：规范标记目标树、干扰木，采伐作业不损伤保留木树干韧皮部、木质部。
（三）修枝技术要求
1.工具配置：
配置高枝剪、单手条锯等专业修枝工具。
2.中龄林抚育：对上层阔叶树不修枝，修去目标树的枯死枝、竞争枝和树冠下部 1 轮~2 轮活枝，修枝高度为树干的 1/3-1/2。
3.修剪标准：枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部，修枝后林分通透，树形优美。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]（四）林地清理技术要求
1.清理的方式：局部清理
[bookmark: OLE_LINK4]2.清理对象：枯死枝、病虫枝、下垂枝、碍于苗木栽植和生长的藤蔓、灌木、有害生物株。
3.保护要求：保留乡土珍贵阔叶树种、珍贵树种的幼苗、幼树，小班边缘保留原生植被保护带，防控水土流失。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK13]4.剩余物处置：移出作业小班或成堆原地堆放，堆放高度不超过 80 厘米，不得随意丢弃、焚烧。
5.毛竹处理：有散生毛竹分布的小班要伐除现有散生毛竹，采挖竹鞭进行物理灭除，防止竹林扩鞭蔓延。
（五）封山管护技术要求
加强林分封山管护，始终维持低干预、高保留原则，促进天然更新和自然演替，逐步形成稳定森林植被群落。
（六）质量要求 
1.成交方须严格按经审批的作业设计组织施工，执行《森林抚育规程》（GB／T 15781）等相关技术规范，不得擅自变更采伐强度、采伐方式和作业范围。
2.施工前应组织技术交底，对采伐木标记、修枝高度、保留木选择等关键工序明确标准，做好施工记录。
3.建立健全质量保障体系，实行全过程质量控制，各工序按抚育间伐→林地清理→修枝→抚育管护顺序依次推进，前道工序自检合格后方可进入下道工序
4.施工前应依法办理林木采伐许可证，不得以森林质量提升为名进行乱砍滥伐。
5.施工中应保护保留木和林下珍贵阔叶幼树幼苗，严禁损毁非采伐木。
6.伐区作业结束后应及时清理现场，剩余物归堆或截短处理，防止森林火灾隐患。
7.管护期内做好封山管护，禁止放牧以及其他损毁林地的行为，确保经营成效。
五、现场施工要求
成交方应当严格执行《湖南省安全生产条例》，落实项目现场各项管控要求，施工不得危及电力、交通等基础设施，保障人身及财产安全；发现珍稀植物必须就地保护，严禁擅自砍伐；严禁全面清林、炼山、全垦整地，做好水土流失防范；规范管理施工机械设备，防止燃料、油料发生溢漏。具体规定如下：
1.安全生产管理：强化施工现场安全监督管理，进场前组织全部施工人员开展安全生产专项培训，完整留存培训签到表、影像资料；规范操作采伐、修枝工具，设置安全警示标识，避开电力、交通管线开展作业；为作业人员配齐安全帽、防滑鞋、防护手套等防护用品，保障作业人员人身安全。
2.森林防火管控：强化火源管理，面向施工人员、林农及周边居民开展防火宣传教育；施工区域严禁野外用火，足额配备灭火器、防火水桶、防火拖把等防火物资；高温、高火险天气必须暂停采伐作业，坚决杜绝森林火灾发生。
3.禁止转包与违法分包：本项目严禁转包、违法分包。成交方不得将本项目全部或部分工作转包给第三方，不得将项目主体作业内容违法分包。一经查实存在转包、违法分包行为，甲方有权单方终止合同，没收全部履约保证金，并按合同总价款的 20% 计取违约金，由此产生的全部经济损失均由成交方承担赔偿责任。
4.污染防控：施工机械油料须规范存放，严防油料渗漏造成土壤、水体污染。
5.事故责任承担：施工期间如发生森林火灾、人员伤亡、财产损毁、植被破坏等各类安全事故，由此产生的全部法律责任、经济赔偿均由成交方自行承担。
6.本项目实施过程中，涉及与当地村民相关协调工作，主要由成交方负责牵头开展，林场予以配合协助。因村民协调所产生的一切相关费用，均包含在投标总报价之内，由成交方自行承担，采购人不再另行支付任何协调相关费用。
六、人员设备要求
（一）施工人员配置
1.成交方需根据小班分布、工期合理调配施工班组，保证工期按时完工；
2.成交方需为所有现场作业人员必须购买人身意外险，且年龄需满18周岁、不超过65周岁，身体健康，无基础疾病，采伐工人须具备林业抚育间伐作业经验；
3.配备专职安全员，全程驻场负责安全、防火巡查；每个班组设置兼职防火员 1 名。
（二）工具设备配置（成交方自备）
1.采伐修枝工具：单手条锯、高枝剪、修剪锯、记号斧、树木标记油漆；
2.防火物资：灭火器、防火水桶、防火拖把、防火警示带、宣传横幅；
3.安全防护装备：安全帽、防护手套、防刺工作服、防滑胶鞋；
4.简易运输工具：手推车、编织袋（用于清理物归集）。
七、验收标准 
（一）分阶段验收
1.前期标记验收：成交方完成目标树、干扰木标记工作后，报请甲方开展现场核查，标记质量不达标的，严禁实施采伐作业。
2.中期过程验收：甲方对采伐强度、保留木遴选、林地清理、林木修枝等工序开展不定期抽查，若检查发现质量问题，成交方须立即落实整改。
3.完工验收：项目全部作业完成后，由甲方组织监理方及其它相关部门验收，重点核查如下内容： 
① 施工区域范围、作业面积严格匹配作业设计；
② 采伐蓄积误差控制在 ±10％ 以内；
③ 作业范围、面积、采伐强度、伐后郁闭度符合作业设计要求； 
④ 保留木、珍贵阔叶树种幼苗幼树保存完整；
⑤ 抚育间伐木材全部按林场要求转运至距作业山场20公里内指定集材场或加工场； 
⑥ 林地清理、林木修枝作业质量满足设计标准；
⑦ 安全生产、森林防火、人员培训及项目实施全过程影像资料完整齐备；
 ⑧ 水土流失防控措施落实到位。
（二）验收不合格处置
验收指标不满足作业设计要求，成交方须在 7 日内无偿整改，整改后仍不合格，甲方有权扣除相应合同款项，直至终合同。
（三）质保期
本项目质保期自竣工验收合格之日起计算，为期12个月。质保期内因施工质量问题需要返工的，成交方须免费整改；质保期满且无质量问题后，采购人无息退还剩余3％质保金。
八、其它说明
（一）报价要求说明
本项目采用总价包干报价，投标报价须包含完成本项目全部工作内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用，甲方不额外支付任何费用。在项目实施过程中与周边村组或个人产生矛盾所产生的协调费用由成交方承担。
（二）付款方式
本项目按施工进度支付工程款，支付进度款不超过采购方、中标方、监理方三方认定的总工程款的70%。全部工程完工，且项目资料完整齐全并完成归档，经监理单位及采购人竣工验收合格后，以采购人委托的第三方审计机构出具的结算审核审定结果作为付款依据，支付至审定结算价款的97%；质保期自竣工验收合格之日起计算，期限为 12个月；质保期满，经复查不存在施工质量问题的，采购人无息支付剩余 3% 质保金。
（三）其他
1.资料归档：成交方完工后须提交全套抚育资料，包含各作业小班施工前、施工中、施工后的影像资料，用工台账，安全培训记录，防火巡查记录，小班验收记录表等纸质 ＋ 电子档案；
2.现场配合：无条件配合林场、林业主管部门和其它相关部门的现场检查、监测、督导工作；
3.履约约束：成交方不得擅自减少作业工序、降低施工标准，擅自停工逾期完工，按合同约定计取违约金；
4.严格遵守《中华人民共和国森林法》《森林抚育管理办法》《湖南省林地保护管理条例》等法律法规。
（四）工程量清单。
	工程项目总价表

	合同编号：
	

	合同名称：汝城县暖水国有林场2026年度森林可持续经营项目预算 

	序号
	工程项目名称
	金额（元）

	一
	中龄林抚育
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合     计
	



	分类分项工程量清单

	合同编号：
	

	工程名称：汝城县暖水国有林场2026年度森林可持续经营项目预算 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	一
	
	 中龄林抚育
	亩
	2360
	
	
	

	1
	
	洪水山工区
	亩
	362.8
	
	
	

	1.1
	
	洪水山工区 1班
	亩
	65.7
	
	
	

	1.1.1
	501000000001
	采伐
	m³
	15
	
	
	

	1.1.2
	501000000002
	林地清理
	亩
	65.7
	
	
	

	1.1.3
	501000000003
	修枝 中龄林
	亩
	65.7
	
	
	

	1.1.4
	501000000004
	抚育管护
	亩
	65.7
	
	
	

	1.2
	
	洪水山工区 2班
	亩
	5.1
	
	
	

	1.2.1
	501000000005
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	1.2.2
	501000000006
	林地清理
	亩
	5.1
	
	
	

	1.2.3
	501000000007
	修枝 中龄林
	亩
	5.1
	
	
	

	1.2.4
	501000000008
	抚育管护
	亩
	5.1
	
	
	

	1.3
	
	洪水山工区 3班
	亩
	292
	
	
	

	1.3.1
	501000000009
	采伐
	m³
	34
	
	
	

	1.3.2
	501000000010
	林地清理
	亩
	292
	
	
	

	1.3.3
	501000000011
	修枝 中龄林
	亩
	292
	
	
	

	1.3.4
	501000000012
	抚育管护
	亩
	292
	
	
	

	2
	
	茶坑工区
	亩
	204.8
	
	
	

	2.1
	
	茶坑工区 4班
	亩
	176.5
	
	
	

	2.1.1
	501000000013
	采伐
	m³
	88
	
	
	

	2.1.2
	501000000014
	林地清理
	亩
	176.5
	
	
	

	2.1.3
	501000000015
	修枝 中龄林
	亩
	176.5
	
	
	

	2.1.4
	501000000016
	抚育管护
	亩
	176.5
	
	
	

	2.1.5
	501000000017
	标识牌
	块
	1
	
	
	

	2.2
	
	茶坑工区 5班
	亩
	28.3
	
	
	

	2.2.1
	501000000018
	采伐
	m³
	8
	
	
	

	2.2.2
	501000000019
	林地清理
	亩
	28.3
	
	
	



	分类分项工程量清单

	合同编号：
	

	工程名称：汝城县暖水国有林场2026年度森林可持续经营项目预算 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	2.2.3
	501000000020
	修枝 中龄林
	亩
	28.3
	
	
	

	2.2.4
	501000000021
	抚育管护
	亩
	28.3
	
	
	

	2.2.5
	501000000022
	标识牌
	块
	1
	
	
	

	3
	
	楠木垅工区
	亩
	30.9
	
	
	

	3.1
	
	楠木垅工区 6班
	亩
	30.9
	
	
	

	3.1.1
	501000000023
	采伐
	m³
	11
	
	
	

	3.1.2
	501000000024
	林地清理
	亩
	30.9
	
	
	

	3.1.3
	501000000025
	修枝 中龄林
	亩
	30.9
	
	
	

	3.1.4
	501000000026
	抚育管护
	亩
	30.9
	
	
	

	4
	
	五家垅工区
	亩
	154.9
	
	
	

	4.1
	
	五家垅工区 7班
	亩
	39.2
	
	
	

	4.1.1
	501000000027
	采伐
	m³
	6
	
	
	

	4.1.2
	501000000028
	林地清理
	亩
	39.2
	
	
	

	4.1.3
	501000000029
	修枝 中龄林
	亩
	39.2
	
	
	

	4.1.4
	501000000030
	抚育管护
	亩
	39.2
	
	
	

	4.2
	
	五家垅工区 8班
	亩
	13.6
	
	
	

	4.2.1
	501000000031
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	4.2.2
	501000000032
	林地清理
	亩
	13.6
	
	
	

	4.2.3
	501000000033
	修枝 中龄林
	亩
	13.6
	
	
	

	4.2.4
	501000000034
	抚育管护
	亩
	13.6
	
	
	

	4.3
	
	五家垅工区 9班
	亩
	21.2
	
	
	

	4.3.1
	501000000035
	采伐
	m³
	1
	
	
	

	4.3.2
	501000000036
	林地清理
	亩
	21.2
	
	
	

	4.3.3
	501000000037
	修枝 中龄林
	亩
	21.2
	
	
	

	4.3.4
	501000000038
	抚育管护
	亩
	21.2
	
	
	

	4.4
	
	五家垅工区 14班
	亩
	56.7
	
	
	

	4.4.1
	501000000039
	采伐
	m³
	22
	
	
	



	分类分项工程量清单

	合同编号：
	

	工程名称：汝城县暖水国有林场2026年度森林可持续经营项目预算 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	4.4.2
	501000000040
	林地清理
	亩
	56.7
	
	
	

	4.4.3
	501000000041
	修枝 中龄林
	亩
	56.7
	
	
	

	4.4.4
	501000000042
	抚育管护
	亩
	56.7
	
	
	

	4.5
	
	五家垅工区 15班
	亩
	24.2
	
	
	

	4.5.1
	501000000043
	采伐
	m³
	29
	
	
	

	4.5.2
	501000000044
	林地清理
	亩
	24.2
	
	
	

	4.5.3
	501000000045
	修枝 中龄林
	亩
	24.2
	
	
	

	4.5.4
	501000000046
	抚育管护
	亩
	24.2
	
	
	

	5
	
	大垅工区
	亩
	233.2
	
	
	

	5.1
	
	大垅工区 10班
	亩
	26.5
	
	
	

	5.1.1
	501000000047
	采伐
	m³
	6
	
	
	

	5.1.2
	501000000048
	林地清理
	亩
	26.5
	
	
	

	5.1.3
	501000000049
	修枝 中龄林
	亩
	26.5
	
	
	

	5.1.4
	501000000050
	抚育管护
	亩
	26.5
	
	
	

	5.2
	
	大垅工区 12班
	亩
	206.7
	
	
	

	5.2.1
	501000000051
	采伐
	m³
	59
	
	
	

	5.2.2
	501000000052
	林地清理
	亩
	206.7
	
	
	

	5.2.3
	501000000053
	修枝 中龄林
	亩
	206.7
	
	
	

	5.2.4
	501000000054
	抚育管护
	亩
	206.7
	
	
	

	6
	
	相会山工区
	亩
	31.1
	
	
	

	6.1
	
	相会山工区 11班
	亩
	24.8
	
	
	

	6.1.1
	501000000055
	采伐
	m³
	5
	
	
	

	6.1.2
	501000000056
	林地清理
	亩
	24.8
	
	
	

	6.1.3
	501000000057
	修枝 中龄林
	亩
	24.8
	
	
	

	6.1.4
	501000000058
	抚育管护
	亩
	24.8
	
	
	

	6.2
	
	相会山工区 13班
	亩
	6.3
	
	
	

	6.2.1
	501000000059
	采伐
	m³
	1
	
	
	



	分类分项工程量清单

	合同编号：
	

	工程名称：汝城县暖水国有林场2026年度森林可持续经营项目预算 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	6.2.2
	501000000060
	林地清理
	亩
	6.3
	
	
	

	6.2.3
	501000000061
	修枝 中龄林
	亩
	6.3
	
	
	

	6.2.4
	501000000062
	抚育管护
	亩
	6.3
	
	
	

	7
	
	井水头工区
	亩
	1342.3
	
	
	

	7.1
	
	井水头工区 16班
	亩
	154
	
	
	

	7.1.1
	501000000063
	采伐
	m³
	196
	
	
	

	7.1.2
	501000000064
	林地清理
	亩
	154
	
	
	

	7.1.3
	501000000065
	修枝 中龄林
	亩
	154
	
	
	

	7.1.4
	501000000066
	抚育管护
	亩
	154
	
	
	

	7.2
	
	井水头工区 17班
	亩
	14.5
	
	
	

	7.2.1
	501000000067
	采伐
	m³
	6
	
	
	

	7.2.2
	501000000068
	林地清理
	亩
	14.5
	
	
	

	7.2.3
	501000000069
	修枝 中龄林
	亩
	14.5
	
	
	

	7.2.4
	501000000070
	抚育管护
	亩
	14.5
	
	
	

	7.3
	
	井水头工区 18班
	亩
	11.1
	
	
	

	7.3.1
	501000000071
	采伐
	m³
	3
	
	
	

	7.3.2
	501000000072
	林地清理
	亩
	11.1
	
	
	

	7.3.3
	501000000073
	修枝 中龄林
	亩
	11.1
	
	
	

	7.3.4
	501000000074
	抚育管护
	亩
	11.1
	
	
	

	7.4
	
	井水头工区 19班
	亩
	100.2
	
	
	

	7.4.1
	501000000075
	采伐
	m³
	28
	
	
	

	7.4.2
	501000000076
	林地清理
	亩
	100.2
	
	
	

	7.4.3
	501000000077
	修枝 中龄林
	亩
	100.2
	
	
	

	7.4.4
	501000000078
	抚育管护
	亩
	100.2
	
	
	

	7.5
	
	井水头工区 20班
	亩
	19.1
	
	
	

	7.5.1
	501000000079
	采伐
	m³
	3
	
	
	

	7.5.2
	501000000080
	林地清理
	亩
	19.1
	
	
	



	分类分项工程量清单

	合同编号：
	

	工程名称：汝城县暖水国有林场2026年度森林可持续经营项目预算 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	7.5.3
	501000000081
	修枝 中龄林
	亩
	19.1
	
	
	

	7.5.4
	501000000082
	抚育管护
	亩
	19.1
	
	
	

	7.6
	
	井水头工区 21班
	亩
	199.5
	
	
	

	7.6.1
	501000000083
	采伐
	m³
	96
	
	
	

	7.6.2
	501000000084
	林地清理
	亩
	199.5
	
	
	

	7.6.3
	501000000085
	修枝 中龄林
	亩
	199.5
	
	
	

	7.6.4
	501000000086
	抚育管护
	亩
	199.5
	
	
	

	7.7
	
	井水头工区 22班
	亩
	221.1
	
	
	

	7.7.1
	501000000087
	采伐
	m³
	167
	
	
	

	7.7.2
	501000000088
	林地清理
	亩
	221.1
	
	
	

	7.7.3
	501000000089
	修枝 中龄林
	亩
	221.1
	
	
	

	7.7.4
	501000000090
	抚育管护
	亩
	221.1
	
	
	

	7.7.5
	501000000091
	标识牌
	块
	1
	
	
	

	7.8
	
	井水头工区 23班
	亩
	95.9
	
	
	

	7.8.1
	501000000092
	采伐
	m³
	14
	
	
	

	7.8.2
	501000000093
	林地清理
	亩
	95.9
	
	
	

	7.8.3
	501000000094
	修枝 中龄林
	亩
	95.9
	
	
	

	7.8.4
	501000000095
	抚育管护
	亩
	95.9
	
	
	

	7.9
	
	井水头工区 24班
	亩
	195.3
	
	
	

	7.9.1
	501000000096
	采伐
	m³
	76
	
	
	

	7.9.2
	501000000097
	林地清理
	亩
	195.3
	
	
	

	7.9.3
	501000000098
	修枝 中龄林
	亩
	195.3
	
	
	

	7.9.4
	501000000099
	抚育管护
	亩
	195.3
	
	
	

	7.10
	
	井水头工区 25班
	亩
	89.6
	
	
	

	7.10.1
	501000000100
	采伐
	m³
	80
	
	
	

	7.10.2
	501000000101
	林地清理
	亩
	89.6
	
	
	

	7.10.3
	501000000102
	修枝 中龄林
	亩
	89.6
	
	
	



	分类分项工程量清单

	合同编号：
	

	工程名称：汝城县暖水国有林场2026年度森林可持续经营项目预算 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	 工程
 数量
	 单价
（元）
	 合价
（元）
	主要技术
条款编码

	7.10.4
	501000000103
	抚育管护
	亩
	89.6
	
	
	

	7.11
	
	井水头工区 26班
	亩
	12.9
	
	
	

	7.11.1
	501000000104
	采伐
	m³
	2
	
	
	

	7.11.2
	501000000105
	林地清理
	亩
	12.9
	
	
	

	7.11.3
	501000000106
	修枝 中龄林
	亩
	12.9
	
	
	

	7.11.4
	501000000107
	抚育管护
	亩
	12.9
	
	
	

	7.12
	
	井水头工区 27班
	亩
	88.1
	
	
	

	7.12.1
	501000000108
	采伐
	m³
	45
	
	
	

	7.12.2
	501000000109
	林地清理
	亩
	88.1
	
	
	

	7.12.3
	501000000110
	修枝 中龄林
	亩
	88.1
	
	
	

	7.12.4
	501000000111
	抚育管护
	亩
	88.1
	
	
	

	7.13
	
	井水头工区 28班
	亩
	141
	
	
	

	7.13.1
	501000000112
	采伐
	m³
	39
	
	
	

	7.13.2
	501000000113
	林地清理
	亩
	141
	
	
	

	7.13.3
	501000000114
	修枝 中龄林
	亩
	141
	
	
	

	7.13.4
	501000000115
	抚育管护
	亩
	141
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合      计
	



