[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc16408]一、项目概况
本项目为资兴市东江生活片区和鲤鱼江生活片区棚户区改造，包括棚户区内基础设施改造和公共服务设施改造、楼本体改造、棚户区外基础设施衔接改造， 本项目采购主要内容包括资兴市东江及鲤鱼江生活片区城市更新宜居改造项目初步设计、施工图设计及配合工程后期服务、验收等与设计有关的全部工作内容。
二、设计内容及要求
1、初步设计阶段具体包括如下内容:
（1）一般初步设计规定要求
（2）初步设计文件：①设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明。②有关专业的设计图纸。③工程概算书。④主要材料和设备清单（注:初步设计文件应包括主要设备或材料表，主要设备或材料表可附在说明书中，或附在设计图纸中，或单独成册。） ⑤初步设计文件要单列消防等内容的专篇。
[bookmark: OLE_LINK5]（3）初步设计文件深度应满足国家现行相关设计规范要求、审批要求以及采购人的设计要求，根据初步设计专家评审会及建设主管部门的意见修改到位，取得初步设计(含概算)批复，配合完成报批、报建等工作：
（1）应符合已审定的设计方案；
（2）能据以确定土地征用范围；
（3）能据以准备主要设备及材料；
（4）应提供工程设计概算，作为审批确定项目投资的依据；
（5）能据以进行施工图设计；
（6）能据以进行施工准备；
（4）初步设计文件编制深度可执行中华人民共和国住建部《建筑工程设计文件编制深度的规定》。
2.施工图设计阶段具体包括以下内容：
包括但不限于对本项目总图、给排水、强弱电、室外道路、室外照明及辅助配套工程及设施、配套管网等红线范围内的所有建设内容涉及的所有专业设计的施工图设计文件及后续图审工作；
3.施工阶段：（1）配合建设单位完成报批、报建、技术交底、图纸会审、设计变更、提供技术咨询服务、质量验收等工作；（2）完成建设单位交办的与本项目设计有关的其他事宜。
三、提交成果要求
1、全部资料按采购人项目设计任务要求按时提供，取得设计任务的关键批复资料或意见，提交审批通过的文档或图纸。成果资料由电子文件和纸质文件组成（纸质成果文件一式八份，电子文件一式两份）图纸提交规格和数量为暂定，具体按政府审批部门和采购人的要求。
2、图纸必须分类成套（含建筑、道路、给排水、电气等各专业的图纸），每套图上需有封面及图纸目录清单，便于甲方查阅。以上电子版文档文件格式应为WORD2003、AUTOCAD2010以下版本，天正应转为t3格式。
3、成交供应商对设计资料及文件出现的遗漏或者错误负责修改或补充。由于成交供应商拟派的
人员错误造成工程质量事故损失，成交供应商除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和成交供应商责任大小向采购人补偿损失。
4、采购人委托成交供应商完成的知识成果，采购人享有包括但不限于知识产权、所有权、使用
权的权益，未经采购人书面许可不得转让任何第三人。
四、设计标准
本工程的设计过程和成果均须符合建筑工程编制深度要求及有关设计方面的现行标准、规范、规程、办法、示例，以及湖南省以及市级下发的有关设计方面的文件和规定。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范或法规，设计人应采用新的标准、规范或法规进行设计。
设计作业过程中，按合同及审批的设计进度进行推进，及时进行设计修改满足审批要求；严格控制设计变更，高起点、高质量、高水准进行设计作业。
设计过程中按拟投入的设计人员力量进行作业，设计及服务过程中更换设计项目负责人应经建设单位批准认可。若因设计单位自身的问题导致的进度、质量问题由设计单位承担相应的责任。施工图设计及报建图资料根据审查会议及审批需要打印，审批后成果提交采购人两份电子文件（包括但不限于CAD、WORD、EXCLE、PDF等文件）存档，审查后施工图蓝图8份。
五、验收要求
1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、成交人的投标文件、设计服务合同和有关国家标准与行业规范；
3、质量应符合文件技术要求、国家及行业相关标要求，达到国家验收规范合格标准，如验收不合格，采购方可拒绝签收，整改后复检，如仍不合格，采购方可废除合同，损失由成交供应商承担。
4、设计文件应满足建设单位和政府相关主管部门的要求，并满足国家法律法规规定的深度要求。
六、其他要求及说明
1、服务期限及地点
1.1设计周期：合同生效之日起14天内完成初步设计以及施工图设计；
1.2服务地点：资兴市住房和城乡建设局指定地点。
2、付款人：资兴市住房和城乡建设局
3、付款方式：按进度付款，具体合同中约定。
4、采购人不组织踏勘，供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
5、供应商应保障服务团队成员的人身财产安全并承担相应责任。

四、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中逐条进行回应，作出承诺及说明。

注：在磋商过程中，磋商文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。
























