采购需求


一、项目概况
张家界市原警卫处综合楼维修改造项目装修改造面积约933.4平方米，主要对室内功能布局、室内装饰装修、外墙、给排水系统、采暖系统、强弱电系统、天然气管道等进行维修改造，加装电梯，同时对原有建筑进行加固等。
二、具体工作内容及要求
工程为张家界市原警卫处综合楼维修改造项目，详见工程量清单。
三、工期、质量要求、付款及验收要求
[bookmark: _GoBack]1、工期：90日历天（以签订合同为准）。
2、质量要求： 符合国家现行相关工程施工质量验收规范、设计图纸及合同约定要求，工程质量等级为合格。
3、质量标准
（1）工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行，务必达到合格工程标准。成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。
（2）当现场情况与设计不相符时，须先报告采购方,再由采购方和设计方根据现场进行调整。
（3）保修国家现行相关规定执行。
4、施工及验收标准
本工程项目的材料、设备、施工须执行中华人民共和国所有现行工程建设国家规范、技术要求及强制性条文，具体以本项目设计文件相关技术标准和要求为准。
5、工程款支付:按合同约定。
6、验收要求:按合同约定。
四、转包和分包
本工程供应商中标后，不得以任何形式将本工程转包或分包给其他单位，如发现转包或分包，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由中标供应商负责。
五、中标供应商竣工后应提供的技术资料
按合同约定
六、投标报价文件
1、工程报价文件中的单价和总价均以人民币表示。响应报价文件应由下列内容组成，具体格式以本项目提供的工程量清单为准。
2、本工程采用一般计税法相关规定进行。
3、本工程为设最高限价。
（1）最高限价为 263.653469 万元，投标报价不得突破最高限价。投标报价突破最高限价的，对该投标人作不合格投标人处理。
（2）供应商投标期间应对施工现场进行仔细查勘，采购人将给与支持和配合。若供应商认为采购人提供的工程量清单、最高限价等有关技术资料还不能充分反映工程情况，可采取措施自行查勘，费用自理。
供应商应根据采购人提供的工程量清单、最高限价、综合单价等有关技术资料及现场踏勘测量情况，在保证竣工后各分部分项工程和所有构配件均处于正常工作状态的前提下， 自行报价，投标报价不得突破最高限价。
为保证竣工后各分部分项工程和所有构配件均处于正常工作状态，供应商应根据施工现场的实际情况进行合理的施工组织设计，若供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。若发现和工程量清单有漏项的情况，必须充分考虑采取必要措施和预案严格控制预算。
（3）投标报价和最终投标报价必须按工程量清单形式提供。
4、采购人不接受有任何选择的报价。

