采购需求
项目概况：

采购项目名称：永顺县排水防涝基础设施建设工程（南部城区）二期工程监理

采购预算：900000.00元

项目地点：永顺县境内
项目概况：永顺县排水防涝基础设施建设工程(南部城区)二期工程(老城区)，主要解决老城区部分区域供水主管网覆盖不足、供水压力偏低、居民用水不稳定等问题，提升区域供水保障能力与服务质量。主要建设内容包括新建雨水管道系统及其附属设施，并将现有己建成的雨水口逐段接入新建雨水管道等，主要工程量:改建各类排水管道工程概况总长约5.0公里，其中污水管道以HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管为主，管径为DN400-DN500，总长约2.8公里;雨水管道以HDPE多肋增强缠绕B型波纹管为主，管径为DN600-DN1200，总长约2.1公里。配套建设检查井、跌水井、排水口、雨水口及道路和人行道破除修复。其中，路面修复面积约35000平方米、人行道修复面积约20000平方米。
二、采购范围：永顺县排水防涝基础设施建设工程（南部城区）二期工程监理（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、保修阶段及缺陷责任期）的监理，具体工作范围及界线以采购人下达的任务书为准。
三、采购清单一览表
	序号
	标的名称
	服务内容
	数量
	单位
	备注

	1
	永顺县排水防涝基础设施建设工程（南部城区）二期工程监理
	工程监理服务
	1
	项
	


注：1.供应商必须对本项目所有采购内容进行响应，不得仅对部分内容响应，否则响应无效。
供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

技术要求

技术要求与规范

1、《中华人民共和国政府采购法》；

2、国家、行业与地方法律、法规（包括但不限于）：

(1)《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）

(2）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

(3）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》 （建质〔2013〕171号）

(4）《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）（2019年版）

(5）《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）

(6）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

4、监理项目的工程勘察文件、设计文件及其他文件；

5、有关合同

（1）监理合同文件；

（2）施工合同文件。

五、服务要求、质量和标准

5.1协助委托人组织对施工图纸的审查。

5.2熟悉设计文件材料内容，检查设计文件材料(包括：设计说明、施工措施、技术要求、设计修改通知等)是否符合原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定。

5.3协助委托人核查设计文件材料和各项设计变更，提出意见与优化建议。

5.4协助委托人落实必须提供的施工条件，检查第三方开工准备工作。

5.5协助委托人审核第三方提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、施工工艺、临建工程设计以及使用的主要材料的质量、用量等。

5.6督促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。

5.7组织施工图会审。

5.8管理制度及合同履约：

①按合同约定建立项目监理机构；

②现场监理项目部人员与报送的名单一致，履职到岗；

③严格按照建设工程监理工作流程，履行在旁站、巡视、平行检验、验收过程中的监理职责。

5.9施工程质量控制：

①编制监理规划及监理实施细则；且监理规划、监理细则的安全质量风险控制内容完整、齐全；

②严格审查施工总承包单位、专业分包单位的资质、安全生产许可文件、专职管理人员和特种作业人员资格；

③按经施工图审查批准的设计文件及设计变更文件对施工质量进行控制；

④按规定对工程材料、构配件和设备进行进场、使用前进行见证取样、平行检验；对不合格材料、构配件和设备责令退场；

⑤对需要返工处理加固补强的质量事故，按规定的程序和方法进行处理。

5.10工程造价控制：

①审查施工单位提交的工程款支付申请，进行工程计量，并签发工程款支付证书；

②在监理合同授权范围内、依据施工合同条款约定处理工程变更、索赔及施工合同争议等相关事宜；

③按照有关工程结算规定及施工合同约定对竣工结算进行审核。

5.11工程进度控制：

①严格审查施工进度计划；对审查时发现的问题采取有效措施并要求施工单位整改；

②及时督促施工单位按审批后的施工进度计划进行作业；对实际工期滞后进度计划且影响合同工期的，要求施工单位采取调整措施。

5.12合同管理：

①建立合同管理体系，对合同所约定的投资额和工期进行管理，并达到合同所约定的质量标准。

②进行合同执行情况动态跟踪。

5.13安全生产管理：

①严格履行监理安全管理的法定职责，建立健全安全监理制度或责任制；

②编制危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则；

③对安全隐患的整改情况跟踪落实，如施工单位对安全隐患拒不整改或者停止施工时，及时向采购人及有关行政主管部门报告。

5.14信息管理（监理文件资料管理）：

①明确信息管理责任，指定专人负责监理文档管理工作；


②及时收集施工单位建设工程的相关信息，督促组卷、归档；

③按规定移交监理档案。

5.15组织协调：

①建立内部考核制度，认真实施内部考核；

②针对工程实际问题及时与相关单位进行协调沟通，迅速解决处理；

③及时办理有关行政主管部门或采购人要求办理或应办理事项。

5.16协助委托人组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。

5.17协助委托人进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告。

5.18信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制工程项目总结报告。

5.19参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。

5.20监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给委托人。

5.21定期上报信息文件材料。

5.22委托人交办的其他事项。

六、合同履行期限：
合同履行期限：从施工准备阶段开始至缺陷责任期结束（包括施工准备阶段监理、施工期内监理、竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理），其中：施工工期为365日历天，缺陷责任期24个月。具体以双方签订的监理合同为准。
七、验收：满足现行国家和行业相关规范及技术要求，验收时达到合格标准。
八、履约要求： 

8.1合同价款支付方式和条件

付款人：永顺县住房和城乡建设局

付款方式：按双方合同约定方式进行支付。

8.2伴随服务

根据项目进展，适时进行现场指导服务。

九、其他要求及说明
9.1关键岗位人员成交投标人须按湘建建【2020】208 号文件要求配备。响应文件中须提供承诺（格式自拟）

9.2本项目采用费用总包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需相关服务的所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

9.3供应商投标前自行踏勘现场，了解项目实际情况，产生的费用自行承担。
