第四章 采购需求

一、采购项目名称：湘阴县文星街道栗塘社区城东石化对面土地整治项目
二、采购人：湘阴县文星街道办事处
政府采购计划编号：(2026)430624000035-1
三、项目概况：

自然资源部下达湘阴县持续监管卫片图斑中，湘阴县文星街道粟塘社区新桥组存在一处图斑(图斑编号430624--594)需立即整改，根据中央、省、市部署有关违法用地问题整改和"粮安"工作考核要求，为确保各级政府在"粮安"工作考核不扣分，我单位组织并开展湘阴县文星街道栗塘社区城东石化对面土地整治项目的实施。

四、服务报价清单：

	序号
	项目名称
	项目特征描叙
	单位
	预估工程量
	综合单价

（元）

	1
	建筑垃圾外运
	1.弃料品种:建筑垃圾；
2.外运距离：5km；
	m3
	18539.16
	

	2
	生活垃圾外运
	1.弃料品种:生活垃圾;
2.外运距离：5km（运至石塘垃圾场）；
	m3
	12359.44
	

	3
	一般回填方
	1.填方来源:外运土方；
2.密实度:0.94；
3.运距：5km；
	m3
	4141.32
	

	
	大型机械设备进出场及安拆
	1.1m3以外履带式挖掘机进出场4次（建筑外垃圾场2次，取土场2次）；
	项
	1
	

	
	合计
	
	
	
	


注：本表中工程量为预估数量，按实际发生工程量进行结算。
五、服务要求

1.供应商接到采购人通知后，在规定的时间内进行建筑垃圾的装车清运。

2.供应商在清运过程中如有损坏采购人管理区域的公共设施设备的，供应商需照价赔偿。

3.供应商在垃圾清运时，须使用符合环卫部门要求的垃圾清运车，在实施中发生安全事故及其他问题（包括但不限于交通事故，运输途中的卫生环保违规、城管交通运政部门扣车等），其一切责任由供应商自负，采购人不承担任何责任。

4.垃圾清运中的车辆与装卸工具等由供应商自备，卸区及相关手续的办理由供应商负责，施工人员的工资、社保、车辆损耗修理、油费等均由供应商负责，供应商不得无故拖欠员工工资。

5.供应商确认自带的车辆设备和工具符合安全标准，包括但不限于：参与运输车辆符合交通部门规定的上路标准，参与运输的车辆运行过程中遵守交通规则，参与运输工作的驾驶员及其他人员具备相应资质，运输过程中尽到安全义务。

6.供应商在服务期间不得损害采购人利益，出于个人行为而给采购人带来经济损失或负面影响的，供应商必须承担全部责任。

7.所有设备由供应商配备操作人员，负责设备的操作和维护保养并负责设备的保险保管等所有等费用。

五、验收标准

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担验收费用；否则，由采购人承担。项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。采购人可根据项目的验收情况，限定返工期限，连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的损失由成交供应商承担。

六、服务时间、地点

1、服务时间：成交供应商在接到采购人通知后，在24小时内将堆积的垃圾清理完毕。如遇检查等特殊情况，采购人可要求成交供应商2小时内清运垃圾，成交供应商必须安排人员到场清理。

2、服务期限：合同签订后30日历天。

3、地点：采购人指定地点。

七、结算方式

1、支付方式：湘阴县文星街道办事处

2、结算方法：根据实际发生的，经采购人与业主核算后的工程量，乘以中标单价进行结算。

3、本项目按实际发生工程量进行结算，如在服务期限内项目预算费用全部支付完后，本项目服务终止，如暂定服务期到期，项目预算未全部使用，则按实际发生费用结算，本项目终止。

4、本项目采用包干单价，包含包括垃圾堆、装、运、卸、处置、垃圾点管理等所有费用及在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、人工、财务、维修保养等一切与该项目有关的费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商负责，采购人不再支付任何费用。

5、在合同期内，成交供应商以环保、亏损、无卸区等理由要求终止合同的，采购人可不结算当季清运费，且不承担任何违约责任。

6、本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。本项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

7、本项目不组织踏勘，投标人在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

