政府采购
竞争性磋商文件
采购项目名称：华容县建筑垃圾信息监管系统项目

采   购   人：华容县城市管理和综合执法局

政府采购编号：CGXM2026430623000037  

委托代理编号：TCZY-CG-FW20260819

采购代理机构：天策致远工程咨询管理有限公司   
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 磋商邀请

华容县城市管理和综合执法局的华容县建筑垃圾信息监管系统项目，政府采购编号：CGXM2026430623000037 ，委托代理编号:TCZY-CG-FW20260819 ，进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：华容县建筑垃圾信息监管系统项目

2、采购计划编号：CGXM2026430623000037 
3、委托代理编号：TCZY-CG-FW20260819  

4、采购项目预算：817099.25元     

 (支持预付款，预付比例： % 

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 

6、评标方法： [image: image1.wmf]最低价法 [image: image2.wmf]综合评分法 

7、合同定价方式： [image: image3.wmf]固定总价 [image: image4.wmf]固定单价 [image: image5.wmf]成本补偿 [image: image6.wmf]绩效激励 

8、合同履行期限：合同签订后120日历天。（合同签订后3个月内完成整个系统开发、部署，试运行1个月后组织验收。）
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
[image: image7.wmf]投标保证金：采购项目预算的  %；
[image: image8.wmf]履约保证金：中标金额的  %；
[image: image9.wmf]预付款保证金：预付款的  %；
[image: image10.wmf]质量保证金：合同金额的  %；
二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	 标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	  817099.25
 
	华容县建筑垃圾信息监管系统项目 
	系统：涵盖信息库、过程监管、业务协同与执法支撑、移动应用支持等四个业务，其中包括基础数据管理、生产核准审批、处置方案备案、运输核准审批、电子联单管理、处置核准审批、数据交换管理、移动应用支付、监管一张图、云资源服务费等 
	1
	817099.25
	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求：

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

[image: image13.wmf]专门面向： [image: image14.wmf]中小企业 [image: image15.wmf]小微企业 [image: image16.wmf]监狱企业 [image: image17.wmf]福利性单位 

[image: image18.wmf]强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

供应商特定资格条件：1、投标人需承诺后期系统部署好后与省厅完成对接的承诺函，格式自拟。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 

 注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（格式详见附件）。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

五、获取磋商文件的时间、地点、方式

凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年 9 月 4日起至2026年 9 月 11 日(节假日除外)，每日上午9时00分至12时00分、下午14时00分至17时00分北京时间，持营业执照复印件、个人身份证复印件、法定代表人身份证明复印件或者授权委托书并附法定代表人身份证明到天策致远工程咨询管理有限公司岳阳楼区良万社区下良家巷64号院子获取电子版磋商文件。 

(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在岳阳市岳阳楼区良万社区下良家巷64号院子 凭投标单位营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)获取电子版招标文件。

(本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年9月15日15:00北京时间 

2、提交投标文件地点：华容县茶花园路036-8号二楼
3、开标时间：2026年9月15日15:00北京时间

4、开标地点：华容县茶花园路036-8号二楼
七、公告期限

1、本招标公告在湖南省政府采购网www.ccgp-hunan.gov.cn发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 

九、投标说明

1、本公告选项：[image: image19.wmf]表示选择，[image: image20.wmf]表示未选择。 

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息
（1）名称:  华容县城市管理和综合执法局 

（2）地 址：华容县
（3）联系人：龙先生  

（4）邮编：414000 
（5）电话： 16673068889 
（6）电子邮箱：/ 

2、采购代理机构信息
（1）名称：天策致远工程咨询管理有限公司   

（2）地 址：岳阳楼区良万社区下良家巷64号院子 

（3）联系人：王先生  

（4） 邮编：414000

（5）电话：17177301234
（6）电子邮箱：3535683784@qq.com 

第二章  磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章

第1.1款
	采购项目
	华容县建筑垃圾信息监管系统项目

	第二章

第2.1款
	采购人
	名  称：华容县城市管理和综合执法局                 

地  址：华容县
联系人： 龙先生     

电  话：16673068889 

	第二章

第2.2款
	采购代理机构
	名  称：天策致远工程咨询管理有限公司    

 地  址：岳阳楼区良万社区下良家巷64号院子 

联系人：王先生                         
电  话：17177301234

	第二章

第2.3款
	供应商的邀请方式
	(（1）发布邀请公告     

(（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商

(（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	((1)磋商通知

((2)营业执照复印件、个人身份证复印件、法定代表人身份证明复印件、或授权代表身份证明加盖公章。

	第二章

第3.1款
	供应商资格条件
	基本资格条件：

1、基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：1、投标人需承诺后期系统部署好后与省厅完成对接的承诺函，格式自拟。 

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次招标不接受联合体投标。

注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（格式详见附件）。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

	第二章

第6.1款
	联合体形式
	(不接受

(接受

	第二章

第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章

第7.1款
	现场勘察
	( 采购人不组织（如有必要，另行通知）

( 采购人组织

	第二章

第8.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；2、其他。
	( 否

( 是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。

	第二章

第8.2款
	政府采购优先采购

(非标记★符号的节能产品，环境标志产品，支持中小企业发展)
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，依据品目清单和认证证书。采用综合评分法时，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，依据品目清单和认证证书。采用综合评分法时，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。

4、□专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。
□ 非专门面向中小企业采购：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予为6%-10%（工程项目）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / %。

（2）给予联合体1%-2%（工程项目）的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / %。

（3）应按要求填写《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。

（4）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：4.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准）；

4.2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	
	技术、价格得分或总得分调整
	1、节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中只有部分产品满足优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除，或按该部分产品报价所占比重，对价格、技术分值按总得分值的优惠比例进行加分。

	
	政府采购支持小微企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。（详见本章附件一）

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。（详见本章附件二）

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	无

	二、磋商文件

	第二章

第9.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同专用条款

	第二章

第10.1款
	磋商文件的发售期限
	详见本项目磋商邀请

	第二章

第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见本项目磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章

第15.4款
	采购项目预算

（磋商控制价）
	采购项目预算：817099.25元 ，最高限价：817099.25元。

供应商报价不得超过最高限价，否则为无效投标。

	第二章

第17.1款
	保证金
	☑ 不要求提供根据《岳阳市财政局关于在政府采购领域进一步优化营商环境切实减轻企业负担的通知》（岳财函【2020】46号文）规定，取消岳阳市范围内的政府采购投标保证金。
□ 要求提供：

	第二章

第18.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章

第19.1款
	响应文件份数
	 正本1份，副本2 份，共三份,电子档一份（U盘） 

	四、响应文件的递交

	第二章

第20.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：
政府采购编号：
采购代理机构编号： 

包或品目名：                 

在      年   月   日   时   分之前不得启封

	第二章

第22.1款
	响应文件的递交地点
	详见本项目磋商邀请

	第二章

第30.3款
	详细的评审程序
	见附页1：评审方法

	五、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章

第36.1款、
	财政部门指定的媒体
	湖南省岳阳市政府采购网

	第二章

第38.3款
	履约担保
	(不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：   /  。

	六、其他规定

	第二章

第40.1款
	采购代理服务费
	本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付人民币叁仟玖佰捌拾元整（￥3980.00元）                

	第二章

第41.1款
	企业信用查询
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2.信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。

3.信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

4.信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5.信用信息的使用规则：留存备查。

	第二章

第41.2款
	其他规定
	根据财库〔2026〕2号第二条：强化政府采购异常低价审查 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。 

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	（第三章  合同格式条款）第三部分  专用合同条款

	
	发包人名称、地址 
	采购人：华容县城市管理和综合执法局

 地 址：华容县

	
	项目现场
	采购人指定的现场

	
	履行合同的时间、地点及方式
	服务期：合同签订后120日历天。（合同签订后3个月内完成整个系统开发、部署，试运行1个月后组织验收。）
履行合同地点：指定地点。

	
	质量保证/保修期
	质量保证：按照《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》进行验收。

	
	合同价款支付方式和条件
	上级专项资金拨付到账后，按服务合同协议支付。

	
	伴随服务
	见第四章“采购需求”

	
	解决争议的方式
	(诉讼 

(仲裁

	
	合同未尽事项
	协商解决


附件一

岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


附件二岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


附件三 
岳阳市公共资源交易事前信用承诺书

（供应商、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：                                                

单位名称（盖章）：

 年    月    日
注：（供应商应当在投标文件“供应商认为需要提供的其它资料”中提供本承诺书）

附件四 
政府采购磋商文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。

中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作

登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，

或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。

岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载

https://hnyy.biddingloan.com/static/hnyy/manual.pdf
三、业务咨询电话

0730-2966626，张女士

16673063296，陈工

附页1：评审方法

评审方法
通则

评审采用“综合评分法”。

评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章 磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。


评审程序
资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。

供应商资格审查：

资格性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	营业执照
	提交复印件并加盖供应商公章 

	2
	依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金
	提交复印件并加盖供应商公章或自行承诺

	3
	法人提交法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证
	法定代表人身份证明或授权委托书附法定代表人身份证明原件并加盖供应商公章，自然人提交身份证扫描件

	4
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料并加盖供应商公章或自行承诺

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供证明材料并加盖供应商公章或自行承诺

	6
	供应商参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明
	声明加盖供应商公章

	7
	不良信用记录查询
	被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。附查询截图。

	8
	供应商特定资格条件
	投标人需承诺后期系统部署好后与省厅完成对接的承诺函，格式自拟。

	1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则资格审查的综合评定结果为不合格。


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
符合性审查表：
初步审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	响应文件按照磋商文件规定要求签署、盖章
	
	
	
	
	

	
	响应文件满足磋商文件规定的有效期
	
	
	
	
	

	
	报价未超过采购预算
	
	
	
	
	

	
	递交唯一报价
	
	
	
	
	

	
	有详细报价说明表
	
	
	
	
	

	
	响应文件中没有采购人不能接受的条件
	
	
	
	
	

	
	响应文件是否实质性满足磋商文件要求：

实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
	
	
	
	
	

	
	不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


备注： 1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
磋商

磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商。


澄清有关问题

2.5.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

澄清、说明、补正事项纪要表

	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2.5.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。

综合评审

磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格审查、初步审查及符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较进行评分。

响应程度、商务、技术、价格评分标准

评审因素和标准

	序号
	项目
	权值的取值

	1
	价格
	A1=10%

	2
	商务
	A2=40%

	3
	技术
	A3=50%

	∑(1+2+3)=1


	计分因素
	权值
	分值
	评分标准

	价格
	10%
	投标报价

100分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格得分为满分100分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=(磋商基准价/投标报价)×价格权值×100。

注：①因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和投标报价；

②如果在评标过程中，磋商小组发现供应商的投标报价明显低于其他供应商的综合报价，可能低于其成本的、影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在规定的时间内出具详细的成本计算清单或提供相关证明材料，并加盖供应商公章。供应商在规定的时间内不能出具详细的成本计算清单或不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价投标，其响应文件应作无效处理。

	商务部分
	40%
	类似业绩
（40分）
	2023年1月1日起至投标截止之日止，投标人具有类似业绩，每提供一个计8分，最多计40分。
注：类似业绩是指包含与本次项目建设目标相关的建筑垃圾类的信息化系统建设内容；提供合同关键页复印件或扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	投标人实力
（20分）
	为保障‘华容县建筑垃圾信息监管系统’软件长期稳定运行，并具备良好扩展性与兼容性，要求投标人具有安全应急处理类、信息系统安全运维类、信息系统安全集成类、软件安全开发类资质认证证书，每个计5分，最多计20分。

	
	
	产品质量及成熟度
（24分）
	投标人具备本项目建设需要的成熟技术，提供城市运行管理服务类、建筑垃圾监管类、视频监控管理类、基础数据管理类、决策分析类、联动处置类、数据建库类、数据治理类、工地管理类等与项目相关的软件著作权登记证书，证书需在招标公告发布之日前获取。每类提供多个算一类；具有8类及以上的计24分，具有4-7类的计18分，具有2-3类的计12分，重复不得分，其他不得分。
注：提供软件著作权登记证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。

	
	
	项目实施团队
（16分）
	1.投标人为本项目拟派技术负责人具有：
①相关部门（机构）颁发的中级（含）及以上系统集成项目管理工程师；②相关部门（机构）颁发的中级（含）及以上信息安全工程师，③相关部门（机构）颁发的系统架构设计师证书。同时拥有3个证书得10分，拥有2个证书得6分，否则不得分。
2.投标人为本项目拟投入技术人员（技术负责人除外）具有：①相关部门（机构）颁发的中级（含）及以上系统集成项目管理工程师的；②相关部门（机构）颁发的中级（含）及以上网络工程师证书的；每项计3分，最多计6分；同一人员具备多个证书不重复计分。
注：提供相应证书复印件或扫描件及投标人为相关人员缴纳的2026年2月至2026年8月任意连续三个月社保证明，并加盖投标人公章。

	技术部分
	50%
	总体方案设计
（30分）
	投标人提供本项目总体设计方案，主要包括：①总体设计原则；②总体技术架构；③主要技术路线。提供的方案非常清晰、完整、严谨、科学合理的计20-30分；提供的方案基本清晰、完整、严谨、科学合理的计10-19分；每缺一项扣10分，扣完为止。

	
	
	应用系统技术方案
（27分）
	投标人提供本项目应用软件系统技术方案，包括基础信息管理子系统、产生核准审批子系统、处置方案备案子系统、运输过程监管子系统、电子联单管理子系统、处置核准审批子系统、装修垃圾管理子系统、移动应用支持、建筑垃圾监管一张图、系统对接。提供的方案非常清晰、完整、严谨、科学合理的得20-27分；提供的方案基本清晰、完整、严谨、科学合理的计10-19分；每缺一项扣3分，扣完为止。

	
	
	数据处理与建库
（9分）
	投标人提供本项目数据处理和建库方案，包括：①建筑垃圾业务数据处理和建库；②建筑垃圾基础数据处理和建库；③地理信息数据处理和建库。提供的方案非常清晰、完整、严谨、科学合理的得6-9分；提供的方案基本清晰、完整、严谨、科学合理的计3-5分；每缺一项扣3分，扣完为止。

	
	
	项目实施方案
（15分）
	投标人提供项目实施方案，主要包括：①人员配置管理②进度计划③质量保障④试运行计划⑤验收计划等。提供的方案非常清晰、完整、严谨、科学合理的计10-15分；提供的方案基本清晰、完整、严谨、科学合理的计6-9分；每缺一项扣3分，扣完为止。

	
	
	与省厅平台对接对方案（19分）
	本系统须实现与湖南省城市运行管理服务平台对接，主要包括：
（1）数据接口协议、对接流程、应急预案实施方案；上述内容符合采购需求，且无缺漏、缺陷的计19分。每缺漏一项内容扣7分;内容中每出现一处缺陷的扣2分，扣完为止。
(缺漏是指未提供对应内容或仅有标题、无针对本项目的实质内容。缺陷是指非专门针对本项目或者套用其他项目方案、内容与项目需求不一致或没有关联性、内容前后冲突涉及的规范和标准有误等任意一种情形)。

	说明：1、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

2、如评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，需提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


评分准则

评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和，评分按以下计算汇总供应商最后得分。其计算公式如下：

评审总得分＝F磋商报价+F商务+F技术

F商务：各评委商务评分的算术平均值；

F技术：各评委技术评分的算术平均值。
（2）记分、计算规则

A、每次评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

B、有下列情况之一者单项评分为无效分，评委须作出解释，并重新打分：

① 评分高出规定最高分或低于规定最低分的；

② 一个记分内容有2个或2个以上记分的；

③ 无记分；

④ 其它明显不合理记分。

推荐成交候选供应商

按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。当排名第一的成交候选供应商存在并列情况时，由磋商小组采取随机抽取的方式确定排序。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

本次磋商推荐的成交候选供应商磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于【磋商须知前附表】(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过【磋商须知前附表】所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商邀请，供应商应持【磋商须知前附表】规定的资料领取或购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）磋商文件规定的供应商特定资格条件。 

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（5）法律法规或磋商文件规定的其他情形。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8. 政府采购政策支持

8.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

8.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅以及小微企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【磋商须知前附表】。
8.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；小微企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

8.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分。

8.5符合本章第8.1款、第8.2款规定的，应提供相关证明资料。

二、磋商文件

9．磋商文件的组成

9.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

9.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
9.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
9.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

10. 磋商文件的发售期限
10.1磋商文件的发售期限不少于5个工作日。具体提供期限见【磋商须知前附表】。

11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 
磋商响应声明

磋商保证金

供应商的资格证明材料

参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

技术/商务响应与偏离表

服务方案
提供政府采购政策产品等证明材料

报价一览表及报价文

供应商认为需要提供的其它资料

最后报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按“第四章 采购需求”要求及“第五章 响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。

16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

16.3 证明工程建设与磋商文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）工程量清单；

（2）质量保证说明。

17.保证金

17.1【磋商须知前附表】规定交纳保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其授权代表在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其授权代表签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商

23.供应商资格审查

23.1根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

23.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
24.磋商程序

24.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）磋商文件其他规定的

（5）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
26.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

28.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。

29.磋商

29.1对于本章第9.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2对于本章第9.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

磋商文件中采购需求及相关重要条款未发生修改的情况下，供应商的最后报价不得高于首次响应文件中的报价。否则视为无效响应。

磋商小组认为供应商最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除或加分情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其授权代表签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

30.综合评审

30.1本项目采用“综合评分法”进行评审，“综合评分法”是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

30.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

30.3详细的评审程序见【磋商须知前附表】。
31.提出成交供应商

31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。供应商符合本章第8.1款、第8.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第8.1款、第8.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审

34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
39.签订合同

39.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39.4 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.5 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定

40. 采购代理服务费

40.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1磋商文件的企业信用查询见磋商文件前附表。

41.2磋商文件的其他规定见磋商文件前附表。

第三章   政府采购合同格式

第一节 合同协议书

采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款

1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定：   无  。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同

（6）谈判文件

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
	甲方（公章）

法定代理人：           

委托代理人：

电      话：

传      真：
	乙方（公章）

法定代理人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

开 户 银 行：

账       号：



	采购代理机构（盖章）：

经办人（签字）：         

联系电话：


	监管方：

委托代理人：

联系电话：




第二节   政府采购合同通用条款

说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三节   政府采购合同专用条款

按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。

第四章  采购需求

一、项目名称

华容县建筑垃圾信息监管系统项目。

二、项目建设内容

围绕建筑垃圾“产-运-消”全流程环节，提升业务与系统的粘合度，实现系统模块与业务板块对应，数据流向与业务流程统一，本次系统主要建设内容包括应用系统建设、数据处理与建库、政务云资源租赁、配套基础设施建设四大部分。

1、应用系统建设

应用系统建设围绕建筑垃圾“产-运-消”全流程环节，依照相关管理制度，深入分析政务、企业、居民相关需求，加强源头管控、联勤联动和信用评价，完善服务功能，拓宽服务渠道。建设内容包括基础信息管理子系统、产生核准审批子系统、处置方案备案子系统、运输过程监管子系统、电子联单管理子系统、处置核准审批子系统、装修垃圾管理子系统、移动应用支持、建筑垃圾监管一张图以及系统对接。

2、数据处理与建库

包括：①建筑垃圾业务数据处理和建库；②建筑垃圾基础数据处理和建库；③地理信息数据处理和建库。

3、政务云资源租赁

按照项目所需资源，采购为期一年的岳阳市政务云资源服务或本地云资源服务。

4、配套基础设施建设

采购一块滚动字幕屏、1台75寸显示屏、2台43寸显示屏、2台台式电脑、1台空调、1套监控室操作台椅，用于建设建筑垃圾监管指挥中心。

三、详细技术参数

	序号
	一级标题
	二级标题
	三级标题
	详细要求
	数量
	单位

	1
	应用系统建设详细参数
	基础信息管理子系统
	源头信息管理模块
	源头信息管理模块主要对产废端各类项目进行全面的信息采集与管理。支持按施工状态分类建立项目台账，支持区域树级联筛选、导入导出、查询的基础功能，并可实现新增、编辑、删除、竣工标记的操作，实现对建筑垃圾排放源的可视化、结构化监管，为后续的联单申报工作提供支撑。
	1
	项

	2
	
	
	运输企业信息管理模块
	用于管理从事建筑垃圾运输活动的企业及其所运营的车辆的相关信息。
	1
	项

	3
	
	
	运输车辆信息管理模块
	管理运输企业所备案的运输车辆详细信息。
	1
	项

	4
	
	
	处置场所信息管理模块
	主要对辖区内各类建筑垃圾终端处置设施进行信息化管理，包括消纳场、资源化处理厂。通过统一的登记、维护和查询机制，完善终端处置单位相关详细信息。
	1
	项

	5
	
	
	围栏区域管理模块
	围栏区域管理模块用于对建筑垃圾运输车辆运行轨迹进行空间限制和重点监管区域设置，通过对路线和区域进行预设，可实现对禁行路段、重点敏感区域进行电子围栏设置。系统支持路线管理和重点区域管理两大功能，用户可通过绘图工具直观标注电子围栏，并配置预警规则。
	1
	项

	6
	
	产生核准审批子系统
	
	对已完成审批的源头核准信息进行归档、统计与管理。支持通过区域树结构快速查找源头项目台账信息，查看各类建设项目垃圾有关核准信息。
	1
	项

	7
	
	处置方案备案子系统
	
	用于汇总记录所有已备案的项目建筑垃圾处理方案，为后续的联单生成、运输监管、处置核对提供依据，确保源头到终端的管理链条完整闭环。
	1
	项

	8
	
	运输过程监管子系统
	运输核准审批模块
	运输过程核准台账用于集中管理所有运输许可类记录，包括证件类型、运输企业标识、运输企业名称、运输开始时间、运输结束时间、企业负责人、负责人联系方式、id、文号、运输时段、准运车辆信息，结合电子运单、GPS轨迹实现全过程比对和合规性追溯，为运输过程监管提供强有力的数据支撑。
	1
	项

	9
	
	
	运输态势监控模块
	（1）车辆监控子模块：
基于GIS地图，集成车辆基础信息、GPS定位、车载终端物联设备及视频监控数据，关联车辆电子联单数据，实现车辆状态、位置、车载视频的实时展示以及历史轨迹、运量查询。
（2）工地监控子模块：
基于GIS地图，接入在建项目视频监控、道闸及地磅数据（如有），实现对工地范围内运输车辆进出情况的实时监监控，结合电子围栏与电子联单数据，辅助工地合规管理。
（3）处置场所监控子模块：
基于GIS地图，接入处置场所视频监控、道闸及地磅数据（如有），实现对处置场所范围内运输车辆进出情况的实时监监控，结合电子围栏与电子联单数据，辅助消纳场所合规管理。
（4）综合监控子模块：
综合监控将车辆、消纳点、工地、停车场等基础数据通过一张图的方式在地图上呈现，可以热力图分布的形式，直观呈现各监管对象的分布集中情况、具体位置以及相关其他信息。
（5）以图找车子模块：
通过电子地图与轨迹数据叠加展示功能，实现“以图定位、轨迹回溯、异常发现”的查车功能。用户可手动绘制区域范围，系统自动筛选该时段内经过该区域的所有运输车辆，并提供轨迹点击展示、联单信息调阅与视频查看的功能。
	1
	项

	10
	
	电子联单管理子系统
	电子联单查询模块
	提供项目工地、运输企业、处置单位上传的联单信息的集中查询功能，支持多条件筛选并按项目分类查看联单详情，可导出数据进行汇总分析，提升数据可用性与管理效率。
	1
	项

	11
	
	
	联单补录模块
	针对系统外形成但确属合规的联单信息，系统提供人工补录入口，管理员可录入运输详情、拍照证据、合同截图，实现数据的后补归档，保证联单数据完整性。
	1
	项

	12
	
	
	联单统计与分析模块
	通过对全部联单数据的结构化分析，生成区域联单分布图、运输周期分析图、异常频发时段统计表，支持按区（市）、运输单位、处置场所几个维度进行数据透视与可视化呈现。
	1
	项

	13
	
	处置核准审批子系统
	
	用于集中记录建筑垃圾在终端处置环节的所有核准信息，支持对处置场所的运行情况进行统一监管，便于系统自动比对运输量与许可容量的匹配性，防止超量倾倒、非法处置的问题发生。
	1
	项

	14
	
	装修垃圾管理子系统
	装修垃圾源头管理模块
	系统对装修垃圾的产生源头进行分类管理，包括住宅小区与商业场所，记录所属区、所属街道、所属社区、联系人、联系方式、地址、物业名称、统一社会编码、坐标X、坐标Y，并支持源头责任主体备案管理，确保源头可溯，责任明确。实际使用过程中，可根据使用人员需要展示定向字段数据。
	1
	项

	15
	
	
	企业信息管理模块
	管理从事装修垃圾清运服务的企业信息，包括运输车辆、清运人员、收费标准。
	1
	项

	16
	
	
	装修联单监管模块
	查看不同阶段的装修联单的相关信息。
	1
	项

	17
	
	
	终端处置管理模块
	该模块用于对装修垃圾的终端处置行为进行集中管理，涵盖对临时堆放点、资源化处理厂的基础信息、进出场记录、容量占用情况数据的维护与监测，全面掌握装修垃圾最终流向，防止非法倾倒与中转堆存行为。
	1
	项

	18
	
	
	综合查询模块
	提供综合查询服务，用户可通过预约人或单位、运输企业、联单编号信息查询装修垃圾清运全过程信息，实现运输行为透明化、责任追溯有据。
	1
	项

	19
	
	移动应用支持
	移动办公小程序
	面向环卫监管部门工作人员提供建筑垃圾监管工作相关的移动巡查处理能力，提供包括实时监控查看、各主体基础信息查看、地图定位导航、巡查记录上报等功能，全面支撑移动巡查工作开展。
	1
	项

	20
	
	
	电子联单小程序
	面向项目工地、运输企业、处置场所用户提供线上电子联单功能，适配各类场景下的联单核验需求。系统提供三种联单生成方式，适用于不同硬件条件的工程项目：一是对于有条件的工地，系统基于接入的工地道闸车牌数据、地磅称重数据、出口视频监控识别的建筑垃圾类型数据，自动关联匹配上述信息并生成电子运单；二是工地负责人扫描随车二维码生成电子联单，自动将车辆、运输企业信息进行关联匹配，其他信息手动填报；三是工地负责人手动新建电子联单，录入联单各项信息。
	1
	项

	21
	
	
	装修便民服务小程序
	面向市区（市）居民使用，主要分为装修垃圾服务、移动供需平台和信息公示三大板块。装修垃圾服务为参与到装修垃圾清运工作的居民、物业、运输企业提供线上下单、进度查询等服务功能，提高行业部门对装修垃圾运输的监管覆盖程度。移动供需平台方便建筑工地、运输企业、消纳场、资源化利用企业在线完成需求上报审核。信息公示作为面向公众的移动信息公开平台，为市民提供各类建筑垃圾信息的查阅通道，保障行业运行透明，促进社会监督。
	1
	项

	22
	
	建筑垃圾监管一张图
	运输基本情况
	展示运输企业数量、建筑垃圾运输车辆（渣土车）数量，及装修垃圾车辆的数量，并进行在运/空闲状态统计。地图实时显示车辆位置轨迹，点击企业图标可查看企业资质、车辆列表及违规记录。
	1
	项

	23
	
	
	源头基本概况
	展示在建工地、居住场所、非居住场所三类源头点数量及分布，统计总出土面积、新增源头数量；按区域维度分类统计，结合热力图，直观对比各区域工地密度。地图以点状图标标注源头位置，点击可查看工地名称、出土量、所属区域等详情。
	1
	项

	24
	
	
	处置基本情况
	展示消纳场位置、剩余容量（百分比及实际方量）、资源化利用厂处理能力（日处理量/类型）。地图消纳场图标按容量状态分级配色（绿色充足/黄色预警/红色满容）。
	1
	项

	25
	
	
	联单状态追踪
	展示联单状态（运输中、已受纳、异常关闭）实时统计与占比；点击单张联单，展示其详情信息，同时地图自动定位关联的工地、车辆、消纳场点位，进行运输路径动态绘制，并高亮显示关联关系。
	1
	项

	26
	
	
	区域收运情况
	以区域（街道、乡镇）为维度，整合联单申报运输量与消纳场实际处置量数据，构建“运输-处置平衡分析”看板。通过对比各区域垃圾产生量、运输合规性及终端消纳能力，识别“超量运输未处置”“跨区违规消纳”等异常问题，辅助管理者优化区域垃圾调度策略，强化属地监管责任。
	1
	项

	27
	
	
	联单溯源分析
	展示区域联单热力分析：按区域统计联单生成量、完成量、异常量；展示运输企业绩效分析：按时完成率、异常率、平均运输时效。
	1
	项

	28
	
	
	动态图层交互
	地图支持叠加/切换不同数据图层，包括源头点、车辆轨迹、消纳场，以及围栏数据，包括工地围栏、线路围栏等。
	1
	项

	29
	
	系统对接
	对接企业车辆数据
	对接已安装北斗定位系统、且北斗系统正常运行的建筑垃圾车辆实时位置数据和其他相关基础数据信息，辅助实现对于建筑垃圾平台的有效监管。
	1
	项

	30
	
	
	对接华容县一网通办平台
	对接华容县一网通办平台，获取建筑垃圾“三核准一备案”（产生核准、运输核准、处置核准、处置方案备案）的审批结果数据，实现行政许可信息线上同步。
	1
	项

	31
	
	
	对接工地及消纳场所监测设备
	对接获取目前县建成区内工地及处置场所的监测设备信息，包括视频监控、地磅等物联网设备（如有），实现对于工地和消纳场的有效监管。
	1
	项

	32
	
	
	对接湖南省城市运行管理服务平台
	将本平台已有的数据通过接口调用形式，严格按照省厅数据规范及所需数据，以库表推送到湖南省城市运行管理服务平台。
	1
	项

	33
	
	
	对接湘易办平台
	对接湘易办平台，将本项目移动应用支持部分功能以H5内嵌形式接入湘易办平台中。
	1
	项

	34
	数据处理与建库
	建筑垃圾业务数据处理和建库
	核准数据
	对核准数据主表数据、产生核准处置场所信息数据、产生核准运输信息数据、运输核准数据共4类数据进行数据归集及数据标准化工作。
	1
	项

	35
	
	
	备案数据
	对土方申报信息数据、土方申报车辆数据、处理方案备案处置计划数据、处理方案备案运输计划数据、处理方案备案运输车辆数据共5类数据进行数据归集及数据标准化工作。
	1
	项

	36
	
	
	电子联单数据
	对电子运单数据和电子运单配置数据2类数据进行数据归集及数据标准化工作。
	1
	项

	37
	
	
	车辆监控数据
	对渣土车路线数据、渣土车里程记录数据、渣土车历史轨迹数据、设备绑定关系数据、车辆载重记录数据、车辆北斗服务配置数据共6类数据进行数据归集及数据标准化工作。
	1
	项

	38
	
	
	围栏管理数据
	对重点区域数据、重点区域车辆经过记录数据、卡口信息数据、监控设备点位数据、工地黑/白名单数据共5类数据进行数据归集及数据标准化工作。
	1
	项

	39
	
	建筑垃圾基础数据处理和建库
	建筑垃圾源头数据
	需对项目工地信息、非工地垃圾产出地信息两类数据进行数据归集及数据标准化工作。
	1
	项

	40
	
	
	运输企业数据
	需对运输企业信息、运输证车辆信息、排放证基础信息、车辆驾驶员信息、清运人员信息、清运收费标准信息、停车场信息共七类数据进行数据归集及数据标准化工作。
	1
	项

	41
	
	
	处置场所数据
	需对处置场所数据进行数据归集及数据标准化工作。
	1
	项

	42
	
	地理信息数据处理和建库
	
	需对包括道路信息数据，河流、湖泊、水库数据，地形地貌、植被数据，土地利用信息以及兴趣点数据共8种数据进行数据归集及数据标准化工作，数据类型为数字正射影像图（DOM）数据及数字线划地图（DLG）数据。
	1
	项

	43
	政务云资源租赁
（为期一年）
	服务器租赁
	数据库服务器租赁
	CPU（核）：16；
内存（G）：32；
存储（GB）：300。
	1
	台

	44
	
	
	业务应用服务器1租赁
	CPU（核）：8；
内存（G）：32；
存储（GB）：300。
	1
	台

	45
	
	
	业务应用服务器2租赁
	CPU（核）：8；
内存（G）：16；
存储（GB）：1024。
	1
	台

	46
	
	
	业务应用服务器3租赁
	CPU（核）：8；
内存（G）：16；
存储（GB）：300。
	1
	台

	47
	
	
	业务应用服务器4租赁
	CPU（核）：8；
内存（G）：16；
存储（GB）：300。
	1
	台

	48
	
	国产软件租赁
	国产操作系统租赁
	麒麟操作系统。
	5
	套

	49
	
	
	国产数据库集群实例租赁
	人大金仓、达梦等。
	1
	套

	50
	
	
	国产化中间件租赁
	宝兰德、东方通等。
	1
	套

	51
	
	等保2.0合规服务(二级）
	
	提供二级等保合规服务，主要实现网络访问控制、拨号访问控制、网络安全审计等方面的服务能力。
	1
	项

	52
	配套基础设施建设
	滚动字幕屏采购
	
	通讯方式：RS232；
输入方式：电脑 +键盘式遥控；
最大功率：40W。
	3
	米

	53
	
	75寸显示屏采购
	
	75英寸Mini LED；
3840x2160分辨率；
144Hz刷新率；
国产化设备；
具备HDMI接口、网络接口，能够实现电脑连线、蓝牙、无线控制等操作方式；
视频支持格式：支持RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等全部主流格式。
	1
	台

	54
	
	43寸显示屏采购
	
	分辨率：≥1080P（1920*1080）；
屏幕比例：16：9；
国产化设备；
具备HDMI接口、网络接口，能够实现电脑连线、蓝牙、无线控制等操作方式；
视频支持格式：支持RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等全部主流格式。
	2
	台

	55
	
	台式电脑采购
	
	国产CPU；
16GB内存；
512GB存储；
国产操作系统。
	2
	台

	56
	
	2匹空调采购
	
	2匹柜机；
国产化设备；
新一级能效。
	1
	台

	57
	
	监控室操作台椅采购
	
	含键盘托架、PDU电源插座、强弱电分线槽、显示器支架；
主体框架：优质冷轧钢板；
台面：高密度防火板；
三联；
长度大于1800mm(含侧板)，宽度大于850mm，高度大于750mm（后背板总高大于825mm）；
用于置放电脑，便利监管工作。
	1
	套


四、项目实施要求

1、项目服务需求

（1）应用系统建设：完成“华容县建筑垃圾信息监管系统”开发，涵盖基础信息管理子系统、产生核准审批子系统、处置方案备案子系统、运输过程监管子系统、电子联单管理子系统、处置核准审批子系统、装修垃圾管理子系统、移动应用支持、建筑垃圾监管一张图、系统对接。

（2）数据处理与建库：完成建筑垃圾业务数据处理和建库、建筑垃圾基础数据处理和建库以及地理信息数据处理和建库。

（3）政务云资源租赁：按照项目所需资源，采购为期一年的岳阳市政务云资源服务或本地云资源服务。

（4）配套基础设施建设：采购一块滚动字幕屏、1台75寸显示屏、2台43寸显示屏、2台台式电脑、1台空调、1套监控室操作台椅，用于建设建筑垃圾监管指挥中心。

（5）配套服务：向招标方提供本项目可供直接安装的安装程序、所需的技术文档与后续技术支持，同时提供不少于1次现场培训服务。

2、服务期限

总工期：4个月。（合同签订后3个月内完成整个系统开发、部署，试运行1个月后组织验收。）

3、质保期

项目验收合格后提供3年免费质保服务。

4、后期维护要求

（1）质保期内提供7×24小时技术支持，一般故障4小时内响应，重大故障2小时内解决。

（2）免费提供系统故障修复、软件补丁升级、数据备份恢复等服务，确保平台稳定运行。

（3）质保期满后，可协商签订有偿维护协议，持续提供技术支持和系统优化服务。

注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

五、付款方式

上级专项资金拨付到账后，按服务合同协议支付。
第五章  响应文件组成
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政府采购

响 应 文 件

采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                      

供应商名称                         

年  月  日

磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了               （项目名称）的竞争性磋商文件（政府采购编号：           ；委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               

2、我单位直接控股的其他单位如下：               

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

3、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

5、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

6、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2) 我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

7、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

8、我单位无以下不良信用记录情形：

（1）、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

（2）、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注： “良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第8条情形。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：                           

法定代表人或其委托代理人 (签字)：                               

日期：      年   月   日

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


供应商名称(盖单位章)：                           
日期：      年   月   日

注：法定代表人参加磋商必须提供本文件，不需要提供“法定代表人授权书”。

法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：授权代表身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明(附件1原件)

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）

	授权代表身份证复印件（正面）
	授权代表身份证复印件（反面）


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
授权代表（签字或印章）：                     
日期：      年    月     日

注：法定代表人参加磋商不需要本授权书

湖南省政府采购供应商资格承诺函

 本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□   中型□   小型□   微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

                                                 公司（单位）名称（盖章）

                                                     年   月   日                 

 

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	按第一章 “供应商的资格要求”及第二章第41.2要求提供相关的资料。


联合体协议

联合体协议(本项目不需要)

致                 (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：            
成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：           
        年     月   日  

说明：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

致                      (采购人或采购代理机构)：

 我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

特此声明！

供应商名称(盖单位章)：                       
法定代表人或授权代表(签字)：                 
日期：      年   月   日
技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商保证：我单位对竞争性磋商文件的所有采购需求条款完全响应，无偏离。


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日
服务方案
根据第二章中的“评审方法”及第四章的要求编制服务方案，格式供应商自定。

供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日

项目组主要人员简历表
项目组主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第3.1款或第四章要求提供。主要人员指施工项目部关键岗位人员
供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日

提供政府采购政策产品等证明材料

中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于软件和信息技术服务业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于软件和信息技术服务业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

“节能产品”、“环境标志产品”、证明材料

说明：

1、供应商提供的产品属于“节能产品”、“环境标志产品”、必须提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
提供节能产品、环境标志产品清单

提供节能产品、环境标志产品清单

采购代理机构编号:                                                                 

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日

报价一览表及报价文件

报价一览表
报价一览表

	项目名称
项目名称
	 华容县建筑垃圾信息监管系统项目
	项目编号
	CGXM2026430623000037 

	
	
	
	   TCZY-CG-FW20260819    

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：         年    月   日

附件8-1分项价格表
分项价格表 

项目名称：

委托代理编号：                                                      金额单位：元

	序号
	服务名称
	品目分类
	计量单位
	具体要求说明
	单价
	数量
	小计
	政策功

能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


报价金额合计：小写：                      大写：                      

说明：

1、本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件8《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。

2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。

3、服务类含有货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月      日

九、供应商认为需要提供的其它资料
最后报价

	项目名称
项目名称
	 华容县建筑垃圾信息监管系统项目
	项目编号
	CGXM2026430623000037 

	
	
	
	   TCZY-CG-FW20260819    

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	备  注
	


供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

注：供应商应准备多份最后报价表在最后报价环节中使用，不放入投标文件，现场单独递交。
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