采购需求

采购项目名称：汨罗市职业中专学校篮球场提质改造工程 

工程概况：

1、工程名称：汨罗市职业中专学校篮球场提质改造工程

2、工程地点：汨罗市

三、工程承包范围：汨罗市职业中专学校篮球场提质改造工程建设内容主要有：篮球场原有硅PU拆除、篮球场地面采用硅Pu材料，5mm厚度，拆除原有篮球架及预埋、篮球场基础修补、篮球场面层铺设、篮球场砼基层酸洗打磨，更换部分场内沟盖板，更换篮球架等工程（具体详见工程量清单）
四、项目清单及说明（具体见附件《工程量清单》另册）
五、工期及质量要求
1.1
工期要求：20天        
1.2   质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格，通过验收并投入使用后，能够满足学校师生的正常使用需求。

1.3施工过程需遵循国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范、建筑安全生产管理规定等。需制定详细的施工方案和技术措施，确保施工质量符合设计要求。
六、项目实施要求
1．建筑材料运输、保管及保险
1.1
中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2
中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3
中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2. 施工要求
2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2项目经理不得同时在其它建设工程项目中任职。关键岗位人员必须持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商名称一致。

2.3成交供应商在参与本项目的全部过程中，应负责其所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担成交供应商工作人员因意外（包括但不限于：在施工现场工作中发生的意外以及抵达施工现场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。在施工现场由于成交供应商的原因导致给采购人带来的损失，由成交供应商承担。
2.4成交供应商因保护措施不到位造成成品损坏的，由成交供应商无偿修复至原状，由此产生的费用及工期延误由成交供应商自行承担。
3、安全要求

3.1供应商需严格遵守国家及地方关于建筑施工安全管理的各项规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理体系。

3.2施工现场需设置明显的安全警示标志和防护设施，确保施工人员和周边群众的人身安全。

3.3供应商需对施工人员进行安全教育和培训，确保其具备必要的安全知识和技能。同时，需定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
验收要求
由采购人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案。
（1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（2）验收标准:符合现行国家有关工程施工验收规范，达到质量检验合格标准。

（3）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

注：项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

质量保证
5.1   本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。
5.2   施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。
5.3   质量保修：保修期一年，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。
6. 售后管理
 在质保期内，如项目出现因施工质量问题导致的故障或损坏，供应商需免费负责维修或更换损坏部位或部件，并承担因此产生的所有费用（包括但不限于人工费、材料费等）。维修或更换后的部位或部件应重新计算质保期。
七、项目特别说明
1．   实施时间及地点
1.1   实施时间：请投标人根据自己情况报出最快的时间安排。
1.2   实施地点：采购人指定地点
2．   结算方法
2.1   付 款 人：汨罗市职业中专学校

2.2   付款方式：最终以实际产生的工程量结算，完工验收合格并通过第三方审计后，支付合同总金额的95％，尾款5%在验收合格12个月后30日内一次性付清。

2.3  本项目结算价以最终实际工程量结算，结算金额以结算报告为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。
2.4   工程变更
2.4.1 采用暂定价形式的由有关部门审定。
2.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。
3. 工程竣工结算
工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在6个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
4. 工程保修
      按相关规定保修内容及期限，由承包人承担其责任与义务。保修金额为合同总价的5%，保修期满后，一次性支付。
5. 争议的解决
      本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由当地仲裁委员会仲裁。
其他要求及说明

1、供应商在投标前，踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

2、投标报价要求

2.1投标人的投标报价应是完成本项目招标范围全部工作内容的最终报价，应包含但不限于：完成本项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施项目费、绿色施工安全防护措施费、工具用具使用费、试验检测费、材料运输及二次搬运费、成品保护费、成品损伤修复费、垃圾清运及处置费、各类保险费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务、验收、质保期维保等各项应有费用，以及为完成本项目所涉及的一切不可预见费用。 

2.2投标人应充分考虑施工期间各类建材市场风险、人工价格波动、政策调整、现场条件、校园施工限制、工期要求及不可抗力等因素，报价一经中标（成交），在合同实施期间不作调整，招标人不另行支付任何费用。

3、不合理报价

1、如果在评标过程中，评审小组发现投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的综合报价或者有理由怀疑其投标综合报价可能低于其成本的，将要求该投标人在规定的时间内出具详细的成本计算清单（加盖投标人单位公章或授权代表签字）并提供相关证明材料（相关证明材料：提供与本次工程类似的业绩合同复印件及采购单位认可的竣工报告为准，并加盖投标单位公章）。投标人在规定的时间内不能出具详细的成本计算清单或不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。

2、本项目大型机械进场，主作业区为封闭管理区域，所有进场机械设备必须证件齐全、性能良好，符合国家安全环保标准。施工期间，投标人应设立专职安全员负责机械调度与现场监管，确保作业安全有序。若因机械故障或操作不当导致工期延误或安全事故，由投标人承担全部责任及相应经济损失，并依据合同条款接受处罚。

3、投标人须严格遵守校园施工管理规定，施工时间应避开学生上下课高峰期、作息时间，增设安保人员，加强巡逻频次，确保校园秩序稳定。同时，建议在施工区域周边设置明显的警示标识和围挡，防止非施工人员进入，保障师生安全。施工车辆进出校园须提前报备，按指定路线低速行驶，严禁鸣笛，装卸材料时须安排专人指挥，避免影响正常教学秩序。施工过程中产生的噪音、粉尘等污染，须采取有效降尘降噪措施。

注：工程量清单与措施项目清单计价表E.18 ， 8  010512004001 篮球场新建绿色围网   8.1  A6-88   钢网架制作（管型钢网格（壳）架） 8.2  A6-180  钢网架拼装（球节点钢网架） 8.3  A6-89  钢网架拼装（管型钢网格（壳）架）不纳入本次招标，投标人无需对其报价。
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
