采购需求
一、服务范围
城东防洪堤全线区域绿化养护服务长7.92Km，绿化面积共计520748.41㎡。
二、服务内容
1、主要包括绿化植物松土施肥、杂草杂树清理、杀虫、浇水、拔草(所有绿化地和行道树框内)、涂白、草皮修剪、灌木（绿蓠）、球类乔木的修剪造型以及枯树、枯枝、残枝、落叶的清理和其他日常维护。
2、绿化养护中杀虫、施肥、涂白所需的农药、化肥、涂白耗材及作业劳保工具由甲方另行采购提供，乙方只提供作业车辆和劳务。
三、服务要求
1、在春季萌芽前和秋季落叶后根据降雨情况每年施肥二次（肥料由业主单位提供,承包方提供劳务及作业设备）。
2、春秋两季各进行一次农药普洒，夏季根据虫害情况进行有针对性的灭杀（农药由业主单位提供，承包方提供劳务及作业设备）。
3、每年开春前完成一次草皮、灌木修剪，然后3-11月草皮每月修剪一次，灌木、球类每两月修剪一次，枯枝、落叶、杂草杂树清除每月不少于一次，保持绿化区域观赏效果良好。
4、春季开花的观赏球类在花期后一至二周内适度修剪，夏季开花的观赏球类在其休眠期修剪。
5、定型绿蓠每年整形修剪三次以上，新枝不超过5㎝；根据天气情况对绿化树木抗旱浇水。
6、每年11－12月对乔木柳树、紫薇、红叶李等高大乔木进行一次全面剪枝清理，同时完成一次树木涂白作业（涂白耗材及作业工具由业主单位提供），确保入冬后能防寒保暖，不受冰雪损害。
7、人员配置：项目经理2人，驾驶员2人，主管园艺师2人，绿化修剪工10人，绿化打草工13人，绿化拔草工20人。
8、机器设备配置：打草机13台，修剪机10台，三轮车2台，高杆剪枝机2台等。
四、拟采购服务期限：一年。
五、服务标准
见《新化县资江风光带绿化养护服务项目质量标准》，见合同附件二。
五、结算方法
1、付款人：新化县城市管理和综合执法局。
2、付款方式：财政集中支付。由采购人根据双方签订合同，按照绩效考核结果对中标方进行付款。服务费用（核减考核扣款后）按季支付，由中标方出具正式发票。
3、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，参照《湖南省城市环境卫生工作费用定额标准（2013版）》，详细列明项目所需的的车辆设备运行、工具物料消耗、人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
六、其他未尽事宜双方签订合同时约定。
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